附件

新北区2018～2020年突出环境问题清单

| **序号** | **类别** | **存在问题** | **整治目标** | **时序进度** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年** | **2019年** | **2020年** |
| 1 | 结构调整 | 煤炭型能源消费结构问题突出，10～35蒸吨燃煤锅炉需加快推进 | 至2020年，煤炭消费总量比2016年减少24万吨 | 煤炭消费总量比2016年减少13.3万吨 | 按时序进度完成各项规定目标任务 | 完成各项整治目标任务 | 区经发局区生态环境局滨开区（春江镇）西夏墅镇 |
| 2 | 结构调整 | 化工企业数量多，规模小，尚存在部分问题 | 完成“四个一批”专项行动任务，化工企业数量大幅减少 | 关闭化工企业18家 | 基本完成落后化工企业关停工作 | 全面完成化工企业“四个一批”目标任务 | 区经发局区应急管理局区生态环境局各镇街道 |
| 3 | 结构调整 | 化工园区规范发展水平不高 | 开展化工园区规范发展综合评价，对园区进行整治提升 |  | 按综合评价情况进行整治提升 | 完成整治任务 | 区经发局区应急管理局区生态环境局滨开区（春江镇） |
| 4 | 水污染 | 太湖氮磷污染排放总量较大 | 大幅削减氮磷等污染负荷 | 按照太湖流域城镇污水处理厂提标技术指引，研究制定分年度提标计划 | 开展城镇污水处理厂和六大重点行业、工业园区污水处理厂提标改造 | 全面完成提标改造任务 | 区住建局区生态环境局各镇、街道 |
| 5 | 水污染 | 全区池塘养殖污染治理有待加强 | 科学划定水产养殖禁养、限养和养殖区，实施水产养殖池塘标准化改造，推进生态健康养殖，促进养殖尾水达标排放。 | 大力推进池塘标准化改造工程，池塘工业化生态养殖系统建设，养殖池塘生态环境改善工作有序进行，完成水产养殖“三区”划定工作 | 按照水产养殖“三区”划定;推进百亩连片池塘标准化改造，推进标准化养殖示范场创建，开展养殖品种结构调整，降底养殖密度，加强监督管理，对养殖尾水检测,达标排放 | （3）2020年，实现水产生态健康养殖，促进水产养殖绿色有序发展 | 区农业农村局各镇 |
| 6 | 水污染 | 十里横河水质黑臭 | 完成整治，消除黑臭 | 制定整治方案，开展整治 | 完成整治，基本消除黑臭 | 巩固提升 | 罗溪镇 |
| 7 | 水污染 | 李大河水质黑臭 | 完成整治，消除黑臭 | 制定整治方案，开展整治 | 完成整治，消除黑臭 | 巩固提升 | 龙虎塘街道 |
| 8 | 水污染 | 南安河水质黑臭 | 完成整治，消除黑臭 | 制定整治方案，开展整治 | 完成整治，消除黑臭 | 巩固提升 | 西夏墅镇 |
| 9 | 水污染 | 老孟河奔牛段水质黑臭 | 完成整治，消除黑臭 | 制定整治方案，开展整治 | 完成整治，基本消除黑臭 | 巩固提升 | 奔牛镇 |
| 10 | 水污染 | 省考断面水质自动站建设尚未全覆盖，不能及时捕捉水质变化；已建德胜河桥水质自动站仪器使用时间长，设备老化 | 配合省、市完成全部省考断面水质监测及辅助设施建设和已建自动站设备更新改造 | 配合省、市完成制订建设和改造方案 | 配合省、市完成年度目标任务 | 配合省、市完成年度目标任务 | 区生态环境局 |
| 11 | 大气污染 | 机动车远程在建监控网络建设滞后 | 建成并投运两套固定式机动车遥感监测设备 |  | 配合全市完成 |  | 区生态环境局 |
| 12 | 大气污染 | 全区PM2.5平均浓度偏高，空气质量优良率偏低 | 降低PM2.5浓度，提高空气质量优良率 | 制订打赢蓝天保卫战三年行动计划并组织实施 | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 | 区大气污染防治攻坚指挥部成员单位各镇街道 |
| 13 | 大气污染 | 薛家镇、奔牛镇、孟河镇等地区存在较多塑料粒子、小铸造等“散乱污”企业，废气废水直排问题突出 | 完成薛家镇、奔牛镇、孟河镇集聚众多塑料粒子加工点整治任务 | 分别制定专项整治方案 | 完成整治 | 巩固提升 | 孟河镇薛家镇奔牛镇 |
| 14 | 固废污染 | 新北区南江医药有限公司违规填埋废物 | 完成整改 | 基本完成现场处置 | 完成整改并验收销号 |  | 罗溪镇 |
| 15 | 固废污染 | 装潢垃圾及大件垃圾处置渠道不畅 | 完成装潢垃圾及大件垃圾处理项目建设 | 开展前期工作 | 开工建设 | 完成建设 | 区住建局 |
| 16 | 生态保护 | 沿江区域开发强度大，生态环境承载能力不足；沿江化工企业较多，存在环境风险隐患 | 逐步恢复增加生态岸线，建设生态隔离带；加快滨江化工园区转型升级 | 制订长江经济带（常州沿江地区）生态优先绿色转型发展规划 | 完成规划年度任务 | 完成规划阶段性任务 | 滨开区（春江镇）区经发局区农业农村局区生态环境局 |