信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批制度改革实施方案的通知

索 引 号：014112118/2020-00002

主题：其他 体裁：通知 组配：政府办公室文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2019〕185号

产生日期：2019-12-25

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2019-12-30

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批制度改革实施方案的通知

常州国家高新区(新北区)党政办公室文件

常开委办〔2019〕185号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）工程建设项目

审批制度改革实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

现将《常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批制度改革实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2019年12月25日

（此件公开发布）

常州国家高新区（新北区）工程建设项目

审批制度改革实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《省政府办公厅关于印发江苏省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕53号）和《市政府关于印发<常州市工程建设项目审批制度改革实施方案>的通知》（常政办发〔2019〕108号）精神，全面推动工程建设项目审批制度改革，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持以解决实际问题为导向，在巩固“工业建设项目50方案”改革成果的基础上，对工程建设项目审批制度实施全流程、全覆盖改革，统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式，更好更快方便企业和群众办事，着力打造一流营商环境，为建设管理明星城市，实现高质量发展走在前列提供强有力支撑。

（二）改革内容

本方案适用于房屋建筑和城市基础设施工程建设项目审批（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程），涵盖工程建设项目审批服务全过程，即：从立项到竣工验收和公共设施接入服务等，包括行政许可等审批事项和技术审查、中介服务、市政公用服务以及备案等其他类型事项（属国家、省、市级审批权限的事项除外），按照工程项目类型分类制定审批流程，实现工程建设项目审批服务流程优化、工作标准化和程序统一化。

（三）改革目标

对纳入改革范围的工程建设项目审批服务实行“一窗受理、网上办理、分类管理、限时办结”的工作模式，实现全区工程建设项目审批服务总时限控制在80个工作日内，其中，一般社会投资项目和中小型社会投资项目审批服务总时限控制在60个工作日内。审批服务总时限包括行政审批、备案和依法由审批部门组织、委托或购买服务技术审查和中介服务，以及市政公用服务报装等办理时间。到2020年底，依托常州市工程建设项目审批管理一体化系统平台，全区工程建设项目审批服务全流程实现网上办、全要素电子化、全数据材料一库共享，并实现与国家、省管理平台互联互通。

二、统一审批流程

（一）精简审批环节

1．精简审批事项。全面梳理本区工程建设项目审批事项，坚决取消不合法、不合理、不必要的审批事项；按照“最简”原则制定受理条件、申报材料、办理流程、承诺时限和收费标准。区各相关部门要对所有审批事项按照取消、保留但减少审批前置条件或简化申请材料的分类处理原则提出处理意见，形成全区统一的“审批事项和条件清单”。

2．下放审批权限。按照方便企业和群众办事的原则，进一步落实“事权下放”，区各部门要在梳理审批事项清单的基础上，提出下放或委托下级机关审批事项的处理意见，并制定相应的配套制度。

3．合并审批事项。将同一部门实施的内容相近或属于同一办理阶段的多个审批事项整合为一个审批事项，区各部门要研究提出整合事项的处理意见，形成全区统一的“合并事项清单”，并制定具体的操作办法，明确审批主体、责任分工、办事流程和完成时限等。

4．转变管理方式。对于能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为内部协作事项。区各部门要研究提出具体意见，并形成全区统一的“实施部门内部协作事项清单”，制定调整为部门协作事项的管理方式和工作要求等。

5．调整审批时序。结合项目分类审批流程编制全区统一的工程建设项目审批流程图。区各部门要按照国办发〔2019〕11 号文件要求和法律法规相关规定，提出调整各类审批事项、评估评价事项和公共服务事项的办理时序的目录清单和具体办法，并在工程建设项目分类审批流程图和办事指南中予以明确，配套建立审批时限督办考核机制。

（二）规范审批事项

本着合法、精简、效能原则，全面清理我区工程建设项目审批事项，统一审批事项和法律依据，形成全区统一的审批事项名称、申请材料和审批时限。统一编制与审批事项清单相对应的办事指南，统一各审批事项的适用范围和前置条件。形成与省市审批事项相一致，覆盖全区的工程建设项目审批服务统一标准，并实行动态管理。

（三）合理划分审批阶段

1．将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，遵循审批阶段“只少不多”原则，进一步分类优化审批流程。在此基础上，将其他行政许可、技术审查、强制性评估、中介服务、市政公用服务及备案等事项纳入相关阶段办理，或者并行推进。

2．每个审批阶段实行“一家牵头、一窗受理、全程在线、并联审批、限时办结”工作模式。立项用地规划许可和工程建设许可两个阶段，由区自然资源和规划分局牵头组织协调；施工许可阶段由区行政审批局牵头组织协调；竣工验收阶段由区住建局牵头组织协调。区各相关部门密切配合牵头部门工作，按时按要求协同办理相关审批服务工作。

（四）分类制定审批流程

1．根据省市统一的工程建设项目审批流程图示范文本，结合本区实际，按照投资来源、项目类型、工程规模等分类标准，分成5个类别制定区工程建设项目分类审批流程图：（1）政府投资房屋建筑及其他类项目；（2）政府投资线性工程类；（3）一般社会投资项目；（4）带方案出让用地的社会项目；（5）中小型社会投资项目。

2．分类审批流程图应明确各审批阶段的牵头部门、配合部门及其审批事项、审批事项间的并串联关系以及部门间的工作协同机制等内容；分类审批流程图要明确标注总审批时限以及各审批阶段时限及并联审批环节的时间包含关系。

（五）实行联合审图和联合验收

1．将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，相关部门不再进行技术审查。全面实施数字化联合审图，实现施工图审查无纸化申报、施工图网上审查、施工图网上电子存档。制定并实施施工图设计文件联合审查管理办法，明确审查内容、审查标准、审查方式和审查时限。

2．实行规划、土地、消防、人防、抗震设防要求、档案等事项限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。对于竣工验收涉及的测绘测量事项，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。制定并实施限时联合验收办法，明确牵头部门、参与部门、验收标准、工作规则、办事流程和验收时限等。

（六）推行区域评估

依照《江苏省开发区区域评估工作方案》（苏商开发〔2019〕280号）文件精神，在全区省级以上开发区，由开发区统一组织对区域内土地勘测、矿产压覆、地质灾害、水土保持、文物保护、洪水影响、地震安全性、气候可行性及环境影响评价等事项实行区域评估。区域内工程建设项目共享区域评估评审结果，切实减轻企业负担。实行区域评估的，根据区域评估结果在土地出让或划拨前告知建设单位相关要求，共享区域评估评审结果。制定并实施区域评估细则，明确实施区域评估的主体、实施范围、内容、方式以及加强事中事后监管的具体措施等。

（七）推行告知承诺制

1．制定并实施工程建设项目审批告知承诺制管理办法，明确告知承诺制的具体要求以及加强事中事后监管的措施等。

2．有可能对工程质量安全、公共安全、生态环境保护产生严重后果的审批事项，不实行告知承诺制；对存在质量安全较大以上隐患、发生质量安全事故、产生较大生态环境影响、造成生态环境破坏，正被政府部门要求限期整改或者处于限制市场行为期限内的申请人，不适用告知承诺制；对位于历史文化保护和城市特色风貌塑造相关区域的工程建设项目，不适用告知承诺制。

三、统一信息数据平台

1．依托常州市工程建设项目审批管理一体化系统平台，按照“横向到边、纵向到底”的原则，将审批流程各阶段涉及的审批服务事项全部纳入系统管理，实现与省市工程建设项目审批管理系统无缝对接。加强区各审批部门之间协调和前后流程的衔接，提高信息技术运用和资源共享水平。

2．工程建设项目审批管理系统融合涵盖现有的常州“多规合一”管理平台、“常州市建设工程施工图数字化联合审查系统”、“常州市中介超市系统”等系统平台，形成“1+N”线上审批管理综合体系。工程建设项目审批管理系统包含“一窗网上受理、在线并联审批、数据统计分析、全程监督管理”等基本功能。按照统一的标准流程实现“在线预约、在线咨询、在线踏勘、在线审批、在线支付、在线送达”应用功能，推行“人脸识别”“二维码跟踪”“电子印章”“电子证照”等网络技术，形成“网上办、快递送、不见面”的审批服务机制。

3．深化工程建设项目审批管理系统应用功能，实行建设用地红线图、工程设计方案图、施工图等资料一网归集、传输和存储。通过审批管理系统在线监控各部门的实时审批情况，对审批环节进行全过程跟踪督办及审批节点管控，切实提升审批效率，杜绝体外循环。

四、统一审批管理体系

（一）“一张蓝图”统筹项目

1．统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界控制线，强化底线约束和刚性管控，在完成“多规合一”相关工作的基础上，进一步协调各类空间规划，推进管控要素精准落地，初步形成全区国土空间规划“一张图”。依托工程建设项目审批管理系统，加强“多规合一”业务协同，引导政府投资项目超前储备、社会投资项目有序招商，加速项目前期策划生成，简化项目审批或者核准手续。“多规合一”业务协同工作由区自然资源和规划分局牵头。

2．制定项目生成管理办法，统筹协调各部门对工程建设项目提出的建设条件和需要开展的评估事项等，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据。

（二）“一个窗口”提供综合服务

1．统一制定全区“一窗受理”的工作规程，明确线上线下“一个窗口”提供综合服务的具体措施和运行规则，增强区行政服务中心大厅 “一个窗口”提供综合服务的功能，发挥服务企业群众、监督协调审批的作用。

2．整合所有工程建设项目审批部门和市政公用单位分散设立的相关服务窗口，在区行政服务中心设立工程建设项目审批综合服务窗口。建立完善“前台受理、后台审核”机制，通过最大限度的并联，对后台进行实质性整合，真正实现综合服务窗口统一收件、出件，“一个窗口”提供服务和管理。

3．制定并实施咨询辅导等服务规定。为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务，帮助企业了解审批要求，提供相关工程建设项目的申请材料清单，提高申报通过率。

（三）“一张表单”整合申报材料

1．各审批阶段牵头部门负责组织制定本阶段统一的办事指南、申报表格和材料目录，由同一审批阶段内各审批部门共同使用，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料，实现“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式。

2．建立完善审批清单服务机制，主动为申请人提供项目需要审批的事项清单。明确申报材料共享的具体要求，不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，不得要求申请人重复提交。政府部门生成的结果性文件无需作为要件材料由建设单位提交。

（四）“一套机制”规范审批运行

1．建立涵盖工程建设项目审批流程四个阶段的牵头部门负责制、协调机制、督查制度、“多规合一”协同规则、工程建设项目审批管理系统运行规则以及事中事后监管等配套制度，明确部门职责，明晰工作规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接；建立完善审批协调机制，协调解决部门意见分歧；建立跟踪督办制度，实时跟踪审批办理情况，对全过程实施督办。

2．区各相关部门要主动加强与区司法局的沟通协调配合，做好法规规章、规范性文件和标准规范的立改废释工作，修改或者废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度，建立依法推进改革的长效机制。

五、统一监管方式

（一）加强事中事后监管

建立与工程建设项目审批制度改革相适应的监管体系。全面推行“双随机、一公开”监管，明确工程建设项目检查事项清单和检查工作细则。以工程质量安全、生态环境保护、历史文化保护和城市特色风貌塑造等为监管主要内容，明确监管方式和时间要求，提高事中事后监管效能，严肃查处违法违规行为。对于实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对承诺人履行承诺的情况进行检查，承诺人未履行承诺的，审批部门要依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。

（二）加强信用体系建设

进一步加强信用体系在工程建设项目审批制度领域的建设应用。制定“黑名单”管理制度及配套实施办法，明确应当列入黑名单的具体违法违规行为，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制，对进入“黑名单”的企业和从业人员实行跨部门联合惩戒；建立工程建设项目审批信用信息平台，按照“政府定标准、企业作承诺、信用有奖惩”原则，公开良好信息和不良信息；扩大信用评价应用的领域和环节，实行行业信用信息和企业信用信息相互补充、协同联动。

（三）规范中介和市政公用服务

1．推进中介服务提速增效。清理规范行政审批中介服务事项，健全行政审批中介服务体系，完善中介服务管理制度，对未纳入清单的事项，审批部门不得以任何形式要求申请人委托中介机构开展服务；推动工程建设项目审批管理系统与中介服务网上交易平台互融互通，强化对中介服务行为的全过程监管。

2．提升市政公用服务水平。制定市政公用服务事项清单，将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务纳入审批流程管理，与相关审批阶段同步推进；制定市政公用服务管理制度和具体实施办法，实行服务承诺制，进一步明确服务标准、服务环节、办事流程和办理时限，规范服务收费；市政公用服务单位通过工程建设项目审批管理平台共享项目信息，在工程建设许可阶段提前介入服务，主动告知服务流程并提供技术指导意见，市政公用基础设施报装提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。

（四）实施行政许可事项标准化

建立健全行政许可事项、流程、服务、受理场所、监督评价“五位一体”的行政许可标准化体系。行政许可事项实行清单管理、动态调整，确保同一事项在纵向不同层级、横向不同区域间的相对统一。按“减环节、减材料、减时限、减费用”的要求，逐项编制涵盖事项名称、审批依据、申请材料、审批流程、办理时限、常见问题解答等要素的审批服务指南，形成标准化工作规程，为办事群众提供详细指引。编制审查工作细则，细化审查内容、审查标准、审查要点、审查责任等，压减自由裁量权，推进同一事项无差别受理、同标准办理。各部门及时在网上办事大厅、投资在线监管平台、工程建设项目审批管理平台、单位门户网站等公共平台公布有关办事指引，提高企业和群众获取政策法规的透明度和便利度。

六、加强组织实施

（一）强化组织领导

成立常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批制度改革工作领导小组，统筹协调工程建设项目审批制度改革工作，明确部门责任，细化分解任务，强化组织保障。领导小组下设办公室，办公室设在区行政审批局。领导小组办公室定期向市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室和区工程建设项目审批制度改革工作领导小组报送工作情况。各牵头部门要设立工作专班，制定工作周例会制度，定期向领导小组办公室报送工作推进情况。各审批部门要以本部门领导为第一责任人，根据本方案明确的工作任务和时间节点，加快推进改革各项任务，确保各项改革措施落地生效。

（二）强化考评督查

建立工程建设项目审批制度改革考评督查机制，研究制定考评督查办法，定期考核检查改革推进情况，检查结果纳入区级机关年度绩效考核目标内容；区督查室要对不认真履行职责、工作明显滞后的部门启动问责、约谈机制，对未按照相关规定和要求履行职责的进行通报批评，确保改革顺利推进。

（三）强化舆论引导

区各相关部门要充分利用报纸、广播、电视、网路等媒体，加强对工程建设项目审批制度改革工作的宣传，广泛征求社会各界的意见和建议，增进企业和群众对改革工作的了解和支持，引导办事群众充分知晓工程建设项目审批制度改革的内容、准确把握相关政策、自觉应用改革成果。区各镇（街道）、各相关部门在改革推进过程中遇到的新情况、新问题，要及时协调解决，将处理结果报送区工程建设项目审批制度改革工作领导小组。

附件：1．常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批制度改革工作领导小组成员名单

2．常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批改革工作任务分解表

附件1

常州国家高新区（新北区）工程建设项目

审批制度改革工作领导小组成员名单

组  长：乔俊杰  区党工委副书记、管委会主任，区委副书记、区政府区长

副组长：王宇伟  区党工委委员、管委会副主任，区委常委、区政府副区长

季晓东  区政府副区长

成  员：沈春英  区政协副主席、经发局局长

姚慧博  区党工委（区委）政法委常务副书记、区党政办副主任

张建平  区党工委（区委）编办副主任

张华锋  区教育局局长

王建军  区财政局局长

徐雪春  区住建局局长

张银龙  区农业农村局局长

杭宏伟  区商务局局长

唐爱民  区卫健局副局长

童广武  区应急管理局局长

恽志群  区行政审批局局长

管卫忠  区自然资源和规划分局局长

蒋丽萍  区公安分局党委委员、政治处主任

何建明  区党工委（区委）政法委副书记、区司法局局长

堵小东  区生态环境局局长

姜  浩  春江镇政府镇长

蒋功伯  孟河镇政府镇长

陈  弢  新桥镇政府镇长

花震言  薛家镇政府镇长

白正堂  罗溪镇政府镇长

王华国  西夏墅镇政府镇长

江文亭  奔牛镇政府镇长

刘  奔  河海街道办事处主任

张文伟  三井街道办事处主任

张沁怡  龙虎塘街道办事处主任

恽志群同志兼任领导小组办公室主任，具体负责工程建设项目审批制度改革工作的组织协调工作。

附件2

常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批制度改革工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 具 体 要 求 |  | 时限要求 | 牵头部门 | 配合部门（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作部署 | ★ | 根据国务院、省、市政府指导文件，制定出台《常州国家高新区（新北区）工程建设项目审批制度改革实施方案》。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 2 |  | ★ | 组建领导小组，研究解决改革中的重大问题，统筹协调和督促指导工程建设项目审批制度改革工作。 |  |  |  |
| 3 |  | ★ | 细化各项改革任务，明确职责分工，推动各项措施落地生效。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 召开全区动员部署大会，动员全区上下落实改革任务，确保按时序进度完成各项目标任务。 |  |  |  |
| 5 | 实施事项“减、放、转” |  | 全面梳理和列出现行建设项目审批事项，明确取消或者转变管理方式的事项清单并提出所有审批事项的处理意见。坚决取消所有不符合行政许可法的行政许可事项，取消没有法律法规依据的其他审批事项，取消不合理、不必要的审批事项。对依法保留的审批事项要简化申请条件、减少前置要件。 | 2019年四季度 | 区行政审批局、自然资源和规划分局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 6 | 实施事项“减、放、转” |  | 按照国务院统一要求，制定工程建设项目审批标准化服务指南，分类梳理本阶段的行政审批事项、实施审批（审查）的条件、工作具体流程、申请材料目录、办理期限、附带收费以及申请表格示范文本等，明确牵头部门负责制，简化申请条件、减少前置要件，统一审批事项和法律依据以及事项名称、申请材料和审批时限。 | 2019年四季度 | 区行政审批局、自然资源和规划分局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 7 | 优化审批 环节时序 | ★ | 制定审批事项调整为政府内部协作事项的目录，明确政府内部协作事项的管理方式、内部征求意见的要求等内容。调整相关审批事项的时序，所有审批事项的办理时序要在审批流程图和办理指南中予以明确。 | 2019年四季度 | 区行政审批局、自然资源和规划分局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 8 |  |  | 将地震安全性评价调整到工程设计前完成。 |  | 市级权限 |  |
| 9 |  |  | 环境影响评价在开工前完成。 |  | 区行政审批局 |  |
| 10 |  |  | 备案类节能审查意见在开工前完成。 |  | 区行政审批局 |  |
| 11 |  |  | 取水许可在开工前完成。 |  | 区行政审批局 |  |
| 12 |  |  | 可以将用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证。 |  | 区自然资源和规划分局 |  |
| 13 |  |  | 将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | 区住建局 | 区经发局、各市政公用单位 |
| 14 | 统一规范审批服务流程 统一规范审批服务流程 | ★ | 制定出台《常州国家高新区（新北区）建设项目审批流程工作方案》，将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，每个审批阶段实行“一家牵头、并联审批、限时办结”。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 15 |  | ★ | 制定立项用地规划许可和工程建设许可阶段审批事项办事规则及审批过程中“一张表单”、“一套机制”的所有内容，推动优化审批流程，压缩审批时限，并组织实施。 |  | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、行政审批局、生态环境局 |
| 16 |  | ★ | 制定施工许可和竣工验收阶段审批事项办事规则及审批过程中“一张表单”“一套机制”的所有内容，推动优化审批流程，压缩审批时限，并组织实施。 |  | 区行政审批局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 17 |  |  | 以施工许可和竣工验收阶段包括的审批事项为基础，将其他行政许可、强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入施工许可和竣工验收办理或并行推进。 | 2019年四季度 | 区行政审批局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局、各市政公用单位 |
| 18 |  |  | 根据全国统一的工程建设项目审批流程图示范文本和省指导性流程图，分别制定政府投资、社会投资等不同类型的工程建设项目审批立项用地规划许可和工程建设许可流程图，审批流程图要明确审批阶段、审批部门、审批事项和审批时限等，审批时限要具体明确全流程总审批时限以及各审批阶段、各审批事项的审批时限。 |  | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、商务局、应急管理局、行政审批局、生态环境局 |
| 19 | 统一规范审批服务流程 统一规范审批服务流程 |  | 根据全国统一的工程建设项目审批流程图示范文本和省指导性流程图，分别制定政府投资、社会投资等不同类型的工程建设项目审批施工许可和竣工验收流程图，审批流程图要明确审批阶段、审批部门、审批事项和审批时限等，审批时限要具体明确全流程总审批时限以及各审批阶段、各审批事项的审批时限。 | 2019年四季度 | 区行政审批局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 20 |  | ★ | 进一步简化中小型工程建设项目审批流程设置，对于带方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。 |  | 区行政审批局、自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 21 | 实行联合审图和联合验收 | ★ | 优化提升数字化联合审图，按照市施工图设计文件联合审查管理办法，明确审查内容、审查标准、审查方式和审查时限等。将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，相关部门不再进行技术审查。 | 2019年四季度 | 区住建局 | 区自然资源和规划分局、区应急管理局 |
| 22 |  | ★ | 制定并实施限时联合验收管理办法，实行规划、土地、消防、人防、抗震设防要求、档案等事项限时联合验收，明确牵头部门、参与部门、验收标准、工作规则、办事流程和验收时限等，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。 |  |  | 区党政办、应急管理局、自然资源和规划分局 |
| 23 |  | ★ | 按照市工程建设项目联合测绘管理办法，对于验收涉及的测绘工作，实行“一次委托、联合测绘，成果共享”。 |  | 区自然资源和规划分局 | 区住建局 |
| 24 | 推行区域 评 估 | ★ | 统一组织对一定区域内土地勘测、矿产压覆、地质灾害、水土保持、文物保护、洪水影响、地震安全性、气候可行性及环境影响评价等事项实行区域评估，制定并实施区域评估细则，明确实施区域评估的主体、实施范围、内容、方式、加强事中事后监管的具体措施等，对开发区、产业园区等功能区或其他特定区域开展的区域性评价工作加强指导，建立区域性评价工作机制。 | 2019年四季度 | 区商务局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 25 | 推行告知 承诺制 | ★ | 公布实行告知承诺制的工程建设项目审批事项清单，明确告知承诺制的具体要求以及加强事中事后监管的措施等，制定并实施工程建设项目审批告知承诺制管理办法。对通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项，实行告知承诺制。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 26 |  |  | 对于实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对承诺人履行承诺的情况进行检查，承诺人未履行承诺的，审批部门要依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。 |  |  |  |
| 27 | 提升完善工程建设项目审批管理系统 |  | 按照常州市工程建设项目审批系统和“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，在“一张蓝图”基础上开展审批，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 28 |  |  | 依托工程建设项目审批管理系统，建立工程建设项目审批信用信息平台。 |  |  |  |
| 29 |  |  | 按照市提升改造中介超市功能模块，探索对中介行为全过程监管建设方案。 | 2020年一季度 |  |  |
| 30 |  |  | 推动投资项目并联审批系统与江苏政务服务网、全国一体化在线政务服务平台的对接。 |  |  |  |
| 31 | “一张蓝图”统筹项目实施 “一张蓝图”统筹项目实施 |  | 统筹整合各类规划目标，划定各类控制线，构建“多规合一”的“一张蓝图”。依托工程建设项目审批管理系统，加强“多规合一”业务协同，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求。 | 2019年四季度 | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 32 |  |  | 全面梳理各类规划与空间管控要素，明确“多规合一”包含的规划目录、建立“多规合一”协调机构、明确形成数据目录（各类空间规划图层信息等）、统筹整合各类空间规划等事项完成的具体要求和时间节点。 | 2019年四季度 |  |  |
| 33 | “一张蓝图”统筹项目实施 “一张蓝图”统筹项目实施 | ★ | 按照区项目生成管理办法，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估事项等要求予以明确，将各类条件和要求集成到土地划拨或者出让的条件中，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据。 | 2019年四季度 | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 34 |  |  | 按照市开发的“多规合一”业务协同平台，统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线，强化底线约束和刚性管控。在完成“多规合一”相关工作的基础上，进一步协调各类空间规划，推进管控要素精准落地，初步形成全区国土空间规划“一张图”。 | 2019年四季度 | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 35 |  |  | 整合空间图层数据，完成差异图斑分析，制定消除主要空间规划矛盾和差异的工作计划，努力消除主要空间规划矛盾和差异，不断提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 | 2019年四季度 |  |  |
| 36 |  |  | 不断完善“一张蓝图”，统筹安排年度项目，制定工程建设项目年度实施计划。 | 2020年一季度 |  |  |
| 37 | “一个窗口”提供综合服务 | ★ | 加强政务服务大厅功能建设，明确线上线下“一个窗口”提供综合服务的具体措施和运行规则，整合各部门和各市政公用单位分散设立的服务窗口，设立工程建设项目审批综合服务窗口。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局、各市政公用单位 |
| 38 | “一个窗口”提供综合服务 | ★ | 依托工程建设项目审批综合服务窗口，完善“前台综合受理、后台联合审查”机制，通过最大限度的并联，对后台进行实质性整合，真正实现综合服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理，实现由综合服务窗口统一收件、发件、咨询。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局、各市政公用单位 |
| 39 |  |  | 全面推动工程建设项目网上申报，实行网上咨询、网上办理、网上查询、网上跟踪督办，推行申请材料和办理结果数据化电子化，全面提升建设项目审批办理便利化水平。 | 2019年四季度 |  |  |
| 40 |  | ★ | 为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务，帮助企业了解审批要求，提供相关工程建设项目的申请材料清单，提高申报通过率，制定并实施咨询辅导等服务规定。 |  |  |  |
| 41 | “一张表单”整合申报材料 | ★ | 制定立项用地规划许可和工程建设许可阶段统一的办事指南、申请表单、申报材料目录，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料，实行“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式。 | 2019年四季度 | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、行政审批局、生态环境局 |
| 42 |  | ★ | 制定施工许可和竣工验收阶段统一的办事指南、申请表单、申报材料目录，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料，实行“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式。 |  | 区行政审批局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 43 | “一套机制”规范审批运行 “一套机制”规范审批运行 | ★ | 建立健全工程建设项目审批配套制度，明确部门职责，明晰工程规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝对接。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 44 |  | ★ | 建立健全立项用地规划许可、工程建设许可的配套制度。 |  | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、行政审批局、生态环境局 |
| 45 |  | ★ | 建立健全施工许可、竣工验收的配套制度。 |  | 区行政审批局、住建局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 46 |  | ★ | 建立审批协调机制，协调解决部门意见分歧，确保审批各阶段、各环节无缝对接。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 47 |  | ★ | 建立跟踪督办督查制度，实时跟踪审批办理情况，对全过程实施督办。 |  | 区行政审批局、自然资源和规划分局、住建局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 48 | “一套机制”规范审批运行 “一套机制”规范审批运行 | ★ | 建立“多规合一”协同规则。 |  | 区自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 49 |  | ★ | 建立工程建设项目审批管理系统运行规则。 |  | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 50 |  | ★ | 加快规章制度、规范性文件和标准规范的立改废释工作，修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度，建立依法推进改革的长效机制。 | 2020年一季度 | 区司法局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 51 | 完善基层 代办服务 |  | 加强三级代办服务体系建设，强化对基层代办服务工作的组织领导、培训考核。 | 2020年一季度 | 区经发局 | 各镇人民政府（街道办事处）、园区 |
| 52 | 加强事中 事后监管 |  | 进一步转变监管理念，完善事中事后监管体系，统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，落实监管所需机构、人员和经费，严肃查处违法违规行为。 | 2019年四季度 | 区住建局 | 区经发局、教育局、财政局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 53 |  | ★ | 制定并实施工程建设项目事中事后监管的相关制度和监督检查办法，明确监管的主要内容、方式和时间要求等。 |  |  |  |
| 54 | 加强信用 体系建设 | ★ | 应用工程建设项目审批信用信息，加强申请人信用记录，建立红黑名单制度，实行信用分级分类管理，出台工程建设项目审批守信联合激励和失信联合惩戒合作备忘录，对失信企业和从业人员进行严格监管。 | 2019年四季度 | 区经发局、 行政审批局 | 区教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 55 |  | ★ | 建立工程建设项目审批信用信息平台，将企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为纳入工程建设项目审批管理系统，并与全国信用信息共享平台互联互通，加强信用信息共享，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。 | 2019年四季度 |  |  |
| 56 | 规范中介 服 务 | ★ | 制定并实施中介服务管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准和办事流程，规范服务收费。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 57 |  |  | 依托工程建设项目审批管理系统建立中介服务网上交易平台，实现对工程建设项目涉及的中介服务行为的全过程监管。 |  |  |  |
| 58 | 规范市政 公用服务 |  | 供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务要全部入驻区行政服务服务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、住建局、各市政公用单位 |
| 59 | 规范市政 公用服务 | ★ | 建立健市政公用服务管理制度，各行业主管部门组织相关审批中介和供水、排水、燃气、通信、电力等市政公用服务企业制定具体实施办法，实行服务承诺制，明确服务标准和办事流程，规范服务收费，应用工程建设项目审批管理系统对市政公用服务行为实施全过程监管。 |  | 区住建局 | 区经发局、各市政公用单位 |
| 60 | 加强组织 保 障 |  | 建立上下联动的沟通联系机制，针对重点、难点问题，采用集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强业务培训指导。 | 2019四季度 | 区行政审批局、住建局、自然资源和规划分局 | 区经发局、教育局、农业农村局、卫健局、应急管理局、生态环境局 |
| 61 |  |  | 建立工程建设项目审批制度改革督导和评估评价机制，明确督导和评估评价主体、内容、时间等，重点评估评价各地、各部门全流程、全覆盖改革和统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式。 | 2019年四季度 | 区行政审批局 | 区经发局、教育局、住建局、农业农村局、卫健局、应急管理局、自然资源和规划分局、生态环境局 |
| 62 |  |  | 保障工程建设项目审批管理系统整合建设资金。 | 2019年年底 | 区财政局 |  |
| 备注：加★栏是需要出台相对应的制度或者管理办法。 |  |  |  |  |  |  |