常州市建设工程

招标文件

招 标 编 号：MHJ2023035

项目名称：常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理二期（水利项目）水土保持方案编制及监测项目

招标人（章）：新北区孟河镇水环境全域综合治理工程（水利项目）建设管理处

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

发放时间：2023年5月26日

常州市建设工程招标投标办公室制

目  录

第Ⅰ卷  投标须知	2

第Ⅱ卷  合同条件格式	16

第Ⅲ卷  投标文件格式	24

第Ⅳ卷  报价说明	34

第Ⅴ卷  评标办法	37

第Ⅰ卷投标须知

一、前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理二期（水利项目）水土保持方案编制及监测项目 工程概况：总投资约25290.45万元。 |
| 2 | 招标内容：包括但不限于水土保持方案编制（含编制所需的一切调查研究）、取得审批机关行政许可，水土保持监测报告编制并通过验收等相关服务。 服务期限：自合同签订之日起至本项目所有工作完成并取得有权限的水利行政主管部门验收报备后终止。 |
| 3 | 招标方式: 公开招标（资格后审） |
| 4 | 报价方式：实行市场调节价，由投标人根据实际情况确定报价，不得超过招标控制价。招标控制价34万元。 |
| 5 | 递交地点：常州市新北区孟河镇建设局1楼会议室（富民花园二期） 接收人：新北区孟河镇水环境全域综合治理工程（水利项目）建设管理处 投标截止日期：2023年6月1 日13时45分 |
| 6 | 招标人：新北区孟河镇水环境全域综合治理工程（水利项目）建设管理处 地 址：常州市新北区 联系人：张工 电 话：17301539091 招标代理机构：常州沃成招标有限公司 地 址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼） 联系人：刘工 电 话：15261105258 |
| 7 | 工作要求： 合同签订后，45日历天内提交水土保持方案报告书（送审稿），协助招标人报送行政主管部门并取得批复；按施工设计水平提供监测报告；项目完工30日内完成本项目水土保持设施验收报告编制并取得有权限的水利行政主管部门验收报备。服务期间，投标人需配合招标人做好国家及地方相关行政主管部门进行本工程的水土保持监督检查及水土保持设施验收工作。 质量标准： 合格，符合相应规范和技术标准 |
| 8 | 投标文件份数： 投标文件为正本1份，副本3份，电子文件（光盘或U盘）1份。如电子文件与正本文件不一致时，以正本文件为准。投标文件采用胶装本装订，逐页编制页码。投标文件的正本、副本、电子文件均分开密封、标志，未按规定装订、密封、标志的投标文件不予接收。 电子文件的内容为： 1.投标报价、技术方案，格式为WORD |
| 9 | 1、资格要求：详见招标公告 2、项目负责人资质要求：详见招标公告 3、本次招标 不接受 联合体投标。 4、其他规定： ⑴、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次投标。 ⑵、被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的单位不得参加本次投标。 |
| 10 | 考察现场：不组织集中踏勘现场，投标人自行踏勘现场 |
| 11 | 投标预备会：不召开 |
| 12 | 标前答疑：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2023年5月30日中午12点前以邮件形式（加盖公章）发送至邮箱1772646303@qq.com ，招标文件如需澄清，于2023年5月30 日下午17点前以邮件形式发放至投标单位邮箱。 |
| 13 | 投标有效期：投标人提交投标文件截止之日起45天 |
| 14 | 投标保证金：详见招标公告 |
| 15 | 评标方法：次低评标价法 |
| 16 | 是否退还投标文件：不退还。 |
| 17 | 未中标补偿费：无 |
| 18 | 投标单位的法定代表人（或委托代理人）出席开标会： - 投标单位的法定代表人（或委托代理人）须携带第二代身份证于投标截止时间前到达开标现场并签到，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件、法定代表人授权委托书、本人第二代身份证，以证明其出席，未按以上要求，其投标文件将作无效投标予以否决。 2、本工程评标办法以招标公告中的评标办法为准。 |

# 二、总则

## 1．总说明

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段项目服务进行招标。

1.2常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理二期（水利项目）水土保持方案编制及监测项目概况（见投标须知前附表第1项所述）。

1.3 本次招标项目名称和招标范围具体见投标须知前附表。本次招标采用公开招标方式。本次招标采取委托招标方式。

1.4本次招标项目进度要求见投标须知前附表第7项，具体要求应按照本招标文件执行。

## 2. 定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

2.1招标人、发包人：为本项目建设的组织实施者。

2.2招标代理人：指取得工程招标代理资质等级证书，接受招标人委托从事建设工程招标代理活动的当事人。

2.3投标人：指向招标人提交投标文件的当事人。

2.4编制人：指其投标被招标人接受并与发包人签订合同的当事人。

2.5招标文件：指由招标人发出的本文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件。

2.6投标文件：指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

## 3. 投标资格要求

3.1投标人至少必须满足投标须知前附表第9项所列“资格要求”。

3.2投标人必须是财务自主、独立核算、具有独立的经营权和决策权的企业法人。

3.3本次招标采取资格后审的形式，招标人特别要求投标人：

3.3.1保证其资格材料的真实性和时效性，如有变动或对招标人招标项目的实施及本次招标有影响的信息应如实申报和披露，否则作为投标人提供虚假信息或隐瞒真实信息处理。

3.3.2严禁投标人采取挂靠的形式投标，一经查出，招标人有权立即取消其投标资格和中标资格；如已签订合同，发包人有权中止其合同，并承担对发包人造成的损失。

## 4. 现场考察及投标费用

4.1招标人不组织投标人集中踏勘工程现场，各投标人应自行安排现场考察。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自行承担。

4.2投标人及其代表必须承担在现场考察过程中，由于投标人及其代表的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人对投标人及其代表在现场考察过程中的行为所导致的后果不负任何责任。投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

4.3不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交和澄清所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

# 三、招标文件

## 5. 招标文件的组成

5.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第6、7条发出的澄清、修改或补充：

第Ⅰ卷  投标须知

第Ⅱ卷  合同文件格式

第Ⅲ卷  投标文件要求与格式

第Ⅳ卷  报价说明与报价表

第Ⅴ卷  评标办法

5.2投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人在投标截止时间后通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

## 6. 招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

6.2招标文件的澄清将以通过网络形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清发出的时间距投标截止时间不足5天的，相应延长投标截止时间。

## 7. 招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改。招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

7.2招标文件的答疑在网上公示后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在前附表规定的截至时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

7.3投标人应在截标时间前随时查看有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。

7.4为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

7.5招标文件、招标文件的答疑内容均以网上发布的为准。当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

# 四、投标文件的编制

## 8. 组成投标文件的文件

8.1投标人的投标文件应按照招标文件第Ⅲ卷的要求编制。

8.2投标人必须按照招标文件第Ⅲ卷提供的投标文件格式、表格及其他附录、资料的要求及顺序如实填写和编制（表格可以按同样格式扩展、缩小，内容项目不得变化）。

8.3投标人编制的投标文件格式和装订的具体要求如下：

投标人在投标截止时间前将投标文件（格式详见第Ⅲ卷投标文件格式）送达至招标文件规定的地点。

## 9. 投标价格

9.1投标人对本招标项目的报价必须以招标文件为依据，按照招标文件第Ⅳ卷的要求编制。

## 10. 投标有效期

10.1投标有效期从提交投标文件截止日期起计算。在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。在延长期内，本须知第11条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

## 11. 投标保证金：详见招标公告

## 12. 投标文件的份数和签署

12.1投标文件为正本1份，副本3份，电子文件（光盘或U盘）1份。如电子文件与正本文件不一致时，以正本文件为准。投标文件采用胶装本装订，逐页编制页码。投标文件的正、副本、电子文件均分开密封、标志，未按规定装订、密封、标志的投标文件不予接收。递交投标文件的同时需递交招标公告中要求的资格审查资料。

12.2投标文件应使用不能擦去的书写、打印或复印形式，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签署，委托代理人仅限一人。

# 12.3投标文应在标书封面、标书内要求的位置处加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字。投标人公章不得由其它印章（如投标专用章等）代替。投标文件中规定了签名、加盖公章处应当签名、加盖公章，其他没有规定签名、加盖公章的地方不必签名、加盖公章，不必每页小签。

# 五  投标书的递交

## 13. 投标文件的封装和标记

13.1投标文件应装袋密封，袋开口处加盖投标单位公章，并在开标截止时间前提交给招标人。

13.2 上述文件袋上应注明投标人的名称与地址，以便投标人在开标时被宣布迟到或缺席时，能原封退回。在规定时间之后收到的投标文件，将被迅速、原封退还投标人，并注明收到投标文件的详细日期和时间。

13.3如果上述文件袋没有按以上规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。在此种情况下发现的开封的投标书，招标人将视为无效标予以拒绝，并退还给投标人。

## 14. 投标截止时间

14.1投标人应按投标须知前附表所述的地点和时间递交投标文件。投标人应在投标截止时间前将投标文件递交给招标人代表或公证机关人员。

14.2招标人可以通过公布本须知第7款规定的答疑文件的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在本投标须知中规定的在投标截止时间方面的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

14.3招标人将拒绝并原封退回在投标截止时间以后递交的投标文件。

## 15. 投标文件的修改与撤回

15.1投标人在提交投标文件以后撤回其投标文件的，其投标文件撤回的通知须在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，以书面形式送达招标人。本次招标不接受采用修改投标报价的形式，如降价函、报价优惠说明等。

15.2投标人的投标文件撤回通知书，应按本须知第13条的规定编制、密封、印记和递交，并在封面标明“撤回”字样。

15.3投标人在投标有效期内，不能修改其投标文件。

15.4投标人在投标有效期内，不能撤回其投标文件，否则根据本须知第11条的规定其投标保证金将被招标人没收。

# 六、开标与评标

## 16. 开标

16.1开标会按投标须知前附表规定的时间、地点举行。开标时，授权委托人、项目负责人须准时亲自出席。

16.2开标由招标人主持并邀请有关监管部门派员参加。

16.3对已按本须知第15条规定要求撤回的投标文件不予开标。

16.4开标现场的投标人符合性审查：

16.4.1投标截止时间止且投标文件未拆封前，由公证机关工作人员对按时递交的投标文件、符合性检查资料及其投标人代表的身份进行符合性检查。

16.4.2符合性检查如有下列情形之一的，经公证机关工作人员确认后视为无效投标文件并退还给投标人：

a、投标文件没有按本须知第13条要求封装和标记的；

b、投标人委托代理人未准时出席开标会议，或未出示有效身份证明；

16.5开标程序：主持人按下列程序进行开标：

16.5.1宣布开标纪律；

16.5.2公布在投标截止期前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

16.5.3宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

16.5.4由工作人员检查投标文件的密封情况；

16.5.5检查投标保证金的递交情况；

16.5.6按照宣布的开标顺序由工作人员当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

16.5.7投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

16.5.8开标结束。

## 17. 评标

17.1评标委员会

17.1.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。如遇特殊情况，评标委员会成员需回避，评标委员会应在应急预案专家名单中产生补齐。

17.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3评标委员会按照第Ⅴ卷“评标方法”对投标文件进行评审，开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

## 18. 投标文件的澄清

18.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应以书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

18.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

18.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 19. 投标文件响应性的确定

19.1在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求和规定。

19.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件应该与招标文件的所有条款、合同条件和规范相符，无显著差异和保留。所谓显著差异或保留是指对编制的范围、质量及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

19.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标。

## 20. 投标文件的评价与比较

20.1评标委员会将按照第Ⅴ卷“评标方法”对本须知第19条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

20.2评标将按照“评标办法”规定进行综合分析评价。

# 七、定标与合同签订

- 21．推荐中标候选人

21.1评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告，并推荐投标价从低至高排名前三名为中标候选人。

21.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，选择排名第三的中标候选人为中标人。

21.3中标候选人由评标委员会推举，经招标人确认后予以公示，公示结束后向中标人发出中标通知书。

## 22．中标通知书

22.1在投标人须知规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标人凭本中标通知书向建设行政主管部门备案。

22.2中标通知书一般包括合同范围、合同总价、合同方式、项目负责人、合同期限以及其他重要内容。中标通知书将成为今后签订的合同文件的组成部分。

22.3在中标人按本须知前附表的规定提供了履约担保后，招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。对于任何投标人，招标人对评标情况不作任何解释。

## 23. 合同签订

23.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起5内，根据招标文件和中标人的投标文件签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

23.2中标人如不按本投标须知第23.1款的规定与招标人订立合同，则招标人取消其中标资格，其投标保证金将不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

23.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 24. 投标方案的权属

24.1 投标人应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。投标人应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，投标人已获得了权利人的授权。投标人应进一步保证，招标人使用其咨询成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使招标人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若招标人使用其咨询成果被指控侵犯上述权利，投标人应赔偿招标人由此而产生的费用和损失。

24.2 投标人中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归招标人，有关的信息未经招标人同意不得向第三方泄露。

24.3 中标人应积极配合提供相关资料和成果。中标人有责任对涉及项目的重要信息进行保密，中标人如因为项目的开展需要向第三方提供资料，必须提前得到招标人批准。

## 八、重新招标和不再招标

## 25. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1） 投标截止期止，投标人少于3个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 26.不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 九、纪律和监督

## 27. 对招标人（含招标代理人）的纪律要求

招标人（含招标代理人）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 28. 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 29.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第七章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 30.对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 31.投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 十、其他

## 32.未中标补偿费

本次招标不向未中标的投标单位支付补偿费。

# 第Ⅱ卷  合同文件格式

技术服务合同书

项目名称：常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理二期（水利项目）水土保持方案编制及监测项目

甲 方：新北区孟河镇水环境全域综合治理工程（水利项目）建设管理处

乙 方：

签订日期：  2023年  月

合同主要条款

发包人（以下称甲方）:  新北区孟河镇水环境全域综合治理工程（水利项目）建设管理处

承包人（以下称乙方）:

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务内容

1. 常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理二期（水利项目）水土保持方案编制及监测项目（含编制所需的一切调查研究）。

（1）提供水土保持方案报告书报批稿文本一式 8 份和电子文档光盘 1 张。

（2）通过水行政主管部门的审查。

（3）负责水行政主管部门审查工作所需的审查费、专家补贴并取得政府主管部门批复等在内的一切费用。

2.水土保持监测。按相关规范要求提供监测实施方案、季度监测报告、年度总结

报告及最终监测报告等，报送上级部门报备并承担一切费用。

3.水土保持设施验收报告编制由乙方另行委托具有相应能力的单位实施，配合甲方向上级部门报备验收，获得相关报备证明，并承担一切费用。

第二条 合同价格及服务期

签约合同总价（人民币）：             元（小写       ）。

本合同总价包干，包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。

工作要求：合同签订后，45日历天内提交水土保持方案报告书（送审稿），协助招标人报送行政主管部门并取得批复；按施工设计水平提供监测报告；项目完工30日内完成本项目水土保持设施验收报告编制并取得有权限的水利行政主管部门验收报备。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次招标有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的费用由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：乙方提交水土保持方案报告书并取得有权限的水利行政主管部门批复后付至合同价的40%，待乙方所有工作完成并取得有权限的水利行政主管部门验收报备后余款一次性付清。乙方需开具经甲方认可的发票。

第五条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定提供服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.其他未尽事宜，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 2 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2. 本合同一式捌份：甲方肆份，乙方肆份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

日期：                                   日期：

第Ⅲ卷 投标文件格式

第一章  投标文件内容及要求

1、投标文件的编制要求

1.1投标文件应按照招标文件要求的内容编制，超出招标文件要求由投标人自行加入的内容不作为评标依据。

1.2投标人编制投标文件时应实事求是，根据本单位及本工程实际情况合理配置主要人员。

1.3投标人编制投标文件应遵循简洁实用原则。

1.4投标人编制的投标文件格式需符合要求并按照要求提供。

2、投标文件的内容

2.1投标函：格式见本卷第二章

2.2法人代表资格证明书：格式见本卷第二章

2.3授权委托书：格式见本卷第二章

2.4企业一般情况表：格式见本卷第二章

2.5项目主要管理与技术人员汇总表：格式见本卷第二章

2.6项目主要管理与技术人员简历表：格式见本卷第二章（随表附件可缩印合页）

2.7 企业业绩：格式见本卷第二章

2.8投标报价表：格式见第Ⅳ卷第二章

2.9其他文件

第二章  投标文件格式

常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理二期（水利项目）水土保持方案编制及监测项目

投 标 文 件

标段编号: MHJ2023035

投   标   人：        （盖章）

法定代表人或

被委托代理人：        （签字）

日        期：      年     月   日

投     标    函

项目名称：常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理二期（水利项目）水土保持方案编制及监测项目

致：新北区孟河镇水环境全域综合治理工程（水利项目）建设管理处

1、经分析研究了贵方提供上述招标文件，我方愿以报价       元(大写:       )为本工程的服务费，承担并完成上述编制任务。

2、如果我方中标，我方承诺按招标人规定的工期要求提交所需文件。

3、如果我方中标，将派出_____________（项目负责人）作为本工程的项目负责人。

4、我方同意在规定的标书递交截止期限起45天内遵守本投标承诺。在该期限期满之前，本投标书对我方始终具有约束力，并可随时被接受。

5、贵方对我方的技术方案拥有所有权，使用其技术方案不应视为侵权行为。

6、如果我方中标，我方保证在贵方规定的期限完成本工程的编制工作。

7、如果我方中标，我方保证服从贵方的管理。

8、在正式签订合同之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

9、我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

投标人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系     （投标人名称）                       的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：   年   月   日

身份证复印件粘贴处（正、反面）

授 权 委 托 书

本授权书声明：（投标人名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权本单位的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年       月      日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字）

被委托代理人：（签字）

投标人：    （盖章）

身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由委托代理人签字的，必须附此授权委托书。

企业一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 注册地址： |  |
| 3 | 企业在本工程当地的代表处地址： |  |
| 4 | 法定代表人姓名： 职务： 职称： |  |
| 5 | 技术负责人姓名： 职务： 职称： |  |
| 6 | 联系人： | 联系电话： |
| 7 | 传 真： | 电子邮箱： |
| 8 | 主营范围： |  |
| 9 | 企业资质等级及证书号： |  |

项目主要管理与技术人员汇总表

| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 技术 职称 | 拟担任的职务 | 有何种 证书 （编号） | 学历 | 专业 | 工作 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目主要管理与技术人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  | 政治面貌 |  | 现任职务 |  |
| 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  | 工作年限 |  |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术证书及证书号 | 序号 | 证书名称 |  |  | 证书编号 |  |
| 相关专业 经历与工作经验 |  |  |  |  |  |  |

注：随表附身份证、职称证、毕业证、学历证书及相关经验证书的复印件。

最近五年类似工程经验

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 合同额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应列出最近五年内的类似工程经验，同时附合同协议书复印。符合招标文件中资格审查标准、评分细则等规定要求。

其他投标所需相关内容（技术方案等）

第Ⅳ卷 报价说明与报价表

第一章  报价说明

1、投标人的报价必须以招标文件为依据，结合企业自身状况自行报价。

2、投标报价不得高于招标控制价。招标控制价为34万元，超过招标控制价的投标文件为无效标。

3、招标服务范围：详见前附表

4、投标人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长的申请将不获发包人（招标人）批准。

5、根据合同规定，由投标人支付的所有规费和税金，都应包括在投标人提交的报价之内，

中标后，招标人不另行支付。

6、投标书与报价表中的报价为投标人的最终报价，招标人不接受降价函、按比例优惠等

其它任何形式的报价。

7、招标人向中标人实际支付的费用，应依法接受国家审计机关的审计。

8、投标报价采用的币种为人民币。

第二章  投标报价表格式

投标报价汇总表

| 项目 序号 | 名 称 | 投 标 及 报 价 情 况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投 标 单 位 |  |  |
| 2 | 投标项目 负责人 | 姓名： 身份证号： 证书编号： |  |
| 3 | 服 务 期 | 自合同签订之日起至本项目所有工作完成并取得有权限的水利行政主管部门验收报备后终止。 |  |
| 4 | 质 量 | 合格，符合相应规范和技术标准。 |  |
| 5 | 投标总价（元） | 人民币（大写）： 元 人民币（小写）：￥ 元 |  |
| 6 | 备注 |  |  |

备注：以上报价保留两位小数点，第三位四舍五入。

投标单位（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

# 第Ⅴ卷  评标办法

详见招标公告。