附表2

2014年新北区村庄综合整治任务表

| 序号 | 村庄名称 | 整治内容 | 隶属行政村 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殷家村 | 污水、垃圾 | 闸北村 | 滨江经济开发区 | 财政局 城建局 环保局 农业局 审计局 | 2014.12 |
| 2 | 石庄里 | 垃圾 | 安宁村 |  |  |  |
| 3 | 河湾里 | 垃圾 | 安家村 |  |  |  |
| 4 | 邓家村 | 氮磷拦截、垃圾 | 灵桥村 |  |  |  |
| 5 | 树新村 | 污水、垃圾 | 树新村 | 孟河镇 |  |  |
| 6 | 难民圩 | 污水、垃圾 | 润江村 |  |  |  |
| 7 | 北杨村 | 污水、垃圾 | 通江村 |  |  |  |
| 8 | 十圩埭 | 污水、垃圾 | 小黄山村 |  |  |  |
| 9 | 万绥村 | 污水、垃圾 | 万绥村 |  |  |  |
| 10 | 后巷村 | 污水、垃圾 | 固村巷村 |  |  |  |
| 11 | 郑塔里村 | 污水、垃圾 | 南兰陵村 |  |  |  |
| 12 | 漕河村 | 污水、垃圾 | 漕河村 | 薛家镇 |  |  |
| 13 | 薛家村 | 污水、垃圾 | 薛家村 |  |  |  |
| 14 | 新农村居民点 | 污水、垃圾 | 龙珠山村 | 罗溪镇 |  |  |
| 15 | 邱庄 | 污水、垃圾 | 邱庄村 |  |  |  |
| 16 | 温寺新农村居民点 | 垃圾 | 温寺村 |  |  |  |
| 17 | 陆家村 | 垃圾 | 丽江社区 | 西夏墅镇 |  |  |
| 18 | 池上村 | 污水、垃圾 | 池上社区 |  |  |  |
| 19 | 孔家村 | 污水、垃圾 | 梅林村委 |  |  |  |
| 20 | 刘家村 | 污水、垃圾 |  |  |  |  |
| 21 | 张家村 | 污水、垃圾 |  |  |  |  |
| 22 | 金家村 | 污水、垃圾 |  |  |  |  |
| 23 | 西南村 | 污水、垃圾 | 华墅社区 |  |  |  |
| 24 | 前薛村 | 污水、垃圾 |  |  |  |  |
| 25 | 刘岱里村 | 污水、垃圾 |  |  |  |  |
| 26 | 黄家村 | 污水、垃圾 |  |  |  |  |
| 27 | 绛头上村 | 污水、垃圾 | 浦西村 |  |  |  |