附表6

2014年新北区化学需氧量、氨氮减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 |  | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州箭龙水泥有限公司 | 全厂关闭 |  | 孟河镇 | 2014.12 |
| 2 | 江苏旺达纸业有限公司 |  | 全厂关闭 | 滨江经济 开发区 |  |
| 3 | 常州科润达化工科技有限公司 |  | 全厂关闭 |  |  |
| 4 | 常州康瑞化工有限公司 |  | 全厂关闭 |  |  |
| 5 | 完成34公里污水管网建设工程 |  | 工程治理 | 常高新集团 相关镇 |  |
| 6 | 完成4个小区（富民景园1.2期、富民景园2.1期、顺园八村三期、空港一村二期）生活污水接管工程 |  | 工程治理 | 常高新集团 薛家镇 罗溪镇 |  |
| 7 | 完成3家畜禽养殖场综合整治 |  | 工程治理 | 农业局 |  |

2014年新北区二氧化硫、氮氧化物减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州新区广达热电有限公司脱硫、脱硝工程 | 工程治理 | 龙虎塘街道 | 2014.6 |
| 2 | 常州市长江热能有限公司脱硫、脱硝工程 | 工程治理 | 滨江经济 开发区 |  |
| 3 | 常州市新港热电有限公司脱硝、备用脱硫工程 | 工程治理 |  |  |
| 4 | 常州恒翔车料有限公司煤改气工程 | 工程治理 | 薛家镇 |  |
| 5 | 常州有色铸造有限公司煤改气工程 | 工程治理 | 薛家镇 |  |
| 6 | 常州宏光机械有限公司煤改气工程 | 工程治理 | 薛家镇 |  |