附件

新北区2014年镇村公路改造、农村危桥重建计划表

| 镇 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 工程范围 | 原路、桥状况 |  |  | 改造计划 |  |  |  | 投资计划（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长（m） | 宽（m） | 结构 | 长（m） | 宽（m） | 结构 | 面积/m2 | 工程总造价 |  |
| 春江镇 | 1 | 道路 | 安家安家村道 | 绿城湾至北周路村口 | 400 | 4 | 泥石路 | 400 | 4 | 混凝土 | 1600 | 16.00 |  |
|  | 2 |  |  | 安西公路-—包象头村道修理 | 750 | 4 | 混凝土 | 750 | 4 | 混凝土 | 3000 | 30.00 |  |
|  | 3 |  |  | 西洋桥-丁家塘 | 550 | 3 | 泥石路 | 550 | 4 | 混凝土 | 2200 | 22.00 |  |
|  | 4 |  |  | 包象头、李观里 | 1491 | 2 | 泥石路 | 1491 | 3 | 混凝土 | 4473 | 44.73 |  |
|  | 5 |  |  | 丁家塘、南洋下 | 1467 | 2 | 泥石路 | 1467 | 3 | 混凝土 | 4400 | 44.00 |  |
|  | 6 |  | 安家绿城墩村道 | 原绿南村委门口大道拓宽 | 680 | 4 | 泥石 | 680 | 6 | 混凝土 | 1360 | 13.60 |  |
|  | 7 |  |  | 杨巷里 | 1647 | 2.5 | 泥石路 | 1647 | 3 | 混凝土 | 4942 | 49.42 |  |
|  | 8 |  |  | 周巷里 | 1628 | 2.5 | 泥石路 | 1628 | 3 | 混凝土 | 4883 | 48.83 |  |
|  | 9 |  |  | 吴家、焦家 | 1667 | 2.5 | 泥石路 | 1667 | 3 | 混凝土 | 5000 | 50.00 |  |
|  | 10 |  |  | 小陈家、北庄里、童家 | 1563 | 2.5 | 泥石路 | 1563 | 3 | 混凝土 | 4690 | 46.90 |  |
|  | 11 |  | 安家曹家塘村道 | 创业路——龙舌地 | 1580 | 3 | 沥青 | 1580 | 3.5 | 混凝土 | 5530 | 55.30 |  |
|  | 12 |  | 安家东蒋村道 | 东蒋主干道维修 | 1000 | 4 | 混凝土 | 1000 | 4 | 混凝土 | 4000 | 40.00 |  |
|  | 13 |  |  | 曹家后-东蒋 | 176 | 2 | 泥石 | 176 | 3.5 | 混凝土 | 616 | 6.16 |  |
|  | 14 |  | 安家济农村道 | 笔沟头 | 1429 | 2.5 | 泥石路 | 1429 | 3 | 混凝土 | 4288 | 42.88 |  |
|  | 15 |  |  | 黄泥沟 | 1140 | 2.5 | 泥石路 | 1140 | 3 | 混凝土 | 3419 | 34.19 |  |
|  | 16 |  |  | 李家村 | 1580 | 2.5 | 泥石路 | 1580 | 3 | 混凝土 | 4752 | 47.52 |  |
|  | 17 |  |  | 包家塘、周仪巷 | 1248 | 2.5 | 泥石路 | 1248 | 3 | 混凝土 | 3744 | 37.44 |  |
|  | 18 |  | 安家安宁村道 | 惠民路维修 | 800 | 3 | 混凝土 | 800 | 5 | 混凝土 | 2600 | 26.00 |  |
|  | 19 |  |  | 高头上路 | 150 | 2 | 泥石路 | 150 | 3 | 混凝土 | 450 | 4.50 |  |
|  | 20 |  |  | 安汤公路-袁家巷 | 1200 | 4 | 泥石 | 1200 | 6 | 混凝土 | 7200 | 72.00 |  |
|  | 21 |  |  | 前舍、苏家塘、后巷 | 1403 | 2 | 泥石路 | 1403 | 3 | 混凝土 | 4208 | 42.08 |  |
|  | 22 |  |  | 沃家塘路 | 923 | 2.5 | 泥石路 | 923 | 3.5 | 混凝土 | 3230 | 32.30 |  |
|  | 23 |  |  | 袁家边路 | 1035 | 3.5 | 泥石路 | 1035 | 4 | 混凝土 | 4140 | 41.40 |  |
|  | 24 |  | 安家黄城墩村道 | 南家塘-孔家塘 | 180 | 2.3 | 混凝土 | 180 | 3 | 混凝土 | 540 | 5.40 |  |
|  | 25 |  |  | 西惠标准件厂-通建沥青厂 | 518 | 6 | 沥青 | 518 | 6 | 沥青 | 3106 | 31.06 |  |
|  | 26 |  | 圩塘社区村道 | 前横墩主干道（龙圩公路—永新路） | 500 | 5 | 沥青 | 500 | 5 | 混凝土 | 2500 | 25.00 |  |
|  | 27 |  |  | 新昌中路西延伸段（至废品收购站） | 300 | 5 | 泥石路 | 300 | 5 | 混凝土 | 1500 | 15.00 |  |
|  | 28 |  |  | 闸西、居士弄主干道 | 1229 | 3.5 | 泥石路 | 1229 | 3.5 | 混凝土 | 4300 | 43.00 |  |
|  | 29 |  | 圩塘前圩村道 | 东海路至大墩、刘家、缪家 | 2064 | 2.5 | 泥石路 | 2064 | 2.5 | 混凝土 | 5160 | 51.06 |  |
|  | 30 |  | 魏村闸北村道 | 闸北大道（金河湾段）维修 | 1200 | 4 | 混凝土 | 1200 | 4 | 混凝土 | 4800 | 48.00 |  |
|  | 31 |  |  | 街头村、新沟村、楼下村 | 1448 | 2 | 泥石 | 1448 | 3 | 混凝土 | 4343 | 43.43 |  |
|  | 32 |  |  | 高墅桥、苏家村 | 1558 | 2 | 泥石 | 1558 | 3 | 混凝土 | 4675 | 46.75 |  |
|  | 33 |  | 魏村灵桥村委 | 孙家村道维修 | 300 | 2 | 混凝土 | 300 | 4 | 混凝土 | 1200 | 12.00 |  |
|  | 34 |  |  | 芮家路 | 1272 | 2.3 | 砖石 | 1272 | 2.5 | 混凝土 | 3180 | 31.80 |  |
|  | 35 |  | 魏村魏村村道 | 清水沟 | 1400 | 2 | 泥石 | 1400 | 3 | 混凝土 | 4200 | 42.00 |  |
|  | 36 |  |  | 李家边 | 613 | 2 | 泥石 | 613 | 3 | 混凝土 | 1840 | 18.40 |  |
|  | 37 |  | 魏村新华村道 | 德胜片道路 | 1293 | 3 | 泥石 | 1293 | 3 | 混凝土 | 3880 | 38.80 |  |
|  | 38 |  |  | 滨江片道路 | 4162 | 3 | 泥石 | 4162 | 3 | 混凝土 | 12487 | 124.87 |  |
|  | 39 |  | 魏村杨元村道 | 秦家边、蒋家边、马家边 | 1599 | 2.5 | 泥石 | 1599 | 3 | 混凝土 | 4798 | 47.98 |  |
|  | 40 |  | 魏村迎龙村道 | 小窑头、顾家边 | 1206 | 2 | 泥石 | 1206 | 3 | 混凝土 | 3619 | 36.19 |  |
|  | 41 |  |  | 许家桥、良种场 | 1471 | 2.5 | 泥石 | 1471 | 3.5 | 混凝土 | 5150 | 51.50 |  |
|  | 42 |  | 魏村小都村道 | 土地绛-闸北12队 | 800 | 2.5 | 泥石 | 800 | 3 | 混凝土 | 2400 | 24.00 |  |
|  | 43 |  |  | 包家村、吴家村道路 | 2058 | 2 | 泥石 | 2058 | 2.5 | 混凝土 | 5145 | 51.45 |  |
|  | 44 |  | 魏村青城村道 | 青城南路（青城西路-朱家、钟家） |  |  |  | 1600 | 4 | 混凝土 | 6400 | 64.00 |  |
|  | 45 |  |  | 青城西路——青城、钟家 | 1537 | 2 | 混凝土 | 1537 | 3 | 混凝土 | 4612 | 46.12 |  |
|  | 46 |  | 百丈沟河村道 | 野田村 | 450 | 2.5 | 泥石路 | 550 | 2.5 | 混凝土 | 1375 | 13.75 |  |
|  | 47 |  | 百丈百丈村道 | 西街 | 2000 | 3 | 泥石路 | 2000 | 3.5 | 混凝土 | 7000 | 52.50 |  |
|  | 48 |  |  | 商家坝头 | 1769 | 2.5 | 泥石路 | 1769 | 3.5 | 混凝土 | 4423 | 44.23 |  |
| 春江镇 | 49 | 道路 | 百丈双坝村道 | 朱家湾、方家村、东杏村、徐河湾、苗栗树下 | 2013 | 3.5 | 泥石路 | 2013 | 3 | 混凝土 | 6040 | 60.40 |  |
|  | 50 |  | 百丈谈家村道 | 顾家塘道路硬化 | 1800 | 2 | 泥石路 | 1800 | 2.5 | 混凝土 | 4500 | 45.00 |  |
|  | 51 |  |  | 戚家野、史家野、高田村 | 1960 | 2 | 泥石路 | 1960 | 2.5 | 混凝土 | 4900 | 49.00 |  |
|  | 52 |  | 百丈徐墅村道 | 河东、火烧头、东墙门、西谈、高家 | 773 | 3.5 | 泥石路 | 773 | 3.5 | 混凝土 | 2706 | 27.06 |  |
|  | 53 |  | 百丈陈墅村道 | 花厅屋 | 1480 | 3 | 石子路 | 1480 | 3 | 混凝土 | 4440 | 35.52 |  |
|  | 54 |  |  | 三墩堂 | 1200 | 3 | 石子路 | 1200 | 3 | 混凝土 | 3600 | 28.80 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197177 | 2101.32 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 小都太平桥重建 |  |  |  |  | 16 | 5 |  | 80 | 80.00 |  |
|  | 2 |  | 青城为民桥重建 |  | 16 | 5 |  | 16 | 5 |  | 80 | 80.00 |  |
|  | 3 |  | 绿南红卫桥 （剩银河桥） | 剩银河（重建） | 40 | 2.5 |  | 50 | 4 | 钢混 | 80 | 100.00 |  |
|  | 4 |  | 灵桥灵清桥重建 | 灵桥头灵清河 | 20 | 3 |  | 20 | 4 |  | 80 | 80.00 |  |
|  | 5 |  | 杨园马家边桥 危桥重建 | 白龙河 | 20 | 2.2 |  | 20 | 3 |  | 60 | 48.93 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 388.93 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490.25 |  |
| 孟河镇 | 1 | 道路 | 新河路 | 南起238，北至新河中学 | 1000 | 3 | ／ | 1000 | 5 | 混凝土 | 2000 | 170.00 |  |
|  | 2 |  | 银庵路 | 茅庵大道至238省道 | 2000 | 3.5 | 混凝土 | 2000 | 5 | 混凝土 | 3000 | 100.00 |  |
|  | 3 |  | 仇巷路 | 东起小河路，西至观里工业园 | 300 | 6 | ／ | 300 | 6 | 混凝土 | 1800 | 36.00 |  |
|  | 4 |  | 猛将大道 | 南起浦河路，北至武阳河 | 1600 | 3 | ／ | 1600 | 6 | 混凝土 | 9600 | 240.00 |  |
|  | 5 |  | 便民路 | 南起停车场，北至孟河大道 | ／ | ／ | ／ | 200 | 9 | 混凝土 | 1800 | 45.00 |  |
|  | 6 |  | 潘家路 | 南起富平路，北至安定河 | ／ | ／ | ／ | 200 | 7 | 混凝土 | 1400 | 35.00 |  |
|  | 7 |  | 栖凤山路 | 东起338，西至栖凤山 | ／ | ／ | ／ | 200 | 7 | 混凝土 | 1400 | 25.00 |  |
|  | 8 |  | 郭河大道 | 东起239，西至原郭河村委 | ／ | ／ | 沥青路 | 1500 | 6 | 混凝土 | 9000 | 120.00 |  |
|  | 9 |  | 立新路 | 殷桥村东，至338 | ／ | ／ | 泥石路 | 398 | 4 | 混凝土 | 1592 | 24.00 |  |
|  | 10 |  | 蔡家老村委路 | 蔡家浦河东红旗桥至向阳桥西翻建 | ／ | ／ | ／ | 1050 | 7 | 混凝土 | 7350 | 88.00 |  |
|  | 11 |  | 孟西路 | 孟河大道至渡军河 | ／ | ／ | ／ | 1200 | 7 | 混凝土 | 8400 | 250.00 |  |
|  | 12 |  | 龚家埭路 | 东起老闸桥，西至孟新公路 | ／ | ／ | ／ | 1400 | 3.5 | 混凝土 | 4900 | 78.40 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52242 | 1211.40 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 向阳桥 | 南兰陵村 | 60 | 3.5 | ／ | 60 | 5 | 板梁 | 300 | 105.00 |  |
|  | 2 |  | 老闸桥 | 树新村 | 60 | 3.5 | ／ | 60 | 7.5 | 板梁 | 450 | 160.00 |  |
|  | 3 |  | 张家桥 | 通江村 | 17 | 4 | ／ | 17 | 4 | 板梁 | 68 | 23.80 |  |
|  | 4 |  | 任家桥 | 银河村 | 15 | 4 | ／ | 15 | 4 | 板梁 | 60 | 21.00 |  |
|  | 5 |  | 六圩桥 | 银河村 | 19 | 3 | ／ | 19 | 4 | 板梁 | 76 | 26.60 |  |
|  | 6 |  | 南港桥 | 荫沙村 | 9 | 4 | ／ | 9 | 6 | 板梁 | 54 | 18.90 |  |
|  | 7 |  | 立新桥 | 固村巷村 | 20 | 4 | ／ | 20 | 6 | 板梁 | 120 | 42.00 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1128 | 397.30 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608.70 |  |
| 薛家镇 | 1 | 道路 | 村道改造 | 龙城大道-任葛庄 | 240 | 3 | 泥石 | 240 | 4 | 混凝土 | 960 | 28.08 |  |
|  | 2 |  | 村道改造 | 任葛庄-杨家塘 | 400 | 2.5 | 泥石 | 400 | 2.5 | 混凝土 | 1000 | 13.50 |  |
|  | 3 |  | 村道改造 | 丁家支五路-任葛老西庄 | 570 | 3 | 泥石 | 570 | 3 | 混凝土 | 1710 | 32.36 |  |
|  | 4 |  | 村道改造 | 支三道路（地道口）-丁家冯家塘 | 500 | 3 | 泥石 | 500 | 3.5 | 混凝土 | 1750 | 32.70 |  |
|  | 5 |  | 村道改造 | 山庄-庄只村 | 550 | 3 | 泥石 | 550 | 3 | 混凝土 | 1650 | 32.00 |  |
|  | 6 |  | 村道改造 | 石家塘-杨家塘 | 350 | 2.5 | 泥石 | 350 | 2.5 | 混凝土 | 875 | 12.40 |  |
|  | 7 |  | 村道改造 | 支二道路沈家塘-湾里村 | 250 | 3 | 泥石 | 250 | 3 | 混凝土 | 750 | 24.30 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8695 | 175.34 |  |
| 罗溪镇 | 1 | 道路 | 王下村村道 | 杨家丼至唐家湾道路 | 830 | 5 | 混凝土 | 830 | 5 | 混凝土 | 4150 | 49.80 |  |
|  | 2 |  |  | 蛇东至小印庄 | 500 | 4 | 混凝土 | 500 | 4 | 混凝土 | 2000 | 24.00 |  |
|  | 3 |  |  | 新农村至龙虾城 | 1000 | 6 | 水泥路 | 1000 | 6 | 混凝土 | 6000 | 72.00 |  |
|  | 4 |  |  | 团结路至龙虾城 | 800 | 4 | 水泥路 | 800 | 7 | 混凝土 | 5600 | 67.20 |  |
|  | 5 |  | 龙珠山村道 | 后洑巷-前洑巷道路工程 | 700 | 2 | 土路 | 500 | 4 | 混凝土 | 2000 | 24.00 |  |
|  | 6 |  |  | 西蒋至野田里道路工程 | 800 | 3.5 | 泥石路 | 800 | 4 | 混凝土 | 3200 | 38.40 |  |
|  | 7 |  |  | 西蒋至芦家塘道路工程 | 500 | 3 | 泥石路 | 500 | 4 | 混凝土 | 2000 | 24.00 |  |
|  | 8 |  | 青莲社区村道 | 小东庄至黄河西路（南北方向） | 420 | 4.5 | 土路 | 420 | 3.5 | 混凝土 | 1470 | 17.64 |  |
|  | 9 |  |  | 沟北村道 | 1200 | 3 | 泥石路 | 1200 | 3 | 混凝土 | 3600 | 43.20 |  |
|  | 10 |  | 邱庄村道 | 邱庄至新庄上 | 1000 | 2 | 石子路 | 1000 | 4 | 混凝土 | 4000 | 48.00 |  |
|  | 11 |  |  | 邱庄至水墩上 | 1200 | 3 | 水泥路 | 1200 | 4 | 混凝土 | 4800 | 57.60 |  |
|  | 12 |  |  | 大朝南至高巷牛桥头 | 1000 | 4 | 石子路 | 1000 | 4 | 混凝土 | 4000 | 48.00 |  |
|  | 13 |  |  | 东村至周达里 | 500 | 3 | 暗渠 | 500 | 4 | 混凝土 | 2000 | 24.00 |  |
|  | 14 |  |  | 肖家至金宝苗木合作社 | 800 | 3 | 泥石路 | 800 | 3 | 混凝土 | 2400 | 28.80 |  |
|  | 15 |  | 高巷村道 | 周达里至松坟头 | 450 | 3.5 | 泥石路 | 450 | 3 | 混凝土 | 1350 | 16.20 |  |
|  | 16 |  |  | 朱家弄至大桥头 | 350 | 3.5 | 泥石路 | 350 | 3 | 混凝土 | 1050 | 12.60 |  |
|  | 17 |  |  | 朱家弄至常家塘 | 260 | 3.5 | 泥石路 | 260 | 3 | 混凝土 | 780 | 9.36 |  |
|  | 18 |  | 温寺村道 | 温寺水站到高铁便道 | 350 | 4 | 土渠 | 350 | 4 | 混凝土 | 1400 | 16.80 |  |
|  | 19 |  |  | 原南站厂北到沟南 | 1300 | 4 | 水泥路 | 1300 | 6 | 混凝土 | 7800 | 93.60 |  |
|  | 20 |  | 溪南村道 | 新南-秦秦铜材厂 | 220 | 4 | 泥石路 | 220 | 4 | 混凝土 | 880 | 10.56 |  |
|  | 21 |  | 空港社区村道 | 原村委至向阳桥 | 450 | 4 | 水泥路 | 450 | 4 | 混凝土 | 1800 | 21.60 |  |
|  | 22 |  | 鸦鹊村道 | 六号支渠路北端路 | 180 | 3 | 泥石路 | 180 | 4.5 | 混凝土 | 810 | 9.72 |  |
|  | 23 |  |  | 鸦鹊村东西主干道拓宽 | 2300 | 5 | 水泥路 | 1800 | 8 | 混凝土 | 14400 | 172.80 |  |
|  | 24 |  | 王下村村道 | 西四至北三 | 1308 | 5.5 | 水泥路 | 1308 | 5.5 | 混凝土 | 7194 | 86.33 |  |
|  | 25 |  | 邱庄村道 | 邱庄村村道 | 1500 | 3.5 | 水泥路 | 1500 | 3.5 | 混凝土 | 5250 | 63.00 |  |
|  | 26 |  | 龙珠山村道 | 德裕塘至西戴田 | 800 | 5 | 水泥路 | 800 | 5 | 混凝土 | 4000 | 48.00 |  |
|  | 27 |  | 钱家塘村道 | 窑丼村道 | 1080 | 3 | 石子路 | 1080 | 3 | 混凝土 | 3240 | 38.88 |  |
|  | 28 |  | 广福庵村道 | 窑丼村道 | 590 | 4 | 石子路 | 590 | 4 | 混凝土 | 2360 | 28.32 |  |
|  | 29 |  | 史家塘村道 | 窑丼村道 | 800 | 3 | 石子路 | 800 | 3.5 | 混凝土 | 2800 | 33.60 |  |
|  | 30 |  | 道士庄至界沟上 | 鸦鹊村道 | 1600 | 2.5 | 砂石路 | 1600 | 3 | 混凝土 | 4800 | 57.60 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107134 | 1285.61 |  |
| 罗溪镇 | 1 | 桥梁 | 朱店桥 | 溪南村道 | 18 | 3.5 | 砖砌 | 20 | 4 | 混凝土 | 80 | 20.00 |  |
|  | 2 |  | 邹家村西桥 | 鸦鹊村道 | 6 | 1.5 | 砂石 | 12 | 4 | 混凝土 | 48 | 6.00 |  |
|  | 3 |  | 邹家村庙东桥 | 鸦鹊村道 | 5 | 2.8 | 砂石 | 5 | 4 | 混凝土 | 20 | 5.00 |  |
|  | 4 |  | 南庄桥 | 王下村桥 | 20 | 5 | 砂石 | 20 | 5 | 混凝土 | 100 | 80.00 |  |
|  | 5 |  | 邱庄村桥一 | 邱庄村桥 | 8 | 3 | 砂石 | 8 | 4 | 混凝土 | 32 | 8.00 |  |
|  | 6 |  | 邱庄村桥二 | 邱庄村桥 | 5 | 2.5 | 砂石 | 6 | 4 | 混凝土 | 24 | 6.30 |  |
|  | 7 |  | 邱庄村桥三 | 邱庄村桥 | 7 | 3 | 砂石 | 7 | 4 | 混凝土 | 28 | 7.00 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 | 132.30 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417.91 |  |
| 西夏墅镇 | 1 | 道路 | 微山湖路 | 阿里山路-天柱山路 | 390 | 8 | 沥青 | 390 | 16 | 沥青砼 | 6240 | 100.00 |  |
|  | 2 |  | 梅林村道路 | 鼎盛路-吕家村 | 520 | 2.5 | 泥石 | 520 | 4 | 水泥砼 | 2080 | 23.50 |  |
|  | 3 |  |  | 梅林北-春江 | 550 | 3.5 | 泥石 | 550 | 3.5 | 水泥砼 | 1925 | 21.75 |  |
|  | 4 |  |  | 梅林南-春江 | 650 | 4 | 泥石 | 650 | 4 | 水泥砼 | 2600 | 29.38 |  |
|  | 5 |  |  | 安西路-延寿河 | 800 | 3.5 | 泥路 | 800 | 3.5 | 水泥砼 | 2800 | 36.40 |  |
|  | 6 |  |  | 丁村-水云间 | 520 | 6 | 泥路 | 520 | 6 | 沥青砼 | 3120 | 40.56 |  |
|  | 7 |  |  | 东林寺-生态园 | 1200 | 6 | 泥路 | 1200 | 6 | 沥青砼 | 7200 | 180.00 |  |
|  | 8 |  |  | 安西路-春江 | 2300 | 6 | 泥路 | 2300 | 8 | 沥青砼 | 18400 | 360.00 |  |
|  | 9 |  |  | 村委-金家村 | 850 | 2.5 | 泥石 | 850 | 4 | 沥青砼 | 3400 | 47.60 |  |
|  | 10 |  | 水塔口村道路 | S239-牛郎村 | 2000 | 3-3.5 | 混凝土 | 2000 | 5 | 水泥砼 | 4000 | 52.00 |  |
|  | 11 |  |  | 东河巷村-S122 | 100 | 2.5 | 泥路 | 800 | 8 | 水泥砼 | 6400 | 96.00 |  |
|  | 12 |  |  | 东河巷村-池上 | 450 | 2 | 泥路 | 450 | 3.5 | 水泥砼 | 1575 | 29.14 |  |
|  | 13 |  |  | 陈家村-政泰路 | 500 | 2 | 泥路 | 500 | 5.5 | 水泥砼 | 2750 | 41.80 |  |
|  | 14 |  |  | 罗家村-政泰路 | 350 | 3 | 泥路 | 350 | 5.5 | 水泥砼 | 1925 | 29.26 |  |
|  | 15 |  |  | 琪庄村-宦家村 | 1300 | 2 | 泥路 | 1300 | 3 | 水泥砼 | 3900 | 46.80 |  |
|  | 16 |  | 观庄村道路 | 徐家村-村委 | 600 | 3 | 泥石 | 600 | 3 | 水泥砼 | 1800 | 18.00 |  |
|  | 17 |  |  | 后贤村-村委 | 1200 | 3 | 泥石 | 1200 | 3.5 | 水泥砼 | 4200 | 42.00 |  |
|  | 18 |  |  | 观西村-村委 | 600 | 2 | 泥石 | 600 | 3 | 水泥砼 | 1800 | 18.00 |  |
|  | 19 |  |  | 东头村-西海路 | 1000 | 3 | 泥石 | 1000 | 4 | 水泥砼 | 4000 | 44.00 |  |
|  | 20 |  |  | 浦窦公路-西珠墅村 | 1500 | 3 | 泥石 | 1500 | 3.5 | 水泥砼 | 5250 | 57.75 |  |
|  | 21 |  |  | 西珠墅村-西海路 | 200 | 3 | 泥路 | 200 | 4 | 水泥砼 | 800 | 12.16 |  |
|  | 22 |  |  | 杨家村-西海路 | 400 | 2 | 泥路 | 400 | 4 | 水泥砼 | 1600 | 24.32 |  |
|  | 23 |  |  | 东珠墅村-丹阳 | 1500 | 2 | 泥石 | 800 | 3.5 | 水泥砼 | 2800 | 36.40 |  |
|  | 24 |  | 池上社区道路 | 小河沿村-野田里村 | 150 | 2.5 | 泥石 | 150 | 4 | 水泥砼 | 600 | 6.00 |  |
|  | 25 |  |  | 东直街-东弄口 | 150 | 3 | 泥石 | 150 | 4 | 水泥砼 | 600 | 6.00 |  |
|  | 26 |  |  | 陈塔里村-政泰路 | 500 | 2.5 | 泥路 | 500 | 8 | 水泥砼 | 4000 | 52.00 |  |
| 西夏墅镇 | 27 | 道路 | 浦西村道路 | 浦窦公路-S122 | 1500 | 4.5 | 混凝土 | 1500 | 6 | 沥青砼 | 9000 | 144.00 |  |
|  | 28 |  |  | 浦窦公路-丹阳 | 500 | 4 | 混凝土 | 500 | 5.5 | 水泥砼 | 2750 | 36.03 |  |
|  | 29 |  |  | 巢家村-S122 | 800 | 4 | 混凝土 | 800 | 6 | 水泥砼 | 1600 | 24.32 |  |
|  | 30 |  | 浦河社区道路 | 浦河南-浦西村 | 280 | 3 | 泥石 | 280 | 3.5 | 水泥砼 | 980 | 10.78 |  |
|  | 31 |  |  | 浦河北-浦西村 | 150 | 2 | 泥路 | 150 | 3.5 | 水泥砼 | 525 | 6.88 |  |
|  | 32 |  |  | 浦河村-新口庄村 | 100 | 3 | 泥路 | 250 | 3.5 | 水泥砼 | 875 | 11.46 |  |
|  | 33 |  |  | 浦河村-金山路 | 600 | 2 | 泥路 | 600 | 6 | 水泥砼 | 3600 | 46.80 |  |
|  | 34 |  | 华墅社区道路 | 南街队-集镇 | 75 | 8 | 泥石 | 75 | 8 | 水泥砼 | 600 | 9.00 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115695 | 1740.09 |  |
|  | 35 | 桥梁 | 梅林村桥梁 | 安宁桥 | 25 | 5 | 拱桥 | 15 | 5 |  | 75 | 30.00 |  |
|  | 36 |  |  | 张家桥 | 15 | 2 | 石板 | 15 | 11 |  | 165 | 70.00 |  |
|  | 37 |  |  | 刘家桥 | 15 | 2 | 石板 | 15 | 6 |  | 90 | 40.50 |  |
|  | 38 |  |  | 薛家桥 | 5 | 2 | 石板 | 5 | 6 |  | 30 | 12.00 |  |
|  | 39 |  | 浦河社区桥梁 | 浦河村板涵 | 6 | 5 | 石板 | 6 | 5 |  | 30 | 9.00 |  |
|  | 40 |  | 华墅社区桥梁 | 前薛村桥 | 10 | 3.5 | 石板 | 10 | 5 |  | 50 | 22.50 |  |
|  | 41 |  |  | 省庄里村桥 | 6 | 2 | 石板 | 6 | 6 |  | 36 | 14.40 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 | 198.40 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938.49 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7630.69 |  |