附件

2014年滨江经济开发区(春江镇)生态文明建设目标任务分解表

| 序号 | 目标名称 | 目标 任务 | 目标内容及要求 | 责任部门 | 配合部门 | 牵头领导 | 完成 时间 | 区政府 考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 绿城 工程 | 生态 细胞 建设 工程 | 按照《常州市生态文明示范市建设新北区工作方案》(常新委[2012]8号)要求，落实年度目标任务。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 2 |  |  | 按照省级生态工业园区考核指标要求，落实年度目标任务。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 省、市环保部门目标 区政府目标 |
| 3 |  |  | 完成生态文明建设规划的编制工作。 | 环保分局 | 财政分局 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 省、市政府目标 |
| 4 |  |  | 完成7个项目的生态创建工作（省级生态村1个:灵桥村；市级生态村1个：新华村；市级绿色社区2个：新魏花园、长江社区；创建生态文明示范工程3个）。 | 环保分局 | 相关村委 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 5 |  |  | 自4月起每月报送区环保局生态文明建设亮点信息（以调研类信息、经验类信息、对策建议类信息、动态类信息等4种形式）3篇。 | 环保分局 | 党政办 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |
| 6 |  | 生态源 保护 建设 工程 | 长江湿地保护区综合整治提升工程：配合市有关部门做好长江饮用水、湿地保护区工作，清理剩银河东侧1.5公里处3公顷范围内的现有渔船，划定捕鱼船停靠聚集区，开展现有捕鱼船聚集处及鱼塘湿地生态系统修复工程。 | 水利站 | / | 杨斐 | 2014.12 | 农业局 | 市政府目标 |

| 序号 | 目标名称 | 目标 任务 | 目标内容及要求 | 责任部门 | 配合部门 | 牵头领导 | 完成 时间 | 区政府 考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 生态 绿城 工程 | 生态源 保护 建设 工程 | 常州市长江魏村饮用水水源保护区环境整治工程：完成魏村饮用水源二级保护区内非法码头、船厂的拆除搬迁工作。 | 港区办 | / | 贾友章 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 8 |  |  | 配合完成长江魏村饮用水源保护区、长江重要湿地全区生态红线保护区统一标识、标牌系统建设。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 9 |  |  | 录安洲湿地公园（生态林）：建设规模67公顷，年内完成建设14公顷。 | 建设局 | 港区办 | 徐雪春 | 2014.12 | 城建局 | 市政府目标 |
| 10 |  | 生态 廊道 建设 工程 | 长江沿岸生态廊道建设工程：待市水利局长江岸堤加固后，启动对长江沿岸堤坝道路南侧生态廊道建设工程。 | 建设局 | 环保分局 | 徐雪春 | 2014.12 | 城建局 | 市政府目标 |
| 11 | 生态 建设 工程 | 生态 基础 设施 建设 | 实施污水管网建设工程，完成年度工作目标任务。 | 建设局 | / | 徐雪春 | 2014.12 | 城建局 | 市政府目标 |
| 12 |  |  | 配合启动生活垃圾发电项目建设（规模为1500吨/天，其中一期工程800吨/天）。 | 经发局 | / | 张文伟 | 2014.12 | 城建局 | 市政府目标 |
| 13 |  |  | 提升区域危险废物处理能力，启动危险废物处置项目建设。 | 经发局 | / | 张文伟 | 2014.12 | 环保局 | 省、市环保部门目标 区政府目标 |
| 14 |  |  | 完成辖区内水、大气自动站监测点位建设工程。 | 环保分局 | 财政分局 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |

| 序号 | 目标名称 | 目标 任务 | 目标内容及要求 | 责任部门 | 配合部门 | 牵头领导 | 完成 时间 | 区政府 考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 生态 建设 工程 | 生态 农村 建设 | 完成殷家村(闸北村委)生活污水处理设施及垃圾收集处理设施的建设；完成邓家村(灵桥村委)氮磷拦截、垃圾收集处理的建设；完成石庄里（安宁村委）、河湾里（安家村委)等2个垃圾收集处理设施的建设；同时要落实长效管理措施。 | 建设局 | / | 徐雪春 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 16 |  | 生态 农业 提升 | 配合推广有机肥、种植绿肥，完成年度目标任务。 | 农业站 | / | 周富泉 | 2014.12 | 农业局 | 市政府目标 |
| 17 |  |  | 按农业局要求完成防渗渠道工程。 | 水利站 | / | 杨 斐 | 2014.12 | 农业局 | 市政府目标 |
| 18 |  |  | 完成规模化畜禽养殖场的调查工作，摸清污染底数。 | 兽医站 | / | 周富泉 | 2014.6 | 农业局 | 省、市环保部门目标 |
| 19 |  | 清水 工程 | 实施建新河等6条河道的综合整治工程（详见附表1）。 | 详见附表1 |  |  | 2014.12 | 城建局 环保局 农业局 | 市政府目标 |
| 20 |  |  | 对本区域内的港区南、北河实施“河长”负责制，由镇长担任“河长”，对责任河道每季度至少组织一次全面督查，确保做到整治目标到位、工程（工作）到位、资金到位、考核到位的“四个到位”。 | 环保分局 | 水利站 | 丁文竞 | 2014.12 | 环委办 | 市政府目标 |
| 21 |  | 蓝天 工程 | 完成常州赛科废物处理有限公司、常州瑞明药业有限公司、常州天马集团有限公司、常州新东化工发展有限公司、常州市临江化工有限公司、新湖（常州）石化有限公司、江苏埃宝化工材料有限公司、常州新日化学有限公司8家企业挥发性有机物整治。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |

| 序号 | 目标名称 | 目标 任务 | 目标内容及要求 | 责任部门 | 配合部门 | 牵头领导 | 完成 时间 | 区政府 考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 生态 建设 工程 | 蓝天 工程 | 对长江热能、新港热电2家单位实施提标改造工程，对物料堆场进行全面整治，2014年7月1日起2家单位烟尘、二氧化硫、氮氧化物均达到国家新标准要求。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.6 | 环保局 | 市政府目标 |
| 23 |  |  | 开展锅炉整治，完成47家企业57台锅炉的清洁能源替代工作；拆除1台懒汉炉（详见附表2），确保辖区内“禁燃区”范围内禁止使用高污染燃料的设施。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 24 |  |  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，配合农业局全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化等综合利用措施，建设秸秆综合利用工程项目。 | 农业站 | / | 周富泉 | 2014.12 | 农业局 | 市政府目标 |
| 25 |  |  | 强化秸秆禁烧，建立完善区、镇、村、组四级禁烧工作网络；全面落实“片长”、“路长”巡查责任，夏收秋收时期实行24小时值班制度；加强秸秆禁烧宣传，利用多种渠道将秸秆禁烧宣传到每村每户。 | 农业站 | 环保分局 | 周富泉 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 26 |  |  | 加强扬尘污染防治。对区域内施工工地进行扬尘综合整治，积极创建省级文明工地、省级绿色施工工地。加强对房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、拆迁工程、堆场、运输车辆、渣土运输、道路保洁及养护、绿化养护等扬尘污染防治的监督管理。 | 建设局 | 城管办 | 徐雪春 | 2014.12 | 城建局 | 市政府目标 |
| 27 |  | 土壤 修复 工程 | 完成2家重污染关闭企业土壤环境调查和风险评估。 | 环保分局 | 财政分局 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 28 |  |  | 启动耕地、饮用水源保护区、涉重企业周边土壤及地下水污染状况调查工作。 | 环保分局 | 财政分局 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |

| 序号 | 目标名称 | 目标 任务 | 目标内容及要求 | 责任部门 | 配合部门 | 牵头领导 | 完成 时间 | 区政府 考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 生态 建设 工程 | 减排 工程 | 配合做好2014年度减排工作。确保江苏旺达纸业有限公司、科润达化工科技有限公司、康瑞化工有限公司关闭到位；督促常州市长江热能有限公司完成脱硫、脱硝工程、常州市新港热电有限公司完成脱硝、备用脱硫工程。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 30 |  |  | 配合农业局加快推进标准化畜禽养殖场建设。采取干湿分离、雨污分离、干粪及沼渣生产有机肥、污水和尿液生产沼气、沼液农田综合利用等全过程治理方式，治理养殖污染。做到养殖场不设污水排放口，产生的废弃物（粪便、沼渣、沼液及经处理后的污水等）全部实施农田综合利用，年内完成1家规模化畜禽养殖场整治，要确保提供足够消纳的土地量。 | 兽医站 | / | 周富泉 | 2014.12 | 农业局 | 市政府目标 |
| 31 |  |  | 滨江经济开发区完成规划环评修编。 | 环保分局 | 财政分局 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 32 |  | 重污染点源 整治 | 督促推进电镀、印染、涉重、铅蓄电池、粉尘等重污染行业综合整治，推进滨江化工区综合整治，确保全年关停并转化工企业10家。 | 经发局 | / | 张文伟 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |
| 33 |  | 环境 监管 工程 | 以镇、街道为网格化单元，落实环境信访属地管理责任，实行重点信访包干制度（详见附表3）。 | 环保分局 | 相关村委 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |
| 34 |  |  | 辖区内杜绝危险废物违法倾倒行为。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |

| 序号 | 目标名称 | 目标 任务 | 目标内容及要求 | 责任部门 | 配合部门 | 牵头领导 | 完成 时间 | 区政府 考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 生态 建设 工程 | 环境 监管 工程 | 督促辖区内危废重点监管企业，在危废堆放场所出入口均需安装视频监控装置，并与环保部门联网。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 36 |  |  | 确保辖区内不发生重大环境污染事故。发生事故应及时上报并做好应急处置工作，督促辖区内重点企业按预案要求开展突发环境事件应急演练。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 37 |  |  | 对市、区现场检查中发现的及信访举报核查属实的非法清洗废桶、废塑料及纸浆回收加工等无证无照作坊，开展集中取缔行动。 | 环保分局 | 城管办 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |
| 38 |  |  | 配合做好重金属污染防治的各项工作。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 39 |  |  | 建立健全滨江化工区港区南河、北河水质实时预警监测制度，对南北河底泥污染现状了解分析，及时采取定期清淤换水等保护措施。 | 环保分局 | 水利站 | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |
| 40 |  |  | 督促辖区内企业完成规范化整治及排污许可证申领工作（名单见附表4）。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 区政府目标 |
| 41 |  |  | 严格执行建设项目环境影响评价“三同时”制度，建设项目环境影响评价率100%，“三同时”执行率100%。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市政府目标 |
| 42 |  |  | 完成春江镇的安家、圩塘、百丈等3个卫生院污水治理设施建设。 | 相关卫生院 | 环保分局 | 郑建仁 | 2014.8 | 社会事业局 | 市政府目标 |
| 43 | 生态保障工程 | 体制 机制 建设 | 建立各镇（街道）环保工作例会制度，全年环保专题例会不少于12次。 | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 | 环保局 | 市环保局目标 |

附表1

2014年滨江经济开发区（春江镇）河道整治计划

| 序号 | 河道名称 | 工作任务 | 责任部门 | 配合部门 | 牵头领导 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建新河 | 1.对沿河工业企业实施雨污分流改造、排污口规范化整治及污水截污； | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 |
|  |  | 2.对沿河居民点实施截污； | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
|  |  | 3.完成部分河道清淤工作（3.6公里）； | 水利站 | / | 杨 斐 |  |
|  |  | 4、完成岸坡整理及绿化。 | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
| 2 | 丰收河 | 1.对沿河工业企业实施雨污分流改造、排污口规范化整治及污水截污； | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 |
|  |  | 2.对河道进行清淤； | 水利站 | / | 杨 斐 |  |
|  |  | 3.对长江小区生活污水接管、截污。 | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
| 3 | 骨干河 | 1.对沿河工业企业实施雨污分流改造、排污口规范化整治及污水截污； | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 |
|  |  | 2.完善污水收集管网建设，对沿河生活污水实施截污； | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
|  |  | 3.完善活水机制、长效管理机制。 | 水利站 | / | 杨 斐 |  |
| 4 | 肖龙 港河 | 1.配合向南延伸，从友谊河到新龙河接通，长度6.920公里； | 水利站 | / | 杨 斐 | 2014.12 |
|  |  | 2.配合启动岸坡整理和绿化。 | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
| 5 | 省庄河 | 1.对沿河工业企业实施雨污分流改造、排污口规范化整治及污水截污； | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 |
|  |  | 2.配合完成省庄河（东海路-友谊河段）拓浚990米，南延至新开友谊河，两侧护岸； | 水利站 | / | 杨 斐 |  |
|  |  | 3.沿河管网排查维护修复，启动沿河居民实施截污接管； | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
|  |  | 4.启动新华村换水工程； | 水利站 | / | 杨 斐 |  |
|  |  | 5.岸坡整理和绿化。 | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
| 6 | 藻江河 | 1.对藻江河沿线百丈、圩塘片区工业企业实施雨污分流改造、排污口规范化整治及污水截污； | 环保分局 | / | 丁文竞 | 2014.12 |
|  |  | 2.对藻江河沿线百丈、圩塘段生活污水实施截污工程； | 建设局 | / | 徐雪春 |  |
|  |  | 3.完成百丈工业园区企业污水管网建设。 | 建设局 | / | 徐雪春 |  |

附表2

2014年滨江经济开发区（春江镇）锅炉淘汰

及懒汉炉拆除名单

| 序号 | 类型 | 企业名称 | 数量 | 整治类型 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 常州新博龙泉酒业有限公司 | 1 | 淘汰 | 2014.11 | 禁燃区内 |
| 2 |  | 安家安西浴室 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 安家水晶宫浴室 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 常州晨波服饰 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 常州悦荣纺织有限公司 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 金丰浴室 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 聚怡休闲中心 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 丽华浴室 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 明珠浴室 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 三毛浴室 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 徐建国 | 1 |  |  |  |
| 12 | 锅炉 | 志华浴室 | 1 | 淘汰 | 2014.11 | 禁燃区内 |
| 13 |  | 金月浴室 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 常州市凯元化工有限公司 | 1 |  |  | 禁燃区外 |
| 15 |  | 江苏华达化工集团有限公司 | 2 |  |  |  |
| 16 |  | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 常州世鑫化工有限公司 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 江苏常隆化工有限公司 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 新北区浩成建森机械配件厂 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 常州新区超强金属制品有限公司 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 常州市合一玻纤材料有限公司 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 常州市建翔木业有限公司 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 常州市黑马合成革有限公司 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 常州东方诺亚印染有限公司 | 2 |  |  |  |
| 25 |  | 常州市通达化工有限公司 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 常州市百丈徐墅浴室 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 常州百尔发纺织植绒制品有限公司 | 2 |  |  |  |
| 28 |  | 常州市江边水泥制品有限公司 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 常州新北区魏村亚峰水泥涵管厂 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 常州常源纺织植绒材料有限公司 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 常州新区百丈植绒制品有限公司 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 常州新区德成鞋业有限公司 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 常州吉旺精细化工有限公司 | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 常州市华艺植绒材料有限公司 | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 常州市中江焊丝有限公司 | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 常州新区八方植绒制品有限公司 | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 常州新区申达化工有限公司 | 1 |  |  |  |
| 38 | 锅炉 | 常州强宏绒毛有限公司 | 1 | 淘汰 | 2014.11 | 禁燃区外 |
| 39 |  | 常州天马集团有限公司 | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 常州万意纺织有限公司 | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 常州市宏程包装有限公司 | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 常州新区如意植绒材料有限公司 | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 常州市永联管桩有限公司 | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 常州新区百丈热能站 | 3 |  |  |  |
| 45 |  | 常州植绒材料有限公司 | 2 |  |  |  |
| 46 |  | 常州超云纺织印染有限公司 | 2 |  |  |  |
| 47 |  | 上海神华物流有限公司（原江苏武进港务有限公司德胜分公司） | 1 |  |  |  |
| 48 | 懒汉炉 | 王海涯 | 1 | 拆除 |  | 禁燃区内 |

附表3

2014年滨江经济开发区（春江镇）

重点信访包干任务分解表

| 序号 | 重点信访 | 解决目标 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州永泰丰化工有限公司非法偷排污水，非法处置固废等问题 | 化解，关闭该厂，解决遗留问题，防止造成环境污染。 | 2014.6 | 省级 |
| 2 | 新北区圩塘和江阴市石庄化工园区内部分化工生产企业，废气跨界扰民纠纷 | 稳控，进一步建立有效沟通、共管模式，切实减少废气对圩塘居民的影响。 | 2014.12 | 省级 |
| 3 | 春江镇魏村常州荣南橡胶科技有限公司废气扰民问题 | 化解，解决废气问题。 | 2014.12 | 省级 |
| 4 | 滨江三组居民反映长江热能、金如意等企业废气、噪声、粉尘扰民问题 | 化解，责令企业按照达国标、贴民标的目标进行整改。 | 2014.12 | 省级 |
| 5 | 新区新华村常恒凯都电机配件有限公司（常恒七分厂）废气、噪音扰民问题 | 化解，责令企业按照达国标、贴民标的目标进行整改。 | 2014.12 | 省级 |
| 6 | 反映永泰建材粉尘、噪声污染问题 | 化解，责令企业按照达国标、贴民标的目标进行整改。 | 2014.12 | 省级 |

附表4

2014年滨江经济开发区（春江镇）

排污许可证申领企业名单

| 企业数 | 企业名单 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 常州曙光化工厂、常州市长江硫酸有限公司、常州市凯元化工有限公司、常州市新日催化剂有限公司、常州亚邦化学有限公司、中简科技发展有限公司、常州常源纺织植绒材料有限公司、常州新区自兴植绒材料有限公司、常州市华艺植绒材料有限公司、常州新海植绒材料有限公司、常州新毅毛纺织有限公司、常州市红光仪表配件有限公司、常州龙宇颜料化学有限公司、东嘉棉麻（常州）有限公司、波林化工（常州）有限公司、常州市智通树脂有限公司、江苏足迹涂料有限公司、江苏建投宝塑管业有限公司、常州盖亚材料科技有限公司、林德气体（常州）有限公司、常州鑫友建材有限公司、常州荣南橡胶科技有限公司、常州普利化工科技有限公司、江苏科茵格特种沥青有限公司、常州市广华化工新材料有限公司、白金零部件（常州）有限公司、常州彩虹镍网制造有限公司、托普拉精密紧固件（常州）有限公司 | 2014.12 |

江苏常州滨江经济开发区党政办公室 2014年5月19日印发