常州市新北区2015年

城乡建设项目计划目录

| 常州市新北区人民政府 | 批准 |
| --- | --- |
| 常州市新北区城市管理与建设局 | 编制 |

二○一五年三月

编  制  说  明

一、编制原则

本计划根据建设“国际化、生态化”滨江新城的总目标，按照“量力而行、适度超前、突出重点、关注民生、绿色生态”的原则进行编制。本计划围绕国家及省市重点工程、区级重点项目、区级重点园区、水利工程、民生工程、社会事业建设、乡镇工程等方面，主要在以下重点区域开展城乡基础设施建设：新龙国际商务城、通江路中央商务城、文化创意产业基地、天合太阳城、新龙生态林、滨江经济开发区、生命健康产业园、空港产业园、现代农业产业园。

2015年主要建设十项重点工程，包括：122省道常州东段工程、藻江河环境整治工程、新龙国际商务城基础设施建设工程、新龙生态林建设工程、城市环境整治工程、骨架路网建设工程、绿色建筑示范区和智慧城区建设工程、滨江经济开发区道路建设及园区建设提升工程、生命健康产业园道路建设及园区建设提升工程、空港产业园道路建设及园区建设提升工程。

道路建设原则上要求“路通、树绿、灯亮”，各类管线均同步实施。

二、项目组成

第一部分:A类项目为2015年内可实施的项目，共199项，总投资约5547035万元,2015年计划完成投资约1173059万元（详见附表一）；

第二部分：B类项目为储备项目，需要落实土地、资金且动迁量大的项目，共13项，总投资约93999万元,2015年计划完成投资约21934万元（详见附表二）；

第三部分：镇、街道投资项目共61项，总投资约317678万元，其中2015年计划完成投资约217807万元（详见附表三）。

三、2015年区级和区级以上城乡建设项目（A类）按推进主体进行划分：

1．区城建局项目24项，2015年项目完成投资约99077万元；

2．区农业局项目11项，2015年项目完成投资约20200万元；

3．区社会事业局项目8项，2015年项目完成投资约42100万元；

4．区公安分局项目1项，2015年项目完成投资约1500万元；

5．区法院项目2项，2015年项目完成投资约3556万元；

6．区环保局项目2项，2015年项目完成投资约6500万元；

7．常高新集团（含黑牡丹建设投资有限公司、黑牡丹置业有限公司、国展安居投资有限公司、金融科技孵化中心有限公司）项目59项，2015年项目完成投资约259936万元；

8．龙控集团（含龙城生态建设公司、环球恐龙城实业有限公司）项目3项，2015年项目完成投资约70027万元；

9．新科创科技发展有限公司项目1项，2015年完成投资约10000万元；

10．滨江经济开发区项目22项，2015年完成投资约53526万元；

11．空港产业园（含新航动力装备公司、新航置业公司）项目18项，2015年项目完成投资约79923万元；

12．生命健康产业园项目12项，2015年项目完成投资约14281万元；

13．光伏产业园项目3项，2015年完成投资约2550万元；

14．齐梁发展有限公司项目1项，2015年项目完成投资约5000万元；

15．社会投资（含常工院、市供电公司以及各开发企业）项目11项，2015年项目完成投资约79373万元；

16．各镇、街道投资项目18项，2015年项目完成投资约57421万元；

17．省、市（含市轨道办、市水利局、市交通局）重点项目3项，2015年计划完成投资约368088万元。

上述项目的推进主体是项目实施的责任单位。项目推进主体原则上作为项目立项主体，应具体根据项目的性质确定筹资方式和建设模式，确保项目顺利推进。

四、项目分类

将区级和区级以上项目（A类）按城市基础设施类、生态环境类、民生工程类、社会事业类、农田水利类等五种类别分析如下：

（一）基础设施类

以新龙国际商务城、通江路中央商务城、滨江经济开发区、文化创意产业基地、生命健康产业园、空港产业园、西部片区等区域为重点，加大道路、桥梁、供电、垃圾、污水等项目建设力度，通过实施122省道常州东段工程、政泰路、龙六路、北海路、新龙二路、华山路、武夷山路、新科路、三江口公园配套道路、港区西路、春江路、西海路、赣江路、盛达路、银山路改造、西夏墅河东安置房配套道路等项目，完善区域骨干路网、拉开道路框架、贯通园区支路、提升整体效果。

城市基础设施项目主要由82项工程构成，2015年计划完成投资约27.6亿元。

（二）生态环境类

以生态文明建设为主旨，加大环境保护力度，大力提升城乡环境。通过村庄污水收集设施建设、老镇区污水截污及集镇污水管网建设、污水提升泵站、河道清淤、生态修复等工程为依托，实施沿河生态景观改造，打造水清景美的滨河风光带，全力推进清水工程，2015年计划完成藻江河、民营河、大坝河、建新河、安定河等20条河道的环境整治，彻底解决河道黑臭现象。加快推进新龙生态林、新龙湖湿地公园、中央艺术公园、三江口公园和集镇绿化建设，不断提升绿化覆盖率。同时加大魏村饮用水源地保护工程，完善化工园区和录安洲的污水收集工作。

环境保护类项目主要由28项工程构成，2015年计划完成投资约18.7亿元。

（三）民生工程类

集中力量为民办实事，改善老百姓生活环境，实施老小区整治、经济适用房货币补贴、廉租房实物配租、青年公寓二期、春江安居公寓、技防设施建设、县乡公路大中修、农村道路及危桥改造等项目。

民生项目主要由16项工程构成，2015年计划完成投资约5.2亿元。

（四）社会事业类

以打造“优质的教育卫生、群众性的文化体育、普惠的民生保障”为目标，整合各方资源，加快实施社会事业各类重点项目，提升全区社会事业发展水平，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求。2015年重点实施常工院新北校区、中央花园小学、滨江中学、泰山中学、春江小学二期、飞龙小学、新桥初中、新桥高中、新桥第二小学、孟河实验小学、薛家奥林匹克小学、罗溪幼儿园及一批房地产项目配套幼儿园、区公共卫生中心、区精防康复中心、罗溪镇文体中心等项目。

社会事业类项目主要由28项工程构成，2015年计划完成投资约14.3亿元。

（五）农田水利类

加快推进水利现代化步伐，围绕中央财政小型农田水利重点县项目，兴修农田水利基础设施，形成防洪、灌溉、排涝、降渍、抗旱的水利工程体系和服务体系。2015年重点实施区浦河整治工程、剩银河港堤加固工程、省庄河河道工程、沿江四大圩防洪除涝工程等项目。

农田水利类项目主要由19项工程构成，2015年计划完成投资约2.4亿元。

五、估算依据

投资估算中新建工程的征地费用除备注说明的情况外均按征用18万元/亩估算，动迁费用除备注说明的情况外均按实地调查数据匡算。

工程造价：道路（含雨污水管线）按900元/平方米计；桥梁按4500元/平方米计；人行道板按200元/平方米计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区150元/平方米、居住区250元/平方米计；交通信号系统按15万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。

其他费用：前期费10%（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、安监费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等；黑牡丹建设公司管理费10%（按项目总投资计取）。

附表一

2015年城乡建设项目计划目录（A类）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 2015年投资（万元） |  |  |  |  |  | 推进单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 动迁 | 安置 | 工程造价 | 其它 | 合计 |  |  |
| 一 | 国家及省市重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 轨道交通1号线建设 | 轨道交通1号线一期工程起点站为南夏墅站，终点站为北海路站，线路全长34.237公里，共设29座车站。新北区段北起春江镇创业路南侧（新龙车辆段），南至三井街道中央花园（市民广场站），区内总长15公里，共计12座车站。 | 新建 | 2391200 |  |  |  |  |  |  | 市轨道办 |  |
| 2 |  | 新孟河拓浚工程 | 涉及孟河镇、罗溪镇、西夏墅镇、春江镇四个镇的民房及企业动迁、征地。 | 新建 | 269828 |  |  |  |  |  |  | 市水利局 |  |
| 3 |  | 德胜河提升整治工程（河海西路-338省道） | 德胜河按三级航道标准提升整治。 | 新建 | 500000 |  |  |  |  |  |  | 市交通局 |  |
| 4 | 道路 | 122省（S239-江阴界） | 道路长18700米，德胜河以西路基宽33.5米，德胜河以东路基宽66米。德胜河以西道路两侧绿化各20米，以东道路南侧结合新龙生态林实施，北侧绿化宽50米。 | 续建 | 220000 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 3381028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 区级重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 新龙国际商务城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 高铁场站管理用房 | 建筑面积为3500平方米，涉及房屋装修。 | 续建 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 6 |  | 科技金融中心 | 建筑面积约130000平方米，地下2层，地上33层。 | 续建 | 108855 |  |  |  |  |  |  | 常州金融科技孵化中心有限公司 |  |
| 7 |  | 新北区档案馆 | 档案存放规模100万卷，档案馆集城建档案馆、绿建示范区展示馆、智慧城市展示馆于一体。 | 新建 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 8 |  | 国家级创业孵化中心新基地（即常州印刷电子产业园项目一期） | 总用地100亩，一期用地28亩。 | 新建 | 14000 |  |  |  |  |  |  | 新科创科技发展有限公司 |  |
| 9 | 公园 | 新龙湖湿地公园 | 高铁北广场湖面由辽河路延伸至新桥大街，包括绿地、公园和配套道路建设。 | 续建 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 10 | 道路 | 乐山路（辽河路-嫩江路） | 1805米×40米，桥梁一座。 | 续建 | 7220 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 11 | 道路 | 乐山路（嫩江路-北海路） | 2950米×50米，桥梁三座。 | 续建 | 17103 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 12 | 道路 | 新科路（长江路-华山路） | 870米×20米，桥梁一座。 | 续建 | 6969 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 13 | 道路 | 武夷山路（新科路-北海路） | 2430米×30米，桥梁两座。 | 续建 | 10800 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 14 | 道路 | 崇仁大街（仁和路-长江路） | 650米×30米，桥梁一座。 | 续建 | 2857 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 15 | 道路 | 龙六路（新科路－新桥大街） | 2250米×20米，桥梁两座。 | 续建 | 4500 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 16 | 道路 | 龙六路（新科路-北海路） | 2500米×20米，桥梁两座。 | 续建 | 7298 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 17 | 道路 及河道 | 新龙二路（嫩江路-北海路）及河道 | 道路3000米×30米，河道3000米×20米，桥梁两座。 | 续建 | 23721 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 18 | 道路 | 新龙三路（辽河路-龙须路） | 480米×20米，桥梁一座。 | 新建 | 1752 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 19 | 道路 | 秀水河路（新龙二路-乐山路） | 即印刷电子产业园配套道路，680米×20米，桥梁一座。 | 新建 | 2348 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 20 | 道路 | 明勋西街（乐山路-仁和路） | 260米×20米。 | 新建 | 810 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 21 | 道路 | 云台山路（辽河路-新桥大街） | 520米×20米，路面大修、人行道修复、雨污水管线改造。 | 改造 | 1761 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 22 | 道路 | 华山路（新科中路-藻江河） | 3890米×30米，桥梁六座。 | 续建 | 25937 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 23 | 道路 | 新桥大街（新龙二路-乐山路） | 800米×30米，桥梁二座。 | 续建 | 4214 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 24 | 道路 | 北海路（长江路-龙江路、通江路-长江路） | 1800米×40米+2487米×40米，桥梁四座。 | 续建 | 24747 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 25 | 河道 及绿化 | 小龙港河及河道绿化工程（辽河路-友谊河） | 6920米×30米，含桥梁9座，闸门一座。 | 续建 | 28296 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 26 | 河道 及绿化 | 红河路南侧河道（乐山路-新龙二路）及河道绿化工程 | 590米×15米。 | 续建 | 3079 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 27 | 河道 及绿化 | 龙须路北侧河道（乐山路西侧河道-小龙港） | 580米×20米。 | 续建 | 1300 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 343567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 生态林 | 新龙生态林一期 | 新龙生态林位于新北区春江镇百丈段，东至江阴界，西至常泰高速，北抵S122省道，规划总用地面积约为669公顷（10028亩），整个项目建设时序分为近期与远期两个阶段，近期实施的是德胜河至江阴界的项目一、二期工程，项目一期建设已于2013年6月全面开工，预计2014年底建成对外开放，二期林区部分计划于2015年年底基本建成，林区外围相关配套项目计划于2016年后开发建设。 | 续建 | 413000 |  |  |  |  |  |  | 常州龙城生态建设有限公司 |  |
| 29 | 生态林 | 新龙生态林二期 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 常州龙城生态建设有限公司 |  |
| 30 |  | 大气污染防治行动计划 | 环境监测自动站：全区新建3个大气自动监测站、移建1个大气自动监测站，工程内容包括征地、房屋建设（包含装修等）或租赁。 | 新建 | 400 |  |  |  |  |  |  | 环保局 |  |
| 31 |  | 生态红线保护区综合整治工程 | 魏村饮用水源地保护工程：对魏村饮用水源地一二级保护内建设隔离围栏、脉冲电子围栏及视频监控设施（联网）、长效管理等工程，采取封闭式管理方式，杜绝非法采砂码头和闲散人员、车辆进入，保护饮用水源地安全。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 32 |  | 农村生态综合整治提升工程 | 1．罗溪郊野村庄生态整治工程：完成龙珠山村、王下村（郊野公园）环境综合提升整治工程，包括污水管网、绿化、道路、河道疏浚整治、标识标牌、生态规划等村庄生态整治工程。 | 续建 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |  |
| 33 |  | 农村生态综合整治提升工程 | 2．综合整治提升工程：对纳入农村整治规划（2014-2017）中的2014-2015年42个行政村截污接管工程，参照三星级“康居乡村”整治村庄以奖代补形式（每户5000元）给予补助（目前统计约8000户居民，2014年3500户，2015年4500户，补助时按实际为准）。 | 新建 | 6100 |  |  |  |  |  |  | 环保局 |  |
| 34 |  | 土壤和地下水污染防治工程 | 1．三江口地块土壤修复工程：土壤及地下水的修复。 | 续建 | 39415 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 35 |  |  | 2．生活垃圾焚烧厂建设：规模为1500吨/天，其中一期工程800吨/天。 | 续建 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 36 |  |  | 3．浦江路生活垃圾压缩站：200吨/天压缩转运规模，解决常橙路以东、沪宁高速以南区域生活垃圾的收运。 | 新建 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 37 |  | 水环境整治工程-集镇污水建设 | 春江、孟河、西夏墅、罗溪、新桥、薛家集镇污水管网建设，包含饮用水源地污水管网建设工程。 | 新建 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 各镇 |  |
| 38 |  | 水环境整治工程-保留村庄污水收集设施 | 对纳入农村整治规划中的2015年度22个行政村配套建设农村分散式污水治理设施。 | 新建 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 各镇 |  |
| 39 |  | 水环境整治工程-录安洲污水管网工程 | 新建污水管网6.5公里，新建一座污水泵站3000立方米/天，占地面积600平方米。 | 新建 | 1752 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 40 |  | 水环境整治工程-藻江河河道两侧环境整治工程 | 完成新、老藻江河两侧环境整治、污水截污，河道与主要道路交叉口节点绿化。 | 续建 | 37732 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 41 |  | 水环境整治工程-清水工程河道综合整治 | 1．大坝河：地下管道（新建DN200雨水管约390米，闸门井一座;雨水管检查、疏通）。 | 续建 | 250 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
|  |  |  | 2．大坝河：河道疏浚1150米，土方开挖35596立方米，土方回填13297立方米，驳岸2022米，清淤3605米，桥梁面积286平方米，0.8立方米/秒提升泵站1座。 | 续建 | 1462 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
|  |  |  | 3．换水闸站建设：北凤凰河闸、北童子河闸、肖龙港闸、新龙河闸等4座换水闸，闸宽6米。 | 续建 | 800 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
|  |  |  | 4．建新河：河道清淤、绿化、截污等工程内容。 | 新建 | 600 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
|  |  |  | 5．朝阳河、安定河、井冈山河：河道开挖、绿化、清淤、驳岸、截污等工程内容。 | 新建 | 1253 |  |  |  |  |  |  | 孟河镇 |  |
| 41 |  | 水环境整治工程-清水工程河道综合整治 | 6．蔡家浜：河道清淤、绿化等工程内容。 | 新建 | 480 |  |  |  |  |  |  | 新桥镇 |  |
|  |  |  | 7．凤凰河、松林河、雁荡河：河道清淤、截污、驳岸、绿化等工程内容。 | 续建 | 1220 |  |  |  |  |  |  | 薛家镇 |  |
|  |  |  | 8．老孟河二期、沪宁河：河道开挖、桥梁、绿化、清淤、驳岸等工程内容。 | 新建 | 2424 |  |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |  |
|  |  |  | 9．柴支浜:王家新村污水截流工程，华庭苑北段驳岸修建，富都南村段、华庭苑段两岸杂物清理、绿化黄杨补种等。 | 续建 | 103 |  |  |  |  |  |  | 河海街道 |  |
|  |  |  | 10．民营河、太湖河、长沟河、北童子河清淤等整治工程。 | 续建 | 287 |  |  |  |  |  |  | 三井街道 |  |
|  |  |  | 11．李大河：河道清淤。 | 新建 | 250 |  |  |  |  |  |  | 龙虎塘街道 |  |
|  |  |  | 12．水质自动站：在藻江河九号桥、滨江化工园区等地共建3个水质自动站。 | 新建 | 250 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 42 |  | 水环境整治工程-西夏墅镇河东污水泵站及管网 | 西夏镇河东污水泵站（1.0万吨/天），新建DN400污水压力管长约680米，DN800重力管道900米。 | 续建 | 1040 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 43 |  | 水环境整治工程-孟河镇小河污水泵站及管网，西夏墅镇河东污水泵站及管网 | 孟河镇小河污水泵站（1万吨/天），DN400污水管道520米,牵引施工。 | 续建 | 706 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 44 |  | 水环境整治工程-小河污水泵站配套主干管网 | 环镇北路、富平路、建设路、安定路等4条道路约8公里DN400-DN800污水管网建设。 | 新建 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 45 |  | 水环境整治工程-孟河镇汽摩配产业基地污水泵站及管道 | 孟河镇汽摩配产业基地污水泵站（1.5万吨/天），DN500压力管道接入孟河污水泵站压力管道1.8公里。 | 续建 | 1079 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 46 |  | 水环境整治工程-村庄污水提升泵站 | 孟河镇、西夏墅镇等西部农村污水有条件接入市政管网的村庄污水提升泵站。孟河镇郑塔里村井式泵（250吨/天），DN100压力管道接入孟河污水泵站压力管道540米。 | 新建 | 200 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 47 | 环境基础设施 | 集镇绿化 | 2015年实现城镇绿化覆盖率37.6%的目标，各镇合计新增集镇绿化面积728.6亩。 | 新建 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 镇、街道 |  |
| 48 |  | 街头绿地 | 街头绿地及补充绿化。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 49 |  | 污水压力管管道维护 | 滨开区和西夏墅镇一厂一管的污水压力管管道维护管养。 | 新建 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 50 |  | 三江口地块土方开挖及桩基 | 土方开挖约80万立方米、地下室12.5万平方米的桩基施工、施工井点降水、基坑支护等。 | 续建 | 7700 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 51 | 绿化 | 238省道(夹江-338省道)绿化工程 | 3800米×40米，实施路灯和绿化，绿化两侧各20米以上。 | 新建 | 1691 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 52 | 绿化 | 玉龙路（高速公路-创业路）绿化工程 | 6070米×40米,两侧各20米绿化。 | 续建 | 5584 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 53 |  | 绿色建筑示范区建设 | 按照《常州市新北区绿色建筑行动实施方案》要求，全面开展工作，各系列专项规划及专项研究通过专家评审并修改完成，确定绿色低碳生态指标体系。开展绿色建筑专项检查、既有建筑节能改造、绿色建筑与建筑节能补贴、能耗监测平台建设等工作，确保绿色建筑能真正落地。 | 新建 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 54 |  | 城市环境整治 | 根据“9313”行动方案，实施人行道修补、绿化补种、城市出入口环境整治、背街小巷整治、楼宇亮化、店招改造与维护、城市家具设计与实施，包括高架两侧环境整治、生态绿廊、生态绿道、灯杆、标志标牌、雕塑等工程内容。 | 续建 | 8366 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 603843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 通江路中央商务城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 道路 | 三井河南路（嵩山路-竹山路） | 570×12米，桥梁一座。 | 续建 | 1300 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 56 | 道路 | 西小村西侧道路改造 | 300米×12米。 | 改造 | 596 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 57 | 道路 | 高田路（晋陵路-三井一村路） | 即中央花园小学南侧道路，300米×7米。 | 新建 | 460 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 58 | 道路 | 桂江路（衡山路-嵩山路） | 即科一路向西延伸，270米×7米。 | 新建 | 438 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 59 | 道路 | 珠江路拓宽改造（衡山路-泰山路） | 640米×26米。 | 改造 | 2494 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 60 | 公园 | 中央艺术公园 | 位于珠江路北侧，通江路至藻江河，总面积约35.8万平方米，2015年启动衡山路至泰山路段，绿化面积约7.5万平方米，其余段逐步推进。包含绿化、配套道路、雨水管改造。 | 新建 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 35288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 天合太阳城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 道路 | 三江口公园配套道路（二期） | 800米×12米（龙堂路、育龙路）。 | 续建 | 2224 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 62 | 公园 | 三江口公园及配套道路 | 公园面积约31.55万平方米，道路约2500米，含桥梁两座。 | 续建 | 24378 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 63 |  | 园区垃圾填埋场垃圾外运 | 在园区3号地块共有3个垃圾填埋场垃圾需要外运。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 光伏产业园 |  |
| 64 |  | 信息大道东侧基础设施完善 | 信息大道东侧约600亩有条件建设用地整理及基础设施完善(路网、管网、供电等)。 | 新建 | 1750 |  |  |  |  |  |  | 光伏产业园 |  |
| 65 |  | 其它零星工程 | 电子园3号、5号地块平整、附着物清理，中水管网维护、其它设施维护及绿化迁移等零星工程。 | 新建 | 300 |  |  |  |  |  |  | 光伏产业园 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 29152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 文化创意产业基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 桥梁 | 浦江桥（浦江路-香树湾西侧道路） | 180米×20米。 | 续建 | 698 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 67 |  | 环球恐龙城基础设施建设 | 1．龙汇路北段道路工程：南至东支河，北至黄河西路道路总长825米，路宽24米，绿化面积约1.7万平米；2．龙泉路（暂定名）：道路位于恐龙谷温泉北侧，东西向，西接龙汇路，东至东支河，道路总长633米，路宽20米，绿化面积约7000平米。 | 新建 | 4500 |  |  |  |  |  |  | 常州环球恐龙城实业有限公司 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 5198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 府西现代居住城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 道路 | 太湖西路（龙江路-顺园路） | 350米×12米。 | 续建 | 780 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 69 |  | 沪宁城际铁路北侧环境整治工程（长江路-环龙路） | 拆除违建、绿化工程等。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 历史文化名城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 历史文化名城创建 | 抢救性文物维修,发展小黄山街区文化，环城西路、孟浦公路、孟河大道等道路提升改造，开展招商规划研究等内容。 | 续建 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 齐梁发展有限公司 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八） | 民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 青年公寓二期 | 青年公寓二期，公共租赁房，建筑面积240000平方米。 | 续建 | 136338 |  |  |  |  |  |  | 常州国展安居投资有限公司 |  |
| 72 |  | 春江安居公寓 | 总建筑面积105000平方米。 | 续建 | 37800 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 73 |  | 魏村农贸市场及相关配套设施建设 | 总建筑面积16074平方米。 | 续建 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 74 |  | 老小区整治 | 包括安置房维修、电梯改造等。 | 新建 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 镇、街道 |  |
| 75 |  | 技防建设 | 2015年新建15套高清卡口，居民小区高清监控250套。 | 续建 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 公安分局 |  |
| 76 |  | 住房保障 | 包括经济适用房货币补贴和廉租房实物配租。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 77 | 农村公路 | 县乡公路养护专项资金 | 新北区153公里县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。县道行道树补种、“十二五”农村公路乡村道规划、县道大中修改造（创业路、魏安线、东圩线）、校车运行线路安保设施工程。 | 新建 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 78 |  | 镇村道路建设及危桥养护改造 | 泥石路硬化、危桥改造。 | 新建 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 各镇 |  |
| 79 |  | 孟河人民法庭改造工程 | 老法庭大楼改造整修，新建孟河人民法庭诉讼服务站、新增审判法庭2个。 | 新建 | 350 |  |  |  |  |  |  | 新北区法院 |  |
| 80 |  | 高新区人民法院便民诉讼服务中心项目 | 建筑面积5780.8平方米。 | 续建 | 3206 |  |  |  |  |  |  | 新北区法院 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 200694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 区级重点园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 滨江经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 中水 | 中水回用工程 | 新建0.5万吨/天中水回用设施一套（包括一期0.5万吨/天水池改造工程）。 | 续建 | 4559 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 82 |  | 百丈消防站 | 总建筑面积约2333平方米，属于二级普通消防站。 | 续建 | 2644 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 83 | 道路 | 赣江路（滨新路-东港二路、玉龙路-龙江路）及赣江路南侧河道（滨新路-东港二路） | 685米×30米+866×30米,桥梁一座；河道长650米，宽30米。 | 续建 | 4485 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 84 | 道路 | 薛冶路（北海路-创业路） | 2000米×30米，桥梁两座。 | 续建 | 29837 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 85 | 道路 | 港区西路（东海路-赣江路） | 820米×24米。 | 新建 | 3903 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 86 | 道路 | 春江路（嫩江路-S122） | 4000米×30米。 | 续建 | 32536 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 87 | 河道 | 新岱河（创业路-S122北侧河道） | 670米×20米，西侧10米绿化带，含一座8米宽桥梁。 | 续建 | 2660 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 88 | 道路 | 淮河路（新魏花园-龙魏路） | 243米×20米。 | 续建 | 1211 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 89 | 道路 | 东港三路（S338-规划路） | 623米×12米，绿化两侧各5米。 | 续建 | 1041 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 90 | 道路 | 丰收路（井冈山路—红旗路） | 400米×12米。 | 新建 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 91 | 绿化 | 东港一路延伸段绿化工程(东港三路-龙江路西) | 绿化面积4430平方米。 | 新建 | 133 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 92 | 绿化 | 道路绿化提升工程 | 环保工业园内绿化提升、修补，百丈工业园、港口大道、振兴路、胜利路、新建路等绿化建设；启动区内东港三路、金牛路、兴塘西路等相关支路绿化提升。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 93 | 路灯 | 园区及集镇路灯新建 | 宏业路20盏，老101省道20盏，龙圩路72盏，临江小区35盏，港口大道60盏，振兴路25盏，龙港三路110盏，龙泉路15盏，龙港二路130盏。 | 新建 | 300 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 94 | 雨水 | 东风汽车周边道路雨水管道改造 | 解决新昌东路、新民东路、桃花港路、桃花港河拓浚、石驳等道路雨季排水不畅。 | 新建 | 300 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 95 | 污水 | 启动区工业污水集水池 | 位于338省道与龙江路交叉口西南侧，解决338省道南侧企业如合全药业等企业工业废水进新区江边污水处理厂问题，圩塘工业园新民路至338线污水管改造。 | 新建 | 350 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 96 | 管廊 | 化工西区管廊工程 | 魏化路、滨江二路、港区中路。 | 新建 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 97 |  | 土地整理 | 新阳集团、联东金瀚、龙泉管道、东风汽车、诺贝丽斯二期、迈咔达二期、阿克苏二期、光大国际等项目地块清表平整、填土。 | 新建 | 800 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 98 |  | 园区零星维修工程 | 华润包装、东风汽车周边的桃花港、新宇东路、新昌东路等破损道路修复；环保园、综合园、启动区及化工区内道路维修。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 99 |  | 项目推进费 | 项目开工施工便道修筑、道路及侧石修复，应急抢修工程，开门绿化迁移，青苗费用补助，邮电杆线迁移，小广告处理，合全药业、凯翔、博纳、华利沃等企业自来水接管及迁移等。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 90459 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 生命健康产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 道路 | 新七路（薛冶路-辽河路，虎丘路-春江路） | 1495米×16米 | 续建 | 4440 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 101 | 道路 | 嫩江路（龙江路-春江路） | 3100米×40米,桥梁一座。 | 续建 | 18916 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 102 | 道路 | 生命健康产业园加速器内道路 | 加速器内道路宽度9-12米，道路面积约1.37万平米，道路绿化面积约1.1万平米；西气东输线上绿化面积约0.55万平方米。 | 续建 | 2304 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 103 | 道路 | 吕汤路（城际铁路-黄河路）改造工程 | 4200米×18米，道路维修，与龙城大道交叉口处拓宽改造。 | 改造 | 2432 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 104 | 道路 | 吕墅二路（汉江路-河海路） | 750米×12米。 | 续建 | 1206 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 105 | 道路 | 吕墅三路（吕墅二路-吕汤路） | 450米×12米。 | 续建 | 597 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 106 | 道路 | 机电园东区规划道路（黄河路辅道） | 165米×7米。 | 新建 | 80 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 107 |  | 生命健康产业园加速器二期 | 厂房建筑面积43000平方米。 | 新建 | 12650 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 108 |  | 加速器污水处理站 | 占地5亩，日处理加速器内企业污水50吨。 | 新建 | 600 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 109 |  | 生命健康产业园土地平整、整理 | 生命健康产业园地块平整及附着物清理约1500亩、机电工业园东区地块平整及附着物清理约1500亩；园区内垃圾填埋场、取土坑、建筑垃圾、工业垃圾及堆土等清理费用。 | 续建 | 1300 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 110 |  | 园区展示中心 | 生命健康产业园区展示中心，租赁加速器1#厂房，布展、装修面积1653平方米。 | 续建 | 510 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 111 |  | 项目推进费 | 生命健康产业园加速器项目设计费用；技防设施；园区形象提升配套、相关临时道路建设及小型临时工程及企业推进等费用。 | 续建 | 600 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 45635 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 空港产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 道路 | 盛达路（黄河路-龙城大道） | 620米×20米。 | 新建 | 1457 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 113 | 道路 | 幸福路（罗汤线-丹阳界） | 2750米×16米。 | 新建 | 4600 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 114 | 道路 | 联络道（机场跑道东端南北联络道） | 威翔公司、新誉公司联络道。 | 新建 | 3432 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 115 | 道路 | 盛嘉路（兴邦路-龙城大道） | 510米×16米。 | 新建 | 902 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 116 | 道路 | 空港五路（黄河路-龙城大道）、罗南路（空港三路-罗西路） | 544米×20米，615米×20米。 | 续建 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 117 | 道路 | 空港三路南段（黄河路-龙城大道） | 663米×30米。 | 改造 | 1177 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 118 | 道路 | 碧春路（罗浮山路-黄河路） | 1788米×20米。 | 续建 | 3140 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 119 | 道路 | 通泰路（黄河路-碧春路） | 453米×14米。 | 续建 | 647 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 120 | 道路 | 高巷路（宝塔山路-井冈山路） | 480米×12米。 | 续建 | 605 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 121 | 道路 | 旺财路（叶汤路-民营一路） | 1780米×20米。 | 改造 | 1994 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 122 |  | 企业总部用房 | 面积10000平方米。 | 新建 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 新航置业 |  |
| 123 |  | 威翔厂房 | 建设面积13000平方米。 | 新建 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 新航置业 |  |
| 124 |  | 标准厂房二期 | 建设面积10000平方米。 | 新建 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 125 |  | 航空产业园科技企业加速器 | 综合办公楼13000平方米、地下停车场2000平方米、车间19500平方米（一期）。 | 续建 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 126 |  | 航空产业园形象提升 | 龙城大道与S239交叉口。 | 续建 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 127 |  | 罗溪消防站 | 二级普通消防站。 | 新建 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 128 |  | 空港六村一期 | 规划用地面积7.7179公顷，一期总建筑面积18.769万平方米，其中住宅14.55万平方米。 | 续建 | 64000 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 138754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 西部片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 道路 | 叶汤公路（S338-黄河路） | 10730米×26米+970米×40米。 | 新建 | 60000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 130 | 道路 | 政泰路（机场路-黄河路，温寺村-S338） | 830米×40米+8700米×26米，含四座桥梁。 | 续建 | 45203 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 131 | 道路 | 西海路（岳山路西100米-X214） | 2088米×24米 | 续建 | 8352 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 132 | 道路 | 井岗山路（S338省道-卫东路延伸段） | 3520米×24米 | 续建 | 16694 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 133 | 道路 | 平顶山路（阳澄湖路-S122） | 1100米×24米，桥梁一座。 | 新建 | 3932 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 134 | 道路 | 钟山路（阳澄湖路-茅山路） | 800米×18米。 | 新建 | 2712 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 135 | 道路 | 丽江路（钟山路-瑶山路） | 540米×24米。 | 新建 | 1779 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 136 | 道路 | 小黄山接线工程 | 道路2330米×12米。 | 续建 | 4285 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 137 | 道路 | 银山路（新孟中路-九龙路）改造工程 | 道路1700米×14米。 | 新建 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 143957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 农业、水利基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 农业 | 2014年国家园区试点项目 | 项目总投资4400万元，其中区级配套500万元，试点项目自筹资金400万元。 | 新建 | 4400 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 139 | 农业 | 新北区病死动物无害化收集点 | 2015年全区新建病死动物无害化收集点1处,收集点建办公室及集尸房60平方米，场地道路150平方米，污水沉淀池10平方米，围墙和绿化30平方米，小计250平方米。 | 新建 | 50 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 140 | 水利 | 常州市新北区浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程 | 北起万绥桥南30米，向南延伸至城巷大沟，总长7.94公里，主要工程内容为河道疏浚，护岸工程等。 | 新建 | 6748 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 141 | 水利 | 新北区2014年度中央财政小型农田水利重点县项目 | 争取中央、省级小农水扶持基金，参加省小农水重点县竞争立项。 | 新建 | 3648 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 142 | 水利 | 剩银河港堤加固工程 | 河道疏浚2公里，两岸港堤加宽加固，路面恢复。 | 续建 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 143 | 水利 | 沿江防汛仓库 | 新建沿江防汛仓库约500平米，地面房屋建筑两层。道路、场地、绿化、起吊设备等设施；外购太平土1万立方米，外购太平石5000立方米。 | 续建 | 350 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 144 | 水利 | 录安洲大江侧应急抛石护岸工程 | 录安洲大江侧常州港码头上游段抛石护岸（坎）长355米，共需抛石工程量为18753.6立方米。 | 新建 | 317 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 145 | 水利 | 浦河孟河黄山村段港堤防汛道路修复工程 | 浦河右岸港堤，东陆立新桥至黄山村王木桥，全长约1500米，路宽5米。 | 改建 | 133 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 146 | 水利 | 省庄河（东海路-友谊河）河道工程 | 新开河道约867米，河道蓝线宽25米，口宽15米，河底宽6米，两侧重力式宾格挡墙。 | 新建 | 716 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 147 | 水利 | 沿江四大圩泵站改造工程 | 翻建1m³/s老德胜河排涝站一座，改造德胜河南站、北站、西站等三座排涝站机电设备以及配套建设320米引水沟等。 | 改建 | 350 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 148 | 水利 | 柴支浜河道护栏改造 | 改造柴支浜富都新村段、兰翔新村段、燕兴新村段河道护栏，以及增设康郡公寓段护栏，整体改造总长1235米。 | 改建 | 76 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |
| 149 | 水利 | 沿江四大圩防洪除涝工程 | 新建1m³/s灌排站一座，改建泵站5座，配套新建650米箱涵以及节制闸3座、疏拓浚水系3500米等。 | 续建 | 1900 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 150 | 水利 | 录安洲朝阳圩泵站涵洞拆除及水系工程 | 拆除封堵录安洲朝阳圩泵站及涵洞，沟通圩内水系至录安洲东站等。 | 新建 | 250 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 151 | 水利 | 桃花港泵站改造工程 | 拆除、更换90轴流泵3台套等。 | 新建 | 180 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 152 | 水利 | 临江化工区水系加固工程 | 对龙江北路西沟、省庄河东沟等水系维修加固、新建S101边沟溢水坝等。 | 新建 | 45 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 153 | 水利 | 十里横河疏浚整治及绿化工程 | 土方开挖、道路、景观绿化、照明。 | 续建 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 21663 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 电力设施完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 滨江 经济 开发区 | 滨江经济开发区供电工程 | 合全药业地块新出两路20Kv外线工程；新阳科技集团有限公司新出35 Kv线路工程；联东金瀚投资有限公司、大成镀膜、诺贝丽斯二期、阿克苏二期、迈咔达二期等项目110Kv、20Kv外线工程；新建110 Kv赣江变；动迁安置厂房等化工整治后地块新进企业10Kv、20Kv外线工程；环保园变电所增容；项目进驻地块、新项目开设出入口杆线迁移；卞墅变新出一路35Kv线路割接原化工线。 | 新建 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济开发区 |  |
| 155 |  | 110Kv郑城线、郑龙线迁移改造工程 | 自东经120西侧起，原110Kv郑城线、郑龙线改为沿北塘河南与现状220Kv东三线同杆向东架设，至横塘河西侧后改为电缆过北塘河并接上原线路，本次规划路径全长1.3公里，全程按同杆四回或双回设计。 | 续建 | 800 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 156 |  | 太平洋地块高压线迁移 | 包括珠江路高压杆线入地。 | 新建 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 157 | 生命 健康 产业园 | 10Kv供电线路工程 | 新增1路10Kv供电线路，约10公里。 | 续建 | 2880 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 158 |  | 35Kv供电线路工程 | 新增1路35Kv供电线路。 | 续建 | 520 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 159 |  | 35Kv改线 | 三桥线、农药线双回路埋地电缆2200米。 | 续建 | 2580 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 160 |  | 10Kv线入地及低压干线迁移 | 园区内现有10Kv线入地、迁移；相关低压供电、通信、有线电视等杆线迁移。 | 续建 | 1700 |  |  |  |  |  |  | 生命健康产业园 |  |
| 161 | 航产园 | 航空产业园供电管线迁移 | 园区供电线路完善与改造。 | 改造 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 162 |  | 220千伏空港输变电工程 | 220 Kv空港变2*180MVA,220 Kv线路21公里，110 Kv线路12公里。 | 新建 | 22293 |  |  |  |  |  |  | 供电公司 |  |
| 163 |  | 昆仑开关站工程 | 开关站，110Kv线路3.6公里。 | 新建 | 6309 |  |  |  |  |  |  | 供电公司 |  |
| 164 |  | 德胜输变电工程 | 110Kv变电站。 | 新建 | 4485 |  |  |  |  |  |  | 供电公司 |  |
| 165 |  | 戴墅开关站工程 | 开关站，110Kv线路3.2公里。 | 新建 | 4834 |  |  |  |  |  |  | 供电公司 |  |
| 166 |  | 飞龙变扩建工程 | 1*31.5MVA,110Kv线路3.5公里。 | 扩建 | 3804 |  |  |  |  |  |  | 供电公司 |  |
| 167 |  | 北塘变扩建工程 | 1*50MVA,110Kv线路7.25公里。 | 扩建 | 4928 |  |  |  |  |  |  | 供电公司 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 77133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 常州工学院北部新城新校区项目 | 用地面积1000亩，总建筑面积41万平方米，包括教学用房、实验楼、图书馆、办公用房、体育馆、宿舍、会堂、人防防施、体育场地设施及附属用房等。 | 续建 | 150000 |  |  |  |  |  |  | 常州工学院 |  |
| 169 |  | 新桥高中 | 新桥高中项目用地面积128亩，新建教学楼、实验楼、体育馆、食堂、宿舍等建筑面积69090平方米，形成14轨42班规模。 | 续建 | 32000 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 170 |  | 新桥初中 | 新桥初中项目用地面积79亩，新建教学楼、行政综合楼、体育艺术楼、食堂等建筑面积3.48万平方米，形成16轨48班规模。 | 续建 | 13700 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 171 |  | 滨江中学（一期） | 滨江中学(一期)用地面积87.1亩,新建教学楼、办公实验楼、体育馆、食堂等建筑面积38140.1平方米,形成16轨48班规模。 | 续建 | 14964 |  |  |  |  |  |  | 春江镇 |  |
| 172 |  | 泰山中学 | 泰山中学用地面积85亩,新建教学楼、实验楼、体育馆、食堂、宿舍等,总建筑面积46400平方米,16轨48班。 | 新建 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 173 |  | 河海中学异地新建 | 河海中学异地新建用地面积88亩,新建教学楼、办公实验楼、体育馆、食堂、宿舍等,总建筑面积48000平方米,16轨48班。 | 新建 | 20000 |  |  |  |  |  |  | 常高新集团 |  |
| 174 |  | 薛家中学改扩建 | 薛家中学改扩建用地77.3亩,新建食堂,建筑面积3000平方米。 | 新建 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 薛家镇 |  |
| 175 |  | 孟河实验小学 | 孟河实验小学项目用地面积58.4亩，新建教学楼、行政综合楼、食堂等建筑面积23146平方米，形成8轨48班规模。 | 续建 | 8600 |  |  |  |  |  |  | 孟河镇 |  |
| 176 |  | 薛家奥林匹克小学 | 薛家奥林匹克小学用地面积40亩，新建教学楼、行政综合楼、食堂等建筑面积21306平方米，形成6轨36班规模。 | 续建 | 7912 |  |  |  |  |  |  | 薛家镇 |  |
| 177 |  | 吕墅小学改扩建 | 吕墅小学改扩建新建综合楼,建筑面积3964平方米。 | 新建 | 1010 |  |  |  |  |  |  | 薛家镇 |  |
| 178 |  | 孟河小学改扩建 | 孟河小学改扩建教学楼，建筑面积4600平方米。 | 新建 | 1600 |  |  |  |  |  |  | 孟河镇 |  |
| 179 |  | 春江小学二期 | 春江小学二期新建教学楼，建筑面积4500平方米，新增24个班级。 | 续建 | 1700 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹置业 |  |
| 180 |  | 中央花园小学 | 中央花园小学用地面积23.4亩，新建教学楼、行政综合楼、食堂等建筑面积18480平方米，形成4轨24班规模。 | 续建 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 181 |  | 新桥第二小学 | 新桥第二小学项目用地面积75亩，新建教学楼、行政综合楼、体育馆、食堂等建筑面积38500平方米，形成10轨60班规模。 | 续建 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 新桥镇 |  |
| 182 |  | 飞龙小学 | 飞龙小学项目用地面积58.3亩，新建教学楼、行政综合楼、食堂等建筑面积30240平方米，形成8轨48班规模。 | 新建 | 11900 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 183 |  | 龙虎塘第二小学改扩建 | 龙虎塘第二小学改造24个普通教室。 | 新建 | 1500 |  |  |  |  |  |  | 龙虎塘街道 |  |
| 184 |  | 国英小学改扩建 | 国英小学改扩建10个普通教室。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  |  | 河海街道 |  |
| 185 |  | 孟河实验幼儿园 | 孟河实验幼儿园项目地面积18亩，新建教学楼、行政综合楼等建筑面积6190平方米，形成6轨18班规模。 | 续建 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 孟河镇 |  |
| 186 |  | 罗溪幼儿园 | 罗溪幼儿园项目地面积15亩，新建教学楼、行政综合楼等建筑面积6978.55平方米，形成6轨18班规模。 | 续建 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |  |
| 187 |  | 西夏墅香山欣园幼儿园 | 西夏墅香山欣园幼儿园项目地面积10亩，新建教学楼、行政综合楼等建筑面积5524平方米，形成5轨15班规模。 | 续建 | 2394 |  |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |  |
| 188 |  | 银河幼儿园异地改造 | 常裕厂房改造，9轨27班。 | 新建 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 189 |  | 银河湾第一城幼儿园 | 银河湾第一城幼儿园项目地面积13亩，新建教学楼、行政综合楼等建筑面积3100平方米，形成4轨12班规模。 | 续建 | 2340 |  |  |  |  |  |  | 华星银河湾 |  |
| 190 |  | 雅居乐幼儿园 | 雅居乐幼儿园项目地面积7.6亩，新建教学楼、行政综合楼等建筑面积3250平方米，形成3轨9班规模。 | 续建 | 1470 |  |  |  |  |  |  | 常州雅居乐 |  |
| 191 |  | 大名城幼儿园 | 大名城幼儿园项目地面积18.9亩，新建教学楼、行政综合楼等建筑面积8600平方米，形成8轨24班规模。 | 续建 | 3820 |  |  |  |  |  |  | 东福名城 |  |
| 192 |  | 香槟湖第二幼儿园 | 香槟湖第二幼儿园项目地面积11.2亩，新建教学楼、行政综合楼等建筑面积3950平方米，形成3轨9班规模。 | 续建 | 1787 |  |  |  |  |  |  | 世茂房地产 |  |
| 193 |  | 罗溪镇文体中心 | 占地面积1800平方米，建筑面积10000平方米，二层。 | 新建 | 4500 |  |  |  |  |  |  | 新航动力装备公司 |  |
| 194 |  | 新北区公共卫生中心 | 建筑面积15000平方米，占地17000平方米。集疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、体检中心、婚姻登记、计生服务及突发公共卫生事件应急指挥和处置等功能于一体的公共卫生中心。 | 续建 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 195 |  | 新北区精防康复中心 | 建筑面积4000平方米，占地3000平方米。建设床位120张。 | 新建 | 600 |  |  |  |  |  |  | 社会事业局 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 343496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | 南北高架BT还款 |  | 其他 | 6088 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 197 |  | 2015年度常高新绿化租赁费 |  | 其他 | 16000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 198 |  | 高铁生态公园（东区）BT还款 |  | 其他 | 3800 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 199 |  | 项目推进费 | 零星工程处理 | 其他 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 55888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 5547035 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二

2015年城乡建设项目计划目录（B类）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目总投资（万元） | 2015年投资（万元） |  |  |  |  |  | 推进单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 动迁 | 安置 | 工程 造价 | 其它 | 合计 |  |  |
| 1 | 道路 | 新科路（新龙二路-长江路） | 1470米×30米，桥梁一座。 | 续建 | 6270 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 2 | 道路 及河道 | 浏阳河路及南侧河道（龙江路-通江路） | 道路4330米×40米，河道4330米×40米，桥梁五座，道路及河道绿化。 | 续建 | 39237 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 3 | 道路 | 燕山北路（湘江路-汉江路） | 272米×7米。 | 新建 | 1780 |  |  |  |  |  |  | 城建局 |  |
| 4 | 道路 | 友谊河路（长江路—小龙港河） | 1300米×12米。 | 新建 | 2009 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济 开发区 |  |
| 5 | 道路 | 赣江路（长江路-通江路） | 2600米×40米，桥梁一座。 | 续建 | 24362 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济 开发区 |  |
| 6 | 道路 | 虎丘路（云河路-嫩江路） | 750米×16米,桥梁一座。 | 新建 | 1994 |  |  |  |  |  |  | 生命健康 产业园 |  |
| 7 | 道路 | 梅山路（云河路-红河路） | 450米×24米,桥梁一座。 | 新建 | 1807 |  |  |  |  |  |  | 生命健康 产业园 |  |
| 8 | 道路 | 红河路（寒山路-梅山路） | 400米×16米。 | 新建 | 958 |  |  |  |  |  |  | 生命健康 产业园 |  |
| 9 | 道路 | 岱海路（钟山路-瑶山路） | 515米×24米。 | 新建 | 2299 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 10 | 道路 | 茅山路（钟山路-瑶山路） | 490×18米。 | 新建 | 1692 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 11 | 道路 | 阳澄湖路（平顶山路-瑶山路） | 320×24米。 | 新建 | 1405 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 12 | 道路 | 瑶山路（安西路-S122） | 1411×24米，桥梁一座。 | 新建 | 6108 |  |  |  |  |  |  | 黑牡丹建设 |  |
| 13 | 化工整治 | 化工区环境整治 | 企业搬迁及环境整治。 | 新建 | 4078 |  |  |  |  |  |  | 滨江经济 开发区 |  |
|  |  | 总计 |  |  | 93999 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三

2015年城乡建设项目计划目录（镇、街道投资项目）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设 性质 | 项目总投资（万元） | 2015年投资（万元） |  |  |  |  | 推进单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 动迁安置 | 工程造价 | 其它 | 合计 |  |
| 1 | 道路 | 创业东路改造（盛扬大桥-通江大道） | 1456米×12米+389米×10.5米，绿化两侧各5米。 | 续建 | 2707 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 2 | 道路 | 五菱路（解放路-井冈山路） | 905米×18米，绿化两侧各5米。 | 续建 | 2735 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 3 | 道路 | 振兴路污水改造（S122-济农河） | 改造长度约938米。 | 新建 | 280 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 4 | 道路 | 沿江西路改造（魏安路-S338） | 1597米×12米。 | 新建 | 958 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 5 | 道路 | 老滨德路拓宽（玻璃钢造船厂-江堤管理处） | 1100米×12米。 | 新建 | 500 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 6 | 道路 | 春江路（花园路）改造（金牛路-老S101） | 400米×20米。 | 新建 | 600 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 7 | 道路 | 政通路改造（百盛路-中街） | 270米×10米。 | 新建 | 265 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 8 | 道路 | 振兴路维修（龙圩路-盛业路） | 710米×10米。 | 新建 | 100 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 9 | 道路 | 胜利路污水改造（龙圩路-盛业路） | 1208米×12米。 | 新建 | 361 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 10 | 绿化 | 春江中心公园 | 占地面积103809平方米。 | 续建 | 6980 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 11 | 绿化 | 赣江路绿化改造工程 | 绿化改造面积11000平方米。 | 续建 | 605 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 12 | 绿化 | 祁连山路绿化改造 | 绿化改造面积12340平方米。 | 续建 | 661 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 13 | 绿化 | 新园花苑环境提升改造工程 | 结合停车位需求，对景观绿化进行改造。 | 续建 | 200 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 14 | 学校 | 滨江中学 | 总建筑面积37919平方米。 | 续建 | 14963 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 15 | 学校 | 圩塘幼儿园分院装修改造工程 | 对滨江豪园售楼处1-3层用房进行装修改造，面积3500平方米，10个班级。 | 新建 | 650 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 16 | 路灯 | 港口大道、龙圩路、临江社区、石庄里村道路灯工程 | 3600米道路新建路灯，100盏路灯更换灯泡。 | 新建 | 300 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 17 | 天然气 | 圩塘、安家、魏村集镇天然气改造 | 约550户。 | 新建 | 600 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 18 | 环卫 | 安家垃圾中转站 | 拟设在安家用电站南。 | 新建 | 80 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 19 |  | 新民花园、新业花园、新园花园漏水维修工程 | 对三个小区88幢房子进行屋面漏水、外墙漏水维修。 | 新建 | 1760 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 20 |  | 黄海社区健身广场 | 新昌中路南侧空地新建健身广场，面积约5000平方米。 | 新建 | 100 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 21 |  | 安宁村服务中心翻建 | 1200平方米 | 新建 | 150 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 22 |  | 迎龙村服务中心翻建 | 1200平方米 | 新建 | 250 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 23 |  | 安家村服务中心扩建 | 750平方米 | 新建 | 150 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 24 | 水利 | 春江镇2015年沟塘清淤工程 | 对安家、魏村、百丈、圩塘4个街道的197条村庄沟塘进行清淤，清淤土方40.92万立方米。 | 新建 | 184 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 25 | 水利 | 春江镇河道疏浚工程 | 对安家街道季家河等4条河道疏浚，疏浚长度9公里，清淤土方6.64万立方米。 | 新建 | 67 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 26 | 水利 | 春江镇灌溉泵站改造工程 | 对安家、圩塘的三里河翻水站、大墩电站进行泵站改造，更换水泵、启动柜、线路等。 | 新建 | 15 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 27 | 水利 | 春江镇节水灌溉工程 | 对德东片的严家沟电站支三等灌溉渠道进行硬化，渠道衬砌长4115米。 | 新建 | 126 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 28 | 水利 | 春江镇镇级防洪工程 | 对安家、魏村的杨巷排水沟等排水水系进行疏浚，疏浚长度7017米。 | 新建 | 76 |  |  |  |  |  | 春江镇 |
| 29 | 道路 | 东亭路（新孟四路—石桥路） | 长380米，宽18米。 | 新建 | 560 |  |  |  |  |  | 孟河镇 |
| 30 | 道路 | 腾龙路（新孟四路—新338省道） | 长446米，宽20米。 | 新建 | 594 |  |  |  |  |  | 孟河镇 |
| 31 | 道路 | 达江路（新孟河路—政泰路） | 长922米，宽16米。 | 续建 | 1696 |  |  |  |  |  | 孟河镇 |
| 32 | 道路 | 锦江路（新孟河路—政泰路） | 长906米，宽18米。 | 续建 | 2332 |  |  |  |  |  | 孟河镇 |
| 33 | 水利 | 老孟河提升改造 | 239省道至银山路景观绿化。 | 新建 | 1500 |  |  |  |  |  | 孟河镇 |
| 34 |  | 新桥商业综合楼 | 规划用地面积0.6308公顷，建筑面积14368平方米。2014年9月份开工，2015年6月份竣工。 | 续建 | 6000 |  |  |  |  |  | 常州市新星置业有限公司 |
| 35 |  | 大坝工业园标准厂房 | 项目规划用地面积15020平方米，建筑面积13923.9平方米。2014年11月份开工，2015年6月份竣工。 | 续建 | 4066 |  |  |  |  |  | 常州市新桥投资实业有限公司 |
| 36 |  | 总部经济区E2地块 | 项目规划用地面积为50061.9平方米。2014年12月份开工，2017年竣工投用。 | 续建 | 30000 |  |  |  |  |  | 常州新龙电子商业产业园发展有限公司 |
| 37 |  | 顺园九村安置房 | 44.5万平方米。 | 续建 | 123200 |  |  |  |  |  | 薛家镇 |
| 38 |  | 空港二村商业 | 规划用地面积18494平方米，建筑面积35700平方米。 | 新建 | 12000 |  |  |  |  |  | 新航置业 |
| 39 |  | 空港五村 | 总建筑面积19.179万平方米，其中住宅14.676万平方米。 | 续建 | 48000 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 40 |  | 青莲社区改造工程 | 更换水泥侧石，同仁苑道路拓宽、围墙改造，同心、同德、同仁三小区污水管网疏通，同仁苑三期地下车库及地面车位划线，同仁苑三期晾衣架安装，同仁苑及三期地下车库及各小区智能停车系统安装。 | 改造 | 705 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 41 |  | 空港社区改造工程 | 空港一村外墙裂缝修补、空港一村二村污水管道疏通。 | 改造 | 180 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 42 |  | 溪南社区改造工程 | 空港三村二期地下及地面车位划线，空港三村二期晾衣架架设，空港三村、三村二期门卫及地下车库智能停车系统安装。 | 改造 | 132 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 43 | 道路 | 农村道路改造工程 | 共12条村道改造。 | 改造 | 632 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 44 | 水利 | 新丹界沟（护场河-沪宁高速） | 河道开挖1200米，绿化。 | 新建 | 480 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 45 | 水利 | 界沟、南大沟拓浚整治 | 拓浚整治2100米，开挖700米，石驳护坡。 | 新建 | 1750 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 46 | 水利 | 红星大沟疏浚拓浚整治 | 拓浚整治2000米，石驳护坡。 | 新建 | 2000 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 47 | 水利 | 防洪提升工程 | 闸站、节制闸各一座。 | 新建 | 2000 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 48 | 水利 | 十里横河环境提升工程（宝塔山路-老孟河） | 两侧绿化各2450米，护坡、单侧慢行道。 | 新建 | 1800 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 49 | 水利 | 罗城河(护场河-南大沟) | 拓浚整治600米，石驳护岸。 | 新建 | 600 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 50 | 水利 | 龙城路河（新孟河往西，沿龙城大道北侧） | 河道开挖3100米，石驳护岸。 | 新建 | 3100 |  |  |  |  |  | 罗溪镇 |
| 51 | 道路 | 食品工业园道路基础设施建设 | 太行山路（申江路-S122）、岳山路（富春江路-S122）、银山路（申江路-S122）、申江路（太行路-威虎山路）等4条道路，长度合计约2066米。 | 续建 | 2910 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 52 | 道路 | 西夏墅镇农村道路危桥改造及养护 | 通村、通镇主干道硬化改造，危桥重建；镇区园区道路维修养护。 | 改造 | 1200 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 53 | 环境 | 西夏墅镇村庄环境综合整治 | 污水管网及收集处理：梅林、水塔口、观庄，共计5个自然村。 | 新建 | 650 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 54 | 环境 | 梅林样板村建设 | 孔家村、刘家村、张家村、金家村、长巷里村。 | 新建 | 3757 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 55 | 绿化 | 西夏墅镇集镇绿化 | 新增绿化面积200亩。 | 新建 | 250 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 56 | 燃气 | 丽江花园管道燃气安装工程 | 丽江花园，阳澄湖路商住楼、部分商铺，中小学并向镇区南延。 | 新建 | 1000 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 57 | 污水 | 南安河截流（S239-浦河） | 铺设DN400污水管约5.4公里。 | 新建 | 2160 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 58 |  | 西夏墅镇菜市场商业开发 | 集农贸、购物等一体的商业综合体开发。规划用地20亩，建筑面积38316平方米。 | 新建 | 13000 |  |  |  |  |  | 西夏墅镇 |
| 59 |  | 盘龙社区服务中心 | 新建社区配套用房一幢，商业用房一幢，总建筑面积约2.1万平方米 | 新建 | 6000 |  |  |  |  |  | 龙虎塘街道 |
| 60 | 道路 | 龙二路（辽河路-新桥大街）排水系统及道路改造 | 道路长约520米，雨污水管道约1500米，道板约3000平方米。 | 新建 | 2000 |  |  |  |  |  | 龙虎塘街道 |
| 61 |  | 腾龙苑一期五批安置房 | 3幢住宅，总建筑面积26855平方米，住宅建筑面积21042平方米。 | 续建 | 5000 |  |  |  |  |  | 龙虎塘街道 |
| 合计 |  |  |  |  | 317678 |  |  |  |  |  |  |

| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| --- | --- | --- |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2015年3月16日印发 |