附件

新北区2016年镇村道路改造、农村危桥重建计划表

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 孟 河 镇 | 1 | 道路 | 新村东路 | 顺阳路-新村路 | 420 | 4 | 砼 | 420 | 4 | 1680 | 砼 | 26.88 | 420 | 4 | 1680 | 砼 | 26.88 |  |
|  | 2 |  | 沿江路 | 小孝线-银河八组 | ／ | ／ | ／ | 1000 | 6 | 6000 | 砼 | 96 | 1000 | 6 | 6000 | 砼 | 96 |  |
|  | 3 |  | 新河路 | 238—银惜路 | 397 | 3 | ／ | 397 | 5 | 1985 | 砼 | 31.76 | 397 | 5 | 1985 | 砼 | 31.76 |  |
|  | 4 |  | 新河路延伸段 | 新河中学—彭家小桥 | 1000 | 3 | 泥石路 | 882 | 5 | 4410 | 砼 | 70.51 | 882 | 5 | 4410 | 砼 | 70.51 |  |
|  | 5 |  | 龚家埭路 | 龚家埭-孟新线 | ／ | ／ | ／ | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 19.2 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 19.2 |  |
|  | 6 |  | 常泰东路 | 斜桥-猛将村 | ／ | ／ | ／ | 2100 | 4 | 8400 | 砼 | 139.2 | 2100 | 4 | 8400 | 砼 | 139.2 |  |
|  | 7 |  | 猛将大道 | 浦河路—武阳河 | 1600 | 3 | 砼 | 1489 | 7 | 10423 | 砼 | 166.77 | 1489 | 7 | 10423 | 砼 | 166.77 |  |
|  | 8 |  | 蔡家老村委路 | 蔡家浦河东红旗桥—向阳桥西道路拓宽 | ／ | ／ | ／ | 687 | 5.5 | 3778.5 | 砼 | 40.45 | 687 | 5.5 | 3778.5 | 砼 | 40.45 |  |
|  | 9 |  | 新郭河路 | S338省道-郭河 | ／ | ／ | ／ | 650 | 8 | 5200 | 砼 | 83.2 | 650 | 8 | 5200 | 砼 | 83.2 |  |
|  | 10 |  | 村中大道 | 老S338-宋家村54号后门口 | ／ | ／ | ／ | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 22.40 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 22.40 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 8275 |  | 44476.5 |  | 696.37 | 8275 |  | 44476.5 |  | 696.37 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 孟 河 镇 | 1 | 桥梁 | 赵塔里西桥 | 双亭村 | 4 | 4 | 砖石 | 5 | 4 | 20 | 板涵 | 17.00 | 5 | 4 | 20 | 板涵 | 17.00 |  |
|  | 2 |  | 东庄桥 | 双亭村 | 10 | 4 | 砖石 | 10 | 4 | 40 | 板涵 | 22.00 | 10 | 4 | 40 | 板涵 | 22.00 |  |
|  | 3 |  | 后谢巷桥 | 树新村 | 4 | 3 | ／ | 10 | 6 | 60 | 板涵 | 33.00 | 10 | 6 | 60 | 板涵 | 33.00 |  |
|  | 4 |  | 河东桥 | 通江村 | 12 | 3.5 | 水泥 | 15 | 4 | 60 | 板涵 | 27.00 | 15 | 4 | 60 | 板涵 | 27.00 |  |
|  | 5 |  | 排沟1桥 | 通江村 | 10 | 2.5 | ／ | 15 | 4 | 60 | 板涵 | 27.00 | 15 | 4 | 60 | 板涵 | 27.00 |  |
|  | 6 |  | 圩里茅庵大沟桥 | 通江村 | 7 | 3 | ／ | 15 | 4 | 60 | 板涵 | 27.00 | 15 | 4 | 60 | 板涵 | 27.00 |  |
|  | 7 |  | 新沟桥 | 通江村 | 15 | 3.5 | 石板 | 15 | 3 | 45 | 板涵 | 20.25 | 15 | 3 | 45 | 板涵 | 20.25 |  |
|  | 8 |  | 剩港河桥 | 银河村 | ／ | ／ | ／ | 18 | 4 | 72 | 板涵 | 30.00 | 18 | 4 | 72 | 板涵 | 30.00 |  |
|  | 9 |  | 惜庵桥 | 银河村 | ／ | ／ | ／ | 25 | 5 | 125 | 板涵 | 46.25 | 25 | 5 | 125 | 板涵 | 46.25 |  |
|  | 10 |  | 戎家码头桥 | 银河村 | 8 | 3 | ／ | 8 | 5 | 40 | 板涵 | 25.00 | 8 | 5 | 40 | 板涵 | 25.00 |  |
|  | 11 |  | 五圩埭桥 | 小黄山村 | 9 | 2.5 | ／ | 9 | 3.5 | 31.5 | 板涵 | 18.38 | 9 | 3.5 | 31.5 | 板涵 | 18.38 |  |
|  | 12 |  | 圆梦桥 | 石桥村 | ／ | ／ | ／ | 30 | 8 | 240 | 平板 | 100.80 | 30 | 8 | 240 | 板涵 | 100.80 |  |
|  | 13 |  | 丁家庄桥 | 固村巷村 | 15 | 4 | ／ | 15 | 6 | 90 | 板涵 | 40.50 | 15 | 6 | 90 | 板涵 | 40.50 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.18 |  |  |  |  | 434.18 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8275 |  | 44477 |  | 1130.55 | 8275 |  | 44477 |  | 1130.55 |  |
| 新 桥 镇 | 1 | 道路 | 郭塘村村道 | 跃进桥-常家滩 | 650 | 2.5 | 沥青 | 650 | 4 | 2600 | 砼 | 42 | 650 | 4 | 2600 | 砼 | 42 |  |
|  | 2 |  |  | 玉龙路-周肖家塘 | 320 | 3 | 泥石 | 320 | 4 | 1280 | 砼 | 11 | 320 | 4 | 1280 | 砼 | 11 |  |
|  | 3 |  |  | 东风大道-沈家塘 | 350 | 2 | 砼 | 350 | 2 | 700 | 砼 | 9 | 350 | 2 | 700 | 砼 | 9 |  |
|  | 4 |  | 孙家村村道 | 渠道-周家村 | 430 | 2.5 | 泥石 | 430 | 2.5 | 1075 | 砼 | 12 | 430 | 2.5 | 1075 | 砼 | 12 |  |
|  | 5 |  |  | 孙家巷-周家村 | 350 | 2.5 | 泥石 | 350 | 2.5 | 875 | 砼 | 10 | 350 | 2.5 | 875 | 砼 | 10 |  |
|  | 6 |  | 茶庵村村道 | 白土街村头-龙门农庄 | 150 | 2 | 泥石 | 150 | 2.5 | 375 | 砼 | 10 | 150 | 2.5 | 375 | 砼 | 10 |  |
|  | 7 |  | 朱家村村道 | 新马大道-大丁家村 | 1000 | 2.8 | 沥青 | 1000 | 3 | 3000 | 沥青 | 19 | 1000 | 3 | 3000 | 沥青 | 19 |  |
|  | 8 |  | 马鞍村村道 | 新马大道-修善寺 | 250 | 2.5 | 泥石 | 250 | 3 | 750 | 砼 | 18 | 250 | 3 | 750 | 砼 | 18 |  |
|  | 11 |  | 史墅村村道 | 新三路-史墅桥 | 70 | 2.5 | 砼 | 70 | 3 | 210 | 砼 | 17 | 70 | 3 | 210 | 砼 | 17 |  |
|  | 12 |  | 新马大道 | 马鞍村委-华康构件厂 | 1650 | 4.5 | 沥青 | 1650 | 4.5 | 7425 | 砼 | 95 | 1650 | 4.5 | 7425 | 砼 | 95 |  |
|  |  |  |  | 塘口村-嫩江路 | 860 | 6 | 沥青 | 860 | 6 | 5160 | 砼 | 99 | 860 | 6 | 5160 | 砼 | 99 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 6080 |  | 23450 |  | 342.00 | 6080 |  | 23450 |  | 342.00 |  |
| 罗 溪 镇 | 1 | 道路 | 王下村村道 | 王下建材至安家道路 | 450 | 5.5 | 砼 | 450 | 5.5 | 2475 | 砼 | 29.70 | 450 | 5.5 | 2475 | 砼 | 29.70 |  |
|  | 2 |  |  | 南三至北三道路 | 200 | 3.5 | 砖石 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 8.40 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 8.40 |  |
|  | 3 |  |  | 马家弄至王祥塘道路 | 560 | 3.5 | 砼 | 560 | 5 | 2800 | 砼 | 33.60 | 560 | 5 | 2800 | 砼 | 33.60 |  |
|  | 4 |  |  | 九房路至龙虾城道路 | 900 | 4.5 | 砼 | 900 | 6 | 5400 | 沥青 | 140.00 | 900 | 6 | 5400 | 沥青 | 140.00 |  |
|  | 5 |  |  | 原四霍庄站机至刘家道路 | 960 | 3 | 砼 | 960 | 4.5 | 4320 | 砼 | 51.84 | 960 | 4.5 | 4320 | 砼 | 51.84 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 罗 溪 镇 | 6 |  | 龙珠山村村道 | 健康路 | 1000 | 4.5 | 砼 | 1000 | 7 | 7000 | 沥青 | 350.00 | 1000 | 7 | 7000 | 沥青 | 350.00 |  |
|  | 7 |  |  | 东戴田村道 | 925 | 4 | 砼 | 925 | 4.5 | 4162.5 | 沥青 | 49.95 | 925 | 4.5 | 4162.5 | 沥青 | 49.95 |  |
|  | 8 |  | 邱庄村道 | 大朝南至脚老桥至牛桥头 | 550 | 3.5 | 砼 | 550 | 3.5 | 1925 | 砼 | 23.10 | 550 | 3.5 | 1925 | 砼 | 23.10 |  |
|  | 9 |  |  | 十七房 | 200 | 3 | 砼 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 8.40 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 8.40 |  |
|  | 10 |  |  | 水墩上至政泰路 | 450 | 6 | 砼 | 450 | 6 | 2700 | 砼 | 32.40 | 450 | 6 | 2700 | 砼 | 32.40 |  |
|  | 11 |  |  | 曹家村 | 400 | 3 | 砼 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 16.80 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 16.80 |  |
|  | 12 |  |  | 高车垛 | 300 | 3 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12.60 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12.60 |  |
|  | 13 |  |  | 中巷至后二 | 250 | 3 | 砼 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 10.50 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 10.50 |  |
|  | 14 |  | 高巷村道 | 牛桥头至大朝南 | 300 | 3.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12.60 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12.60 |  |
|  | 15 |  | 温寺村道 | 包家村组道路 | 120 | 3.5 | 砼 | 120 | 3.5 | 420 | 砼 | 5.04 | 120 | 3.5 | 420 | 砼 | 5.04 |  |
|  | 16 |  |  | 安桥村至高铁道路 | 250 | 4 | 砼 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 10.50 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 10.50 |  |
|  | 17 |  |  | 温寺村道至站机道路 | 80 | 3.5 | 砼 | 80 | 3.5 | 280 | 砼 | 3.36 | 80 | 3.5 | 280 | 砼 | 3.36 |  |
|  | 18 |  |  | 桥里头村道 | 80 | 3.5 | 砼 | 80 | 3.5 | 280 | 砼 | 3.36 | 80 | 3.5 | 280 | 砼 | 3.36 |  |
|  | 19 |  | 鸦鹊村道 | 林场路 | 50 | 5 | 土路 | 50 | 5 | 250 | 砼 | 3.00 | 50 | 5 | 250 | 砼 | 3.00 |  |
|  | 20 |  |  | 鸦鹊沟至界沟村 | 450 | 4 | 土路 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 21.60 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 21.60 |  |
|  | 21 |  |  | 道士庄路 | 625 | 4 | 土路 | 625 | 4 | 2500 | 砼 | 30.00 | 625 | 4 | 2500 | 砼 | 30.00 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 罗 溪 镇 | 22 |  | 窑丼村道 | 小刘家至东窑丼 | 327 | 2.5 | 砼 | 327 | 3.5 | 1144.5 | 砼 | 13.73 | 327 | 3.5 | 1144.5 | 砼 | 13.73 |  |
|  | 23 |  |  | 前窑丼道路 | 118 | 2.5 | 砼 | 118 | 3.5 | 413 | 砼 | 4.96 | 118 | 3.5 | 413 | 砼 | 4.96 |  |
|  | 24 |  |  | 便民服务中心道路 | ／ | ／ | ／ | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 48.00 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 48.00 |  |
|  | 25 |  |  | 东西谈家塘道路 | ／ | ／ | ／ | 1000 | 5 | 5000 | 砼 | 60.00 | 1000 | 5 | 5000 | 砼 | 60.00 |  |
|  | 26 |  |  | 东窑丼 | 1000 | 2.5 | 砼 | 1000 | 7 | 7000 | 砼 | 84.00 | 1000 | 7 | 7000 | 砼 | 84.00 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 12545 |  | 60520 |  | 1067.44 | 12545 |  | 60520 |  | 1067.44 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 邱庄农桥 | 新庄上桥 | 35 | 3 | 楼板 | 35 | 3 | 105 | 梁桥 | 20 | 35 | 3 | 105 | 梁桥 | 20 |  |
|  | 2 |  | 窑丼农桥 | 十字巷桥 | 12 | 2 | 平板桥 | 16 | 2.5 | 40 | 梁桥 | 10 | 16 | 2.5 | 40 | 梁桥 | 10 |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12545 |  | 60520 |  | 1097.44 | 12545 |  | 60520 |  | 1097.44 |  |
| 薛 家 镇 | 1 | 道路 | 陶颜家塘道路改造 | 任葛村委 | 850 | 4 | 砼 | 850 | 5 | 4250 | 砼 | 70 | 850 | 5 | 4250 | 砼 | 70 |  |
|  | 2 |  | 沈家塘道路改造 | 吕墅社区 | 390 | 3 | 泥石路 | 390 | 4 | 1560 | 砼 | 18 | 390 | 4 | 1560 | 砼 | 18 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1240 |  | 5810 |  | 88.00 | 1240 |  | 5810 |  | 88.00 |  |
| 春 江 镇 | 1 | 道路 | 陈墅村道改造 | 坎店-刘家村-三墩堂-北丁家村-北海路 | 2340 | 2.5 | 沥青 | 2340 | 2.5 | 5850 | 砼 | 70 | 2340 | 2.5 | 5850 | 砼 | 70 |  |
|  | 2 |  | 陈墅村道改造 | 方沟头-花厅下-北海路 | 671 | 3.5 | 沥青 | 671 | 3.5 | 2348.5 | 砼 | 30 | 671 | 3.5 | 2348.5 | 砼 | 30 |  |
|  | 3 |  | 沈介旦村道改造 | 沈介旦-S122省道 | 200 | 8 | 泥石 | 200 | 8 | 1600 | 砼 | 22 | 200 | 8 | 1600 | 砼 | 22 |  |
|  | 4 |  | 杏村村道改造 |  |  |  | 砼 |  |  | 600 | 砼 | 10 |  |  | 600 | 砼 | 10 |  |
|  | 5 |  | 安宁村西汤路 | 西汤—河降上 | 300 | 4.5 | 泥石 | 300 | 4.5 | 1350 | 砼 | 24.3 | 300 | 4.5 | 1350 | 砼 | 24.3 |  |
|  | 6 |  | 东蒋村降沟路 | 蒋沟—戴家沟 | 170 | 4 | 泥石 | 170 | 4 | 680 | 砼 | 12.7 | 170 | 4 | 680 | 砼 | 12.7 |  |
|  | 7 |  | 东蒋村舍家中路 | 舍家组 | 150 | 3 | 泥石 | 150 | 3 | 450 | 砼 | 8.6 | 150 | 3 | 450 | 砼 | 8.6 |  |
|  | 8 |  | 济农村振兴路改造 | 振兴路—常魏公路 | 280 | 5 | 砼 | 280 | 5 | 1400 | 砼 | 40 | 280 | 5 | 1400 | 砼 | 40 |  |
|  | 9 |  | 中巷村道改造 | 中巷路-中巷村 | 300 | 3.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 20 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 20 |  |
|  | 10 |  | 安家村包象头路 | 包象头--罗溪村道 | 150 | 3.5 | 泥石 | 150 | 3.5 | 525 | 砼 | 16 | 150 | 3.5 | 525 | 砼 | 16 |  |
|  | 11 |  | 安家村绿城湾路 （北周—绿城湾） | 北周—绿城湾 | 300 | 4 | 泥石 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 14.4 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 14.4 |  |
|  | 12 |  | 薛家村村道 | 南金路-薛家村 | 300 | 3.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12 |  |
|  | 13 |  | 包家村村道 | 包家村-村主干道 | 300 | 3.5 | 泥石 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 12 |  |
|  | 14 |  | 土地绛至狄南村道路 | 土地绛-狄南村 | 50 | 4 | 砼 | 50 | 4 | 200 | 砼 | 5 | 50 | 4 | 200 | 砼 | 5 |  |
|  | 15 |  | 马庄湾路改造 | S338-马庄湾村 | 300 | 6 | 砼 | 300 | 6 | 1800 | 砼 | 37.8 | 300 | 6 | 1800 | 砼 | 37.8 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 春 江 镇 | 16 | 道路 | 秋家边村道 |  | 625 | 4 | 砼 | 625 | 4 | 2500 | 砼 | 37 | 625 | 4 | 2500 | 砼 | 37 |  |
|  | 17 |  | 新华村村道 |  | 900 | 4 | 砼 | 900 | 4 | 3600 | 砼 | 65 | 900 | 4 | 3600 | 砼 | 65 |  |
|  | 18 |  | 墩沟村村道改造 | 墩沟村—团结路 | 200 | 5 | 砼 | 200 | 5 | 1000 | 砼 | 12 | 200 | 5 | 1000 | 砼 | 12 |  |
|  | 19 |  | 龙圩（前圩）老前圩桥周边村道改造 |  | 1000 | 5 | 沥青 | 1000 | 5 | 5000 | 沥青 | 50 | 1000 | 5 | 5000 | 沥青 | 50 |  |
|  | 20 |  | 大墩自然村道路改造 | 东海路-大墩 | 1800 | 3 | 沥青 | 1800 | 3 | 5400 | 砼 | 70 | 1800 | 3 | 5400 | 砼 | 70 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 10336 |  | 38653.5 |  | 568.80 | 10336 |  | 38653.5 |  | 568.80 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 杨桥湾桥 | 黄城墩 | 10 | 3.5 | 拱桥 | 10 | 5 | 50 | 梁桥 | 80 | 10 | 5 | 50 | 梁桥 | 80 |  |
|  | 2 |  | 太平二桥 | 百丈社区 | 15 | 5 | 拱桥 | 15 | 5 | 75 | 拱桥 | 20 | 15 | 5 | 75 | 拱桥 | 20 | 加固 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10336 |  | 38653.5 |  | 668.80 | 10336 |  | 38653.50 |  | 668.80 |  |
| 西 夏 墅 镇 | 1 | 道路 | 太行山路 | 申江路-S122 | 292 | 12 | 砼 | 292 | 12 | 3504 | 砼 | 208 | 292 | 12 | 3504 | 沥青 | 208 |  |
|  | 2 |  | 岳山路 | 富春江路-S122 | 515 | 12 | 砼 | 515 | 12 | 6180 | 砼 | 315 | 515 | 12 | 6180 | 沥青 | 315 |  |
|  | 3 |  | 银山路 | 申江路-S122 | 296 | 16 | 砼 | 296 | 16 | 4736 | 砼 | 380 | 296 | 16 | 4736 | 沥青 | 380 |  |
|  | 4 |  | 申江路 | 太行山路-威虎山路 | 960 | 12 | 砼 | 960 | 12 | 11520 | 砼 | 562 | 960 | 12 | 11520 | 沥青 | 562 |  |
|  | 5 |  | 阳澄湖路 | 天柱山路-S239 | 800 | 16 | 砼 | 800 | 16 | 12800 | 沥青 | 256 | 800 | 16 | 12800 | 沥青 | 256 |  |
|  | 6 |  | 阿里山路 | 阳澄湖路-微山湖路 | 800 | 16 | 砼 | 800 | 16 | 12800 | 沥青 | 256 | 800 | 16 | 12800 | 沥青 | 256 |  |
|  | 7 |  | 东大街 | 安西公路-沟湾里村 | 300 | 12 | 砼 | 300 | 12 | 3600 | 砼 | 54 | 300 | 12 | 3600 | 砼 | 54 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 西 夏 墅 镇 | 8 | 道 路 | 梅林村道路 | 安西路-龙王庙村 | 200 | 3 | 泥石路 | 200 | 3 | 600 | 砼 | 7.2 | 200 | 3 | 600 | 砼 | 7.2 |  |
|  | 9 |  |  | 戎家村-低田里村 | 900 | 6 | 沥青 | 900 | 6 | 5400 | 沥青 | 81 | 900 | 6 | 5400 | 沥青 | 81 |  |
|  | 10 |  |  | 低田里村-邱家村 | 800 | 4 | 砼 | 800 | 4.5 | 3600 | 沥青 | 64.8 | 800 | 4.5 | 3600 | 沥青 | 64.8 |  |
|  | 11 |  |  | 丁村大道-巷里村 | 700 | 2.5 | 砼 | 700 | 4 | 2800 | 沥青 | 50.4 | 700 | 4 | 2800 | 沥青 | 50.4 |  |
|  | 12 |  |  | 戴家村道 | 150 | 2.5 | 砼 | 150 | 3.5 | 525 | 砼 | 6.3 | 150 | 3.5 | 525 | 砼 | 6.3 |  |
|  | 13 |  |  | 李家村-春江 | 180 | 3 | 泥石路 | 180 | 3 | 540 | 砼 | 6.48 | 180 | 3 | 540 | 砼 | 6.48 |  |
|  | 14 |  |  | 龙王庙村-巷里村 | 200 | 2.5 | 泥石路 | 200 | 4 | 800 | 沥青 | 16 | 200 | 4 | 800 | 沥青 | 16 |  |
|  | 15 |  |  | 河北村-低田里村 | 700 | 1.5 | 泥石路 | 700 | 1.5 | 1050 | 砼 | 18.9 | 700 | 1.5 | 1050 | 砼 | 18.9 |  |
|  | 16 |  |  | 刘家村道 | 800 | 4 | 泥石路 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 48 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 48 |  |
|  | 17 |  | 观庄村道路 | 徐家村-东沟上村 | 1200 | 3.5 | 泥石路 | 1200 | 3.5 | 4200 | 砼 | 63 | 1200 | 3.5 | 4200 | 砼 | 63 |  |
|  | 18 |  |  | 观庄西-华家村 | 250 | 3.5 | 泥石路 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 13.125 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 13.125 |  |
|  | 19 |  |  | 杜庄村道 | 120 | 2.5 | 砼 | 120 | 4.5 | 540 | 砼 | 8.1 | 120 | 4.5 | 540 | 砼 | 8.1 |  |
|  | 20 |  |  | 主薄巷村道 | 380 | 3 | 泥石路 | 380 | 4 | 1520 | 砼 | 22.8 | 380 | 4 | 1520 | 砼 | 22.8 |  |
|  | 21 |  |  | 寨庄村-高铁 | 600 | 3.5 | 泥石路 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 33.6 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 33.6 |  |
|  | 22 |  |  | 姜家村-浦西村 | 550 | 4.5 | 泥石路 | 600 | 4.5 | 2700 | 砼 | 43.2 | 600 | 4.5 | 2700 | 砼 | 43.2 |  |
|  | 23 |  |  | 寨庄村道路修复 | 500 | 2 | 砼 | 500 | 2 | 1000 | 砼 | 10 | 500 | 2 | 1000 | 砼 | 10 |  |
|  | 17 |  | 池上社区道路 | 塘里村-政泰路 | 105 | 5 | 泥石路 | 105 | 5.5 | 577.5 | 砼 | 8.6625 | 105 | 5.5 | 577.5 | 砼 | 8.66 |  |
|  | 18 |  |  | 野田里村-政泰路 | 170 | 3.5/5 | 泥石路 | 170 | 4 | 680 | 砼 | 8.325 | 170 | 4 | 680 | 砼 | 8.325 |  |
|  | 20 |  |  | 马庄村-政泰路 | 80 | 3.5/5 | 泥石路 | 80 | 4 | 320 | 砼 | 6.24 | 80 | 4 | 320 | 砼 | 6.24 |  |
|  | 21 |  |  | 塘里村-安西公路 | 200 | 5 | 泥石路 | 200 | 5.5 | 1100 | 砼 | 16.5 | 200 | 5.5 | 1100 | 砼 | 16.5 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 西 夏 墅 镇 | 22 | 道 路 | 水塔口村道路 | 东河巷-S122 | 700 | 5 | 泥石路 | 700 | 5.5 | 3850 | 砼 | 61.6 | 700 | 5.5 | 3850 | 砼 | 61.6 |  |
|  | 23 |  |  | 西河巷-S239 | 400 | 3 | 泥石路 | 400 | 5.5 | 2200 | 砼 | 26.4 | 400 | 5.5 | 2200 | 砼 | 26.4 |  |
|  | 24 |  |  | 袁家村道修复 | 350 | 5 | 砼 | 350 | 5 | 1750 | 砼 | 17.5 | 350 | 5 | 1750 | 砼 | 17.5 |  |
|  | 25 |  | 华墅社区道路 | 阿里山路-东村 | 106 | 2 | 泥石路 | 106 | 6 | 636 | 砼 | 9.54 | 106 | 6 | 636 | 砼 | 9.54 |  |
|  | 26 |  |  | 东村-西海路 | 500 | 2 | 泥石路 | 500 | 2 | 1000 | 砼 | 12 | 500 | 2 | 1000 | 砼 | 12 |  |
|  | 27 |  | 浦西村道路 | 绛头上村-浦前村 | 550 | 4.5 | 泥石路 | 550 | 4.5 | 2475 | 砼 | 39.6 | 550 | 4.5 | 2475 | 砼 | 39.6 |  |
|  | 28 |  | 浦河社区道路 | 仲庄村道路 | 500 | 4 | 泥石路 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 30 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 30 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 15904 |  | 103178.5 |  | 2760.27 | 15904 |  | 103178.5 |  | 2760.27 |  |
|  | 1 | 桥 梁 | 蓼沟河桥 |  | 6 | 12 | 拱桥 | 6 | 12 | 72 | 板梁 | 43.2 | 6 | 12 | 72 | 板梁 | 43.2 |  |
|  | 2 |  | 团结河桥 |  | 6 | 12 | 拱桥 | 6 | 12 | 72 | 板梁 | 43.2 | 6 | 12 | 72 | 板梁 | 43.2 |  |
|  | 3 |  | 梅林村桥梁 | 河北桥 | 15 | 4 | 石板 | 15 | 6 | 90 | 板梁 | 45 | 15 | 6 | 90 | 板梁 | 45 |  |
|  | 4 |  |  | 长巷里西桥 | 15 | 2 | 石板 | 15 | 6 | 90 | 板梁 | 45 | 15 | 6 | 90 | 板梁 | 45 |  |
|  | 5 |  |  | 龙王庙桥 | ／ | ／ | ／ | 10 | 4 | 40 | 板梁 | 16 | 10 | 4 | 40 | 板梁 | 16 |  |
|  | 6 |  |  | 傲梅一桥 | ／ | ／ | ／ | 12 | 6 | 72 | 板梁 | 28.8 | 12 | 6 | 72 | 板梁 | 28.8 |  |
|  | 7 |  |  | 傲梅二桥 | ／ | ／ | ／ | 6 | 4 | 24 | 板梁 | 9.6 | 6 | 4 | 24 | 板梁 | 9.6 |  |
|  | 8 |  |  | 傲梅三桥 | ／ | ／ | ／ | 6 | 4 | 24 | 板梁 | 9.6 | 6 | 4 | 24 | 板梁 | 9.6 |  |
|  | 9 |  |  | 丁村桥 | 12 | 5 | 拱桥 | 12 | 5 | 60 | 板梁 | 30 | 12 | 5 | 60 | 板梁 | 30 |  |
|  | 10 |  |  | 云桥 | 8 | 5 | 拱桥 | 8 | 5 | 40 | 板梁 | 20 | 8 | 5 | 40 | 板梁 | 20 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 西 夏 墅 镇 | 11 | 桥 梁 | 池上社区桥梁 | 后马庄桥 | 4 | 3 | 拱桥 | 4 | 6 | 24 | 板梁 | 9.6 | 4 | 6 | 24 | 板梁 | 9.6 |  |
|  | 12 |  | 浦西村桥梁 | 界沟桥 | 18 | 7 | 石板 | 18 | 7 | 126 | 板梁 | 50.4 | 18 | 7 | 126 | 板梁 | 50.4 |  |
|  | 13 |  |  | 西横沟桥 | 15 | 7 | 石板 | 15 | 7 | 105 | 板梁 | 42 | 15 | 7 | 105 | 板梁 | 42 |  |
|  | 14 |  | 东南村桥梁 | 薛家一桥 | ／ | ／ | ／ | 7 | 5 | 35 | 板梁 | 17.5 | 7 | 5 | 35 | 板梁 | 17.5 |  |
|  | 15 |  |  | 薛家二桥 | ／ | ／ | ／ | 7 | 5 | 35 | 板梁 | 17.5 | 7 | 5 | 35 | 板梁 | 17.5 |  |
|  | 16 |  |  | 薛家三桥 | ／ | ／ | ／ | 14 | 5 | 70 | 板梁 | 28 | 14 | 5 | 70 | 板梁 | 28 |  |
|  | 17 |  |  | 薛家四桥 | ／ | ／ | ／ | 17 | 5 | 85 | 板梁 | 34 | 17 | 5 | 85 | 板梁 | 34 |  |
|  | 18 |  |  | 薛家五桥 | ／ | ／ | ／ | 15 | 5 | 75 | 拱桥 | 37.5 | 15 | 5 | 75 | 板梁 | 37.5 |  |
|  | 19 |  |  | 韩村桥 | 17 | 5 | 石板 | 17 | 5 | 85 | 板梁 | 34 | 17 | 5 | 85 | 板梁 | 34 |  |
|  | 20 |  | 丽江社区桥梁 | 西横桥 | 15 | 3 | 石板 | 15 | 4 | 60 | 板梁 | 30 | 15 | 4 | 60 | 板梁 | 30 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590.9 |  |  |  |  | 590.9 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15904 |  | 103178.5 |  | 3351.17 | 15904 |  | 103178.5 |  | 3351.17 |  |
| 奔 牛 镇 | 1 | 道 路 | 新市村道路 | 南坝头组 | 420 | 3 | 砼 | 420 | 3.5 | 1470 | 砼 | 20.00 | 420 | 3.5 | 1470 | 砼 | 20.00 |  |
|  | 2 |  |  | G312-张西组 | ／ | ／ | ／ | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 30.00 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 30.00 |  |
|  | 3 |  |  | 马王沟-刘家组 | 620 | 4 | 沥青 | 620 | 4 | 2480 | 砼 | 37.20 | 620 | 4 | 2480 | 砼 | 35.00 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 奔 牛 镇 | 4 | 道 路 | 五兴村道路 | 润园路 | 570 | 9 | 沥青 | 570 | 9 | 5130 | 砼 | 140.00 | 570 | 9 | 5130 | 砼 | 140.00 |  |
|  | 5 |  |  | 虹桥路 | 2000 | 9 | 沥青 | 2000 | 9 | 18000 | 砼 | 486.00 | 1000 | 9 | 9000 | 砼 | 243.00 |  |
|  | 6 |  |  | 兴园路 | 670 | 9 | 沥青 | 670 | 9 | 6030 | 砼 | 165.00 | 670 | 9 | 6030 | 砼 | 165.00 |  |
|  | 7 |  |  | 新沟路 | 570 | 3 | 沥青 | 570 | 3.5 | 1995 | 砼 | 28.00 | 570 | 3.5 | 1995 | 砼 | 28.00 |  |
|  | 8 |  |  | 东周路 | 360 | 3 | 沥青 | 360 | 3.5 | 1260 | 砼 | 20.00 | 360 | 3.5 | 1260 | 砼 | 20.00 |  |
|  | 9 |  | 陈巷村道路 | 三里元组 | 450 | 4 | 沥青 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 28.00 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 28.00 |  |
|  | 10 |  |  | 叶汤路-西沙河桥 | 720 | 3 | 沥青 | 720 | 5 | 3600 | 沥青 | 50.00 | 720 | 5 | 3600 | 沥青 | 50.00 |  |
|  | 11 |  |  | 虹汤路 | 1400 | 5 | 沥青 | 1400 | 5 | 7000 | 砼 | 105.00 | 1400 | 5 | 7000 | 砼 | 105.00 |  |
|  | 12 |  | 顾庄村道路 | 宋墅-顾庄 | 350 | 8 | 沥青 | 350 | 8 | 2800 | 砼 | 45.00 | 350 | 8 | 2800 | 砼 | 45.00 |  |
|  | 13 |  |  | S239-马庄村 | 500 | 7 | 沥青 | 500 | 7 | 3500 | 砼 | 55.00 | 500 | 7 | 3500 | 砼 | 55.00 |  |
|  | 14 |  |  | 万家富立交桥辅道 | 490 | 11 | 沥青 | 490 | 11 | 5390 | 沥青 | 161.70 | 490 | 11 | 5390 | 沥青 | 161.70 |  |
|  | 15 |  | 祁家村道路 | 乌腊基-东大房-南洋村 | 750 | 3.5 | 沥青 | 750 | 3.5 | 2625 | 砼 | 39.38 | 750 | 3.5 | 2625 | 砼 | 37.00 |  |
|  | 16 |  | 东桥村道路 | 金家组 | 370 | 2.5 | 沥青 | 370 | 3.5 | 1295 | 砼 | 18.00 | 370 | 3.5 | 1295 | 砼 | 18.00 |  |
|  | 17 |  |  | 村主干道-埂东组 | ／ | ／ | ／ | 80 | 3.5 | 280 | 砼 | 5.00 | 80 | 3.5 | 280 | 砼 | 5.00 |  |
|  | 18 |  |  | 塔元组 | 350 | 2.5 | 沥青 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 16.00 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 16.00 |  |

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 奔 牛 镇 | 19 | 道 路 | 金联村道路 | 后村-沙岗 | 430 | 4.5 | 泥石路 | 430 | 4.5 | 1935 | 砼 | 28.00 | 430 | 4.5 | 1935 | 砼 | 28.00 |  |
|  | 20 |  | 南观村道路 | S239-大荒田 | 380 | 3 | 沥青 | 380 | 3.5 | 1330 | 砼 | 18.00 | 380 | 3.5 | 1330 | 砼 | 18.00 |  |
|  | 21 |  |  | 南新桥-总渠 | 430 | 3 | 沥青 | 430 | 3.5 | 1505 | 砼 | 20.00 | 430 | 3.5 | 1505 | 砼 | 20.00 |  |
|  | 22 |  | 何家塘村道路 | 何家路-何家小学 | 200 | 8 | 沥青 | 200 | 8 | 1600 | 砼 | 24.00 | 200 | 8 | 1600 | 砼 | 27.00 |  |
|  | 23 |  | 奔牛社区道路 | 奔牛村-史家组-五兴村戴家湾组 | 600 | 4 | 沥青 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 30.00 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 30.00 |  |
|  | 24 |  | 贺家村道路 | 红楼路 | 560 | 6 | 沥青 | 560 | 6 | 3360 | 沥青 | 100.80 | 560 | 6 | 3360 | 沥青 | 100.80 |  |
|  | 25 |  |  | 大桥北路 | 250 | 8 | 沥青 | 250 | 8 | 2000 | 沥青 | 60.00 | 250 | 8 | 2000 | 沥青 | 60.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 14120 |  | 82110 |  | 1730.08 | 13120 |  | 73110 |  | 1485.50 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  | 68500 |  | 358198.5 |  | 8408.03 | 67500 |  | 349198.5 |  | 8163.46 |  |