2016年孟河镇生态文明建设目标任务书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 完成时间 | 责任（实施）单位 | 配合部门 |
| 1 | 生态绿城  建设 | 小黄山生态公益林保护区综合整治提升工程 | 完成零散村庄征收；拆除二级管控区内侵占、破坏公益林的建筑、设施等；关闭二级管控区域内小工厂、小作坊等；对小黄山山体矿石开挖区进行宕口复绿、山体修复。 | 2016年  12月 | 城镇建设与管理局 | 财政与资产管理局  经济发展局 |
| 2 | 新孟河清水通道维护工程 | 新孟河拓浚工程；村庄整治工程，观里村、先锋村、街北村、街南村、三茅殿村等村生活污水截污；沿线工业企业污水接管；农业面源控制工程，提高农业标准化生产水平，降低化学氮肥、化学农药使用比例；完善区域内的农田水利建设和防渗渠建设；集镇区污水管网建设工程。 | 2016年  12月 | 城镇建设与管理局 | 财政与资产管理局  经济发展局  农村工作局 |
| 3 | 生态细胞建设 | 开展国家生态文明示范镇建设。建成1个绿色机关。 | 2016年  12月 | 孟河镇政府 |  |
| 4 | 生态农村  建设 | 村庄环境整治  提升功能 | 完成2015年结转的仁厚村、三茅殿村、银河村、蔡家村、南荫村、严桥村、八一村、孟城村等8个村的村庄环境整治工程。 | 2016年  5月 | 城镇建设与管理局 | 财政与资产管理局  经济发展局 |
| 5 | 完成2016年的白兔村、城南村、惜字洲村、先锋村、庙边村、汤家村、通江村等7个村的村庄环境整治工程。 | 2016年  10月 | 城镇建设与管理局 | 财政与资产管理局  经济发展局 |
| 6 | 村庄环境  长效管理 | 完善村庄环境长效管理机制，加强日常监管；建立健全农村分散式污水处理设施专项资金保障制度和管理办法，安排专项资金用于分散式污水处理设施后期运行与维护。 | 2016年  12月 | 城镇建设与管理局 | 经济发展局 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 完成时间 | 责任（实施）单位 | 配合部门 |
| 7 | 大气污染防治 | 严格环保准入 | 严格建设项目审批管理，落实《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号），实行污染物排放“减二增一”。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 8 | 能源结构优化提升 | 全面完成环宇康力等企业、浴室10t/h以下燃煤锅炉、懒汉炉清洁能源替代和淘汰工作。 | 2016年  6月 | 经济发展局 |  |
| 9 | 工业废气治理 | 完成常州市瑞悦车业有限公司VOCs整治。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 10 | 确保加油站、储油库、油罐车油气回收装置正常运行。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 11 | 扬尘整治 | 加强对建筑垃圾、工程渣土单位和车辆的监管，加大对抛撒漏滴行为的查处力度。 | 2016年  12月 | 城镇建设与管理局 |  |
| 12 | 推行道路机械化清扫保洁等低尘作业方式，有效防治道路扬尘污染。 | 2016年  12月 | 城镇建设与管理局 |  |
| 13 | 秸秆污染防治 | 全面推广秸秆机械化还田，逐步建立收储体系及综合利用等财政补贴和价格政策，秸秆综合利用率达95%以上；增加财政投入，积极创新技防手段，提高秸秆污染防治水平。 | 2016年  12月 | 农村工作局 | 各村（社区） |
| 14 | 制订2016年度秸秆禁烧巡查方案，并按照方案要求完成相关工作。 | 2016年  12月 | 经济发展局 | 农村工作局  小河、孟河派出所 |
| 15 | 重污染天气预警 | 积极应对重污染天气，强化应急管控，动态调整应急管控污染源清单，修订完善污染源应急预案，按要求及时启动应预警并落实响应措施。 | 2016年  12月 | 经济发展局 | 相关部门  各村（社区） |

2016年孟河镇生态文明建设目标任务书

2016年孟河镇生态文明建设目标任务书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 完成时间 | 责任（实施）单位 | 配合部门 |
| 16 | 水环境  整治 | 清水工程 | 实施河道清淤工程，对白兔墩村企业及居民生活污水截污；对镇重点河道实施“河长”负责制，“河长”对责任河道每季度至少组织一次全面督查，确保整治资金到位、工程到位、督查到位、目标到位的“四个到位”。 | 2016年  12月 | 农村工作局 | 城镇建设与管理局 |
| 17 | 基础设施建设 | 管网建设  与截污工程 | 完成孟河汽摩配产业基地、小河集镇污水泵站及配套管网工程。 | 2016年  12月 | 城镇建设与管理局 |  |
| 18 | 农业面源污染治理 | 土壤调查 | 选择1片有机食品基地（每片不小于2000亩)开展土壤本底调查。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 19 | 畜禽养殖整治 | 修订和完善畜牧业发展规划，编制畜禽养殖污染防治规划，建立相关部门联动机制，加强畜禽规模养殖污染治理和日常监管，逐步完成禁养区内畜禽养殖户的清理工作。 | 2016年  12月 | 农村工作局 | 经济发展局 |
| 20 | 完成孟河树新畜禽养殖有限公司、双亭村秦传兴养鸡场、王合峰养鸡场等三家畜禽养殖场的整治。 | 2016年  12月 | 农村工作局 | 经济发展局 |

2016年孟河镇生态文明建设目标任务书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 完成时间 | 责任（实施）单位 | 配合部门 |
| 21 | 环境监管 | 环境保护  大检查 | 按照“关停一批，整治一批，登记一批”等“三个一批”要求，加强政策宣传，督促指导企业年内完成新环保法实施之前历史遗留环境违法建设项目整改并建立“一企一档”，对于新环保法实施之后的新环境违法行为严格依法依规处理。 | 2016年  12月 | 经济发展局 | 相关部门  各村（社区） |
| 22 | 监管网格化 | 制定并落实监管网格和工作组，明确分工，建立工作机制，落实人员及装备。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 23 | 日常管理 | 加强污染源日常检查，制定年度检查计划并备案，按照年度计划实施检查并做好记录，发现环境违法行为及时上报处理。加强建设项目日常抽查，发现问题及时处理。制定辖区内河道巡查计划，发现水质异常或违法排污情况及时处理。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 24 | 环境信访调处 | 密切关注舆情，及时按要求调查处理各类环境信访，并上报调查处理情况。全国、省“两会”及重大活动期间，加强环境信访调处，严防发生集访及重大群体性事件。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 25 | 环境执法竞赛 | 开展、参加环境执法竞赛活动，积极贯彻落实新环保法和大气污染防治法，始终保持对环境违法行为的高压态势，对上级下达的限期整改等事项督促落实整改要求并书面上报相关情况 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |

2016年孟河镇生态文明建设目标任务书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 完成时间 | 责任（实施）单位 | 配合部门 |
| 26 | 环境监管 | 环境应急管理 | 督促重点污染源编制环境应急预案并备案。组织开展至少一次突发环境事件应急演练。有效应对突发环境事件发生确保响应及时、有效。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 27 | 电镀行业整治 | 完成新一轮电镀行业整治提升工程。 | 2016年  6月 | 经济发展局 |  |
| 28 | 固废规范化管理 | 完成辖区危废重点监管源底数调查。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 29 | 加强宣传和培训，提高危险废物管理和执法水平，扎实开展危险废物专项执法检查，确保2016年底危险废物生产单位和经营单位抽查合格率达到考核要求。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |
| 30 | 对无环保手续、污泥处置不规范的企业进行清理。严格落实污泥跨地区转移备案制度和污泥处置情况月报制度，确保污泥无害化处置。 | 2016年  12月 | 经济发展局 |  |