附件1

绿色低碳生态规划建设指标体系任务分解表

| 主题 | 分类 | 指标名称 | 指标值 | 指标 属性 | 指标说明 | 实现 时间 | 重点项目 | 责任 部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 低碳 生态 | 低碳 生态 城市 | 单位建筑能耗 | 0.03吨标煤/m2 | 约束性 | 重点区建筑总能耗与建筑面积的比例 | 2017 | 常州科技金融中心、绿色建筑展示中心、常州朗诗·绿郡郡花园等绿色建筑示范项目 | 经发局 |  |
|  |  | 单位建筑CO2排放强度 | 0.078吨/m2 | 约束性 | 重点区CO2排放总量与建筑面积的比例 | 2017 |  | 经发局 |  |
|  |  | 绿化覆盖率 | 37.5% | 引导性 | 重点区城市绿化覆盖面积占城市面积的比例 | 2017 |  | 城建局 |  |
|  |  | 人均公共绿地 | 8m2 | 约束性 | 城市非农业人口每人拥有的公共绿地面积 | 2017 |  | 城建局 |  |
|  | 绿色 建筑 发展 | 新建建筑绿色建筑比例 | 100%，其中二星及以上绿色建筑占比超50% | 约束性 | 重点区新建建筑中属于绿色建筑的建筑面积占总新建建筑面积的比例 | 2017 | 常工院、常州科技金融中心、绿色建筑展示中心绿色建筑示范项目 | 城建局 | 规划分局 |
|  |  | 新开工绿色建筑示范项目面积 | 305.3万m2 | 约束性 | 新开工的绿色建筑示范项目的建筑面积 | 2017 |  | 城建局 | 规划分局 财政局 社会事业局 常高新 孟河镇 三井街道 薛家镇 新桥镇 |
|  |  | 建成绿色建筑项目面积 | 154.1万m2 | 约束性 | 建成的绿色建筑项目的建筑面积 | 2017 |  |  |  |
| 节约型 城乡 建设 | 节约型 规划 | 人均建设用地 | 小于等于120平方米 | 引导性 | 区域总用地面积与常住人口数量比例 | 2017 |  | 规划分局 |  |
|  |  | 混合用地面积比例 | 15% | 约束性 | 重点区混合用地面积占城市总面积比例 | 2017 | 城市综合体 | 规划分局 |  |
|  | 城市空间复合利用 | 地下空间开发比例 | 10% | 引导性 | 重点区地下空间开发面积占建成地块总面积的比例 | 2017 | 地铁、地下空间开发 | 规划分局 |  |
|  | 城市 绿色 交通 建设 | 绿色交通出行分担率 | 75% | 引导性 | 重点区内公交、步行、非机动车占总出行的比例 | 2017 | 绿色交通体系建设 | 城建局 | 公安分局 |
|  |  | 城市居民公交出行分担率 | 28% | 引导性 | 重点区内公交占城市居民总出行的比例 | 2017 | 公共交通体系建设 | 城建局 |  |
|  |  | 公交站点可达性 | 重点区300米覆盖率达77% | 约束性 | 重点区国家标准规定300米覆盖率不低于50% | 2017 | 公交站点建设 | 城建局 |  |
|  |  | 公共自行车可达性 | 重点区内300米覆盖率达50% | 引导性 | 重点区建筑主要入口步行至最近公共自行车租赁点距离在300m内的建筑面积占总建筑面积的比例 | 2017 | 公共自行车建设 | 城建局 |  |
|  | 可再生 能源建筑 一体化 | 可再生能源项目应用比例 | 60% | 约束性 | 可再生能源项目应用面积占示范项目总面积的比例 | 2017 | 天合国际太阳城建设、地源热泵项目、太阳能光电项目、太阳能光热项目 | 经发局 | 城建局 规划分局 |
|  |  | 建筑可再生能源消费量占建筑能耗总量的比例 | 10% | 约束性 | 建筑可再生能源消费量占建筑能耗总量的比例 | 2017 |  | 经发局 |  |
| 节约型 城乡 建设 | 可再生 能源建筑 一体化 | 新建12层以下住宅应用太阳能热水系统比例 | 100% | 约束性 | 应用太阳能热水系统建筑面积占总建筑面积的比例 | 2017 | 所有新建12层以下住宅 | 经发局 |  |
|  | 住宅 全装修 | 商品住宅全装修比例 | 60% | 约束性 | 重点区全装修住宅建筑面积占商品住重点区宅建筑面积的比例 | 2017 | 保障性住房、商品房示范项目 | 城建局 | 国土分局 规划分局 商务局 |
|  | 绿色 施工 | 绿色施工达标率 | 80% | 引导性 | 重点区达到绿色施工标准的项目数占总施工项目数的比例 | 2017 | 全部绿色建筑示范项目 | 城建局 |  |
|  |  | 临时材料重复使用率 | 70% | 引导性 | 重点区70%工地临房、临时围挡材料均可重复使用 | 2017 |  | 城建局 |  |
|  |  | 有毒有害废弃物分类率 | 100% | 约束性 | 对施工中产生的废弃物进行分类回收，其中毒害废弃物要求100%分类回收 | 2017 |  | 环保局 | 城建局 |
|  |  | 就地取材率 | 70% | 约束性 | 500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总用量的比例 | 2017 |  | 城建局 |  |
|  | 绿色 照明 | 道路装灯率 | 新建城市道路装灯率达100%，公共区域装灯率达90% | 约束性 | 道路安装路灯的比例 | 2017 | 盲区照明改造 | 城建局 |  |
|  |  | 节能型灯具应用比例 | 70% | 约束性 | 重点区节能灯的使用量占新北区总用灯量的比例 | 2017 | 节能改造 | 城建局 |  |
|  |  | 高效光源应用比例 | 80% | 约束性 | 高效光源应用量占新北区总光源量的比例 | 2017 | 更换老旧光源 | 城建局 |  |
|  |  | 智能化控制与管理比例 | 60% | 引导性 | 所有路灯均进行智能化控制与管理 | 2017 | 单灯控制器的安装 | 城建局 |  |
| 节约型 城乡 建设 | 节水型城市 建设 | 城市供水管网漏损率 | 10 % | 引导性 | 重点区供水管网漏水量占供水总量的比例 | 2017 | 供水管网压力监测系统 | 城建局 |  |
|  |  | 市政管网覆盖率 | ≥80% | 约束性 | 重点区市政供水、排水管网的服务面积占区域总面积的比例 | 2017 | 集中推进城市供排水管网全覆盖，更新改造老旧管网 | 城建局 |  |
|  |  | 城市雨水径流总量控制率 | 55% | 约束性 | 重点区一年内场地雨水径流通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和回用而得到控制的径流雨量占全年全部雨量的比例 | 2017 | 降低地表径流量，加强雨水入渗，减少雨水外排量 | 城建局 | 规划分局 农业局 |
|  |  | 新建建筑节水器具普及率 | 100 % | 约束性 | 在新建建筑的用水器具中，节水型器具数量与在用用水器具总数的比例 | 2017 | 实行强制性要求：公共场所必须使节水型器具，家庭应当使用采取节水措施的用水器具 | 水利局 |  |
|  |  | 非传统水源利用率 | ≥10% | 引导性 | 规划区非传统水源的年用水量之和与年总用水量之比 | 2017 | 江边污水处理厂尾水再生利用，全面实施雨水利用 | 城建局 |  |
|  | 垃圾 资源 化利用 | 生活垃圾分类收集效率 | 50% | 引导性 | 重点区生活垃圾分类收集量占生活垃圾总量的比例 | 2017 | 垃圾分类回收 | 城建局 |  |
|  |  | 城市生活垃圾无害化处置率 | 100% | 约束性 | 城市生活垃圾无害化处理量占城市生活垃圾总量的比例 | 2017 | 新北生活垃圾焚烧发电项目 | 城建局 |  |
| 节约型 城乡 建设 | 垃圾 资源 化利用 | 餐厨垃圾资源化利用率 | 70% | 约束性 | 规模型饭店餐厨垃圾资源化利用量占餐厨垃圾总量的比例 | 2017 | 餐厨垃圾生产挥发性有机酸作污水处理厂外加碳源项目 | 城建局 | 环保局 |
|  |  | 医疗废物无害化处理率 | 100% | 约束性 | 重点区医疗废物全部收集后进行高温焚烧处理 | 2017 | 医疗废物焚烧厂 | 社会 事业局 | 环保局 |
|  |  | 工业危险废弃物无害化处理率 | 100% | 引导性 | 工业危险废弃物处理量占工业危险废弃物处理总量的比例 | 2017 | 工业危险废弃物无害化处理 | 环保局 |  |
|  |  | 市政污泥（污水厂）处理率 | 100% | 约束性 | 污水厂脱水污泥全部收集焚烧处理 | 2017 | 热电厂掺烧或单独焚烧 | 城建局 | 环保局 |
| 智能 宜居 | 智慧 城市 | 重点区家庭光纤可接入率 | 100% | 约束性 | 重点区光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体 | 2017 | 智慧城市创建 | 经发局 |  |
|  |  | 重点区无线网络覆盖率 | 100% | 约束性 | 重点区各种无线传输技术实现的无线网络连接在城市区域的覆盖率 | 2017 |  | 经发局 |  |
|  |  | 基础网络设施投资占社会固定资产总投资比重 | 5% | 引导性 | 城市基础网络设施投资的总量占社会固定资产总投资的比例 | 2017 |  | 经发局 |  |
|  |  | 社区服务信息推送率 | 95% | 引导性 | 社区管理机构通过信息化手段向社区居民主动推动各类服务信息占信息总量的平均比例 | 2017 |  | 经发局 |  |

（注：重点区为新龙商务城启动区）