常州市新北区2017年

城乡建设项目计划目录

| 常州市新北区人民政府 | 批准 |
| --- | --- |
| 常州市新北区城市建设与管理局 | 编制 |

二○一七年一月

编 制 说 明

一、编制原则

本计划是围绕建设“国际化、生态化”滨江新城的总目标，坚持“量力而行、适度超前、突出重点、关注民生、绿色生态”的原则编制。着力加强生态文明建设，重点围绕“一核、两片、三线、四点”（一核：北部新城核心区城镇建设；两片：沿江、空港两大片区建设；三线：铁路线、公路线、水路线；四点：新龙、滨江、孟河、西部四大重点板块建设）实施基础设施和公共服务建设。2017年城乡建设重点任务主要包括国家及省、市重点工程、生态文明、重点区域基础设施建设、绿色生态低碳城市与智慧城区建设、民生工程、社会事业项目、城市防汛与农田水利工程和市政公用配套工程等八个方面。

道路建设原则上要求“路通、树绿、灯亮”，各类管线均同步实施。

二、项目组成

第一部分：2017年新北区建设项目共201项，项目总投资约520.15亿元，2017年计划完成投资约109.30亿元。其中区级项目（即区本级和园区、镇、街道项目）共176项，项目总投资约348.49亿元，2017年完成投资约88.88亿元。

第二部分：储备项目，主要开展前期工作。共19项，总投资约51.37亿元，2017年需要前期经费约0.53亿元。

上述两部分合计2017年计划完成投资109.83亿元，其中区级项目2017年计划完成投资89.41亿元。

三、推进主体

项目的推进主体是项目实施的责任单位，需根据项目的性质确定筹资方式和建设模式，确保项目顺利推进，具体如下：

（一）国家、省、市项目

共3项，项目总投资约2872550万元，2017年计划完成投资约357000万元。

新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程纳入区本级项目统计。

（二）区本级项目

1．城建局项目54项，项目总投资约556998万元，2017年完成投资约180680万元。其中25个项目已采用ppp模式投资建设，总投资约255182万元、计划2017年完成投资约89420万元；其余29个项目总投资约301816万元，计划2017年完成投资约91260万元；

2．党政办项目2项，项目总投资约55000万元，2017年完成投资约25000万元；

3．公安分局项目5项，项目总投资约15370万元，2017年完成投资约7900万元；

4．农业局项目8项，项目总投资约62527万元，2017年完成投资约24527万元；

5．社会事业局项目4项，项目总投资约77500万元，2017年完成投资约38750万元；

6．环保局项目4项（含环保局牵头的项目），项目总投资约64000万元，2017年完成投资约22500万元；

7．新龙国际商务区指挥部项目2项，项目总投资约18500万元，2017年完成投资约2500万元；

8．常高新集团（含黑牡丹建设投资有限公司、黑牡丹置业有限公司）项目31项，项目总投资约197974万元，2017年完成投资约77587万元。其中黑牡丹建设投资有限公司代建项目26项，项目总投资约118674万元，2017年完成投资约46937万元；

9．常州市新美水务有限公司项目4项，项目总投资约1493574万元，2017年完成投资约269000万元；

10．龙控集团（含常州龙城生态建设有限公司、常州龙城新型城镇化建设发展有限公司）项目3项，项目总投资约379407万元，2017年完成投资约100720万元。

（三）园区、镇、街道项目

1．滨江经济开发区（含春江镇）项目13项，项目总投资约187984万元，2017年完成投资约32300万元；

2．空港产业园（含罗溪镇）项目5项，项目总投资约68000万元，2017年完成投资约14850万元；

3．生命健康产业园（含薛家镇）项目5项，项目总投资约16600万元，2017年完成投资约6600万元；

4．光伏产业园（含龙虎塘街道）项目3项，项目总投资约23300万元，2017年完成投资约11800万元；

5．孟河镇项目9项，项目总投资约86275万元，2017年完成投资约13800万元；

6．新桥镇项目2项，项目总投资约34871万元，2017年完成投资约9750万元；

7．西夏墅镇项目6项，项目总投资约24734万元，2017年完成投资约15170万元；

8．奔牛镇项目8项，项目总投资约73500万元，2017年完成投资约7750万元；

9．三井街道项目1项，项目总投资约2340万元，2017年完成投资约1170万元；

10．其他由各镇、街道为主体项目6项，项目总投资约46400万元，2017年完成投资约26400万元，其中区级补助项目5项，奖补资金12400万元。

（四）社会投资项目

主要包括燃气、供电、自来水、排水、市体育产业发展公司、开发商等社会主体投资项目23项，项目总投资约188122万元，2017年完成投资约94221万元。

四、项目分类

2017年新北区城乡建设计划项目按国家省市类、生态文明类、基础设施类、民生工程类、社会事业类、农田水利类、公用配套类七个类别分析如下：

（一）国家省市类

重点实施新孟河延伸拓浚主线工程，新开、疏浚整治东风河、安宁河、老孟河等58条新孟河影响水系，开工建设配套桥梁、接线工程和管线迁移；做好轨道交通一号线建设的配合工作，积极推进德胜河“六改三”航道整治及港口配套工程的建设，争取沿线七座规划桥梁启动建设。

国家省市类项目主要由3项工程构成，总投资约287.26亿元，2017年计划完成投资约35.7亿元。

（二）生态文明类

以生态文明建设为主旨，深化生态绿城建设，巩固国家森林城市建设成果，打造一批有特色、有影响的生态建设精品工程。2017年重点围绕大运河、藻江河、东支河建设河道生态廊道，有序推进新龙生态林二期、小黄山旅游度假区、城北郊野公园、三江口公园、高新商务区中央公园一期、运河公园、孟河中心公园、西夏墅生态绿地、友谊河绿地公园等城市绿肺建设，全力打造生态宜居的绿色新北；着力做好4个重点水质考核断面达标建设，通过实施全区“污水主管网全覆盖”工程，进行市级和区级污水厂配套管网及提升泵站建设工程、农村污水管网的建设，有效改善区域水环境质量；强化生态红线刚性约束，抓好生态空间管控保护，实施“263”专项行动、畜禽养殖整治工程。

生态文明类项目主要由42项工程构成，总投资约96.98亿元，2017年计划完成投资约25.01亿元。

（三）基础设施类

分九个方面全面推进区级基础设施完善，主要包括区域性交通主干道路建设、新龙国际商务区、高新中央商务区、沿江片区、临空片区、生命健康产业园、天合太阳城、孟河中心镇、西夏墅镇。加大道路、桥梁及随路配套的市政公用设施的建设力度，通过实施新孟河配套桥梁及接线道路、德胜河“六改三”配套桥梁及接线道路、紫金山路、北海路、乐山路、浏阳河路、春江路、嫩江路、新科路、华山路、新龙三路、赣江路、三江口公园配套道路、中央商务公园配套道路、恐龙园周边配套道路、幸福路、天峰路、机场联络道、西海路、孟浦线改造、孟河工业园区配套道路、小黄山度假区外围配套道路、西夏墅河东安置房配套道路、奔发路、兴奔路、星港路、心池路等项目，完善区域骨干路网、拉开道路框架、贯通园区支路、提升整体形象。同时积极推进绿色生态低碳城市与智慧城区建设，在新龙国际商务区进行综合管廊试点建设和海绵城市创建。

城市基础设施项目主要由91项工程构成，总投资约87.84亿元，2017年计划完成投资约25.01亿元。

（四）民生工程类

集中力量为民办实事，改善老百姓生活环境，实施老小区整治、经济适用房货币补贴、廉租房实物配租、“四好”农村公路创建、县乡公路养护、技防设施、反恐中心基地、罗溪消防站等项目。

民生项目主要由14项工程构成，总投资约5.70亿元，2017年计划完成投资约3.99亿元。

（五）社会事业类

围绕打造“优质的教育卫生、群众性的文化体育、普惠的民生保障”的目标，调优资源规划布局，整合各方资源，加快实施社会事业各类重点项目，提升全区社会事业发展水平，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求，推进全区社会事业又好又快发展。2017年重点实施龙城中学、新桥高中、薛家中学异地新建、小河中学改扩建、飞龙小学、新龙小学、罗溪小学二期、新桥第二小学、百馨西苑幼儿园及一批房地产项目配套幼儿园、新北区精防康复医院、罗溪全民健身中心、西夏墅全民健身中心等项目。

社会事业类项目主要由25项工程构成，总投资约25.08亿元，2017年计划完成投资约10.35亿元。

（六）农田水利类

加快推进水利现代化步伐，兴修农田水利基础设施，形成防洪、灌溉、排涝、降渍、抗旱的水利工程体系和服务体系。新开乐山路西侧河道、红河路南侧河道，龙须路北侧河道，实现新龙国际商务区核心区水系全贯通；疏浚整治老桃花港和奔牛镇、西夏墅镇的农村河道；实施城区易淹易涝片区整治和2016年度灾后除险改造整治工程，沟通防汛水系，提升全区防洪排涝能力。

农田水利类项目主要由10项工程构成，总投资约5.52亿元，2017年计划完成投资约2.81亿元。

（七）公用配套类

为完善区内水、电、气等公用配套项目，市排水处、自来水公司、供电公司、港华燃气等市级公用配套部门重点实施江边污水处理厂四期工程、魏村水厂深度处理工程、戴墅变、北塘变等变电站扩建工程、天然气利用三期工程高压燃气管等工程。

公用配套类项目主要由16项工程构成，总投资约11.78亿元，2017年计划完成投资约6.44亿元。

五、估算依据

总投资估算中新建工程的征地费用按56万元/亩估算，动迁费用除备注说明的情况外均按实地调查数据匡算；

工程造价估算指标为：道路（含雨污水管线）按900元/平方计；桥梁按6500元/平方计；人行道板按200元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区150元/平方、居住区250元/平方计；交通信号系统按15万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。

其他费用：前期费10%（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、安监费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等。

2017年城乡建设项目计划目录

编制单位：新北区城市建设与管理局

| 序号 |  | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设 性质 | 项目总投资 （万元） | 2017年 计划投资（万元） | 推进单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家及省市重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | 1．河道工程：我区段河道总长约25.29km，土方约2122.4万方。 2．一般支河口门控制工程22处。 3．改建桥梁共25座。 4．水系调整及影响处理工程为疏拓浚河道58条，总长约225km。 5．新征永久征地6934.06亩，临时占地11959,83亩。 6．拆迁农户1647户，人口6634人，房屋面积525574平米；企业拆迁涉及164家，事业单位拆迁6家，拆迁企事业面积295950平米。 7．沿线21座电灌站移建工程。 8．国家批复我区境内主线工程初步设计概算总投资47.41亿元。2017年计划建设投资24.7亿元。 | 续建 | 1344070 | 247000 | 市水利局 常州市新美 水务有限公司 | 包括河道、桥梁、道路、管线、绿化等工程。主线河道工程：河道拓浚约4.5km及口门建筑物；桥梁：一般桥梁14座（孟河镇银山桥、三茅殿桥、小河桥、老S338新孟河桥、石桥；西夏墅镇养济桥、水塔口桥、西夏墅大桥、城巷桥；罗溪镇罗溪大桥、向阳桥、新孟河桥；奔牛镇聚梧庄桥、四达路桥等开工，铁路和高速公路桥梁开工建设；新孟河水系配套工程包括：东陆大沟、三茅殿大沟、红联大沟、东斜中沟、黄山河、郭河、界沟、南阳河闸站、新青河、延寿河、五丰大沟、延石河、安宁河、东风河、小孟河、老新孟河；剩余征地拆迁任务；21座电灌站移建工程及4个防汛仓库。 |
| 2 |  | 轨道交通一号线建设 | 1号线一期工程起点站为南夏墅站，终点站为北海路站，线路全34.237km，共设29座车站。新北区段北起春江镇创业路南侧（新龙车辆段），南至三井街道中央花园（市民广场站），区内总长15km，共计12个站。 | 续建 | 956480 | 100000 | 市轨道办 | 主体和车辆段施工 |
| 3 |  | 德胜河“六改三”航道整治及港口配套工程 | 德胜河北起魏村长江口，南至京杭运河连江桥交汇口，全长21.54公里，目前通航等级为6级，只能通行200吨及以下船舶，年均货运量2700万吨，德胜河航道将由六级提升至三级，通行能力提高到1000吨。工程包括桥梁工程、航道工程、船闸工程。 | 新建 | 572000 | 10000 | 市交通局 | 2017年计划启动七座桥梁建设 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2872550 | 357000 |  |  |
| 二 | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公园 绿化 | 新龙生态林二期工程 | 二期范围：东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至规划S122 省道，用地面积2194亩。项目建设生态防护林以及按照常州植物园要求嵌入规划的重点植物专类区和精品园区，配套工程有门卫、厕所、管理服务中心、园区管理用房等建筑物，同步实施园区供电、供水、消防、综合布线、景观照明、指示标识系统、休息设施等。 | 续建 | 143907 | 34720 | 常州龙城 生态建设 有限公司 |  |
| 5 |  | 小黄山旅游度假区工程（一期） | 总规划面积11.5平方公里，集中建设区10平方公里，一期建设内容包括：1．小黄山森林公园（山体）：以生态修复为前提，对山体植被、健身步道进行修复，打造具有山丘特色风貌的敞开式森林公园。2．“水泥森林”文创区：结合现状箭龙水泥厂工业遗址，通过整体建筑风貌的改造，融入新型业态和体验功能，打造"水泥森林"文创区。3．田园农庄；结合周边村落和生态农场，打造新型乡村风貌的田园旅居农庄。4．颐养示范村：利用山南原始村落，保留原始村落的肌理和风貌，融入孟河中医养生理念，打造符合现代人养生休闲的田园颐养示范村。5．度假区内基础设施改造、生态环境修复及区域内房屋拆迁等。 | 新建 | 200000 | 50000 | 常州龙城 新型城镇化建设发展 有限公司 |  |
| 6 | 公园 绿化 | 高新商务区中央公园一期 | 公园规划总面积35万平方米，一期范围是衡山路至泰山路段，面积约7.5万平方米，包含既有建筑改造、雕塑小品等内容。 | 续建 | 8065 | 5000 | 城建局 | ppp一期工程 |
| 7 |  | 三江口核心区绿地工程 | 云河路以北4.36和藻江河东侧地块绿化工程，约6.46万平方米。 | 续建 | 2675 | 2675 | 城建局 | ppp一期工程 |
| 8 |  | 三江口公园与绿化工程 | 云河路以南、辽河路以北、衡山路以东、通江路以西地块绿化工程，约46.35万平方米。其中常隆地块26万平方米已实施了临时绿化。 | 续建 | 18816 | 6000 | 城建局 | ppp二期工程 |
| 9 |  | 街头绿地建设 | 嫩江路与藻江河交叉口西南侧绿地等。 | 新建 | 500 | 500 | 城建局 |  |
| 10 |  | 西夏墅生态绿地 | 位于阳澄湖路南侧，东风河北侧，占地约100亩，建设休闲广场和绿化。 | 续建 | 2500 | 1700 | 西夏墅镇 |  |
| 11 |  | 城北郊野公园 | 完成郊野公园环境综合提升整治工程，包括绿化、道路、河道疏浚整治、标识标牌、生态规划等工程，开展慢行系统建设。 | 续建 | 4800 | 850 | 罗溪镇 |  |
| 12 |  | 薛家中心公园绿化景观提升工程 | 结合花卉小镇创建，提升现有公园绿化。 | 改造 | 1000 | 1000 | 薛家镇 |  |
| 13 |  | 孟河镇中心公园 | 兴镇路以北，北舍庄路以南，总面积5.7万平方米，新建文体活动中心7500平方米。 | 新建 | 2000 | 2000 | 孟河镇 |  |
| 14 |  | 友谊河民俗文化商业街 | 占地面积约285亩，建筑面积约5万平方米。建设公园绿地、商业配套、民俗特色景点等。 | 新建 | 60000 | 10000 | 滨江经济 开发区 |  |
| 15 |  | 滨开区园区绿化提升 | 沿江启动区、化工区、圩塘综合工业园、环保园、百丈工业园等园区内部道路绿化提升。 | 新建 | 300 | 100 | 滨江经济 开发区 |  |
| 16 |  | 滨开区主要交叉口节点绿化提升 | 对长江路与创业路、长江路与东海路、长江路与黄海路、龙江路与创业路、龙江路与黄海路、玉龙路与东海路、玉龙路与黄海路、滨新路与S338、港区中路与长江路、港区中路与龙江路、港区中路与玉龙路等十一个交叉口的节点绿化进行改造提升。 | 新建 | 3000 | 1000 | 滨江经济 开发区 |  |
| 17 | 生态廊道建设工程 | 藻江河河道两侧环境整治工程 | 完成新、老藻江河两侧环境整治、污水截污，河道与主要道路交叉口节点绿化。 | 续建 | 37732 | 2000 | 城建局 |  |
| 18 |  | 大运河生态廊道建设工程 | 京杭大运河奔牛段生态廊道建设包括沿河建筑立面修复、沿河绿化种植，慢行步道、自行车道等慢行系统建设。 | 新建 | 1500 | 500 | 城建局 |  |
| 19 | 生态绿道建设工程 | 东支河生态绿道工程 | 建设慢行步道和自行车道、公厕、休息点等。 | 续建 | 500 | 500 | 城建局 |  |
| 20 |  | 北部新城生态绿道系统完善工程 | 道路及有条件的绿化带两侧增设慢行步道和自行车道。 | 新建 | 2000 | 2000 | 城建局 |  |
| 21 | 农村 环境 提升 | 美丽乡村建设 | 集中打造全区美丽乡村精品示范村，原则是从全区184个规划保留村所在的行政村，采用竞争性立项择优选取，重点村3～5个，一般村5～8个左右。美丽乡村建设分三个组团：新孟河水利风景区沿线村组团、S122省现代农业休闲观光带沿线村组团、部分有历史文化及三农特色的其它村组团。 | 新建 | 10000 | 3000 | 农业局 各镇 |  |
| 22 |  | 梅林省级特色样板村二期 | 5个自然村，1.5平方公里。 | 新建 | 3500 | 3500 | 西夏墅镇 |  |
| 23 | 农村 环境 提升 | 生态细胞建设工程 | 建设各类生态文明镇（村）、绿色社区、生态工业园、生态农业园等，包括①春江镇:小都村、魏村、东蒋村；②孟河镇:白兔村、南城村、惜字洲村、先锋村、九龙村、汤家村、通江村；③薛家镇:吕墅村；④罗溪镇:窑丼村、南站村、高巷村、幸福村；⑤西夏墅:浦前村、浦河社区、新口庄、东南村；⑥奔牛镇:顾庄村。农业面源控制工程，提高农业标准化生产水平，降低化学氮肥、化学农药使用比例；完善区域内的农田水利建设和防渗渠道建设。 | 新建 | 2000 | 2000 | 各镇 | 根据区环保局生态绿城建设要求实施 |
| 24 |  | 农村生态综合整治提升工程 | 对纳入农村整治规划（2014～2017）中的村庄污水管网及治理设施建设给予区级补助，同时按以奖代补形式（每户3000元）给予奖补。 | 新建 | 2000 | 2000 | 各镇 | 区环保局按常新委办〔2014〕47号文、常新委办〔2015〕41号文奖补 |
| 25 |  | 畜禽养殖整治工程 | 划定禁养区、限养区、适养区，2016年底前，完成列入2016年区级生态文明建设目标任务书中养殖场的关闭拆除或治理工作、德胜河西侧500米及德胜河以东禁养区域养殖场的关闭拆除工作；2017年底前，禁养区内所有畜禽养殖场和限养区、适养区内不具备治理条件的畜禽养殖场必须全部关闭拆除，限养区和适养区内区级以上（含区级）规模畜禽养殖场完成粪污标准化治理工作。 | 续建 | 13000 | 7000 | 农业局 各镇、街道 |  |
| 26 | 水环境 整治 | 农村污水管网建设 | 对全区1256个村庄的污水排出计划进行收集，需建设3595.5公里污水管网。 | 新建 | 114840 | 10000 | 常州市新美 水务有限公司 |  |
| 27 |  | 区级污水管网和提升泵站建设 | ①春江、孟河、西夏墅、罗溪、新桥、薛家、奔牛污水管网建设，长度约127.3公里；②老小区进行雨污串流排查及改造。③为使区江边污水处理厂、西源污水厂处理能力提升，完善配套污水主干管及提升泵站的建设，包括60.6公里污水管道和西夏墅河东泵站、小河泵站、截污泵站等6个污水提升泵站 | 新建 | 27855 | 10000 | 常州市新美 水务有限公司 |  |
| 28 |  | 市级污水厂配套管网和提升泵站建设 | 完善全区污水管网和提升泵站建设，彻底解决全区污水收集问题，包括83.7公里污水主管（管径为DN500及以上）、黄海西路泵站、赣江路泵站等9座污水提升泵站。 | 新建 | 26655 | 8885 | 市排水处 | DN500及以上管径的污水管由市排水处负责投资建设 |
| 29 |  | 断面达标建设工程（重点水质断面达标） | 1．重点水质考核断面达标建设：包括①德胜河-东潘桥断面：魏村长江口至东潘桥下游2公里之间区域，涉及春江镇；②德胜河-德胜河桥断面：上游5公里至运河段之间的汇水区域，涉及罗溪镇、薛家镇；③新孟河-新孟河闸断面：从入江口至新孟河闸下游2公里之间的汇水区域，涉及孟河镇；④藻港河九号桥断面，涉及入江口至九号桥下游2公里之间的汇水区域。 2．重点水功能区支浜周边达标建设：包括①德胜河沿线：秦巷大沟、丰收河、灵清河、济农河、十里横河、王下河；②新孟河沿线：浦河、安定河、南安河；③藻港河沿线：建新河、长沟河、太湖河、民营河；④运河沿线：扁担河、凤凰河。 | 新建 | 26000 | 12000 | 各镇、街道 | 根据区环保局生态绿城建设要求实施 |
| 30 |  | 柴支浜清淤工程 | 清淤长度4947米，土方36446立方 | 续建 | 427 | 427 | 农业局 |  |
| 31 |  | 滨江化工园区管网改造工程 | 对滨江化工园区的管廊采用全覆盖，将园区现有污水管网按省环保厅要求由埋地敷设改为压力输送或明沟敷设。包括新建污水管廊24.2公里，改造江边化工区污水管道137公里等内容。 | 续建 | 96584 | 10000 | 滨江经济 开发区 |  |
| 32 | 城市 环境 提升 | 城市环境提升 | 实施城市临街建筑立面整治、人行道修补、绿化补种、城市出入口环境整治、背街小巷整治、楼宇亮化、店招改造与维护、城市家具设计与实施、垃圾中转站环境提升以及户外广告规划等专项研究。 | 新建 | 1000 | 1000 | 城建局 |  |
| 33 |  | “931”城市环境综合整治奖补资金 | 根据9313行动方案，对镇、街道实行的工程项目进行奖补 | 新建 | 3400 | 3400 | 各镇、街道 |  |
| 34 |  | 生态红线保护提升工程 | 在现有基础上划定扩大生态红线保护区域，生态红线区域面积占全区国土面积比例有所提高，由14.36%提升至20%；加大现有生态红线区域保护力度，开展红线区域内的生态环境整治工程 | 新建 | 2000 | 500 | 环保局 |  |
| 35 |  | 环保专项行动 | 根据省《“两减六治三提升”专项行动方案》要求，引导重污染企业（化工、电镀、印染、涉重等重污染企业）关停并转、实施产业转型及绿色化工企业搬迁；按照国家、省市要求，实施监管中心下移，强化现场监管的总体要求，提升区、镇环境监管能力建设，实施差别化环境监管。 | 新建 | 50000 | 10000 | 环保局 各镇 |  |
| 36 |  | 化工企业整治 | 企业搬迁及环境整治 | 新建 | 10000 | 10000 | 环保局 各镇 | 结合省“两减六治三提升”专项行动实施 |
| 37 | 环境 监测 | 环境监测体系建设 | 形成政府环境监测体系，实现应急监测，成立一支应急监测队伍，有效降低污染事故发生后环境风险。编制环境质量自动站布点规划，对重点断面、重点镇（园区）建立水质、空气自动站，初步实现全覆盖，实时了解环境质量的情况，并对辖市区环境质量情况进行科学研判；同时，进一步完善环境监测信息建设系统;支撑全区生态文明环境保护工作。 | 新建 | 2000 | 2000 | 环保局 |  |
| 38 |  | 常隆地块环境风险防控工程 | 常隆地块环境长期防控 | 新建 | 10000 | 8000 | 常高新集团 |  |
| 39 |  | 取水口生态保持与环境整治 | 饮用水源地封闭式管理，在一级和二级管控区内侧设置隔离护栏、增加视频监控以及设置周界入侵报警装置，包括水源地隔离护栏工程、水源地防护区视频监控系统、水源地防护区红外射报警系统。 | 新建 | 200 | 200 | 滨江经济 开发区 |  |
| 40 |  | 化工区视频监控应急二期项目 | 1．按照一期标准完成化工区S338南部区域监控体系建设，实现全覆盖。 2．完善原有大气监测网络包括增加分布式大气监测点位，新增企业废气排口在线监测网络等。 3．开发升级现有软件平台，提升大数据分析能力。 | 续建 | 3000 | 2100 | 滨江经济 开发区 环保局 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 893756 | 226557 |  |  |
| 三 | 重点区域项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 新龙国际商务区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 新桥中学老校区周边项目 | 新桥中学老校区改造工程 | 新桥中学老校区改造，用于新龙国际商务区公共服务，包括停车场、停车楼建设 | 新建 | 5000 | 5000 | 党政办 |  |
| 42 |  | 新桥中学老校区周边环境提升 | 新桥中学老校区周边绿化，生态停车场绿化，绿化面积11.8万平方米。 | 新建 | 1800 | 1500 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 43 |  | 新桥中学老校区周边道路、桥梁建设 | 新建学校东侧崇义路，改造西侧老路，面积约4000平方米，新建桥梁3座 | 新建 | 4500 | 3000 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 44 |  | 新龙国际商务区能源站 | 建设集中的供冷供热能源站，服务新龙国际商务区内所有建筑的供冷供热，供能区域面积约1.6平方公里 | 新建 | 18000 | 2000 | 新龙国际商务区指挥部 |  |
| 45 |  | “两馆两中心”工程 | 新北区档案馆、规划馆及新北区行政服务中心、社会管理服务中心的建设。 | 新建 | 50000 | 20000 | 党政办 |  |
| 46 |  | 新龙国际商务区综合管廊 | 新龙三路、新桥大街等道路试点建设，总长度约5公里 | 新建 | 45000 | 5000 | 城建局 | 拟采用PPP模式 |
| 47 |  | 新龙国际商务区中水利用工程 | 中水回用规模5000立方米/小时 | 新建 | 4000 | 4000 | 市排水处、 常州市新美 水务有限公司 |  |
| 48 |  | 新龙国际商务区海绵城市试点区建设 | 试点总面积6.7平方公里，三年内实现年径流总量控制率75%的目标，试点区至少60%以上面积达到目标。项目包括新地块开发、公园建设，老小区整治，道路、绿化、河道功能性改造等。 | 新建 | 100000 | 30000 | 城建局 开发商 新桥镇 龙虎塘街道 |  |
| 49 | 道路 | 崇仁大街（崇义路-长江路） | 250米×30米，桥梁1座 | 新建 | 3533 | 1100 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 50 | 印刷电子产业园配套道路 | 新龙三路（龙须路-辽河路） | 480米×20米，桥梁一座，红线宽20米，绿化面积4800平米 | 续建 | 2168 | 2168 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 51 |  | 秀水河路（新龙二路-乐山路） | 680米×20米，桥梁一座 | 续建 | 3173 | 2716 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 52 | 新桥高中配套道路 | 新龙三路（嫩江路-红河路） | 520米×20米 | 新建 | 2422 | 2122 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 53 | 道路 | 乐山路（辽河路-嫩江路） | 1805米×50米，桥梁一座 | 续建 | 7220 | 7220 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 54 |  | 乐山路（嫩江路-北海路） | 2950米×50米，桥梁四座 | 续建 | 17103 | 12096 | 城建局 | PPP二期工程。轨道交通地面路段，先实施嫩江路-浏阳河路段，其余视拆迁及附着物处理推进 |
| 55 |  | 新桥大街（新龙二路-乐山路） | 800米×30米，桥梁2座 | 续建 | 4214 | 1500 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 56 |  | 总部经济地块配套桥梁 | 红河路南侧河道上跨河桥梁一座 | 新建 | 288 | 288 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 57 |  | 电子印刷产业园配套桥梁 | 龙须路北侧河道上跨河桥梁一座 | 新建 | 300 | 300 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 58 |  | 总部经济地块周边供电配套工程 | 区域内供电管线全部贯通 | 新建 | 500 | 500 | 新龙国际商务区指挥部 |  |
| 59 |  | 北海路（长江路-龙江路） | 1800米×40米，桥梁2座 | 续建 | 5900 | 5900 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 60 |  | 新科路（长江路-华山路） | 870米×20米，桥梁一座 | 新建 | 6969 | 2000 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 61 |  | 龙须路（龙六路-衡山路） | 实施跨藻江河桥梁，以贯通藻江河两岸 | 续建 | 4977 | 1000 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 62 | 道路 | 华山路（新科路-淮河路） | 1900米×30米，桥梁三座 | 新建 | 15064 | 1500 | 黑牡丹建设 投资有限公司 | 先实施新科路至新竹路段，属于新桥二小配套道路，新竹路以北待动迁完成后实施 |
| 63 |  | 高铁场站周边道路优化 | 对长江路出站匝道、南二路、乐山路等进出场道路进行优化 | 新建 | 6500 | 1000 | 城建局 | 进场、离场道路路网优化 |
| 小 计 |  |  |  |  | 308631 | 111910 |  |  |
| （二） | 高新中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 高新商务区中央公园配套 道路 | 珠江路拓宽改造（衡山路-泰山路） | 640米×26米 | 续建 | 5230 | 1320 | 城建局 | PPP一期工程。110KV三新线需迁移 |
| 65 |  | 桂江路（衡山路-泰山路） | 即科一路向西延伸，770米×7米 | 续建 | 1100 | 450 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 66 |  | 主城区交通优化与路面养护改善工程 | 泰山路、衡山路、常澄路灯主城区交叉路口渠化改造，交通设施完善，道路大中修。 | 新建 | 5000 | 2000 | 城建局 |  |
| 67 | 恐龙园周边配套项目 | 龙沧路（太湖东路-北塘河） | 280米×26米 | 新建 | 960 | 500 | 城建局 开发商 | 该路土地出让时红线宽度为16米，现规划调整宽度为26米，因此开发商承担16米宽度的投资、城建局承担10米宽度的投资。 |
| 68 |  | 龙汇路（太湖东路-北塘河） | 260米×26米 | 新建 | 950 | 950 | 城建局 |  |
| 69 | 道路 | 太湖西路延伸段（龙江路-诚丰汽车安置地块） | 宽9-14米，长约525米 | 新建 | 800 | 800 | 城建局 |  |
| 70 |  | 飞龙西路大修工程（龙江路-长江路） | 长约1700米，面积26000平方米，昆仑路以西部分道路以大修为主，以东是局部维修。 | 改造 | 1300 | 1300 | 城建局 |  |
| 71 | 桥梁 | 宜山路延伸段工程（东支河北侧-汉江路） | 跨东支河处新建桥梁一座 | 新建 | 980 | 980 | 城建局 |  |
| 72 |  | 恐龙园股份改造项目 | 1．水世界改造项目：该项目是鲁布拉水世界的改扩建项目工程，主要建设内容包括新建大型造浪池、儿童池以及水世界独立入口和相关配套设施，项目占地面积1.2万平方米，其中建筑面积1600平方米。 2．鲁布拉剧场：建设内容主要为表演剧场及相关配套设施项目，项目占地面积6000平方米，其中建筑面积4000平方米。 3．侏罗纪世界（六期）改扩建项目：占地面积5.3万平方米，其中建筑面积10000平方米，建设内容为侏罗纪世界区景观环境及游乐体验项目。 | 改建 | 35500 | 16000 | 龙控集团 |  |
| 73 | 道路 | 轨道交通地面段路面改造工程 | 2017年实施晋陵路等道路路面改造，两侧绿化带同步改造 | 改造 | 3000 | 1000 | 城建局 市轨道办 | 轨道办承担路面改造费用 |
| 小 计 |  |  |  |  | 54820 | 25300 |  |  |
| （三） | 沿江片区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 道路 | 紫金山路（黄河西路-S338） | 即叶汤公路，10730米×26米+970米×40米 | 新建 | 67074 | 20000 | 城建局 | PPP三期工程。罗溪、奔牛境内 |
| 75 |  | 春江路（嫩江路-S122） | 4000米×30米。实施北海路-122段和安家苑东侧路段 | 续建 | 31836 | 3000 | 城建局 | PPP一期工程。 |
| 76 |  | 华山北路（淮河路-北海中路、122省道-藻港河） | 549米×30米+441米×30米 | 续建 | 6507 | 1500 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 77 |  | 薛冶路（S122-创业西路） | 689米×24米 | 续建 | 2931 | 1000 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 78 |  | 赣江路（春江路-东港二路、玉龙路-龙江路、长江路-通江路） | 1650米×30米+840米×30米+2600米×40米，桥梁2座 | 新建 | 30500 | 2000 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 79 |  | 友谊河路（长江路-小龙港河） | 1350米×12米 | 新建 | 2473 | 500 | 城建局 | 拟采用PPP模式 |
| 80 |  | 淮河路（新魏花园-龙魏路） | 243米×20米 | 续建 | 1211 | 490 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 81 |  | 春江（新桥）安置园区道路 | 玉龙路以西、赣江路以北新桥企业安置园区的2条配套道路，500米×9米+300米×9米 | 新建 | 836 | 836 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 82 |  | 振兴路（安西路-S122）改造 | 长约1700米,对人行道、绿化带、路灯、通讯管线等进行改造，面积约10000平方米 | 改造 | 600 | 600 | 滨江经济 开发区 | 道路改造纳入“四好农路”项目中，由区实施 |
| 83 |  | 丰收路（井冈山路-红旗路） | 493×16米 | 新建 | 1200 | 1200 | 滨江经济 开发区 |  |
| 84 |  | 祁连山路（东海路-赣江路）、兴民西路（长江路-祁连山路）白改黑 | 780×14米+430×18米，对道路路面进行沥青改造 | 续建 | 600 | 600 | 滨江经济 开发区 |  |
| 85 |  | 蒸气管网建设工程 | 滨开区东港二路（黄海路-新博龙泉酒业）供热工程，玉龙路（港区大道-兴丰路）供热工程，东港二路（兴丰路-赣江路）供热工程，滨新路（赣江路-嫩江路）供热工程，东经一路（环保四路-环保十路）供热工程，通江北路（环保十路-北海中路）供热工程，创新路（北海中路-光伏产业园）供热工程 | 续建 | 12000 | 2000 | 滨江经济 开发区 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 157768 | 33726 |  |  |
| （四） | 临空片区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 道路 | 联络道（北通航及航空物流地块） | 940米×44米，2017年可实施段约400米 | 续建 | 2700 | 600 | 空港产业园 |  |
| 87 |  | 天峰路（黄河路-飞龙西路） | 1080米×30米 | 新建 | 6500 | 1000 | 空港产业园 |  |
| 88 | 道路 | 通用机场及周边道路水利设施等 | 占地1200亩，跑道长800米，宽30米，及航站楼等配套设施，含机场路至通用机场连接线。 | 续建 | 50000 | 10000 | 空港产业园 |  |
| 89 |  | 奔牛港二期工程 | 新建专用线1.6公里，建设仓储库房9.34万平方米，建设其他配套用房1845平方米。 | 续建 | 50000 | 5000 | 奔牛镇 |  |
| 90 | 道路 | 兴奔路（星港路-龙城大道） | 新建星港路-南观路段长约1000米，红线宽30米，新建下穿京沪高铁通道。 | 续建 | 10606 | 8394 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 91 |  | 奔发路改造（即叶汤公路）（龙城大道-叶家码头大桥） | 9米宽的现状水泥道路拓宽至40米，长约3000米，新建叶家码头大桥跨沪宁城际铁路跨线桥。 | 续建 | 31845 | 8000 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 92 |  | 芮和路（即宝塔山路）（旺财路-飞龙路） | 460米×30米+1300米×20米，先实施污水管道 | 续建 | 1300 | 800 | 城建局 | PPP一期工程。 |
| 93 |  | 星港路（奔卜路-镇界） | 4100米×40米，桥梁五座 | 新建 | 20000 | 5000 | 城建局 | PPP二期工程。 |
| 94 |  | 运南东路（金牛桥-时代路） | 15米×375米 | 新建 | 300 | 300 | 奔牛镇 |  |
| 95 |  | 心池路（星月路-孟渎路） | 1000米×12米 | 新建 | 600 | 150 | 奔牛镇 |  |
| 96 |  | 时代路（南观路-星港路） | 200米×20米 | 新建 | 200 | 200 | 奔牛镇 |  |
| 97 |  | 文景路（兴奔路-孟渎路） | 700米×26米，桥梁一座 | 新建 | 1000 | 300 | 奔牛镇 |  |
| 98 |  | 润源路（兴奔路-芮和路） | 630米×9米 | 新建 | 200 | 200 | 奔牛镇 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 175251 | 39944 |  |  |
| （五） | 生命健康产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 道路 | 嫩江路（龙江路-寒山路） | 800米×40米 | 续建 | 15865 | 11065 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 100 |  | 春江路（河海路-钟楼界） | 310米×30米 | 新建 | 1300 | 1300 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 101 |  | 吕墅二路（汉江路-吕墅四路） | 373米×12米 | 续建 | 980 | 980 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 102 |  | 吕墅四路（吕墅西路-吕汤路） | 780米×12米 | 续建 | 1780 | 1780 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 103 | 道路白改黑 | 顺园路（龙城大道-正强路）道路白改黑 | 改造面积约8500平方米 | 改建 | 300 | 300 | 薛家镇 |  |
| 104 |  | 瀛平路（奥园路至玉龙路）道路白改黑 | 改造面积约5100平方米 | 改建 | 180 | 180 | 薛家镇 |  |
| 105 | 道路白改黑 | 平阳路（奥园路至玉龙路）道路白改黑 | 改造面积约3400平方米 | 改建 | 120 | 120 | 薛家镇 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 20525 | 15725 |  |  |
| （六） | 天合太阳城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 道路 | 新竹二路接通工程（科技大道-信息大道） | 800米×8米 | 新建 | 618 | 618 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 107 |  | 浏阳河路接通工程（科技大道-信息大道） | 800米×8米 | 新建 | 618 | 618 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 108 | 三江口公园配套道路 | 衡山路（辽河路-云河路） | 1000米×20米，桥梁1座 | 新建 | 2500 | 1000 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 109 |  | 云河路（龙六路-通江大道） | 700米×20米，桥梁两座 | 续建 | 5000 | 1000 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 110 | 道路 | 云河路（通江大道-创新一路） | 450米×20米 | 新建 | 930 | 930 | 城建局 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 9666 | 4166 |  |  |
| （七） | 孟河中心镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 历史文化名镇建设 | 对孟河镇北门历史街区、南门历史地段和万绥历史地段保护、修缮及旅游开发，2017年计划修缮11处。 | 续建 | 60000 | 3000 | 孟河镇 |  |
| 112 | 富民景园四期配套道路 | 富腾路（老孟河-S338省道） | 即腾龙路，610米×20米 | 续建 | 1640 | 500 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 113 |  | 东亭路（石桥路-兴镇中路） | 330米×18米 | 新建 | 837 | 200 | 孟河镇 |  |
| 114 | 孟河工业园区配套道路 | 政泰路（S338省道-老238省道） | 实施西半幅，1160米×20米 | 新建 | 2000 | 2000 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 115 |  | 井冈山路（S338省道-老238省道） | 实施港西大道-338省道段，长约950米 | 续建 | 2000 | 300 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 116 |  | 小河路（达江路-港西大道） | 650米×20米 | 新建 | 1600 | 600 | 孟河镇 |  |
| 117 |  | 港西大道（S239-孟河大道） | 1300米×40米 | 新建 | 6809 | 2000 | 常州市新美水务有限公司 |  |
| 118 |  | 红旗路（达江路-明阳路） | 1400米×12米 | 新建 | 2957 | 1000 | 孟河镇 |  |
| 119 | 小黄山度假区外围配套道路 | 孟河大道（银山路-S338） | 4150米×40米 | 新建 | 17713 | 500 | 城建局 | 拟采用PPP模式 |
| 120 |  | 环城东路（孟河大道-银山路） | 7950米×30米，桥梁两座 | 新建 | 24179 | 500 | 城建局 | 拟采用PPP模式 |
| 121 |  | 环镇北路（银山路-兴镇路）改造 | 2300米×24米 | 改造 | 3000 | 1500 | 孟河镇 |  |
| 122 |  | 孟浦线改造（S122-孟河大道） | 长约6800米，红线宽度12-20米，包括路面、雨污水、绿化、路灯、交通设施、道路两侧建筑物改造等。 | 续建 | 7335 | 2000 | 孟河镇 |  |
| 123 |  | 环城西路改造(孟河大道-渡军桥） | 1181米×20米 | 续建 | 2746 | 500 | 孟河镇 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 132815 | 14600 |  |  |
| （八） | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 新孟河安置房（香山福园一期）配套道路 | 阳澄湖路（平顶山路-政泰路） | 950×24米 | 新建 | 4100 | 1069 | 城建局 | PPP二期工程 |
| 125 |  | 平顶山路（阳澄湖路-S122） | 630米×24米，桥梁一座 | 新建 | 4039 | 300 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 126 |  | 钟山路（阳澄湖路-茅山路） | 800米×18米 | 新建 | 3122 | 300 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 127 |  | 丽江路（钟山路-瑶山路） | 540米×24米 | 新建 | 2937 | 300 | 城建局 | PPP一期工程 |
| 128 |  | 西海路（威虎山路以西70米-银山路） | 410米×24米 | 新建 | 981 | 300 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 129 | 西夏墅工业园区配套道路 | 太行山路（申江路-S122) | 293米×12米 | 新建 | 1045 | 760 | 西夏墅镇 |  |
| 130 |  | 岳山路（富春江路-S122） | 516米×12米，桥梁一座 | 新建 | 1214 | 700 | 西夏墅镇 |  |
| 131 |  | 银山路（申江路-S122） | 297米×26米 | 新建 | 1475 | 1010 | 西夏墅镇 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 18913 | 4739 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 878390 | 250110 |  |  |
| 四 | 绿色生态低碳城市与智慧城区建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 绿色建筑示范区建设 | 按照《常州市新北区绿色建筑行动实施方案》要求全面开展工作，各系列专项规划及专项研究通过专家评审并修改完成，确定绿色低碳生态指标体系。开展绿色建筑专项检查、既有建筑节能改造、绿色建筑与建筑节能补贴、能耗监测平台建设、示范项目建设等工作，确保绿色建筑能真正落地。 | 新建 | 2000 | 2000 | 城建局 |  |
| 133 | 绿色 照明 | 全区路灯节能改造和设施提升改造工程 | 全区累计130组路灯节能柜改造，预计路灯节能率15%；完善道路路灯体系，消除路灯盲区；照明设施安全隐患改造，包括直埋电缆改造、长江路路灯基础改造、顶插式路灯灯杆改造等；更换老旧照明设施。 | 新建 | 2000 | 2000 | 城建局 |  |
| 134 | 绿色 垃圾 | 新北区建筑装潢垃圾综合利用项目 | 建筑垃圾再生利用处置 | 新建 | 10000 | 500 | 城建局 |  |
| 135 |  | 垃圾焚烧发电厂二期工程 | 生活垃圾焚烧厂建设：规模为1500吨/天，其中一期工程800吨/天已完工投产。二期规模700吨/天。 | 新建 | 37000 | 16000 | 光大常高新 |  |
| 136 |  | 污泥焚烧处置项目 | 对生活污水厂的污泥进行焚烧处置，一期规模300吨/天。 | 新建 | 25000 | 3000 | 常高新集团 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 76000 | 23500 |  |  |
| 五 | 民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 罗溪消防站 | 二级普通消防站 | 新建 | 2500 | 2000 | 城建局 |  |
| 138 |  | 县乡公路养护专项资金 | 新北区170km县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；编制全区农村公路乡村道规划；实施安全生命防护工程。 | 新建 | 3000 | 3000 | 城建局 |  |
| 139 |  | “四好”农村公路建设 | 镇村道路改造、农村危桥改造，“四好”农村公路示范县（区）创建 | 新建 | 16400 | 16400 | 城建局 |  |
| 140 |  | 村镇道路建设及危桥养护改造 | 各乡镇"四好"农路创建（道路提升、周边环境整治、安保增设、危桥改造）；各乡镇的农路养护资金的补助 | 新建 | 10000 | 4000 | 各镇 |  |
| 141 |  | 城市长效管理 | 城市长效管理信息化、数字化平台完善，同时实施相应的应急保障措施及必要的惠民工程 | 新建 | 500 | 500 | 城建局 |  |
| 142 |  | 安家农贸市场 | 位于淮河路以南、春江路以西地块，占地约20亩，建筑面积约15000平方米 | 新建 | 4500 | 2000 | 滨江经济 开发区 |  |
| 143 |  | 奔牛镇福利院养老护理楼 | 坐落于运南路12号，占地面积827平方米，建筑面积约3625平方米，地上四层 | 改造 | 1200 | 600 | 奔牛镇 |  |
| 144 |  | 老小区整治 | 老旧小区长效管理及有机更新 | 新建 | 3000 | 3000 | 各镇、街道 |  |
| 145 |  | 住房保障 | 包括经济适用房货币补贴和廉租房实物配租 | 新建 | 500 | 500 | 城建局 |  |
| 146 |  | 反恐中心基地建设 | 建设战术训练楼、综合训练馆和培训用营房（含食堂），以及相应的实战培训设备和配套设施等内容 | 续建 | 9820 | 3000 | 公安分局 | 一期工程正在建设，计划2017年完工；二期工程计划2018年建设 |
| 147 |  | 新北区高清视频监控建设工程 | 在全区范围内新建高清视频监控，弥补视频监控盲区，初步计划为2017年建设600套 | 新建 | 2100 | 2100 | 公安分局 |  |
| 148 |  | 新北区技防入户建设项目 | 在全区范围内老旧及新建小区、大型停车场、加油站、学校及其他重点要害部位建设120套视频监控抓拍设备；增加移动车卫士、背街小巷简易视频、商铺联网报警等新型技防设备。 | 新建 | 300 | 300 | 公安分局 |  |
| 149 |  | 新北区道路高清卡口及卡口式电子警察视频系统建设 | 在全区已建主干道路补建45套高清卡口、卡口式电子警察，升级视频监控应用 | 新建 | 1500 | 1500 | 公安分局 |  |
| 150 |  | 新北区应急联动指挥中心建设工程 | 依托区公安分局情报指挥大厅改造升级成为新北区应急联动指挥中心 | 新建 | 1650 | 1000 | 公安分局 |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 56970 | 39900 |  |  |
| 六 | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 幼儿园 | 百馨西苑幼儿园 | 春江镇百馨西苑，6轨18班,建筑面积7600平方米，占地面积12.8亩 | 续建 | 3800 | 1900 | 黑牡丹置业有限公司 |  |
| 152 |  | 银河幼儿园异地改造 | 常裕厂房改造，9轨27班 | 续建 | 3500 | 1750 | 黑牡丹置业有限公司 |  |
| 153 |  | 雅居乐幼儿园 | 雅居乐小区内，3轨9班,建筑面积3250平方米，占地面积7.6亩 | 续建 | 1470 | 735 | 常州雅居乐 |  |
| 154 |  | 盘龙苑幼儿园 | 通江路以东、盘龙苑小区以北，6轨18班,建筑面积7600平方米，占地面积18.9亩 | 新建 | 6000 | 3000 | 龙虎塘街道 |  |
| 155 |  | 新龙湖幼儿园 | 嫩江路以南，龙三路以西，8轨24班，建筑面积8600平方米，占地25亩 | 新建 | 6000 | 500 | 新桥镇 |  |
| 156 |  | 孝都幼儿园 | 孝都集镇，6轨18班，建筑面积7000平方米，占地面积15亩 | 新建 | 5000 | 2000 | 滨江经济开发区 |  |
| 157 |  | 银河湾第一城幼儿园 | 银河湾第一城小区内，6轨18班 | 新建 | 2340 | 1170 | 三井街道 |  |
| 158 |  | 美林湖幼儿园 | 龙业路以东、高速以南美林湖小区内，3轨9班 | 新建 | 2300 | 1300 | 龙虎塘街道 |  |
| 159 | 小学 | 飞龙小学 | 8轨48班,建筑面积34613平方米，占地面积56.5亩 | 续建 | 14500 | 7250 | 社会事业局 |  |
| 160 |  | 新桥第二小学 | 华山路以西，10轨60班，建筑面积41235平方米，占地面积75亩 | 续建 | 15871 | 8250 | 新桥镇 |  |
| 161 |  | 新龙湖小学 | 嫩江路以南，龙二路以东，6轨36班，建筑面积26000平方米，占地52亩 | 新建 | 13000 | 1000 | 新桥镇 |  |
| 162 |  | 新龙小学 | 飞龙路以南、华山路以西、新龙路以北，8轨48班,建筑面积35000平方米，占地面积75亩 | 新建 | 15000 | 7500 | 社会事业局 |  |
| 163 |  | 盘龙苑小学 | 在盘龙苑幼儿园附近靠近镇区位置，8轨48班,建筑面积35000平方米，占地面积60亩。 | 新建 | 15000 | 7500 | 龙虎塘街道 |  |
| 164 |  | 安家小学博文楼改造 | 在校内重建博文楼，建筑面积1800平方米 | 新建 | 1000 | 500 | 滨江经济 开发区 |  |
| 165 |  | 罗溪小学二期 | 原校区内，新增18班,建筑面积9750平方米，占地面积22.5亩 | 新建 | 4000 | 2400 | 罗溪镇 |  |
| 166 |  | 西夏墅小学异地新建 | 丽江路以南、瑶山路以东，10轨60班,建筑面积37800平方米，占地面积58.3亩 | 新建 | 15000 | 7500 | 西夏墅镇 |  |
| 167 |  | 奔牛第二实验小学 | 在奔牛镇区南部新建一所10轨制小学 | 新建 | 20000 | 1000 | 奔牛镇 |  |
| 168 | 中学 | 河海中学易地新建 | 汉江路以南，泰山路以西，藻江河以东，16轨48班，建筑面积55600平方米，占地面积119亩 | 新建 | 25000 | 10000 | 社投公司 |  |
| 169 |  | 龙城中学 | 珠江路以北，龙城小学以东，16轨48班，建筑面积38000平方米,占地面积85亩 | 新建 | 16000 | 8000 | 社会事业局 |  |
| 170 |  | 薛家中学易地新建 | 16轨48班,建筑面积36000平方米，占地面积75亩 | 新建 | 15000 | 5000 | 薛家镇 |  |
| 171 |  | 新桥高中 | 14轨42班,建筑面积69090平方米，占地面积128亩 | 续建 | 32000 | 16000 | 社会事业局 |  |
| 172 |  | 小河中学改扩建 | 现小河中学内，建筑面积29100平方米，占地面积60亩 | 新建 | 5800 | 3000 | 孟河镇 |  |
| 173 | 公共 配套 | 罗溪全民健身中心 | 黄河路以南,政泰路东侧，建筑面积14000平方米 | 新建 | 8000 | 4000 | 市体育产业发展公司 |  |
| 174 |  | 西夏墅全民健身中心 | 占地1.2公顷，游泳馆、活动场地 | 新建 | 4000 | 1000 | 市体育产业发展公司 |  |
| 175 |  | 新北区精防康复医院 | 在百丈卫生院基础上改造一所全区精防、康复医院，用地面积4500平米，床位120张，总投资1200万元 | 续建 | 1200 | 1200 | 百丈卫生院 | 立项为百丈卫生院，资金由社会事业局承担 |
| 合 计 |  |  |  |  | 250781 | 103455 |  |  |
| 七 | 城市防汛与农田水利工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 城市 防汛 | 城区易淹易涝片区治理 | 德胜河以东、嫩江路以南的城区易淹易涝片区整治。包括20个易涝点整治，主要内容为雨水管网更新，管径扩容，改善排水能力，消除易涝节点内涝隐患 | 新建 | 11900 | 11900 | 城建局 |  |
| 177 |  | 2016年度灾后除险改造及易淹易涝片区整治 | 录安洲洲堤灌浆加固工程（二期），星易迪片区及盘龙苑小区改造，北漕河排涝泵站工程，梅东梅西易涝区改造工程，防汛物资仓库 | 新建 | 8072 | 8072 | 农业局 |  |
| 178 |  | 乐山路西侧泄洪沟（辽河路-红河路） | 1148米×20米 | 新建 | 964 | 964 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 179 |  | 红河路南侧泄洪沟（仁和路东侧河道-长江路） | 480米×15米 | 新建 | 403 | 403 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 180 |  | 龙须路北侧泄洪沟（新龙三路-乐山路西侧河道） | 220米×20米 | 新建 | 185 | 185 | 黑牡丹建设 投资有限公司 |  |
| 181 |  | 创意软件园泵站提升改造工程 | 2016年汛期软件园泵站输电线路老化短路，存在重大隐患，需新增独立配变，增设200KV变压器，同时管理用房需改造提升。 | 新建 | 100 | 100 | 农业局 |  |
| 182 |  | 新岱河（创业路-S122北侧河道） | 670米×20米，西侧10米绿化带，含一座8米宽桥梁 | 续建 | 2660 | 500 | 黑牡丹建设投资有限公司 |  |
| 183 | 农田 水利 | 老桃花港整治工程（长江-李大河） | 河道总长9.99km（包括枢纽段0.95km），主要工程内容为河道疏浚、护岸工程、江边枢纽工程、跨河桥梁工程、水系调整及影响工程等 | 新建 | 30000 | 5000 | 农业局 |  |
| 184 | 农田 水利 | 2016年农村河道疏浚整治项目 | 位于奔牛镇金联、南观村。主要建设内容：疏浚村庄河塘16个，土方量28605.32立方米；新建自嵌式挡墙780米；新建直径50厘米过路涵5米；直径80厘米过路涵318米；直径100厘米过路涵52米；直径150厘米出水管65米；新建5米跨径盖板涵4座；新建砖砌排水沟241.5米。 | 新建 | 478 | 478 | 农业局 |  |
| 185 |  | 2017年农村河道疏浚整治项目 | 位于西夏墅镇东南村。主要建设内容：1、疏浚农村河道1条，长1.05公里（由村级沟塘沟通而成）；2、疏浚排水沟1条，长270米；3、新建农村河道生态护岸长约1.5km；4、新建排水沟护岸长约270米；5、灌溉明渠改造为φ600暗渠1条，长约480米；6、改造过路箱涵1座。 | 新建 | 450 | 450 | 农业局 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 55212 | 28052 |  |  |
| 八 | 市政公用配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 排水 | 江边污水处理厂四期工程（厂区工程一阶段） | 新建污水处理设施10万吨/天 | 新建 | 18728 | 6000 | 市排水处 |  |
| 187 | 给水 | 魏村水厂深度处理工程 | 魏村水厂深度处理提升改造，日处理60万吨 | 续建 | 30000 | 20000 | 常州通用 自来水公司 |  |
| 188 | 供电 | 国家电网公司（常州）电气设备检测中心220千伏试验站配套输变电工程 |  | 新建 | 2373 | 1068 | 常州供电公司 |  |
| 189 |  | 江苏常州戴墅110千伏开关站1号2号主变扩建工程 |  | 新建 | 1432 | 923 | 常州供电公司 |  |
| 190 |  | 江苏常州北塘110千伏变电站1号主变扩建工程 |  | 新建 | 638 | 638 | 常州供电公司 |  |
| 191 |  | 江苏常州滨新110千伏变电站2号主变扩建工程 |  | 新建 | 1094 | 328 | 常州供电公司 |  |
| 192 |  | 江苏常州飞龙110千伏变电站2号主变扩建工程 |  | 新建 | 812 | 244 | 常州供电公司 |  |
| 193 |  | 常州新北区10千伏电网配套送出工程 |  | 新建 | 9000 | 3000 | 常州供电公司 |  |
| 194 |  | 常州新北区10千伏及以下配网改造升级 |  | 新建 | 34000 | 20000 | 常州供电公司 |  |
| 195 | 燃气 | 常州市天然气利用三期工程高压燃气管线 | 口径DN500，总长度约14公里 | 新建 | 4500 | 4500 | 常州港华燃气 |  |
| 196 |  | 常州市钟楼区华润电力天然气分布式能源项目专用高压管线工程 | 口径DN300，总长度约13.8公里 | 新建 | 3800 | 3800 | 常州港华燃气 |  |
| 197 |  | 春江镇高压燃气专线工程 | 口径DN300，总长度约10公里 | 新建 | 2800 | 1400 | 常州港华燃气 |  |
| 198 |  | 常州市天然气利用三期工程新闸高中压调压站 | 占地面积约14497平方米，设计流量30000Nm3/h | 新建 | 5240 | 1500 | 常州港华燃气 |  |
| 199 |  | 孟河镇庙边村委中压燃气专线工程 | 口径DE200，长度约6.5公里 | 新建 | 460 | 460 | 常州港华燃气 |  |
| 200 |  | 罗溪镇自然村燃气工程 | 发展约4000户，敷设中压管线长度约36公里 | 新建 | 2500 | 400 | 常州港华燃气 |  |
| 201 |  | 西夏墅镇河东安置区燃气工程 | 口径DN200，长度约3.5公里；口径DN160，长度约3公里 | 新建 | 420 | 140 | 常州港华燃气 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 117797 | 64401 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 5201456 | 1092975 |  |  |

2017年城乡建设计划储备项目库

编制单位：新北区城市建设与管理局

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设 性质 | 项目总投资 （万元） | 2017年前期研究经费（万元） | 推进单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大项目 | 通江铁路支线 | 南起京沪铁路奔牛站，北至长江德胜港区，长度约20公里（具体走线方案未最终确定）。总投资初步估算约60亿元。 | 新建 | 200 | 200 | 市铁路办 | 加强与市政府沟通，并配合市交通部门向上争取项目立项；同步开展通江铁路支线和奔牛货场专题研究，确定预控方案。 |
| 2 |  | 江宜高速公路小黄山互通及连接线工程 | 增设小黄山互通，研究互通连接线工程 | 新建 | 10000 | 500 | 城建局 | 争取列入省高速公路网修编计划 |
| 3 |  | 262省道（龙江北路）快速化改造工程 | 龙江路高架落地处-338省道，全长12.02公里 | 新建 | 310000 | 1000 | 城建局 | 结合我区控规修编、土规修编，解决用地问题，争取2017年解决管线迁改问题，2018年开工建设。 |
| 4 | 新龙国际商务城 | 新龙三路（辽河路-红河路） | 1070米×20米 | 新建 | 2589 | 200 | 城建局 |  |
| 5 | 道路 | 浏阳河路（长江路-乐山路） | 510米×40米 | 新建 | 2524 | 200 | 城建局 | PPP二期工程。实施轨道交通地面路段，视拆迁及附着物处理推进 |
| 6 | 沿江片区 | 华山北路（藻江河-创业东路） | 630米×30米，跨藻江河桥一座 | 新建 | 4931 | 200 | 城建局 |  |
| 7 |  | 春江路（S122-S338） | 4800米×30米 | 新建 | 19635 | 200 | 城建局 |  |
| 8 |  | 薛冶路（创业西路-赣江路） | 950米×24米 | 新建 | 3492 | 200 | 城建局 |  |
| 9 | 道路 | 兴民西路（祁连山路-港区西路） | 500米×24米，桥梁一座 | 新建 | 1652 | 100 | 城建局 |  |
| 10 | 道路 | 港区西路（赣江路-东海路） | 850米×24米 | 新建 | 2221 | 100 | 黑牡丹建设投资有限公司 |  |
| 11 | 临空片区 | 239省道改扩建工程（龙城大道-延政路） | 由龙城大道改线，沿新孟河两侧布线，在武进区接上现状老路，全线改线里程约22.4公里。其中罗溪镇、奔牛镇境内约5.7公里。 | 新建 | 75000 | 500 | 城建局 | 尚未列入省十三五公路网库项目。 |
| 12 |  | 飞龙路（天峰路-奔发路） | 6950米×40米，桥梁四座 | 新建 | 41592 | 200 | 城建局 |  |
| 13 | 西夏墅 | 瑶山路（青海湖路-S122） | 1411×24米，桥梁一座 | 新建 | 6108 | 200 | 城建局 |  |
| 14 | 孟河 | 银山路（九龙桥-界牌） | 4500米×30米，与小黄山互通连接线结合研究 | 新建 | 9075 | 200 | 城建局 |  |
| 15 | 智慧城区 | 智慧市政管网建设 | 雨水口水位标高自动监测，道路、绿化、雨污水管线信息化管理等 | 新建 | 3000 | 200 | 城建局 |  |
| 16 |  | 新北区地下管线数字化应用平台建设 | 建立融合全区地下管线信息的综合数据库，在此基础上研发集成数据获取、在线更新、动态监测、信息共享、辅助决策、运维管理等功能于一体的数字化管理和应用平台 | 新建 | 5000 | 500 | 规划分局 |  |
| 17 | 民生工程 | 高新区停车设施完善工程 | 对高新区停车设施进行完善，研究立体停车设施建设 | 新建 | 5000 | 200 | 城建局 | 规划布点研究 |
| 18 |  | 人行过街天桥（通道）建设 | 选择人员密集，交通复杂的路口建设人行过街天桥或通道，缓解城区交通压力，保障行人安全 | 新建 | 4000 | 200 | 城建局 | 规划布点研究 |
| 19 |  | 公共自行车工程 | 根据需求，进一步完善公共自行车布点和建设 | 新建 | 7709 | 200 | 城建局 | 规划布点研究 |
| 总 计 |  |  |  |  | 513727 | 5300 |  |  |

备注：前期研究经费包括项目建议书、可行性研究、环评、详细规划编制、施工图设计、勘探费、国土定界勘测费、测绘费、招标代理费等