常新农委〔2017〕2号

关于印发《新北现代农业产业园区（孟河镇）2017年五大类三十六项重点工程》的通知

各村（社区），各办、局、中心，有关单位：

经党政办公会议研究决定，现将《新北现代农业产业园区（孟河镇）2017年五大类三十六项重点工程》（见附件）印发给你们，请结合实际，精心组织推进，认真贯彻执行。

附件：新北现代农业产业园区（孟河镇）2017年五大类三十六项重点工程

中共新北现代农业产业园区工委      中共常州市新北区孟河镇委员会

新北现代农业产业园区管理委员会       常州市新北区孟河镇人民政府

2017年1月22日

中共江苏省新北现代农业产业园区工作委员会    2017年1月23日印发

2017年孟河镇五大类三十六项重点工程

| 序号 | 类型 | 名称 | 建设内容 | 责任 领导 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅游开发类 | 小黄山旅游度假区 | 启动小黄山森林公园（山体）、水泥森林文创区、田园农庄等一期项目的建设。 | 杨 波 徐晓芬 | 龙控集团 小黄山旅游开发办 |
| 2 |  | 历史文化名镇二期修缮项目 | 启动孟城北街部分文保点、历史建筑和河庄路马宅的修缮工程。 | 杨 波 | 小黄山旅游开发办 |
| 3 | 农业发展类 | 国家级现代农业示范区创建工程 | 完成1个省级园区和1个市级渔业园区形象全面提升，完成6个万亩详规编制，拟定工作路径，分别引进林果、设施农业产业化项目各1个。 | 毕锦洲 | 农村工作局 |
| 4 |  | 农业+产业链延伸工程 | 重点完成休闲观光农业项目3个，建成蔬菜和瓜果种源企业2家。打造省级农业龙头企业1家，市级农业龙头企业1家，新增申报优质农产品5只，以市级稻米园区为基础打造稻田文化旅游点1个，打造休闲农业旅游线2条，旅游点8-10个，建成农业园区自行车绿道工程。 | 毕锦洲 | 农村工作局 |
| 5 |  | 新孟河拓浚工程（河道水系建设） | 新孟河主体工程及配套桥梁和口门建设（分3年）、东斜中沟连接东陆大沟工程、红联大沟工程、郭河延伸拓浚工程、晨风河延伸至井冈山河工程、川心大沟连通东陆大沟（含老河整治）工程、南阳河整治工程、午塘河整治工程、新开井冈山河工程、林业河（午塘河南)整治工程。 | 毕锦洲 | 农村工作局 |
| 6 |  | 新孟河拓浚工程（泵站改造提升） | 新孟河沿线电灌站改造工程（新孟河沿线的斜桥1队东站、三茅殿东站、老圩站、四圩站、西仓岸站、石桥二组站）。 | 毕锦洲 | 农村工作局 |
| 7 |  | 新孟河拓浚工程（堤防改造加固） | 浦河防汛道路改造工程（立新桥-罗家新桥段）、新孟河堤防(润江村段）渗漏加固工程。 | 毕锦洲 | 农村工作局 |

2017年孟河镇五大类三十六项重点工程

| 序号 | 类型 | 名称 | 建设内容 | 责任 领导 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 产业发展类 | 瑞悦汽车冲压焊装件等项目 | 总投资10亿元，新建厂房76600㎡，购置主辅生产设备382台（套），形成年产10万台套汽车冲压、焊装件和汽车零部件的生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |
| 9 |  | 同心新能源车辆有限公司车身零部件 | 总投资6亿元，用地200亩，新建厂房6.2万㎡，新增冲压、焊接、涂装等主要设备，形成年产7万辆纯电动车车身及零部件的生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |
| 10 |  | 永奇电池科技锂电池壳体总成项目 | 总投资2亿元，用地47亩，新建厂房50000平方米，达产后将形成年产锂电池铝壳及盖板3000万台套的生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |
| 11 |  | 美龙时宇LED光源汽车灯具和CORED电机项目 | 总投资2亿元，用地50亩，新建厂房60000㎡，达产后将形成10万套LED光源汽车灯具、10万套汽车内外饰件、30万只系列CORED电机的生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |
| 12 |  | 斗源汽车电子项目 | 总投资2亿元，用地30亩，新建厂房40000平方米，达产后将形成年产汽车电子产品10万只、汽车内外饰件30万套的生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |
| 13 |  | 永成汽车零部件项目（二期） | 总投资1.8亿元，用地50亩，新建厂房12000㎡，形成年产20万套汽车零部件，为北汽、东南汽车配套。 | 路建刚 | 经发局 |
| 14 |  | 中奇博跃汽车内外饰件项目 | 总投资1.5亿元，用地30亩，新建厂房32000㎡，达产后将形成年产汽车仪表台10万台套、汽车内外饰件30万套的生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |
| 15 |  | 斯克思精工机械汽车发动机刀具、夹具项目 | 总投资1.2亿元，用地25亩，新建厂房10000㎡，形成可年产达10万套精工刀具生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |

2017年孟河镇五大类三十六项重点工程

| 序号 | 类型 | 名称 | 建设内容 | 责任 领导 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 产业发展类 | 浩能高低压成套设备项目 | 总投资1亿元，用地25亩，新建厂房40000㎡，形成年产7000台高压成套设备、1500台低压成套设备、15000台开关操作机构及元器件的生产能力。 | 路建刚 | 经发局 |
| 17 |  | 亚美星级酒店项目 | 总投资约3.5亿元，用地约24.6亩，建设涵盖客房、商务、会议、餐饮、休闲娱乐等功能于一体的、具有本地区特色的星级酒店、产权式酒店公寓及商务办公楼。 | 徐科勤 | 城建局 |
| 18 | 城镇建设类 | 道路新建工程 | 投资5600万元新建小河路（精工路-达江路）、红旗路（向阳路-达江路）、石桥路（腾龙路-齐梁大道）。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 19 |  | 道路改造工程 | 投资5000万元实施环镇北路（九龙路-兴镇路）改造工程。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 20 |  | 老孟河景观提升工程 | 总投资2200万元对老孟河（银山路-石桥转盘）两侧景观提升，同步打造斧劈石陈列馆,2017年计划投资1600万。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 21 |  | 安置房项目 | 总投资26亿元开展孟河镇安居工程，建设62万平方米富民景园四期A地块、富民景园四期B、C、D地块、小河花园等安置房及配套用房，2017年计划投资5亿元。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 22 |  | 农村公路提档升级 | 投资2000万元，对我镇农村公路引检线路上的路况、路肩、绿化、安保设施及标志标线进行提升改造。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 23 |  | 小河停车场（一期） | 总投资600万元修建小河停车场，占地面积13907.8㎡，2017年计划投资300万元。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 2017年孟河镇五大类三十六项重点工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 名称 | 建设内容 | 责任 领导 | 责任 单位 |
| 24 | 城镇建设类 | 公交站台改造工程 | 总投资500万元，实施全镇范围内公交站台改造，2017年计划投资200万元。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 25 | 社会民生类 | 小河中学改建工程 | 计划一期将拆除南侧一幢闲置教学楼，建宿舍楼、食堂和风雨操场及运动场地；二期将拆除原有食堂及浴室，建北教学楼；三期将其他原有旧建筑拆除，建南教学楼和综合楼。建筑面积达29000平方。 | 石青华 | 社会事业局 |
| 26 |  | 孟河中学教学楼新建工程 | 新建教学楼四层，总建筑面积2000平方米，预计基建资金、设备采购资金合计约700万。一楼阶梯教室，设计成能容纳500人以上的会场；二楼美术室2个，音乐教室1个，历史地理教室1个，劳技教室1个；三楼图书馆按照市示范图书馆标准建设；四楼舞蹈房、校园网络管理中心、档案室、校史陈列室等。 | 石青华 | 社会事业局 |
| 27 |  | 小河中心校宿舍楼改建工程 | 宿舍楼改建综合楼，四层，总建筑面积2000平方米，预计基建资金、设备采购资金合计约700万。一楼阶梯教室，设计成能容纳400人以上的会场；二楼科学实验室3个，劳技教室1个；三楼音乐教室3个，劳技教室1个；四楼美术教室3个，劳技教室1个。 | 石青华 | 社会事业局 |
| 28 |  | 东陆小学北校门改造工程 | 校门由东向北改造，并建造三层辅助用房，与现有教学楼相联，规划建筑面积约1000平方米，预算价格约360万。 | 石青华 | 社会事业局 |
| 29 |  | 东陆片幼儿园新建工程 | 新建一所4轨制幼儿园，总建筑面2800平方米左右（包括幼儿活动室、卧室、盥洗室、专用教室、多功能室、保健室、会议室、厨房等），建成后可容纳12个班级，400名左右幼儿。预算资金大概980万左右。 | 石青华 | 社会事业局 |

2017年孟河镇五大类三十六项重点工程

| 序号 | 类型 | 名称 | 建设内容 | 责任 领导 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 社会民生类 | 孟河镇中心公园 | 规划位置位于孟河大道西，总面积约57000平方，建筑基地面积3600平方，园路及广场面积19652平方，水面面积1031平方、停车场1386平方、绿化面积31485平方，预算资金3700万。 | 石青华 | 社会事业局 |
| 31 |  | 孟河中医一条街 | 总建筑面积29000平方，其中中医门诊楼9000平方，预算资金6800万。 | 石青华 | 社会事业局 |
| 32 |  | 孟河镇文体活动中心 | 总投资4500万元建设文体活动中心，占地0.8公顷，建筑面积7000平方米,2017年计划投资2000万元。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 33 |  | 安定河-清水工程 | 总投资1500万元对安定河进行土方疏浚并新建护岸，两侧护栏,河道长1800米, 2017年计划投资400万元。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 34 |  | 2016年村庄环境整治续建工程 | 投资2000万元对白兔村、城南村、惜字洲村、先锋村、庙边村、汤家村和观里村七个村进行污水整治。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 35 |  | 2017年村庄环境整治工程 | 投资1600万元对东亭村、八一村、茅庵村、董家村四个村进行污水整治。 | 徐科勤刘 波 | 城建局 |
| 36 |  | 孟河栖凤故院工程 | 投资1000余万元，在栖凤山北侧、紧靠S338和丹东公路，建设占地面积8亩、建筑面积1万余平方米、安放骨灰盒6万余个的孟河栖凤故院，用于集中安放纪念堂搬迁和新增骨灰盒。 | 徐 冰 | 人社局 |