新北区农村公路安全生命防护工程实施意见

为全面落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）和交通运输部办公厅《关于印发现有公路实施安全生命防护工程方案》的通知（交办公路〔2015〕42号）精神，根据省、市有关会议精神，为加快推进全区农村公路安全生命防护工程建设，切实维护人民群众生命财产安全，结合我区实际，现就我区实施农村公路安全生命防护工程提出如下意见。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记对农村公路的重要指示精神，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，以防事故、保安全、保畅通为目标，以落实安全生产责任为主线，以加强基层基础建设为抓手，坚持农村公路建设、管理、养护、安全并举，大力整治农村公路安全隐患，不断完善安全设施，夯实农村公路交通安全基础，依法强化综合治理，全面提升农村公路安全水平，促进全区农村公路交通安全形势持续稳定好转，为我区实现“两聚一高”奋斗目标提供坚实的交通安全保障。

二、基本原则

（一）坚持属地管理、分级负责。遵循县道县管、乡道乡管、村道村管的分级管理原则，明确各级农村公路管理主体责任。区城建局是县道公路安全生命防护工程管理责任主体，各镇是乡、村道公路安全生命防护工程管理责任主体。

（二）坚持全面覆盖、分步实施。对全区范围内的农村公路安全隐患情况全面进行排查整治，实现县、乡、村道公路安保工程全覆盖。同时，区分轻重缓急，先行解决安全风险等级较高、交通量大、事故多发易发路段隐患，满足公众安全出行基本需要。

（三）坚持政府主导、社会参与。切实加大公共财政投入保障，以财政性资金为主，解决农村公路安全设施投入问题。同时，注重发挥市场机制作用，引导和鼓励社会力量参与，形成工作合力。

（四）坚持因地制宜、综合治理。按照“安全、有效、经济、实用”的原则，在设计、建设环节，充分考虑地形、材料、成本和当地经济条件，争取以最小的投入，获得最佳的使用效果。同时，以引导、警示、防护为主，综合应用多种安保措施，提升农村公路安保水平。

（五）坚持质量优先、适当超前。本着先设计后施工的原则，充分论证设计方案，重点路段适当提高设计建设标准和等级。始终将工程质量放在首位，严格执行有关技术标准，严把材料监管、施工监管、验收监管等重要环节。在经济条件允许的情况下，倡导设计和施工标准适当超前。

三、目标任务

2017年底前，在县道、乡道及通镇村公交线路的村道安全隐患的排查和治理规划工作完成基础上，完成农村公路急弯陡坡、临河傍水等重点路段的安全隐患治理工作。

2018年底前，全面完成县道、乡道及通镇村公交线路的村道安全生命防护工程隐患治理工作，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高，公路交通安全综合治理能力全面提升。

四、工作要求

（一）加强组织领导。区政府成立农村公路安全生命防护工程建设领导小组，负责协调解决工程实施中的重大问题。领导小组组长由区政府分管领导担任，成员由区经发局、财政局、城建局、环保局、农业局、审计局、国土分局、规划分局及各镇、街道等部门负责人组成。领导小组办公室设在区城建局，具体负责工程建设总体方案制订、计划目标任务分解、技术指导和督查考核等工作。各成员单位要认真履行职责，密切协作配合，形成工作合力。各镇要成立相应的组织机构，确保农村公路安全生命防护工程隐患治理工作有序推进。

（二）明确职责分工。农村公路安全生命防护工程隐患治理工作由区城建局负责实施，县道公路安全生命防护工程资金由区级财政给予保障，乡、村道公路安全生命防护工程资金除省、市级补贴资金外不足部门由涉及镇级财政给予保障。区审计部门负责项目的审计工作。区其他有关职能部门按照各自职责做好相关配合工作。所建项目应纳入行业监管范围，项目建成后，在区城建局实施或参与交（竣）工验收基础上，由市交通运输局协助省交通运输厅对照区域计划执行情况，按照技术标准和质量要求经检查验收合格后，报省财政厅拨付省级补助资金。乡、村道公路安全生命防护工程竣工验收合格后由管辖镇管养。

（三）深入宣传发动。广泛开展宣传教育，大力宣传实施农村公路安全生命防护工程的重要意义和政府采取的措施，引导农民群众增强交通安全意识和护路意识，积极支持和参与农村公路安全生命防护工程建设，努力形成全社会关心、支持和参加工程建设的良好氛围。

（四）规范资金使用。将农村公路安全生命防护工程建设资金纳入年度预算，并加强考核。各相关部门要做好建设资金筹集等工作。要继续加强农村公路建设纪检监察巡查工作，切实强化经费使用管理，确保资金专款专用。