常州市新北区生活垃圾分类和治理

专项行动实施方案

为贯彻落实《中共江苏省委、省政府关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发〔2016〕47号）和《市政府办公室关于印发“两减六治三提升”专项行动11个专项实施方案的通知》（常政办发〔2017〕74号）要求，不断提升我区生活垃圾分类处理和环境治理水平，现制定本实施方案。

一、总体要求和目标

（一）总体要求

深入贯彻习近平总书记关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示精神，落实绿色发展理念，按照城乡统筹、源头减量、分类处理、系统治理的原则，推行城乡居民生活垃圾分类制度，加快环卫基础设施建设，实现城乡居民生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物、有害垃圾的减量化、资源化和无害化处置，改善全区城乡环境质量。

（二）工作目标

到2020年，全区城乡生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系基本建成，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%，生活垃圾无害化处理率达到100%，餐厨废弃物处理全覆盖，装潢垃圾资源化利用设施全面建成。

1．建设城乡生活垃圾投放收运体系。实现居民生活垃圾、餐厨废弃物、建筑垃圾、有害垃圾等分类投放、分类收集和分类运输；基本实现农村生活垃圾分类收运。

2．建立城乡生活垃圾分类处理设施体系。生活垃圾处理设施“三厂（场）、一中心” （生活垃圾焚烧、餐厨废弃物处理、装潢垃圾资源化利用厂（场）和大件垃圾回收分拣中心）全面推进。

3．至2020年，全区89个居住小区、75个单位、12个行政村及1个镇全域建成镇村垃圾分类收运体系。其中2017年，完成20%工作量。

4．有序推进建成区外的居住小区、企事业单位开展生活垃圾分类和治理工作，至2020年完成20个居住小区、40个单位的生活垃圾分类工作。

二、主要工作任务

（一）实施城市居民生活垃圾分类投放。居住区按照可回收物、其它垃圾和有害垃圾实施“三分类”，按照确定的分类标准统一配置设计美观、标识、规格适宜的居民生活垃圾分类收容器，设置垃圾分类引导指示牌，设置大件垃圾和装潢垃圾临时堆放场地。新改扩建的住宅小区应当按标准与主体工程同时配套建设居民生活垃圾分类收集设施。新建小区办理环卫验收手续时，环卫部门应对于垃圾分类设施配置不到位的小区提出整改意见，整改到位后方可办理环卫验收交接手续。

（二）农村按照“组保洁、村收集、镇转运、区集中处理”的要求，建立和开展生活垃圾分类治理工作。新建和改造农村收集点，其中2017年完成3个行政村的生活垃圾分类设施和收运体系建设。

（三）实行生活垃圾分类收运。实施城乡居民生活垃圾、餐厨废弃物、建筑垃圾、有害垃圾等分类收运。加强运输车辆规范化改造，增配符合密闭运输要求并有统一标识的生活垃圾分类运输车辆，统筹安排运输路线、时段和作业组织，实现规范运输。在建成区开展淘汰拖拉机、农用车收集运输方式的整治工作。其中2017年，完成镇区和3个行政村收运车辆的提标工作。

（四）建设分类处理处置设施。建设光大常高新生活垃圾焚烧二期项目、装潢垃圾资源利用项目、大件垃圾回收分拣中心项目及餐厨废弃物处理项目。其中2017年，光大常高新生活垃圾焚烧二期项目开工建设、装潢垃圾资源利用项目完成选址并开展开工前期手续、完成大件垃圾回收分拣中心的前期手续准备工作、探索和试点在乡镇建立餐厨废弃物处理设施。

（五）全面提高全民参与意识。加大城乡生活垃圾分类和治理工作的宣传力度，倡导绿色健康的生活方式，普及生活垃圾分类知识，提高城乡居民环境意识。加强中小学环保科普教育，开展垃圾分类和治理知识进校园活动。定期开展志愿服务等公益活动，建立生活垃圾处理宣传教育基地，提高城乡生活垃圾分类和治理的公众参与度。

三、保障措施

（一）加强组织，明确职责。成立新北区生活垃圾分类工作领导小组，由分管区长任组长，区城建局局长为副组长，各镇、街道及区各有关部门分管领导为成员。领导小组办公室设在区城建局，负责该项工作的综合协调、培训指导和督查考核等。各成员单位要明确生活垃圾分类工作联络人员，以强化日常工作沟通交流，协调推进生活垃圾分类工作中遇到的重大问题。各镇、街道成立相应的工作小组，负责本区域内生活垃圾分类和治理具体工作，加强组织及设施建设，切实推进生活垃圾分类工作的有序开展。

（二）资金保障，加大投入。生活垃圾分类和治理工作任重而道远，设施建设是根本，公共财政的投入是保障。各镇、街道需根据工作目标和要求编制资金预算，专款专用，确保生活垃圾分类和治理工作的扎实推进。区城建局下达年度实施计划，除宣传资料和运输车辆（含中装箱）费用由区财政承担外，其他分类设施在验收达标后，由区财政按项目预算的60%予以补助。

（三）完善机制，大力推进。区、镇两级建立每月推进会议制度，点评当月完成情况、推进下月工作进展；建立每周指导和检查措施，及时解决工作过程中的矛盾和困难。同时将生活垃圾分类和治理工作纳入我区城市长效综合管理考核体系，实施全面考核，对工作力度大，成效明显的单位和个人在年终给予表彰奖励，对开展较好的小区、单位、行政村给予评比挂牌。

附件：新北区2017年生活垃圾分类任务分解表

附件

新北区2017年生活垃圾分类任务分解表

| 序号 | 镇、街道 | 小 区 | 幢数 | 单 位 | 行政村 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三井街道 | 华山苑* 常发豪庭* 龙湖原山* 绿都万和城二区* | 107 | 三井幼儿园* 华山幼儿园* 藻江幼儿园* 三井城管办* 三井街道办事处* |  |  |
| 2 | 河海街道 | 富都小区* 国宾花园* 天润园* 长兴好日子* 天安花园* | 150 | 常州国税局* 河海幼儿园（岷江部）* 河海卫生院* 天润幼儿园* 龙城小学* |  |  |
| 3 | 龙虎塘街道 | 盘龙西苑* 玲珑花园* | 66 | 龙虎塘街道办事处* 协鑫光伏 澳弘电子 玲珑幼儿园* 龙虎塘小学盘龙校区* 盘龙幼儿园* 腾龙幼儿园* |  |  |
| 4 | 新桥镇 | 新景二期* 新景三期* | 35 | 新桥幼儿园（中心校区）* 新桥幼儿园（滨江校区）* 新桥幼儿园（锦海校区）* 新桥中心小学* 新桥初中* 常州东风轴承有限公司 常州千红生化制药股份有限公司 | 陆家村 |  |
| 5 | 薛家镇 | 顺园六村* 顺园八村三期* | 50 | 薛家小学* 薛家小学（奥园）* 薛家幼儿园（二村）* 薛家幼儿园（奥园）* 薛家幼儿园（凤凰湖）* 薛家幼儿园（聚怡）* 薛家幼儿园（六村)* 薛家镇政府* 薛家医院* 薛家中学* 常蒸蒸发器 武滚轴承 薛家中心公园 | 丁家村* （行政村） | 按要求2017年薛家镇由启动调整为全域建成。薛家镇涉及的小区、单位、农村为重点检查、验收对象。 |
| 6 | 西夏墅镇 | 香山花园 西夏金苑 | 16 | 西夏墅城管办 丽江社区 西夏墅派出所 | 长巷里 |  |
| 7 | 罗溪镇 | 溪南社区 空港六村 | 91 | 城镇建设管理中心 政法综治中心 | 鸦鹊村*（行政村） |  |
| 8 | 奔牛镇 | 奔牛迎宾花园北区 五兴苑小区四期 | 27 | 奔牛实验小学 奔牛初级中学 | 奔南村*（行政村） |  |
| 9 | 春江镇 | 百馨西苑一、二期（百馨一社区） 百馨西苑三期（百馨二社区） | 99 | 楠木厅（文化站） 滨开区城镇管理与执法中心 春江中心小学 | 火烧头 （徐墅村委） |  |
| 10 | 孟河镇 | 景润苑龙苑 | 22 | 孟河镇组织人事和保障局 孟河镇城镇建设与管理局 |  |  |
| 合计 |  | 25个 | 663 | 49个 | 6个 |  |

注：打“*”为市指标要求实施的区域。