附件

孟河镇交通干线环境整治行动任务分解表

| 序号 | 完成时限 | 项目 | 工作量排查统计 | 市进度节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体任务 | 具体分布 | 实施主体 |
| 1 | 2017年 | 整治乱倒乱扔、乱贴乱画等污染公路及公路设施的行为。 | 整治乱倒乱扔19处 | S308线7处，S238线5处。以上共计12处。 | 新北区 | 2017年11月底前 | 清除 |
| 整治乱贴乱画754处 | S239线39处， | 新北区 |
| 整治重载易撒漏路段146处 | S239线3处。 | 新北区 |
| 2 | 2017年 | 迁移公路用地范围内的垃圾箱、垃圾桶等，清除公路周边的污染源。 | 迁移垃圾箱(桶）1028处 | S239线63处， | 新北区 | 2017年10月底前 | 迁移、清除 |
| 清除公路周边其他污染源122处 | S239线3处。 |
| 3 | 2017年 | 清除公路两侧可视范围（公路用地外缘起不少于100米）内“白色垃圾”。清除非法种植物和检疫性有害生物。 | 清除公路两侧可视范围 “白色垃圾”127处 | S238线2处，S239线11处 | 新北区 | 2017年10月底前 | 清除 |
| 4 | 2017年 | 清理侵占路基路肩、损坏边坡、毁坏边沟行为，疏通公路路肩、边坡、边沟和排水设施。 | 清理侵占路基路肩12处 | S238线4处 | 新北区 | 2017年11月底前 | 清理、疏通 |
| 5 | 2017年 | 清除公路用地及建筑控制区内的柴草、砖石等建材、粪堆、垃圾堆及其它堆积物。 | 清除公路用地及建筑控制区内堆积物784处 | S238线5处，S239线19处 | 新北区 | 2017年10月底前 | 清除 |
| 6 | 2017年 | 规范施工车辆装载和保洁，路侧道路、房地产等建设工地以及砂石等生产企业的运输车辆应采取封闭装载、洗消等措施。 | 规范沿线污染源头施工工地27处 | S239线1处 | 新北区 | 2017年11月底前 | 督促相关单位采取路面硬化、轮胎冲洗等措施有效管控 |
| 规范沿线污染源头生产企业34处 | S239线1处 |
| 7 | 2017年 | 迁移和规范废品回收站（点）及有碍观瞻、无序经营市场。 | 迁移沿线废品回收站（点）及有碍观瞻、无序经营市场48处 | S239线3处 | 新北区 | 2017年11月底前 | 迁移、或采取遮挡等措施规范 |
| 规范沿线废品回收站（点）及有碍观瞻、无序经营市场84处 | S239线3处 |
| 8 | 2018年 | 整顿清除占用公路摆摊设点、打谷晒场、堆场作业、车辆乱停乱放等。取消占、利用路面及用地摆摊设点、堆场作业。取消影响机动车或非机动车通行的停车泊位。 | 清除占用公路摆摊设点224处 | S238线20处，S308线9处，S239线7处， | 新北区 | 2018年9月底前 | 清除 |
| 清除占用公路打谷晒场5处 | S238线3处 |
| 清除占用公路乱停乱放10处 | S239线2处 |
| 9 | 2018年 | 迁移马路市场，疏导规范路侧集中经营区到建筑控制区以外的区域。对集镇段环境、破损建筑进行清洁整理。 | 需疏导规范路侧集中经营区到建筑控制区以外区域24处 | S239线3处 | 新北区 | 2018年11月底前 | 迁移或取缔马路市场、对集镇段环境、破损建筑进行清洁整理。 |
| 清洁整理破旧建筑物 21处 | S239线3处 |
| 12 | 2018年 | 迁移公路用地范围内的修车铺、洗车点，公路用地范围外的与公路实施物理隔离。 | 迁移公路用地范围内的修车铺、洗车点132处 | S239线12处 | 新北区 | 2018年11月底前 | 迁移或采取花坛、辅道等物理隔离设施进行规范 |
| 对公路用地范围外修车铺、洗车点实施实施物理隔离66处 | S239线6处 |
| 13 | 2018年 | 清除占用桥下空间堆放的危化品等堆积物，迁移非法利用桥梁附着管线设施，拆除搭建的生产生活设施，同步修建围栏、种植绿化等。 | 清除占用桥下空间堆放的危化品等堆积物71处 | S239线2处 | 新北区 | 2018年11月底前 | 清除搭建、堆积等违法行为，同步修建围栏、种植绿化 |
| 修建桥梁围栏设施71处 | S239线2处 |
| 种植绿化48处 | S239线2处 |
| 14 | 2018年 | 拆除违法非公路标志和违法广告，规范经许可设置的非公路标志和广告，交通标志前后500米无广告。清除集镇段（城区）建筑控制区内移动非标和实物招幌。 | 清理移动非标、违法广告403块 | S238线20块，S239线11块，S308线25块， | 新北区 | 2018年10月底前 | 清除 |
| 清除挂旗广告、灯箱广告131处 | S238线11块， S239线3块，S308线15块 |
| 15 | 2019年 | 科学制定平交口、路侧开口设置规划，合理归并和严格控制现有平交口、路侧公路平面交叉特别是中间带、侧分带、搭接道路开口，规范设施设置，明确路权分配。 | 一般路段需归并开口 296处 | S239新北段11处 | 新北区 | 2019年11月底前 |  |
| 16 | 2019年 | 采取挖除、封闭隔离等方式，取缔非法增设道口设置的搭接道口（交叉口），对确有通行需求，并且满足设置条件的可办理许可手续。 | 取缔非法增设道口47处 | S239新北段2处 | 新北区 | 2019年11月底前 |  |
| 确有通行需求，满足设置条件，需办理许可手续的道口17 处。 | S239新北段2处 |  |
| 18 | 2019年 | 推进大中型交叉口改造，加强小型交叉、搭接路口加铺转角建设。规范交叉路段内示警、控制、指路、引导等交通安全及路权设施设置。 | 实施小型交叉、搭接路口加铺转角建设144处 | S239线1处 | 新北区 | 2019年11月底前 |  |
| 19 | 2019年 | 规范公路沿线企事业单位指示引导标志设置，清理私设、乱设的指示牌，对分布集中的路段，统一规划、合理设置。 | 规范沿线企事业单位指示引导标志设置分布集中路段16 处 | S239新北段1处 | 新北区 | 2019年11月底前 |  |
| 20 | 2019年 | 因地制宜实施过村过镇路段路面分隔（建筑物距离路面6米及以上）或机非分隔（硬路肩4.5米及以上），实施辅道设施改造，分隔设施设置规范，直接进入路面的路口合理归并。中分带开口间距不少于500米，机非或路面分隔带开口间距不少于300米。 | 归并中分带开口间距不少于500米开口98处 | S239线5处 | 新北区 | 2019年11月底前 |  |
| 归并机非或路面分隔带开口间距不少于300米道口87处 | S239线12处 |  |
| 21 | 2019年 | 机耕道搭接公路路面硬化，硬化长度不少于50米。 | 实施搭接公路路面硬化635处 | S239线1处 | 新北区 | 2019年10月底前 |  |
| 22 | 2019年 | 公路用地外绿化国道不少于20米、省道不少于15米。加大珍贵树种绿化比重，重要节点配置彩色树种，形成具有地域特色的绿色长廊。 | 绿化提升599.818公里 | S239线10.6公里 | 新北区 | 2019年10月底前 |  |
| 24 | 2019年 | 清除或迁移相交道路通视范围内影响安全视距的乔灌木等绿化行道树，控制相交道路通视区农作物等种植物的高度。 | 清除或迁移相交道路通视范围内影响安全视距的乔灌木等绿化行道树311棵 | S239新北段19棵 | 新北区 | 2019年10月底前 |  |
| 25 | 2019年 | 优化路面行车区域绿化设置，控制中间带开口路段的防眩树高度，规范侧分带开口路段的行道树种植和修剪养护 | 调整中间带开口路段较高防眩树35处 | 239省道新北段3处 | 新北区 | 2019年11月底前 |  |
| 27 | 2019年 | 拆（清）除公路用地和建筑控制区内的库房、围墙、门房等违法建筑物、构筑物。拆除废弃建筑物和地面构筑物，清洁或粉刷保留的破旧建筑物。积极实施公路沿线特别是集镇段、居民集中路段建筑物立面整治。 | 粉刷建筑物立面103473平方米 | S239新北段7015米 | 新北区 | 2019年9月底前 |  |
| 28 | 2019年 | 完善“12328”公路宣传、咨询以及服务区等服务设施建设 | 对辖区国省道公路现有宣传、咨询牌出新改造38块。 | S239新北段1块 | 新北区 | 2019年11月底前 |  |