常州市新北区绿色建筑示范区

专项引导资金管理试行办法（修订）

第一章  总  则

第一条  为加强新北区绿色建筑示范区专项引导资金的管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发<江苏省省级节能减排（建筑节能和建筑产业现代化）专项引导资金管理办法>的通知》（苏财规〔2015〕11号）、《关于印发<江苏省省级建筑节能专项引导资金绩效考核暂行办法>的通知》（苏建科〔2009〕307号）和《江苏省节能减排（建筑节能）专项引导资金项目管理程序及管理要求》等文件，特制定本办法。

第二条  本办法所称的“绿色建筑示范区专项引导资金（以下简称“引导资金”）”，是指由省级财政安排，专项用于支持示范区内建筑节能、绿色建筑项目建设的资金。

第三条  引导资金使用安排应当遵循择优扶持、公开透明的原则。

第四条  引导资金的管理由区城建局、区财政局共同负责实施。区城建局负责组织引导资金支持项目的申报、评审，对引导资金支持项目的实施情况进行监督、验收和评价。区财政局负责引导资金的年度预算安排和拨付管理，参与项目的申报评审工作，对引导资金使用情况进行绩效评价监督。

第二章  支持对象与标准

第五条  申请引导资金的项目应为常州市新北区辖区范围内的建设工程，除特别说明外，申报主体均为项目建设单位。

第六条  引导资金的支持项目范围与标准：

（一）绿色建筑标识

获得国家或省级认定的专业评价机构审定的绿色建筑标识项目，按标识给予补贴。获得一星级绿色建筑设计评价标识的项目奖励10万元，运行标识的项目奖励10万；获得二星级绿色建筑设计评价标识的项目奖励40万元，运行标识的项目奖励40万；获得三星级绿色建筑设计评价标识的项目奖励70万元，运行标识的项目奖励70万。

（二）既有建筑节能改造

对于既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的，根据改造后节能量不低于80吨标准煤/年且改造后节能量达到15%以上的要求，经专家会评价认可，按每节约1吨标准煤2500元进行奖励，最高不超过50万元。

（三）合同能源管理

对于采取合同能源管理模式实施既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用等建筑工程项目以及城市照明等市政公用设施项目，给予合同金额3～5%的奖励，最高不超过50万。

该类引导资金由合同甲方申报。

（四）绿色施工

凡通过国家级绿色施工示范项目验收的项目，奖励10万元；通过省级绿色施工示范项目验收的项目，奖励5万元；通过常州市绿色施工示范项目验收的项目，奖励3万元。

该类引导资金应由施工单位申报。

（五）有突出业绩或创新成果的单位，给予3～5万元奖励。

第七条  对于已获得上级建筑节能专项引导资金、环境保护专项引导资金等支持的项目，不再重复奖励。获得上级建筑节能专项引导资金奖励,要求区级进行配套补助的，按相关文件要求进行配套。

第三章  资金和项目管理

第八条  引导资金管理包括申报、实施监督和验收拨付三个阶段。除有突出业绩或创新成果的单位外，其余各类项目均应先申请列为引导资金补助项目，经过为期一年的实施监督，并最终通过验收后，方能拨付引导资金。

第九条  区城建局牵头组织成立评审小组，负责引导资金申报和验收的评审工作。评审小组由区城建局、财政局等相关部门人员及建筑节能和绿色建筑领域专家组成，设组长一名，组员若干人。

第十条  引导资金的申报程序为：

（一）区城建局、财政局于每年三季度发布通知组织开展下一年度引导资金的申报工作，申报单位应按照通知规定的时限向区城建局提交申报资料（具体要求将在申报通知中公布）；

（二）区城建局对申报材料进行初审；

（三）评审小组结合年度建筑节能资金预算对通过初审的项目进行评审，确定补助项目名单，并核定预计奖励金额；

（四）区城建局在网上对评审结果进行公示，并在公示结束后，将评审结果报区创建绿色建筑示范区工作领导小组（以下简称“示范区领导小组”）批准；

（五）经示范区领导小组批准的项目，列为下一年度的引导资金补助对象。

第十一条  引导资金的实施监督程序为：

（一）区城建局对被列为引导资金补助对象的项目进行分类登记、造册、建立项目库，并跟踪管理；

（二）申报单位应于每季度末前，将项目实施进展情况（包括项目主体工程施工进度、绿色建筑申报进展、可再生能源技术施工进度等以及下季度推进计划）报区城建局；

（三）未按申报进度计划实施推进的，应及时向区城建局提交书面材料说明情况并提出改进措施；

（四）未将申报材料中的技术方案有效落实到具体项目中的，将被取消补助资格。

第十二条  引导资金的验收拨付程序为：

（一）区城建局、财政局于每年三季度发布通知，组织开展当年度引导资金的验收工作，申报单位应按照通知规定的时限向区城建局提交验收资料；

（二）区城建局对验收材料进行初审；

（三）评审小组通过审查资料、现场考察、讨论等程序，对通过初审的项目进行评审并核定奖励金额；

（四）区城建局在网上对评审结果进行公示，并将评审结果报领导小组备案；

（五）区财政局按评审小组的评审意见，直接向申报单位拨付引导资金，资金拨付工作按照国库集中支付制度的有关规定执行。

第四章  绩效评价

第十三条  区城建局、财政局建立引导资金绩效目标管理机制和绩效评价体系，对引导资金开展全过程绩效管理。

第十四条  区财政局负责引导资金预算绩效目标管理工作，制定引导资金绩效管理工作制度，指导和检查区城建局开展引导资金绩效自评价工作，对引导资金绩效实施评价和再评价。区城建局对引导资金绩效实施自评价。

第十五条  区财政局应当会同区城建局制定引导资金绩效评价办法。评价办法应当包括绩效目标、对象和内容、评价标准和方法、组织管理、工作程序等方面，组织实施时可聘请社会中介机构、专家或相关专业人员成立评价工作组。

第十六条  区财政局在引导资金执行期内开展绩效跟踪，组织开展年度绩效评价，并向区委、区政府报告绩效评价结果，按照财政预算信息公开的有关规定在一定范围内公开。

第十七条  引导资金绩效评价报告应当作为下一年度预算安排和完善预算管理的重要依据。

第五章  监督管理

第十八条  各项目建设单位应当按照申报进度组织工程建设，确保工程质量，并做好季报和验收工作；未能在验收期内完成的项目，应当重新申请下一年度的引导资金，仍未能按计划完成的，不得再次申请。

第十九条  项目实施单位应当按照有关财务规定加强核算管理，妥善保存有关原始票据及凭证备查，并提供相应的文件、资料，配合主管部门和评审小组做好督察评审工作。

第二十条  申报单位违反财经纪律，虚报、冒领引导资金的，除由相关部门按有关规定处理外，区城建局、财政局5年内不再受理该单位相关引导资金申请。

第二十一条  对违反本办法规定的行为，由区城建局责令限期整改；对财政违法行为，由区财政局依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规、规章的规定予以处理。

第六章  附  则

第二十二条  本办法自发文之日起施行，试行一年，届时根据试行情况，进行修订或调整。