常州市新北区2018年

房屋征收（动迁）安置计划目录

二○一八年三月

编 制 说 明

一、2018年计划目录中征收（动迁）项目24个，共需征收（动迁）房屋1351户，92.48万m2，其中：非住宅91户，47.15万m2，住宅1260户,45.33万m2；安置房住宅需求面积31.15万m2；动迁补偿安置总费用295540万元。集体土地房屋动迁按《常州市市区征地房屋拆迁补偿安置办法》（常政规〔2012〕1号）、《常州市新北区集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》（常新征指〔2016〕2号）估算；国有土地房屋征收按《常州市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》（常政规〔2011〕2号）、《常州市国有土地上房屋征收与补偿评估技术细则》（常建规〔2017〕1号）、《关于公布市区国有土地上房屋征收搬迁费等标准的通知》（常建〔2011〕111号）、《关于公布市区国有土地上房屋征收补偿标准最低标准的通知》（常建〔2011〕112号）、《关于对新北区区域划分、房屋基准价格、土地区位价格、营业用房路线等级划分得批复》（常建〔2012〕77号）估算。

二、《常州市新北区2018年房屋征收（动迁）安置计划目录》（附件一）项目暂定全部为当年拟实施的项目，其中：新增项目14个,共需征收（动迁）房屋612户，65.58万m2，其中：非住宅87户，46.45万m2，住宅525户,19.13万m2；应建安置房住宅面积13.51万m2；动迁补偿安置总费用205139万元。结转项目10个,共需征收（动迁）房屋739户，26.9万m2，其中：非住宅4户，0.7万m2，住宅735户,26.2万m2；应建安置房住宅面积17.64万m2；动迁补偿安置总费用90401万元。

三、因德胜河航道整治工程、魏村枢纽扩容改建工程和常泰过江通道三大重点工程项目方案未定，故未将上述重大项目列入《常州市新北区2018年房屋征收（动迁）安置计划目录》，待项目方案确定后再进行增补。

四、本计划目录中的项目由所在各镇、街道具体负责实施，区城建局（征补办）负责督促、协调、指导、考核。各镇、街道及相关主体应按本计划目录落实责任，精心组织，确保按要求完成。对于已实施项目中遗留户的推进工作（附件2），各部门和属地镇街道应协调联动，明确分工，合力推进遗留户处置工作。

五、本计划目录中征收（动迁）项目资金均按初步方案与现行征收（动迁）政策测算，待项目正式确定后，以具体实施方案为准，如遇征收（动迁）政策调整则作相应变动。

附件:1．常州市新北区2018年房屋征收（动迁）安置计划目录

2．常州市新北区历年区级、重点工程动迁项目剩余非住宅和住宅目录

附件1

常州市新北区2018年房屋征收（动迁）安置计划目录

| 序号 | 征收（动迁）项目 |  | 房屋征收 （动迁） 出资主体 | 所在街镇 | 土地性质 | 非住宅 |  |  | 住宅 |  |  |  | 协议实付 动迁补偿费（万元） | 征收动迁 实施服务费（万元） | 协议实付 动迁补偿及服务费资金 （万元） | 拟安置 地点 | 需建安置 房住宅面积（㎡） | 安置房住宅建设费 （万元） | 补偿协议外临时安置费 （万元） | 动迁补偿 安置总费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 户数 | 面积 （㎡） | 应付动迁补偿费（万元） | 户数 | 面积 （㎡） | 应付动迁 补偿费 （万元） | 应收产权调换费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C=A+B |  |  | D | E | F=C+D+E |  |
| 1 | 基础设施 | 赣江路 （东港二路至春江路） | 滨江经济 开发区 | 春江 | 集体 |  |  |  | 20 | 7000 | 1015 | 380 | 635 | 35 | 670 | 百馨西苑 安家苑等 | 4800 | 1680 | 69 | 2419 | 结转 |
| 2 | 基础设施 | 春江路春江段 （S338省道至春江薛家界） | 滨江经济 开发区 | 春江 | 集体 |  |  |  | 113 | 39550 | 5735 | 2147 | 3588 | 198 | 3786 | 百馨西苑 安家苑等 | 27120 | 9492 | 391 | 13668 | 结转 |
| 3 | 基础设施 | 薛冶路（创业路-S122） | 滨江经济 开发区 | 春江 | 集体 |  |  |  | 1 | 350 | 51 | 19 | 32 | 2 | 34 | 百馨西苑 | 240 | 84 | 3 | 121 | 结转 |
| 4 | 水环境 整治 | 老桃花港整治工程 | 农业局 （常州新美水务有限公司） | 春江 | 集体 | 27 | 38000 | 7600 |  |  |  |  | 7600 | 118 | 7718 | 百馨西苑 |  |  |  | 7718 | 新增 |
| 5 | 水环境 整治 | 安宁河（新孟河至德胜河） | 常州新美水务有限公司 | 春江 | 集体 | 7 | 9000 | 1800 | 23 | 8050 | 1167 | 437 | 2530 | 68 | 2598 | 百馨西苑 安家苑等 | 5520 | 1932 | 79 | 4610 | 新增 |
| 小 计 |  |  | 5 |  |  | 34 | 47000 | 9400 | 157 | 54950 | 7968 | 2983 | 14385 | 420 | 14805 |  | 37680 | 13188 | 543 | 28536 |  |
| 6 | 水环境 整治 | 东陆大沟 (黄山河至小夹江) | 常州新美水务有限公司 | 孟河 | 集体 | 1 | 1000 | 180 | 13 | 4550 | 614 | 247 | 547 | 26 | 573 | 富民景园 | 3120 | 1092 | 45 | 1710 | 新增 |
| 7 | 水环境 整治 | 东斜中沟 （东陆大沟至三茅殿大沟） | 常州新美水务有限公司 | 孟河 | 集体 |  |  |  | 4 | 1400 | 189 | 76 | 113 | 7 | 120 | 富民景园 | 960 | 336 | 14 | 470 | 新增 |
| 8 | 水环境 整治 | 黄山河（浦河至老新孟河） | 常州新美水务有限公司 | 孟河 | 集体 |  |  |  | 118 | 41300 | 5576 | 2242 | 3334 | 207 | 3540 | 富民景园 | 28320 | 9912 | 408 | 13860 | 新增 |
| 9 | 水环境 整治 | 郭河（浦河至新孟河） | 常州新美水务有限公司 | 孟河 | 集体 | 5 | 5000 | 900 | 16 | 5600 | 756 | 304 | 1352 | 44 | 1396 | 富民景园 | 3840 | 1344 | 55 | 2795 | 新增 |
| 10 | 水环境 整治 | 新孟河拓浚桥梁建设 | 常州新美水务有限公司 | 孟河 | 集体 |  |  |  | 12 | 4200 | 567 | 228 | 339 | 21 | 360 | 富民景园 | 2880 | 1008 | 41 | 1409 | 新增 |
| 11 | 基础设施 | 孟河大道 （齐梁大道-S338省道） | 孟河镇政府 | 孟河 | 集体 | 1 | 1000 | 180 | 33 | 11550 | 1559 | 627 | 1112 | 61 | 1173 | 富民景园 | 7920 | 2772 | 114 | 4059 | 新增 |
| 小 计 |  |  | 6 |  |  | 7 | 7000 | 1260 | 196 | 68600 | 9261 | 3724 | 6797 | 365 | 7162 |  | 47040 | 16464 | 677 | 24303 |  |
| 12 | 新龙国际商务城 | 新龙国际商务区北延 | 常州黑牡丹建设投资发展 有限公司 | 新桥 | 集体 | 1 | 2000 | 400 | 369 | 129150 | 18727 | 7306 | 11821 | 652 | 12473 | 新景花园等 | 88560 | 30996 | 1275 | 44744 | 结转 |
| 13 | 基础设施 | 华山北路 （规划新科路至规划淮河路） | 常州黑牡丹建设投资发展 有限公司 | 新桥 | 集体 |  |  |  | 7 | 2450 | 355 | 139 | 217 | 12 | 229 | 新景花园等 | 1680 | 588 | 24 | 841 | 结转 |
| 14 | 基础设施 | 浏阳河路 （通江路至龙江路） | 常州黑牡丹建设投资发展 有限公司 | 新桥 | 集体 | 4 | 15000 | 3000 | 212 | 74200 | 10759 | 4198 | 9561 | 418 | 9979 | 新景花园等 | 50880 | 17808 | 733 | 28520 | 新增 |
| 15 | 生命健康产业园 | 生命健康产业园三期 | 生命健康 产业园 | 新桥 | 集体 |  |  |  | 70 | 24500 | 3553 | 1386 | 2167 | 123 | 2289 | 新景花园等 | 16800 | 5880 | 242 | 8411 | 结转 |
| 16 | 基础设施 | 嫩江路 （龙江路以西至新桥界） | 黑牡丹建设 | 新桥 | 集体 |  |  |  | 50 | 18000 | 2610 | 990 | 1620 | 90 | 1710 | 新景花园等 | 12000 | 4200 | 173 | 6083 | 结转 |
| 17 | 水环境 整治 | 小龙港河水环境整治 （嫩江路—北海路） | 农业局 （常州新美水务有限公司） | 新桥 | 集体 |  |  |  | 65 | 22750 | 3299 | 1287 | 2012 | 114 | 2126 | 新景花园等 | 15600 | 5460 | 225 | 7810 | 结转 |
| 小 计 |  |  | 6 |  |  | 5 | 17000 | 3400 | 773 | 271050 | 39302 | 15305 | 27397 | 1408 | 28805 |  | 185520 | 64932 | 2671 | 96408 |  |
| 18 | 旧城改造 | 薛家老镇区 常蒸地块旧城改造 | 新北国土 储备中心 （薛家镇政府） | 薛家 | 国有 | 9 | 166489 | 41622 | 76 | 34200 | 34200 |  | 75822 | 1597 | 77419 | 本区域 | 27360 |  | 1773 | 79192 | 新增,企业根据实际情况分步实施，计划三年内全部完成。 |
| 19 | 基础设施 | 春江路薛家段 （嫩江路至薛家春江界） | 常州黑牡丹建设投资发展 有限公司 | 薛家 | 集体 |  |  |  | 20 | 10200 | 1479 | 380 | 1099 | 51 | 1150 | 顺园小区 | 4800 | 1680 | 69 | 2899 | 结转 |
| 小 计 |  |  | 2 |  |  | 9 | 166489 | 41622 | 96 | 44400 | 35679 | 380 | 76921 | 1648 | 78569 |  | 32160 | 1680 | 1842 | 82091 |  |
| 20 | 空港 产业园 | 紫金山路南段 （京沪高铁至黄河西路） | 空港产业园 | 罗溪 | 集体 | 3 | 5000 | 900 | 20 | 8000 | 1080 | 380 | 1600 | 56 | 1656 | 空港新村 | 4800 | 1680 | 69 | 3405 | 结转 |
| 21 | 水环境 整治 | 界沟（城巷大沟至护场河） | 常州新美水务有限公司 | 罗溪 | 集体 |  |  |  | 6 | 2100 | 284 | 114 | 170 | 11 | 180 | 空港新村 | 1440 | 504 | 21 | 705 | 新增 |
| 22 | 水环境 整治 | 东风河（新孟河至德胜河） | 常州新美水务有限公司 | 罗溪 | 集体 | 1 | 1000 | 180 | 12 | 4200 | 567 | 228 | 519 | 24 | 543 | 空港新村 | 2880 | 1008 | 41 | 1593 | 新增 |
| 小 计 |  |  | 3 |  |  | 4 | 6000 | 1080 | 38 | 14300 | 1931 | 722 | 2289 | 90 | 2379 |  | 9120 | 3192 | 131 | 5702 |  |
| 23 | 水环境 整治 | 延寿河 （新孟河至延安大沟） | 常州新美水务有限公司 | 西夏墅 | 集体 | 1 | 1000 | 180 |  |  |  |  | 180 | 3 | 183 |  |  |  |  | 183 | 新增 |
| 小 计 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1000 | 180 |  |  |  |  | 180 | 3 | 183 |  |  |  |  | 183 |  |
| 24 | 旧城改造 | 智能传感小镇建设地块 旧城改造项目 | 新北国土 储备中心 | 龙虎塘 | 国有 | 31 | 227000 | 56750 |  |  |  |  | 56750 | 1566 | 58316 |  |  |  |  | 58316 | 新增，根据实际情况分步实施，计划三年内全部完成。 |
| 小 计 |  |  | 1 |  |  | 31 | 227000 | 56750 |  |  |  |  | 56750 | 1566 | 58316 |  |  |  |  | 58316 |  |
| 总 计 |  |  | 24 |  |  | 91 | 471489 | 113692 | 1260 | 453300 | 94141 | 23114 | 184718 | 5500 | 190219 |  | 311520 | 99456 | 5865 | 295540 |  |

编制说明：1．非住宅房补偿费测算：集体土地上房屋按0.18万元/m2测算；国有土地上房屋按0.25万元/m2测算；企业政策性搬迁所得税暂未考虑。

2．住宅房补偿费测算：集体土地上房屋按0.135万元/m2测算；已含6个月过渡费；国有土地上征收补偿标准按区位价测算，含6个月过渡费，实施时单独调整。

3．应收产权调换费按各镇费用，以每原始户正常安置3人，照顾安置1人，优惠购买1人进行抵扣测算；其他购买为交付时结算暂未抵扣。

4．需建安置房住宅面积测算：集体土地240m2/户；国有土地上成套房为1.2*原面积，非成套房为原面积*系数（非成套房置换系数按区位确定）。

5．安置房住宅建设费测算：集体土地上安置房建设费为财政确定的各小区建设暂定价；国有土地上拟安置小区建设费已计入征收补偿费用；安置房住宅建设费测算为完工实际所需建安总资金。

6．补偿协议外临时安置费测算：集体土地协议内已结算3个月过渡费，国有土地协议内已结算6个月过渡费，安置费住宅建设交付周期预计36个月。

7．本计划测算费用涉及的面积和单价不作为项目结算依据，实际标准由区政府确定为准。

附件2

常州市新北区历年区级、重点工程动迁项目

剩余非住宅和住宅目录

| 镇（街道） | 项目名称 | 非住宅 |  | 住宅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未签协议 | 已签协议 未搬迁 | 未签协议 | 已签协议 未搬迁 |
| 春江镇 | 新龙生态林、500kv高压线、玉龙路及S122道路 |  | 3 | 5 | 6 |
|  | 安家苑二期 |  |  |  | 1 |
|  | 化工防护区 |  |  |  | 1 |
|  | 工业区防护带 |  |  | 2 |  |
| 孟河镇 | 井冈山路 |  |  |  | 2 |
|  | 新孟河延伸拓浚（主线） | 3 | 15 |  |  |
| 新桥镇 | 藻江河整治 （新桥段）、云河路 | 6 | 2 |  |  |
|  | 新桥城市化建设 |  |  | 1 |  |
|  | 滨江明珠城 |  |  | 1 |  |
|  | 京沪高速铁路常州场站 |  |  |  | 1 |
|  | 武夷山路、红河路、阿里山路、浊水溪路 |  |  | 1 |  |
|  | 新农村与城市化建设 |  |  | 6 | 1 |
|  | 三江口公园(包括陶家湾、大巨基、油榨塘3个自然村) |  |  | 1 |  |
| 薛家镇 | 生物医药产业园二期 |  |  | 1 |  |
| 罗溪镇 | 航空产业园及动力装备产业园 |  | 2 |  |  |
|  | 新孟河延伸拓浚（主线） | 2 | 3 |  |  |
| 西夏墅 | 新孟河延伸拓浚（主线） |  | 17 |  | 3 |
| 奔牛镇 | 新孟河延伸拓浚（主线） | 1 |  |  |  |
|  | 南观路 |  |  | 2 |  |
| 三井街道 | 巢湖社区旧城改造 | 1 | 1 |  |  |
|  | 华山社区旧城改造 | 1 |  |  |  |
|  | 沈家塘地块 |  |  | 3 |  |
| 龙虎塘街道 | 辽河路北侧 |  | 1 |  |  |
|  | 高铁夹心带 |  |  |  | 1 |
| 合 计 |  | 14 | 44 | 23 | 16 |

备注：本表统计范围为2017年以前启动的动迁项目遗留户