新北区2018年镇村道路改造和

农村桥梁重建计划

根据2018年新北区城乡建设计划》、新北区三年行动计划及西部崛起乡村振兴战略，制定《新北区2018年镇村道路改造和农村桥梁重建计划》，具体内容及要求如下：

一、新北区2018年镇村道路改造和农村桥梁重建应围绕服务社会主义新农村建设、美丽乡村建设，结合《新北区乡村道规划（2016-2020年）》要求开展，镇村道路改造和农村桥梁重建的标准按《关于下达新北区镇村道路建设和补助的通知》（常新城建[2017]52号）规定执行。

二、镇村道路建设一般在原有道路基础上进行，充分利用旧路资源，着重提高道路路面等级，完善防护排水设施，增强安全通车交汇能力。本年度所实施道路项目要与全区农村污水管网同步实施到位，道路沿线绿化及安保等附属设施随项目同步完善，做到因地制宜、量力而行，合理利用土地，改善农村的交通和生产生活环境。

三、镇村道路改造和农村桥梁重建项目由各镇人民政府组织相关局办参与方案评审。

四、工程实施必须严格执行基本建设程序，依法招标；同时严格实施项目监理制，并接受主管部门对工程质量和安全的监督、检查。

五、各镇人民政府应认真组织实施，确保2018年10月底前完成改造任务。逾期未完成或未达到建设标准要求，项目将不予组织竣工验收及核拨补贴资金。

附件：新北区2018年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表

附件

新北区2018年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表

| 镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （㎡） | 结构 | 计划投资（万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （㎡） | 结构 | 预算造价（万元） | 备注 |
| 孟 河 镇 | 1 | 道路 | 环镇路（续建） | 九龙路-兴镇路 | 2335 | 12 | 沥青 | 2335 | 12 | 28020 | 沥青 | 560 | 2335 | 12 | 28020 | 沥青 | 560 |  |
|  | 2 |  | 银河大道南段拓宽 | 238省道-银河桥 | 580 | 4 | 砼 | 580 | 2.5 | 1450 | 砼 | 50 | 580 | 2.5 | 1450 | 砼 | 50 |  |
|  | 3 |  | 官基村上道路 | 南大街-宝善街 | 800 | 3.5 | 砼 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 50 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 50 |  |
|  | 4 |  | 南荫进村主干道 | 老238省道-老村委 | 350 | 5.5 | 砼 | 350 | 5.5 | 1925 | 砼 | 38 | 350 | 5.5 | 1925 | 砼 | 38 |  |
|  | 5 |  | 东岳庙边路 | 兰陵路-孟浦线 | 300 | 6 | 砼 | 300 | 6 | 1800 | 砼 | 70 | 300 | 6 | 1800 | 砼 | 70 |  |
|  | 6 |  | 二支港道路拓宽 | 美高公司-斜桥三组 | 950 | 2.5 | 砼 | 950 | 3.5 | 3325 | 砼 | 20 | 950 | 3.5 | 3325 | 砼 | 20 |  |
|  | 7 |  | 红五大道道路拓宽 | 三茅殿桥-斜桥七组 | 380 | 2 | 砼 | 380 | 2 | 760 | 砼 | 20 | 380 | 2 | 760 | 砼 | 20 |  |
|  | 8 |  | 石桥路（续建） | 齐梁大道-龙源路 | 1325 | 5 | 砼 | 620 | 9 | 5580 | 砼 | 280 | 620 | 9 | 5580 | 砼 | 120 |  |
|  | 9 |  | 温墅里道路（续建） | 温墅里-路巷里 | 522 | 4 | 砼 | 522 | 4 | 2088 | 砼 | 20 | 522 | 4 | 2088 | 砼 | 20 |  |
|  | 10 |  | 金府路 | 龙源路-齐梁大道 | 1649 | 9 | 沥青 | 1300 | 9 | 11700 | 沥青 | 200 | 1300 | 9 | 11700 | 沥青 | 200 |  |
|  | 11 |  | 东大线 | 小水线-大三线 | 1730 | 6 | 砼 | 1730 | 6 | 10380 | 砼 | 180 | 350 | 6 | 2100 | 砼 | 40 |  |
|  | 12 |  | 新村东路（续建） | 顺阳路-新村路 | 420 | 4 | 砼 | 420 | 4 | 1680 | 沥青 | 27 | 420 | 4 | 1680 | 沥青 | 27 |  |
|  | 13 |  | 沿江路（续建） | 小孝线-银河八组 | 1000 | 6 | 沥青 | 1000 | 6 | 6000 | 沥青 | 96 | 1000 | 6 | 6000 | 沥青 | 96 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 11287 |  | 77908 |  | 1611 | 9907 |  | 69628 |  | 1311 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 清源桥 | 银河大沟南端 |  |  |  | 15 | 8 | 120 | 梁桥 | 60 | 15 | 8 | 120 | 梁桥 | 60 |  |
|  | 2 |  | 南荫村委桥 | 原南荫村委门口 | 10 | 5 | 混凝土 | 12 | 10 | 120 | 梁桥 | 45 | 12 | 10 | 120 | 梁桥 | 45 |  |
|  | 3 |  | 振华桥 | 东陆大沟最东段南北向 | 6 | 3.5 | 砖石 | 20 | 6 | 120 | 梁桥 | 70 | 8 | 6 | 120 | 梁桥 | 70 |  |
|  | 4 |  | 浦河孟河桥 | 双亭村委西侧 | 25 | 9 | 混泥土 | 36 | 13 | 468 | 梁桥 | 350 | 36 | 13 | 468 | 梁桥 | 350 |  |
|  | 5 |  | 丁家庄桥 | 固村巷村 | 15 | 6 | 拱桥 | 15 | 6 | 90 | 梁桥 | 40.5 | 15 | 6 | 90 | 梁桥 | 40.5 |  |
|  | 6 |  | 惜庵桥 | 银河村 | 25 | 5 | 拱桥 | 25 | 5 | 125 | 梁桥 | 46.25 | 25 | 5 | 125 | 梁桥 | 46.25 |  |
|  | 7 |  | 戎家码头桥 | 银河村 | 8 | 5 | 拱桥 | 8 | 5 | 40 | 梁桥 | 25 | 8 | 5 | 40 | 梁桥 | 25 |  |
|  | 8 |  | 五圩埭桥 | 小黄山村 | 9 | 3.5 | 拱桥 | 9 | 3.5 | 31.5 | 梁桥 | 18.38 | 9 | 3.5 | 31.5 | 梁桥 | 18.38 |  |
|  | 9 |  | 圆梦桥 | 石桥村 | 30 | 8 | 拱桥 | 30 | 8 | 240 | 梁桥 | 100.8 | 30 | 8 | 240 | 梁桥 | 100.8 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 756 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 11287 |  | 77908 |  | 2356 | 9907 |  | 69628 |  | 2056 |  |
| 罗 溪 镇 | 1 | 道路 | 安王线北段 | K2+430-K3+050 | 620 | 6 | 砼 | 620 | 6 | 3720 | 沥青 | 150 | 620 | 6 | 3720 | 沥青 | 150 |  |
|  | 2 |  | 王安线 | K0+000-K0+618 | 618 | 5 | 砼 | 618 | 6 | 3708 | 沥青 | 150 | 618 | 6 | 3708 | 沥青 | 150 |  |
|  | 3 |  | 吕汤线至天工锻造道路 | 罗汤线-天工锻造 | 280 | 3 | 砼 | 280 | 5.2 | 1456 | 砼 | 36 | 280 | 5.2 | 1456 | 砼 | 36 |  |
|  | 4 |  | 王祥塘至马家弄道路 | 王祥塘-马家弄 | 280 | 3 | 泥石路 | 280 | 3.5 | 980 | 砼 | 25 | 280 | 4 | 1120 | 砼 | 25 |  |
|  | 5 |  | 南元村路 | 南元村-王祥塘路 | 600 | 3 | 泥石路 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 50 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 50 |  |
| 罗 溪 镇 | 6 | 道路 | 皂荚树及西戴田村道 | 河头-皂荚树 西戴田-芦家塘道路 | 220 | 3 | 砼 | 220 | 4 | 880 | 砼 | 20 | 220 | 4 | 880 | 砼 | 20 |  |
|  | 7 |  | 前十字道路 | 健窑线至前十字 | 260 | 3 | 泥石路 | 260 | 6 | 1560 | 砼 | 25 | 260 | 6 | 1560 | 砼 | 25 |  |
|  | 8 |  | 梅家-钟家塘道路 | 梅家-钟家塘 | 690 | 4 | 泥石路 | 690 | 4 | 2760 | 砼 | 60 | 690 | 4 | 2760 | 砼 | 60 |  |
|  | 9 |  | 彭高线 | K0+000-K1+110 | 1100 | 5 | 砼 | 1100 | 5 | 5500 | 沥青 | 110 | 1100 | 5 | 5500 | 沥青 | 110 |  |
|  | 10 |  | 商家、水墩上道路 | 邱石线至商家、水墩上 | 400 | 2.5 | 泥石路 | 400 | 4.5 | 1800 | 砼 | 36 | 400 | 4.5 | 1800 | 砼 | 36 |  |
|  | 11 |  | 彭前线 | K0+000-K0+750 | 750 | 5.5 | 砼 | 750 | 5.5 | 4125 | 沥青 | 90 | 750 | 5.5 | 4125 | 沥青 | 90 |  |
|  | 12 |  | 幸鸦线 | K0+000-K2+170 | 2170 | 7 | 砼 | 2170 | 7 | 15190 | 沥青 | 300 | 2170 | 7 | 15190 | 沥青 | 300 |  |
|  | 13 |  | 鸦土路南段 | K0+000-K0+800 | 800 | 5 | 砼 | 800 | 5 | 4000 | 沥青 | 80 | 800 | 5 | 4000 | 沥青 | 80 |  |
|  | 14 |  | 新建-邹家村道路 | 新建-邹家村道路 | 420 | 3 | 泥石路 | 420 | 4 | 1680 | 砼 | 35 | 420 | 4 | 1680 | 砼 | 35 |  |
|  | 15 |  | 鸦鹊村道 | 鸦鹊组道路 | 130 | 3 | 泥石路 | 130 | 3.5 | 455 | 砼 | 10 | 130 | 4 | 520 | 砼 | 10 |  |
|  | 16 |  | 林场-大圆道路 | 林场-大圆 | 350 | 3 | 泥石路 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 30 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 30 |  |
|  | 17 |  | 新建-林场道路 | 新建-林场 | 450 | 3 | 砼 | 450 | 2 | 900 | 砼 | 23 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 23 |  |
|  | 18 |  | 社区纪念堂道路 | S239-纪念堂 | 120 | 4 | 泥石路 | 120 | 4 | 480 | 砼 | 12 | 120 | 4 | 480 | 砼 | 12 |  |
|  | 19 |  | 汤吕线雁塔桥-陈市塘桥 | K0+000-K0+600 | 600 | 7 | 砼 | 600 | 7 | 4200 | 砼 | 80 | 600 | 7 | 4200 | 砼 | 80 |  |
|  | 20 |  | 民营二路 | K0+000-K1+224 | 1224 | 12 | 砼 | 1224 | 12 | 14688 | 沥青 | 300 | 1224 | 12 | 14688 | 沥青 | 300 |  |
|  | 21 |  | 镇纪念堂道路拓宽 | K0+000-K0+550 | 550 | 4 | 砼 | 550 | 3 | 1650 | 砼 | 50 | 550 | 3 | 1650 | 砼 | 50 |  |
|  | 22 |  | 盛意路北段 | K0+000-K0+430 | 430 | 12 | 砼 | 430 | 12 | 5160 | 沥青 | 130 | 430 | 12 | 5160 | 沥青 | 130 |  |
|  | 23 |  | 盛达路（武庄-欣欣路）南延 | K2+124-K2+404 | 280 | 20 | 泥石路 | 280 | 20 | 5600 | 沥青 | 150 | 280 | 20 | 5600 | 沥青 | 150 |  |
|  | 24 |  | 盛嘉路 | 兴邦路向南 | 380 | 12 | 泥石路 | 380 | 12 | 4560 | 沥青 | 130 | 380 | 12 | 4560 | 沥青 | 130 |  |
|  | 25 |  | 兴邦路西段 | 盛意路向西 | 324 | 12 | 砼 | 324 | 12 | 3888 | 沥青 | 100 | 324 | 12 | 3888 | 沥青 | 100 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 14046 |  | 92265 |  | 2182 | 14046 |  | 93845 |  | 2182 |  |
| 薛 家 镇 | 1 | 道路 | 叶家村道工程 | 薛高路至叶家组 | 442 | 2.5 | 砼 | 442 | 3.5 | 1547 | 沥青 | 31 | 442 | 4 | 1768 | 沥青 | 35 |  |
|  | 2 |  | 高家组、黄金组村道工程 | 高家组、黄金组村道 | 942 | 2.5 | 砼 | 942 | 3.5 | 3297 | 沥青 | 66 | 942 | 4 | 3768 | 沥青 | 75 |  |
|  | 3 |  | 柳家村道工程 | 柳家组主干道 | 425 | 2.5 | 砼 | 425 | 3.5 | 1487 | 沥青 | 30 | 425 | 4 | 1700 | 沥青 | 34 |  |
|  | 4 |  | 吴六房南村道工程 | 吕汤路-吴六房 | 800 | 2.5 | 砼 | 800 | 3.5 | 2800 | 沥青 | 56 | 800 | 4 | 3200 | 沥青 | 64 |  |
|  | 5 |  | 吕墅村道 | 石家塘-杨家塘 | 300 | 2.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 沥青 | 21 | 300 | 4 | 1200 | 沥青 | 24 |  |
|  | 6 |  | 蒋家塘道路工程 | 蒋家塘 | 300 | 2.5 | 砼 | 300 | 4 | 1200 | 沥青 | 24 | 300 | 4 | 1200 | 沥青 | 24 |  |
|  | 7 |  | 吕墅村道改造 | 吕墅小学-常泰高速 | 300 | 3 | 砼 | 300 | 5 | 1500 | 沥青 | 30 | 300 | 5 | 1500 | 沥青 | 30 |  |
|  | 8 |  | 支三路改造工程 | 小李家村-小李塘村道 | 2170 | 2.5 | 砼 | 2170 | 4 | 8680 | 沥青 | 174 | 2170 | 4 | 8680 | 沥青 | 174 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 5679 |  | 21561 |  | 431 | 5679 |  | 23016 |  | 460 |  |
| 春 江 镇 | 1 | 道路 | 新华13组道路修复工程 | 常恒路-达诚度假村 | 310 | 4 | 沥青 | 310.0 | 4.0 | 1240 | 沥青 | 31 | 310.0 | 4.0 | 1240 | 沥青 | 31 |  |
|  | 2 |  | 沿江东路改造工程 | 滨新路-玉龙路 | 1200 | 9 | 沥青 | 1200.0 | 9.0 | 10800 | 沥青 | 250 | 1200.0 | 9.0 | 10800 | 沥青 | 250 |  |
|  | 3 |  | 秋家边村道修建工程 | 滨新路-秋家边陈云良户东 | 300 | 3 | 砼 | 285.7 | 3.5 | 1000 | 砼 | 18 | 285.7 | 4.0 | 1143 | 砼 | 18 |  |
| 春 江 镇 | 4 | 道路 | 小窑头村道改造工程 | 魏安路-夏沟坝 | 250 | 4 | 沥青 | 312.0 | 4.0 | 1248 | 砼 | 25 | 312.0 | 4.0 | 1248 | 砼 | 25 |  |
|  | 5 |  | 高墅桥村道拓宽工程 | 高墅桥-小河沟 | 250 | 4 | 砼 | 250.0 | 4.0 | 1000 | 砼 | 28 | 250.0 | 4.0 | 1000 | 砼 | 28 |  |
|  | 6 |  | 高墅桥-柴家大道村道拓宽工程 | 柴家大道-高墅桥 | 350 | 2.2 | 砼 | 318.2 | 2.2 | 700 | 砼 | 19 | 318.2 | 2.2 | 700 | 砼 | 19 |  |
|  | 7 |  | 柴家大道局部拓宽工程 | 柴灵路-黄城墩交界 | 1600 | 3.8 | 砼 | 400.0 | 2.0 | 800 | 砼 | 15 | 400.0 | 2.0 | 800 | 砼 | 15 |  |
|  | 8 |  | 小孝线道路改造工程 | 弘都路-滨江桥 | 550 | 6 | 砼 | 550.0 | 6.0 | 3300 | 砼 | 85 | 550.0 | 6.0 | 3300 | 砼 | 85 |  |
|  | 9 |  | 土地绛村道新建工程 | 土地绛村-秦巷大沟东稍 | 600 | 3 | 泥路 | 600.0 | 3.5 | 2100 | 砼 | 50 | 600.0 | 4.0 | 2400 | 砼 | 50 |  |
|  | 10 |  | 长沟梢道路拓宽工程 | S338-长沟梢村 | 750 | 2.5 | 砼 | 900.0 | 1.5 | 1350 | 砼 | 31 | 900.0 | 1.5 | 1350 | 砼 | 31 |  |
|  | 11 |  | 陈李路村道改造工程 | 陈家村-李家村 | 500 | 4 | 泥路 | 500.0 | 4.0 | 2000 | 砼 | 40 | 500.0 | 4.0 | 2000 | 砼 | 40 |  |
|  | 12 |  | 北新桥西路拓宽工程 | 北新桥-小西庄 | 1000 | 4.3 | 砼 | 1000.0 | 1.0 | 1000 | 砼 | 20 | 1000.0 | 1.5 | 1500 | 砼 | 20 |  |
|  | 13 |  | 沈家村道路改造工程 | 路东大道-沈家村小组 | 450 | 3 | 砼 | 450.0 | 3.5 | 1575 | 砼 | 30 | 450.0 | 4.0 | 1800 | 砼 | 30 |  |
|  | 14 |  | 圩塘万佛阁西道路改造工程 | S338-居士弄 | 150 | 8 | 砼 | 150.0 | 8.0 | 1200 | 砼 | 35 | 150.0 | 8.0 | 1200 | 砼 | 35 |  |
|  | 15 |  | 振兴路改造工程 | 盛业路-龙圩路 | 760 | 8 | 砼 | 760.0 | 8.0 | 6080 | 砼 | 113 | 760.0 | 8.0 | 6080 | 砼 | 113 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 7986 |  | 35393 |  | 790 | 7986 |  | 36561 |  | 790 |  |
| 西 夏 墅 镇 | 1 | 道路 | 华墅社区道路 | 刘家村-S239 | 350 | 4 | 砼 | 350 | 4.5 | 1575 | 砼 | 24 | 350 | 4.5 | 1575 | 砼 | 24 |  |
|  | 2 |  | 水塔口村道路 | 袁家村-朱家村 | 500 | 5 | 泥路 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 38 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 38 |  |
|  | 3 |  |  | 东河巷中-S122辅道 | 200 | 2 | 泥路 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 14 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 14 |  |
|  | 4 |  |  | 袁家村东道路 | 300 | 3 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 16 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 16 |  |
|  | 5 |  |  | 袁家村-北王村 | 310 | 2.5 | 泥路 | 310 | 4 | 1240 | 砼 | 19 | 310 | 4 | 1240 | 砼 | 19 |  |
|  | 6 |  | 浦河社区道路 | 仲庄村主干道 | 650 | 3.5 | 砼 | 650 | 3.5 | 2275 | 砼 | 34 | 650 | 4 | 2600 | 砼 | 34 |  |
|  | 7 |  |  | 丁家巷道路 | 400 | 3 | 砼 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 21 | 400 | 4 | 1600 | 砼 | 21 |  |
|  | 8 |  | 梅林村道路 | 蒋家村-政泰路 | 350 | 2.5 | 泥石路 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 21 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 北王村道 | 150 | 3 | 泥石路 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 9 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 9 |  |
|  | 10 |  |  | 北王村-袁家村 | 700 | 2.5 | 泥石路 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 33 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 33 |  |
|  | 11 |  |  | 丁村大道-巷里村道 | 700 | 4 | 泥路 | 700 | 6 | 4200 | 沥青 | 42 | 700 | 6 | 4200 | 沥青 | 42 |  |
|  | 12 |  |  | 向阳渠-垃圾场 | 300 | 2 | 泥石路 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 16 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 16 |  |
|  | 13 |  | 观庄村道路 | 西海路-华家村 | 200 | 4 | 泥石路 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 12 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 12 |  |
|  | 14 |  |  | 河西村-高铁 | 250 | 3.5 | 泥石路 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 13 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 13 |  |
|  | 15 |  |  | 东珠墅村-高铁 | 250 | 3.5 | 泥石路 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 13 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 13 |  |
|  | 16 |  | 东南村道路 | 大葛庄村道 | 350 | 2.5 | 泥石路 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 21 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 21 |  |
|  | 17 |  | 池上社区道路 | 野田里村道 | 250 | 3 | 泥石路 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 19 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 19 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 7986 |  | 25990 |  | 365 | 6210 |  | 27165 |  | 365 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 水塔口村委 | 袁家村涵洞 | 3 | 2.5 | 石板 | 3 | 5 | 15 | 盖板涵 | 6 | 3 | 5 | 15 | 盖板涵 | 6 |  |
|  | 2 |  | 观庄村桥梁 | 珠西村桥 | 20 | 5 | 石板 | 20 | 5 | 100 | 简支梁 | 40 | 20 | 5 | 100 | 简支梁 | 40 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 7986 |  | 25990 |  | 411 | 6210 |  | 27165 |  | 411 |  |
| 奔 牛 镇 | 1 | 道路 | 黄马道路 | 兴奔路至黄马组 | 520 | 2 | 沙石路 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 40 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 40 |  |
|  | 2 |  | 桃园道路 | 兴奔路至桃元组 | 130 | 2 | 沙石路 | 150 | 3.5 | 525 | 砼 | 10 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 10 |  |
|  | 3 |  | 小塘道路 | 虹汤路至小塘组 | 560 | 3 | 沙石路 | 560 | 3.5 | 2000 | 砼 | 35 | 560 | 4 | 2240 | 砼 | 35 |  |
|  | 4 |  | 姜家湾道路 | 虹桥路至姜家组 | 230 | 2.5 | 沙石路 | 230 | 3.5 | 850 | 砼 | 20 | 230 | 4 | 920 | 砼 | 20 |  |
|  | 5 |  | 江阴坝道路工程 | 叶汤路至江阴坝 | 650 | 4.5 | 沥青 | 650 | 4.5 | 2925 | 沥青 | 58 | 650 | 4.5 | 2925 | 沥青 | 58 |  |
|  | 6 |  | 运南路 | 239至南家桥村 | 2000 | 9 | 沥青 | 2000 | 9 | 18000 | 沥青 | 360 | 2000 | 9 | 18000 | 沥青 | 360 |  |
|  | 7 |  | 奔南村道 | 星月路至赵家村 |  |  |  | 300 | 9 | 2700 | 砼 | 100 | 300 | 9 | 2700 | 砼 | 100 |  |
|  | 8 |  | 奔牛村杨湾组道路 | 虹桥路至杨湾村 | 800 | 4.5 | 沥青 | 800 | 4.5 | 3600 | 沥青 | 45 | 800 | 4.5 | 3600 | 沥青 | 45 |  |
|  | 9 |  | 奔牛村工农新村道路 | 运河路至沪宁线 | 500 | 4 | 沥青 | 500 | 4 | 2000 | 沥青 | 25 | 500 | 4 | 2000 | 沥青 | 25 |  |
|  | 10 |  | 奔牛村民主二村道路 | 金牛路至沪宁线 | 200 | 4.5 | 沥青 | 200 | 4.5 | 900 | 沥青 | 18 | 200 | 4.5 | 900 | 沥青 | 18 |  |
|  | 11 |  | 心池路 | 兴奔路至孟渎路 | ／ | ／ | ／ | 900 | 7 | 6300 | 沥青 | 120 | 900 | 7 | 6300 | 沥青 | 120 |  |
|  | 12 |  | 时代路 | 南观路至中吴大道 | ／ | ／ | ／ | 1050 | 7 | 7350 | 沥青 | 150 | 1050 | 7 | 7350 | 沥青 | 150 |  |
|  | 13 |  | 南观村支3道路 | 南观路至大方田 | 150 | 3.5 | 沥青 | 150 | 3.5 | 525 | 沥青 | 8 | 150 | 4 | 600 | 沥青 | 8 |  |
|  | 14 |  | 南观村支2道路 | 总渠路至杨园村 | 500 | 4 | 沥青 | 500 | 4 | 2000 | 沥青 | 28 | 500 | 4 | 2000 | 沥青 | 28 |  |
|  | 15 |  | 南观王家村村道 | 支四路至王家村 | 600 | 3.5 | 沥青 | 600 | 3.5 | 2100 | 沥青 | 29 | 600 | 4 | 2400 | 沥青 | 29 |  |
|  | 16 |  | 南观村新庄村道 | 总渠路至新庄村 | 300 | 3.5 | 沥青 | 300 | 3.5 | 1050 | 沥青 | 18 | 300 | 4 | 1200 | 沥青 | 18 |  |
|  | 17 |  | 南观村支4道路 | 奔蒋路至芦沟村 | 720 | 3.5 | 沥青 | 720 | 3.5 | 2520 | 沥青 | 35 | 720 | 4 | 2880 | 沥青 | 35 |  |
|  | 18 |  | 麦利达路 | 南观路至大运河 | ／ | ／ | ／ | 400 | 9 | 3600 | 沥青 | 80 | 400 | 9 | 3600 | 沥青 | 80 |  |
|  | 19 |  | 周龙庄道路 | 239至能仁寺 | ／ | ／ | ／ | 1000 | 5 | 5500 | 沥青 | 110 | 1000 | 5 | 5000 | 沥青 | 110 |  |
|  | 20 |  | 水工路 | 兴奔路至芮和路 | 600 | 2.5 | 砼 | 600 | 7 | 4200 | 砼 | 90 | 600 | 7 | 4200 | 砼 | 90 |  |
|  | 21 |  | 金联村道 | 东村至前村道路 | 160 | 4 | 砼 | 160 | 4 | 660 | 砼 | 12 | 160 | 4 | 640 | 砼 | 12 |  |
|  | 22 |  | 社区道路改造 | 金牛、奔南 | 800 | 5 | 沥青 | 800 | 5 | 4000 | 沥青 | 100 | 800 | 5 | 4000 | 沥青 | 100 |  |
|  | 23 |  | 窑头村村道改造 | 窑头北至窑头南 | 585 | 2.2 | 沥青 | 585 | 4 | 2340 | 沥青 | 50 | 585 | 4 | 2340 | 沥青 | 50 |  |
|  | 24 |  | 沈家塘道路 | 东沈组至西沈组 | 1300 | 4.5 | 沥青 | 1300 | 4.5 | 5850 | 砼 | 88 | 1300 | 4.5 | 5850 | 砼 | 88 |  |
|  | 25 |  | 后巷道路拓宽 | 后巷至伍家塘 | 650 | 2.5 | 砼 | 650 | 4 | 2600 | 沥青 | 80 | 650 | 4 | 2600 | 沥青 | 80 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 15705 |  | 86195 |  | 1709 | 15705 |  | 87245 |  | 1709 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  | 62689 |  | 339312 |  | 7889 | 59533 |  | 337460 |  | 7618 |  |