附件

新北区2018～2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案任务分解表

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 牵头部门 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业布局调整 | “三线一单”编制 | 2018年12月底前 | 按照上级统一部署开展生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 重污染企业搬迁改造 | 2018年12月底前 | 加快新北建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 | 区经发局区环保局区国土分局 | 各镇（街道） |
|  | 化工企业“四个一批” | 2018年12月底前 | 深入推进化工企业“四个一批”整治，2018年12月底前，关停18家化工企业。 | 区经发局 | 各镇（街道） |
|  | 压减建材产能 | 2018年12月底前 | 督促辖区内玻璃棉等耐火材料、保温材料、玻璃、陶瓷、地砖、石膏板、胶合板等行业，全部使用天然气、电、集中供热蒸汽等清洁能源。 | 区经发局区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 化工园区整治 | 2018年12月底前 | 完成滨江化工园区VOCs综合治理，包括企业VOCs在线监测监控安装联网，完善园区预警监控平台体系建设，挥发性有机物泄漏检测与修复等专项工作。 | 区环保局区生态办 | 春江镇 |
|  |  | 2019年3月底前 | 在滨江化工园区开展重点废气排放企业“净味行动”，实现滨江化工园区重点废气排放企业无组织废气的收集控制水平明显改善，实现“国标、民标”的双达标。 | 区环保局区生态办 | 春江镇 |
|  |  | 2019年3月底前 | 对照江苏省化工园区环境绩效评价体系，着力补齐短板，重点通过优化沿江用地布局、多措并举促产业升级、完善基础设施、提高园区监控监管等措施，完善园区环境治理体系。 | 区经发局区城建局区环保局区国土分局 | 春江镇 |
| 产业布局调整 | 化工园区整治 | 2019年3月底前 | 重点围绕环境信访举报较多、环保部门日常执法巡查发现问题较多的园区内化工企业，使用先进监测手段开展无组织废气溯源，建立企业整改目标责任清单和限期整改制度，压降芳香烃等颗粒物生成潜势较高的VOCs无组织排放总量。 | 区环保局区生态办 | 春江镇 |
| 煤炭消费总量控制 | 煤质监管 | 长期坚持 | 采取综合减煤措施，重点削减非电煤炭消费总量。持续开展煤质管理，打击销售使用灰分大于15%，硫分大于0.7%的劣质煤。 | 区经发局 区市场监管局 | 各镇（街道） |
|  | 散煤清理 | 2018年12月底前 | 结合“高污染燃料禁燃区”建设要求，全面开展散煤清理整顿工作。2018年12月底前，完成建成区散煤整治工作。 | 区环保局 区市场监管局 | 各镇（街道） |
|  |  | 2018年12月底前 | 建立散煤禁烧长效监管机制，纳入网格化管理，严肃查处销售煤炭等违法行为。 | 区市场监管局 | 各镇（街道） |
|  | 淘汰燃煤机组 | 2019年3月底前 | 供热半径15公里范围内的落后小燃煤热电机组和燃煤锅炉全部关停。 | 区经发局区环保局 | 各镇（街道） |
| 锅炉综合整治 | 淘汰燃煤锅炉 | 2019年6月底前 | 完成14台10～35吨/时燃煤锅炉清洁能源改造或集中供热替代，淘汰所有10蒸吨/时及以下燃煤锅炉及禁燃区内茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干等燃煤设施。 | 区经发局 区环保局 区市场监管局 | 各镇（街道） |
|  | 生物质锅炉整治 | 2019年9月底前 | 完成5台生物质锅炉的整治任务，对生物质专用锅炉配套高效除尘设施，建立台账并保留一年以上，其中10蒸吨以上安装烟气在线监测，并与环保部门联网。 | 区环保局 区市场监管局 | 各镇（街道） |
|  | 燃气锅炉低氮改造试点 | 2019年12月底前 | 启动燃气锅炉低氮改造试点，完成改造任务，氮氧化物排放浓度限值不高于50毫克/立方米。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
| 工业炉窑污染治理 | 工业炉窑污染治理专项行动 | 2019年3月底前 | 根据窑炉清单及整治方案，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，分类提出整改要求，明确时间节点和改造任务，推进工业炉窑结构升级和污染减排。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。 | 区经发局区环保局 | 各镇（街道） |
| 工业源污染治理 | 实施排污许可 | 2018年12月底前 | 按照国家、省统一安排完成排污许可证核发任务。 | 区环保局 |  |
|  | 铸造行业深度治理 | 2018年12月底前 | 积极推进铸造企业按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别为30、100、150毫克/立方米的标准改造或淘汰关停。 | 区环保局区生态办区经发局 | 各镇（街道） |
|  | 无组织排放治理 | 2018年12月底前 | 开展铸造、玻璃等重点行业企业物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移、输送以及生产工艺过程等无组织排放的深度治理，实现长效管理。 | 区环保局区生态办 | 各镇（街道） |
| 重点行业治理 | 治理设施改造 | 2018年12月底前 | 按照全区重点行业（农药、制药、玻璃、铸造、化工）排放清单，推进重点行业深度污染治理，按照特别排放限值要求制定整治计划，对脱硫脱硝除尘等污染治理设施进行升级改造。2018年12月底前，积极推进铸造企业按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别为30、100、150毫克/立方米的标准改造。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 无组织排放管控 | 2018年12月底前 | 火电、建材等重点行业，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集，所有物料（废渣）储存、装卸、破碎、输送及工艺过程的无组织排放要深度治理。2018年12月底前，完成上述重点行业企业无组织排放深度治理，逾期发现整治不到位的一律停产。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
| 货物运输方式优化调整 | 降低重点企业货物运输的汽运比例 | 大气污染应急管控期间 | 国电新北区在大气污染应急管控期间严禁接受汽运煤。 | 区环保局区城建局 | 春江镇 |
|  |  | 2019年6月底前 | 开展国电常州车辆门禁系统建设试点工作。 | 区环保局 | 春江镇 |
|  | 大力发展多式联运 | 2018年12月底前 | 完成新北区奔牛港多式联运物流园区建设。 | 区城建局 | 奔牛镇 |
| 车船结构升级 | 发展新能源车 | 长期坚持 | 大力推广新能源汽车，加快新能源汽车配套设施建设。 | 区经发局 | 各镇（街道） |
|  | 老旧车治理和淘汰 | 长期坚持 | 按照市统一部署，加快淘汰国三排放标准营运中重型柴油货车及采用稀薄燃烧技术、“油改气”老旧燃气车辆。 | 区交巡警大队 |  |
| 船舶更新升级 | 老旧船舶淘汰、内河航运船型标准化 | 长期坚持 | 配合执行船舶强制报废制度，完成上级部门下达的推广电动、天然气等清洁能源和新能源船舶任务。 | 区城建局 |  |
| 车船燃油品质改善 | 油品质量升级 | 长期坚持 | 按照省、市统一部署，供应符合国六标准的车用汽柴油。停止销售低于国六标准的汽柴油。实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 | 区商务局 | 区市场监督管理局 |
|  |  | 长期坚持 | 按照市统一部署对加油站的车用汽柴油进行质量监督抽检；对不合格产品依法进行后处理，对抽检结果进行通报。对区内高速公路及国、省公路沿线加油站点的车用尿素进行质量监督抽检，秋冬季期间抽检不少于15次，覆盖率不少于20%。 | 区商务局 | 区市场监督管理局 |
|  |  | 2018年12月底前 | 全面取缔黑加油站点，持续开展打击取缔黑加油站点专项行动。 | 区商务局 | 区市场监督管理局区公安分局 |
| 强化移动源污染防治 | 新车环保监督管理 | 长期坚持 | 按照市统一部署开展新注册登记柴油货车，逐车核实环保信息公开情况，查验污染控制装置，开展上线排放检测，确保实现全覆盖。 | 区环保局区生态办 | 区交巡警大队 |
|  | 在用车执法监管 | 长期坚持 | 开展在用汽车排放检测与强制维护制度（I/M）建设工作。 | 区环保局区生态办 | 区交巡警大队 |
|  |  | 长期坚持 | 对初检或日常监督抽测发现的超标车、异地车辆、注册5年以上的营运柴油车进行过程数据、视频图像和检测报告复核。推进柴油车入户检查、路检路查、遥感监测。 | 区环保局区生态办 | 区交巡警大队 |
|  |  | 长期坚持 | 开展重型柴油车辆引流绕行试点工作，对重点区域、重点时段制定S122、S338等重载车辆柴油货车流量较大的区域的引流绕行方案，在不利气象条件时组织实施。 | 区交巡警大队 区环保局 | 春江镇配合 |
|  | 加强非道路移动机械和船舶污染防治 | 2019年12月底前 | 严格落实《关于公布城区禁止高排放工程机械使用区域的通知》要求，规范辖域内建筑市政工地施工机械使用。开展非道路移动机械摸底调查，并将非道路移动机械管理纳入施工工地监管体系。 | 区城建局区环保局 | 各镇（街道） |
|  |  | 长期坚持 | 加强对铁路货场、码头、机场工程机械管理的监督抽测，消除工程机械冒黑烟现象。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
|  |  | 长期坚持 | 开展非道路移动机械引流绕行试点工作，对重点区域、重点时段制定非道路移动机械流量较大的区域的引流绕行方案，在不利气象条件时组织实施。 | 区城建局区农业局 | 春江镇 |
|  | 推动靠港船舶使用岸电 | 2019年3月底前 | 按照市统一部署，推进港口岸电建设工程，鼓励靠港船舶优先使用岸电工作，使常州港66%的设计5万吨级以上泊位具备向船舶供应岸电的能力。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
| 油品储运销 | 安装油气回收在线监测 | 长期坚持 | 对辖区内加油站开展抽查，确保全部完成油气回收治理工作。 | 区环保局区商务局 | 各镇（街道） |
|  |  | 2019年12月底前 | 启动大型加油站油气回收在线监测设备安装试点工作，2019年底前，完成汽油年销售量5000吨及以上加油站油气回收在线监测设备安装工作。 | 区环保局区商务局 | 各镇（街道） |
| 扬尘综合治理 | 堆场扬尘治理 | 长期坚持 | 港口码头、物流站场等露天堆场应设置防风抑尘网、围墙、防护林等防尘屏障，并采取洒水抑尘、干雾抑尘、苫盖等粉尘控制措施。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
|  |  | 长期坚持 | 电厂等煤炭专用码头实施半封闭或封闭堆存方式；装卸机械采取适用的抑尘措施，在不利气象条件下停止作业。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
|  |  | 2019年3月底前 | 大型煤炭、矿石码头安装粉尘在线监测设备试点工作。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
|  | 大面积降尘 | 2019年3月底前 | 在重点区域周边大型建筑工地（5000平米以上）、大型企业、大型住宅小区、公共设施、公用单元开展喷淋降尘系统安装试点工作。 | 区城建局区环保局区财政局 | 各镇（街道） |
|  |  | 2019年3月底前 | S122、S338绿化带安装降尘设施试点工作。 | 区城建局 | 春江镇 |
|  |  | 长期坚持 | 利用车载监测结果筛选颗粒物相对高值路段区域，制定强化保洁方案。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
|  | 施工、道路扬尘监管 | 2018年12月底前 | 按照市统一部署在5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控，并与市级主管部门联网。 | 区城建局 |  |
|  |  | 长期坚持 | 各类长距离的市政、城市道路、水利等线性工程，实行分段施工试点工作。 | 区城建局区农业局 |  |
|  |  | 长期坚持 | 将施工工地扬尘污染防治纳入“文明施工”管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价；将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系；对渣土车辆未做到密闭运输的，依法严肃处罚，拒不改正的，车辆不得上道路行驶。 | 区城建局 |  |
|  | 实施降尘考核 | 长期坚持 | 严格全区降尘考核，逐月通报各镇（街道）及重点工地、企业的降尘监测结果。 | 区环保局 | 常高新集团各镇（街道） |
|  | 道路扬尘综合整治 | 长期坚持 | 在城市主干道清扫保洁全覆盖，逐步提高支路清扫保洁覆盖率，重点时段内重点区域进一步加密洒水频次。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
|  |  | 长期坚持 | 各镇（街道）应配备不少于10台的道路保洁车辆，因地制宜制定科学、详细的道路保洁方案。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
| 扬尘综合治理 | 道路扬尘综合整治 | 长期坚持 | 大力推进道路清扫保洁机械化作业，新北城区的道路机械化清扫率达到93%。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
|  |  | 长期坚持 | 预警期间，空中抑尘车辆统一按照区污染防治攻坚战指挥部调度，对重点道路、区域进行保洁作业。 | 区城建局 | 各镇（街道） |
| 重点行业VOCs治理 | 重点行业VOCs综合治理 | 2019年3月底前 | 实施重点行业VOCs排放总量控制，分行业核定VOCs排放总量和削减量，按要求完成年度减排目标。按照分业施策、一行一策的原则，推进重点行业VOCs治理。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 重点行业VOCs整治提升 | 2019年3月底前 | 2019年3月底前，开展22家化工企业、43家工业涂装企业、55家包装印刷企业等行业企业的VOCs整治提升工作。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
| 餐饮油烟与汽修行业VOCs防治 | 餐饮油烟治理 | 2019年3月底前 | 区主次干道两侧、居民区禁止露天烧烤。2019年3月底前，辖域内经营场所使用面积500平方米以上或就餐座位数250座以上的规模餐饮，全部完成油烟净化装置的安装并正常运行。 | 区市场监管局 区城建局 区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 汽修VOCs治理 | 2019年3月底前 | 全面取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 | 区运管所区环保局 | 各镇（街道） |
|  |  | 2019年3月底前 | 汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区挥发性有机物含量限值标准。喷涂、流平、烘干作业必须在装有废气收集系统的密闭车间内进行，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的有机废气应当收集后处理排放。 | 区运管所区环保局 | 各镇（街道） |
| “散乱污”企业综合整治 | “散乱污”企业先停后治 | 2018年12月底前 | 对已排查出的重点区块内“散乱污”企业（作坊），按照先停后治的原则实施分类处置。 | 区“263”办 | 各镇（街道） |
|  | “两断三清” | 2018年12月底前 | 对列入关停类的 “散乱污”企业（作坊）坚决做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）。 | 区“263”办 | 各镇（街道） |
| 秸秆综合利用 | 加强秸秆焚烧管控 | 长期坚持 | 建立全覆盖网格化监管体系，加强“定点、定时、定人、定责”管控，每年10月起，开展秋收、春收阶段秸秆禁烧专项巡查，强化露天焚烧检查。在重点时段加强对西夏墅等花木种植片区的露天焚烧巡检。 | 区生态办区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 加强秸秆综合利用 | 长期坚持 | 强化各级政府秸秆禁烧主体责任，推进秸秆综合利用率持续提升，秸秆综合利用率达到95%。 | 区农业局 | 各镇（街道） |
| 控制农业氨排放 | 种植业 | 长期坚持 | 稳步提升有机肥使用比例，2018年新北区化肥施用量（折纯）较2015年削减3%。 | 区农业局 | 各镇（街道） |
|  | 畜禽养殖业 | 长期坚持 | 2018年畜禽粪污资源化利用率增加至73%，其中规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到97%。 | 区农业局 | 各镇（街道） |
| 有效应对重污染天气 | 加强污染天气应急联动 | 长期坚持 | 根据省、市级部门空气质量预测预报与会商结果，当区域将出现大范围污染天气时，及时启动相应应急措施，实施区域应急联动。 | 区攻坚办 | 各镇（街道） |
|  | 夯实应急减排措施 | 长期坚持 | 出现黄色、橙色、红色污染天气时，按照市大气办管控要求，严格落实各项应急减排措施，加大检查巡查力度。 | 区攻坚办 | 各镇（街道） |
| 严格落实冬季生产调控措施 | 重点行业错峰生产 | 长期坚持 | 制定建材、铸造、制药、农药、化工等行业错峰生产方案。科学实施差别化错峰生产措施，按照《江苏省秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免管理办法（试行）》有关要求，对污染物排放水平明显好于同行业其他企业或者涉及重大民生保障的企业，在确保符合环境管理要求和达标排放的前提下执行秋冬季错峰生产计划时，免予停产、限产，或者在重污染天气应急管控过程中，原定预警响应级别要求停产的，免予执行停产，按照最低限产比例执行限产。 | 区经发局 | 各镇（街道） |
| 完善环境监测监控网络 | 环境空气质量监测网络建设 | 2019年12月底前 | 区域边界设置PM2.5预警监控点。在泰州界、丹阳界、江阴界等地选取合适区位，布设国标法PM2.5传输监控点。 | 区环保局 常高新集团 | 各镇（街道） |
|  |  | 2019年3月底前 | 根据主导风向，在重点区域采用气溶胶激光雷达等设备开展高位平扫、垂直扫描监测。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 降尘量监测点位布设 | 2019年3月底前 | 主要道路、建筑工地、港口码头新增降尘量监测点，安装降尘罐。 | 区环保局 | 各镇（街道） |
|  | 加强污染源自动监控体系建设 | 2019年3月底前 | 完成VOCs在线自动监测设备52套并实现联网。 | 区环保局 | 春江镇 |
| 源排放清单编制 | 编制大气污染源排放清单 | 2019年3月底前 | 完成新北区大气污染源排放清单动态更新。 | 区环保局 |  |
| 污染物来源解析 | VOCs来源解析 | 2019年3月底前 | 完成新北区市大气VOCs来源解析课题研究工作。 | 区环保局 |  |