新北区2020年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表

| 名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 路面结构 | 长度（m） | 宽度（m） | 面积（㎡） | 结构 | 计划投资（万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积（㎡） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备注 |
| 春江镇 | 1 | 道路 | 柴家大道维修工程 | G346-柴灵路 | 1300 | 4.0 | 砼 | 1300 | 4.0 | 5200 | 砼 | 169 | 1300 | 4.0 | 5200 | 砼 | 169 |  |
|  | 2 |  | 港口大道维修工程 | 胜利路-振兴路 | 700 | 4.0 | 砼 | 700 | 4.0 | 2800 | 砼 | 91 | 700 | 4.0 | 2800 | 砼 | 91 |  |
|  | 3 |  | 秦巷大道拓宽工程 | 孝都大道往西 | 650 | 4.0 | 砼 | 650 | 6.0 | 1300 | 砼 | 62 | 650 | 6.0 | 1300 | 砼 | 62 |  |
|  | 4 |  | 安宁村道路改造工程 | 石庄里-南庄 | 750 | 3.5 | 砼 | 750 | 3.5 | 2625 | 砼 | 65 | 750 | 3.5 | 2625 | 砼 | 65 |  |
|  | 5 |  | 陈墅大吴家道路工程 | 大吴家进村主干道 | 1500 | 2.5 | 砼 | 1500 | 3.5 | 1500 | 砼 | 50 | 1500 | 3.5 | 1500 | 砼 | 50 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 4900 |  | 13425 |  | 437 | 4900 |  | 13425 |  | 437 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 孝都桥改造工程 | 孝都桥 | 20 | 6 | 梁桥 | 20 | 6 | 120 | 梁桥 | 150 | 20 | 6 | 120 | 梁桥 | 150 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 4900 |  | 13425 |  | 587 | 4900 |  | 13425 |  | 587 |  |
| 西夏墅镇 | 1 | 道路 | 华墅社区道路工程 | 前薛村 | 500 | 3.5 | 砼 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 30 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 30 |  |
|  | 2 |  | 浦河社区道路工程 | 仲庄村 | 300 | 2.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 30 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 30 |  |
|  | 3 |  | 浦西村道路工程 | 浦西校舍-光天里北 | 400 | 5 | 砼 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 35 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 35 |  |
| 西夏墅镇 | 4 | 道路 | 观庄村道路工程 | 云居寺前主干道拓宽 | 200 | 4 | 砼 | 200 | 6.5 | 1300 | 砼 | 24 | 200 | 6.5 | 1300 | 砼 | 24 |  |
|  | 5 |  | 观庄村道路工程 | 观庄村 | 180 | 3.5 | 砼 | 180 | 3.5 | 630 | 砼 | 10 | 180 | 3.5 | 630 | 砼 | 10 |  |
|  | 6 |  | 观庄村道路工程 | 西珠墅村 | 130 | 3.5 | 砼 | 130 | 3.5 | 455 | 砼 | 10 | 130 | 3.5 | 455 | 砼 | 10 |  |
|  | 7 |  | 梅林村道路工程 | 安西公路-邵墓桥 | 700 | 4 | 砼 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 42 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 42 |  |
|  | 8 |  | 梅林村道路工程 | 夏家村 | 250 | 4 | 砼 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 18 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 18 |  |
|  | 9 |  | 东南村道路工程 | 薛韩观光道 | 284 | 3 | 砼 | 1000 | 3.5 | 3500 | 沥青 | 180 | 1000 | 3.5 | 3500 | 沥青 | 180 |  |
|  | 10 |  | 东南村道路工程 | 大薛家路白改黑 | 600 | 3 | 砼 | 600 | 5.5 | 3300 | 沥青 | 89 | 600 | 5.5 | 3300 | 沥青 | 89 |  |
|  | 11 |  | 东南村道路工程 | 韩村路白改黑 | 390 | 2.5 | 砼 | 390 | 3.5 | 1365 | 沥青 | 70 | 390 | 3.5 | 1365 | 沥青 | 70 |  |
|  | 12 |  | 东南村道路工程 | 大葛庄 | / | / | / | 600 | 3.5 | 2100 | 沥青 | 108 | 600 | 3.5 | 2100 | 沥青 | 108 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 5250 |  | 21500 |  | 646 | 5250 |  | 21500 |  | 646 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 观庄村 | 珠墅桥 | 55 | 3 | 拱桥 | 55 | 3.5 | 192.5 | 梁桥 | 28 | 55 | 3.5 | 192.5 | 梁桥 | 28 |  |
|  | 2 |  | 东南村 | 靳家塘后桥 | / | / | / | 6.5 | 4 | 26 | 梁桥 | 21 | 6.5 | 4 | 26 | 梁桥 | 21 |  |
|  | 3 |  | 东南村 | 韩村西桥 | / | / | / | 10.5 | 4 | 42 | 梁桥 | 23 | 10.5 | 4 | 42 | 梁桥 | 23 |  |
|  | 4 |  | 东南村 | 大葛庄桥 | / | / | / | 12 | 4 | 48 | 梁桥 | 30 | 12 | 4 | 48 | 梁桥 | 30 |  |
|  | 5 |  | 丽江社区 | 蓼沟河岳山路桥 | / | / | / | 60 | 16 | 960 | 梁桥 | 100 | 60 | 16 | 960 | 梁桥 | 100 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 5250 |  | 21500 |  | 848 | 5250 |  | 21500 |  | 848 |  |
| 罗溪镇 | 1 | 道路 | 旺贤路改造工程 | 民营二路-民营三路 | 700 | 12 | 砼 | 700 | 12 | 8400 | 沥青 | 900 | 700 | 12 | 8400 | 沥青 | 900 |  |
|  | 2 |  | 温彭线黑色路面改造工程 | 罗温线-政泰路 | 3900 | 6 | 砼 | 3900 | 6 | 23400 | 沥青 | 300 | 3900 | 6 | 23400 | 沥青 | 300 |  |
|  | 3 |  | 健石线黑色路面改造工程 | 汤健线-西蒋 | 1200 | 5.5 | 砼 | 1200 | 5.5 | 6600 | 沥青 | 85 | 1200 | 5.5 | 6600 | 沥青 | 85 |  |
|  | 4 |  | 龙珠山村道路改造工程 | 束家塘-卢家桥 | 850 | 5.5 | 砼 | 850 | 5.5 | 4675 | 沥青 | 70 | 850 | 5.5 | 4675 | 沥青 | 70 |  |
|  | 5 |  | 窑丼村仁庄道路工程 | 后仁庄－前仁庄 | 300 | 3.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 18 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 18 |  |
|  | 6 |  | 罗鸦线黑色路面改造 | 幸福路-幸鸦线 | 750 | 5.5 | 砼 | 750 | 5.5 | 4125 | 沥青 | 60 | 750 | 5.5 | 4125 | 沥青 | 60 |  |
|  | 7 |  | 鸦大线道路改造工程 | 幸鸦线-大圆里 | 650 | 5.5 | 砼 | 650 | 5.5 | 3575 | 砼 | 70 | 650 | 5.5 | 3575 | 砼 | 70 |  |
|  | 8 |  | 邹家村村前道路 | 邹家村 | 200 | 3.5 | 砼 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 14 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 14 |  |
|  | 9 |  | 道士庄道路改造工程 | 道士庄-幸鸦线 | 180 | 4 | 泥石路 | 180 | 4 | 720 | 砼 | 15 | 180 | 4 | 720 | 砼 | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 8730 |  | 53245 |  | 1532 | 8730 | 51 | 53245 |  | 1532 |  |
| 新桥镇 | 1 | 道路 | 茶庵村白土街道路工程 | 新安路-白土街 | 250 | 3 | 砼 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 16 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 16 |  |
|  | 2 |  | 茶庵村李家塘道路工程 | 龙江路-新安路 | 250 | 5 | 砼 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 28 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 28 |  |
|  | 3 |  | 郭塘桥童子河道路工程 | 玉龙路-童子河老路 | 370 | 2 | 石子 | 370 | 4 | 1480 | 砼 | 28 | 370 | 4 | 1480 | 砼 | 28 |  |
| 新桥镇 | 4 | 道路 | 郭塘桥西村湾道路工程 | 郭塘桥-西村湾 | 330 | 2 | 砼 | 330 | 4 | 1320 | 砼 | 25 | 330 | 4 | 1320 | 砼 | 25 |  |
|  | 5 |  | 郭塘桥常家滩道路工程 | 常家滩桥-狮山路 | 160 | 2.5 | 沥青 | 160 | 4 | 640 | 砼 | 12 | 160 | 4 | 640 | 砼 | 12 |  |
|  | 6 |  | 孙家巷于家道路拓宽工程 | 龙江路-后湾村 | 85 | 2 | 砼 | 85 | 3.5 | 298 | 砼 | 10 | 85 | 3.5 | 298 | 砼 | 10 |  |
|  | 7 |  | 仲家村后仲村道路工程 | 查北大道-长江路 | 690 | 3 | 沥青 | 690 | 3.5 | 2415 | 砼 | 53 | 690 | 3.5 | 2415 | 砼 | 53 |  |
|  | 8 |  | 仲家村陈家巷道路工程 | 新三路-藻江河 | 700 | 3 | 沥青 | 700 | 3.5 | 2450 | 砼 | 53 | 700 | 3.5 | 2450 | 砼 | 53 |  |
|  | 9 |  | 仲家村陆家村道路工程 | 查北大道-新三路 | 100 | 3 | 沥青 | 100 | 3.5 | 350 | 砼 | 8 | 100 | 3.5 | 350 | 砼 | 8 |  |
|  | 10 |  | 仲家村查北大道工程 | 查北大道 | 100 | 4 | 沥青 | 100 | 4 | 400 | 砼 | 8 | 100 | 4 | 400 | 砼 | 8 |  |
|  | 11 |  | 朱家村金三房道路工程 | 新马大道-金三房 | 700 | 3 | 石子 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 46 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 46 |  |
|  | 12 |  | 朱家村塘口村道路工程 | 新马大道-周焕兴门前 | 150 | 3 | 石子 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 10 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 10 |  |
|  | 13 |  | 史墅村街南道路工程 | 新桥二小-街南 | 400 | 3 | 石子 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 50 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 50 |  |
|  | 14 |  | 史墅村张家道路工程 | 张家村-新三路 | 150 | 5 | 石子 | 150 | 6 | 900 | 砼 | 23 | 150 | 6 | 900 | 砼 | 23 |  |
|  | 15 |  | 史墅村沈家道路工程 | 新三路-沈家村 | 500 | 3 | 砼 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 63 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 63 |  |
| 新桥镇 | 16 | 道路 | 马鞍村戴家塘道路工程 | 戴家塘-春江界 | 320 | 3 | 泥石路 | 320 | 4 | 1280 | 砼 | 30 | 320 | 4 | 1280 | 砼 | 30 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 5255 |  | 21683 |  | 463 | 5255 |  | 21683 |  | 463 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 郭塘桥村 | 跃进桥 | 16 | 2 | 梁桥 | 16 | 5 | 80 | 梁桥 | 90 | 16 | 5 | 80 | 梁桥 | 90 |  |
|  | 2 |  | 孙家巷村 | 胜利2号桥 | 25 | 2 | 板梁 | 25 | 3.5 | 87.5 | 梁桥 | 50 | 25 | 3.5 | 87.5 | 梁桥 | 50 |  |
|  | 3 |  | 仲家村 | 后墅桥 | 18 | 2.5 | 拱桥 | 18 | 4 | 72 | 梁桥 | 60 | 18 | 4 | 72 | 梁桥 | 60 |  |
|  | 4 |  | 仲家村 | 仲家桥 | 30 | 3.5 | 梁桥 | 60 | 3.5 | 210 | 梁桥 | 60 | 30 | 3.5 | 105 | 梁桥 | 60 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 5255 |  | 21683 |  | 723 | 5255 |  | 21683 |  | 723 |  |
| 薛家镇 | 1 | 道 路 | 叶家村村道改造工程 | 薛安线周边 | 870 | 3.5 | 砼 | 870 | 5 | 4350 | 沥青 | 380 | 870 | 5 | 4350 | 沥青 | 380 |  |
|  | 2 |  | 任葛村道支六路改造工程 | 吕丁路北 | 600 | 5 | 砼 | 600 | 5 | 3000 | 沥青 | 250 | 600 | 5 | 3000 | 沥青 | 250 |  |
|  | 3 |  | 任葛村道改造工程 | 吕墅小学—江宜高速 | 280 | 4 | 砼 | 280 | 5 | 1400 | 沥青 | 120 | 280 | 5 | 1400 | 沥青 | 120 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1750 |  | 8750 |  | 750 | 1750 |  | 8750 |  | 750 |  |
| 奔牛镇 | 1 | 道路 | 五兴村道工业集中区公墓道路 | 江沿组——公墓 | 300 | 2 | 泥石路 | 300 | 4.5 | 1350 | 砼 | 68 | 300 | 4.5 | 1350 | 砼 | 68 |  |
|  | 2 |  | 五兴村道中巷道路 | 中巷组 | 150 | 2 | 泥石路 | 150 | 4.5 | 675 | 砼 | 18 | 150 | 4.5 | 675 | 砼 | 18 |  |
| 奔牛镇 | 3 | 道路 | 五兴村道戴家道路 | 戴家组 | / | / | / | 90 | 4.5 | 405 | 砼 | 12 | 90 | 4.5 | 405 | 砼 | 12 |  |
|  | 4 |  | 新市村道惠普路道路 | 贡西至白家庄 | / | / | / | 350 | 5 | 1750 | 沥青 | 60 | 350 | 5 | 1750 | 沥青 | 60 |  |
|  | 5 |  | 新市村示范点至生态园道路 | 塘前至贤春生态农场 | / | / | / | 430 | 5 | 2150 | 沥青 | 90 | 430 | 5 | 2150 | 沥青 | 90 |  |
|  | 6 |  | 新市村道中发路道路 | 西庄至勇士路 | 640 | 3 | 砼 | 640 | 7 | 4480 | 沥青 | 180 | 640 | 7 | 4480 | 沥青 | 180 |  |
|  | 7 |  | 新市村道北创路道路 | 239省道至张果村 | 950 | 3 | 砼 | 950 | 7 | 6650 | 沥青 | 290 | 950 | 7 | 6650 | 沥青 | 290 |  |
|  | 8 |  | 新市村道西创路道路 | 张果村至鲁家坝村 | 1600 | 4 | 砼 | 1600 | 7 | 11200 | 沥青 | 398 | 1600 | 7 | 11200 | 沥青 | 398 |  |
|  | 9 |  | 新市村道永宁路道路 | 烈士墓至姜家村 | 800 | 3 | 泥石路 | 800 | 7 | 5600 | 沥青 | 220 | 800 | 7 | 5600 | 沥青 | 220 |  |
|  | 10 |  | 新市村道兴业路道路 | 中发路-239省道塘前西 | / | / | / | 500 | 5 | 2500 | 沥青 | 92 | 500 | 5 | 2500 | 沥青 | 92 |  |
|  | 11 |  | 顾庄道路 | 宋墅至239线 | 174 | 25 | 沥青 | 174 | 25 | 4350 | 砼 | 120 | 174 | 25 | 4350 | 砼 | 120 |  |
|  | 12 |  | 祁家村道 | 祁家大道至祁家塘 | 750 | 3 | 泥石 | 750 | 7 | 5250 | 沥青 | 200 | 750 | 7 | 5250 | 沥青 | 200 |  |
|  | 13 |  | 陈巷村王家塘道路 | 叶汤路至王家塘 | 148 | 3.5 | 沥青 | 148 | 3.5 | 518 | 砼 | 20 | 148 | 3.5 | 518 | 砼 | 20 |  |
|  | 14 |  | 陈巷村双村村道 | 叶汤路至双村 | 192 | 3.5 | 沥青 | 192 | 3.5 | 672 | 砼 | 25 | 192 | 3.5 | 672 | 砼 | 25 |  |
|  | 15 |  | 运南路乡道东延伸线 | 南观界至扁担河 | / | / | / | 1250 | 9 | 11250 | 沥青 | 650 | 1250 | 9 | 11250 | 沥青 | 650 |  |
| 奔牛镇 | 16 | 道路 | 运南路乡道重建 | 西河至南观界 | 1500 | 9 | 沥青 | 1500 | 9 | 13500 | 沥青 | 1700 | 1500 | 9 | 13500 | 沥青 | 1700 |  |
|  | 17 |  | 奔牛村工农新村道路 | 运河路至沪宁铁路 | 450 | 7 | 沥青 | 450 | 7 | 3150 | 砼 | 150 | 450 | 7 | 3150 | 砼 | 150 |  |
|  | 18 |  | 奔牛村戏院弄 | 运河路至中街 | 120 | 5 | 沥青 | 120 | 5 | 600 | 砼 | 40 | 120 | 5 | 600 | 砼 | 40 |  |
|  | 19 |  | 心池路乡道 | 南家桥村至小方田村 | / | / | / | 1060 | 9 | 9540 | 沥青 | 850 | 1060 | 9 | 9540 | 沥青 | 850 |  |
|  | 20 |  | 五兴村道虹桥路延伸 | 润园路至龙城大道 | / | / | / | 266 | 7 | 1862 | 沥青 | 120 | 266 | 7 | 1862 | 沥青 | 120 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 11720 |  | 87452 |  | 5303 | 11720 |  | 87452 |  | 5303 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  | 37605 |  | 206055 |  | 9743 | 37605 |  | 206055 |  | 9743 |  |