信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发2020年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

索 引 号：014112118/2020-00022

主题：城乡建设（含住房） 体裁：通知 组配：政府办公室文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2020〕31号

产生日期：2020-03-25

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2020-03-30

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发2020年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

常州国家高新区(新北区)党政办公室文件

常开委办〔2020〕31号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室

关于下发2020年镇村道路改造和

农村桥梁重建计划的通知

各镇人民政府，区各委办局、园区、公司、直属单位：

《新北区2020年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表》已经区政府同意，现印发给你们，请严格按照以下要求组织实施：

一、2020年镇村道路改造和农村桥梁重建应围绕服务社会主义新农村、美丽乡村建设及新北区乡村道规划（2016～2020年）开展，镇村道路改造和农村桥梁重建的标准按《关于下达新北区镇村道路建设和补助的通知》（常新城建〔2017〕52号）规定执行。

二、镇村道路建设一般在原有道路基础上进行，充分利用旧路资源，着重提高道路路面等级，完善防护排水设施，增强安全通车交汇能力。本年度所实施道路项目要与全区农村污水管网同步实施到位，道路沿线绿化及安保等附属设施随项目同步完善，做到因地制宜，量力而行，合理利用土地，改善农村的交通和生产生活环境。

三、镇村道路改造和农村桥梁重建项目由各镇组织、相关局办安排人员参与方案评审。

四、工程实施必须严格执行基本建设程序，依法招标；同时严格实施项目监理制，并接受主管部门对工程质量和安全的监督、检查。

五、各有关镇人民政府应认真组织实施，确保2020年11月底前完成改造任务，逾期未完成及未达到建设标准要求项目将不予组织竣工验收和核拨补贴资金。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2020年3月25日

（此件公开发布）

新北区2020年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表

| 名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 路面结构 | 长度（m） | 宽度（m） | 面积（㎡） | 结构 | 计划投资（万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积（㎡） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备注 |
| 春江镇 | 1 | 道路 | 柴家大道维修工程 | G346-柴灵路 | 1300 | 4.0 | 砼 | 1300 | 4.0 | 5200 | 砼 | 169 | 1300 | 4.0 | 5200 | 砼 | 169 |  |
|  | 2 |  | 港口大道维修工程 | 胜利路-振兴路 | 700 | 4.0 | 砼 | 700 | 4.0 | 2800 | 砼 | 91 | 700 | 4.0 | 2800 | 砼 | 91 |  |
|  | 3 |  | 秦巷大道拓宽工程 | 孝都大道往西 | 650 | 4.0 | 砼 | 650 | 6.0 | 1300 | 砼 | 62 | 650 | 6.0 | 1300 | 砼 | 62 |  |
|  | 4 |  | 安宁村道路改造工程 | 石庄里-南庄 | 750 | 3.5 | 砼 | 750 | 3.5 | 2625 | 砼 | 65 | 750 | 3.5 | 2625 | 砼 | 65 |  |
|  | 5 |  | 陈墅大吴家道路工程 | 大吴家进村主干道 | 1500 | 2.5 | 砼 | 1500 | 3.5 | 1500 | 砼 | 50 | 1500 | 3.5 | 1500 | 砼 | 50 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 4900 |  | 13425 |  | 437 | 4900 |  | 13425 |  | 437 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 孝都桥改造工程 | 孝都桥 | 20 | 6 | 梁桥 | 20 | 6 | 120 | 梁桥 | 150 | 20 | 6 | 120 | 梁桥 | 150 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 4900 |  | 13425 |  | 587 | 4900 |  | 13425 |  | 587 |  |
| 西夏墅镇 | 1 | 道路 | 华墅社区道路工程 | 前薛村 | 500 | 3.5 | 砼 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 30 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 30 |  |
|  | 2 |  | 浦河社区道路工程 | 仲庄村 | 300 | 2.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 30 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 30 |  |
|  | 3 |  | 浦西村道路工程 | 浦西校舍-光天里北 | 400 | 5 | 砼 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 35 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 35 |  |
| 西夏墅镇 | 4 | 道路 | 观庄村道路工程 | 云居寺前主干道拓宽 | 200 | 4 | 砼 | 200 | 6.5 | 1300 | 砼 | 24 | 200 | 6.5 | 1300 | 砼 | 24 |  |
|  | 5 |  | 观庄村道路工程 | 观庄村 | 180 | 3.5 | 砼 | 180 | 3.5 | 630 | 砼 | 10 | 180 | 3.5 | 630 | 砼 | 10 |  |
|  | 6 |  | 观庄村道路工程 | 西珠墅村 | 130 | 3.5 | 砼 | 130 | 3.5 | 455 | 砼 | 10 | 130 | 3.5 | 455 | 砼 | 10 |  |
|  | 7 |  | 梅林村道路工程 | 安西公路-邵墓桥 | 700 | 4 | 砼 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 42 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 42 |  |
|  | 8 |  | 梅林村道路工程 | 夏家村 | 250 | 4 | 砼 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 18 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 18 |  |
|  | 9 |  | 东南村道路工程 | 薛韩观光道 | 284 | 3 | 砼 | 1000 | 3.5 | 3500 | 沥青 | 180 | 1000 | 3.5 | 3500 | 沥青 | 180 |  |
|  | 10 |  | 东南村道路工程 | 大薛家路白改黑 | 600 | 3 | 砼 | 600 | 5.5 | 3300 | 沥青 | 89 | 600 | 5.5 | 3300 | 沥青 | 89 |  |
|  | 11 |  | 东南村道路工程 | 韩村路白改黑 | 390 | 2.5 | 砼 | 390 | 3.5 | 1365 | 沥青 | 70 | 390 | 3.5 | 1365 | 沥青 | 70 |  |
|  | 12 |  | 东南村道路工程 | 大葛庄 | / | / | / | 600 | 3.5 | 2100 | 沥青 | 108 | 600 | 3.5 | 2100 | 沥青 | 108 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 5250 |  | 21500 |  | 646 | 5250 |  | 21500 |  | 646 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 观庄村 | 珠墅桥 | 55 | 3 | 拱桥 | 55 | 3.5 | 192.5 | 梁桥 | 28 | 55 | 3.5 | 192.5 | 梁桥 | 28 |  |
|  | 2 |  | 东南村 | 靳家塘后桥 | / | / | / | 6.5 | 4 | 26 | 梁桥 | 21 | 6.5 | 4 | 26 | 梁桥 | 21 |  |
|  | 3 |  | 东南村 | 韩村西桥 | / | / | / | 10.5 | 4 | 42 | 梁桥 | 23 | 10.5 | 4 | 42 | 梁桥 | 23 |  |
|  | 4 |  | 东南村 | 大葛庄桥 | / | / | / | 12 | 4 | 48 | 梁桥 | 30 | 12 | 4 | 48 | 梁桥 | 30 |  |
|  | 5 |  | 丽江社区 | 蓼沟河岳山路桥 | / | / | / | 60 | 16 | 960 | 梁桥 | 100 | 60 | 16 | 960 | 梁桥 | 100 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 5250 |  | 21500 |  | 848 | 5250 |  | 21500 |  | 848 |  |
| 罗溪镇 | 1 | 道路 | 旺贤路改造工程 | 民营二路-民营三路 | 700 | 12 | 砼 | 700 | 12 | 8400 | 沥青 | 900 | 700 | 12 | 8400 | 沥青 | 900 |  |
|  | 2 |  | 温彭线黑色路面改造工程 | 罗温线-政泰路 | 3900 | 6 | 砼 | 3900 | 6 | 23400 | 沥青 | 300 | 3900 | 6 | 23400 | 沥青 | 300 |  |
|  | 3 |  | 健石线黑色路面改造工程 | 汤健线-西蒋 | 1200 | 5.5 | 砼 | 1200 | 5.5 | 6600 | 沥青 | 85 | 1200 | 5.5 | 6600 | 沥青 | 85 |  |
|  | 4 |  | 龙珠山村道路改造工程 | 束家塘-卢家桥 | 850 | 5.5 | 砼 | 850 | 5.5 | 4675 | 沥青 | 70 | 850 | 5.5 | 4675 | 沥青 | 70 |  |
|  | 5 |  | 窑丼村仁庄道路工程 | 后仁庄－前仁庄 | 300 | 3.5 | 砼 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 18 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 18 |  |
|  | 6 |  | 罗鸦线黑色路面改造 | 幸福路-幸鸦线 | 750 | 5.5 | 砼 | 750 | 5.5 | 4125 | 沥青 | 60 | 750 | 5.5 | 4125 | 沥青 | 60 |  |
|  | 7 |  | 鸦大线道路改造工程 | 幸鸦线-大圆里 | 650 | 5.5 | 砼 | 650 | 5.5 | 3575 | 砼 | 70 | 650 | 5.5 | 3575 | 砼 | 70 |  |
|  | 8 |  | 邹家村村前道路 | 邹家村 | 200 | 3.5 | 砼 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 14 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 14 |  |
|  | 9 |  | 道士庄道路改造工程 | 道士庄-幸鸦线 | 180 | 4 | 泥石路 | 180 | 4 | 720 | 砼 | 15 | 180 | 4 | 720 | 砼 | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 8730 |  | 53245 |  | 1532 | 8730 | 51 | 53245 |  | 1532 |  |
| 新桥镇 | 1 | 道路 | 茶庵村白土街道路工程 | 新安路-白土街 | 250 | 3 | 砼 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 16 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 16 |  |
|  | 2 |  | 茶庵村李家塘道路工程 | 龙江路-新安路 | 250 | 5 | 砼 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 28 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 28 |  |
|  | 3 |  | 郭塘桥童子河道路工程 | 玉龙路-童子河老路 | 370 | 2 | 石子 | 370 | 4 | 1480 | 砼 | 28 | 370 | 4 | 1480 | 砼 | 28 |  |
| 新桥镇 | 4 | 道路 | 郭塘桥西村湾道路工程 | 郭塘桥-西村湾 | 330 | 2 | 砼 | 330 | 4 | 1320 | 砼 | 25 | 330 | 4 | 1320 | 砼 | 25 |  |
|  | 5 |  | 郭塘桥常家滩道路工程 | 常家滩桥-狮山路 | 160 | 2.5 | 沥青 | 160 | 4 | 640 | 砼 | 12 | 160 | 4 | 640 | 砼 | 12 |  |
|  | 6 |  | 孙家巷于家道路拓宽工程 | 龙江路-后湾村 | 85 | 2 | 砼 | 85 | 3.5 | 298 | 砼 | 10 | 85 | 3.5 | 298 | 砼 | 10 |  |
|  | 7 |  | 仲家村后仲村道路工程 | 查北大道-长江路 | 690 | 3 | 沥青 | 690 | 3.5 | 2415 | 砼 | 53 | 690 | 3.5 | 2415 | 砼 | 53 |  |
|  | 8 |  | 仲家村陈家巷道路工程 | 新三路-藻江河 | 700 | 3 | 沥青 | 700 | 3.5 | 2450 | 砼 | 53 | 700 | 3.5 | 2450 | 砼 | 53 |  |
|  | 9 |  | 仲家村陆家村道路工程 | 查北大道-新三路 | 100 | 3 | 沥青 | 100 | 3.5 | 350 | 砼 | 8 | 100 | 3.5 | 350 | 砼 | 8 |  |
|  | 10 |  | 仲家村查北大道工程 | 查北大道 | 100 | 4 | 沥青 | 100 | 4 | 400 | 砼 | 8 | 100 | 4 | 400 | 砼 | 8 |  |
|  | 11 |  | 朱家村金三房道路工程 | 新马大道-金三房 | 700 | 3 | 石子 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 46 | 700 | 4 | 2800 | 砼 | 46 |  |
|  | 12 |  | 朱家村塘口村道路工程 | 新马大道-周焕兴门前 | 150 | 3 | 石子 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 10 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 10 |  |
|  | 13 |  | 史墅村街南道路工程 | 新桥二小-街南 | 400 | 3 | 石子 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 50 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 50 |  |
|  | 14 |  | 史墅村张家道路工程 | 张家村-新三路 | 150 | 5 | 石子 | 150 | 6 | 900 | 砼 | 23 | 150 | 6 | 900 | 砼 | 23 |  |
|  | 15 |  | 史墅村沈家道路工程 | 新三路-沈家村 | 500 | 3 | 砼 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 63 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 63 |  |
| 新桥镇 | 16 | 道路 | 马鞍村戴家塘道路工程 | 戴家塘-春江界 | 320 | 3 | 泥石路 | 320 | 4 | 1280 | 砼 | 30 | 320 | 4 | 1280 | 砼 | 30 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 5255 |  | 21683 |  | 463 | 5255 |  | 21683 |  | 463 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 郭塘桥村 | 跃进桥 | 16 | 2 | 梁桥 | 16 | 5 | 80 | 梁桥 | 90 | 16 | 5 | 80 | 梁桥 | 90 |  |
|  | 2 |  | 孙家巷村 | 胜利2号桥 | 25 | 2 | 板梁 | 25 | 3.5 | 87.5 | 梁桥 | 50 | 25 | 3.5 | 87.5 | 梁桥 | 50 |  |
|  | 3 |  | 仲家村 | 后墅桥 | 18 | 2.5 | 拱桥 | 18 | 4 | 72 | 梁桥 | 60 | 18 | 4 | 72 | 梁桥 | 60 |  |
|  | 4 |  | 仲家村 | 仲家桥 | 30 | 3.5 | 梁桥 | 60 | 3.5 | 210 | 梁桥 | 60 | 30 | 3.5 | 105 | 梁桥 | 60 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 5255 |  | 21683 |  | 723 | 5255 |  | 21683 |  | 723 |  |
| 薛家镇 | 1 | 道 路 | 叶家村村道改造工程 | 薛安线周边 | 870 | 3.5 | 砼 | 870 | 5 | 4350 | 沥青 | 380 | 870 | 5 | 4350 | 沥青 | 380 |  |
|  | 2 |  | 任葛村道支六路改造工程 | 吕丁路北 | 600 | 5 | 砼 | 600 | 5 | 3000 | 沥青 | 250 | 600 | 5 | 3000 | 沥青 | 250 |  |
|  | 3 |  | 任葛村道改造工程 | 吕墅小学—江宜高速 | 280 | 4 | 砼 | 280 | 5 | 1400 | 沥青 | 120 | 280 | 5 | 1400 | 沥青 | 120 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1750 |  | 8750 |  | 750 | 1750 |  | 8750 |  | 750 |  |
| 奔牛镇 | 1 | 道路 | 五兴村道工业集中区公墓道路 | 江沿组——公墓 | 300 | 2 | 泥石路 | 300 | 4.5 | 1350 | 砼 | 68 | 300 | 4.5 | 1350 | 砼 | 68 |  |
|  | 2 |  | 五兴村道中巷道路 | 中巷组 | 150 | 2 | 泥石路 | 150 | 4.5 | 675 | 砼 | 18 | 150 | 4.5 | 675 | 砼 | 18 |  |
| 奔牛镇 | 3 | 道路 | 五兴村道戴家道路 | 戴家组 | / | / | / | 90 | 4.5 | 405 | 砼 | 12 | 90 | 4.5 | 405 | 砼 | 12 |  |
|  | 4 |  | 新市村道惠普路道路 | 贡西至白家庄 | / | / | / | 350 | 5 | 1750 | 沥青 | 60 | 350 | 5 | 1750 | 沥青 | 60 |  |
|  | 5 |  | 新市村示范点至生态园道路 | 塘前至贤春生态农场 | / | / | / | 430 | 5 | 2150 | 沥青 | 90 | 430 | 5 | 2150 | 沥青 | 90 |  |
|  | 6 |  | 新市村道中发路道路 | 西庄至勇士路 | 640 | 3 | 砼 | 640 | 7 | 4480 | 沥青 | 180 | 640 | 7 | 4480 | 沥青 | 180 |  |
|  | 7 |  | 新市村道北创路道路 | 239省道至张果村 | 950 | 3 | 砼 | 950 | 7 | 6650 | 沥青 | 290 | 950 | 7 | 6650 | 沥青 | 290 |  |
|  | 8 |  | 新市村道西创路道路 | 张果村至鲁家坝村 | 1600 | 4 | 砼 | 1600 | 7 | 11200 | 沥青 | 398 | 1600 | 7 | 11200 | 沥青 | 398 |  |
|  | 9 |  | 新市村道永宁路道路 | 烈士墓至姜家村 | 800 | 3 | 泥石路 | 800 | 7 | 5600 | 沥青 | 220 | 800 | 7 | 5600 | 沥青 | 220 |  |
|  | 10 |  | 新市村道兴业路道路 | 中发路-239省道塘前西 | / | / | / | 500 | 5 | 2500 | 沥青 | 92 | 500 | 5 | 2500 | 沥青 | 92 |  |
|  | 11 |  | 顾庄道路 | 宋墅至239线 | 174 | 25 | 沥青 | 174 | 25 | 4350 | 砼 | 120 | 174 | 25 | 4350 | 砼 | 120 |  |
|  | 12 |  | 祁家村道 | 祁家大道至祁家塘 | 750 | 3 | 泥石 | 750 | 7 | 5250 | 沥青 | 200 | 750 | 7 | 5250 | 沥青 | 200 |  |
|  | 13 |  | 陈巷村王家塘道路 | 叶汤路至王家塘 | 148 | 3.5 | 沥青 | 148 | 3.5 | 518 | 砼 | 20 | 148 | 3.5 | 518 | 砼 | 20 |  |
|  | 14 |  | 陈巷村双村村道 | 叶汤路至双村 | 192 | 3.5 | 沥青 | 192 | 3.5 | 672 | 砼 | 25 | 192 | 3.5 | 672 | 砼 | 25 |  |
|  | 15 |  | 运南路乡道东延伸线 | 南观界至扁担河 | / | / | / | 1250 | 9 | 11250 | 沥青 | 650 | 1250 | 9 | 11250 | 沥青 | 650 |  |
| 奔牛镇 | 16 | 道路 | 运南路乡道重建 | 西河至南观界 | 1500 | 9 | 沥青 | 1500 | 9 | 13500 | 沥青 | 1700 | 1500 | 9 | 13500 | 沥青 | 1700 |  |
|  | 17 |  | 奔牛村工农新村道路 | 运河路至沪宁铁路 | 450 | 7 | 沥青 | 450 | 7 | 3150 | 砼 | 150 | 450 | 7 | 3150 | 砼 | 150 |  |
|  | 18 |  | 奔牛村戏院弄 | 运河路至中街 | 120 | 5 | 沥青 | 120 | 5 | 600 | 砼 | 40 | 120 | 5 | 600 | 砼 | 40 |  |
|  | 19 |  | 心池路乡道 | 南家桥村至小方田村 | / | / | / | 1060 | 9 | 9540 | 沥青 | 850 | 1060 | 9 | 9540 | 沥青 | 850 |  |
|  | 20 |  | 五兴村道虹桥路延伸 | 润园路至龙城大道 | / | / | / | 266 | 7 | 1862 | 沥青 | 120 | 266 | 7 | 1862 | 沥青 | 120 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 11720 |  | 87452 |  | 5303 | 11720 |  | 87452 |  | 5303 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  | 37605 |  | 206055 |  | 9743 | 37605 |  | 206055 |  | 9743 |  |