- 附件

2020年新北区打好污染防治攻坚战工程项目表

- 一、坚决打赢蓝天保卫战

| 序号 | 项目小类 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）打好柴油货车污染治理攻坚战 | 港口岸电 系统建设 | 完成17套低压小容量岸电系统建设（见附表1）。 | 17 | 20 | 2020年12月 | 区住建局 滨开区（春江镇） 薛家镇 奔牛镇 |
| 2 | （2）深度治理工业大气污染 | 生物质锅炉 综合整治 | 2020年底前完成生物质锅炉综合整治，对全区7台已建及在建锅炉进行摸底调查，保留的全部采用生物质专用锅炉，并配套高效除尘设施。 | 7 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 相关镇（街道） |
| 3 |  | 天然气锅炉 低氮改造 | 对全区192台已建及在建天然气锅炉进行摸底调查，2020年底前全面完成天然气锅炉低氮改造或更新，氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。 | 192 | / | 2020年11月 | 区生态环境局 相关镇（街道） |
| 4 |  | 工业炉窑整治 | 完成常州市罗墅压铸件厂熔化炉清洁能源替代。 | 1 | 30 | 2020年12月 | 区生态环境局 罗溪镇 |
| 5 | （3）严格管控各类扬尘 | 码头堆场 扬尘治理 | 完成3家码头堆场扬尘治理（见附表2）。 | 3 | 15000 | 2020年11月 | 区住建局 滨开区（春江镇） |
| 6 | （4）深化VOCs专项治理 | 重点企业VOCs治理 | 滨江经济开发区下风向至少安装1台VOCs分组分在线监测仪，排放量10吨以上的重点企业完成非甲烷总烃在线监控设施安装、验收与联网，中小型企业加快推进用电量等工况监控设施安装，提升VOCs排放监控能力。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） |
| 7 |  | 重点企业VOCs治理 | 继续组织22家重点企业编制实施“一企一策”方案（见附表3）。 | 22 | / | 2020年11月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） |
| 8 |  | 清洁原料 替代工程 | 对江苏福曼国际家居有限公司（奔牛镇）开展使用低VOCs含量胶水，新增废气收集处理设施，常州市江南建筑机械有限公司（薛家镇）一条涂装线实施技术改造，由喷漆线改为喷粉线。 | 2 | 50 | 2020年12月 | 区生态环境局 薛家镇 奔牛镇 |
| 9 |  | 治污设施 升级改造 | 完成3家企业VOCs治污设施升级改造（见附表4）。 | 3 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 薛家镇 罗溪镇 奔牛镇 |
| 10 |  | 喷涂工程 中心建设 | 启动建设1个集中喷涂中心，配备高效治理设施，实现同类企业污染物集中处理。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 孟河镇 |
| 11 | （5）加强面源污染控制 | 餐饮油烟治理 | 开展3家餐饮企业污染治理设施用电监控试点，3家安装餐饮油烟收集处理装置（见附表5）。 | 6 | 100 | 2020年12月 | 区生态环境 新桥镇 奔牛镇 河海街道 |

- 二、着力打好碧水保卫战

| 序号 | 项目小类 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （6）打好污水处理提质增效攻坚战 | 巩固黑臭水体 整治成效 | 完成已完成整治城乡黑臭水体的效果评估及销号工作，对不符合要求及新出现的黑臭水体，实施提升整治。 | 1 | / | 2020年12月 | 区住建局 各镇（街道） |
| 2 |  | 污水管网建设工程 | 年内完成污水管网30公里。 | 1 | 6000 | 2020年12月 | 区住建局 常高新集团新美水务 相关镇（街道） |
| 3 |  | 春江镇污水管网 建设工程 | 实施第二批集镇污水管网接管工程，主要内容包含孝都、魏村、百丈、圩塘片区部分区域污水接管，新建污水支管网约10公里。 | 10 | 2000 | 2020年12月 | 滨开区（春江镇） |
| 4 |  | 罗溪老镇区污水 改造工程 | 罗溪老镇区黄河西路以北，S239以西，东街、西街、拥军路沿线污水支管建设。 | 1 | 350 | 2020年12月 | 区住建局 罗溪镇 |
| 5 |  | 顺园六村雨污分流 | 雨水管道检测、雨污分流工程（避开梅雨季节施工）。 | 1 | 400 | 2020年12月 | 区住建局 薛家镇 |
| 6 |  | 顺园八村一期 雨污分流 | 雨水管道检测、雨污分流工程（避开梅雨季节施工）。 | 1 | 380 | 2020年12月 | 区住建局 薛家镇 |
| 7 |  | 橄榄城雨污分流 | 雨水管道检测、雨污分流工程（避开梅雨季节施工）。 | 1 | 230 | 2020年12月 | 区住建局 薛家镇 |
| 8 |  | 常州滨江化工园区中区雨水系统重构工程 | 完成化工园区中区雨水系统重构，长度约14公里。 | 1 | 6400 | 2020年12月 | 滨开区（春江镇） |
| 9 | （6）打好污水处理提质增效攻坚战 | 常州市西部沿江片区水环境综合整治项目--西源厂扩建工程 | 年内西源污水厂1万吨/天生活污水处理系统形象主体完工。 | 1 | 20000 | 2020年12月 | 区住建局 常高新集团西夏墅镇 |
| 10 |  | 西源污水厂现有 排江管维修改造 | 对现有的西源厂尾水管破损段进行修复改造，年内完成300m管道改造。 | 1 | 1000 | 2020年12月 | 区住建局 新美水务 西夏墅镇 |
| 11 |  | 常州市西部沿江片区水环境综合整治项目--西源厂尾水管和廖沟污水输送管工程 | 新建西源厂尾水管，管径d800，长度约21公里，从西源污水厂接至江边污水厂的现状d2000尾水管（投资约1.4亿元）。新建廖沟泵站污水管，管径d1000（5万吨/天），长度约16公里，从廖沟泵站接至龙江路现状d1650污水管中（投资约1.2亿元）。 | 1 | 26000 | 2020年12月 | 区住建局 西夏墅镇 |
| 12 |  | 常州滨江化学 工业园区新建 污水管网工程 | 常州滨江化学工业园厂外污水“明管化”改造和中途提升泵站改造及新建。“明管化”改造范围西至省庄河，东至桃花港，南至G346，北至长江大堤，其中敷设DN80-DN400污水压力管约68544米，新建0.6m～0.8m宽管沟6096米，新建支墩6318米，管道材质主要为304不锈钢管。此外，改造泵站3座，分别为魏村泵站（设计水量10000m3/d）、龙港二路泵站（设计水量5000m3/d）、东区泵站（设计水量3000m3/d），新建港区南河泵站1座（设计水量5000m3/d）。 | 1 | 15108 | 2020年12月 | 滨开区（春江镇） |
| 13 | （6）打好污水处理提质增效攻坚战 | 污水管网检测修复 | 全面排查检测雨污水管网功能性和结构性状况，查清错接、混接和渗漏等问题，有计划分片区组织实施管网改造与修复。完成管网排查检测50公里以上。 | 1 | / | 2020年12月 | 区住建局 各镇（街道） |
| 14 |  | “小散乱” 排水整治 | 全面开展农贸市场、小餐饮、夜排档、理发店、洗浴、洗车场、洗衣店、小诊所、建设工地等“小散乱”排水户的问题排查，上半年制定整治计划，年内完成10平方公里以上的先行示范区整治。 | 1 | / | 2020年12月 | 区住建局 区商务局区卫健局 区市场监管局各镇（街道） |
| 15 |  | 提升城镇污水处理综合能力 | 完成奔牛中再生和西源污水处理厂提标改造。 | 2 | / | 2020年12月 | 区住建局 区生态环境局西夏墅镇 奔牛镇 |
| 16 | （7）打好长江保护修复攻坚战 | 北部新城再生水 利用一期工程 | 完成日处理12万吨规模再生水泵站一座及D1000-1200退水管约8000米建设。 | 1 | 13395.38 | 2020年12月 | 区住建局 新龙国际商务区指挥部 常高新集团 |
| 17 |  | 河道生态治理工程 | 澡港河西支全河段及新龙河生态治理工程。 | 2 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 新桥镇 |
| 18 |  | 清淤工程 | 史墅河、通济河清淤工程。 | 2 | / | 2020年12月 | 区农业农村局 新桥镇 |
| 19 | （7）打好长江保护修复攻坚战 | 综合整治排污口 | 按统一部署，及时完成京杭运河、桃花港入河排污口排查、监测、溯源，形成“一口一档”、“一口一策”。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） 薛家镇 奔牛镇 |
| 20 |  | 防范沿江环境风险 | 德胜河等水质波动频繁区域泵闸站安装在线监测和视频监控设备并联网。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） 薛家镇 罗溪镇 |
| 21 | （8）打好太湖治理攻坚战 | 新孟河延伸 拓浚工程 | 河道拓浚23.9公里、跨河桥梁、口门控制建筑物、水系调整等建设内容。 | 1 | 省定建设任务 | 2020年12月 | 区农业农村局 新美水务 |
| 22 |  | 重点断面专项 综合整治 | 3月中旬前制定“一点一策”，制定国省考断面的综合整治提升方案，确保水环境质量“只能变好，不能变差”。 | 1 | / | 2020年3月 | 区生态环境局 相关镇（街道） |
| 23 |  | 重点断面专项 综合整治 | 完成汇丰河、建业河、民营河、南漕河4条河道劣Ⅴ类河道消除任务。 | 4 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 薛家镇 河海街道 三井街道 |
| 24 |  | 十里横河清淤 疏浚工程 | 完成9.24公里河道清淤疏浚。 | 1 | 350 | 2020年12月 | 区农业农村局 罗溪镇 |
| 25 |  | 2020年村庄沟塘 清淤工程 | 对叶家、吕墅、任葛、丁家24条沟塘清淤。 | 24 | 19.78 | 2020年12月 | 区农业农村局 薛家镇 |
| 26 | （8）打好太湖治理攻坚战 | 新北区2018年度 农村河道疏浚 整治项目 | 主要工程内容为村级河道清淤整治2条，全长约3762米。疏浚村庄沟塘6个，疏浚总土方量26796.79立方。新建河塘自嵌式生态挡墙护岸1799米。新建φ800过路涵管7座，每座长度10米。新建机耕桥1座，桥梁全长10米，跨径5米，全宽5米。 | 17 | 453.96 | 2020年12月 | 区农业农村局 薛家镇 |
| 27 | （9）打好农业农村污染治理攻坚战 | 农药包装废弃物 回收处置工程 | 全区建成农药包装废弃物回收点80个，贮存点1个，实现新北区农药包装废弃物回收全覆盖。 | 81 | 110 | 2020年12月 | 区农业农村局 相关镇（街道） |
| 28 |  | 科学推进农业 绿色发展 | 实施耕地轮作休耕3万亩。 | 1 | / | 2020年12月 | 区农业农村局 各镇 |
| 29 |  | 推进水产健康养殖 | 完成禁养区内全部养殖行为退出。 | 1 | / | 2020年12月 | 区农业农村局 各镇 |
| 30 |  | 农村生活污水治理 | 完成鲁家坝、张家村、横大路桥三个一般自然村生活污水治理设施建设。 | 3 | / | 2020年12月 | 区住建局 奔牛镇 |
| 31 |  | 农村黑臭水体 排查整治 | 2020年5月底前，完成农村黑臭水体排查，并开展整治试点工作。 | 1 | / | 2020年5月 | 区生态环境局 区农业农村局 各镇（街道） |

三、扎实推进净土保卫战

| 序号 | 项目小类 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （10）打好固体废物污染防治攻坚战 | 治理生活垃圾 | 全面开展城乡生活垃圾分类收集，加快垃圾分类收集、中转和处理处置体系建设。2020年，建成区垃圾分类设施覆盖率达到100%，农村垃圾分类设施覆盖率达到80%，全区公共机构实现垃圾分类全覆盖，各乡镇街道按比例完成19个小区、73个单位、18个行政村的生活垃圾分类建设工作，结合农贸市场建设1处易腐垃圾处置设备。同时做好2019年前完成的所有小区、单位和行政村的垃圾分类长效管理工作。 | 111 | 1500 | 2020年12月 | 区住建局 各镇（街道） |
| 2 |  | 建筑垃圾处理设施建设工程 | 建成年处理能力为30万吨的建筑装潢垃圾（大件分拣中心）处理项目主体工程。 | 1 | 18748.12 | 2020年12月 | 区住建局 常高新集团 |
| 3 |  | 盈天危险废物焚烧处置项目 | 年内建成总计30000吨/年的危废焚烧处置。 | 1 | 13000 | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） |
| 4 |  | 常州桂城环保建材股份有限公司污泥废渣混合烧结墙体材料生产线技术改造项目 | 更换并购置对辊破碎机、挤出成型机、布料机、机器人码垛编组产线等设备6台套，新购置桥式多斗挖掘机、机器人卸砖编组包装产线、机器人砌筑墙体编组产线、自动化焙烧产线等设备4台套，并对干燥窑、焙烧窑及窑车进行保温节能改造。 | 1 | 2300 | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） |
| 5 | （10）打好固体废物污染防治攻坚战 | 国电（龙源启德）生活污水厂污泥项目 | 年内完成国电（龙源启德）生活污水厂污泥项目：建设生活污泥及一般工业污泥500吨/日的处置项目。 | 1 | 8100 | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） |
| 6 |  | 加强危险废物污染防治 | 按照区生态环境局年度危废减库存工作方案，对产废量10吨以上企业分级分批落实危废处置去向，督促企业将危废库存压降至90天以下硬性工作要求。同时对长江大保护过程关停并转企业遗留危废实施一厂一策精准管控，及时安全处置遗留危废，确保环境安全。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 各镇（街道） |
| 7 |  |  | 对本辖区历史遗留填埋固废、危废问题再排查，对排查出的填埋固废、危废进行快速、安全、规范处置，确保不留环境安全隐患、确保废物安全处置。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 各镇（街道） |
| 8 | （11）推进土壤 污染防治 | 持续深化土壤环境管理 | 5月底前全面完成27家新增调查对象基础信息采集及系统提交，并同步完成省级质控工作（见附表6）。 | 27 | / | 2020年5月 | 区生态环境局 相关镇（街道） |
| 9 |  |  | 6月底前完成19个初步采样地块的现场采样、分析测试、数据上传等工作（见附表7）。 | 19 | / | 2020年6月 | 区生态环境局 相关镇（街道） |
| 10 |  |  | 全面完成42家重点监管企业环境风险隐患排查和厂区土壤、地下水自行监测，并将监测数据报生态环境部门（见附表8）。 | 42 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 相关镇（街道） |

- 四、推进绿色发展转型升级

| 序号 | 项目小类 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （12）优化调整空间结构 | 严控环境 风险项目 | 1．完成国宏润滑油（中国）有限公司和常州华狮化工有限公司2家化工企业搬迁改造。2．推进城镇人口密集区内不符合安全卫生防护距离的2家化工生产企业搬迁改造。 | 4 | 35000 | 2020年12月 | 区经发局 滨开区（春江镇） 罗溪镇 河海街道 |
| 2 | （13）优化调整产业结构 | 化工行业整治 | 8月底前，江苏燕进石化有限公司完成转型，12月底前，江苏柏鹤涂料有限公司实施搬迁。 | 2 | / | 2020年12月 | 区经发局 区应急管理局区市场监管局 区生态环境局 罗溪镇 |
| 3 |  | 减少落后 化工产能 | 推动低端低效化工企业关停，完成8家化工企业关停任务。 | 8 | 35000 | 2020年12月 | 区经发局 区应急管理局区市场监管局 区生态环境局 滨开区（春江镇） 罗溪镇 |
| 4 |  | 实施重点行业结构调整 | 完成春安装备智造产业园、中石油常州新材料基地、江苏常州滨江经济开发区、孟河小河工业园区、薛家镇一二三产融合发展产业园、罗溪镇王下村民营工业园、常州空港产业园、高新区纺织工业园（与西夏墅纺织工业配套及工具智造产业园共同编制）、奔牛镇再生资源及综合物流产业园、新型建材及智能家居科技产业园、电力设施产业园规划环评。 | 11 |  | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） 孟河镇 薛家镇 罗溪镇 西夏墅镇奔牛镇 |
| 5 | （14）优化调整能源资源结构 | 常州高新区清洁供热工程 | 常州高新区清洁供热替代工程（国电常州-西夏墅）主管网及支管建设。 | 1 | 4000 | 2020年12月 | 区经发局 滨开区（春江镇） |
| 6 |  | 煤炭行业 节能改造 | 国电常发机组对外供热扩能技术改造，增设一台背压机，增加供热能力，支撑新北区实施长距离供热形成新的能源布局。 | 1 | 16000 | 2020年12月 | 区经发局 滨开区（春江镇） |
| 7 |  |  | 国电常发汽轮机通流节能节煤技术改造，对2台汽轮机通流部分进行改造，降低能耗。 | 1 | 19000 | 2020年12月 | 区经发局 滨开区（春江镇） |
| 8 |  | 新龙国际商务区能源子站 | 建设能源子站，为新龙商务区建筑面积50万㎡新建建筑提供供冷供热服务。 | 1 | 10000 | 2020年12月 | 区住建局 新龙商务区指挥部 新桥镇 |
| 9 | （15）优化调整运输结构 | 优化调整货物运输方式 | 推进奔牛片区集装箱多式联运建设，推进东货场西迁工作。 | 1 | / | 2020年12月 | 区住建局 综保区管理局 常高新集团 罗溪镇 奔牛镇 |

- 五、加快生态修复与保护

| 序号 | 项目小类 | 工程项目名称 |  | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （16）严守生态红线 | 加强生态保护 红线管理 |  | 落实国家级生态保护红线规划和省生态空间管控规划。根据统一部署，开展生态保护红线勘界定标。进一步完善本地区生态空间管控区“一区一策”。贯彻落实国家、省管控要求，完善生态保护红线长效监管机制，做好日常监督管理。落实生态补偿和转移支付政策。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 区财政局 区农业农村局 区自然资源 和规划分局 相关镇 |
| 2 |  | 开展“绿盾”自然保护地监督检查 专项行动 |  | 对专项检查发现的问题落实整改，严肃查处各类违法违规行为。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 区农业农村局 区自然资源 和规划分局 相关镇 |
| 3 | （17）实施生态保护修复工程 | 生态修复 |  | 新增造林800亩。 | 1 | / | 2020年12月 | 区自然资源和 规划分局、滨开区（春江镇） |
| 4 |  | 小黄山片区水生态环境保护与 修复工程 |  | 完成三个宕口的水系调整、水岸形态、景观提升等工作。 | 1 | 600 | 2020年12月 | 龙控集团 孟河镇 |
| 5 | （18）提供更多优质生态产品 | 生态源保护 工程 | 小黄山生态修复及综合开发（一期） | 主要实施小黄山林相改造续建和提升项目、农业观光、基础配套（东山路）、小黄山路景观节点提升，先导区6.6平方公里。2020年推进小黄山东山路工程建设。 | 1 | 5000 | 2020年12月 | 龙控集团 孟河镇 |
| 6 | （18）提供更多优质生态产品 | 生态廊道工程 | 沿江5公里生态廊道工程 | 对现状硬质驳岸码头进行生态复绿，通过适当破除水泥码头，在原有场地上覆土种植绿化，延续江堤沿岸生态效果，10公顷（150亩）。 | 1 | 614 | 2020年12月 | 滨开区（春江镇） |
| 7 |  | 生态廊道工程 | 澡港河（春江段）生态廊道工程 | 以生活性、景观性为主，在圩塘三角岛新建绿化，改造提升澡港河沿岸现状绿化带，打造滨江新城核心区生态景观带，一期项目面积约40万平方米。年内完成前期准备工作。 | 1 | 5000 | 2020年12月 | 滨开区（春江镇） |
| 8 |  | 城乡公园绿地建设 工程 | 新龙生态湿地公园 | 新桥大街北侧河道及两侧绿化带(长江路-新龙二路东），长约1800米，河道蓝线25米，河道南侧50米绿化带，以疏林草地的手法打造科普休闲长廊，面积约19万平方米，285亩。 | 1 | 2000 | 2020年12月 | 区住建局 新桥镇 |
| 9 |  | 特色主题建设工程 | 罗溪镇 畅流活水 工程 | 东风河2.4公里、十里横河9.24公里河道清淤疏浚，实现水系的疏通畅流。 | 1 | 550 | 2020年12月 | 罗溪镇 |
| 10 |  | 生态绿道工程 | 薛家镇 丽园路 （春江路- 薛冶路）景观工程 | 人行步道铺装透水混凝土绿道，步行道两侧花灌木种植。丽园路（春江路-薛冶路）全长约1345米，绿化面积约25200m2。 | 1 | 183 | 2020年12月 | 薛家镇 |
| 11 | （18）提供更多优质生态产品 | 生态细胞建设工程 | 生态细胞创建工程 | 力争创成省级生态文明建设示范区。创建省级生态文明建设示范街道1个，省级生态文明建设示范村1个，市级生态文明建设示范村6个，国际生态学校2所，省级绿色学校1所，市级绿色学校4所。 | 15 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 区教育局 相关镇（街道） |
| 12 |  | 建设长江 生态安全带 |  | 常州新北区长江大保护一期项目——整治区绿色生态恢复工程（玉龙路以西地块），玉龙路以西空地实施生态复绿工程，总面积约160亩。 | 1 | 1000 | 2020年12月 | 滨开区（春江镇） |
| 13 |  |  |  | 常州新北区长江大保护一期项目——整治区绿色生态恢复工程（常隆化工地块）。待企业腾退后，种植绿化，还原沿江绿地的自然形态与生态功能，总面积约200亩。年内完成工程量的10%。 | 1 | 2400 | 2020年12月 | 滨开区（春江镇） |

六、提升污染防治能力

| 序号 | 项目小类 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （19）加强环境基础设施建设 | 开展“绿岛” 建设试点 | 开展“绿岛”建设试点，鼓励地方建设可供多个市场主体共享的环保公共基础设施。 | 1 | / | 2020年12月 | 区生态环境局 相关镇（街道） |
| 2 | （20）着力提升环境监测能力 | 智慧化工园区 建设工程 | 开展智慧化工园区建设。1．封闭化管理体系构建：包括卡口、围栏、道路照明系统、视频监控系统、门禁系统、车辆管理系统、信息发布系统、气体检测系统等，以及安全环保警示标识、标牌等形象提升工程。2．安全和环保一体化平台中心建设：主要包括监控指挥中心、监测站、执法所等的建设。3．化工园水质溯源监测系统。沿江泵站闸站相连河道安装水质在线监控设施，设立化工园区水污染特征因子监测站和长江排水口水质监测系统。4．一体化智慧管理信息平台构建：主要包括一园一档、综合型环境信息管理、智慧安监、能源管理、园区辅助决策等。信息化监管提升：包括企业雨、污水排放在线监控系统、日常监管系统、重大危险源在线监测系统等。5．原监控预警平台设备更新：监控预警平台一期二期项目失效设备更换。6．智慧管理平台第三方运维：建立平台第三方的运维管理模式、更新耗材与软件服务。7．市场化聘请第三方专业安全、环保服务公司提供安全生产、环境保护工作决策、评估报告等咨询服务。 | 7 | 9750 | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇） |
| 3 | （20）着力提升环境监测能力 | 新北区镇（街道）空气质量监测 网络建设项目 | 新建国标空气自动站1个。 | 1 | 150 | 2020年12月 | 区生态环境局 河海街道 |
| 4 |  | 新北区环境水质 自动监测能力建设 | 新建4个水质自动站：浦河（常州-镇江界）（浦河）、孟九桥（新孟河）、河海西路桥（凤凰河）、新孟河闸（新孟河）。 | 4 | 300 | 2020年12月 | 区生态环境局 孟河镇 薛家镇 奔牛镇 |
| 5 |  | 新北区入河排污口监测监控能力建设 | 新建（或扩建）入河排放口自动监测（或自动监控辅以手工监测）装置28个（长江），其中包含企业自行安装5套，春江镇负责建设8套，区生态环境局牵头建设15套（浦河1套与常州镇江交界为同1套，国考已建1套，省考建设2套，排江总管1套）（见附表9）。 | 28 | 2600 | 2020年12月 | 区生态环境局 滨开区（春江镇）孟河镇 西夏墅镇 |
| 6 | （21）着力提升环境监控能力 | 提升监测监控 能力建设 | 列入秋冬季管控的所有企业全部安装用电在线监控。 | 1 |  | 2020年12月 | 区生态环境局 各镇（街道） |

七、深化生态环境治理体系

| 序号 | 项目小类 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资（万元） | 建设期限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （22）建立完善生态文化体系 | 三江口生态文明 教育基地 | 宣教基地大楼内部的装修、布展，户外法制公园建设以及生态宣教内容的设计和制作，全区环境监控系统基础设施建设（依托大数据技术，建立包括数据汇聚、自动建模等全过程的预警监控，实现监测监控一体化。以区域环境监管为业务中心，形成智能化风控、指挥中心和决策支撑系统。在此基础上完善管理机制，构建精准管控措施和办法（一套数据平台及应急指挥部建设））。 | 1 | 2000 | 2020年12月 | 区生态环境局 |

- 附表：1．港口岸电系统建设项目清单

2．码头堆场扬尘治理项目清单

3．新北区重点监管企业VOCs综合整治清单

4．治污设施升级改造项目清单

5．餐饮油烟治理项目清单

6．重点行业企业用地调查增补名单

7．重点行业企业用地初步采样调查地块名单汇总表

8．重点行业企业用地初步采样调查地块名单汇总表

9．长江沿线段水环境自动监测站建设清单

- 附表1

- 港口岸电系统建设项目清单

| 序号 | 所属地区 | 所属港口名称 | 建设类型 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨开区 （春江镇） | 常州市长江热能有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 2 | 滨开区 （春江镇） | 常州市中天混凝土材料有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 3 | 滨开区 （春江镇） | 常州市金如意新型建材有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 4 | 滨开区 （春江镇） | 常州市通建沥青混凝土材料有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 5 | 滨开区 （春江镇） | 常州市永联管桩有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 6 | 滨开区 （春江镇） | 常州市新东化工发展有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 7 | 滨开区 （春江镇） | 常州市新港热电有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 8 | 薛家镇 | 常州元泰嘉业混凝土有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 9 | 薛家镇 | 常州市礡海建材有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 10 | 薛家镇 | 常州中顺建设有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 11 | 薛家镇 | 常州恒隆路桥工程有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 12 | 薛家镇 | 江苏广亚建材有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 13 | 薛家镇 | 常州市市政建设工程有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 14 | 薛家镇 | 常州博爱市政建材有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 15 | 薛家镇 | 常州中天新材料股份有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |
| 16 | 奔牛镇 | 常州市新北区奔牛稻麦原种场 | 小容量 | 2020年12月 |
| 17 | 奔牛镇 | 常州市地泰新型建材有限公司 | 小容量 | 2020年12月 |

- 附表2

- 码头堆场扬尘治理项目清单

| 序号 | 所属地区 | 港口码头名称 | 泊位名称或主要用途 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨开区 （春江镇） | 常州录安洲长江码头有限公司 | 夹江泊位（散货） | 散货堆场进行全流程改造，解决场内短驳问题，完成提升整治。 | 2020年12月 |
| 2 | 滨开区 （春江镇） | 常州新长江 港口有限公司 | 沿江泊位（散货） | 结合整体提档升级，编制专门的堆场整治方案，实施全面改造，有效解决扬尘防控和雨污分流等问题。 | 2020年12月 |
| 3 | 滨开区 （春江镇） | 江苏奔牛港务 集团有限公司 德胜分公司 | 夹江泊位（散货） | 南侧原防风林处，增设防风抑尘网，完成提升整治。 | 2020年12月 |

- 附表3

- 新北区重点监管企业VOCs综合整治清单

| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 改造内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨开区 （春江镇） | 常州清红化工有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 2 | 滨开区 （春江镇） | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 3 | 滨开区 （春江镇） | 常州亚邦化学有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 4 | 滨开区 （春江镇） | 常州华日新材有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 5 | 滨开区 （春江镇） | 波林化工（常州）有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 6 | 滨开区 （春江镇） | 新阳科技集团有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 7 | 滨开区 （春江镇） | 富德（常州）能源化工 发展有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 8 | 滨开区 （春江镇） | 常州东昊化工有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 9 | 滨开区 （春江镇） | 阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 10 | 滨开区 （春江镇） | 江苏诚达石化工业有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 11 | 滨开区 （春江镇） | 常州明谛树脂有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 12 | 滨开区 （春江镇） | 常州天马集团有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 13 | 滨开区 （春江镇） | 常州光辉化工有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 14 | 滨开区 （春江镇） | 常州曙光化工厂 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 15 | 滨开区 （春江镇） | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 16 | 滨开区 （春江镇） | 华润包装材料有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 17 | 滨开区 （春江镇） | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 18 | 滨开区 （春江镇） | 江苏华达化工集团有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 19 | 滨开区 （春江镇） | 常州华科聚合物股份有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 20 | 滨开区 （春江镇） | 常州市宝隆有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 21 | 滨开区 （春江镇） | 常州光辉生物科技有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |
| 22 | 滨开区 （春江镇） | 江苏盈天化学有限公司 | 按重点监管企业综合整治方案整治 | 2020年11月 |

- 附表4

- 治污设施升级改造项目清单

| 序号 | 所属地区 | 行业类型 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薛家镇 | 金属制品业 | 常州冬日金属幕墙制造有限公司 | 喷漆废气治理设施 整治提升 | 2020年12月 |
| 2 | 罗溪镇 | 机械制造 | 豪爵铃木摩托车有限公司 | 沸石转轮+RTO燃烧 | 2020年12月 |
| 3 | 奔牛镇 | 家具 | 江苏福曼国际家居有限公司 | 废气收集处理 设施提升 | 2020年12月 |

- 附表5

- 餐饮油烟治理项目清单

| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 治理措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新桥镇 | 湖滨壹号 | 安装在线监控装置 | 2020年12月 |
| 2 | 新桥镇 | 云庭国际花园酒店 | 安装在线监控装置 | 2020年12月 |
| 3 | 河海街道 | 常州市印象大饭店 | 安装在线监控装置 | 2020年12月 |
| 4 | 奔牛镇 | 沈记饭店 | 安装餐饮油烟收集处理装置 | 2020年12月 |
| 5 | 奔牛镇 | 贵宾楼酒店 | 安装餐饮油烟收集处理装置 | 2020年12月 |
| 6 | 奔牛镇 | 新金陵楼大酒店 | 安装餐饮油烟收集处理装置 | 2020年12月 |

- 附表6

- 重点行业企业用地调查增补名单

| 序号 | 所属地区 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨开区（春江镇） | 常州市益发染织有限公司 |
| 2 | 滨开区（春江镇） | 常州常联报废汽车回收拆解有限公司 |
| 3 | 滨开区（春江镇） | 常州弘驰资源再生科技有限公司 |
| 4 | 滨开区（春江镇） | 常州雅美特窗饰股份有限公司 |
| 5 | 滨开区（春江镇） | 常州市澄武有色铸造压铸厂 |
| 6 | 滨开区（春江镇） | 常州市恒发化工有限公司 |
| 7 | 滨开区（春江镇） | 常州百盛植绒有限公司 |
| 8 | 滨开区（春江镇） | 常州超铭化学有限公司 |
| 9 | 滨开区（春江镇） | 常州永创金属制品有限公司 |
| 10 | 滨开区（春江镇） | 常州市印宝镍网有限公司 |
| 11 | 滨开区（春江镇） | 常州市顺发植绒材料有限公司 |
| 12 | 滨开区（春江镇） | 常州光辉生物科技有限公司 |
| 13 | 滨开区（春江镇） | 常州奔鑫植绒材料有限公司 |
| 14 | 孟河镇 | 江苏尔悦电力设备有限公司 |
| 15 | 孟河镇 | 常州市双龙液压管件厂 |
| 16 | 新桥镇 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
| 17 | 罗溪镇 | 常州钢构建设工程有限公司 |
| 18 | 罗溪镇 | 常州奥奇汽车附件有限公司 |
| 19 | 西夏墅镇 | 常州伟程印染有限公司 |
| 20 | 西夏墅镇 | 常州市康裕巾被纺织有限公司 |
| 21 | 奔牛镇 | 常州市明都物资回收有限公司奔牛金牛收购站 |
| 22 | 奔牛镇 | 常州亿富泰特钢有限公司 |
| 23 | 奔牛镇 | 常州市奔牛化工厂（普通合伙） |
| 24 | 河海街道 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司（汇丰社区） |
| 25 | 河海街道 | 常州市仁忠废金属利用有限公司 |
| 26 | 三井街道 | 常州锂霸电池有限公司 |
| 27 | 龙虎塘街道 | 常州东奥服装有限公司一分厂 |

- 附表7

- 重点行业企业用地初步采样调查地块

- 名单汇总表

| 序号 | 所属地区 | 地块名称 | 地块类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨开区（春江镇） | 常州市永祥化工有限公司（原常州市长江硫酸厂）地块 | 在产 |
| 2 | 滨开区（春江镇） | 常州市光辉电镀有限公司地块 | 在产 |
| 3 | 滨开区（春江镇） | 常州龙宇颜料化学有限公司地块 | 在产 |
| 4 | 滨开区（春江镇） | 原常州红阳精细化工有限公司地块 | 关闭 |
| 5 | 滨开区（春江镇） | 原常州市通达化工有限公司地块 | 关闭 |
| 6 | 滨开区（春江镇） | 原常州吉旺精细化工有限公司地块 | 关闭 |
| 7 | 滨开区（春江镇） | 常州德科化学有限公司地块 | 关闭 |
| 8 | 孟河镇 | 常州市太平洋电镀有限公司地块 | 在产 |
| 9 | 孟河镇 | 原常州市万绥精细化工有限公司地块 | 关闭 |
| 10 | 孟河镇 | 原常州市卓云精细化工有限公司地块 | 关闭 |
| 11 | 新桥镇 | 原常州伟杰化工有限公司地块 | 关闭 |
| 12 | 罗溪镇 | 原常州市凯顺电镀有限公司地块 | 关闭 |
| 13 | 罗溪镇 | 原常州市宝利德农药有限公司地块 | 关闭 |
| 14 | 罗溪镇 | 原常州市东油油品有限公司地块 | 关闭 |
| 15 | 西夏墅镇 | 原常州市西夏墅电镀有限公司地块 | 关闭 |
| 16 | 西夏墅镇 | 原常州市松盛香料有限公司地块 | 关闭 |
| 17 | 西夏墅镇 | 原常州市裕和金属材料有限公司地块 | 关闭 |
| 18 | 三井街道 | 常州市长发装饰材料有限公司地块 | 在产 |
| 19 | 三井街道 | 原江苏普兰纳涂料有限公司地块 | 关闭 |

- 附表8

- 土壤环境重点监管企业名单

| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨开区（春江镇） | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 6月底前完成 自行监测 |
| 2 | 滨开区（春江镇） | 常州市光辉电镀有限公司 | 6月底前完成 自行监测 |
| 3 | 滨开区（春江镇） | 常州市永祥化工有限公司（原常州市长江硫酸厂） | 6月底前完成 自行监测 |
| 4 | 滨开区（春江镇） | 波林化工（常州）有限公司 | 2020年12月 |
| 5 | 滨开区（春江镇） | 常州东昊化工有限公司 | 2020年12月 |
| 6 | 滨开区（春江镇） | 常州市新鸿医药化工技术有限公司 | 2020年12月 |
| 7 | 滨开区（春江镇） | 新阳科技集团有限公司 | 2020年12月 |
| 8 | 滨开区（春江镇） | 常州亚邦化学有限公司 | 2020年12月 |
| 9 | 滨开区（春江镇） | 江苏华达化工集团有限公司 | 2020年12月 |
| 10 | 滨开区（春江镇） | 常州市安耐得工业废弃物处置有限公司 | 2020年12月 |
| 11 | 滨开区（春江镇） | 常州民生环保科技有限公司（常州新区自来水排水公司） | 2020年12月 |
| 12 | 滨开区（春江镇） | 常州新区百丈污水处理站 | 2020年12月 |
| 13 | 滨开区（春江镇） | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 2020年12月 |
| 14 | 滨开区（春江镇） | 常州市深水江边污水处理有限公司 | 2020年12月 |
| 15 | 滨开区（春江镇） | 常州市锦云工业废弃物处理有限公司 | 2020年12月 |
| 16 | 滨开区（春江镇） | 常州飞腾化工有限公司 | 2020年12月 |
| 17 | 滨开区（春江镇） | 常州齐晖药业有限公司 | 2020年12月 |
| 18 | 滨开区（春江镇） | 常州吉恩药业有限公司 | 2020年12月 |
| 19 | 滨开区（春江镇） | 江苏永达药业有限公司 | 2020年12月 |
| 20 | 滨开区（春江镇） | 常州合全药业有限公司 | 2020年12月 |
| 21 | 滨开区（春江镇） | 常州寅盛药业有限公司 | 2020年12月 |
| 22 | 滨开区（春江镇） | 常州天马集团有限公司（原建材二五三厂） | 2020年12月 |
| 23 | 滨开区（春江镇） | 常州明悦再生资源利用有限公司 | 2020年12月 |
| 24 | 滨开区（春江镇） | 常州百特盟资源再生利用有限公司 | 2020年12月 |
| 25 | 滨开区（春江镇） | 常州赛科废物处理有限公司 | 2020年12月 |
| 26 | 滨开区（春江镇） | 江苏盈天化学有限公司 | 2020年12月 |
| 27 | 滨开区（春江镇） | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 | 2020年12月 |
| 28 | 滨开区（春江镇） | 光大升达固废处置（常州）有限公司 | 2020年12月 |
| 29 | 滨开区（春江镇） | 常州凌尔兰环保科技有限公司 | 2020年12月 |
| 30 | 孟河镇 | 常州市太平洋电镀有限公司 | 6月底前完成 自行监测 |
| 31 | 薛家镇 | 常州市华迪热镀锌厂 | 2020年12月 |
| 32 | 薛家镇 | 常州庆南电镀有限公司 | 2020年12月 |
| 33 | 薛家镇 | 常州晨丰电镀有限公司 | 2020年12月 |
| 34 | 薛家镇 | 常州市红榴电镀有限公司 | 2020年12月 |
| 35 | 薛家镇 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 | 2020年12月 |
| 36 | 薛家镇 | 东京制纲常州有限公司 | 2020年12月 |
| 37 | 罗溪镇 | 常州厚德再生资源科技有限公司 | 2020年12月 |
| 38 | 罗溪镇 | 常州市新美金属表面处理厂 | 2020年12月 |
| 39 | 西夏墅镇 | 常州西源污水处理有限公司 | 2020年12月 |
| 40 | 奔牛镇 | 常州市新艺电镀厂 | 2020年12月 |
| 41 | 奔牛镇 | 常州市汇佳五金制造有限公司 | 2020年12月 |
| 42 | 三井街道 | 常州市长发装饰材料有限公司 | 6月底前完成 自行监测 |

- 附表9

- 长江沿线段水环境自动监测站建设清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 所属地区 | 建设内容 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江 沿江 泵站 水闸 | 桃花港排涝站 | 滨开区 （春江镇） | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 | 滨开区 （春江镇） |
| 2 |  | 猪嘴河排涝站 |  | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 |  |
| 3 |  | 龙江北排涝站 |  | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 |  |
| 4 |  | 临江东排涝站 |  | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 |  |
| 5 |  | 临江西排涝站 |  | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 |  |
| 6 |  | 省庄河排涝站 |  | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 |  |
| 7 |  | 新华北排涝站 |  | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 |  |
| 8 |  | 肖龙港闸 |  | 春江镇负责站房建设和水质检测设备采购 |  |
| 9 | 春江 录安洲 泵站 | 录安洲东排涝站 | 滨开区 （春江镇） | 春江镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 | 区生态环境局滨开区 （春江镇） |
| 10 |  | 录安洲中心排涝站 |  | 春江镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 |  |
| 11 |  | 录安洲洲头排涝站 |  | 春江镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 |  |
| 12 |  | 录安洲西排涝站 |  | 春江镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 |  |
| 13 | 孟河沿江泵站 | 茅庵站 | 孟河镇 | 孟河镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 | 区生态环境局 孟河镇 |
| 14 |  | 南荫站 |  | 孟河镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 |  |
| 15 |  | 川心港站 |  | 孟河镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 |  |
| 16 |  | 大圩站 |  | 孟河镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 |  |
| 17 | 水闸 | 老德胜河闸 | 滨开区 （春江镇） | 春江镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 | 区生态环境局 滨开区 （春江镇） |
| 18 |  | 剩银河水闸 |  | 春江镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 |  |
| 19 | 入江 河道 | 藻江河（九号桥） | 滨开区 （春江镇） | 春江镇负责站房建设，水质检测设备由省生态环境厅提供 | 区生态环境局 |
| 20 |  | 德胜河（东潘桥） |  | 春江镇负责站房建设，水质检测设备由生态环境部提供 |  |
| 21 |  | 新孟河 （小河水闸） | 孟河镇 | 孟河镇负责站房建设，水质检测设备由省生态环境厅提供 |  |
| 22 |  | 蒲河 （常州-镇江界） |  | 孟河镇负责站房建设、水质检测设备采购接入 |  |
| 23 | 排江 总管 | 排江总管泵站 | 滨开区 （春江镇） | 春江镇负责站房建设，区生态环境局负责水质检测设备采购 | 区生态环境局 滨开区 （春江镇） |
| 24 | 企业 | 常州民生环保 科技有限公司 | 滨开区 （春江镇） | 新增自动留样装置 | 滨开区 （春江镇） |
| 25 |  | 常州市排水管理处（江边污水处理厂） |  | 新增自动留样装置 |  |
| 26 |  | 常州龙宇颜料 化学有限公司 |  | 新增总氮、pH监测指标、自动留样装置 |  |
| 27 |  | 常州市深水江边污水处理厂 |  | 新增pH监测指标、自动留样装置 |  |
| 28 |  | 常州西源污水 处理有限公司 | 西夏墅镇 | 新增流量监测指标、自动留样装置 | 西夏墅镇 |