常州市国家高新区（新北区）农业农村局

文件

常州市国家高新区（新北区）财政局

常 新 农〔2019〕34号

常新财农〔2019〕17号

关于印发《2019年度新北区区级

高标准农田建设项目申报指南》的通知

各镇农业综合服务站（农村工作局、农业服务中心），财政分局（所）：

为加快推进高标准农田建设步伐，进一步改善农田基础设施条件、提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地，藏粮于技”战略，促进农业可持续发展，经研究，决定实施“新北区区级高标准农田建设项目”。现将《2019年度新北区区级高标准农田建设项目申报指南》（以下简称《指南》）印发给你们，请按照《指南》要求，认真做好选项与申报工作。

附件：1.2019年度新北区区级高标准农田建设项目申报指南

2.2019年度区级高标准农田建设项目入库表

3-1.新北区2019年度区级高标准农田建设项目初步设计封面及编写提纲

3-2.区级政府专项资金申请使用全过程承诺责任书

3-3.高标准农田建设项目投资概算表

3-4.高标准农田建设项目预期效益表

常州国家高新区（新北区）

农业农村局

常州国家高新区（新北区）

财政局

2019年3月19日

附件1

2019年度新北区区级

高标准农田建设项目申报指南

一、指导思想

认真落实乡村振兴战略部署，围绕推动现代农业高质量发展，以提高农业综合生产能力和促进农民增收为中心任务，按照藏粮于地、藏粮于技的要求，以基本农田保护区、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设为重点，加强资金整合，加大投入力度，实施连片开发，提高建设质量，充实建设内容，加强建后管护，为率先基本实现农业现代化作出积极贡献。

二、申报条件

（一）主导产业明确。围绕现代农业产业体系建设需要，与当地农业发展总体规划相衔接，着力扶持优势特色农产品生产基地建设，提高农产品综合生产能力和竞争力,促进农民持续增收,推进现代农业发展。重点扶持优质粮油、高效园艺等优势特色产业有较好发展基础的项目区申报。

（二）土地开发潜力较大。项目区优先安排在永久基本农田保护区、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区等一批资源环境承载能力强、能够永续利用的区域中。项目区灌溉水源有保证，灌排骨干工程建设条件基本具备，农业灌溉以利用地表水为主。严禁以任何形式、任何名义违规建设“大棚房”。

（三）项目区相对集中连片。单个项目区耕地面积不低于500亩，每个项目区原则上只涉及1个行政村，项目区耕地面积在1000亩以上的不超过2个行政村。优先扶持未实施过市级以上高标准农田项目且面积不足3000亩或种植多年生作物的区域，进行区级高标准农田建设。

（四）项目区积极性高。优先支持干部群众积极性高、地方投入能力强、土地适度规模经营比重高的地区建设高标准农田。要充分发挥项目资金的导向作用，拓宽投入渠道，引导其他资金共同投入，提高项目建设水平。

三、申报主体和补助标准

（一）申报主体

项目以镇人民政府为主体进行申报。

（二）补助标准。

2019年，全区计划建设高标准农田2000亩，区级财政补助资金不超过5000元/亩。鼓励镇、村对承担实施的高标准农田建设项目进行自筹配套，资金配套水平作为优先立项的条件。

项目申报单位应承担项目建设前期及建设过程中涉及的工程招投标、清障、地方矛盾协调、项目标识标牌、资金审计、建设管理等费用。

四、建设内容和项目管理

（一）建设内容。项目建设内容在坚持以农田水利等基础设施建设为重点，实行水利、农业、林业等措施综合治理的前提下，允许所在项目区按照“缺什么、补什么”原则确定具体的工程措施和投入比例。鼓励各地因地制宜，大力发展管道输水、喷微灌等高效节水灌溉技术，高效节水灌溉面积、地点、投资需单独列明。

（二）建设标准。区级高标准农田建设要按照现代农业发展要求，力争达到“田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降、机能进、物能运、土肥沃、产出高”的标准。田间工程要做到沟渠田林路综合治理，桥涵闸站全面配套；耕地质量建设要实施测土配方施肥，采取种植绿肥、增施有机肥、秸杆还田等有效措施，提高耕地基础地力。具体建设标准要参照《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准（试行）的通知》（苏政办发〔2009〕127号）、《江苏省农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准实施细则（试行）》（苏农开土〔2009〕24号、苏财农发〔2009〕100号）等文件规定执行。

（三）项目管理。高标准农田建设项目要成立项目领导小组，强化组织实施。要建立健全项目管理机制，实行项目法人责任制、招标投标制、项目公示制、建设监理制、合同管理制、审计制、竣工验收制。项目建设内容要严格按项目初步设计实施，不得随意调整变更建设内容；确需调整变更的，必须由项目所在村、镇及项目设计、监理、跟踪审计等单位出具相应意见后方可实施，且不得超过项目总投资的10%。项目的招标节余资金和竣工财务决算后的结余资金原则上不再增做工程。

1.组建法人。项目均应组建项目法人，明确项目法人法定代表人、技术负责人、财务负责人。由项目法人对项目实施全过程负责。

2.招标投标。所有项目均应按照招投标有关规定执行，其中农田基础设施工程需在区级水利工程招标平台上公开招标。

3.项目公示。所有立项项目必须在项目区交通道路旁设立项目公示牌，标明项目名称、建设内容、项目参建单位等内容，接受社会监督。

4.建设监理。所有项目必须委托具有水利或农业综合开发相关资质的监理单位按照规范开展监理活动。

5.合同管理。项目法人应和项目设计、监理、施工、质量检测等单位签订合同，并加强合同管理，保障项目顺利实施。

6.工程审计。项目招标后，项目实施单位须委托中介机构（应从区级造价咨询定点服务机构中选取）进行项目跟踪审计，完工后出具工程结算审定单和工程竣工结算报告。

7.竣工验收。工程完工后，项目法人应及时组织参建单位撰写工作报告，整理档案资料，并开展竣工验收。区级适时组织抽查，出具抽验意见。

（四）资金管理。区级高标准农田建设项目的财政补助资金由镇级财政统一管理、审核并集中支付。项目资金（包括自筹资金）实行全口径独立核算、专款专用，严禁滞留、截留、挪用、变相套取财政资金。根据资金批复，区财政局、农业局下达项目财政补助资金的50%，区级竣工验收通过后，根据工程结算审定单和工程结算审计报告下达区级财政补助资金尾款。项目资金的拨付使用，由各镇根据项目合同及工程进度审定意见拨付进度款，集中支付到施工单位。项目竣工验收通过后，各镇应及时办理项目的竣工决算审计和清算项目余款，并预留合同价的5%作为工程质量保证金，质保期结束后由项目单位组织验收后付清。

（五）产权管护。镇政府应履行项目竣工财务决算审计的手续，按照资产管理的相关规定及时进行产权移交，高标准农田建设项目建成的资产产权归集体所有，建成后移交给项目所在村进行管护。

五、申报程序

2019年3月31日前，各镇按照《指南》要求，将加盖项目实施单位公章的“2019年度区级高标准农田建设项目入库表”（详见附件2），一式两份上报至区农业农村局、财政局；4月10日前，区农业农村局、财政局组织现场察看和集中会商，对符合申报要求的，确定各项目的建设面积、内容及投资规模，在常州高新区（新北区）网站上进行公示。公示无异议后，下发投资控制计划文件。项目实施单位委托具有水利或农业综合开发相关资质的单位编制初步设计及投资估算，并组织开展初步评审后报区农业局，区农业局牵头组织专家进行项目评审。评审后，区农业局、财政局会商确定项目补助标准，批复下达概算和补助资金。

六、其他有关要求

1.各镇要按照申报指南的要求，认真做好项目的筛选和申报工作，及时报送项目入库表。

2.新项目区优先扶持，2016年（不含）以前立项的老项目区，可根据实际需要，再新增项目工程，提高项目区建设标准。对于承担过其它财政支农项目的区域，要求新建设内容可量化、可区分，杜绝项目套项目的行为发生。

3.项目初步设计正本及附件（包括：项目区现状图、规划图（用GPS标注范围）、项目区现状照片或录像等）要胶印装订成册，纸张为A4纸（图纸为A3纸），一式两份盖章于后2018年4月底前上报区农业局、区财政局，同时报送电子稿。区农业局组织项目审核批复。

4.各地在利用高标准农田发展高效特色作物，推广稻渔综合种养和复种轮作新模式时，要坚持“科学规划、合理利用、用养结合、严格保护”的方针，不得借产业结构调整为名，擅自改变耕地性质和用途，破坏粮食产能。发展稻鱼、稻虾等综合种养，要严格执行农业农村部《稻渔综合种养技术规范》，保证水稻有效种植面积，沟坑占比不得超过10%。

附件2

2019年度区级高标准农田建设项目入库表

单位：万元

| 项目 名称 | 项目申报单位 | 法定 代表人 | 建设地点 | 面积 （亩） | 品种布局 | 主要建设内容（包括项目建设工程及规格型和数量） | 项目总投资 | 申请财政补助 | 镇级自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目申报单位意见：

镇人民政府（盖章）

年   月  日

附件3-1

新北区2019年度区级高标准农田建设项目

初 步 设 计

项目名称：新北区##镇##村2019年区级高标准农田建设项目

项目承担单位：

项目负责人：职务（职称）

※※※※※项目单位（盖章）

2019年  月  日

区级高标准农田建设项目初步设计编写提纲

第一章  项目区概况

- 一、自然概况（简述）

（一）地理位置及范围

（二）地形、地貌、土壤、水系

（三）耕地种类、数量及开发潜力

- 二、社会经济状况（简述）

（一）项目区人口及劳力

（二）土地利用现状

（三）农业生产水平

（四）地方财政与农民收入（新型主体叙述自身的经济状况）

（五）农业科技服务体系状况

- 三、基础设施（简述）

（一）水利工程现状（灌溉水源、泵站、渠系及田间建筑物等）

（二）农业机械及农机服务设施

（三）交通与电力

第二章  项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

二、项目建设的可行性（包括当地政府及群众的积极性）

第三章  标准与布局

一、指导思想

二、建设规模

三、建设标准

四、建设布局

第四章  建设内容与典型设计

一、水利措施

（一）水源工程。新建、改建和加固水源工程（小型水库、塘堰等）的座数、库容及工程量。

（二）机电排灌站。机电排灌站的数量、装机容量、流量、泵型、泵房面积、配套的输变电设备及数量。

（三）灌排渠道工程。灌排沟渠开挖、疏浚、衬砌及安装或埋设地下管道的长度、工程量，配套渠系建筑物数量及工程量。

（四）节水灌溉工程。发展节水灌溉的面积，建设防渗渠道和铺设输水管道的长度，以及节水灌溉工程所需建材、管材和微喷设备的数量等。

- 上述工程应开展典型设计。

- 二、农业措施

（一）改良土壤。平整土地、深翻、配方施肥等。

（二）良种基地。

（三）机耕路。修建机耕路的标准、长度及工程量。

三、林业措施

说明绿化的树种、规格等。

第五章  投资估算和资金筹措

一、估算依据及投资估算

- 二、资金筹措方案

资金的构成、来源及筹措可能性

- 三、资金使用和管理等

第六章  综合效益分析

- 一、经济效益

主要分析通过开发治理，项目区新增农产品生产能力和农业产值情况。

- 二、社会效益

主要分析农业生产条件改善、农民增收、地方财力增加、巩固完善农村承包经营机制、技术贡献等情况。

- 三、生态效益

主要分析防护林防护面积、森林覆盖率、控制水土流失面积、改良土壤等指标变化情况。

第七章  组织实施和运行管护

一、组织机构设置

二、建设管理

三、运行管理与维护

附录

- 一、附表

附件3－2：区级政府专项资金申请使用全过程承诺责任书

附件3－3：项目建设内容与投资估算表

附件3－4：项目预期效益表

二、附图

附图1：项目初步设计图

附图2：项目区位置图（图件1：10000）

附图3：项目区现状图（图件1：10000）

附图4：项目规划图（图件1：10000）

三、初步设计概算

四、其他附件材料（列出明细）

包括自筹证明材料、财政配套承诺、项目区需建设工程现状照片或录像等。

附件3－2

区级政府专项资金申请使用全过程承诺责任书

| 项目申报单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 申报依据 |  |  |
| 项目总投资 | 万元 | 申请财政资金 |  | 万元 |  |
| 项目实施目标 |  |  |  |  |  |
| 项目申报单位承诺： 1.申报的所有材料均依据相关项目申报要求，据实提供。如有虚假，愿意承担相关责任。 2.专项资金获批后按规定使用。如有违规，愿意承担相关责任。. 单位负责人（签名） 联系电话： （单位公章） 日期： |  |  |  |  |  |

附件3－3

高标准农田建设项目投资概算表

任务量：亩				                          		单位：万元

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 规格、型号 及结构 | 任务量 | 单价 | 总投资 | 财政投资 | 自筹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 水利措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灌排渠系工程或坡面水系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开挖疏浚渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 衬砌渠道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 渠道衬砌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 埋设管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 暗渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 农业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬质路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砂石路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 林业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它措施 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-4

高标准农田建设项目预期效益表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、新增主要农产品生产能力 |  |  |  |
| 1、粮食 | 万公斤 |  |  |
| 2、油料 | 万公斤 |  |  |
| 3、蔬菜（含菜用瓜） | 万公斤 |  |  |
| 4、其它 | 万公斤 |  |  |
| 二、农业生产条件改善情况 |  |  |  |
| 1、新增灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 2、改善灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 3、新增除涝面积 | 万亩 |  |  |
| 4、改善除涝面积 | 万亩 |  |  |
| 5、增加农田林网防护面积 | 万亩 |  |  |
| 6、改良土壤面积 | 万亩 |  |  |
| 7、新增节水灌溉面积 | 万亩 |  |  |
| 8、年节约水量 | 万立米 |  |  |
| 9、灌溉水利用系数 | % |  |  |
| 10、新增机耕面积 | 万亩 |  |  |
| 11、新增农机总动力 | 万千瓦 |  |  |
| 12、良种覆盖率 | % |  |  |
| 13、林木覆盖率 | % |  |  |
| 三、提高农业竞争力 |  |  |  |
| 1、推广优良品种 | 个 |  |  |
| 2、推广先进适用技术 | 项 |  |  |
| 3、培训农民 | 人次 |  |  |
| 4、扶持农民专业组织 | 个 |  |  |
| 5、农业适度规模经营比重 | % |  |  |
| 四、新增农业总产值 | 万元 |  |  |
| 五、项目区农民纯收入 |  |  |  |
| 1、年增加总额 | 万元 |  |  |
| 2、年人均增收 | 元 |  |  |

常州国家高新区（新北区）农业农村局    2018年3月19日印发