2023年常州市新北区政府投资计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 工程规模及内容 | | 建设  性质 | 建设时间 | 总投资 | 截至  2022年底完成投资 | 2023年  计划完成投资 | 资金渠道 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区项目总计（105个） | | | |  |  | 2915772 | 1058435 | 597935 |  |  |
| 其中：区本级项目（68个） | | | |  |  | 2323312 | 903030 | 415094 |  |  |
| 园区、镇（街道）项目（37个） | | | |  |  | 592460 | 155405 | 182841 |  |  |
| 一 | 重点区域开发配套 | | |  |  | 435616 | 27640 | 84268 |  |  |
| （一） | 高铁新城建设 | | |  |  | 336458 | 16300 | 48408 |  |  |
| 1 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接项目 | 常泰过江通道下层公路收费站（港区大道与滨江二路交叉处）至汉江路，全长约15.5公里。汉江路至创业路南侧实施主线双向六车道快速路标准，长约8.9公里。 | | 新建 | 2023～2025 | 290000 | 0 | 20000 | 财政资金  （含专项债） | 住建局 |
| 2 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | （1）高铁新城地块环境整治工程：对高铁新城规划范围开展环境整治及形象提升工作，主要包括：清表、开展土地平整、种植草坪等建设和管养工作，以及管线迁改、考古、地块环境整治等工作。 | | 续建 | 2021～2024 | 10000 | 3200 | 6550 | 财政资金  （含专项债） | 住建局 |
| （2）传感小镇道路改造：对智能传感小镇部分道路实施改造提升，同步改造市政管线，配套建设智慧设施，智慧路灯、智能斑马线、智慧停车、智能监控、智能交通导视等。主要对创新一路（辽河路-天合路）、新苑三路（创新一路-科技大道）、新苑五路（创新一路-创新大道）道路改造以及绿化生态改造等。 | | 续建 | 2021～2024 | 6500 | 3500 | 1500 | 财政资金  （含专项债） | 住建局 |
| 2 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | （3）黎河路嵩山路改造：黎河路（泰山路-峨眉山路）863米×16米，改造面积约13808平方米；嵩山路（黎河路-黄河路）352米×16米，改造面积约5632平方米，同步改造绿化带、市政管线，配套建设智慧停车、智能监控等设施。 | | 续建 | 2021～2023 | 5170 | 2500 | 2670 | 财政资金  （含专项债） | 住建局 |
| （4）三江口运动公园：用地面积约98亩，其中棒垒球场用地面积53亩。建设以体育为主题，绿化景观与体育设施相融合的功能复合型城市公园，同步建设常州市棒垒球训练基地，包括1片标准棒球场和1片标准垒球场。 | | 新建 | 2023～2023 | 4700 | 0 | 4700 | 财政资金  （含专项债） | 住建局 |
| 3 | 循礼路（红河路-辽河路） | 1228米×20米，桥梁3座（跨辽河路北侧河道、新桥大街北侧河道和红河路南侧河道）。 | | 续建 | 2018～2023 | 6518 | 4300 | 2218 | 财政资金 | 住建局、  国土储备中心 |
| 4 | 新科路（龙六路-云台山路） | 400米×20米。 | | 新建 | 2023～2023 | 3830 | 0 | 3830 | 财政资金 | 住建局 |
| 5 | 新文路（长江路-新景五期围墙） | 320米×24米，桥梁1座。 | | 新建 | 2023～2023 | 2885 | 0 | 2885 | 财政资金 | 住建局、  国土储备中心 |
| 6 | 武夷山路（新科路-新竹路） | 260米×20米。 | | 续建 | 2022～2023 | 1255 | 500 | 755 | 财政资金 | 住建局、  国土储备中心 |
| 7 | 衡山路高压杆线入地和雨水管 | 位于衡山路以西、高邮湖路以南、浦江路以北、嵩山路以东，总用地面积31588平方米。配套环球港五期项目，将项目用地东侧的高压线进行落地改造，将项目用地的市政排水管道改埋大口径管道。 | | 续建 | 2020～2023 | 3000 | 2300 | 700 | 财政资金 | 住建局 |
| 8 | 常州市足球训练基地 | 位于新龙二路以西、龙须路以北、辽河路以南地块。建设拥有2片标准11人制天然草足球场、4片标准11人制人工草足球场和2片8人制人工草足球场的足球训练基地。 | | 新建 | 2023～2023 | 2600 | 0 | 2600 | 财政资金 | 教育局 |
| （二） | 龙江路产业园 | | |  |  | 42500 | 0 | 9000 |  |  |
| 9 | 春江路（嫩江路-淮河路） | | 2280米×30米，桥梁1座。 | 新建 | 2023～2024 | 16000 | 0 | 1000 | PPP | 住建局 |
| 10 | 龙江路以西产业园区供电迁改 | | 对浏阳河路以南、嫩江路以北、龙江路以西、春江路以东范围内220KV110KV/35KV等多回高压杆线整体沿道路进行迁改。 | 新建 | 2023～2024 | 26500 | 0 | 8000 | 财政资金 | 住建局 |
| （三） | 魏村产业园 | | |  |  | 56658 | 11340 | 26860 |  |  |
| 11 | 黄海路（魏安路-滨新路） | 720米×40米+830×30米，魏安路浑水管迁改。 | | 续建 | 2022～2023 | 23955 | 6600 | 17355 | 财政资金 | 住建局 |
| 12 | 东海路（德胜河-滨新路西） | 675×40米+1330×16米。 | | 续建 | 2022～2023 | 13845 | 4740 | 9105 | 财政资金 | 住建局 |
| 13 | 春江路 | 创业西路-东海路，1700米×30米。 | | 新建 | 2023～2024 | 11730 | 0 | 200 | 财政资金 | 住建局 |
| S122-创业西路，700米×30米，建设桥梁1座。 | | 新建 | 2023～2024 | 7128 | 0 | 200 | 财政资金 | 住建局 |
| 二 | 基础设施建设 | | |  |  | 1627150 | 833855 | 218700 |  |  |
| （一） | 航道 | | |  |  | 179844 | 0 | 10000 |  |  |
| 14 | 德胜河航道整治工程 | 项目起于魏村枢纽下游引航道末端，止于京杭运河口。整治航道里程17.7公里，航道设计最大船舶等级为1000吨级，航道底宽不小于45米，航道水深不小于3.2米，弯曲半径不小于480米；改建桥梁15座（含京沪铁路桥1座），通航净空不小于60×7米。新北区承担桥梁超宽部分等费用。 | | 新建 | 2023～2029 | 179844 | 0 | 10000 | 财政资金 | 住建局 |
| （二） | 道路 | | |  |  | 419715 | 11055 | 85773 |  |  |
| 15 | 腾龙大道智慧快速路工程新北区段（含腾龙路叶家码头桥） | 腾龙大道工程起于龙城大道高架枢纽（龙城大道实施全互通枢纽，枢纽向北至黄河路南落地，向西500米主线落地），止于环湖北路，全长约23.9公里，总投资约116.7亿元。其中，新北区段全长7.7千米（含龙城大道接线），采用主六辅六高架式快速路标准，在飞龙路、星港路设上下匝道。新北区承担杆线迁移、征地等前期工程和按里程分摊的建设工程及相关费用。 | | 新建 | 2023～2024 | 351100 | 0 | 50000 | 市、区  财政资金 | 住建局 |
| 16 | 天河路（S239-井冈山路） | 3500米×20米，桥梁1座。 | | 续建 | 2021～2023 | 14320 | 7820 | 6500 | 财政资金 | 住建局 |
| 17 | 政泰路（孟河大道-顺阳路）拓宽 | 1300米×40米，现状路宽12米。 | | 新建 | 2023～2024 | 9925 | 0 | 2000 | 财政资金 | 住建局 |
| 18 | 港西大道（政泰路-新孟河） | 1000米×40米。 | | 新建 | 2023～2024 | 9120 | 0 | 1500 | 财政资金 | 住建局 |
| 19 | 紫金山路（延河路-京沪高铁） | 即叶汤公路，990米×26米。 | | 续建 | 2022～2023 | 8500 | 1850 | 6650 | 财政资金 | 住建局 |
| 20 | 丽江路（瑶山路-政泰路） | 590米×24米。 | | 新建 | 2023～2024 | 4200 | 0 | 2600 | 财政资金 | 住建局 |
| 21 | 瑶山路 | 青海湖路-丽江路段，680米×24米，桥梁1座。 | | 新建 | 2023～2024 | 6760 | 0 | 3768 | 财政资金 | 住建局 |
| 丽江路-茅山路段，240米×24米。 | | 新建 | 2023～2024 | 1800 | 0 | 900 | 财政资金 | 住建局 |
| 22 | 茅山路（平顶山路-瑶山路） | 320米×18米。 | | 新建 | 2023～2024 | 1400 | 0 | 650 | 财政资金 | 住建局 |
| 23 | 宜山路（黄河路-小塘路） | 700米×11米。 | | 新建 | 2023～2023 | 1900 | 0 | 1900 | 财政资金 | 住建局 |
| 24 | 宜山路（龙业路-藻江河西岸） | 150米×11米，桥梁1座（跨老藻江河）。 | | 续建 | 2022～2023 | 650 | 435 | 215 | 财政资金 | 住建局 |
| 25 | 2023年镇村道路危桥改造 | 镇村道路改造、农村危桥改造，乡镇养护资金补助。 | | 新建 | 2023～2023 | 3000 | 0 | 3000 | 财政资金 | 住建局、  各镇（街道） |
| 26 | 2023年县乡公路养护专项 | 对全区200公里县乡公路进行大、中、小修保养，主要内容为清扫保洁、平整度及桥梁检测、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护，路边绿化树补种以及实施部分道路改造。 | | 新建 | 2023～2023 | 2500 | 0 | 2500 | 财政资金 | 住建局 |
| 27 | 延河路（政泰路-罗东路） | 330米×30米，桥梁1座（跨老孟河）。 | | 续建 | 2022～2023 | 2350 | 950 | 1400 | 财政资金 | 住建局 |
| 28 | 2023年区级道路维修改造 | （1）对巢湖路（通江路-惠山路）进行维修，面积约4000平方米，翻新破裂管道。 | | 新建 | 2023～2023 | 640 | 0 | 640 | 财政资金 | 住建局 |
| （2）对东圩线（G346-东海路）进行维修，约2200米×9米，主要包括路面维修及绿化改造。 | | 新建 | 2023～2023 | 400 | 0 | 400 | 财政资金 | 住建局 |
| 29 | 湘江路（嵩山路-泰山路） | 280米×16米。 | | 新建 | 2023～2023 | 800 | 0 | 800 | 财政资金 | 住建局 |
| 30 | 嵩山路（桂江路-汉江路） | 约400米×9米，含管道修复及路面改造。 | | 新建 | 2023～2023 | 350 | 0 | 350 | 财政资金 | 住建局 |
| （三） | 农林水利 | | |  |  | 1027591 | 822800 | 122927 |  |  |
| 31 | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | 新孟河河道延伸拓浚总长23.9km。新建、拆建、拆除及加固一般支河口门22座；涉及高速公路桥2座；一般跨河桥梁21座，铁路桥梁3座；主线影响水系调整工程：①区属配套水系调整工程；征地拆迁移民安置等；②88.5公里污水管网；③区属配套桥梁：新建港西大道桥、港西大道）、西海路桥、孟西公路桥和飞龙西路桥四座跨新孟河桥；④景观绿化：新孟河沿线新建绿化面积约44万平方米。 | | 续建 | 2017～2024 | 971200 | 803300 | 95000 | 财政资金  （含国开行  贷款） | 农业农村局 |
| 32 | 老桃花港整治工程（长江-S122省道段） | 总长6.87公里，主要实施河道疏浚、护岸工程、跨河桥梁工程、水系沟通等工程。 | | 续建 | 2022～2024 | 36464 | 12000 | 16000 | 财政资金  （含上级  补助） | 农业农村局 |
| 33 | 老桃花港整治工程江边枢纽 | 新建长江口控制建筑物江边枢纽，江边枢纽泵站12立方米/秒、节制闸10米。 | | 续建 | 2022～2023 | 7717 | 5000 | 2717 | 财政资金  （含上级  补助） | 农业农村局 |
| 34 | 浦河（孟城闸闸外段）整治工程（新北段） | 利用现有河道、维持现状口宽进行疏浚，治理7.04公里河道，两岸新建护岸13.185公里，新建防汛道路0.55公里。 | | 续建 | 2022～2023 | 6755 | 2000 | 4755 | 财政资金  （含上级  补助） | 农业农村局 |
| 35 | 长江干流崩岸应急治理增补工程 | 在录安洲洲头主1+800-主2+600段，护岸工程长681米，护岸面积35555平方米，抛护块石53195.2立方米。 | | 续建 | 2022～2023 | 1355 | 500 | 855 | 财政资金  （含上级  补助） | 农业农村局 |
| 36 | 牛郎村水环境整治工程 | 沟通西夏墅镇牛郎村片区内水系，新建引水泵站、溢流坝、水生态设施等。 | | 新建 | 2023～2024 | 1000 | 0 | 500 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 37 | 小微水体整治及幸福河道建设 | 对全区300个问题小微水体开展整治，创建5个小微水体河长制示范村；创建30公里以上农村生态河道；创建市级示范幸福河湖2条，骨干幸福河湖2条，完成2个市级打包项目农村幸福河湖建设工作；创建区级幸福河湖10条，农村幸福河湖15条。 | | 新建 | 2023～2023 | 2100 | 0 | 2100 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 38 | 防汛抗旱防台风应急（含区管泵站防汛排涝达标） | 专用于区防汛抗旱防台风应急、区管泵站防汛排涝达标事项。 | | 新建 | 2023～2023 | 1000 | 0 | 1000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 三 | 生态环保 | | |  |  | 156060 | 36100 | 70170 |  |  |
| 39 | 农村生活污水治理设施建设 | 全区497个自然村农村污水管网和处理设施的建设及智能化运维工程。 | | 续建 | 2021～2025 | 139000 | 31000 | 60000 | PPP | 住建局 |
| 40 | 大运河奔牛段集镇区水环境综合治理 | 对老集镇区段大运河（约2.3公里）两侧，S239以东、南观路以北、扁担河以西、京沪铁路以南片区，开展雨污分流及道路恢复建设，其中新建污水收集管约13000米、雨水管改造修复约6000米。 | | 续建 | 2022～2023 | 4570 | 1000 | 3570 | 财政资金 | 住建局 |
| 41 | 奔牛运河景观生态廊道三期工程 | 工程范围为南岸天禧桥-能仁寺、北岸金牛桥-老孟河、轮船码头-奔牛大桥，全长2.4公里。建设内容为景观步道延伸、绿化提升、立面改造、景观亮化、历史文化节点设置等，以及南岸核心区段西河口至金牛桥立面景观亮化。 | | 续建 | 2021～2023 | 2800 | 1800 | 1000 | 财政资金 | 住建局 |
| 42 | 区属雨水管网修复工程及地理信息系统建设 | 按照《区安全生产专项整治三年行动工作方案》要求，对区属雨水管网开展全面安全排查，对已发现的管道安全隐患予以修复，同步建设GIS地理信息系统。 | | 续建 | 2022～2024 | 2500 | 1300 | 600 | 财政资金 | 住建局 |
| 43 | 公园标准化达标工程 | （1）花事园事活动主办公园的提升改造：涉及公园老化板块、绿化景观、水体、设备设施、标志标牌等。（2）公园标准化达标建设：公园机械化设备配置、信息化运维配置、配套景观改造、公共服务设施提升等。 | | 续建 | 2022～2024 | 1500 | 500 | 500 | 财政资金 | 住建局 |
| 44 | 2023年国家生态园林城市创建 | （1）老化板块、地被更换促新：黄河路（井冈山路-S239）机非隔离带面积5000平方米；长江路（浏阳河路-S338）中分带面积55000平方米。 | | 新建 | 2023～2023 | 1000 | 0 | 1000 | 财政资金 | 住建局 |
| （2）新龙生态林、新北区中心公园、飞龙运动公园、高铁生态公园等区属公园及古树名木安全隐患消除。 | | 新建 | 2023～2023 | 500 | 0 | 500 | 财政资金 | 住建局 |
| 44 | 2023年国家生态园林城市创建 | （3）红河路（崇义路-仁和路东侧河道）景观：新建绿化7800平方米。仁和路东侧河道（云河路-红河路）景观：新建绿化5250平方米。 | | 新建 | 2023～2023 | 480 | 0 | 480 | 财政资金 | 住建局 |
| 45 | 生态环境监测监控提质增效建设 | 以地表水、环境空气、水生态等监测项目为重点，购置配套自动监测仪器设备，支持区域环境质量预报能力建设，深化生态环境监测数据分析与应用水平。 | | 新建 | 2023～2023 | 1000 | 0 | 1000 | 财政资金 | 生态环境局 |
| 46 | 生态环境监测监控网络能力建设项目二期（大气交通污染专项监测监控建设） | 加快建设和完善新北区生态环境监测监控网络，根据目前全区已有站点布置，以交通、工业园区和排污单位等为重点，新建扩建一批水质自动站和大气自动站。 | | 续建 | 2022～2023 | 1000 | 500 | 500 | 财政资金 | 生态环境局 |
| 47 | 一般固废集中收集体系 | 在春江、魏村、西夏墅、孟河、奔牛、罗溪、薛家7个版块各建设2个集装箱式的一般工业固废智能化收集贮存设施，每个设施面积30～50平方米，形成固废收集网络。 | | 新建 | 2023～2025 | 990 | 0 | 300 | 市、区、园区  财政资金 | 生态环境局 |
| 48 | 环境应急监测能力建设（延续） | 六套乡镇空气环境自动站延续建设，为新桥、孟河、罗溪、龙虎塘、薛家等5个镇街道（其中一套设备作为比对或应急备用）提供环境空气自动监测数据服务，为全区提供环境空气质量数据集成与技术服务、环境应急监测能力保障与服务。 | | 新建 | 2023～2023 | 720 | 0 | 720 | 财政资金 | 生态环境局 |
| 四 | 民生及社会事业 | | |  |  | 104486 | 5435 | 41956 |  |  |
| （一） | 教育 | | |  |  | 41200 | 0 | 13700 |  |  |
| 49 | 泰山实验学校 | 项目位于太湖路以北、秦岭路以东、澡港河以西，规划占地面积75.7亩，项目总建筑面积为60000平方米，规划设计60班小学。 | | 新建 | 2023～2025 | 33500 | 0 | 10000 | 财政资金  （含一般债） | 教育局 |
| 50 | 西夏墅高中改扩建（一期） | 主要包括宿舍楼、食堂楼等生活区域改造，涉及总建筑面积约10000平方米。 | | 新建 | 2023～2024 | 6000 | 0 | 2000 | 财政资金 | 教育局、  西夏墅中学 |
| 51 | 新北实验中学教学楼加固工程 | 对格致楼、相长楼（1）、相长楼（2）三幢教学楼及其接建部分进行修缮，总建筑面积约12300平方米。 | | 新建 | 2023～2023 | 1700 | 0 | 1700 | 财政资金 | 教育局、  新北实验中学 |
| （二） | 卫生健康 | | |  |  | 19800 | 0 | 6100 |  |  |
| 52 | 新北区公共卫生中心及消毒供应中心 | 位于春江人民医院院内地块，总占地面积约10500平方米，总建筑面积约17400平方米。 | | 新建 | 2023～2024 | 19800 | 0 | 6100 | 财政资金  （含专项债） | 卫健局 |
| （三） | 社会治理 | | |  |  | 12915 | 5385 | 7530 |  |  |
| 53 | 新北区道路交通优化工程 | （1）优化信号灯设置，推进信号机联网升级，实行远程可视可控，打造主干道交通信号绿波。（2）出新模糊交通标线，规范标志标牌，实施可变交通标志牌。（3）按需优化道路交通渠化，提升道路通行能力。（4）增设、出新路内及道板停车泊位，配套建设停车管理设施设备。（5）新北区交通主干道增设护栏。 | | 续建 | 2021～2023 | 7000 | 5000 | 2000 | 财政资金 | 住建局 |
| 54 | 2023年新北区治安防控体系建设 | 在全区范围内居民小区出入口、商业综合体、沿街商铺、治安盲点、公共区域、广场、公园、金融网点、校园周边、企事业单位周边的监控进行升级改造及补盲，共计全结构化智能摄像机1200套、高清监控200套、高空监控50套，含6年光纤租赁、电能消耗及运维服务。 | | 新建 | 2023～2023 | 3180 | 0 | 3180 | 财政资金 | 公安分局 |
| 55 | 新北区标准地址二维码门牌 | 按照《常州市二维码门牌建设工作实施方案》要求，进一步规范地址编制管理工作，提升地址管理服务水平，推进标准地址二维码门牌建设及应用。全区大、中、小门牌、幢牌、单元牌、室牌经测算共有48.77万个。 | | 续建 | 2021～2023 | 1235 | 235 | 1000 | 财政资金 | 公安分局 |
| 56 | 2022年新北区智能交通科技信息化建设 | 在全区范围内新建道路高清电子警察30套、道路违法停车智能抓拍40套、道路高空监控10套、智能交通信号灯30套、交通信息发布屏2套，新建信号灯状态监测系统，改造老旧电子警察25套，对5条主干道50个路口实施绿波优化，新建配套的中心设备。 | | 续建 | 2022～2023 | 1500 | 150 | 1350 | 财政资金 | 住建局 |
| （四） | 公共服务 | | |  |  | 15880 | 50 | 7730 |  |  |
| 57 | 新北区厨余垃圾处理 | 主要包括新建配套用房、采购厨余设施设备等，一期建成后形成日处理300吨厨余垃圾的能力。 | | 新建 | 2023～2025 | 9100 | 0 | 1000 | PPP | 住建局 |
| 58 | 美丽街区建设（2023年度） | （1）市容环境整治及市容环卫责任区信息化建设：根据2023年度市城管局下发的市容整治任务开展市容环境专项整治工作，以及根据市容环卫责任区信息化管理示范路创建的要求推进市容环卫责任区信息化建设工作。（2）美丽街区建设：按照“美丽街区”建设专项工作（2023～2025）的要求，在建成区范围内建设面积不低于1平方公里的美丽街区。 | | 新建 | 2023～2023 | 3000 | 0 | 3000 | 财政资金 | 住建局 |
| 59 | 2023年生活垃圾分类 | 建成区新增30%的达标小区（60个左右）。 | | 新建 | 2023～2023 | 1500 | 0 | 1500 | 财政资金 | 住建局、  各镇（街道） |
| 60 | 新北区无障碍环境建设 | 通江路以东、建东路以西（南部晋陵路以西）、汉江路以南、太湖路以北区域，针对无障碍设施缺失、不合标准等问题，改造缘石坡道、盲道、无障碍电梯、无障碍出入口、轮椅坡道等，进一步创造和优化无障碍环境，建成无障碍环境示范区。 | | 新建 | 2023～2023 | 1000 | 0 | 1000 | 财政资金 | 住建局 |
| 61 | 新北区公交基础设施完善 | 改建区内已有公交站台70个，新建站台26个。 | | 新建 | 2023～2023 | 600 | 0 | 600 | 财政资金 | 住建局 |
| 62 | 路灯照明完善提升工程 | 对无路灯道路及老旧路灯路段进行改造，主要包括镜湖路（长江路-昆仑路）、龙发路（科勒路-黄河西路）、文江路（三井实验小学-通江路）、永丰路等增设路灯，红河路（龙六路-长江路）等道路老旧路灯杆更新维修。 | | 续建 | 2022～2023 | 500 | 50 | 450 | 财政资金 | 住建局 |
| 63 | 环卫转运站改造工程 | 主要对空港压缩站、藻江压缩站等管网改造及气体收集改造。 | | 新建 | 2023～2023 | 180 | 0 | 180 | 财政资金 | 住建局 |
| （五） | 人居环境提升 | | |  |  | 2500 | 0 | 2500 |  |  |
| 64 | 2023年度老旧小区改造 | 按照2023年老住宅小区提升整治计划，对区内老住宅小区外墙出新、楼道出新、屋面维修、单元门维修更换、停车位改造、绿化提升、雨污水改造等项目。 | | 新建 | 2023～2023 | 2000 | 0 | 2000 | 财政资金 | 住建局、  各镇（街道） |
| 65 | 2023年美丽乡村建设 | 西夏墅镇东南村李家村创建。 | | 新建 | 2023～2023 | 500 | 0 | 500 | 财政资金 | 农业农村局、  各镇（街道） |
| （六） | 业务用房 | | |  |  | 12191 | 0 | 4396 |  |  |
| 66 | 新北区消防救援中心（含高铁新城政府专职消防救援队） | 位于澡港河东侧、运河路北侧、通江中路西侧、红河路南侧地块，用地约28亩，建筑面积约17200平方米，建设执勤综合楼、战勤保障楼、室内训练馆、备勤公寓楼、地下车库、门卫接待室、训练塔等。 | | 新建 | 2023～2024 | 9270 | 0 | 3000 | 财政资金 | 消防救援大队、  应急管理局、  住建局 |
| 67 | 西夏墅专职消防救援队 | 用地约6亩，建筑面积约4648平方米，建设执勤综合楼、备勤公寓楼、门卫接待室、训练塔等设施配套。 | | 新建 | 2023～2024 | 2525 | 0 | 1000 | 财政资金 | 消防救援大队、  应急管理局、  住建局 |
| 68 | 人防大楼维修工程 | 对人防大楼进行维修，主要内容为空调更换、局部渗漏维修、墙面翻新、窗帘及外墙清洗以及卫生间、淋浴间维修等。 | | 新建 | 2023～2023 | 396 | 0 | 396 | 财政资金 | 住建局 |
| 五 | 园区、镇（街道）项目 | | |  |  | 592460 | 155405 | 182841 |  |  |
| （一） | 滨江经济开发区 | | |  |  | 262049 | 60176 | 28180 |  |  |
| 69 | 滨江经济开发区产业园区基础设施改造 | 园区玉龙路西侧地块、德胜河-滨新路地块、长江路两侧及尤墅地块区域电网改造、自来水管网改造、天然气管网改造及停车场改造。 | | 新建 | 2023～2025 | 100000 | 0 | 10000 | 园区  财政资金 | 滨江经济开发区 |
| 70 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设二期 | 1．新北区美丽乡村旅游项目，范围东至澡港河、北至长江、南至友谊河路，建设内容为绿化、水系、驳岸、园路、活动场地、停车场等。  2．春城路（新民西路-赣江路）道路工程。  3．园区基础设施提升改造，对园区内港口大道（建新河-振兴路）、胜利路（龙圩路-通江路）等道路的电网、自来水、天然气、排水等管线进行改造。  4．土地整理等。 | | 续建 | 2020～2025 | 80273 | 32700 | 1000 | 园区  财政资金  （含专项债） | 滨江经济开发区 |
| 71 | 化工园区土壤及地下水环境调查、风险评估及修复工程 | 化工园区公共区域土壤及地下水环境调查、风险评估及修复管控；对园区伊思特化工、永泰丰、爱匹克斯、诺德化工、春港化工、力昊化学、世鑫化工、清红化工等收储地块土壤及地下水进行调查及风险评估；对调查及风险评估后需要修复的地块实施修复或管控；聘请环保管家，对园区土壤及地下水进行系统管控，提供从调查、风险评估到修复验收等全过程监管服务。 | | 续建 | 2021～2024 | 35000 | 15000 | 1000 | 市、区、园区  财政资金 | 滨江经济开发区 |
| 72 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设三期—滨开区科创港项目（科创中心） | 项目位于G346以北、肖龙港河以东、龙港三路以西，用地约49亩，新增总建筑面积36715平方米，主要建设化工新材料研发、检测、中试基地。 | | 续建 | 2022～2024 | 24300 | 5000 | 10000 | 园区  财政资金  （含专项债） | 滨江经济开发区 |
| 73 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设-危险化学品运输车辆停车场新建工程 | 项目占地面积约100亩，新建危险化学品运输车辆停车场地，配套建设环保、消防、应急和人员办公场所等公共服务设施。 | | 续建 | 2022～2024 | 10000 | 3000 | 480 | 园区  财政资金  （含专项债） | 滨江经济开发区 |
| 74 | 滨江幼儿园 | 项目位于港区西路以东，新民西路以南，用地约25亩，建筑面积约10850平方米，形成8轨24班规模。 | | 续建 | 2022～2023 | 8476 | 4476 | 4000 | 园区  财政资金  （含专项债） | 滨江经济开发区 |
| 75 | 东港三路（东海路-赣江路） | 821米×16米。 | | 新建 | 2023～2024 | 2800 | 0 | 500 | 园区  财政资金 | 滨江经济开发区 |
| 76 | 滨江经济开发区污染物排放限值限量管理体系建设工程 | 编制常州滨江经济开发区（新材料产业园）限值限量实施方案、监测监控方案，根据相应方案实施后续管理，开展滨开区限值限量监测监控能力建设。 | | 新建 | 2023～2023 | 1200 | 0 | 1200 | 园区  财政资金 | 滨江经济开发区 |
| （二） | 孟河镇 | | |  |  | 125622 | 29771 | 45851 |  |  |
| 77 | 孟河镇水环境全域治理工程 | 主要包括水系整治、防洪除涝、畅流活水和水生态与水景观等水利工程，管网排查、排口整治、雨污分流等市政工程，生态排灌系统、生态湿地系统等农业面源污染治理工程，以及水管家智慧水务平台工程。 | | 续建 | 2022～2025 | 80000 | 10000 | 20000 | 镇财政资金  （含专项债） | 孟河镇 |
| 78 | 小河中学改扩建工程（四期） | 项目总建筑面积33703平方米，其中一期宿舍楼、风雨操场综合楼、二期教学楼（二）及三期实验综合楼已完工，四期实施教学楼（一）工程，建筑面积6890平方米，同步实施场外管线、道路、水电、景观及智能化等配套设施。 | | 续建 | 2022～2023 | 14172 | 12248 | 1924 | 镇财政资金 | 孟河镇、小河中学 |
| 79 | 孟河代英幼儿园 | 项目位于滕龙路以东、石桥路以北、东尧路以南，总建筑面积2.1万平方米，建设36班幼儿园。 | | 续建 | 2022～2023 | 12180 | 2000 | 10180 | 镇财政资金  （含专项债） | 孟河镇 |
| 80 | 石桥路（齐梁大道-龙源路） | 西起齐梁大道，东至龙源路1288米×24米。 | | 续建 | 2017～2023 | 4600 | 1800 | 2800 | 镇财政资金 | 孟河镇 |
| 81 | 孟河中学改扩建 | 新建一幢4层教学综合楼及设备用房，建筑面积5800平方米，同步实施外场绿化、道路、智能化等配套设施。 | | 续建 | 2022～2023 | 4100 | 1805 | 2295 | 镇财政资金 | 孟河镇、孟河中学 |
| 82 | 万绥小学改扩建 | 新建一幢4层教学综合楼及司令台，建筑面积5250平方米，同步实施外场绿化、道路、智能化等配套设施。 | | 续建 | 2022～2023 | 3200 | 1918 | 1282 | 镇财政资金 | 孟河镇、万绥小学 |
| 83 | 孟河中心小学改扩建 | 新建一幢4层教学楼、一幢2层综合楼，建筑面积4900平方米。 | | 新建 | 2023～2023 | 2500 | 0 | 2500 | 镇财政资金 | 孟河镇、  孟河中心小学 |
| 84 | 孟河镇双亭村高标准农田建设 | 对双亭村范围内3800亩高标准农田进行建设，主要包括水利设施和田间道路设施及相关配套建筑物等。 | | 新建 | 2023～2023 | 1570 | 0 | 1570 | 镇财政资金 | 孟河镇、高标准  农田建设  管理办公室 |
| 85 | 孟河镇垃圾转运站 | 项目位于齐梁大道与金府路路口西北侧，建设孟河镇垃圾转运站，满足日处理约200吨生活垃圾处理能力。 | | 新建 | 2023～2023 | 1500 | 0 | 1500 | 镇财政资金 | 孟河镇 |
| 86 | 孟河2023年老小区改造 | 对富民欣园小区进行雨污水管网改造、楼道出新、外墙防渗出新、屋面防水维修、单元门更换等。 | | 新建 | 2023～2023 | 1800 | 0 | 1800 | 镇财政资金 | 孟河镇 |
| （三） | 生命健康产业园区（薛家镇） | | |  |  | 33750 | 25000 | 8750 |  |  |
| 87 | 薛家中学易地新建 | 位于临平路以东、丽园路以南、薛冶路以西、瀛平路以北，规划占地面积75亩，总建筑面积57600平方米，实施包括装修、装备及其他附属工程，形成20轨60班初中规模。 | | 续建 | 2022～2023 | 33500 | 25000 | 8500 | 镇财政资金 | 薛家镇 |
| 88 | 漕河巡河道路、吕汤路  辅路 | 巡河道路362米×5米，辅路251米×8米。 | | 新建 | 2023～2023 | 250 | 0 | 250 | 镇财政资金 | 薛家镇 |
| （四） | 空港产业园（罗溪镇） | | |  |  | 16426 | 1800 | 14626 |  |  |
| 89 | 罗溪镇碧春湖幼儿园 | 位于政泰路以西、碧春路以北，新增用地面积约16068平方米，建筑面积约16504平方米，其中地上建筑面积14004平方米，地下建筑面积2500平方米，形成8轨24班规模。 | | 续建 | 2022～2023 | 13768 | 1500 | 12268 | 镇财政资金  （含专项债） | 罗溪镇 |
| 90 | 罗溪卫生院改造工程 | 总用地面积14601平方米，其中新增用地面积3341平方米，新增建筑面积2514平方米，主要建设医院南门、防保科、食堂、预检分诊、CT室简装及停车位改造等。 | | 续建 | 2022～2023 | 1658 | 300 | 1358 | 镇财政资金 | 罗溪镇、  罗溪卫生院 |
| 91 | 同仁苑小区改造（一期） | 同仁苑1#～35#住宅外墙改造出新、楼道出新、破损道路维修、围墙出新、天沟及平屋面防水、斜屋面拾漏、绿化补种等。 | | 新建 | 2023～2023 | 1000 | 0 | 1000 | 镇财政资金 | 罗溪镇 |
| （五） | 新北现代农业产业园区（西夏墅镇） | | |  |  | 9300 | 3500 | 5800 |  |  |
| 92 | 梅林村集聚点建设 | 建设梅林村集聚点道路，雨、污水管网等配套工程。 | | 续建 | 2022～2023 | 7000 | 3000 | 4000 | 区、镇、村  财政资金 | 西夏墅镇 |
| 93 | 西夏墅幼儿园改扩建 | 改扩建教学楼，建筑面积4300平方米。 | | 续建 | 2022～2023 | 2300 | 500 | 1800 | 镇财政资金 | 西夏墅镇、  西夏墅幼儿园 |
| （六） | 奔牛镇 | | |  |  | 65616 | 19158 | 28102 |  |  |
| 94 | 奔牛初中易地新建 | 项目主要建设3栋4层教学楼、1栋4层艺术综合楼、1栋2层图文综合楼、1栋5层行政楼、1栋3层食堂体育馆、1栋6层宿舍、1个操场看台以及门卫等建筑，配套建设篮球场和田径场，同步实施环境绿化、道路、室外活动场地及水、电、气等综合配套设施。项目总建筑面积54528平方米，其中，地上建筑面积50288平方米，地下建筑面积4240平方米，形成48班初中规模。 | | 续建 | 2022～2023 | 38700 | 18700 | 20000 | PPP | 奔牛镇 |
| 95 | 奔牛人民医院综合门急诊楼建设 | 项目位于奔牛人民医院内，不涉及新增用地面积。建设总建筑面积约28700平方米，其中地上建筑面积23700，包括一栋6层综合楼，一栋3层门急诊楼，及其他各类辅助配套用房。地下建筑面积5700平方米。同步实施环境绿化、道路、停车位及水、电、气等综合配套设施。 | | 新建 | 2023～2024 | 25000 | 0 | 7000 | 镇财政资金 | 奔牛镇、  奔牛人民医院 |
| 96 | 奔牛镇南部新镇区配套道路 | 文景路（兴奔路-孟渎路）、时代路（南观路-星港大道）、孟渎路（南观路-星港大道）、坝头河河道、规划道路（时代路-孟渎路）。 | | 续建 | 2020～2023 | 1526 | 458 | 712 | PPP | 奔牛镇 |
| 97 | 奔牛镇西沙河生态河道建设提升 | 建设内容主要包括河道清淤、岸坡整治、原位治理设施等。 | | 新建 | 2023～2023 | 390 | 0 | 390 | 镇财政资金 | 奔牛镇 |
| （七） | 三井街道 | | |  |  | 47497 | 12000 | 31832 |  |  |
| 98 | 三井第二实验小学 | 项目位于泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北，占地面积82.75亩，总建筑面积约64500平方米，形成10轨60班规模。 | | 续建 | 2021～2023 | 32732 | 12000 | 20732 | 街道  财政资金 | 三井街道 |
| 99 | 前桥小区西地块幼儿园 | 项目位于龙城大道以北、长江路以西，占地约12亩，建筑面积约9942平方米，规划设计5轨15班幼儿园。 | | 新建 | 2023～2024 | 5965 | 0 | 2300 | 街道  财政资金 | 三井街道 |
| 100 | 2023年度老旧小区改造 | 富都花苑市政综合提升，主要实施路面沥青摊铺、雨污分流、自来水管更换、三网融合及其他维修改造工程。 | | 新建 | 2023～2023 | 5500 | 0 | 5500 | 街道  财政资金 | 住建局、三井街道 |
| 汇丰一村老小区改造，主要实施外立面出新、屋面防水出新、雨污分流、道路改造、停车位改造、绿化提升、自来水管更换、三网融合及其他维修改造工程。 | | 新建 | 2023～2023 | 3300 | 0 | 3300 | 街道  财政资金 | 住建局、三井街道 |
| （八） | 光伏产业园区（龙虎塘街道） | | |  |  | 14200 | 0 | 7700 |  |  |
| 101 | 龙虎塘中学改扩建 | 拆除原龙章楼、校办厂、龙栖楼等，新建实验楼、图书馆、风雨操场、食堂、地下车库，建筑面积11433平方米，其中地下建筑面积3400平方米。 | | 新建 | 2023～2024 | 8000 | 0 | 1500 | 街道  财政资金 | 龙虎塘街道、  新北区  龙虎塘中学 |
| 102 | 2023年度老旧小区改造 | 盘龙苑老小区改造，主要实施小区屋面维修、外墙出新、路面翻新、雨污分流、停车位改造、景观绿化提升、机动车、非机动车充电桩建设、三网融合及其他维修改造工程。 | | 新建 | 2023～2023 | 4600 | 0 | 4600 | 街道  财政资金 | 住建局、  龙虎塘街道 |
| 盘龙社区散居楼改造，改造内容主要包括小区屋面维修、外墙出新、路面翻新、雨污分流、停车位改造、绿化提升、机动车充电桩建设、三网融合及其他维修改造工程。 | | 新建 | 2023～2023 | 1600 | 0 | 1600 | 街道  财政资金 | 住建局、  龙虎塘街道 |
| （九） | 魏村街道 | | |  |  | 8000 | 4000 | 2000 |  |  |
| 103 | 魏中路（滨新路-G346）改造提升整治 | 主要实施路面拓宽改造、路侧道板提升以及绿化小品打造工程，同步对道路两侧临街建筑外立面粉刷、出新，临街店铺店招改造。 | | 续建 | 2022～2023 | 5500 | 4000 | 1500 | 街道  财政资金 | 魏村街道 |
| 104 | 安家幼儿园改扩建 | 利用原安家敬老院扩建，建筑面积约3800平方米，主要形成包含8个幼儿园活动单元、若干活动教室及公共辅助功能。 | | 新建 | 2023～2024 | 2500 | 0 | 500 | 街道  财政资金 | 魏村街道 |
| （十） | 其他 | | |  |  | 10000 | 0 | 10000 |  |  |
| 105 | 园区（镇、街道）零星工程 | 实施学校、医院、水利工程、安置房维修、农路农桥、雨污水管网改造、主要干道提档升级、应急抢险、主要河道疏浚、设施改造、绿化、精品街道创建、社区及小区公建配套等零星工程。 | | 新建 | 2023～2023 | 10000 | 0 | 10000 | 园区  （镇、街道）  财政资金 | 滨江经济  开发区、  各镇（街道） |