信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发新北区2023年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

索 引 号：014112118/2023-00027

主题：城乡建设、环境建设体裁：通知 组配：政府办公室文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2023〕27号

产生日期：2023-03-30

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2023-04-01

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发新北区2023年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

常州国家高新区（新北区）党政办公室文件

常开委办〔2023〕27号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室

关于下发新北区2023年镇村道路改造

和农村桥梁重建计划的通知

滨开区管委会，各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

《新北区2023年镇村道路改造和农村桥梁重建计划》已经区政府研究同意，现印发给你们，请严格按照以下要求组织实施：

1．2023年镇村道路改造和农村桥梁重建应围绕服务社会主义新农村、美丽乡村建设及新北区乡村道规划开展，镇村道路改造和农村桥梁重建的标准按《关于下达新北区镇村道路建设和补助的通知》（常新城建〔2022〕87号）规定执行。

2．镇村道路建设一般在原有道路基础上进行，充分利用旧路资源，着重提高道路路面等级，完善防护排水设施，增强安全通车交汇能力。本年度所实施道路项目要与全区农村污水管网同步实施到位，道路沿线绿化及安保等附属设施随项目同步完善，做到因地制宜，量力而行，合理利用土地，改善农村的交通和生产生活环境。

3．镇村道路改造和农村桥梁重建项目由各镇（街道）组织、相关局办安排人员参与方案评审。凡符合“一事一议”财政奖补条件的，必须优先申报“一事一议”项目。

4．工程实施必须严格执行基本建设程序，依法招标；同时严格实施项目监理制，并接受主管部门对工程质量和安全的监督、检查。

5．各相关镇（街道）应认真组织实施，确保2023年11月底前完成改造任务，逾期未完成及未达到建设标准要求项目将不予组织竣工验收和核拨补贴资金。

6．根据省市要求，罗溪镇和西夏墅镇开展农村地区道路交通安全综合治理试点工作，具体区级配套补助资金按“一事一议”办理。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2023年3月30日

（此件公开发布）

新北区2023年镇村道路改造和农村桥梁重建计划

| 名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价 （万元） | 备注 |
| 孟河镇 | 1 | 道路 | 滕村村岑北村道 | 渠道-岑北桥 | 200 | 3.5 | 砼 | 200 | 4.5 | 900 | 砼 | 30 | 200 | 4.5 | 900 | 砼 | 30 |  |
|  | 2 |  | 润江村斜桥 二支港北道路 | 斜桥3组-斜桥5组 | 340 | 3.5 | 砼 | 340 | 5 | 1700 | 砼 | 70 | 340 | 5 | 1700 | 砼 | 70 |  |
|  | 3 |  | 孟城四圩村 道路工程 | 孟城东路-四圩村 | 150 | 2 | 砼 | 150 | 4.5 | 675 | 砼 | 20 | 150 | 4.5 | 675 | 砼 | 20 |  |
|  | 4 |  | 九龙路工程 | 孟河大道-齐梁大道 | 1700 | 16 | 沥青 | 1700 | 16 | 27200 | 沥青 | 1000 | 1700 | 16 | 27200 | 沥青 | 1000 |  |
|  | 5 |  | 汤家一路工程 | 建设路-环镇北路 | 560 | 20 | 砼 | 560 | 20 | 11200 | 沥青 | 500 | 560 | 20 | 11200 | 沥青 | 500 |  |
|  | 6 |  | 仇巷路工程 | 小河路-政泰路 | 950 | 11 | 砼 | 800 | 11 | 8800 | 砼 | 400 | 800 | 11 | 8800 | 砼 | 400 |  |
|  | 7 |  | 双亭村城南片 道路工程 | 后渡善村 | 300 | 3.5 | / | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 30 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 30 |  |
|  | 8 |  | 双亭村东亭片 道路工程 | 背阴庙村、周巷里 | 620 | 2.5 | 砼 | 620 | 4 | 2480 | 砼 | 50 | 620 | 4 | 2480 | 砼 | 50 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 4670 |  | 54005 |  | 2100 | 4670 |  | 54005 |  | 2100 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 三圩埭桥 | 三圩埭 | 10 | 2.5 | 梁桥 | 10 | 5 | 50 | 梁桥 | 30 | 10 | 5 | 50 | 梁桥 | 30 |  |
|  | 2 |  | 卧龙桥 | 浦河 | 42 | 12 | 拱桥 | 42 | 12 | 504 | 梁桥 | 400 | 42 | 12 | 504 | 梁桥 | 400 |  |
|  | 3 |  | 丹凤桥 | 浦河 | 40 | 12 | 拱桥 | 40 | 12 | 480 | 拱桥 | 30 | 40 | 12 | 480 | 拱桥 | 30 | 桥梁 加固 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 460 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4670 |  | 54005 |  | 2560 | 4670 |  | 54005 |  | 2560 |  |
| 西夏墅 镇 | 1 | 道路 | 陈塔里村道工程 | 陈塔里-政泰路 | 560 | 6 | 泥石路 | 560 | 6 | 3360 | 沥青 | 250 | 560 | 6 | 3360 | 沥青 | 250 |  |
|  | 2 |  | 马丁大道改造工程 | 后马庄-政泰路 | 500 | 4 | 砼 | 500 | 6 | 3000 | 沥青 | 150 | 500 | 6 | 3000 | 沥青 | 150 |  |
|  | 3 |  | 西水线拓宽工程 | 水塔口小区-袁家村 | 1000 | 6 | 砼 | 1000 | 6 | 6000 | 沥青 | 230 | 1000 | 6 | 6000 | 沥青 | 230 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 2060 |  | 12360 |  | 630 | 2060 |  | 12360 |  | 630 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 李家村北桥 | 东南村 | / | / | / | 10 | 5 | 50 | 梁桥 | 50 | 10 | 5 | 50 | 梁桥 | 50 |  |
|  | 2 |  | 陈塔里板涵工程 | 池上社区 | / | / | / | 6 | 8 | 48 | 板涵 | 40 | 6 | 8 | 48 | 板涵 | 40 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2060 |  | 12360 |  | 720 | 2060 |  | 12360 |  | 720 |  |
| 罗溪镇 | 1 | 道路 | 九房路改造工程 | 汤吕线-九房村 | 1150 | 6 | 砼 | 1150 | 6 | 6900 | 沥青 | 207 | 1150 | 6 | 6900 | 沥青 | 207 |  |
|  | 2 |  | 罗温线一期 改造工程 | 罗汤线-包家村 | 1700 | 5.5 | 砼 | 1700 | 5.5 | 9350 | 沥青 | 281 | 1700 | 5.5 | 9350 | 沥青 | 281 |  |
|  | 3 |  | 罗鸦线延申段 改造工程 | 幸鸦线-土墩 | 230 | 7 | 砼 | 230 | 7 | 1610 | 沥青 | 48 | 230 | 7 | 1610 | 沥青 | 48 |  |
|  | 4 |  | 土墩头大圆里 道路工程 | 土墩头、大圆里 | 260 | 4 | 砼 | 260 | 4 | 1040 | 沥青 | 32 | 260 | 4 | 1040 | 沥青 | 32 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3340 |  | 18900 |  | 568 | 3340 |  | 18900 |  | 568 |  |
| 奔牛镇 | 1 | 道路 | 何家塘方家组 道路工程 | 方家-地泰路 | 459 | 5 | 沥青 | 459 | 5 | 2295 | 沥青 | 30 | 459 | 5 | 2295 | 沥青 | 30 |  |
|  | 2 |  | 何家塘支二路 北延工程 | 地泰路-陈家 | 420 | 4 | 沥青 | 420 | 4 | 1680 | 沥青 | 30 | 420 | 4 | 1680 | 沥青 | 30 |  |
|  | 3 |  | 运南西路道路 延伸工程 | 九里朱家塘-镇界 | 600 | 5 | 沥青 | 600 | 5 | 3000 | 沥青 | 150 | 600 | 5 | 3000 | 沥青 | 150 |  |
|  | 4 |  | 西潘村道路工程 | 润园路-景观河 | 200 | 9 | 砼 | 200 | 9 | 1800 | 沥青 | 360 | 200 | 9 | 1800 | 沥青 | 360 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 1679 |  | 8775 |  | 570 | 1679 |  | 8775 |  | 570 |  |
| 奔牛镇 | 1 | 桥梁 | 稻麦原种场 危桥改造 | 奔牛原种场 | 6 | 5 | 拱桥 | 6 | 5 | 30 | 板涵 | 30 | 6 | 5 | 30 | 板涵 | 30 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1679 |  | 8775 |  | 600 | 1679 |  | 8775 |  | 600 |  |
| 魏村街道 | 1 | 道路 | 东蒋村委吴南路道路工程 | 李观里 | 1700 | 4 | 砼 | 1700 | 4 | 6800 | 砼 | 170 | 1700 | 4 | 6800 | 砼 | 170 |  |
|  | 2 |  | 安家村委道路 拓宽工程 | 西洋桥-高家跳 | 600 | 6 | 砼 | 600 | 6 | 3600 | 砼 | 50 | 600 | 6 | 3600 | 砼 | 50 |  |
|  | 3 |  | 柴家大道维修工程 | G346-柴家边 | 2300 | 6 | 砼 | 2300 | 6 | 13800 | 砼 | 320 | 2300 | 6 | 13800 | 砼 | 320 |  |
|  | 4 |  | 胜利路道路工程 | 新华村 | 340 | 7.5 | 砼 | 340 | 7.5 | 2550 | 砼 | 65 | 340 | 7.5 | 2550 | 砼 | 65 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 4940 |  | 26750 |  | 605 | 4940 |  | 26750 |  | 605 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 东风桥 | 安宁村 | 18 | 6.5 | 拱桥 | 18 | 6.5 | 117 | 梁桥 | 60 | 18 | 6.5 | 117 | 梁桥 | 60 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4940 |  | 26750 |  | 665 | 4940 |  | 26750 |  | 665 |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |  | 16689 |  | 120790 |  | 5113 | 16689 |  | 120790 |  | 5113 |  |