常新城建〔2017〕44号                 签发人：李小平

关于印发《新北区城市建设与管理局创建省级

“四好农村路”示范区活动实施方案》的通知

局属各单位、各镇农路办、各相关部门：

根据《常州市新北区党政办公室关于推进“四好农村路”建设实施意见的通知》（常新委办〔2016〕88号），经研究，现将《新北区城市建设与管理局创建省级“四好农村路”示范区活动实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

常州市新北区城市建设与管理局

2017年2月25日

（此页无正文）

常州市新北区城市建设与管理局 2017年3月22日印发

新北区城市建设与管理局创建省级

“四好农村路”示范区活动实施方案

为加快推进农村公路建管养运协调可持续发展，根据《常州市新北区党政办公室关于推进“四好农村路”建设实施意见的通知》（常新委办〔2016〕88号）文件精神，结合我区农村公路实际，现就创建省级“四好农村路”示范区活动，制定如下实施方案。

一、创建目标

农村公路建设好，新改建工程质量好和安全隐患治理达标；农村公路管理好，政府主体责任得到全面落实，以公共财政投入为主的资金保障机制全面建立，路政管理效果好；农村公路养护好，养护经费全部纳入财政预算，路面技术状况好；农村公路运营好，行政村通镇村公交，建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。2017年，全区农村公路各项指标达到常州市“四好农村路”建设目标体系要求，创建成省级“四好农村路”示范区。

二、创建内容

“四好农村路”示范区具体创建内容分为建设好、管理好、养护好和运营好四大项目、二十四个分项。

（一）建设好。

1．镇村公交配套工程完成。镇村公交配套公路与桥梁改造全部完成。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

2．乡村道双车道公路比例达标。乡村道四级双车道及以上公路比例确保48%以上。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

3．三级及以上公路比例达标。农村公路三级及以上等级公路比例确保45%以上。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

4．县道达三级公路标准。县道达到三级及以上等级公路标准比例达100%。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所）

5．集中居住点通等级公路。农村居民集中居住点有等级公路通达，即农村新的居民集中居住点建成时，配套通有等级公路。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

6．安全隐患治理任务完成。累计完成每年实施农村公路安全生命防护工程建设任务。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

7．三类及以上桥梁比例达标。全区农村公路三类及以上桥梁的比例不小于95%，危桥总数逐年下降。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

8．行政村通双车道公路。通行政村双车道公路覆盖率达到100%。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

9．工程验收合格率达标。农村公路“提档升级”工程和其它新改建工程交工验收合格率达到100%。

（责任部门：区质安站、区市政绿化管理所、镇农路办）

10．杜绝重大安全责任事故。重大及以上安全责任事故得到有效遏制，较大和一般事故明显下降。

（责任部门：局城建处、区质安站、区市政绿化管理所、镇农路办）

（二）管理好。

11．主体责任全面落实。农村公路工作纳入区、镇两级人民政府年度工作目标进行考核，区、镇两级建立以公共财政投入为主的农村公路管养资金保障机制。

（责任部门：局综合处、局镇财务部门、区市政绿化管理所、镇农路办）

12．管理机构运转正常。区、镇两级农村公路管理机构定岗定员，明确每一位管理人员职责，管理人员相对稳定，管理机构具有正常办公条件，所有管理机构运转正常比例达100%。

（责任部门：局综合处、区市政绿化管理所、市公路站、镇农路办）

13．管理机构经费纳入财政预算。区、镇两级农村公路管理机构经费全部纳入本级财政预算。各机构每年应编制管理经费计划，报相应人民政府批准，列入其政府财政预算，按预算计划合理使用管理经费。

（责任部门：局镇财务部门、区市政绿化管理所、镇农路办）

14．路政管理全覆盖。宣贯执行《江苏省农村公路管理办法》，县道路政管理由常州市公路站(路政大队)负责，乡村道路政管理由各镇农村公路管理办公室（镇农路办）负责，做到农村公路路政管理全覆盖。

（责任部门：局综合处、局城建处、区市政绿化管理所、市公路站、镇农路办）

15．建立路政群管网络。各镇制定爱路护路的乡规民约，建立农村公路路政群管（协管）网络，及时发现、制止损坏农村公路行为，对农村公路实行有效管理。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、市公路站、镇农路办）

16．打造畅安舒美的通行环境。具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，全力整治穿越城镇、村庄的公路，努力打造畅安舒美的通行环境。

（责任部门：区市政绿化管理所、市公路站、镇农路办）

17．公路绿化达标。农村公路宜林路段，县道绿化率达100%，乡道绿化率达98%，村道绿化率达95%。结合沿线地形地貌，因地制宜美化、绿化农村公路。

（责任部门：区市政绿化管理所、镇农路办）

（三）养护好。

18．养护经费纳入财政预算。农村公路养护经费全部纳入财政预算，并建立稳定的增长机制，满足养护需求。

（责任部门：局镇财务部门、区市政绿化管理所、镇农路办）

19．农村公路有路必养。等级公路列养率达到100%，经常性养护率达到100%。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

20．重视养护大中修。宣贯执行《江苏省农村公路养护大中修工程管理办法》，加大养护大中修工程力度，每年县道大中修工程达到养护里程的8%；乡、村道大中修工程达到养护里程的3%以上。（路况确实很好，农村公路优、良、中等路的比率县道不低于90%、乡村道不低于80%，且基本无差级路，大中修比例不受限制）。

（责任部门：局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办）

21．农村公路技术状况好。农村公路优、良、中等路的比率县道不低于95%、乡村道不低于85%，路面技术状况指数（PQI）稳中有升。

（责任部门：区市政绿化管理所、镇农路办）

（四）运营好。

22．行政村通镇村公交。全区镇村公交开通率达到100%，并落实财政补贴，有效运营。

（责任部门：新北运管所）

23．城乡道路客运一体化发展。城乡道路客运一体化发展水平保持AAAAA级。

（责任部门：新北运管所）

24．建立农村物流网络。基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。

（责任部门：新北运管所）

三、主要措施

（一）农路建设突出“作为”。一是新改建农路40公里，重点打通阻碍镇村公交及校车通行的“瓶颈路”和“断头路”。二是改造农危桥20座，农村公路桥梁通畅水平进一步提高。三是继续实施农路提档升级，以双车道及以上等级公路建设为重点，优先建设镇村公交配套农村公路，推进农村公路向新增景区、农业产业园、居民居住点等节点延伸。四是实施公路安全生命防护工程，对通行客运班线和急弯陡坡、临水及高路堤等重点路段开展安全隐患治理，完成县乡村道安保工程改造90公里以上，全面提升农村公路通行能力。

（二）农路管理突出“成效”。一是加强农村公路法制和执法机构能力建设，实行“县道由常州市公路站路政执法、乡村道由镇农路办路政执法”的管理工作机制。二是完善农村公路安全保护设施，在乡道、村道的出入口设置必要的限高、限宽设施，并予以公告。三是加强农村公路超限运输车辆治理，采用固定与流动检测相结合模式，加大现场查处与源头治理力度。四是农村公路管理法规基本健全，爱路护路的乡规民约或村规民约制定率达100%，建立农村公路路政群管（协管）网络，实现农村公路路政管理全覆盖。五是推进路域环境示范路建设。推广路域环境示范路创建经验，深化拓展创建成果。六是深入开展路域环境整治。重点对路面污染、桥下堆积物、沿线垃圾倾倒及水果摊点摆设等违法行为进行专项整治。七是完善农村公路路政群管（协管）网络体系，建立农村公路路政工作QQ群，实现农村公路路政管理全覆盖。

（三）农路养护突出“优质”。一是深入推行养护及长效管理工作。及时修复公路病害，做好预防性养护，提高养护效率，确保公路安全畅通。二是强化桥梁管养。落实各项制度，开展桥梁技术状况评定，完善桥梁卡片管理档案，加快对桥梁小型病害的维修处置。三是加大新技术应用。试点采用公路不开挖修复基层技术及新型沥青灌缝技术，推进公路绿色发展。四是提升绿化养护水平。开展公路绿化安全隐患专项治理，对绿化遮挡视线、交通事故多发路段进行治理，保障通行安全。

（四）农路运营突出“便民”。 一是提高公交服务质量。通过增加班次、延长服务时间等方式进一步提高公交服务质量。参照国省道标准，在县道及重要乡村道公交站台、校车停靠点设置港湾式停靠辅助标志标线。二是提升城乡客运一体化水平。优化公交线网，根据路网结构的变化、客流量的变化，以及乘客的出行需求情况，新辟、调整、优化公交线路。三是推进区、镇、村三级物流站场设施和信息系统建设。按照“多站合一、资源共享”模式，依托农家店、农村综合服务社、邮政快递服务点等，发展紧密型农村物流联系网点，同时引导各站点服务设施的优化改造，完善健全农村物流的末端网络。开展“快递下乡”工程，确保物流网络实现区、镇全面覆盖，力争每个行政村新增1—2家便民物流点。

四、实施步骤

（一）制定实施方案。

根据创建要求，各相关单位对全区农村公路进行全面细致的排查，分析各项创建指标存在的差距，重点做好三项调查：一是农村公路路况调查，二是农村公路桥梁技术状况调查，三是农村公路安全环境调查；落实好四个计划方案：一是农村公路提档升级工程计划方案；二是农村公路桥梁改造工程计划方案；三是农村公路养护工程计划方案；四是农村公路安全生命防护工程计划方案。

（二）做好宣传发动工作。

组织开展农村公路专题宣传活动，充分运用报纸、电视、网络、微信等媒体，把握正确舆论导向，充分展示全区农村公路发展成就，进一步提升社会知晓度，争取社会各界更多的理解和支持，努力营造出全区范围对“四好农村路”关注的良好氛围。

（三）集中整治实施。

针对计划内容积极有序推进实施，各相关单位要强化责任意识，安排专人负责，确保工作质量。同时，要加强检查调度，及时汇报解决实施过程中出现的问题与困难，努力实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的总体要求。

（四）完工自查迎检。

实施过程中，根据序时进度稳步推进，加强日常管理，保证创建效果。对发现不足的进行整改完善；收集整理相关资料，对示范区创建工作进行总结，形成经验示范文件，并向上级部门提出验收申请，认真总结创建经验，形成完善资料，迎接检查验收。

五、工作要求

（一）加强组织领导。

局成立“四好农村路”示范区创建工作办公室，办公室主任由李小平担任，副主任由周甸旬担任，办公室成员由局内设处室和区质安站、区市政绿化管理所、市公路站、新北运管所主要负责人组成。具体负责创建工作的实施以及实施过程中与上级业务部门、沿线各镇沟通协调，同时负责各项任务分解、计划制定、工作推进、检查督查、验收考核等工作。

（二）加强资金保障。

建立以公共财政分级投入为主、多渠道筹措为辅的农村公路建设资金筹措机制。推动各级政府建立根据物价增长、里程和财力增加等因素的养护管理资金投入增长机制。完善“以奖代补”政策，发挥好“一事一议”在农村公路发展中的作用。建立省级补助资金与绩效考核、地方配套等挂钩制度，对“四好农村路”示范镇创建先进单位予以适当奖励，充分发挥上级补助资金的引导和激励作用。加强资金使用情况监督检查，提高资金使用效益。

（三）加强监督考核。

各创建成员单位要进一步分解任务，落实具体责任人，各单位之间要通力合作，协调配合。加强监督考核工作，重点对责任落实、资金投入、建设质量、管养效果、工作进展等情况进行检查指导，及时发现和解决存在的问题。加强对镇政府、村委会的指导督导，充分发挥镇政府和组织在农村公路工作中的作用。

附件：新北区创建省“四好农村路”示范区目标措施分解表

附件

新北区创建省级“四好农村路”示范区目标措施分解表

| 考核项目 |  | 江苏省级考核标准 | 考核方法 | 新北区创建 标准 | 主要创建工作措施 | 责任 部门 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 好 | 1．镇村公交配套工程 | 按年度计划完成镇村公交配套公路与桥梁改造任务。 | 根据省级组织检查情况评定，现场察看若干个公路与桥梁项目建设情况。 | 镇村公交配套公路与桥梁改造全部完成。 | ★1．新改建农路40公里，改造农危桥20座； 2．调查已开通公交线路的公路与沿线桥梁运行情况，对不符合校车通行条件的公路与桥梁优先纳入每年的农路提档升级与农桥改造计划，并于当年度改造完成。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 | 硬性指标 |
|  | 2．乡村道双车道公路比例 | 乡村道四级双车道及以上公路比例提升至38%。 | 根据统计资料、提档升级计划完成情况分析，必要时派中介单位核实。 | 全区乡村道双车道公路比例确保48%以上。 | 每年度的乡村道提档升级改造计划要求改建公路必须双车道且路面宽度达到6米以上，并确保这一比例逐年提升。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
|  | 3．三级及以上公路比例 | 农村公路三级及以上等级公路比例达到30%。 | 同上 | 全区农村公路三级及以上等级公路比例确保45%以上。 | 通过每年度的农村公路提档升级计划，要求路面宽度县道为6.5米以上、乡村道为6米以上，并逐年提高比例。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
|  | 4．县道达三级公路标准 | 县道达到三级及以上等级公路标准。苏北放宽为县道三级及以上等级公路比例不小于90%。 | 同上 | 全区县道达到三级及以上等级公路标准比例为100%。 | 1．修订完善农村公路管理考核办法，规范公路养护管理，提升公路管养水平； 2．做好新一轮农村公路网工作，确保县道公路全面达标。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
| 建 设 好 | 5．集中居住点通等级公路 | 农村居民集中居住点有等级公路通达。 | 同上 | 居民集中居住点有等级公路通达。 | 1．将经过居民居住点等重要节点的公路优先纳入提档升级改造计划； 2．新建公路规划之初优先考虑串联居住点等重要节点。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
|  | 6．安全隐患治理任务 | 累计完成毎年实施农村公路安全生命防护工程任务。 | 根据省级组织的农村公路安全生命防护工程验收情况确定。 | 县道、乡道及通镇村公交线路的村道安全隐患治理率达到100%。 | ★1．完成县乡村道安保工程改造90公里以上； 2．将县、乡道等主要干线、校车行经路段以及通镇村公交路线上的安全隐患路段优先纳入每年度的公路安全生命防护工程计划并于当年度整治完成； ★3．在县道及重要乡村道公交站台、校车停靠点设置港湾式停靠辅助标志标线； 4．在等重要T形路口设置双向诱导标志； ★5．开展辖区公路地下专业管线和桥下堆积物调查工作，联合各专业管线单位对涉路专业管线进行调查摸底、整理归档，对存在安全隐患的地方立即要求管线单位进行整改，消除隐患。 ★6．开展辖区公路上跨桥梁及相关设施隐患治理。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
| 建 设 好 | 7．三类及以上桥梁比例 | 现至2018年，农村公路三类及以上桥梁的比例不小于85%；2018年后，此比例达到90%。 | 根据统计资料、提档升级计划完成情况分析，必要时派中介单位核实。 | 全区农村公路三类及以上桥梁的比例不小于95%，危桥总数逐年下降。 | 1．对全区范围内的桥梁开展全面检测，评定结果为四、五类的桥梁优先纳入当年度的农村公路桥梁改造计划，逐年降低危桥比例； ★2．对检查出的三类桥梁中的特殊结构桥梁实施桥梁特殊检测。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
|  | 8．行政村通双车道公路 | 通行政村双车道公路覆盖率不小于90%。 | 同上 | 通行政村双车道公路覆盖率达到100%。 | 1．通过乡村道提档升级计划逐步提高双车道在路网中的比例； 2．覆盖到行政村的新建公路，采用路面宽度6米、双车道以上的路面结构形式。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
|  | 9．工程合格率达标 | 农村公路“提档升级”工程、“撤渡建桥”工程和其它新改建工程交工验收合格率达98%以上。 | 根据省级组织检查情况评定，现场察看若干个道路与桥梁项目建设情况。 | 新改建农村公路一次交工验收合格率达到100%。 | 1．强化农村公路建设工程四级管理体系责任落实； 2．进一步加强检测、验收标准化示范建设； 3．开展农村公路建设工程质量通病防治等专项活动，狠抓工程管理薄弱环节控制，全面提升工程质量； ★4．制定《新北区农村公路提档升级工程实施细则》和《新北区农村公路桥梁改造实施细则》，规范工程管理，加强过程控制，确保一次交工验收合格率达到100%。 | 区质安站、区市政绿化管理所、镇农路办 | 硬性指标 |
|  | 10．杜绝重大安全责任事故 | 验收当年不得出现重大安全责任事故。 | 根据当年安全检查情况分析。出现重大安全责任事故，取消评审。 | 杜绝重大及以上安全责任事故，较大和一般事故明显下降。 | 1．修订完善农村公路建设工程安全生产责任体系，制定安全监管计划，提高施工现场安全督查频率，发现隐患限时整改到位； 2．争创1—2条农村公路提档升级改造工程市级工地项目。 | 局城建处、区质安站、区市政绿化管理所、镇农路办 | 硬性指标 |
| 管 理 好 | 11．主体责任全面落实 | 将农村公路工作纳入县级、乡级人民政府年度工作目标进行考核，县级、乡级建立以公共财政投入为主的农村公路管养资金保障机制。 | 检查县级、乡级人民政府签订的年度工作目标责任状，抽查平时考核记录；抽查县级、乡级有关财政预算情况。 | 区级人民政府农村公路管养责任得到进一步落实，以公共财政投入为主的农村公路管养资金保障机制全面建立。 | 1．区、镇两级全面建立以公共财政投入为主的农村公路管养资金保障机制； ★2．将农村公路管养工作纳入区级、镇级人民政府年度工作目标进行考核，并逐级签订目标责任状； | 局综合处、局镇财务部门、区市政绿化管理所、镇农路办 | 硬性指标 |
|  | 12．管理机构运转正常 | 管理机构具有正常办公条件，管理人员相对稳定，所有管理机构运转正常。 | 抽查县级、乡级农村公路管理机构 （乡镇至少抽查两个）。 | 区级、镇级农村公路管理机构设置运作正常比例达到100%。 | ★1．建立健全全区各镇农村公路管理机构； 2．根据人事变动情况，区、镇两级农路办组织机构及时进行调整，且以红头文件下发。 | 局综合处、区市政绿化管理所、市公路站、镇农路办 |  |
|  | 13．管理机构经费纳入财政预算 | 县级、乡级农村公路管理机构经费纳入县级、乡级人民政府财政预算。 | 抽查县级、乡级有关财政预算情况 （乡镇至少抽查两个）。 | 农村公路管理机构经费纳入财政预算比例达到100%。 | 1．区农路办经费通过区财政专项单独安排预算，单独建帐，资金专项管理；各镇农路办经费由各镇财政予以专项安排，专户管理。 ★2．联合纪委、财政局等相关部门对各镇由上级拨付的农路管养资金使用情况进行专项检查。 | 局镇财务部门、区市政绿化管理所、政农路办 | 硬性指标 |
| 管 理 好 | 14．路政管理全覆盖 | 县级路政大队下设若干个农村公路路政中队，依托乡镇交管所进行乡村道的路政管理，做到农村公路路政管理全覆盖。 | 检查县级公路路政大队、乡镇（或中心）路政中队（至少检查两个）。 | 县道路政管理由常州市公路站负责，乡村道路政管理由镇农路办负责，做到农村公路路政管理全覆盖。 | 1．县道路政管理由常州市公路站负责，乡村道路政管理由镇农路办负责，定期开展检查考核，做到农村公路路政管理全覆盖； 2．完善《乡道公路路政许可管理办法》，优化各镇农路办许可初审流程，进一步规范乡道路政许可管理； | 局综合处、局城建处、区市政绿化管理所、市公路站、镇农路办 |  |
|  | 15．建立路政群管网络 | 乡镇建立乡规民约，建立农村公路路政群管（协管）网络，对农村公路实行有效管理。 | 抽查两个以上乡镇政府。 | 乡镇建立乡规民约，建立农村公路路政群管（协管）网络，对农村公路实行有效管理。 | 1．建立健全农村公路路政群管（协管）网络体系，做到区有路政管理员、镇有路政专管员、村有爱路护路员； 2．建立农村公路路政工作QQ群，加强业务交流，提高路政工作效率。 | 局城建处、区市政绿化管理所、市公路站、镇农路办 |  |
| 管 理 好 | 16．打造畅安舒美的通行环境 | 具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，全力整治穿越城镇、村庄的道路，努力打造畅安舒美的通行环境。 | 现场抽查两条县道；随机抽查两个乡镇的乡村公路。 | 具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，打造畅安舒美的通行环境。 | 1．通过悬挂宣传标语、送法下乡等形式，大力宣传公路法律法规，提高人民群众爱路护路意识； ★2．开展农村公路路域环境专项整治活动，联合开展公路非标、摆摊设点、违章搭建等涉路违法行为的专项整治，全力打造农村公路路域环境示范路建设； ★3．加强公路长效综合管理工作； 4．继续推广组合式非标设置许可管理工作； 5．落实江苏省“美丽乡村”创建要求，打造畅安舒美的通行环境。 | 区市政绿化管理所、常州市公路站、镇农路办 |  |
|  | 17．公路绿化情况 | 农村公路宜林路段，县道绿化率达98%，乡道绿化率达95%，村道绿化率达90%。 | 根据统计资料、提档升级和当地绿化计划完成情况检查分析，必要时派中介单位核实。 | 宜林路段，县道绿化率达100%，乡道绿化率达98%，村道绿化率达95%。 | 1．落实创建要求，对公路原有绿化进行查漏补缺，使宜林路段的绿化率逐步提升； 2．农村公路提档升级工程严格按照文明样板路创建标准进行绿化方案的设计与实施； ★3．做好常州市国家级森林城市创建工作的各项目标任务； ★4．开展“一路一品”工程，打造新北公路绿化特色品牌 ★5．半年度乡村道宜林路段绿化率分别达到95%、90%；年终考核，乡村道绿化率分别达到98%、95%。 | 区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
| 养 护 好 养 护 好 | 18．养护经费纳入财政预算 | 农村公路养护经费全部纳入财政预算，并建立稳定的增长机制，基本满足养护需求。 | 检查县级政府和两个以上乡镇政府相关财政预算情况。 | 农村公路养护经费全部纳入财政预算，并建立稳定的增长机制，基本满足养护需求。 | 1．区镇两级农村公路养护经费全部纳入财政预算，稳中有增，满足养护需求。 | 局镇财务部门、区市政绿化管理所、镇农路办 | 硬性指标 |
|  | 19．农村公路有路必养 | 等级公路列养率达到100%，经常性养护率达到100%。 | 检查县级交通运输局戓县道公路管理部门和两个乡镇政府养护的农村公路，必要时派中介单位核实。 | 农村公路列养率达到100%，经常性养护率达到100%。 | 1．严格落实年初农村公路养护计划，全面做好公路保洁及长效管理、公路维修及应急抢险等工作； 2．县道公路中型机械清扫率达100%，路面冲洗采用大型冲洗车； 3．继续使用砼快速修补、沥青冷补料等新材料、新工艺； ★4．试点应用沥青路面新型灌缝材料。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 |  |
|  | 20．重视养护大中修 | 每年县道大中修工程达到养护里程的8%；乡、村道大中修工程达到养护里程的3%以上。 | 根据统计资料和县级、乡级农村公路大中修计划完成情况分析，必要时派中介单位核实。 | 每年县道大中修工程规模达到养护里程的8%；乡、村道大中修工程规模达到养护里程的3%以上。 | ★1．开展应急抢修（中修）工程，采用路面新技术处置车辙路段，切实提高县道公路通畅水平； ★2．委托第三方中介机构对各镇农路管养工作进行检查考核，对建议大中修路段，下发整改通知。 | 局城建处、区市政绿化管理所、镇农路办 | 路况已达规定目标，大中修比例不做硬性规定。 |
|  | 21．农村公路技术状况好 | 优、良、中等路的比率县道不低于90%、乡村道不低于80%，路面技术状况指数（PQI）稳中有升。 | 县道根据省级检查情况确定，乡村道根据市级检查情况分析，必要时派中介单位核实。 | 优、良、中等路的比率县道不低于95%、乡村道不低于85%，路面技术状况指数（PQI）稳中有升。 | 1．修订小修考核管理办法，提高小修经费补贴标准，提升小修能力与水平； ★2．半年度考核乡村道优良中等路的比率达到80%，年终考核达到82%以上。 | 区市政绿化管理所、镇农路办 | 硬性指标 |
| 运 营 好 运 营 好 | 22．行政村通镇村公交 | 根据江苏率先基本实现交通现代化目标，2020年全省镇村公交开通率基本达到100%。 | 根据通镇村公交计划完成情况分析，现场检查。示范县验收时，区域内应开通镇村公交，并落实财政补贴，有效运营。 | 镇村公交开通率保持100%。 | ★在镇村公交开通率保持100%的基础上，通过增加班次、延长服务时间等方式进一步提升公交服务质量。 | 新北运管所 | 硬性指标 |
|  | 23．城乡道路客运一体化 | 城乡道路客运一体化发展水平达到省级标准AAAA级（含）以上。 | 现场检查、评价。 | 城乡道路客运一体化发展水平保持AAAAA级。 | 1．优化公交线网，根据路网结构和客流量的变化，以及乘客的出行需求情况，新辟、调整、优化公交线路； ★2．继续推进公交站场标准化建设工程。 | 新北运管所 |  |
|  | 24．建立农村物流网络 | 基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。 | 现场检查分析。 | 基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。 | 1．加强农村物流基层网络建设，按照“多站合一、资源共享”的模式，依托农家店、农村综合服务社、邮政快递服务点等，发展紧密型农村物流联系网点，同时引导各站点服务设施的优化改造，完善健全农村物流的末端网络； ★2．开展“快递下乡”工程，确保物流网络实现区、镇全面覆盖，力争每个行政村新增1—2家便民物流点。 | 新北运管所 |  |

注：打★的为重点推进项目。