常州综合港务区建设行动计划

（2017～2020年）

建设常州综合港务区，是常州高新区抢抓扬子江城市群建设和跨江融合中轴崛起战略机遇的重大战略举措，是拓展未来发展新空间、探索“港产城”融合发展新路径的重大创新实践。为进一步加快常州综合港务区建设，特制定本计划。

一、总体要求

把综合港务区建设放在扬子江城市群发展、跨江融合中轴崛起和”一带一路”倡议高度谋篇布局，统筹区域优势资源，整合多方综合功能，按照前瞻研究、长远规划、创新改革、分步推进的思路，加快推进“一区三港”（综合保税区、常州长江港、常州空港、奔牛港）四点联动，加快形成“水陆空铁+综合保税”发展体系，将综合港务区建设成为常州跨江融合中轴崛起桥头堡和扬子江城市群多式联运综合枢纽中心。

二、基本原则

1．以港促产。围绕常州“一城一区一中心”战略定位，把“以港兴城、以港促产、产城融合”作为综合港务区建设第一方略，产业发展、城市发展双轮驱动，加快沿江区域产业布局优化调整，加快空港地区一体化发展进程，加快奔牛片区崛起，加快沿江跨江融合发展，加快港口物流与先进制造联动发展，为智造高新区建设奠定坚实基础。

2．资源整合。把长江、运河、铁路、机场、高速公路等区位交通优势切实转变为转型突破发展优势，紧抓江苏省港口集团实体化运作契机，加快推进沿江岸线、内河岸线、码头泊位、铁路支线等公共资源要素优化整合和布局调整，全力融入江苏省沿江海港口一体化发展布局，拓展提升常州综合港务区发展能级。

3．多式联运。以疏港铁路、疏港高速、德胜河航道提升、十万吨级泊位等重大项目为核心支撑，打通与“一带一路”、“长江经济带”、“扬子江城市群”联系发展新通道，拓展腹地发展辐射带动新功能，加快实现“水陆空铁”无缝联运新优势，全力打造区域综合物流成本新洼地。

4．功能叠加。把产业功能、港口功能、物流功能、综合保税功能叠加作为综合港务区建设发展的着力点和突破点，把功能叠加提升的物理反应转化为港产融合发展的化学反应，以综合港务区的新功能催生产业发展的新动能，以综合港务区的功能优势奠定高新区产业发展的竞争优势。

三、建设目标

到2020年，常州综合港务区“一区三港”联动发展体系全面建立，码头、铁路、货场、综合保税等公共资源整合全面完成，港务公司全面实体化运作并纳入省沿江海港口一体化发展布局，基本建成区域性物流集疏运中心，年度总营运收入突破200亿元。

1．能级提升。到2020年，建成投运长江港码头泊位总数达到28个，吞吐能力达到5000万吨，其中10万吨级2个、5万吨级7个、万吨级3个、千吨级16个。奔牛运河港千吨级泊位2个，吞吐能力达到150万吨。铁路到发线10条，建成西货场铁路枢纽中心，到发能力达到1000万吨。航空货运航线达到30条，航空货运口岸功能不断完善。保税物流仓储总面积达到10万平方米，保税监管、报关通关服务能力不断提升。

2．运量拓展。到2020年，综合港务区货物吞吐量达到1.5亿吨、50万标箱。其中长江运量达到5000万吨；公路运量5000万吨；内河转运量达到4000万吨；铁路运量达到1000万吨；航空货邮量达到10万吨；“空铁水陆”联运量超1亿吨、40万标箱。

3．项目推进。按照规划谋划一批、开工建设一批、竣工投运一批要求，加快推进总投资超700亿元的一批重大基础设施和产业发展项目建设，到2020年计划完成投资超150亿元。其中重大基础设施项目总投资超170亿元，到2020年计划完成投资超60亿元；产业提升项目总投资超100亿元，到2020年计划完成投资超90亿元；前期准备项目总投资超440亿元。

4．产业发展。到2020年，力争引进冷链谷、公路港、三方物流深加工中心、快件分拨集散中心等一批重大补链强链新项目，新增引进企业20家以上，其中大央企、大平台以及国内外知名物流集团和物流企业10家，总投资1亿美元（10亿元）以上项目5个。

四、主要任务

聚力聚焦实施“435工程”，建设“江海河铁公”联运综合枢纽中心、航空物流集散中心、大宗商品交易中转集散中心、综合保税功能服务中心四大产业中心，攻坚综合协调推进、综合港务管理、公共资源管理三大改革，实施规划深化引领、产业创新提升、重大项目支撑、企业创新培育、跨江联动发展五大工程。

（一）建设四大产业中心

1．“江海河铁公”联运综合枢纽中心。整合优化沿江产业用地空间，结合过江双通道（泰常溧城际、常泰公路）规划，加快10万吨级码头泊位、疏港铁路、疏港高速、德胜河港区及航道提升、核心区物流基地等重大项目规划建设，打造以大宗生产资料（化工原材料及成品、钢铁、汽车）运输为基础、以通用散货件杂货为重点、以集装箱运输为主要方式的江海河铁公多式联运物流枢纽基地。到2020年，综合保税联运物流区、录安洲港区、圩塘港区、夹江港区、德胜港区“一核四港”发展构架基本形成，实现营业收入超100亿元。

（牵头单位：滨江经济开发区（春江镇）；配合单位：经发局、商务局、城建局、环保局、农业局、国土分局、规划分局）

2．航空物流集散中心。加快空港产业园与常州机场融合联动，大力发展国际国内航空快递集散、货物转运、保税仓储、航空冷链物流、跨境电商、报关报检、国际中转、航空会展等，加快引进国际、国内航空服务、航空物流等龙头企业和旗舰项目，不断提升机场口岸、报关、报检、保税等服务功能，建立完善冷链物流、国际快递分拣中心等业务功能，努力实现物流配送和交易功能叠加。到2020年，航空快递集散分拨中心、转运保税仓储中心、航空冷链物流中心基本建成，实现营业收入超10亿元。

（牵头单位：空港产业园（罗溪镇）；配合单位：经发局、商务局、城建局、环保局、国土分局、规划分局）

3．大宗商品交易中转集散中心。紧抓”一带一路”倡议机遇，结合新孟河延伸拓浚、239省道改线等国、省重大工程实施，以塑料粒子、普货集装箱等大宗商品展示交易和中转集散为重点，强化优化京沪铁路、大运河、新孟河、沪蓉高速等重要交通物流通道组织联系，加快运河港奔牛作业区、铁路支线东延、铁路常州西货场等重点支撑项目建设，推动诚通物流、燕进石化等存量物流功能盘活提升，引进完善期货交割、物流金融、综合商务等新业态、新功能，努力实现空港地区综合物流一体化发展新局面。到2020年，运河港作业区、铁路西货场以及大宗物流、电商物流、仓储分销、智慧集配、交易交割、物流监管、物流金融七大功能分区基本建成，实现营业收入超80亿元。

（牵头单位：奔牛镇；配合单位：经发局、商务局、城建局、环保局、国土分局、规划分局、空港产业园（罗溪镇））

4．综合保税功能服务中心。充分发挥综合保税区机制优势、功能优势和政策优势，加快向长江港、空港、奔牛港拓展辐射公共保税功能，为综合港务区建设提供保税仓储、海关监管、保税物流、检疫检验等有效支撑。以跨境电商作为转型提升切入点，加快建设保税加工、保税服务和跨境电商三大功能分区，积极打造集生活品质区、低碳生态区、电商创业区于一体的“跨贸新区”。到2020年，实现营业收入超10亿元。

（牵头单位：综合保税区管理局；配合单位：经发局、商务局、城建局、环保局、国土分局、规划分局）

（二）攻坚三大改革

1．综合协调推进机制改革。积极推进综合港务区建设纳入市级以上发展战略，建立完善市、区、园三级统一领导、分类指导、协同协调的工作体制机制。加快构建综合港务区分级、分工推进机制，筑牢夯实综合港务区各项工作具体落实、具体推进和创新发展各项体系架构。加快建立规划融合、项目统筹、政策研究、招商协同、战略对接、对上衔接、部门联动等一体化协调工作机制，确保综合港务区建设推进工作有力、有效、有序。

（牵头单位：编办；配合单位：党政办、经发局、商务局、城建局、综合保税区管理局、滨江经济开发区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇）

2．综合港务管理机制改革。突破现有涉港管理上存在的“缺管缺能缺人”瓶颈问题，按照属地管理和“事权责”匹配的原则，加快调整理顺对港口、岸线、民航、铁路、口岸、综合保税、海关特色监管、检验检疫等管理机制和管理方法，保障综合港务区涉港管理统一高效。搭建一站式公共服务平台，与银行、保险、担保、法律、咨询等机构合作，为综合港务区提供集成高效一体化服务。

（牵头单位：编办；配合单位：党政办、经发局、商务局、城建局、综合保税区管理局、滨江经济开发区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇）

3．公共资源管理机制改革。统筹全区港口、岸线、铁路、航空等资源布局和发展，加快成立港务公司，以资产和资本为纽带，开展对常州港长江码头、运河奔牛港、常州空港、奔牛铁路货运站及铁路支线等公共资源要素重组整合，积极争取纳入全省沿江海港口一体化布局发展体系，提升发展定位和发展地位。积极拓展班轮、航线资源，加快设立常州港中转站，积极探索开通常新欧铁路班列，提升常州口岸进出口时间可靠性，加快实现常州外贸业务回流和本土化。

（牵头单位：编办；配合单位：经发局、商务局、城建局、综合保税区管理局、滨江经济开发区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇）

（三）推进五大工程

1．规划深化引领工程。提升战略定位，突出对“一带一路”、长江经济带、扬子江城市群、跨江融合中轴崛起等国、省战略响应，深入研判新形势、新要求、新机遇，进一步突出自身发展特色，面向周边省市发挥错位竞争优势，为争取政策支持、推进规划建设指领方向。深化专项研究，加快推进综合港务区“枢纽（港站）+枢纽经济区”、重大设施廊道一体化、多式联运等用地研究与布局方案。促进多规融合，紧抓常州市新一轮城市总体规划编制契机，做好重点成果对接，加强与产业规划、土地规划、生态规划有效衔接，优化空间利用，促进生产、生活、生态功能有机融合。强化建设导控，深化京杭高铁扬常宜段、通江铁路支线、常泰过江通道、239省道改线等规划控制方案，细化各板块、功能分区建设指引，编制完善地块规划导则，统筹建设时序安排。

（牵头单位：规划分局；配合单位：城建局、国土分局、综合保税区管理局、滨江经济开发区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇）

2．产业创新提升工程。按照港产城融合发展总体思路，推进综合港务区与专题园区、新型镇区，港口物流与先进制造协同融合创新发展。大力实施“产业+物流+互联网+金融+配套+贸易”业态整体提升工程，大力发展网上交易中心、金融供应链平台、大数据公共服务平台等新兴业态，不断增创港口物流新功能，不断降低综合生产成本，为高端装备、化工新材料、整机整车、光伏新能源等先进制造跃升蜕变提供发展新支撑。充分发挥综合港务区交通和功能优势，拓展延伸打造物流深加工基地、智能物流装备制造中心等一批先进制造新引擎。集中力量强化综合保税功能，进一步开展海外仓集货、国际分拨配送、保税检测、维修、研发以及租赁、展示等生产性服务新形态，加快实现生产服务双轮快速驱动发展。

（牵头单位：经发局；配合单位：商务局、综合保税区管理局、各园区（镇、街道））

3．重大项目支撑工程。突出重大工程对综合港务区建设发展的支撑作用，全面提升涉港功能设施和发展能级。加快长江港和奔牛运河港建设提升，录安洲、圩塘港区重点建设海上直达5～10万吨级码头泊位，夹江港区重点建设1000～5000吨级长江转运码头泊位，德胜港区重点建设3000～10000吨级联运泊位，运河奔牛港重点建设1000吨级泊位，实现江海河联运。加快铁路到发线东延和常州西货场建设，深化疏港铁路深度研究，使奔牛货运站成为全市铁路运输基地。加强通道建设，围绕“一区三港”多式联运目标，完善地面路网交通系统，加快实施疏港高速、239省道优化改造、机场路快速化改造、飞龙路等重点道路建设项目，进一步提升奔牛货运站与运河奔牛港之间水铁联运公路短驳效率，加快实现区域互联互通更加便捷高效。

（牵头单位：城建局；配合单位：经发局、财政局、环保局、农业局、综合保税区管理局、国土分局、规划分局、滨江经济开发区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇）

4．企业创新培育工程。坚持“创新驱动、高端引领、重点突破、跨越发展”导向，积极引导港口物流企业运用现代科技信息技术抢占产业发展制高点，以业态创新、模式创新、品牌创新构筑发展新优势。按照“分类指导、彰显特色、典型示范、全面提升”原则，建立完善港口物流优势企业培育库，推动形成一批具有较强竞争力、较高创新能力的骨干企业和优势企业。滚动推进燕进石化、安邦物流等20家重点优势企业，力争营业收入年均增长15%，总量突破150亿元，新增省、市级示范企业5家以上。引导创新企业创设自主知识产权，鼓励企业申报驰名商标、省服务业名牌、国家标准和行业标准，力争在“中国驰名商标”以及国家服务业标准化示范项目上取得突破。

（牵头单位：经发局；配合单位：市场监管局、综合保税区管理局、各园区（镇、街道））

5．跨江联动发展工程。紧紧围绕全省港口资源布局和功能整合，积极争取纳入全省重点前期项目和港口资源布局调整规划，加快融入江苏省港口集团一体化发展，明确区域协作分工，共建共享沿江功能和资源，提升常州港区域和能级地位。加强与周边港口协作，整合长江岸线资源，与扬中、泰兴等联合开发深水岸线，形成产业互补、政策协调、发展共赢的联合机制。加快沿江跨江产业协作，带动周边港口联动协作，共建或者共享物流园区和综保区，依托发达的快速交通系统和完善的物流集疏运体系，形成港口间的协作发展。加快相关港务合作政策，与扬中、泰兴形成港口联盟，充分发挥各自资源优势（沿海业务、国际远洋业务、集装箱业务、干散货业务），形成发展国际物流的新合力、新优势。

（牵头单位：城建局；配合单位：经发局、商务局、综合保税区管理局、滨江经济开发区（春江镇）、空港产业园（罗溪镇）、奔牛镇）

五、保障措施

1．强化组织领导。建立健全市级领导协调机制，进一步强化市级层面对综合港务区规划建设的统筹领导，进一步提升市级层面对综合港务区发展战略、发展规划、政策措施、重大工程的促进推进作用。加快构建完善区级工作推进落实体系，加快成立常州综合港务区管理局（管委会）和港务公司，具体负责综合港务区规划、建设、管理等各项工作，形成以市级领导小组统筹，区级推进小组推动、专项工作组支撑，管理局和港务公司落实推进的良好机制，实现工作层层分解、任务逐级落实的良好格局。

2．优化发展环境。制订完善综合港务区发展促进政策，充分利用好、落实好国家、省、市对港口物流的发展政策，在重大物流项目、重大基础设施、物流人才培养、物流技术研发、物流标准制定及标准化示范、物流平台建设等方面给予重点扶持。在产业调控、引导政策和市场布局等方面向综合港务区重点倾斜，引导有利于物流产业发展的各类优势资源向综合港务区集聚。加强科学引导，统筹预留发展资源，保障和拓展综合港务区发展空间。完善土地整备政策，加强市、区联动，建立健全土地整备与新增建设用地指标增减挂钩制度。加强投融资创新保障，激发社会领域投资活力，鼓励支持社会资本投资参与综合港务区发展建设。

3．加强产业招商。积极开展规划招商，结合常州综合港务区建设发展需要和全区产业发展基础，制订港务区产业招商目录，坚持以“国”字号和全球、全国知名港口物流企业为重点，广泛遴选、慎重联姻，努力引进基地型、龙头型、集群式的能带动全局的大项目。突出以商招商，充分发挥本地骨干港口物流企业招商主体作用，引导企业主动加强对外合作，通过引进优质资本、先进技术和管理经验，以及合资、合作、并购、股权转让等多种方式引入战略投资者，改造提升现有港口物流传统业态和模式。拓展融资招商，推广PPP模式，积极引入社会资本推进综合港务区公用设施、交通、公共平台、保税展示交易等领域重大项目建设，扩大招商引资规模。

4．强化督查考核。建立专项督查机制，由区督查办牵头相关部门组成工作小组，对综合港务区建设行动计划推进落实情况定期组织开展进度督查和分期评估，确保各项工作任务顺利实施。建立专项考核机制，进一步分解落实行动计划确定的工作目标、工作责任和工作任务，把行动计划提出的各项目标任务落实到各年度具体工作和建设项目上，纳入全区年度目标任务蓝皮书和综合考核体系进行考核督促。

附件：1．重点项目建设推进计划（2017～2020年）

2．重点港口物流企业培育发展计划（2017～2020年）

附件1

重点项目建设推进计划（2017～2020年）

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设内容 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 2017～2020年计划投资（万元） | 已完成 投资 （万元） | 项目建设 推进目标 | 推进主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 德胜河“六改三”航道整治及港口配套工程 | 市交通局 | 德胜河航道北起魏村长江口，南至京杭运河连江桥交汇口，全长21.54公里，通航等级六级提升至三级（与京杭大运河相同），通行能力提高到1000吨。工程包括桥梁工程、航道提升工程和船闸工程。 | 2017～2022 | 570000 | 120000 | —— | 2017年启动桥梁建设，2018年底启动船闸、航道提升建设。 | 城建局 |
| 2 | 常州港亿吨级港口建设工程 | 市交通局 港务公司 （筹） | 以德胜河航道建设为契机，建设常州港亿吨级港口，包括录安洲港区、圩塘港区、夹江港区、德胜港区一、二期。形成码头岸线15940米，通过能力1.2亿吨。 | 2019～2030 | 300000 | 50000 | —— | 加快推进前期研究，2019年开工建设。 | 城建局 滨开区 （春江镇） |
| 3 | 龙城大道 高架西延 | 市建设局 | 龙江路-叶汤路，全长8.5公里。 | 2019～2022 | 210000 | 50000 | —— | 2018年完成前期研究，2019年开工建设。 | 城建局 |
| 4 | 262省道（龙江北路）快速化 改造 | 城建局 | 龙江路高架落地处-338省道，全长12公里。 | 2018～2022 | 310000 | 55000 | —— | 2018年完成管线迁改，2020年主体开工建设。 | 城建局 |
| 5 | 紫金山路 | 城建局 | 黄河西路-S338，10730米×26米+970米×40米。 | 2017～2019 | 67000 | 67000 | 12000 | 2017年开工建设，2019年建成。 | 城建局 |
| 6 | 春江路 | 城建局 | 嫩江路-S338，8800米×30米。 | 2017～2020 | 52000 | 52000 | 2000 | 2017年开工建设，2020年建成。 | 城建局 |
| 7 | 飞龙路 | 城建局 | 天峰路-奔发路，6950米×40米，桥梁四座。 | 2018～2020 | 42000 | 42000 | —— | 2018年开工建设，2020年建成。 | 城建局 |
| 8 | 奔发路改造 | 城建局 | 9米宽现状水泥道路改造提升为3000米×40米。 | 2017～2019 | 32000 | 32000 | 5000 | 2017年开工建设，2019年建成。 | 城建局 |
| 9 | 星港路 | 城建局 | 奔卜路-钟楼区界，4100米×40米，桥梁五座。 | 2017～2019 | 20000 | 20000 | 1000 | 2017年开工建设，2019年建成。 | 城建局 |
| 10 | 九奔路改造 | 城建局 | 九里-S239，5300米×30米，桥梁2座。 | 2019～2020 | 18000 | 18000 | —— | 2018年完成前期，2019年开工，2020年建成。 | 城建局 |
| 11 | 兴奔路 | 城建局 | 新建星港路-南观路段，1000米×30米，新建下穿京沪高铁通道。 | 2017～2018 | 11000 | 11000 | 2200 | 2017年开工建设，2018年建成。 | 城建局 |
| 12 | 扬中、江阴、 天宁联络道 | 城建局 | 紫金山路过小夹江与扬中对接，创业路与江阴对接，太湖东路与天宁对接。 | 2018～2020 | 10000 | 10000 | —— | 2018年开工建设，2020年建成。 | 城建局 |
| 13 | 天峰路 | 空港产业园（罗溪镇） | 黄河路-飞龙西路，1080米×30米。 | 2017～2019 | 6500 | 6500 | 500 | 2017年开工建设，2019年建成。 | 城建局 |
| 14 | 通达路 | 城建局 | 通达路塑化一路南-239省道，1000米×30米。 | 2018～2020 | 3500 | 3500 | —— | 2018年开工建设，2020年建成。 | 城建局 |
| 15 | 常州铁路 西货场 | 港务公司 （筹） | 2平方公里，建设铁路到发线、周转中心以及物流监管设施。 | 2019～2025 | 50000 | 10000 | —— | 2018年完成前期研究，2019年开工建设。 | 空港产业园 （罗溪镇） 奔牛镇 |
| 16 | 铁路到发线 东延伸 | 港务公司 （筹） | 按过行线标准建设，长2.5公里。 | 2019～2021 | 20000 | 10000 | —— | 2018年完成前期研究，2019年开工建设。 | 空港产业园 （罗溪镇） 奔牛镇 |
| 17 | 通用机场及 道路配套设施 | 空港产业园（罗溪镇） | 通航机场跑道长800米，宽30米，建设航站楼等配套设施，含机场路至通用机场连接线。 | 2017～2020 | 50000 | 50000 | 400 | 2017年开工建设，2020年建成投运。 | 空港产业园 （罗溪镇） |
| 18 | 常州机场 联络道 | 空港产业园（罗溪镇） | 机场跑道至航空产业园区，400×44米。 | 2018～2019 | 3500 | 3500 | —— | 2018年开工建设，2019年建成。 | 空港产业园 （罗溪镇） |
| 19 | 运河港奔牛 作业区 | 港务公司 （筹） | 占地122亩，建设5个1000吨级泊位。 | 2019～2021 | 20000 | 10000 | —— | 2018年完成前期研究，2019年开工建设。 | 奔牛镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 1795500 | 620500 | 23100 |  |  |
| 二、产业提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合港务区 公共服务平台 | 港务公司 （筹） | 采取交叉持股等方式，将长江码头泊位、德胜河码头泊位、运河码头泊位、铁路支线、铁路到发线等资源国有化、公共化，统筹建设、经营、管理。 | 2018～2020 | 500000 | 500000 | —— | 2018年启动前期研究，2020年完成资源重组。 | 城建局 滨开区 （春江镇） 空港产业园 （罗溪镇） 奔牛镇 |
| 2 | 保税物流 加工中心 | 港务公司 （筹） | 保税加工物流中心分三期建设。一期长江常州港和奔牛运河港片区各设立保税监管点1个；二期长江常州港和奔牛运河港片区各建设保税监管1万平方米公共保税仓库，并积极向保税物流中心提升；三期建设综合保税区域，重点为飞机改装、飞机维修、配件备储、装备研发等需保税功能业务服务。 | 2018～2022 | 100000 | 30000 | —— | 一期2018年完成选址并开工建设，二期2019年开工建设。 | 滨开区 （春江镇） 空港产业园 （罗溪镇） 奔牛镇 |
| 3 | 集装箱智能物流中心 | 录安洲长江 码头有限公司 | 8台半自动轨道吊以及与之配套的远程操控中心和软件升级。 | 2017～2019 | 10000 | 10000 | 3000 | 2017 年启动建设，2019年建成投运。 | 滨开区 （春江镇） |
| 4 | 新誉航空运营保障项目 | 新誉宇航股份有限公司 | 购置21架支线飞机，开展空中客货运输服务业务，建设约8万平方米运营保障中心以及综合楼、办公楼、出勤楼等配套设施。 | 2017～2020 | 300000 | 300000 | 5000 | 2017年运营保障中心开工建设，2020年建成。 | 空港产业园 （罗溪镇） |
| 5 | 诚通综合物流中心 | 江苏诚通物流有限公司 | 建设集创意研发、物流配套、金融服务、企业总部等功能于一体的物流服务中心，总建筑面积18万平方米。 | 2017～2019 | 60000 | 60000 | —— | 2017年开工建设，2019年建成。 | 空港产业园 （罗溪镇） |
| 6 | 大宗生产资料周转物流中心 | 奔牛港务集团 | 建设立体综合仓库以及堆场、道路、停车场等配套设施，铁路专用线1700米，购置装卸、起重、运输等设备及物流信息软件。 | 2017～2020 | 50000 | 50000 | 8500 | 2017年开工建设，2020年建成。 | 奔牛镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 1020000 | 950000 | 16500 |  |  |
| 三、前期准备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常泰铁路公路长江大桥 | 省铁路办 | 泰常溧（泰兴－常州－溧阳）城际铁路和射阳至丁蜀公路公用通道，跨长江主线与夹江水道，接北岸泰兴市五圩。常泰过江通道全长11公里，其中跨江部分5.3公里。采用上下层斜拉桥结构，上层六车道高速公路，为拟建常泰（常州－泰兴－泰州）高速公路部分；下层按国铁Ⅰ级标准建设四线铁路，为拟建泰常溧（泰州－常州－溧阳）城际铁路部分，设计时速200公里。 | 2020～2025 | 1500000 | —— | —— | 加快推进前期研究，争取2020年开工建设。 | 城建局 |
| 2 | 通江铁路支线 （疏港铁路） | 市铁路办 | 南起京沪铁路奔牛站，北至长江德胜港区，长度20公里。 | 2020～2025 | 600000 | —— | —— | 加快推进前期研究，争取2020年开工建设。 | 城建局 |
| 3 | 常泰过江通道南接线 （疏港高速） | 省交通厅 | 北起常泰过江公铁两用桥南引桥，南接江宜高速公路春江互通，全长14.3km。其中春江互通至跨江大桥南引桥段长10km，龙江路连接线长4.3km。全线设置3处互通式立交，其中与高速公路交叉枢纽2处，S338出入口互通1处，设置1处主线收费站(半幅)。全线采用设计速度100公里/小时、路基宽度33.5米(引桥与跨江大桥主桥一致，桥梁全宽33米)的六车道高速公路标准。 | 2020～2025 | 245000 | —— | —— | 加快推进前期研究，争取2020年开工建设。 | 城建局 |
| 4 | 239省道改线 | 市交通局 | 由龙城大道改线，沿新孟河两侧布线，连接龙城大道-延政路，全线改线里程22.4公里，其中罗溪镇、奔牛镇境内5.7公里。 | 2020～2025 | 75000 | —— | —— | 加快推进前期研究，争取2020年开工建设。 | 城建局 |
| 5 | 综合港务区核心区物流基地 | 港务公司 （筹） | 在德胜河以东地区，建设多式联运区、产业物流区、分销配送区、保税物流区、企业基地区。 | 2020～2025 | 2000000 | —— | —— | 加快推进前期研究，争取2020年开工建设。 | 滨开区 （春江镇） |
| 小 计 |  |  |  |  | 4420000 |  |  |  |  |
| 四、招商指南项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高端制造第三方物流深加工中心 | 企业主体 | 充分利用“公铁水”联动资源优势，建设成为以精密制造、智能制造深加工为主，钢材、木材、新兴建材深加工为辅，集生产加工和运输配送为一体的加工物流中心。 | —— | —— | —— | —— | 积极开展规划招商和产业招商，力争项目落地建设。 | 商务局 滨开区 （春江镇） |
| 2 | 智慧公路港 | 企业主体 | 建设智能化仓储区、零担专线区、分拨区、物流大数据中心、物流金融与结算中心、生活配套区，实现智能能耗监控、智能停车、wifi全覆盖和智能化物业管家全覆盖，打造信息化程度较高、服务设施较全、服务功能较强的智慧公路港。 | —— | —— | —— | —— | 积极开展规划招商和产业招商，力争项目落地建设。 | 商务局 空港产业园 （罗溪镇） 奔牛镇 |
| 3 | 物流装备 智造中心 | 企业主体 | 充分利用高新区高端装备制造产业基地发展优势，建设集前沿技术研究、产品研发、产品租赁、维修养护于一体的智能制造中心，为智能仓储、供应链管理、第三方物流服务、全生命周期养护等高端物流服务提供装备技术支撑。 | —— | —— | —— | —— | 积极开展规划招商和产业招商，力争项目落地建设。 | 商务局 空港产业园 （罗溪镇） 奔牛镇 |
| 4 | 冷链谷 | 企业主体 | 建设集温控仓储、冷链运输、城市恒温配送、供应链金融、保税物流、集采分销、流通加工等服务于一体的冷链物流中心。 | —— | —— | —— | —— | 积极开展规划招商和产业招商，力争项目落地建设。 | 商务局 空港产业园 （罗溪镇） |
| 5 | 快件分拨中心 | 企业主体 | 建设集分拨、分拣、查检、集装等功能于一体的快件分拨中心。 | —— | —— | —— | —— | 积极开展规划招商和产业招商，力争项目落地建设。 | 商务局 空港产业园 （罗溪镇） |
| 6 | 期货交割中心 | 企业主体 | 建设大宗生产资料期货和交割中心，集成交易交割、仓储服务、配送运输、电子支付、金融服务等功能。 | —— | —— | —— | —— | 积极开展规划招商和产业招商，力争项目落地建设。 | 商务局 奔牛镇 |
| 合 计 |  |  |  |  | 7235500 | 1570500 | 39600 |  |  |

附件2

重点港口物流企业培育发展计划（2017～2020年）

| 序号 | 企业名称 | 推进主体 | 营业收入（万元） |  |  |  |  | 股改计划 | 上市计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年 实绩 | 2017年 目标 | 2018年 目标 | 2019年 目标 | 2020年 目标 |  |  |
| 1 | 常州综合保税区投资开发有限公司 | 综合保税区 | 50146 | 57000 | 63000 | 69000 | 75000 | / | / |
| 2 | 常州录安洲长江码头有限公司 | 滨江经济开发区 （春江镇） | 14195 | 21500 | 25000 | 27000 | 35000 | / | / |
| 3 | 江苏安邦物流股份有限公司 |  | 12951 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | 已完成 | 2020年 |
| 4 | 常州华润化工仓储有限公司 |  | 9034 | 11000 | 13000 | 15000 | 20000 | / | / |
| 5 | 常州新长江港口有限公司 |  | 8556 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | / | / |
| 6 | 常州德宝国际物流有限公司 |  | 2114 | 2600 | 3900 | 5700 | 9000 | / | / |
| 7 | 建滔（常州）石化码头有限公司 |  | 1907 | 2400 | 2700 | 3200 | 4000 | / | / |
| 8 | 常州市常蒸物流有限公司 | 生命健康产业园区 （薛家镇） | 1441 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | / | / |
| 9 | 江苏诚通物流有限公司 | 空港产业园 （罗溪镇） | 24775 | 33000 | 40000 | 45000 | 50000 | / | / |
| 10 | 江苏燕进石化有限公司 |  | 37017 | 42000 | 53000 | 62000 | 85000 | 2018年 | 2022年 |
| 11 | 常州国际机场物流有限公司 | 空港产业园 （罗溪镇） | 2422 | 2800 | 3300 | 3700 | 5000 | / | / |
| 12 | 常州高新区普洛斯仓储设施有限公司 |  | 2007 | 2500 | 3750 | 5600 | 9000 | / | / |
| 13 | 江苏奔牛港务集团有限公司 | 奔牛镇 | 11137 | 16000 | 23000 | 29000 | 35000 | 2019年 | 2022年 |
| 14 | 江苏海航国际物流有限公司 | 河海街道 | 15172 | 22000 | 26000 | 30000 | 35000 | / | / |
| 15 | 欧普石油天然气集团有限公司 |  | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | / | / |
| 16 | 常州市奥海航运有限公司 |  | 5208 | 6000 | 7200 | 8600 | 10000 | / | / |
| 17 | 江苏天地纵横物流有限公司 |  | 4532 | 6235 | 8200 | 10000 | 15000 | / | / |
| 18 | 江苏宜供物流有限公司 | 三井街道 | 2142 | 4080 | 7950 | 9880 | 15000 | / | / |
| 19 | 江苏有则国际物流有限公司 | 光伏产业园区 （龙虎塘街道） | 4221 | 6300 | 8200 | 10000 | 15000 | / | / |
| 20 | 常州德邦货运代理有限公司 |  | 17000 | 19500 | 25000 | 28000 | 35000 | 已完成 | 2018 |
| 合 计 |  |  | 825977 | 984415 | 1149700 | 1305680 | 1505500 |  |  |