常州市新北区“十三五”

生态环境保护规划

常州市新北区人民政府

二〇一七年六月

目      录

前  言………………………………………………………………5

第一章  “十二五”工作回顾……………………………………6

第一节  做法与成效…………………………………………6

第二节  存在问题……………………………………………8

第二章  “十三五”形势分析 …………………………………10

第一节  机遇 ………………………………………………10

第二节  挑战 ………………………………………………11

第三章  规划目标与指标 ………………………………………13

第一节  规划目标 …………………………………………13

第二节  指标体系 …………………………………………14

第四章  深入开展环境综合整治，稳步改善生态环境质量 …15

第一节  进一步改善水环境质量 …………………………15

第二节  强化大气环境污染防治 …………………………18

第三节  切实恢复土壤生态活力 …………………………21

第五章  大力加强生态空间管控，系统提升绿色发展水平 …23

第一节  强化生态空间管制 ………………………………23

第二节  提升生态保护水平 ………………………………23

第三节  推进生态建设与创建 ……………………………24

第四节  大力发展绿色经济 ………………………………25

第六章  降低重点领域环境风险，切实维护生态环境安全 …27

第一节  持续加强环境风险全程管理 ……………………27

第二节  深化重金属污染综合防控 ………………………28

第三节  强化危废精细化规范化管理 ……………………28

第四节  加强核与辐射安全管理保障 ……………………29

第五节  加强重点区域环境噪声管理 ……………………30

第七章  着力完善环保基础设施，逐步提升城乡人居环境 …31

第一节  统筹城乡环保基础建设 …………………………31

第二节  加快城镇公共绿地建设 …………………………32

第三节  开展城区环境综合整治 …………………………33

第八章  践行环境体制改革创新，提升环境执法监管水平 …34

第一节  提升环境经济政策调控水平 ……………………34

第二节  提升环境执法监察监管水平 ……………………35

第九章  重点工程 ………………………………………………37

第十章  规划保障措施 …………………………………………38

第一节  衔接上位规划 ……………………………………38

第二节  强化组织领导 ……………………………………38

第三节  明确职责分工 ……………………………………38

第四节  保障规划落实	 ……………………………………39

第五节  实施考核评估 ……………………………………39

前    言

“十三五”时期是全面建成小康社会、贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的关键时期，新北区委、区政府在深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央和省委决策部署的基础上，提出率先开启基本实现现代化建设新征程的要求。

为进一步提升全区生态环境质量，争当生态环境保护工作的排头兵，根据《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《国家“十三五”生态环境保护规划》和《中共江苏省委 江苏省人民政府关于加快推进生态文明建设的实施意见》、《常州市生态环境保护“十三五”规划》和《常州国家高新区 常州市新北区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，编制本规划。

本规划在客观分析和全面总结“十二五”时期生态环境保护工作成效和经验教训的基础上，阐明“十三五”时期生态环境保护工作的指导思想与目标，以质量为核心、问题为导向，按照“工作项目化、项目目标化、目标责任化”的要求，明确工作的主要任务与重点工程，作为今后五年全区生态环境保护工作的行动纲领。

- 第一章  “十二五”工作回顾

- 第一节  做法与成效

“十二五”期间，在区委、区政府的正确领导下，围绕新北区“十二五”环保规划要求，全区以环境质量改善为目标，坚持在地区社会经济发展中加强环境保护，通过加强环境保护促进科学发展，在经济持续快速增长、环境压力不断增大的态势下，主要污染物排放总量持续下降，生态环境质量有所改善，全区环保工作得到了明显加强。

生态建设扎实推进。生态空间管控迈出实质性步伐，新北区生态红线区面积由2009年的17.2平方公里扩大至60.45平方公里，划定5类6片生态红线区域。全面启动“生态绿城”建设，全区开展了6大类22个项目的启动与建设，提升与完善了生态网络功能，有效改善了区域人居环境；启动了藻江河生态绿道、廊道建设工程；拆除4家砖瓦厂和17户民房，为小黄山生态公益林保护提升工程腾出整治空间；完成了新龙生态林、京沪高铁沿线、万顷良田和录安洲等生态防护林的建设。广泛开展各类生态创建活动，常州国家高新技术产业开发区成功创建成为国家级生态工业示范园区；区内街道、镇全部创成国家级生态镇，实现常州市首个国家级生态镇（街道）创建全覆盖区域；积极开展绿色学校、绿色机关、绿色社区等生态细胞创建，同时编制完成《常州市新北区生态文明建设规划（2014～2020）》及《常州市新北区生态文明建设三年行动方案（2014～2017）》，有效推进国家生态文明建设示范区创建工作。

重拳出击环境整治。清水工程有序推进，完成21条黑臭河道整治到位并验收完毕，长效管理水平得到进一步强化。蓝天工程不断深化，通过“禁燃区”建设，“十二五”末面积扩大至90平方公里；完成区内长江热能、广达热电、新港热电、百丈热能等燃煤电厂提标改造；强化工业废气治理，关闭了十余家污染扰民企业；推进餐饮油烟污染防治，万达广场建成餐饮油烟控制示范街；开展扬尘综合整治，环保局联合区城建部门对全区企业堆场、建筑工地等逐一调查摸底，并制定了年度整治计划；始终保持对夏季和秋季秸杆焚烧的高压态势，焚烧现象明显减少。大力开展净土工程，累计开展了21家关停污染企业遗留场地的土壤调查工作；有序推进污染土壤的修复工程。进一步扩大农村环境综合整治，完成县乡河道疏浚78条、103.01公里；推进村庄沟塘清淤86个行政村、1135座。完成968个自然村的环境整治任务，建成18个三星级“康居乡村”，完成22个自然村的生活污水收集。编制完成《常州市新北区农村环境综合整治规划（2013～2017）》，有效指导规划期内的农村环境综合整治工作。强化园区、企业整治，开展了滨江化工园区第二轮化工专项整治以及区内27家电镀企业专项整治。

积极防范环境风险。以突击检查与日常检查相结合的方式进行开展环保督查工作，保持环境监管高压态势；加强重点对象跟踪管控，建立重点污染源企业基础信息库，不断完善区污染源在线监控平台设施建设，目前共有241家企业、382个监控点接入监控平台；对224家危险废物重点源产生、贮存、转移情况实行网上申报，申报率和审核率均达100%；积极防范环境突发事件，完成65家企业的突发环境事件应急预案备案，开展了新北区环境应急物资库储备点建设，探索社会化储备模式。

稳步增强管理能力。有序开展日常监督管理，严格执行建设项目“环评”和“三同时”等各项环保管理制度，加强建设项目服务与管理；制定了环保局内部建设项目环保管理流程（试行），启动全区建设项目环保手续清理整治工作；深化区域环评，1个国家级开发区、1个省级开发区、9个市区级园区均完成了规划环评手续。区域环境监测能力不断提升，新北区环境监测体系建设不断完善，进一步加强对敏感区域、交界断面、水质突变河段的监控；积极探索与社会化机构合作事宜，通过购买服务等方式，有效解决当前监测技术人员数量与监测任务量不匹配等问题。

- 第二节  存在问题

环境污染问题依然突出。水环境功能区达标率仅25%，城乡河道黑臭现象时有发生，氨氮、总磷等指标居高不下。环境空气质量达标形势严峻，2015年新北区“优良”天数比例较2012年下降了8.8%；细颗粒、可吸入颗粒物分别超国家标准的0.71倍和0.56倍；近两年臭氧连续超标，问题逐步凸显。土壤污染逐步显现，工业企业遗留场地土壤和地下水超标较严重，重新开发利用存在一定环境风险。

生态系统稳定程度不足。生态用地被挤占，生态产品供给能力不足；生态红线区保护与管控措施尚未完全落实到位，个别区域生态功能退化严重；自然生态系统总体较为脆弱。

环境风险长期存在。北部滨江化工园区紧邻长江岸线，对长江饮用水源地构成潜在环境风险；江阴的常澄璜土工业园区及璜土石庄化工园区分别紧邻龙虎塘和圩塘，且处于上风向位置，对新北区大气环境造成较大影响。危险废物产生量大而处置能力不足，隐患较大。企业环境安全达标建设有待进一步推进，全区环境安全保障系统亟待加强，应急能力有待提升。

环保基础设施建设滞后。全区配套污水管网相对滞后，老集镇部分主要河道两侧管网欠缺。固废处理能力不足，危废处理等环境基础设施尚不完善，总类不够全面；餐厨垃圾综合利用处置、电子垃圾拆解处置等相关建设工程均无相关计划。

生态环境保护体制机制不完善。职能部门监管责任落实不到位的问题较为突出，部分重点难点问题推进不力，部门联动机制有待进一步完善；基层环保人员及装备明显不足，政府、企业、公众三位一体的参与模式尚未完全建立；覆盖全区的环境监测网络尚不完善，重点区域监测监控力度不够。

- 第二章  “十三五”形势分析

“十三五”时期，步入经济发展的“新常态”，生态环境保护工作处在大有作为的重要战略机遇期，同时又面临负重前行的压力。一方面生态环境日益成为全面建成小康社会的突出短板，全面深化生态环保改革和环境治理任务异常艰巨和复杂；另一方面环境风险进入高发期，新旧环境问题集中爆发，人民群众对良好生态环境的诉求日益强烈。特别是党的十八届五中全会强调“十三五”期间要牢固树立并贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，将生态环境质量总体改善列为全面建成小康社会目标；同时江苏省为更大幅度的改善环境质量、更加有效的规范环境秩序，在全省范围内开展“两减六治三提升”专项行动，给新北区“十三五”期间的环保工作带来了巨大挑战和机遇。

- 第一节  机  遇

“四个全面”引领，全面推进环保事业改革与发展。“十三五”期间，各级将以“四个全面”战略布局为指引，将全力推动环境保护事业改革与发展。以全面建成小康社会引领环境保护工作，有效改善环境质量，推动人与自然的和谐发展；以全面深化改革推动环境保护工作，解决社会发展和环境承载力不足等深层次矛盾问题；以全面依法治国强化环境保护工作，运用新环保法，强化环境执法监督；以全面从严治党保障环境保护工作，切实加强环保队伍建设，树立环保部门新形象。

习近平总书记江苏重要讲话，确立全省发展新坐标。2014年习近平总书记亲临江苏视察指导工作，提出了“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的奋斗目标，“十三五”期间全省将深入推进生态文明建设工程，加强空气污染、水污染治理，大力发展循环经济、低碳技术、环保产业，强化节能减排倒逼机制，推动形成有利于资源节约、生态保护的生产方式。

绿色发展理念将在城市建设各领域得到深入推进。绿色发展是五大发展理念的重要组成部分；《中共江苏省委关于制定江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》也强调绿色发展是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现；《常州“十三五”规划》提出积极践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，并贯穿于“十三五”经济社会发展的全过程和各方面，为生态环境改善迎来重大机遇。

“两减六治三提升”专项行动有效推进生态环境保护工作。为落实省、市“两减六治三提升”专项行动方案的要求，新北区将大力实施结构调整、治污减排、生态保护、政策调控、执法监管等重点任务，采取更加系统、更加精准、更加严格的措施，补齐生态短板，推动生态文明建设迈上新台阶，为建设“强富美高”的高新区奠定坚实基础，以更大的决心、更高的标准、更实的举措，更大的力度推进生态环境保护工作。

- 第二节  挑  战

短期内转型升级难以实现。目前全区经济结构仍以工业为主，且传统工业比重过大，短期内难以实现传统产业转型，单位国内生产总值能源消耗和主要污染物排放量与经济增长短期内也难以脱钩。

治污减排形势严峻。环境质量达标难度大，环境问题日益复杂，新老环境问题并存。环保约束日益趋严，治污成本显著提高。新建治污减排设施资金需求大，减排空间收窄，减排绩效下降。

环境管理存在诸多困难。人员、技术和装备相对落后，基层环保执法能力与职责不匹配，缺乏执法权，环境执法效率不高。

- 第三章  规划目标与指标

- 第一节  规划目标

总体目标：全面深化生态环境保护领域改革，大力推动绿色发展，积极探索区域经济发展与生态文明相辅相成、相得益彰的路径，形成一批可在全国复制推广的重大制度成果，努力把我区打造成生态文明的示范区、绿色发展的先行区、美丽中国的样板区，为实现可持续发展奠定坚实的生态基础。

——环境质量总体改善。细颗粒物浓度较2015年下降20%，优良天数比例达到72%以上；地表水国控断面水质优于Ⅲ类比例达到100%，省控及以上断面消除劣Ⅴ类水体，饮用水安全得到保障；土壤及地下水环境质量总体保持稳定。

——生态系统稳定性增强。城乡生态空间进一步优化，推进“山水林田湖”修复治理，生态红线区域占国土面积比例不低于14%，生态红线保护更加严格，城市更加生态宜居。

——环境风险得到有效防范。环境风险防范体系较为完善，重点环境风险企业入库、整改率达100%；危险废物处置能力不断提升，危险废物得到100%安全处置；污染地块安全利用率达到90%以上。

——环保基础设施不断完善。建成区基本实现污水全收集、全处理，城镇污水达标处理率达到95%；规划发展村生活污水处理设施覆盖率达90%以上；生活垃圾分类收运体系建设进一步完善，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%。

- 第二节  指标体系

依据生态环境保护“十三五”规划目标，结合全面建成小康社会、生态文明建设要求，共设环境质量、生态建设、风险防控、基础设施4大类共20项指标。

表3-1  生态环境保护“十三五”规划主要指标

| 类别 | 指标名称 | 单位 | 现状 | 2020年 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量 | 1．县级以上集中式饮用水源地达到或优于Ⅲ类水质的比例 | % | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 2．地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水质的比例 | % | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 3．地表水省控以上断面达到或优于Ⅲ类水质的比例 | % | 80 | 100 | 约束性 |
|  | 4．地表水全类型监测断面劣Ⅴ类水体比例（省控及以上） | % | 0 | 0 | 约束性 |
|  | 5．细颗粒物年均浓度 | μg/m3 | 57.6 | 46 | 约束性 |
|  | 6．城市空气质量达到二级标准以上比例 | % | 67.4 | 72 | 约束性 |
|  | 7．城市重度污染天数 | 天 | 17 | <14 | 约束性 |
|  | 8．受污染耕地安全利用率 | % | - | ≥90 | 约束性 |
|  | 9．污染地块安全利用率 | % | - | ≥90 | 约束性 |
| 生态 建设 | 10．生态红线区占国土面积比例 | % | 13.11 | ＞14 | 约束性 |
|  | 11．生态环境状况指数（EI） | - | 57.2 | 58.5 | 约束性 |
|  | 12．森林覆盖率 | % | 17.5 | ≥19.5 | 预期性 |
| 风险防控 | 13．部门环境应急预案是否完备 | / | 完备 | 完备 | 预期性 |
|  | 14．重点源*环境应急预案编制比例 | % | 100 | 100 | 预期性 |
|  | 15．危险废物安全处置率 | % | 79 | 100 | 约束性 |
|  | 16．危险废物重点源达标率 | % | 90.7 | 95%以上 | 约束性 |
| 基础设施 | 17．城镇污水达标处理率 | % | - | ≥95 | 约束性 |
|  | 18．村庄生活污水处理设施覆盖率 | % | - | ≥90 | 约束性 |
|  | 19．城市生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 20．建成区生活垃圾分类设施覆盖率 | % | - | ≥70 | 预期性 |

重点源：根据监管方案要求纳入监管范围内的重点企业。

- 第四章  深入开展环境综合整治，稳步改善生态环境质量

- 第一节  进一步改善水环境质量

保障饮用水水源安全。强化饮用水源地保护，进一步排查摸底魏村饮用水水源地违法违规设施，制定整治方案，取缔保护区内的违法违规设施；健全饮用水源地保护区安全长效维管机制，安装视频监控以及周界入侵报警系统，实行封闭式管理；进一步完善水源地水质自动监测系统，实施全天候自动监测和自动预警，做到监测前移，提前预警。加强备用水源地建设，配合市有关部门完成新孟河、德胜河应急水源工程，实现市区“双水源”保障格局。

深化重点水域环境治理。按照区政府断面达标方案，开展重点断面达标整治，国控断面（魏村、东潘桥），省控断面（德胜河桥、小河水闸）稳定达到或优于Ⅲ类水质标准，2019年藻江河九号桥达到或优于Ⅲ类水质标准；3个太湖流域重点水功能区（藻江河、新孟河、德胜河）水质稳定达标。实施新孟河、德胜河、藻江河等重点河流环境综合整治。实施污染物浓度和总量双控制度，落实印染、电镀等重污染行业水污染物排放特别限制标准。

治理黑臭水体。加强水系沟通，加快新孟河、德胜河拓浚整治工程。深入推进农村河道沟塘治理，至2019年底完成24条河道（约86.99公里）清淤整治，8条河道（约37.99公里）的水系沟通，623个村庄沟塘整治工程，清除内源污染，提升水环境容量。深化推行“河长”制，实行河道分级管理、分级负责制，落实责任区，设立公示牌，切实加强河道及岸坡的长效管护。

狠抓工业污染防治。开展重点行业专项整治，巩固化工、电镀等行业多轮整治成果，按照“调高调优调轻调绿”思路，以企业循环化、清洁化改造为抓手，深入推进传统重点行业转型升级；制订化工、原料药加工、印染、电镀、造纸等重点行业新一轮专项整治方案，2017年完成重点行业整治企业清洁化改造。推进纺织行业提升改造，逐步淘汰小型纺织企业，大力培育新型面料和品牌、特种、保健服装生产企业；对印染企业废水出水实施提标改造工程。开展工业集聚区水治理设施排查，全面推行工业集中区企业废水、水污染物纳管总量双控制度；完善工业集中区污水收集配套管网，开展工业集中区污水处理厂工艺升级改造。

强化城镇生活污染治理。全面实施“污水管网全覆盖”项目，完善污水厂配套管网、提升泵站、农村污水管网；加快市江边污水处理厂、区江边污水处理厂、城北污水处理厂、西源污水处理厂的评估和改造，加强污水处理设施运行监管，2017年区内城镇污水处理厂稳定达到一级A排放标准。全面推进城镇雨污分流管网建设，加快现有合流制排水系统雨污分流改造，全面开展城镇建成区污水收集和处理现状排查，制订管网改造计划，进一步完善集镇、园区污水管网。2020年，建成区基本实现污水全收集、全处理，城镇污水达标处理率达到95%。

推进农业和农村污染治理。推进全覆盖拉网式农村污染综合整治，重点提高村庄生活污水处理设施覆盖率与设施的运行效率。加强畜禽养殖污染治理，落实《新北区畜禽养殖污染整治实施方案（试行）》，深入推进禁养区内畜禽养殖场关闭搬迁，强化畜禽养殖场规范管理，2017年底前，全面完成禁养区内养殖场以及限养区、适养区内不具备治理条件养殖场的关闭拆除，基本完成限养区和适养区内规模化畜禽养殖场粪污标准化治理，到2020年，全区规模化畜禽养殖场粪污综合利用率达到98%。控制种植业污染，制定全区种植业面源污染防治方案，实施测土配方施肥和农药减量工程，转变施肥方式，鼓励有计划地休耕轮作，到2020年，全区休耕轮作累计完成5.6万亩，2017～2020年化肥施用量（折纯）较2015年分别削减2%、3%、4%、5%；推广高效低毒低残留农药，全面提高科学用药水平，2020年农药施用量较2015年实现零增长。推进生态健康养殖，对禁养区和限养区严格依法管理，在宜养殖区科学确定养殖地点、养殖品种和养殖模式，大力推广生态渔业、循环渔业等。

加强船舶港口污染控制。依法强制报废超过使用年限的船舶，按照有关规定，确定超年限商用船舶、渔业船舶年度淘汰清单，并按期完成淘汰工作。增强港口码头污染防治能力，组织开展港口、码头、装卸站、船舶修造厂废水治理与废弃物处理设施基本情况调查，编制实施港口码头和装卸站污染防治方案；港口、码头建设配套的污水存储、垃圾接收暂存设施，完善区域污水管网、垃圾转运服务体系，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力，2017年底前，区内6家单位码头污染防治设置达到建设要求。加强沿江港口码头水污染防治和风险防范，全面监控危化品运输船舶，加强水上风险应急处置能力建设；开展沿江污染危险源排查，主要包括化学品码头、水上服务区、锚地、黄沙过驳作业区、普通码头，取缔非法小码头；完善船舶进出港、到港危险货物、过境船舶情况等台账制度。

严格防治地下水污染。完善地下水环境监测网络，掌握地下水环境质量现状，监控重点污染源地下水环境质量变化，建立地下水环境预警机制，加强对地下水环境质量的监管，确保现有4个地下水监测点在2020年达到相应目标要求，并新增1～2个地下水监测点。严格控制地下水开采，落实《江苏省地下水超采区划分方案》，巩固地下水全面禁采成果，建设地面沉降监测预警网络。开展化工园区、污水处理站、石化生产存贮销售企业等重点区域地下水污染防治及调查修复，积极开展拆迁企业地块地下水污染调查；对防渗工程有效性与地下水污染现状进行评估，有序实施防渗工程改造工作和地下水污染控制工作；针对污染问题突出的工业固体废物堆存、涉重金属企业等重污染、高风险区域，积极推进地下水污染修复试点。

- 第二节  强化大气环境污染防治

减少煤炭消费总量。推进热电联产，对现有燃煤热电厂进行布局优化调整，严格控制新建燃煤发电机组，2017年底前，关停长江热能3台75蒸吨/小时燃煤锅炉；2018年底前，关停新港热电3台75蒸吨/小时燃煤锅炉；2019年底前，基本完成大机组供热半径范围内的燃煤分散锅炉替代供热；在气源保障的前提下，2020年底前，关停广达热电燃煤机组，新建天然气分布式能源站。分类整治燃煤锅炉，禁止新建燃煤供热锅炉，2018年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代；2019年底前，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放。推进禁燃区建设，2017年完成禁燃区内60%的高污染燃料设施淘汰或清洁能源替代工作，2018年底全面完成。积极发展清洁能源，不断扩大新北区光伏市场应用规模，重点利用企业厂房等各类屋顶资源，大力发展“自用为主、余电上网”的分布式光伏发电；有序推进渔光、农光互补光伏电站建设，到2020年，形成150兆瓦以上的光伏发电装机容量；加快推进光大常高新生活垃圾焚烧发电二期、北控安耐得固废焚烧发电项目建设，到2020年形成4万千瓦垃圾焚烧发电装机规模；深入实施“煤改气”、“煤改电”等清洁能源替代工程。

治理挥发性有机物（VOCS）污染。加大石化、化工行业VOCS的综合治理力度，2017年底前，全面推广化工生产企业泄漏检测与修复（LDAR）技术，重点企业有组织排放口安装在线连续监测系统，完成滨江化工园区及重点化工生产企业废气排放源整治；2018年底前，全面完成金属压延行业VOCS综合治理；2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCS综合治理。强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具制造等行业企业，全面使用低VOCS含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。全面完成加油站油气回收治理的升级改造。到2020年，全区挥发性有机物排放总量削减20%，重点工业行业VOCS排放总量削减30%以上。

加强移动源污染治理。全面实施公交优先战略，加快发展城市公共交通、自行车专用道、行人步道等绿色交通基础设施和慢行系统，实现城市居民公共交通出行分担率达到32%目标；大力推广应用新能源汽车，加快新能源汽车配套基础设施建设。

深化大气面源污染控制。全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制度，扬尘整治达标供地不低于95%，围挡墙设置率100%。加强港口、码头、车站、混凝土搅拌站以及重点行业工业企业等装卸作业及物料堆场扬尘防治，规范日常管理，建成区内堆场须严格落实密闭储存、作业、运输等措施。加强道路巡查、维护，做好清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平。大力减少城市裸地面积，短期内未能开发的，应采取植树种草等措施提高绿化率；进一步完善秸秆收贮体系建设，秸秆综合利用率不低于95%，强化秸秆禁烧，继续完善秸秆焚烧目标责任管理体系；加强烟花爆竹禁限放管理。

持续推进区域联防联控。深入推进滨江经济开发区与江阴璜土镇联防联控工作，保证跨界大气监测站连续稳定运行；定期召开联席会议，协调解决突出环境问题，通报大气污染防治工作进展情况，研究确定阶段性工作要求、工作重点和主要任务；积极参与交界区域联合夜查工作，加密监察频次，加强两地沟通；充分利用跨界区域交流平台实现信息共享，并对区域内突出环境问题要追踪溯源，坚决打击环境违法行为，切实维护交界区域环境安全。

- 第三节  切实恢复土壤生态活力

开展土壤污染调查。以农用地和重点行业企业用地为重点，配合省、市上级部门开展土壤污染状况详查，2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响，2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况；配合市级部门建立土壤环境监测网络，提升土壤环境信息化管理水平。

加强建设用地管理。实施建设用地预警制度与全过程管理，对拟回收土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已收回的，由市、区人民政府负责开展调查评估。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由市、区人民政府负责组织开展调查评估。根据建设用地土壤和地下水环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途，实行分用途管理。

保护耕地生态安全。严格执行《基本农田保护条例》要求；全面推广高标准基本农田建设、耕作层剥离再利用、工矿废弃地复垦。以土壤污染状况详查结果为依据，开展耕地土壤环境质量类别划定，逐步建立分类清单；通过严格控制农药使用及调整重污染地块种植结构等，加强林地、园地土壤环境管理。

控制工农业污染源头。合理使用化肥农药，推广测土配方，鼓励使用有机肥、生物肥料和绿肥种植，加强农药包装废弃物及农膜回收处理；开展灌溉水水质监测，加强灌溉水水质管理。确定土壤环境重点防控企业（基础化学原料制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、涉重金属危险废物处理处置）名单，开展土壤环境监测，加强企业拆迁过程环境监管，严格新建项目环境准入，防止新增土壤污染。整顿固废堆场，完成一般工业固废前期调查工作，加强废弃物综合利用水平。

推进土壤治理修复。加强受污染场地污染管控，以保障农产品质量安全和人居环境安全为重点，配合市级部门制定污染地块治理修复规划，明确重点任务、责任主体和年度实施计划，建立项目库。结合城市环境质量提升和发展布局调整，有序推进农用地及工业用地污染地块土壤修复工程。2017年底前，完成重点地区土壤污染状况详查，到2020年，污染地块安全利用率达到90%以上。

- 第五章  大力加强生态空间管控，系统提升绿色发展水平

- 第一节  强化生态空间管制

严格保护生态红线。按照分级分类管控要求，加强6个生态红线保护区域的保护与管控工作，严禁不符合生态功能定位的开发建设活动，提升生态红线管控水平。

清退违章占地。严格控制生态红线区内新建建设项目，逐步清退现有不符合主导生态功能导向的建设用地，“撤”、“并”区域内农村居民点，或者在原地增加环保装置等举措，减少对周边生态环境的影响。

管控生态廊道生态用地。按照《常州“生态绿城”建设行动规划》中关于廊道空间控制标准的相关要求，逐步开展生态廊道内的空间管控和生物群落构建，对长江沿岸生态廊道、藻江河生态廊道内现有不符合相关规定的建设项目实施清退，严格执行“五控”，即建设控制重点对生态廊道宽度、建筑高度、开发强度、污染排放、违章建设实施定性、定量的管控和拆除。

- 第二节  提升生态保护水平

构筑生态安全格局。打造“一园、一带、二网、六区”生态安全格局，即新材料产业园、长江生态安全带、骨干路网和河网、六个生态红线保护区。加强生态环境保护，确保全区生态环境状况指数和绿色发展指数逐年提升。

全面提升新材料产业园。以建设国内一流新材料产业园为目标，全面提升产业结构、生态环境、安全生产、配套功能。全力实施园区综合整治和转型提质，优化产业结构；不断完善基础设施和配套功能，构建高质功能服务体系；通过创新管理模式、引入社会化专业服务等不断提升园区综合管理水平。

建设长江生态安全带。优化沿江产业布局，加大落后产能淘汰力度，从源头减少污染排放；合理有序利用岸线资源，长江干线新北区段及录安洲岸线开发实施总量控制。严格管控岸线保护区内违法违规或不符合岸线保护区管理要求的项目建设。大力开展长江沿岸生态保护建设，实施“1357”生态工程，加快建成10家花园工厂，300亩公益绿地，5公里长江绿色生态廊道，7条生态水廊，保障长江生态安全。

打造骨干路河生态网。大力推进S122省道、京沪高铁、新孟河、德胜河、浦河等骨干路、河沿线生态防护林、生态公益林建设；加强干支路、河流沿岸绿化，对交叉口节点绿化进行改造提升，建设生态廊道（绿道）、城镇公园、游憩小园，形成以骨干路、河为骨架，干支路和河流为补充、城市绿地为斑块的生态保护网。

加强湿地保护。开展湿地资源调查，制定保护规划，扩大湿地面积，逐步修复自然湿地，建设人工湿地，增强湿地生态服务功能。

- 第三节  推进生态建设与创建

推进生态绿城建设。依据“维绿”、“靓绿”、“享绿”建设策略，持续滚动推进生态绿城建设，进一步深化、细化建设工程，通过推进生态源保护、郊野公园、城镇公园绿地、生态细胞、生态廊道和生态绿道等六大建设工程，不断提升城乡绿色品位和宜居品质。加强小黄山生态公益林和新龙生态公益林建设。加快城市组团间的生态廊道建设，重点打造长江沿岸生态廊道和沿藻江河生态廊道两大绿色生态走廊；着力完善城市绿色网络，提升城市功能。

加强生物多样性保护。加强本底资源调查评估，围绕生态红线区等重点区域，开展全面的本底资源调查与编目，为建立生物多样性监测、预警和评估体系奠定基础。切实提高小黄山等自然保护区的基础设施建设和保护能力。积极推进林业自然保护区和森林公园建设，力争到2020年新建省级以上森林公园1处。持续恢复湿地生态系统及水生物系统的生态功能，加大对江湖水生物的养护力度，加强地方特有珍稀水生物资源及其栖息繁衍场所的保护；综合运用生物、生态及工程技术，逐步恢复退化湿地生态系统的结构和功能，构建一套能综合反映长江湿地生态系统状况的指标体系和追踪体系，着重改善湿地区域水环境质量，按计划实施退田还湖工程。

深化生态建设工作。对全区生态建设进行综合调控、系统管理和长期监督，并将生态建设目标任务纳入区、镇两级政府和各职能部门责任考核体系和年度绩效必考项目。深入开展生态系列创建，每年度有计划的开展生态细胞建设。

- 第四节  大力发展绿色经济

实施传统产业绿色化升级改造。禁止新建钢铁、水泥、平板玻璃、船舶制造等项目；加大落后产品、装备、技术、工艺淘汰力度，按照环保、安全、质量、能耗等标准，在纺织、印染、电镀、机械等其他传统行业退出一批低端低效产能。

减少落后化工产能。着力去库存、控增量、优总量，加快化工行业结构调整。到2020年，全区化工生产企业数量减少32%，化工行业主要污染物排放总量大幅减少，化工园区内化工生产企业数量占全区化工生产企业总数的50%以上。加大低端落后化工产能淘汰力度，2017年，完成化工生产企业基本情况排查，制定化工生产企业综合评价办法，按照“关停一批、转移一批、升级一批、重组一批”要求，实施“一企一策”。制定全区化工生产企业“四个一批”分年度工作计划，明确责任单位、责任人和完成时限。2017年底前完成化工生产企业关停任务的50%，2018年底前全面完成化工生产企业关停任务，2020年6月底前完成化工生产企业转移、升级、重组任务。加强长江沿岸重点规划区域的长效管理，巩固化工生产企业关停转迁的成果。严格执行产业政策，提高园区准入门槛。

推进循环经济发展。持续推进化工、钢铁、水泥、有色金属冶炼等重点行业强制性清洁生产审核，每年制定强制性清洁生产审核名单；鼓励各类排放大气污染物的重点行业、企业开展自愿性清洁生产审核；开展重点企业清洁生产绩效审计。推进化工园区转型升级工程，提升管廊、供水、供电、道路交通、危险废物处置等配套设施，实施园区生态建设工程。开展智慧化工园区试点，建成省级生态工业园和国家级循环化改造示范园区。

- 第六章  降低重点领域环境风险，切实维护生态环境安全

- 第一节  持续加强环境风险全程管理

加强环境风险隐患排查。重点排查集中式饮用水源地、重点化工园区、涉重企业等重点区域、行业环境隐患；组织开展突发环境事件风险评估，重点环境风险企业纳入全省统一监管数据库。

推进企业环境安全达标建设。以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设等八个方面开展查改工作。

加强重点环境风险区域防控。建立健全滨江化工园风险预警体系；加快园区污染源综合监控分平台的建设，实现企业监控与其数据互通；进一步细化环境监察方案，有机结合人防技防，优化“分片到组、责任到人”的网格化精细化管理模式。滨江化工园区内增加1～2个大气污染源监控点，实现VOCs的常态化环境监测；有序开展VOCs专项整治、LDAR泄漏监测及其他常规整治工作。

提高环境应急管理水平。进一步督促企业加强环境应急管理，配套建设环境应急设施，编制企业突发环境事件应急预案。督促企业加强预案演练。充分整合利用社会应急资源，建立重点区域应急救援物资储备点，培养一支团结高效的应急队伍，有效处置突发环境事件。重点园区逐步建设数字化的环境风险监控预警系统，实现对监控数据质量“全生命周期”控制。

- 第二节  深化重金属污染综合防控

配合省市有关部门，开展新一轮重金属污染源普查，摸清全区重金属污染排放状况；进一步加强涉重企业整治整合和落后产能淘汰，推进涉重企业清洁化改造，2020年重点行业重金属排放量较2013年下降10%。加强重金属污染源监督监测，建立健全涉重企业“日测月报”制度，提升涉重企业环境管理水平。确保区内集中式饮用水源地和地表水国控省控断面重金属污染物达标率100%，涉重企业清洁生产审核率100%，铅、汞、镉、铬、砷、镍等重金属污染物排放量下降幅度不低于省规定的目标值。

- 第三节  强化危废精细化规范化管理

开展危险废物专项整治。全面排查全区危险废物产生及经营单位，督促企业加强危险废物规范化管理，对存在管理不规范、台账不完善、危废贮存场所危废标识不健全等企业提出限期整改任务。完善危险废物产生企业网上申报登记制度，不定期进行现场抽查与核查。加强重点产生企业监管，规范危险废物转移行为。

强化危化品生产、使用和储运企业监管。开展危险化学品安全综合整治，建设新北区智慧安全监管一体化云系统平台，实时监控危化品储运、使用动态过程。建立危化品贮存品种、数量动态管理清单。加强危化品生产企业现场安全管理。对违法违规和不符合安全生产条件的危化品生产、使用和储运企业一律予以关停。

提升危险废物处置能力。推进光大升达固废处置、北控安耐得危废焚烧处置工程建设。落实企业主体责任，提高危险废物标识设置、分类贮存、台账管理等规范化管理水平。落实“双随机、一公开”抽查制度，加强危险废物的日常监管。严厉打击危险废物非法转移、处置、倾倒行为。

提高危废资源化水平。积极探索危险废物企业内部消化及企业间产业链利用等途径，建立危险废物交换中心。推进外部市场利用途径，规范并扶持一批综合型、实力强的危险废物资源化处理企业，力争到2020年底，新增1个危废资源化减量化项目。

- 第四节  加强核与辐射安全管理保障

严格监督检查。依法加强辐射安全监督检查，将辖区核技术利用单位的放射源和射线装置纳入监管范围，年度例行执法检查不得少于一次。进一步加大对高压输变电、广播电视和移动通信基站等建设项目电磁环境管理。

加强环境监测。全面实施重点放射源在线监控，实时掌握电磁辐射环境质量状况。进一步完善例行监测计划及点位，针对重点核技术应用单位开展例行监测。制定监测培训计划，全面开展辐射环境监测。

强化风险沟通。在重大核与辐射建设项目决策中，主动征询有关利益方和公众意见；认真做好电磁类建设项目群众信访投诉处理工作，积极加大科普宣传、信息公开、公众参与工作力度，引导群众正确认识电磁环境问题，维护社会稳定。

- 第五节  加强重点区域环境噪声管理

深化工业企业噪声污染防治。优化工业企业布局，加强对固定噪声源的监督管理；查处工业企业噪声排放超标扰民行为；开展乡村地区工业企业噪声污染防治。

加强交通噪声污染防治。交通干线两侧设置合理的防噪距离，高架路、快速路、高速公路、城市轨道等道路两边应配套建设隔声屏障；继续加强禁鸣、限行、限速等措施；加强机场周边噪声污染防治工作，减少航空噪声扰民纠纷。

强化施工噪声污染防治。严格执行建筑噪声施工许可证度；积极推进绿色施工，严格限制夜间施工作业；鼓励使用低噪声施工设备和工艺。

推进社会生活噪声污染防治。严格控制服务业噪声污染和居民住宅楼内装修作业噪声，禁止敏感区商业经营活动在室外使用音响器材招揽顾客；加强敏感目标保护，学校、医院、机关单位等人口集中区不得新增噪声污染源。

- 第七章  着力完善环保基础设施，逐步提升城乡人居环境

- 第一节  统筹城乡环保基础建设

全面推进雨污分流管网建设。加快现有合流制排水系统雨污分流改造，全面开展城镇建成区污水收集和处理现状排查，制定管网改造计划。推进海绵城市建设，充分利用海绵城市自然净化功能，减少雨水径流污染，2019年完成新龙国际商务城海绵城市试点区建设。

提高村庄生活污水处理设施覆盖率。2017年6月底前，完成村庄生活污水治理专项规划，2017年底实现规划发展村庄生活污水处理设施覆盖率达50%以上。到2019年，全区规划发展村庄生活污水处理设施覆盖率达90%以上。进一步建立健全村庄生活污水处理设施运行保障机制，已建村庄生活污水处理设施运行率达80%以上。

加快生活垃圾治理。全面开展生活垃圾分类收集处置，完善生活垃圾分类收运体系建设，开展镇村生活垃圾分类试点，推进城乡垃圾源头减量和资源化利用。到2020年，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%。推进生活垃圾无害化处置基础设施建设，2017年启动实施新北区生活垃圾焚烧发电二期工程，新增焚烧能力700吨/日，实现生活垃圾全量焚烧处置。

加强污泥处理处置。按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快建设区域性城镇污水处理厂污泥永久性处理处置或综合利用设施。2019年底前，建成处理能力300吨/日的污泥处置项目，实现永久性污泥处理设施全覆盖，无害化处理率达到100%。严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输工具安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。

积极推进装潢垃圾资源化利用和餐厨垃圾收集处置。实施装潢垃圾资源化利用试点项目，到2020年全区新增建筑垃圾处置能力30万吨/年。加强餐厨垃圾收集处置，推动收运执法工作。

- 第二节  加快城镇公共绿地建设

城乡人居环境建设。结合城市道路、河网构建城市绿地景观框架，利用丰富水系资源打造特色的滨水空间，兼顾城市抗震防灾，慢行系统等工程，形成结构合理、功能完善、惠及民生的公园绿地网体系，有效增强城市碳汇能力。建设三江源公园、新龙中心公园二期、录安洲湿地公园三个大中型公园，新增泰山路与龙城大道交叉口等30处街旁绿地150公顷，全区生态用地比例不小于34.5%。

打造城乡生态环境亮点。依托小黄山森林公园、新龙生态林、路河生态廊道等优质生态资源进一步优化新北区人居生态环境。开展小黄山森林公园建设，提升生态红线二级管控区生态田园空间，完成宕口复绿、山体修复工程40公顷，实施交通干线及沿区域内部乡道、村道林荫带、绿化带建设30公顷。开展新龙生态林核心区、东区、西区600公顷湿地建设和林区二期工程建设。

- 第三节  开展城区环境综合整治

深入实施全区城市环境综合整治工作。对城郊结合部、城中村、棚户区、老旧小区、背街小巷、城市河道、低洼易淹易涝片区、建设工地、农贸市场等进行综合整治，对占道经营、车辆停放、户外广告设置等进行规范，不断提升城市长效管理水平。严格控制居民密集区高大玻璃幕墙的使用，最大程度减少路灯、交通信号、城市亮化等工程对居民生活的影响。到2017年，全区城市环境薄弱区段脏乱差等群众反映强烈的突出问题得到有效解决，市容面貌明显改善，城市长效管理机制基本建立，人民群众对城市环境的满意度显著提高。加强社区绿化美化建设，积极开展绿色社区和生态文明社区创建。

持续推进农村环境整治提升工程。规范农村生活污水治理，新增一批污水处理设施，兼顾生活垃圾收集转运体系建设和氮磷拦截等工程，逐步提高转运设施及环卫机具的卫生水平，实现支浜水质黑臭现象有效缓解，周边氮磷面源污染得到有效控制的目标。提升村庄绿化，打造新农村建设升级版。

推进生态文明示范镇和示范村建设。推进各镇巩固完善生态文明示范镇的创建成果，到2017年，启动新桥镇、薛家镇生态文明建设示范镇创建工作，到2020年，所辖镇全部创建成为生态文明建设示范镇。大力推进美丽乡村、生态文明示范村建设。

- 第八章  践行环境体制改革创新，提升环境执法监管水平

- 第一节  提升环境经济政策调控水平

建立与污染物排放总量挂钩的财政政策。根据市政府出台实施与污染物排放总量挂钩财政政策的实施意见，区政府制定相应实施细则，确定污染物排放和环境质量考核办法，使政策得到全面落实。

全面推开排污权有偿使用和交易。开展新、改、扩建项目新增排污权有偿取得，制定《新北区排污权有偿使用和交易实施细则》，逐步建设区级排污权交易管理平台，组织开展排污权交易。

加大财政转移支付力度。进一步规范各类生态环境保护补偿资金，制定相应资金管理办法。严格执行区域补偿方案，重点支持各种形式的生态补偿。

严格落实差别化的环境价格政策。实施差别化电价、水价和排污收费政策。严格执行新的排污费征收标准，开展挥发性有机物排污收费。

推进绿色金融政策。动员和鼓励更多社会资本投入到绿色产业，大力发展绿色信贷，引导金融机构加大对绿色经济的融资支持。积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资。推行环境污染责任保险，贯彻落实促进环境污染责任保险发展意见。

探索建立区生态环境保护投资基金。发挥财政资金的“种子”作用，引导更多金融和社会资本进入生态保护领域。利用区属国有公司投融资方面的优势，在资本聚集、人才引进、技术支持等方面发挥积极作用。支持环保社会组织开展环境保护公益活动。

- 第二节  提升环境执法监察监管水平

完善环境执法监管体制机制。建立健全区、工业园区（镇、街道）两级网格化监管执法责任体系。加强环境执法能力建设，按照网格化要求完成基层环境执法机构人员配备，做好执法装备等物资保障；明确工作职责和工作范围，建立权力清单制度，理顺与镇、街道工作机制。实行“双随机、一公开”制度，加快建立排污许可管理制度，对存在环境违法等严重失信行为的生产经营单位及其法定代表人，实施联合惩戒。

提升环境监管能力。加强与社会监测机构合作，建立新北区环境监测体系，推动重点园区、镇、街道水、大气自动站建设全覆盖。加强环境执法信息化建设，推进智慧监管，在重点园区全面推进污染源在线监控。重点企业探索建立专家预查服务制度，全面提升环境监管智能化、信息化水平。加强污染源日常检查，制定年度检查计划并备案，按照年度计划实施检查并做好记录，发现环境违法行为及时处理。加强建设项目日常抽查。按要求开展生产化学品环境情况调查和化学品环境管理登记工作。

加大环境执法与刑事司法联动力度。完善环境执法与刑事司法衔接机制，建立定期会商制度，办理环境污染刑事案件要将主要获利者作为重点打击对象，进一步规范案件移送受理程序，提高侦办、起诉、判决效率，从快从严从重打击环境犯罪行为。大力推进环境公益诉讼，维护公众合法环境权益。

建立媒体曝光制度。完善社会舆论监督和媒体监督方式，在媒体建立专栏，定期曝光典型环境问题，接受社会各界监督，形成强大的舆论监督氛围。

第九章  重点工程

“十三五”期间，新北区将重点实施治水工、控霾、净土生态保护建设、环境风险防控、能力建设提升等六大工程，共计137个项目，投资约177.7亿。

重点工程项目数量及投资情况

| 项目类型 | 项目数（项） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 治水工程 | 29 | 415674 |
| 控霾工程 | 32 | 158100 |
| 净土工程 | 3 | 17000 |
| 山水林田湖（生态保护建设）工程 | 43 | 930517 |
| 环境风险防控工程 | 20 | 150895 |
| 能力建设与提升工程 | 10 | 104925 |
| 合计 | 137 | 1777111 |

第十章  规划保障措施

第一节  衔接上位规划

规划的实施要与《常州市城市总体规划（2011～2020）》、《常州市新北区土地利用总体规划（2006～2020年）》、《常州市新北区生态文明建设规划（2014～2020）》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省生态文明建设规划（2013～2022）》、《苏南现代化建设示范区规划》等相关规划的要求相衔接，并作为新北区“十三五”规划的重要参考内容，同时协调好与经济结构调整、城市建设等专项规划之间的关系。若上位规划发生重大调整时，本规划也应适时做出调整。妥善处理好五年目标与长远目标、统一要求与分类指导、指导性与约束性、综合性与专业性的关系。

第二节  强化组织领导

完善政府负责、环保部门统一监管、有关部门协调配合的综合管理体系。新北区人民政府是规划实施的主体部门，应突出环保规划对其他规划的协调作用。成立相应领导协调机构，建立有效工作机制。完善环保目标责任制，实行年度和任期目标管理。加强人大对环保工作的监督，向区级人民代表大会报告环保工作。

第三节  明确职责分工

新北区各有关部门应根据职能分工，将规划确定的相关任务纳入本部门年度计划，明确责任人和进度要求，切实加强规划实施的指导和支持。环保部门主要负责规划的协调和环保工作的统一监管。区经发局、财政局等部门，从产业结构调整和产业发展政策、投资建设、清洁生产、进出口贸易、生态补偿价格政策等方面，组织制定有利于环境保护的经济政策，加强指导和协调。科技部门在基础研究、关键技术攻关、科研能力建设等方面，加大环境保护的支持力度。公安、安监、市场监管等部门共同做好环保执法工作。城建、国土分局、社会事业局、农业等部门依法做好各自领域的环境保护和资源管理工作。宣传、教育、文化以及工、青、妇社会团体积极开展环保公益活动，普及环境教育。

第四节  保障规划落实

按照“工作项目化、项目目标化、目标责任化”的要求，实施“十三五”期间环境保护和生态建设重点工程项目。建立重点工程项目责任制，明确各项工程的责任单位、资金来源和年度建设计划，加强重点工程项目的组织、管理和监督检查，开展工程项目环境监理，定期分析通报项目建设情况，积极协调解决项目实施中的各种困难和实际问题，确保重点工程项目的顺利实施。

第五节  实施考核评估

把规划实施作为生态文明建设工程、新北区党政主要领导干部实绩考核的重要内容。区人民政府每年要向同级人大报告或通报规划目标任务完成情况，自觉接受法律监督和民主监督。在2018年底和2020年底，分别对本规划执行情况开展中期评估及终期考核。

附表：1．《常州市新北区“十三五”生态环境保护规划》重点工程

2．新北区省控及以上断面水质目标清单

3．新北区地下水监测点位水质目标清单

4．工业集聚区污水集中处理设施排查清单

5．需建设污染防治设施的港口、码头、装卸站、船舶修造厂清单

6．需要实施生态沟渠净化工程的大中型灌区清单

7．新北区加油站地下油罐防渗处理设施建设汇总表

8．重点行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物协同控制企业名单

9．新北区燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代名单

10．新北区滨江化工园区2017年度VOCS泄漏监测与修复（LDAR）工作计划表

11．新北区挥发性有机物治理企业名单

12．新北区环境风险场地风险管控项目清单

- 附表1

- 《常州市新北区“十三五”生态环境保护规划》重点工程

- 附表1-1  治水工程（29项）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 责任部门 | 配合部门 | 所需资金 （万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）饮用水安全保障工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长江魏村水源地保护工程 | 物理隔离：实施区域长度约2公里； 水源保护区封闭式管理防护工程：魏村水源地一、二级保护区围网封闭管理，并采取技防设施，与公安联网； | 滨开区 （春江镇） | 区环保局 | 40 | 2016～2020 |
| 2 |  | 保护区标志设立：配合市对保护区范围内孢子洲新增界标、交通警示牌及警示宣传标志，增设准保护区界标及对部分老旧标牌更新，累计共需设立标志牌60块； | 区环保局 | 市环保局 | 48 |  |
| 3 |  | 污染源综合整治：配合搬迁拆除取水口下游二级保护区内煤、沙码头；配合杂船清理。 | 市交通局 | 滨开区 （春江镇） | 3500 |  |
| 4 |  | 生态保护与修复：取水口下游保护区内沿江岸堤、护坡、滩地实施复绿工程建设，通过生物净化作用改善水质，有效防止内源污染，沿江岸堤复绿工程建设长度约0.8公里。 | 区环保局 | 区农业局 | 600 |  |
| 5 |  | 水源地森林新建200公顷。 | 区农业局 | 滨开区 （春江镇） | 1500 | 2017～2020 |
| 6 | 小河水厂水源地防护林带 | 水源地森林新建282.8公顷 | 孟河镇 | 区农业局 | 150 | 2017～2020 |
| （2）河道综合整治工程与断面达标整治工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 重点断面达标整治工程 | 对藻江河九号桥、德胜河东潘桥、德胜河德胜河桥、新孟河小河水闸在重点整治区域及相关支流开展水生态环境综合治理，包括污水管网建设、清淤、活水、整治等工程（根据各断面达标整治方案实施具体的工程）。 | 区城建局 区环保局 区农业局 相关镇 新美水务 | - | 26000 | 2017～2020 |
| 8 | 河湖水系连通及生态河道建设 | 对24条河道（约87公里）实施清淤，新开河道8条（约33公里）。 | 区农业局 | - | 14118 | 2017～2020 |
| 9 | 小流域综合整治工程 | 工业企业入河排污口实施截污导流工程，工业企业入河排污口开展排污口规范化整治。 | 区环保局 | 各镇、街道 | 1500 | 2016～2020 |
| 10 |  | 通江河道治理：浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程，疏浚整治7.94公里、新建护岸等 | 区农业局 | 区环保局 | 6748 | 2016～2020 |
| 11 |  | 老桃花港拓浚工程：河道拓浚整治、护岸等 | 区农业局 | 区环保局 | 30000 |  |
| 12 |  | 肖龙港拓浚工程（友谊河以南段）：新开河道7.8公里，河道两岸配套景观低护岸27.6公里，并结合城区景观要求进行绿化建设 | 区农业局 | 区环保局 | 18000 | 2016～2020 |
| （3）工业污染物排放控制工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 重点行业专项整治工程 | 制订化工、原料药加工、印染、电镀、造纸等重点行业专项整治方案，建立清洁生产企业清单和清洁化改造项目清单 | 区经发局 | 区环保局 | 1500 | 2016～2020 |
| 14 | 纺织行业提升改造工程 | 至2016年，淘汰所有“1”字头的纺纱织造设备，辊长1000毫米以下的皮辊轧花机，锯片片数在80以下的锯齿轧花机，逐步淘汰小型纺织企业。 | 区经发局 | 各镇、街道 | 1000 | 2016 |
| 15 | 印染企业提标改造工程 | 对印染企业废水出水实施提标改造工程，特别是西夏墅纺织工业园内印染企业。 | 区环保局 | 各镇、街道 | 600 | 2016～2019 |
| 16 | 工业集中区水污染治理设施排查工程 | 开展常州国家高新技术产业开发区、常州滨江经济开发区等园区及其他乡镇工业集中区水污染治理设施排查，排查名单详见附表4，完善工业集中区污水收集配套管网。 | 各园区 管委会 | 区环保局 | 150 | 2017～2018 |
| 17 | 船舶港口污染整治工程 | 对常州建滔（常州）石化码头有限公司、常州录安州华润石化码头有限公司等6家码头开展污染综合整治工程，详见附表5。 | 滨开区 （春江镇） | - | 8500 | 2016～2018 |
| 18 | 常州滨江经济开发区中水回用项目 | 中水回用项目配套主管网项目，主管网长度8公里；新增建设规模0.5万立方米/日污水提升泵站，分两期实施，计划2018年6月投运。 | 常州民生环保科技有限公司 | - | 4600 | 2018 |
| （4）生活污染治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 污水厂评估改造工程 | 新区江边污水处理厂一级A提标改造建设：常州新区江边污水处理厂因接管企业水质变化，进行工艺改造 | 污水厂 | 区环保局 | 4000 | 2016～2019 |
| 20 | 污水管网新建和改造工程 | 农村污水处理工程：对全区1256个村庄的污水排出计划进行收集，需建设3595.5公里污水管网。大力推进农村开展污水收集处理，到2019年，规划发展村实现污水处理设施覆盖率达90%以上。 | 新美水务 | 区城建局 | 68280 | 2017～2019 |
| 21 |  | 城镇污水管网建设工程：建设城区、集镇污水管道总长约262.7公里，其中新建管网公232.84公里、老旧主管网改造11.66公里、控源截污管网18.2公里。 | 新美水务 | 区城建局 | 53970 | 2017～2019 |
| 22 |  | 滨江化工园区管网改造工程：对滨江化工园区的管廊采用全覆盖，将园区现有污水管网按省环保厅要求由埋地敷设改为压力输送或明沟敷设。包括新建污水管廊24.2公里，改造江边化工区污水管道137公里等内容。 | 滨开区 （春江镇） | 区城建局 区规划分局 区环保局 | 30000 | 2017～2019 |
| 23 | 新龙国际商务城海绵城市试点区建设 | 试点总面积6.7平方公里，三年内实现年径流总量控制率75%的目标，试点区至少60%以上面积达到目标。项目包括新地块开发、公园建设，老小区整治，道路、绿化、河道功能性改造等。 | 区城建局 | 新桥镇 龙虎塘街道 开发商 | 100000 | 2017～2019 |
| （5）农业污染综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 生态沟渠净化工程 | 中型灌区利用现有沟、渠、塘等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠设施，净化农田排水及地表径流，需建生态沟渠的罐区名单，详见附表6。 | 区农业局 | - | 500 | 2016～2020 |
| 25 | 化肥、农药减施或替代工程 | 全区范围内推广测土配方精确施肥、种植绿肥、增施有机肥等技术；示范推广喷滴灌施肥等水肥一体化技术，鼓励有计划地安排休耕轮作。加强重大病虫疫情监测预警；强化重大病虫害防控服务指导，推广应用高效低毒低残留农药；集成推广绿色防控技术；在农作物重大病虫害防治上开展专业化统防统治。全区休耕轮作累计5.6万亩。 | 区农业局 各镇 | - | 1640 | 2016～2020 |
| 26 |  | 施用商品有机肥、种植绿肥、生物农药、杀虫灯、防虫网、病虫专业化防治服务体系。2017～2020年全区化肥施用量（折纯）较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 区农业局 | - | 2800 | 2017～2020 |
| 27 | 畜禽养殖污染整治工程 | 对禁养区内现有养殖场进行关闭拆除；对限养区、适养区内不具备治理条件的养殖场进行关闭拆除。对限养区、适养区内具备治理条件的养殖场进行粪污标准化治理。 | 区农业局牵头 各镇、街道落实 | 区环保局 区国土局 区财政局 | 9920 | 2016～2020 |
| 28 | 太湖流域农村环境及农业面源污染综合治理工程 | 实施农村连片综合治理、循环型农业体系建设工程，统筹农业生产及农村生活废弃物资源化利用，建立生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化，形成农林牧渔多业共生的循环体系。包括农村生活污水处置工程（规划保留点及非规划保留点），接管（村内管网）和农村分散生活污水处理集中处置；农业面源氮磷流失生态拦截工程，垃圾收运体系建设，支浜河塘清淤、生态恢复及水系沟通重建，农村生活及农田生产废弃物综合循环利用，种植业尾水控制利用等工程。 | 各镇 | 区农业局 区环保局 区城建局 | 25000 | 2016～2020 |
| （6）地下水污染防治工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 加油站地下油罐污染防治设施工程 | 2017年底前配合市有关部门完成30个加油站101个地下油罐防渗设施建设，详细名单见附表7。 | 各镇、街道 | 区经发局 区环保局 | 1010 | 2016～2017 |

- 附表1-2  控霾工程（32项）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 责任部门 | 配合部门 | 所需资金 （万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）资源能源提效工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤炭总量控制 | 落实《常州市“十三五”能源发展规划》，完成新北区煤炭减量目标 | 区经发局 | 区环保局 | 500 | 2016～2020 |
| 2 | 严格耗煤项目审批 | 提高耗煤项目准入门槛，新建、改建、扩建耗煤项目一律实行煤炭减量或等量替代，非电项目耗煤实行1.5倍煤炭减量替代 | 区经发局 | 区环保局 | 50 | 2016～2020 |
| 3 |  | 禁燃区内禁止新建燃煤锅炉；其他地区不再新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉；2019年底35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。 | 区经发局 | 区环保局 | 500 | 2016～2020 |
| 4 | 减少煤炭消费总量 | 长江热能关停3台75蒸吨/小时次高温次高压锅炉和1台C15MW抽凝机组。 | 区经发局 | 区环保局 | 5000 | 2017 |
| 5 |  | 新港热电关停现有3台75蒸吨/小时中温中压锅炉。 | 区经发局 | 区环保局 |  | 2018 |
| 6 |  | 完成禁燃区内剩余109台燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代，详细名单见附表9。2017年起进一步扩大新北禁燃区范围，实现禁燃区内无煤化。 | 区环保局 | 各镇、街道 |  | 2017～2018 |
| 7 |  | 广达热电天然气分布式能源站：关停3台75蒸吨广达热电燃煤机组，改建2台6F燃机机组。 | 区经发局 | - | 80000 | 2017～2020 |
| 8 |  | 盛源热能清洁能源替代项目：关停现有4台35蒸吨燃煤锅炉，进行天然气供热系统改造，建设满足园区集中供热要求的天然气热能站。 | 区经发局 | - | 6000 | 2017～2018 |
| 9 |  | 65蒸吨/小时及以上燃煤机组全部实现超低排放。 | 区经发局 | 区环保局 | - | 2019 |
| 10 | 发展清洁能源 | 分布式光伏发电，合计新增60兆瓦光伏发电装机规模 | 区经发局 | 涉及企业 | 35500 | 2017～2020 |
| 11 |  | 建成光大常高新生活垃圾焚烧发电二期、北控安耐得固废垃圾焚烧发电项目，装机规模达到4万千瓦。 |  |  |  | 2020 |
| （2）工业废气污染治理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 重点区域颗粒物控制 | 开展新北主城区内预拌混凝土企业、铸造、有色金属等企业全面排查，参照水泥、钢铁、有色等行业排放标准要求实施整治，2018年完成。 | 区环保局 区城建局 | - | 800 | 2016～2018 |
| 13 | 治理挥发性有机物污染重点工程 | 发挥VOCs泄漏检测与修复（LDAR）技术试点工作的先行先试效果，在完成对滨开区首批18家试点企业的验收评审工作的基础上，组织园区重点行业企业（详细名单见附表10）全面开展VOCs泄漏检测与修复（LDAR）工作，有效降低无组织废气排放强度和总量。建设园区统一的LDAR管理系统。记录实施LDAR企业名单、完整的企业基本信息、检测数据、维修数据、排放量计算数据、检测修复评估报告等LDAR管理系统数据库。 | 滨开区 （春江镇） | 区环保局 | 1200 | 2017～2019 |
| 14 |  | 化工生产企业有组织排放VOCs在线监测工程：滨江化工园区家重点化工生产企业废气有组织排放口安装在线连续监测系统，建立在线监测数据平台。 | 滨开区 （春江镇） | 区环保局 | 10000 | 2017～2018 |
| 15 |  | “一厂一策”废气排放与治理工程：推动建立政府购买第三方治理服务新模式，开展化工有机废气综合治理。委托省环科院等第三方专业机构核查园区企业废气排放处理情况，提出对策，落实整改。 | 滨开区 （春江镇） | - | 6000 | 2017～2020 |
| 16 |  | 强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业全面实现VOC含量涂料/胶黏剂替代。 | 区经发局 | 区环保局 | - | 2016～2017 |
| 17 |  | 主城区内的涂料生产、有机化工、包装印刷、表面涂装等企业展开全面排查，按照《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的要求开展VOCs整治；2016年完成20家企业VOCs整治，详细名单见附表11。 | 区环保局 | 各镇、街道 | 3000 | 2016～2020 |
| 18 | 重点区域废气综合整治 | 加强重点区域污染源检查排查，及时发现解决存在问题，对完成整治的建立长效管理机制，提高各类大气污染源精细化管理水平，确保整治效果。开展滨江化工园区废气“一厂一策”现场核查和专项整治。开展滨江经济开发区等园区VOCs专项整治，联合第三方专业机构组建沿江生态大保护环保技术服务平台，立足滨江化工区，为重点排污单位提供污染治理技术咨询指导和推广应用服务。 | 区环保局 滨开区 （春江镇） | - | 4000 | 2016～2017 |
| （3）城市扬尘综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工地扬尘整治 | 落实《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》的规定，推进省级文明工地创建工作；增加主城区建筑工地督查巡视力度。 | 区城建局 区环保局 | - | 50 | 2016～2020 |
| 20 |  | 2016年开展全区主城区内的堆场（预拌、港口码头、建筑工地）、重点行业的储煤场密闭措施落实情况检查，对未采取密闭措施或密闭措施不合格的限期整改；到期整改不到位或整改无望的坚决予以取缔。 | 区城建局 区环保局 | 各镇、街道 | 50 | 2016～2020 |
| 21 |  | 2017年起，主城区以外堆场一律采取防风抑尘网（墙）配备喷淋系统、苫盖措施；在重污染天气时禁止打开苫盖进行装卸、倒运作业。 | 区城建局 | 区环保局 | 100 | 2016～2020 |
| 22 | 道路扬尘控制 | 2017年起扩大道路保洁范围至新北区全覆盖，道路保洁作业严格按照规定操作进行；空气自动站周边范围道路，主城区内建筑工地、大型堆场、主城区水泥企业（主要是粉磨站）周边主要道路，城郊结合部，包括车流量较大的主次干道等建议每日洒水机扫频次不低于2次。 | 区城建局 | - | 200 | 2017～2020 |
| 23 | 餐饮油烟整治 | 2017年底前，制定全区餐饮油烟治理方案，公布重点治理单位名单，并开展专项整治。重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，2018年底前与环保部门联网。 | 区环保局 | 涉及街道 | 950 | 2016～2020 |
| 24 |  | 2017年起，在城市主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，定期组织专项检查。 | 区城建局 | 各镇、街道 | 50 | 2016～2017 |
| 25 | 秸秆禁烧 | 完善秸秆收储系统，每年增加2个村级秸秆收储站。 | 区农业局 | 各镇、街道 | 300 | 2016～2020 |
| 26 | VOCs生活源控制 | 城区内干洗店、汽修喷涂店面的分布、规模、VOCs污染控制情况，开展全面排查并整治。 | 各镇、街道 | 区环保局 | 500 | 2016～2020 |
| 27 |  | 非道路移动机械油品逐步升级，农用机械严禁进入主城区内行驶；进入主城区施工作业的柴油工程机械（非道路移动源）于2017年底全部安装颗粒捕集器。 | 公安分局 | 区环保局 | 100 | 2016～2020 |
| 28 |  | 2017年起城区主要出入口设置卡口，拦堵过境大型货运机动车，查处尾气超标车辆。 | 公安分局 | 区环保局 | 500 | 2016～2017 |
| 29 |  | 到2017年市、区（市）两级机动车排污监管平台实现联网与信息共享 | 公安分局 | 区环保局 | 800 | 2016～2017 |
| 30 |  | 主城区主要路段设置20个固定机动车尾气排放检测点；配备红外监测车，2017年主城区内主要路段利用红外监测车对行驶车辆进行污染物排放动态检测，超标后进行查处。 | 公安分局 | 区环保局 | 900 | 2016～2017 |
| 31 |  | 实施非道路移动机械环保标志管理，进入主城区建筑工地的货运车辆，开展建筑作业的挖掘机、轧土车辆等施工车辆需通过环保部门的尾气检测。 | 公安分局 | 区环保局 | 50 | 2018～2020 |
| 32 |  | 按照全省统一部署，2016年启动沿江港口、码头岸电系统建设；按照国家及江苏省相关要求，推进长江常州段船舶污染控制区建设。 | 公安分局 | 区环保局 | 1000 | 2016～2020 |

- 附表1-3  净土工程（3项）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 责任部门 | 配合部门 | 所需资金 （万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤现状调查 | 调查新北区重点行业企业（包括石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业）用地及遗留场地具体情况，分批完成新北区重点行业企业用地及遗留场地土壤和地下水环境调查，并将调查结果上传常州市土壤污染防治环境管理信息系统。 | 区环保局 | 各镇、街道 | 5000 | 2016～2020 |
| 2 | 污染控制及修复 | 常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染场地土壤和地下水环境监控示范工程，并将该工程作为土壤和地下水环境保护宣传教育及公众参与的试点工程。 | 建设主体 | 区环保局 | 8500 | 2016～2020 |
| 3 |  | 完成90%以上存在环境风险的污染场地环境风险管控项目，开展9个存在环境风险场地风险管控项目，详见附表14。 | 各镇、街道 | 区环保局 | 3500 | 2016～2020 |

- 附表1-4  山水林田湖（生态保护建设）项目（43项）

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 责任部门 | 配合部门 | 所需资金 （万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）生态源工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小黄山生态公益林保护区品质提升与修复工程 | 完成零散村庄搬迁；对小黄山山体矿石开挖区进行宕石复绿、山体修复。 | 孟河镇 | 区城建局 区环保局 区农业局 龙控集团 | 10000 | 2016～2020 |
|  |  | 拆除二级管控区内侵占、破坏公益林的建筑、设施等；关闭二级管控区内小工厂、小作坊等。 |  |  | 150 | 2016～2018 |
| 2 | 新龙生态公益林保护建设 | 建设生态防护林103公顷、营造景观水面29公顷、建设管理用房经营性用房等用房建筑面积43680平方米。 | 龙控集团 | 区城建局 | 143907 | 2016～2020 |
| 3 |  | 江边化工区生态防护林建设、水生、陆生植物物种保护、湿地建设及保护、污水厂尾水利用等，东西两侧的藻江河和德胜河的水系沟通。一期4438亩，二期2194亩。 | 龙控集团 | 区环保局 区城建局 | 12000 | 2016～2017 |
| 4 |  | 新龙生态林长效管理。 | 龙控集团 | 区农业局 | 500 | 2016～2020 |
| 5 | 新孟河清水通道维护工程 | 实施长效管理，安排人员定点巡逻，取缔区域内小作坊，保持垃圾正常清理、坡岸植被维护工作。 | 新美水务 | 区环保局 区农业局 | 150 | 2016～2020 |
| 6 |  | 新孟河拓浚工程。 |  |  | 351900 | 2016～2018 |
| 7 |  | 村庄环境整治工程，南站村、池上村、西夏墅村、水塔口、康西村、观里村、先锋村、街北村、街南村、三茅殿村等村生活污水截污。 |  |  | 2000 | 2016～2017 |
| 8 |  | 沿线工业企业污水接管工程 |  |  | 2000 | 2016～2020 |
| 9 |  | 农业面源控制工程，提高农业标准化生产水平，降低化学氮肥、化学农药使用比例。 |  |  | 5000 | 2016～2020 |
| 10 |  | 完善区域内的农田水利建设和防渗渠道建设。 |  |  |  |  |
| 11 | 长江湿地生物多样性调查 | 开展长江湿地及其周边的生物多样性调查。 | 区环保局 | 孟河镇 | 100 | 2017～2018 |
| （2）郊野公园工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 城北郊野公园 | 完成郊野公园环境综合提升整治工程，包括污水管网、绿化、道路、河道疏浚整治、标识标牌、生态规划等工程，开展慢行系统建设。 | 罗溪镇 | 区环保局 区农业局 | 2650 | 2017～2019 |
| （3）城镇公园绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 新龙生态林二期工程 | 二期范围：东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至规划S122省道，用地面积2194亩。项目建设生态防护林及配套工程，植物景观建设有三大特色专类植物区、两个其他专类植物区及六个精品园区。水体景观营造面积298620平方米；建设道路占地面积109350平方米；建设入口管理服务中心、停车场、门卫、厕所、园区管理用房等建筑物总建筑面积约12000平方米，同步实施园区供电、供水、消防、综合布线、景观照明、指示标识系统、休息设施等。 | 龙控集团 | 区城建局 | 58720 | 2017～2018 |
| 14 | 小黄山旅游度假区工程 | 总规划面积11.5平方公里，集中建设区10平方公里。其中启动区占地面积64亩，建筑面积约8000平方米。主要包括小黄山森林公园，孟河古镇，龙亭颐养村，九龙禅文化园，山地运动中心，现代农业观光区建设。 | 龙控集团 孟河镇 | 区城建局 | 150000 | 2017～2019 |
| 15 | 高新商务区中央公园一期 | 公园规划总面积35万平方米，一期范围是衡山路至泰山路段，面积约7.5万平方米，包含既有建筑改造、雕塑小品等内容。 | 区城建局 | 黑牡丹 | 8065 | 2017～2019 |
| 16 | 三江口公园及核心区绿地工程 | 总面积约52.12万平方米，2016年完成一期工程26万平方米，继续实施二、三期，约25万平方米。 | 区城建局 | 黑牡丹 | 18675 | 2017～2019 |
| 17 | 街头绿地建设 | 新北区空地绿化补种，对建筑之间口袋绿化进行填充，增加社区公共绿化空间数量，提高社区环境质量。 | 区城建局 | 区规划分局 | 1500 | 2017～2019 |
| 18 | 西夏墅生态绿地 | 位于阳澄湖路南侧，东风河北侧，占地约100亩。 | 西夏墅镇 | 区城建局 | 2500 | 2017～2018 |
| 19 | 运河公园 | 运河南岸结合新运河与外围邹区、奔牛镇田园水乡地区，进行建设，规划占地约110亩，同步配套建设各类管理、服务用房约10000平米。 | 奔牛镇 | 区城建局 | 200 | 2019 |
| 20 | 薛家中心公园绿化景观提升工程 | 绿化提升。 | 薛家镇 | 区城建局 | 1000 | 2017 |
| 21 | 薛家花卉小镇创建 | 全镇区域，中心镇区为核心。 | 薛家镇 | 区城建局 | 5000 | 2018～2019 |
| 22 | 孟河镇中心公园 | 兴镇路以北，北舍庄路以南，总面积5.7万平方米，新建文体活动中心7500平方米。 | 孟河镇 | 区城建局 | 2000 | 2017 |
| 23 | 友谊河民俗文化商业街 | 占地面积约285亩，建筑面积约5万平方米。建设公园绿地、商业配套、民俗特色景点等。 | 滨开区 （春江镇） | 区城建局 | 60000 | 2017～2019 |
| 24 | 滨开区园区绿化提升 | 沿江启动区、化工区、圩塘综合工业园、环保园、百丈工业园等园区内部道路绿化提升。 | 滨开区 （春江镇） | 区城建局 | 300 | 2017～2019 |
| 25 | 滨开区主要交叉口节点绿化提升 | 对长江路与创业路、长江路与东海路、长江路与黄海路、龙江路与创业路、龙江路与黄海路、玉龙路与东海路、玉龙路与黄海路、滨新路与S338、港区中路与长江路、港区中路与龙江路、港区中路与玉龙路等十一个交叉口的节点绿化进行改造提升。 | 滨开区 （春江镇） | 区城建局 | 3000 | 3017～2018 |
| （4）生态细胞工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 生态系列创建 | 按上级要求，完成生态系列创建项目（包括国家生态文明示范镇建设、国家生态文明示范村建设、绿色机关、省级绿色学校、市级绿色学校建设）。 | 各相关 单位 | 区环保局 | 700 | 2016～2020 |
| （5）生态廊道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 藻江河河道两侧环境整治工程 | 完成新、老藻江河两侧环境整治、污水截污，河道与主要道路交叉口节点绿化。 | 区城建局 | - | 2000 | 2017 |
| 28 | 新孟河生态绿廊建设工程 | 新孟河绿线宽度为两侧各50米，两侧为绿色开放空间，多数用地性质用农林用地，结合沿河农业观光旅游的开发，建设生态绿廊工程，沿线绿化缺失段落按防护林带标准实施、重要节点精品打造。 | 新美水务 | 区城建局 | 1200 | 2018～2019 |
| 29 | 大运河生态廊道建设工程 | 京杭大运河奔牛段生态廊道建设包括沿河建筑立面修复、沿河绿化种植，慢行步道、自行车道等慢行系统建设 | 区城建局 | 奔牛镇 | 1500 | 2017～2018 |
| 30 | 新北区生态廊道建设工程 | 藻江河、嫩江河，21公里 | 区城建局 | 有关镇、街道 | 400 | 2016～2017 |
| （6）生态绿道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 东支河生态绿道工程 | 建设慢行步道和自行车道、公厕、休息点等 | 区城建局 | 有关镇、街道 | 500 | 2017 |
| 32 | 北部新城生态绿道系统完善工程 | 道路及有条件的绿化带两侧增设慢行步道和自行车道 | 区城建局 | 有关镇、街道 区规划分局 | 6000 | 2017～2019 |
| 33 | 老运河保护和环境整治工程 | 奔牛集镇段约2公里范围，2016年启动整治。 | 区城建局 | 奔牛镇 | 40 | 2016～2017 |
| 34 | 藻江河绿道 | 藻江河西侧约3公里，新建嫩江路至新龙生态公益林段生态绿道。 | 区城建局 | 有关镇 | 60 | 2016～2017 |
| （7）粮食基地建设 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 优质稻米基地建设 | 进一步提升农田基础设施水平。2020年，高标准农田比重达到72%，农田水利现代化水平达到95%。 | 区农业局 | - | 2000 | 2016～2020 |
| 36 |  | 2020年，农机专业合作社承担全市90%的作业任务，粮食生产专业化统防统治覆盖率60%以上。 | 区农业局 | - | 2000 | 2016～2020 |
| 37 |  | 着力提升科技增粮支撑水平。确保粮食作物良种覆盖率达到99%以上、主要农作物测土配方施肥技术达到90%以上、稻麦秸秆机械化还田率稳定在55%左右。 | 区农业局 | - | 2000 | 2016～2020 |
| 38 | 农田林网建设 | 建设农田林网示范区540公顷，一、二、三级林网控制率60%以上。 | 区农业局 | - | 4000 | 2016～2018 |
| （8）农村环境提升 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 美丽乡村建设 | 集中打造全区美丽乡村精品示范村，原则是从全区184个规划保留村所在的行政村，采用竞争性立项择优选取，重点村3～5个，一般村5～8个左右。美丽乡村建设分三个组团：新孟河水利风景区沿线村组团、S122省现代农业休闲观光带沿线村组团、部分有历史文化及三农特色的其它村组团。目前已申报的有梅林二期、小黄山村二期、东南、鸦雀、温寺、东桥、九里、牛郎、康西等。 | 区农业局 各镇 | - | 9000 | 2017～2019 |
| 40 | 梅林省级特色样板村二期 | 5个自然村，1.5平方公里 | 西夏墅镇 | - | 3500 | 2017 |
| （9）化工园区提升工程 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 提升园区形象，完善基础设施建设 | 提升园区形象，完善基础设施建设：对15条道路及河道绿化进行补种、提升；对龙江路与黄海路、玉龙路与东海路、港区中路与长江路等8个交叉口的节点绿化进行改造提升。 | 滨开区 （春江镇） 区农业局 | - | 3600 | 2017～2018 |
| 42 | 危化品车辆专用停车场工程 | 建设规模330辆危化品运输车辆停车场，配套加油加气站、清洗站、维修厂、综合楼、交通引导管制等配套设施。 | 滨开区 （春江镇） | - | 15200 | 2017～2019 |
| 43 | 实施“1357”生态工程 | 实施“1357”生态工程：建设10家花园工厂，300亩公益绿地，5公里长江绿色生态廊道,7条生态水廊。 | 滨开区 （春江镇） | - | 35500 | 2017～2020 |

- 附表1-5  环境风险防控工程（20项）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 责任部门 | 配合部门 | 所需资金 （万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）环境风险管理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 突发环境事件风险评估 | 根据省《“两减六治三提升”专项行动方案治理环境隐患专项实施方案》要求，开展突发环境事件风险评估。 | 区环保局 | 区应急办 | 25 | 2016～2017 |
| 2 | 应急能力达标建设 | 按照《全国环保部门环境应急能力建设标准》要求，达到县三级标准。 | 区环保局 | - | 50 | 2016～2017 |
| 3 | 应急演练 | 督促重点污染源编制环境应急预案并备案，组织开展至少一次突发环境事件应急演练。有效应对突发环境事件发生确保响应及时、有效。 | 区环保局 | - | 20 | 2016～2020 |
| 4 | 监控预警应急一体化建设二期工程 | 完成化工区S338南部区域监控体系建设，实现全覆盖；完善原有大气监测网络，增加分布式大气监测点位，加密企业废气排口在线监测网络等；完善应急监测仪器及配套设施；提升园区4G网络数据传输能力；开发升级现有软件平台，提升大数据分析能力。 | 滨开区 （春江镇） | 区环保局 | 2000 | 2017～2018 |
| （2）固废处理处置工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生活垃圾焚烧发电厂二期工程 | 光大常高新环保能源常州有限公司生活垃圾焚烧发电项目二期700吨/日。 | 光大常高新 | - | 37000 | 2017～2018 |
| 6 | 生活垃圾分类收集运输处理体系建设工程 | 在建成区的89个小区、75个机关企事业单位、学校、医院等以及9个行政村开展生活垃圾分类工作、5000套分类垃圾设施建设和50辆分类收集车辆等设备采购以及宣传活动。到2020年建成区开展生活垃圾分类总体达到70%。 | 各镇、街道 | 区城建局 | 3600 | 2017～2020 |
| 7 | 装潢垃圾综合处理工程 | 新建装潢垃圾资源化处理项目，处理规模30万吨/年。 | 区城建局 | - | 8000 | 2017～2019 |
| 8 | 污泥处置一期工程 | 常州市污泥焚烧中心一期工程，全市范围污水厂处理厂（江边、城北、戚墅堰等污水厂），干化焚烧，300吨/日，分二阶段实施，污泥干化焚烧。 | 建设主体 | 常高新 集团 | 24900 | 2017～2019 |
| 9 | 危险废物焚烧处置工程 | 北控安耐得危废焚烧项目，新增危废焚烧处置能力3万吨/年。 | 建设主体 | 区政府 | 18500 | 2016～2019 |
| 10 |  | 光大升达固废处置（常州）有限公司固废处置项目，年焚烧固废3万吨。 | 建设主体 | 区政府 | 27900 | 2016～2020 |
| 11 | 危险废物综合利用工程 | 常州凌尔兰环保科技有限公司废包装桶清洗项目，新增废包装桶清洗能力50万只。 | 建设主体 | 区政府 | 10800 | 2016～2018 |
| 12 |  | 废铅蓄电池收集项目，新增废铅蓄电池收集能力1.5万吨/年。 | 建设主体 | 区政府 | 1000 | 2016～2018 |
| 13 |  | 常州市亚邦化学有限公司综合利用顺酐、富马酸生产过程产生的废酸（HW34）6000吨/年，回收富马酸2000吨/年及危险废物集中焚烧（3万吨/年）项目。 | 建设主体 | 区政府 | 6000 | 2016 |
| 14 |  | 常州百特盟资源再生利用有限公司新建废线路板、废有机树脂粉末循环利用项目，年回收废线路板7000吨、废有机树脂粉末5000吨。 | 建设主体 | 区政府 | 2000 | 2016～2018 |
| 15 | 危险废物专项整治 | 完成辖区危废重点监管源底数调查。 | 各镇、街道 | 区环保局 | 9000 | 2016～2017 |
| （3）核与辐射环境安全保障工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 监管机构建设 | 按照环保部省以下核与辐射安全监管机构垂直管理的要求，明确区级监管机构的人员编制和职责分工，设置辐射管理科室。 | 区环保局 | - | / | 2016～2017 |
| 17 | 辐射安全监督员队伍建设 | 按照网格化监管县区全覆盖的要求，建立基层辐射安全监督员队伍，至少配备辐射安全监督员2名 | 区环保局 | - | / | 2017 |
| 18 | 应急能力建设 | 完善应急预案体系，完成区辐射事故应急预案编制，每两年组织演练1次。 | 区环保局 | - | 90 | 2020 |
| 19 | 老旧放射源专项整治工程 | 对所有漏射线、防护装置老化放射源单位开展专项整治。 | 区环保局 | - | 10 | 2020 |
| （4）噪声污染控制工程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 工业生产噪声污染控制 | 对于混杂在大居住片区（新龙片区）和小居住区（新港、新魏、薛家、兰翔、三井片区）内的工业噪声源，严重扰民的噪声源限期整治，整治后仍不能达标的企业责令转产或搬迁。 | 各镇、街道 | 区环保局 | / | 2016～2020 |

- 附表1-6  能力建设与提升工程（10项）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 责任部门 | 配合部门 | 所需资金 （万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）监测能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动监控系统管理 | 按时完成每年新增国控源自动监控设施安装、联网；对交办的异常情况及时查处，并及时上报；国控重点源数据有效传输率达80%以上。 | 区环保局 | 各镇、街道 | 50 | 2016～2020 |
| 2 | 环境监测能力建设 | 全面、规范开展环境监测，做好环境质量自动监测布点优化调整相关工作，建设水、气自动站，配合做好省控自动站管理工作。 | 区环保局 | - | 3000 | 2016～2020 |
| 3 |  | 新北区站应急监测能力建设，配置便携式TVOC现场检测仪、便携式水中重金属现场检测仪各1套。 | 区环保局 | - | 25 | 2017 |
| 4 |  | 2017年滨江经济开发区开展园区内网格布点，实施VOCs监督性监测，提升在线监控能力，构建监管体系，形成园区有机废气监控预警系统和长效管理制度（2020年）。 | 区环保局 | 滨开区 （春江镇） | 500 | 2017～2020 |
| 5 |  | 主城区内预拌混凝土、港口码头集中区域（颗粒物）的监督性监测（厂界无组织排放监测）能力建设全部完成（2018年底）。 | 区环保局 | - | 800 | 2016～2018 |
| （2）监管能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 环境保护大检查 | 按照“关停一批、整治一批、登记一批”等“三个一批”的要求，加强政策宣传，督促指导企业年内完成新环保法实施之前历史遗留环境违法建设项目整改并建立一企一档，对于新环保法实施之后的新环境违法行为严格依法依规处理。 | 各镇、街道 | 区环保局 | - | 2016 |
| 7 | 化工行业转型升级工程 | 对全区化工生产企业进行全面梳理，制定综合评价办法，实施“一企一策”，全面开展化工生产企业“关停一批、转移一批、升级一批和重组一批”专项工程。到2020年，全区化工生产企业数量减少32%，化工行业主要污染物排放总量大幅减少，化工园区内化工生产企业数量占全区化工生产企业总数50%以上。 | 区经发局 区商务局 区环保局 区安监局 公安分局 | 各镇、街道 | 100000 | 2017～2020 |
| 8 | 监管网格化 | 按照区网格化监管方案按时制定镇（街道）、村（社区）监管网格和工作组，明确分工，建立工作机制，落实人员及装备。 | 各镇、街道 | - | 50 | 2016～2017 |
| 9 | 环境监察标准化建设 | 根据上级要求做好监察标准化建设各项工作，做好应急装备购置、应急物资储备、执法车辆更换、执法装备购置以及执法平台维护等工作。 | 区环保局 | 区编办 区财政局 | 100 | 2016～2018 |
| 10 | 安全监管一体化云系统建设工程 | 实现全区化工生产企业安全管理状况在线调阅；物料情况追踪（企业内部物料进出、储存情况、使用流向追踪、危化品运输车辆管理等）；对企业安全重点部位实施监控；实现在线执法功能；实现风险预警和应急救援体系等建设工程。 | 区安监局 | - | 400 | 2017～2020 |

附表2

新北区省控及以上断面水质目标清单

| 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2016年目标 | 2020年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 魏村 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ |
| 2 | 德胜河 | 东潘桥 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ |
| 3 | 德胜河 | 德胜河桥 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ |
| 4 | 新孟河 | 新孟河闸 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ |
| 5 | 藻江河 | 九号桥 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ |

附表3

新北区地下水监测点位水质目标清单

| 序号 | 点位名称 | 含水层 类型 | 2013年 | 2014年 | 2020年目标 | 主要超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质类别 | 水质类别 | 水质类别 |  |
| 1 | 常州市新山河橡塑机械有限公司 | 孔隙 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 砷（2013年）；锰离子、砷（2014年） |
| 2 | 常州百丈街121号 | 孔隙 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅳ | 浊度、锰、硝酸盐（2013年）；亚硝酸根、硝酸根、铁、铝离子、锰离子（2014年） |
| 3 | 常州市高露达矿泉水厂 | 孔隙 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 铁（2013年）；锰离子（2014年） |
| 4 | 常州市高露达矿泉水厂 | 孔隙 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | 亚硝酸根、铁、锰离子（2014年） |

附表4

工业集聚区污水集中处理设施排查清单

| 序号 | 工业集聚区名称 | 镇、街道 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州国家高新技术产业开发区 | 河海、三井街道 | 国家级 |
| 2 | 常州出口加工区 | 常州综合保税区 | 国家级 |
| 3 | 江苏常州滨江经济开发区 | 春江镇 | 省级 |
| 4 | 常州西夏墅纺织工业园 | 西夏墅镇 | 市级 |
| 5 | 常州市航空产业园 | 罗溪镇 | 市级 |
| 6 | 常州天合光伏产业园 | 龙虎塘街道 | 市级 |
| 7 | 常州市高新区空港产业园 | 薛家镇、罗溪镇 | 区级 |
| 8 | 奔牛镇工业集中区 | 奔牛镇 | 镇 |
| 9 | 孟河汽摩配件产业集群 | 孟河镇 | 镇 |

附表5

需建设污染防治设施的港口、码头、

装卸站、船舶修造厂清单

| 序号 | 名称 | 类型 | 规模 (万吨/年) | 是否装卸危化品 | 建设设施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州建滔（常州）石化码头有限公司 | 码头 | 约70 | 是 | 2016 |
| 2 | 常州录安洲华润石化码头有限公司 | 码头 | 约100 | 是 | 2016 |
| 3 | 常州录安洲长江码头有限公司 | 码头 | 约2000 | 否 | 2017 |
| 4 | 新长江港口有限公司 | 码头 | 约1000 | 否 | 2017 |
| 5 | 国电常州发电有限公司 | 码头 | 约500 | 否 | 2018 |
| 6 | 武进港务公司德胜分公司 | 码头 | 约500 | 否 | 2018 |

附表6

需要实施生态沟渠净化工程的大中型灌区清单

| 序号 | 灌区名称 | 灌区类型 （大型/中型） | 县（市、区） | 现状灌溉面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦河灌区 | 中型 | 新北 | 4.8 |
| 2 | 新孟河灌区 | 中型 | 新北 | 2.8 |
| 3 | 安宁河灌区 | 中型 | 新北 | 1.5 |
| 合 计 |  |  |  | 9.1 |

附表7

新北区加油站地下油罐防渗处理

设施建设汇总表

| 序号 | 加油站名称 | 地下油罐（个） | 改造完成完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 |
| 1 | 常州市珠城加油站 | 3 | 3 | / |
| 2 | 中国石化销售有限公司江苏常州常嘉加油站 | 4 | / | 4 |
| 3 | 中国石化销售有限公司江苏常州新圩加油站 | 4 | / | 4 |
| 4 | 中国石化销售有限公司江苏常州信特加油站 | 4 | / | 4 |
| 5 | 中国石化销售有限公司江苏常州罗溪加油站 | 5 | / | 5 |
| 6 | 中国石化销售有限公司江苏常州园区加油站 | 4 | / | 4 |
| 7 | 中国石化销售有限公司江苏常州春江加油站 | 4 | / | 4 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司江苏常州奔牛加油站 | 4 | / | 4 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司江苏常州城北加油站 | 3 | / | 3 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司江苏常州黄河西路加油站 | 5 | / | 5 |
| 11 | 常州市云港加油站有限公司 | 5 | / | 5 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司江苏常州仙龙加油站 | - | / | - |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司江苏常州新扬加油站 | - | / | - |
| 14 | 中国石化销售有限公司江苏常州三井加油站 | 5 | / | 5 |
| 15 | 中国石化销售有限公司江苏常州吉盛加油站 | 5 | / | 5 |
| 16 | 中国石化销售有限公司江苏常州河西加油站 | 4 | / | 4 |
| 17 | 中国石化销售有限公司江苏常州灵桥加油站 | 4 | / | 4 |
| 18 | 中国石化销售有限公司江苏常州新区加油站 | 4 | / | 4 |
| 19 | 中国石化销售有限公司江苏常州青城加油站 | 4 | / | 4 |
| 20 | 中国石化销售有限公司江苏常州江滨加油站 | 4 | / | 4 |
| 21 | 中国石化销售有限公司江苏常州武进奔牛加油站 | 5 | / | 5 |
| 22 | 中国石化销售有限公司江苏常州武进九里加油站 | 5 | / | 5 |
| 23 | 中国石化销售有限公司江苏常州新北水上加油站 | 1 | / | 1 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司江苏常州销售分公司汉江路便利加油站 | - | / | - |
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司江苏常州销售分公司藻江路便利加油站 | - | / | - |
| 26 | 常州市薛家加油站有限公司 | 3 | / | 3 |
| 27 | 常州市高田加油站有限公司 | 5 | / | 5 |
| 28 | 常州奔牛水上加油站 | 1 | / | 1 |
| 29 | 常州市武进中兴石油有限公司西孟加油站 | 4 | / | 4 |
| 30 | 常州市方源加油站有限公司 | 2 | / | 2 |
| 合 计 |  | 101 | 3 | 98 |

附表8

重点行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

协同控制企业名单

| 序号 | 企业名称 | 位置 | 行业类别 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盛源热能厂 | 西夏墅镇 | 电力 | 2016～2018年 |
| 2 | 新港热电有限公司 | 春江镇 | 电力 | 2016～2018年 |
| 3 | 常州新区广达热电有限公司 | 龙虎塘街道 | 电力 | 2016～2018年 |
| 4 | 常州市长江热能有限公司 | 春江镇 | 电力 | 2016～2018年 |

附表9

新北区燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代名单

| 序号 | 企业名称 | 所在镇/街道 | 锅炉规模 - (蒸吨/小时) | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市延平纺织仪器有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 2 | 常州金材锻造有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 3 | 常州宏腾机械有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 4 | 新北区春江龙宇金属加工厂 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 5 | 焕传锻造 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 6 | 常州市波涛锻造有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 7 | 泉发锻造 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 8 | 常州环美机械有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 9 | 常州新区丰金属制品有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 10 | 常州市申灵变压器厂 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 11 | 常州市柴家锻造有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 12 | 常州市永创金属制品有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 13 | 常州市荣强金属制品有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 14 | 常州市向达锻造有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 15 | 常州市传锋机械配件有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 16 | 滨江金属装饰厂 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 17 | 常州鑫业护栏有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 18 | 江苏林杰钜成有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 19 | 常州升通车辆配件有限公司 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 20 | 新北区春江裕宏装饰材料厂 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 21 | 浩成机械 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 22 | 裕华玻璃厂 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 23 | 达因五金 | 春江镇 | / | 淘汰或改洁能源 |
| 24 | 常州市金潮车灯有限公司 | 孟河镇 | 0.3 | 淘汰或改洁能源 |
| 25 | 常州市通江浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 26 | 常州市万绥浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 27 | 常州市新北区小河春良浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 28 | 常州市新北区小河地中海浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 29 | 常州市新北区小河华讯宾馆 | 孟河镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 30 | 常州市新北区小河建平浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 31 | 常州市新北区小河九龙浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 32 | 常州市新北区小河老街休闲中心 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 33 | 常州市新北区小河心怡浴室 | 孟河镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 34 | 常州市新北区小河新区浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 35 | 常州市新北区珠城浴室 | 孟河镇 | 0.2 | 淘汰或改洁能源 |
| 36 | 常州市新北区孟河奥普浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 37 | 常州市新北区孟河海兴休闲中心 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 38 | 常州市新北区孟河殷桥浴室 | 孟河镇 | 0.2 | 淘汰或改洁能源 |
| 39 | 常州法码泰克药用辅料有限公司 | 孟河镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 40 | 常州市益兆包装材料厂 | 孟河镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 41 | 常州诚凌车辆配件厂 | 孟河镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 42 | 常州市新北区海逸休闲中心 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 43 | 常州新北区华厦宾馆 | 孟河镇 | 0.8 | 淘汰或改洁能源 |
| 44 | 常州市宇佳包装有限公司 | 孟河镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 45 | 常州市新北区孟河中心小学 | 孟河镇 | 0.15 | 淘汰或改洁能源 |
| 46 | 常州市新北区孟河镇云龙浴室 | 孟河镇 | 0.8 | 淘汰或改洁能源 |
| 47 | 常州市常勇文体用品有限公司 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 48 | 常州市小河庙边浴室 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 49 | 常州市小河水中仙浴室 | 孟河镇 | 0.8 | 淘汰或改洁能源 |
| 50 | 常州市多娇休闲中心 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 51 | 常州新北区怡情休闲中心 | 孟河镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 52 | 江苏康力生物发展科技有限公司 | 孟河镇 | 10 | 淘汰或改洁能源 |
| 53 | 江苏康力生物发展科技有限公司 | 孟河镇 | 6 | 淘汰或改洁能源 |
| 54 | 江苏卓云豆宝食品有限公司 | 孟河镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 55 | 常州市益兆包装材料厂 | 孟河镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 56 | 常州市金月亮织物有限公司 | 新桥镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 57 | 常州市晶雪面粉有限公司 | 新桥镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 58 | 常州市晶雪面粉有限公司 | 新桥镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 59 | 常州市恒翔车料有限公司 | 薛家镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 60 | 常州市新北区吕墅浴室 | 薛家镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 61 | 常州市新北区吕墅浴室 | 薛家镇 | 0.2 | 淘汰或改洁能源 |
| 62 | 常州腾飞包装有限公司 | 罗溪镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 63 | 江苏常科新材料有限公司 | 罗溪镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 64 | 常州市孟达精细化工有限公司 | 罗溪镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 65 | 常州市南江医药化工有限公司 | 罗溪镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 66 | 常州市南江医药化工有限公司 | 罗溪镇 | 0.47 | 淘汰或改洁能源 |
| 67 | 常州市常恒机械配件厂 | 罗溪镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 68 | 常州市宏发产业用布有限公司 | 罗溪镇 | 2.4 | 淘汰或改洁能源 |
| 69 | 江苏常瑞巨峰科技有限公司 | 西夏墅镇 | 6 | 淘汰或改洁能源 |
| 70 | 江苏常瑞巨峰科技有限公司 | 西夏墅镇 | 6 | 淘汰或改洁能源 |
| 71 | 江苏常瑞巨峰科技有限公司 | 西夏墅镇 | 3 | 淘汰或改洁能源 |
| 72 | 广源农技配件厂 | 西夏墅镇 | 5 | 淘汰或改洁能源 |
| 73 | 常州市儒晟印染有限公司 | 西夏墅镇 | 2.3 | 淘汰或改洁能源 |
| 74 | 常州市新北区西夏墅中心小学 | 西夏墅镇 | 0.2 | 淘汰或改洁能源 |
| 75 | 常州市新北区浦河实验小学 | 西夏墅镇 | 0.2 | 淘汰或改洁能源 |
| 76 | 常州市西夏墅中学 | 西夏墅镇 | 0.8 | 淘汰或改洁能源 |
| 77 | 常州市巨朋纺织印染有限公司 | 西夏墅镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 78 | 常州市金牛研磨有限公司 | 西夏墅镇 | 10 | 淘汰或改洁能源 |
| 79 | 常州市金牛研磨有限公司 | 西夏墅镇 | 10 | 淘汰或改洁能源 |
| 80 | 常州市宏才包装厂 | 西夏墅镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 81 | 常州市金钱橡胶制品厂 | 西夏墅镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 82 | 常州市裕和金属材料有限公司 | 西夏墅镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 83 | 常州市裕恒染整有限公司 | 西夏墅镇 | 2.4 | 淘汰或改洁能源 |
| 84 | 常州唯乐印染有限公司 | 西夏墅镇 | 3.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 85 | 常州中臻针织品染整有限公司 | 西夏墅镇 | 6 | 淘汰或改洁能源 |
| 86 | 江苏大和新材料有限公司 | 西夏墅镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 87 | 旭建（常州）新型建筑材料有限公司 | 西夏墅镇 | 8 | 淘汰或改洁能源 |
| 88 | 常州市庭园装饰用品有限公司 | 奔牛镇 | 0.2 | 淘汰或改洁能源 |
| 89 | 常州市武进区奔牛伟伟大酒店 | 奔牛镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 90 | 常州市宏基建筑构件厂 | 奔牛镇 | 0.8 | 淘汰或改洁能源 |
| 91 | 常州大江饲料有限公司 | 奔牛镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 92 | 常州大江饲料有限公司 | 奔牛镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 93 | 常州正大粮油工业有限公司 | 奔牛镇 | 10 | 淘汰或改洁能源 |
| 94 | 常州市武进区奔牛恒泰浴室 | 奔牛镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 95 | 江苏省奔牛高级中学 | 奔牛镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 96 | 常州市武进区奔牛春兰浴室 | 奔牛镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 97 | 常州市武进奔牛商贸公司 | 奔牛镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 98 | 常州市汇佳五金制造有限公司 | 奔牛镇 | 0.8 | 淘汰或改洁能源 |
| 99 | 常州嘉彬纺织有限公司 | 奔牛镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 100 | 常州市助威化工有限公司 | 奔牛镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 101 | 江苏金牛线缆集团有限公司 | 奔牛镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 102 | 常州市武进奔牛铸工材料有限公司 | 奔牛镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 103 | 常州市汇东橡塑制品有限公司 | 奔牛镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 104 | 常州苏耐冶金耐火材料有限公司 | 奔牛镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 105 | 常州正大粮油工业有限公司 | 奔牛镇 | 6 | 淘汰或改洁能源 |
| 106 | 常州市阳光药业有限公司 | 奔牛镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 107 | 常州市阳光药业有限公司 | 奔牛镇 | 1.6 | 淘汰或改洁能源 |
| 108 | 常州市奔久化工有限公司 | 奔牛镇 | 0.5 | 淘汰或改洁能源 |
| 109 | 常州市阳光药业有限公司 | 奔牛镇 | 6 | 淘汰或改洁能源 |
| 110 | 常州市武进华宇精细化工有限公司 | 奔牛镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |
| 111 | 常州柏余纺织有限公司 | 奔牛镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 112 | 常州市汇佳五金制造有限公司 | 奔牛镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 113 | 常州市润星化工有限公司 | 奔牛镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 114 | 常州市恒柏布业有限公司 | 奔牛镇 | 2 | 淘汰或改洁能源 |
| 115 | 常州市智胜铸锻有限公司 | 奔牛镇 | 4 | 淘汰或改洁能源 |
| 116 | 三泰豆制品厂 | 奔牛镇 | 1 | 淘汰或改洁能源 |

附表10

新北区滨江化工园区2017年度

VOCS泄漏监测与修复（LDAR）工作计划表

| 序号 | 企业名称 | 开展工作 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州飞宇化工有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 2 | 江苏华达化工集团有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 3 | 江苏永达药业有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 4 | 常州寅盛药业有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 5 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 6 | 江苏常隆化工有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 7 | 常州市双志石油化工储运有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 8 | 新阳科技集团有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 9 | 常州瑞明药业有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 10 | 上海合全药业有限公司常州分公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 11 | 常州齐晖药业有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 12 | 常州海克莱化学有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 13 | 常州亚邦化学有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 14 | 常州华科聚合物股份有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 15 | 常州常京化学有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 16 | 常州天马集团有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 17 | 常州华日新材有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 18 | 常州吉恩药业有限公司 | 常规检漏 | 2017年6月 |
| 19 | 常州力昊化学发展有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 20 | 波林化工（常州）有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 21 | 常州胜杰化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 22 | 常州清红化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 23 | 常州东昊化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 24 | 常州诚达石化工业有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 25 | 建滔（常州）石化码头有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 26 | 建滔（常州）化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 27 | 常州大湖工程塑料有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 28 | 中简科技股份有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 29 | 常州市华人化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 30 | 常州明谛树脂有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 31 | 常州华润化工仓储有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 32 | 常州武新制药有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 33 | 常州市凯元化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 34 | 常州市宝隆化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 35 | 常州曙光化工厂 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 36 | 常州金隆生物医药有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 37 | 莱依特化工（常州）有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 38 | 亚什兰（常州）特种化学有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 39 | 朗盛（常州）有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 40 | 常州新日催化剂有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 41 | 阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 42 | 常州光辉化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 43 | 江苏考普乐新材料有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 44 | 常州飞腾化工有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 45 | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 46 | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 47 | 威能（常州）化工科技有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 48 | 华润包装材料有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 49 | 常州新华化工发展有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |
| 50 | 常州光辉生物科技有限公司 | 首次检漏 | 2017年3月 |

附表11

新北区挥发性有机物治理企业名单

| 序号 | 企业名称 | 所在镇/街道 | 开展时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州力昊化学发展有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 2 | 常州飞宇化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 3 | 江苏华达化工集团有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 4 | 常州永达药业有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 5 | 波林化工（常州）有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 6 | 常州寅盛药业有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 7 | 常州清红化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 8 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 9 | 常州华日新材有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 10 | 江苏常隆化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 11 | 常州东昊化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 12 | 常州诚达石化工业有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 13 | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 14 | 建滔（常州）化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 15 | 常州天马集团有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 16 | 常州吉恩化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 17 | 常州海克莱化学有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 18 | 常州瑞明药业有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 19 | 常州市凯元化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |
| 20 | 常州光辉化工有限公司 | 春江镇 | 2016年 |

附表12

新北区环境风险场地风险管控项目清单

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 是否开展修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常隆（华达、常宇）公司原厂址地块 | 化工、农药、其他 | 完成 |
| 2 | 常隆（华达、常宇）公司原厂址地块 | 化工、农药、其他 | 完成 |
| 3 | 常州市科威化工厂原厂址地块场地 | 化工、水处理药剂 | 完成 |
| 4 | 常州市康瑞化工有限公司西南侧地块场地 | 化工 | 完成 |
| 5 | 常州朗捷投资有限公司拟建地块场地 | 工业填埋 | 完成 |
| 6 | 常州市龙城药物原料有限公司地块场地 | 化工、医药 | 未开展 |
| 7 | 常州华日新材有限公司 | 化工 | 未开展 |
| 8 | 常州兴慧化工有限公司原厂址地块 | 化工 | 未开展 |
| 9 | 常州新区飞达助剂厂原厂址地块场地 | 化工、农药除草剂 | 未开展 |