信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发2024年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

索 引 号：014112118/2024-00052

主题：城乡建设、环境建设 体裁：通知 组配：政府办公室文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2024〕41号

产生日期：2024-5-13

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2024-5-13

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发2024年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

常州国家高新区（新北区）党政办公室文件

常开委办〔2024〕41号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室

关于下发2024年镇村道路改造

和农村桥梁重建计划的通知

滨开区管委会、各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

《新北区2024年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表》已经区政府同意，现印发给你们，请严格按照以下要求组织实施：

一、2024年镇村道路改造和农村桥梁重建应围绕服务社会主义新农村、美丽乡村建设及新北区乡村道规划开展，镇村道路改造和农村桥梁重建的标准按《关于下达新北区镇村道路建设和补助的通知》（常新城建〔2022〕87号）规定执行。

二、镇村道路建设一般在原有道路基础上进行，充分利用旧路资源，着重提高道路路面等级，完善防护排水设施，增强安全通车交汇能力。本年度所实施道路项目要与全区农村污水管网同步实施到位，道路沿线绿化及安保等附属设施随项目同步完善，做到因地制宜，量力而行，合理利用土地，改善农村的交通和生产生活环境。

三、镇村道路改造和农村桥梁重建项目由各镇（街道）组织、相关局办安排人员参与方案评审。凡符合“一事一议”财政奖补条件的，必须优先申报“一事一议”项目。

四、工程实施必须严格执行基本建设程序，依法招标；同时严格实施项目监理制，并接受主管部门对工程质量和安全的监督、检查。

五、各相关镇（街道）应认真组织实施，确保2024年11月底前完成改造任务，逾期未完成及未达到建设标准要求项目将不予组织竣工验收和核拨补贴资金。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2024年5月13日

（此件公开发布）

新北区2024年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资（万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价（万元） | 备注 |
| 孟河镇 | 1 | 道路 | 荫沙村周家埭 道路工程 | 荫沙村 | 400 | 2.5 | 砼 | 400 | 4 | 1600 | 砼 | 26 | 400 | 4 | 1600 | 砼 | 26 |  |
|  | 2 |  | 润江村红五大道 道路新建工程 | 斜桥桥-斜桥7组 | 1000 | 5.8 | 砼 | 1000 | 5.8 | 5800 | 砼 | 108 | 1000 | 5.8 | 5800 | 砼 | 108 |  |
|  | 3 |  | 通江村王家村七组农路工程 | 孟河大道-东风河 | 100 | 5 | 砼 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 50 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 50 |  |
|  | 4 |  | 通江村观西村 三路工程 | 观西村46号-加油站 | 130 | 4.5 | 砼 | 130 | 5 | 650 | 砼 | 5 | 130 | 5 | 650 | 砼 | 5 |  |
|  | 5 |  | 商城路改造工程 | 孟浦路-孟河大道 | 392 | 10 | 砼 | 392 | 12 | 4704 | 沥青 | 840 | 392 | 12 | 4704 | 沥青 | 840 |  |
|  | 6 |  | 城北新村道路 | 水闸街-城北新村桥 | 245 | 4 | 砼 | 245 | 4 | 980 | 沥青 | 960 | 245 | 4 | 980 | 沥青 | 960 |  |
|  | 7 |  | 兰陵路 | 孟浦路-万绥桥 | 255 | 18 | 砼 | 255 | 18 | 4590 | 沥青 | 320 | 255 | 18 | 4590 | 沥青 | 320 |  |
|  | 8 |  | 丹凤路 | 孟浦路-丹凤桥 | 191 | 16 | 沥青 | 191 | 16 | 3056 | 沥青 | 580 | 191 | 16 | 3056 | 沥青 | 580 |  |
|  | 9 |  | 富平支路 | 富平路-环镇北路 | 520 | 8.5 | 砼 | 520 | 8.5 | 4420 | 砼 | 570 | 520 | 8.5 | 4420 | 砼 | 570 |  |
|  | 10 |  | 立新北街 | 兴镇路-安定北路 | 570 | 16 | 砼 | 520 | 16 | 8320 | 砼 | 494 | 520 | 16 | 8320 | 砼 | 494 |  |
|  | 11 |  | 明德路 | 北端头-安定河 | 1100 | 7 | 砼 | 1100 | 7 | 7700 | 砼 | 900 | 1100 | 7 | 7700 | 砼 | 900 |  |
|  | 12 |  | 汽摩二路 | 孟河大道 -风光车辆公司 | 520 | 10 | 砼 | 520 | 10 | 5200 | 砼 | 450 | 520 | 10 | 5200 | 砼 | 450 |  |
|  | 13 |  | 汽摩三路 | 建设路-环镇北路 | 480 | 7 | 砼 | 480 | 7 | 3360 | 砼 | 230 | 480 | 7 | 3360 | 砼 | 230 |  |
|  | 14 |  | 汤家二路 | 建设路-环镇北路 | 1030 | 12 | 砼 | 1030 | 12 | 12360 | 沥青 | 1193 | 1030 | 12 | 12360 | 沥青 | 1193 |  |
| 孟河镇 | 15 | 道路 | 小河社区南大街 | 环镇南路-兴镇路 | 560 | 13 | 沥青 | 560 | 13 | 7280 | 沥青 | 863 | 560 | 13 | 7280 | 沥青 | 863 |  |
|  | 16 |  | 健康路改造工程 | 兴镇路-文化新村东 | 150 | 4 | 砼 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 32 | 150 | 4 | 600 | 砼 | 32 |  |
|  | 17 |  | 石桥村农服路改造 | 农服小区主干道 | 160 | 6 | 砼 | 160 | 6 | 960 | 砼 | 12 | 160 | 6 | 960 | 砼 | 12 |  |
|  | 18 |  | 小河社区邮电路改造 | 邮电新村主干道 | 260 | 6 | 砼 | 260 | 6 | 1560 | 砼 | 30 | 260 | 6 | 1560 | 砼 | 30 |  |
|  | 19 |  | 小河社区立新路改造 | 立新小区主干道 | 150 | 6 | 砼 | 160 | 6 | 960 | 砼 | 10 | 160 | 6 | 960 | 砼 | 10 |  |
|  | 20 |  | 银惜路 | 银河村 | 1878 | 6 | 砼 | 1878 | 6 | 11268 | 沥青 | 180 | 1878 | 6 | 11268 | 沥青 | 180 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 银河村茅庵七组桥新建工程 | 茅庵大沟 | 18 | 3 | 梁桥 | 18 | 4.5 | 81 | 梁桥 | 50 | 18 | 4.5 | 81 | 梁桥 | 50 |  |
|  | 2 |  | 为民桥危桥改造工程 | 大圩西二组 | 20 | 3 | 梁桥 | 20 | 4.5 | 90 | 梁桥 | 65 | 20 | 4.5 | 90 | 梁桥 | 65 |  |
|  | 3 |  | 树新桥 | 渡军河 | 17.5 | 8 | 梁桥 | 17.5 | 8 | 140 | 梁桥 | 60 | 17.5 | 8 | 140 | 梁桥 | 60 |  |
| 西夏墅 镇 | 1 | 道路 | 东大街道路改造工程 | 回车场道路 -安西公路 | 384 | 6 | 砼 | 384 | 6 | 2304 | 砼 | 180 | 384 | 6 | 2304 | 砼 | 180 |  |
|  | 2 |  | 东直街道路改造工程 | 东大街-镇南东路 | 238 | 6 | 砼 | 238 | 6 | 1428 | 砼 | 30 | 238 | 6 | 1428 | 砼 | 30 |  |
|  | 3 |  | 延寿河路 | 新孟河-平顶山路 | 580 | 3 | 砼 | 580 | 3.5 | 2030 | 沥青 | 122 | 580 | 3.5 | 2030 | 沥青 | 122 |  |
|  | 4 |  | 新孟河东侧道路 | 午星路-镇南东路 | 525 | 4 | 砼 | 525 | 4 | 2100 | 沥青 | 126 | 525 | 4 | 2100 | 沥青 | 126 |  |
|  | 5 |  | 西庄-水塔口道路 | 西庄-水塔口道路 | 1400 | 5 | 砼 | 1400 | 6 | 8400 | 沥青 | 300 | 1400 | 6 | 8400 | 沥青 | 300 |  |
|  | 6 |  | 琪庄北道路 | 蒋家庄-周家村 | 1000 | 4 | 砼 | 1000 | 5 | 5000 | 沥青 | 200 | 1000 | 5 | 5000 | 沥青 | 200 |  |
|  | 7 |  | 陈塔里-东河巷道路 | 陈塔里-东河巷 | 1600 | 5 | 砼 | 1600 | 6 | 9600 | 沥青 | 350 | 1600 | 6 | 9600 | 沥青 | 350 |  |
| 西夏墅 镇 | 1 | 桥梁 | 刘家桥 | 刘家村 | 21 | 5 | 梁桥 | 21 | 5 | 105 | 梁桥 | 10 | 21 | 5 | 105 | 梁桥 | 10 | 加固 |
|  | 2 |  | 吕家桥 | 低田里 | 25 | 5 | 梁桥 | 25 | 5 | 125 | 梁桥 | 10 | 25 | 5 | 125 | 梁桥 | 10 | 加固 |
|  | 3 |  | 团结河北桥 | 现代农业产业园 | 28.6 | 5 | 梁桥 | 28.6 | 5 | 143 | 梁桥 | 100 | 28.6 | 5 | 143 | 梁桥 | 100 |  |
|  | 4 |  | 西康桥 | 天柱山路（午塘河） | 18 | 10 | 梁桥 | 18 | 10 | 180 | 梁桥 | 20 | 18 | 10 | 180 | 梁桥 | 20 | 加固 |
|  | 5 |  | 水塔口中桥 | 水塔口村 | 25 | 5 | 梁桥 | 25 | 8 | 200 | 梁桥 | 120 | 25 | 8 | 200 | 梁桥 | 120 |  |
|  | 6 |  | 浦河桥 | 丽江路（浦河） | 60 | 20 | 梁桥 | 60 | 20 | 1200 | 梁桥 | 20 | 60 | 20 | 1200 | 梁桥 | 20 | 加固 |
| 罗溪镇 | 1 | 道路 | 朱小线修复 | 朱家塘-夏西队 | 280 | 3.5 | 砼 | 280 | 5 | 1400 | 砼 | 30 | 280 | 5 | 1400 | 砼 | 30 |  |
|  | 2 |  | 南庄道路改造 | 吕汤路路口 -南庄村组 | 500 | 7 | 砼 | 500 | 7 | 3500 | 沥青 | 50 | 500 | 7 | 3500 | 沥青 | 50 |  |
|  | 3 |  | 宝周线道路 改造工程 | 宝周线高速 -高铁段道路 | 520 | 5 | 砼 | 520 | 5 | 2600 | 砼 | 300 | 520 | 5 | 2600 | 沥青 | 300 |  |
|  | 4 |  | 高巷社区村道 改造工程 | 高速桥洞北-西野田 | 240 | 3.5 | 砼 | 240 | 3.5 | 840 | 砼 | 20 | 240 | 3.5 | 840 | 砼 | 20 |  |
|  | 5 |  | 南北街道路 | 罗溪大桥-向阳桥 | 250 | 4 | 砼 | 250 | 7 | 1750 | 砼 | 68 | 250 | 7 | 1750 | 砼 | 68 |  |
|  | 6 |  | 小东庄东侧道路 改造工程 | 黄河西路 -张公桥麻糕店 | 500 | 6 | 砼 | 500 | 6 | 3000 | 砼 | 250 | 500 | 6 | 3000 | 砼 | 250 |  |
| 魏村街道 | 1 | 道路 | 绿灵线改造工程 | S122-绿城墩村委 | 2550 | 7 | 砼 | 2550 | 7 | 17850 | 沥青 | 600 | 2550 | 7 | 17850 | 沥青 | 600 |  |
|  | 2 |  | 安西路改造工程 | 安西公路-石东线 | 1500 | 6 | 砼 | 1500 | 6 | 9000 | 沥青 | 200 | 1500 | 6 | 9000 | 沥青 | 200 |  |
|  | 3 |  | 常恒路改造工程 | 滨新路-胜利路 | 1000 | 12 | 沥青 | 1000 | 12 | 12000 | 沥青 | 800 | 1000 | 12 | 12000 | 沥青 | 800 |  |
|  | 4 |  | 新宇路改造工程 | 滨德路-滨新路 | 950 | 14 | 沥青 | 950 | 14 | 13300 | 沥青 | 450 | 950 | 14 | 13300 | 沥青 | 450 |  |
| 魏村街道 | 5 | 道路 | 滨德路改造工程 | 魏中路-常恒路 | 2000 | 6.5 | 砼 | 2000 | 6.5 | 1300 | 沥青 | 700 | 2000 | 6.5 | 13000 | 沥青 | 700 |  |
|  | 6 |  | 春江路道路工程 | 北海路-东海路 | / | / | / | 3800 | 7 | 26600 | 沥青 | 2600 | 3800 | 7 | 26600 | 沥青 | 2600 |  |
|  | 7 |  | 德胜河西侧道路工程 | 中巷桥-S122 | / | / | / | 2400 | 4 | 9600 | 沥青 | 800 | 2400 | 4 | 9600 | 沥青 | 800 |  |
|  | 8 |  | 德胜河西侧江堤段改造工程 | 常胜电器-长江大堤 | 1100 | 6 | 砼 | 1100 | 6 | 6600 | 沥青 | 190 | 1100 | 6 | 6600 | 沥青 | 190 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 剩银河桥梁工程 | 剩银河 | / | / | / | 39 | 7 | 273 | 梁桥 | 300 | 39 | 7 | 273 | 梁桥 | 300 |  |
|  | 2 |  | 殷家塘桥改造工程 | 安家村委 | 6.5 | 3 | 梁桥 | 6.5 | 3 | 19.5 | 梁桥 | 25 | 6.5 | 3 | 19.5 | 梁桥 | 25 |  |
| 奔牛镇 | 1 | 道路 | 何家塘村道路 | 黄泥河西 | 300 | 3.5 | 泥石 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 20 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 20 |  |
|  | 2 |  | 红星大道 | 红星大队 | 1100 | 4 | 沥青 | 1100 | 4 | 4400 | 沥青 | 200 | 1100 | 4 | 4400 | 沥青 | 200 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 伯牙桥 | 西河口 | / | / | / | 34 | 3 | 102 | 拱桥 | 80 | 34 | 3 | 102 | 拱桥 | 80 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  | 35068 |  | 244726 |  | 17299 | 35068 |  | 244726 |  | 17299 |  |

=