### 魏村街道小都站支一渠道砖砌硬化工程

### 招标控制价及清单编制说明

- 工程概况：

- 魏村街道小都站支一渠道砖砌硬化工程，位于魏村街道小都村， G346 国道南侧，紫金山路东侧。工程主要建设内容：新建砖砌明渠。

- 招标范围：工程量清单及施工图范围内的全部工程。

- 编制依据：

- （1）本工程水利水电部分按《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007、《江苏省水利工程预算定额》（2010年版）、江苏省水利厅关于水利工程造价的相关文件等规范、文件和要求进行编制。

（2）建设单位提供的招标文件、施工图纸等。

（3）凡本清单中明确的，按本清单的要求编制投标报价。

（4）凡本清单中未作说明的，按上述规范、文件和要求及标前会议纪要编制投标报价。

- 工程质量：合格工程，详见招标文件。

- 计税方式：实施营改增后的一般计税方法（税金9%）。

- 挖沟槽、基槽、一般土方因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，放坡系数和工作面宽度按[2014江苏市政工程计价定额]结算，如承包人施工组织设计中的放坡系数和工作面宽度与规范不同时，在土方综合单价中考虑。

- 工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼；工程中所有现浇砼模板和预制砼的模板、脚手架及支架均包含在相应的砼项目中，相应费用应由投标人在报价时综合考虑，结算时不再另行计算。所用部位商品砼的抗渗、抗冻均已含在相应清单综合单价中，结算时不再另行计算。

- 材料价格：参考常州工程造价信息发布的2024年11月份建筑工程材料信息除税价执行。

- 人工费调整：按苏水基2015-32号文执行。

- 以“1项”为单位设置的清单，投标人在充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织、协调，在报价中予以考虑，结算时该项价格不予调整。

- 安全文明措施费按“工程量清单计价”的2.5%计取（投标按此费率固定不得修改），最终按照《省水利厅关于建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规【2017】2、3号）文件结算。

- 保险费为不可竞争费，含建筑工程一切险、安装工程一切险、人员工伤事故险、人身意外伤害险、第三者责任险、安全生产责任险，按“工程量清单计价”的0.4%计取（投标按此费率固定不得修改），拿票据按实结算，以投标价总额控制。

- 本工程现场施工中“环境保护措施”、“临时工程”、“交通工程”、“施工企业进退场费”以及“大型施工设备安拆费”等费用，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时不予调整。

- 现场施工用水电由投标人自行解决。使用发电机组增加费用由投标人自行报价，结算时不调整。投标人拟采用的发电机组必须为静音发电机组，噪音必须控制在规定的范围内，不得扰民。

- 本工程施工过程必须严格执行各级水利部门的扬尘控制相关管理要求，投标单位在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，结算时不再另行计算。

- 投标人有义务保证该施工期内的平安渡汛，相关费用在投标报价中考虑，不另计量。

- 投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价）。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

- 施工现场及周边设施保护措施费:包括但不限于电缆、自来水、燃气等管道的保护, 相应费用含在投标单价中，结算不另计。如果现场施工措施不到位导致第三方利益损害而引起的赔偿由中标单位自行赔付。请投标单位充分考虑此部分风险。

- 投标单位应自行勘察现场，材料及设备的倒运及短驳等自行考虑，并包含在相应的投标报价中，结算时不调整。

- 本清单量非最终工程量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。结算时工程量以参建各方确认为准。工程量清单中所列工程量的变动，不降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 本工程无甲供材料。

- 其他未说明的，详见工程量清单。