薛家镇奥园小学北教学楼、食堂报告厅及风雨操场外墙体改造工程工程量清单及最高投标限价编制说明

一、工程名称：薛家镇奥园小学北教学楼、食堂报告厅及风雨操场外墙改造工程

二、工程概况：

本工程名称为薛家镇奥园小学北教学楼、食堂报告厅及风雨操场外墙改造工程，项目建设单位为常州市新北区薛家镇人民政府，施工内容为薛家镇奥园小学北教学楼、食堂报告厅及风雨操场外立面、落水管等内容改造工程。

- 三、编制范围：

施工图范围内的土建改造工程,具体详见招标文件的有关内容。

- 四、编制依据：

1、施工图纸、招标文件等；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2010版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014《江苏省建设工程费用定额》、苏建价[2014]448号、苏建价〔2016〕154号、常建〔2016〕94号、常建(2014)279号、苏建函价[2019]178号、常建[2019]1号文等现行计价文件及规定。

- 五、工程量清单及最高投标限价编制说明

1、工程质量目标：合格。

2、工程安全目标：合格。

3、工程类别：按费用定额规定。

4、人工单价按苏建函价〔2025〕66号文件执行，材料价格按2025年5月常州工程造价信息除税信息价（缺项向前查找）及市场价计取，机械费用依据江苏省2014年台班单价和苏建价〔2016〕154号规定计取。

5、措施项目清单中的现场安全文明施工费为不可竞争费，含基本费和扬尘污染防治增加费，投标报价时按清单表中的费率计取不得调整。

6、本工程暂列金额为0元。

7、计税方式采用增值税一般计税模式。

8、本工程施工所需用水及接电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

9、总价措施项目费率、规费、税金按相关文件和规定计取。

- 六、计价相关说明：

（一）一般说明：

1、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报业主现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、图纸、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，中标人不得以清单漏项、清单描述不全、清单描述前后矛盾、清单描述和设计图纸及规范不一致等为由要求增加、索赔相关费用等。

3、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人需认真勘察现场并结合自身情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑造价风险，综合单价包含图纸及相关要求的一切施工费用，以项为单位的均为包干价，结算时不做调整。

4、清单综合单价组价由投标人进行复核，如有疑问投标人应在答疑期间提出，如答疑期间未提出，则发包人认为清单描述所有内容投标人已综合考虑在相应的清单综合单价内。

5、按建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求实施所需增加的费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

6、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

7、投标人自行踏勘现场，应充分了解项目位置、道路交通、装卸限制及其他情况和因素，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

8、因和本建设项目中其他施工单位交叉作业或配合所引起的工序调整、窝工降效等因素引起的费用，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

9、工程所需水、接电或自行发电等费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不调整。临时水电，招标人仅提供一个总接入点，点位由投标人自行踏勘，点位后的相关费用均由投标人在投标报价中综合考虑。

10、本工程中所用的所有材料和设备均必须达到相应国家最高环保标准。所有的材料及设备必须符合现行有关质量、消防、环保、卫生健康、安全等相应规范、规定和要求，否则视同违约处理；未注明品牌要求的，材料、设备均按中档品牌考虑。

11、改造区域内有人车流动，带来施工降效，在投标时综合考虑。

12、外立面等高处施工可能发生的高处防护措施、过人车通道的防护等发生的相关措施费用，投标明综合考虑。

13、施工噪声对居民的影响等而产生的相关费用在投标时综合考虑。

14、本工程水泥砂浆厚度由投标单位在报价中综合考虑，结算时不再进行调整。

15、不同装饰面之间的处理、收口、打胶等，由投标人在报价时自行综合考虑，并包含在相应项目的综合单价中。

16、余方弃置工程量清单，投标人必须在综合单价中综合考虑挖土及装车、运输、堆放处置、建筑垃圾（或土方）弃置费（包括但不限于弃土费、购土费、城管部门的手续费）、堆弃场地租金或购置费等所有相关费用。

17、拆除工程：拆除、拆除所需的锯（切）缝、场内归堆及堆场等均包含在综合单价中，结算时不另行计算也不作任何调整。因野蛮施工而导致需要保留部分的结构损坏，其修复费用由投标人自行承担。拆除的所有建筑垃圾或建设单位需要利用的材料均须运至现场建设单位指定地点堆放，考虑垂直运输。拆除工程做好原已完工程的成品保护，费用已含在拆除费用中。

18、投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价），但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

19、投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑材料和机械设备的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法和运输设备，并在投标报价中充分考虑相应的场内场外运输费用，本工程所有材料设备的场内场外运输费用，结算时均不另行计算也不作任何调整。

20、与其他专业工程/其他承包单位之间的配合、协调（如为其他专业工程所需的面材开洞、留洞、挖槽、开洞部位的修补、密封及二次成品保护等工作），须于措施项目表二中考虑，不得另行收取配合费。

21、本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

22、所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费以及施工范围内的垃圾清运由投标方自行考虑计入报价，结算不再另行计取。

23、本工程外墙脚手架采用钢管脚手架，费用已考虑承插型盘扣式钢管脚手架，结算不再另行计取。

24、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

25、工程完工后，对包括但不限于装修范围及涉及范围的保洁工作由中标人负责，有关费用投标人综合考虑在投标报价内，结算时招标人不另行支付费用。

26、所有外立面设施设备保护包含在清单费用内，不另行计算。

- 27、用于本项目的所有材料、设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求监理单位、跟踪审计单位、建设单位等同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经监理单位、跟踪审计单位、建设单位等事先认可后才能用于本工程。即中标人对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。安装工程中所涉及的灯具、卫生洁具、设备等部分材料必须满足深化设计要求及甲方要求，样品经甲方确认后采购，其综合单价不得调整。

28、绿化清单描述中的规格为进场修剪后的规格。

29、绿化分部分项单价包含：苗木采购、运输、挖坑、种植、种植土加基肥、渗水试验、场内运输等附属工作和养护期内养护管理的全部工作内容，绕杆、支撑在单价措施项目中列出清单子目。

30、本工程绿化部分养护期为24个月。

（二）主要材料品牌表：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆、腻子、涂料 |  | 三棵树、晨光、德威特 |
| 2 | 防水材料 |  | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 3 | 给排水管材 |  | 公元、联塑、中财 |

注：以上推荐品牌价格不随甲方颜色及选样调整而调整，投标价格需综合考虑此项内容。

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

2025年6月5日