信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发新北区2025年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

索 引 号：014112118/2025-00044

主题：其他 体裁：通知 组配：政府办公室文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2025〕49号

产生日期：2025-7-7

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2025-7-7

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于下发新北区2025年镇村道路改造和农村桥梁重建计划的通知

常州国家高新区（新北区）党政办公室

关于下发新北区2025年镇村道路改造

和农村桥梁重建计划的通知

常开委办〔2025〕49号

滨开区管委会、各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

《新北区2025年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表》已经区政府同意，现印发给你们，请严格按照以下要求组织实施：

一、2025年镇村道路改造和农村桥梁重建应围绕服务社会主义新农村、美丽乡村建设及新北区乡村道规划开展，镇村道路改造和农村桥梁重建的标准按《关于下达新北区镇村道路建设和补助的通知》（常新城建〔2022〕87号）规定执行。

二、镇村道路建设一般在原有道路基础上进行，充分利用旧路资源，着重提高道路路面等级，完善防护排水设施，增强安全通车交汇能力。本年度所实施道路项目沿线绿化及交安等附属设施随项目同步完善，做到因地制宜，量力而行，合理利用土地，改善农村的交通和生产生活环境。

三、镇村道路改造和农村桥梁重建项目由各镇（街道）组织、相关局办安排人员参与方案评审。凡符合“一事一议”财政奖补条件的，必须优先申报“一事一议”项目。

四、工程实施必须严格执行基本建设程序，依法招标；同时严格实施项目监理制，并接受主管部门对工程质量和安全的监督、检查。

五、各相关镇（街道）应认真组织实施，确保2025年11月底前完成改造任务，逾期未完成及未达到建设标准要求项目将不予组织竣工验收和核拨补贴资金。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2025年7月7日

（此件公开发布）

新北区2025年镇村道路改造和农村桥梁重建计划表

| 乡镇名称 | 序号 | 类别 | 项目名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 计划投资（万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 结构 | 预算造价（万元） |  |
| 孟 河 镇 | 1 | 道路 | 小水线维修工程 | 环镇南路-东街桥 | 500 | 6 | 砼 | 500 | 6 | 3000 | 砼 | 135 | 500 | 6 | 3000 | 砼 | 135 |  |
|  | 2 |  | 白兔大道白改黑工程 | 孟浦线-丹阳界 | 2200 | 7 | 砼 | 2200 | 7 | 15400 | 沥青 | 390 | 2200 | 7 | 15400 | 沥青 | 390 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 2700 |  | 18400 |  |  | 2700 |  | 18400 |  | 525 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 瑞联桥 | 晨风河 | / | / | / | 24 | 10 | 240 | 梁桥 | 240 | 24 | 10 | 240 | 梁桥 | 240 | 新建 |
|  | 2 |  | 小河桥 | 黄山河 | 35 | 9 | 梁桥 | 35 | 9 | 315 | 梁桥 | 310 | 35 | 9 | 315 | 梁桥 | 310 |  |
|  | 3 |  | 万绥桥 | 浦河 | 45 | 8 | 梁桥 | 45 | 8 | 360 | 梁桥 | 350 | 45 | 8 | 360 | 梁桥 | 350 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 2700 |  | 18400 |  |  | 2700 |  | 18400 |  | 1425 |  |
| 西 夏 墅 | 1 | 道路 | 小靳家道路工程 | 东南大道-小靳家村 | 130 | 3 | 砼 | 150 | 5 | 750 | 砼 | 30 | 150 | 5 | 750 | 砼 | 30 |  |
|  | 2 |  | 镇南东路改造工程 | 东大街-西东线 | 1000 | 7 | 砼 | 1000 | 7.3 | 7300 | 沥青 | 250 | 1000 | 7.3 | 7300 | 沥青 | 250 |  |
|  | 3 |  | 安西公路改造工程 | 政泰路-戴家村 | 1800 | 9 | 沥青 | 1800 | 9 | 16200 | 沥青 | 400 | 1800 | 9 | 16200 | 沥青 | 400 |  |
|  | 4 |  | 葛家路新建工程 | 钟山路-新孟河 | / | / | / | 150 | 9 | 1350 | 沥青 | 150 | 150 | 9 | 1350 | 沥青 | 150 |  |
|  | 5 |  | 天柱山路改造工程 | 西海路-阳澄湖路 | 1120 | 12 | 沥青 | 1120 | 12 | 13440 | 沥青 | 450 | 1120 | 12 | 13440 | 沥青 | 450 |  |
|  | 6 |  | 毛家线道路工程 | 小浦线-S122 | 300 | 4 | 砼 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 20 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 20 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 4520 |  | 40240 |  |  | 4520 |  | 40240 |  | 1300 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 光天里东桥 | 光天里村 | 13 | 3 | 砼 | 15 | 5.5 | 82.5 | 砼 | 35 | 15 | 5.5 | 82.5 | 砼 | 35 |  |
|  | 2 |  | 徐家桥维修工程 | 徐家村 | 44 | 7 | 砼 | 44 | 7 | 308 | 砼 | 20 | 44 | 7 | 308 | 砼 | 20 | 加固 |
|  | 3 |  | 利民桥维修工程 | 东珠墅村 | 61 | 8 | 砼 | 61 | 8 | 488 | 砼 | 30 | 61 | 8 | 488 | 砼 | 30 | 加固 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 4520 |  | 40240 |  |  | 4520 |  | 40240 |  | 1385 |  |
| 罗 溪 镇 | 1 | 道路 | 朱王线道路改造工程 | k0+519-k1+319 | 800 | 4.5 | 砼 | 800 | 4.5 | 3600 | 沥青 | 100 | 800 | 4.5 | 3600 | 沥青 | 100 |  |
|  | 2 |  | 汤健线改造工程 | k0+491-k1+961 | 1470 | 7 | 砼 | 1470 | 7 | 10290 | 沥青 | 160 | 1470 | 7 | 10290 | 沥青 | 160 |  |
|  | 3 |  | 谈家塘道路改造工程 | 谈家塘 | 400 | 3.5 | 砼 | 400 | 3.5 | 1400 | 沥青 | 40 | 400 | 3.5 | 1400 | 沥青 | 40 |  |
|  | 4 |  | 健窑线改造工程 | X210-汤健线 | 700 | 6 | 砼 | 700 | 6 | 4200 | 沥青 | 80 | 700 | 6 | 4200 | 沥青 | 80 |  |
|  | 5 |  | 西窑丼路改造工程 | 宝周线-汤窑线 | 440 | 5.5 | 砼 | 440 | 5.5 | 2420 | 沥青 | 45 | 440 | 5.5 | 2420 | 沥青 | 45 |  |
|  | 6 |  | 高巷社区道路改造工程 | 沪宁高速公路-京沪高铁 | 530 | 5 | 砼 | 530 | 5 | 2650 | 沥青 | 35 | 530 | 5 | 2650 | 沥青 | 35 |  |
|  | 7 |  | 罗浮山路工程 | 黄河西路-龙城大道 | 750 | 16 | 砼 | 750 | 16 | 12000 | 沥青 | 2900 | 750 | 16 | 12000 | 沥青 | 2900 |  |
|  | 8 |  | 罗东路工程 | 延河西路-天河路 | 935 | 12 | 砼 | 935 | 12 | 11220 | 沥青 |  | 935 | 12 | 11220 | 沥青 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 6025 |  | 47780 |  |  | 6025 |  | 47780 |  | 3360 |  |
| 魏 村 街 道 | 1 | 道路 | 小都大道改造工程 | G346-紫金山路 | 1500 | 6 | 砼 | 1500 | 6 | 9000 | 沥青 | 180 | 1500 | 6 | 9000 | 沥青 | 180 |  |
|  | 2 |  | 杨巷大道改造工程 | 魏安路-柴灵线 | 3000 | 6 | 砼 | 3000 | 6 | 18000 | 沥青 | 280 | 3000 | 6 | 18000 | 沥青 | 280 |  |
|  | 3 |  | 东蒋大道改造工程 | 安西公路-李东线 | 1600 | 6 | 砼 | 1600 | 6 | 9600 | 沥青 | 200 | 1600 | 6 | 9600 | 沥青 | 200 |  |
|  | 4 |  | 五丰大道改造工程 | 青城西路-绿灵线 | 2100 | 5.5 | 砼 | 2100 | 5.5 | 11550 | 沥青 | 250 | 2100 | 5.5 | 11550 | 沥青 | 250 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 8200 |  | 48150 |  |  | 8200 |  | 48150 |  | 910 |  |
| 春 江 街 道 | 1 | 道路 | 港口大道改造工程 | 振兴路-建新河 | 1222.0 | 14.5 | 砼 | 1222 | 15 | 17719 | 沥青 | 4300 | 1222 | 15 | 17719 | 沥青 | 4300 |  |
|  | 2 |  | 盛业路改造工程 | 徐墅南路-振兴路 | 645.0 | 11.5 | 沥青 | 645 | 11.5 | 7418 | 沥青 |  | 645 | 11.5 | 7418 | 沥青 |  |  |
|  | 3 |  | 胜利路改造工程 | 龙圩路-通江路 | 1560.0 | 12.0 | 砼 | 1550 | 12 | 18600 | 沥青 |  | 1550 | 12 | 18600 | 沥青 |  |  |
|  | 4 |  | 振兴路改造工程 | 龙圩路-盛业路 | 714.0 | 10.5 | 砼 | 714 | 10.5 | 7497 | 沥青 |  | 714 | 10.5 | 7497 | 沥青 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 4131 |  | 51234 |  |  | 4131 |  | 51234 |  | 4300 |  |
|  | 1 | 桥梁 | 友谊桥维修工程 | 友谊河 | 20 | 4 | 梁桥 | 20 | 4 | 80 | 梁桥 | 66 | 20 | 4 | 80 | 梁桥 | 66 | 加固 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 4131 |  | 51234 |  |  | 4131 |  | 51234 |  | 4446 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 25576 |  | 205804 |  |  | 25576 |  | 205804 |  | 11526 |  |

| 常州国家高新区（新北区）党政办公室 | 2025年7月7日印发 |
| --- | --- |