安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目

招 标 文 件

编号：CT-GC-2025033号

项目名称：  安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目

招标人（章）： 常州市新北区三井街道办事处

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：   吴 彬

招标代理机构（章）：  常州常投招标有限公司

法定代表人（签字或盖章）：  周建平

发放时间： 2025年 08 月 25 日

目  录

第 一 章  招标公告

第 二 章  投标须知

前附表

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标报价

五、投标文件密封和提交

六、开标、评审、评定成交

第 三 章  合同

第 四 章  格式及附件

第 五 章  评标细则

招标公告（资格后审）

| 招标单位（公章） | 常州市新北区三井街道办事处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目 |  |  |
| 招标编号 | CT-GC-2025033号 |  |  |
| 标段划分 | 本项目共分1个标段，具体标段划分详见招标文件 |  |  |
| 项目地址 | 常州市新北区三井街道 | 项目规模 | 总建筑面积约17829.19㎡ |
| 工期要求 | 45 日历日 |  |  |
| 招标内容 | 安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目，本次涉及两个地块项目，安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司位于常州市新北区河海路100号，范围为泰山路以东，岷江路以南，嵩山路以西， 河海中路以北范围内的一家企业，房屋拆除建筑面积约13466.71㎡；常柴铸造厂部分房屋位于飞龙二实小南侧，范围为长江中路以东，飞龙中路以南，华山南路以西，北童子河以北，房屋拆除建筑面积约4362.48㎡。需拆除以上范围内的构、建筑物及其附属设施等，房屋拆除总建筑面积约17829.19㎡。 总残值为1093720元（房屋残值+其他附属），拆房区域围挡由拆房公司自行负责。 |  |  |
| 残值费 | 1093720元（房屋残值+其他附属） |  |  |
| 投标人资格要求 | 1、具有独立的企业法人资格，营业执照经营范围包含“房屋拆除”或“建筑物拆除”或“爆破与拆除工程”或“非爆破性拆除工程”； 2、投标企业具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3、不接受联合体投标； 4、扫黑除恶专项斗争活动中被调查的企业不得参与本项目的投标 |  |  |
| 投标注册建造师要求 | 建筑工程专业二级及以上注册建造师（投标注册建造师无在建工程） |  |  |
| 项目经理到场要求 | 投标注册建造师必须带好本人身份证准时到场参加开标。 |  |  |
| 投标保证金 | 2万元/投标单位，支付方式详见附件三 |  |  |
| 现场勘察 | 自行踏勘 |  |  |
| 评标办法 | 见评标细则 |  |  |
| 公告发布时间 | 2025年8月25日至2025年9月1日 报名时间：2025年9月15日13时30分至2025年9月15日14时00分（本项目只接受现场报名，投标单位于开标时另外提供法定代表人资格证明书原件、授权委托书原件、建造师第二代居民身份证原件、拆除项目投标报名表，需填写完整，加盖公章、法人章，方可签到报名）格式见附件。 |  |  |
| 报名费 | 本项目只接受现场报名，投标单位于开标时现场缴纳资料费现金500元整。 |  |  |
| 投标人提问及招标人澄清时间及方式 | 招标文件由投标人自行下载，下载网址： http://www.cznd.gov.cn/（因投标人原因未能及时了解相关信息所引起的投标失误责任自负。）。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年9月2日上午11点前以邮件形式（加盖公章）发送至邮箱changzhouchangtou@126.com或以纸质文件当面送达。 招标文件如需澄清，同网站发布，投标人自行下载，因投标人原因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 |  |  |
| 投标、开标截止时间 | 2025年9月15日14时00分 |  |  |
| 投标、开标地址 | 常州市新北区通江中路8号三井街道办事处221室 |  |  |
| 资格审查时间 | 2025年9月15日14时00分 |  |  |
| 资格审查地点 | 常州市新北区通江中路8号三井街道办事处221室 |  |  |
| 联系人联系电话 | 常州常投招标有限公司 王艳伶 0519-85857862 |  |  |
|  | 注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。 |  |  |

附件一：

拆除项目投标报名表

| 招标单位 | 常州市新北区三井街道办事处 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目 |
| 项目地址 |  |
| 投标单位报名情况 |  |
| 投标单位（盖章） |  |
| 资质等级 |  |
| 法定代表人（签字并盖章） |  |
| 投标注册建造师 |  |
| 授权委托人及联系电话(手机) |  |
| 授权委托人邮箱 |  |
| 投标报名时间 |  |
| 投标报名接受人 审查意见 | 审查人签名： 日期： |
| 备 注 | 1.投标报名人应如实填写； 2.所有资料、证书原件和复印件应该相符，原件由接受人审查后退还，复印件留存； 3.投标报名结束后，招标人应进行汇总，并送单位领导小组备案。 |

附件二：

资格审查资料

资格审查需携带资料：

1、企业法定代表人资格证明书、企业法定代表人授权委托书、被委托人第二代身份证、投标建造师第二代身份证原件；

2、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证；

3、建设行政主管部门颁发的投标建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B证）；

4、投标单位为投标注册建造师、委托代理人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册），缴纳时间为2025年5月至2025年7月，中标后不得更换项目经理、安全员。施工期间项目经理、安全员必须在现场管理。

5、安全员安全生产考核合格证（C类）；

6、拆除项目投标报名表（附件一）；

7、投标保证金缴纳凭证

其他要求：

1、投标注册建造师在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询无在建工程；

2、投标单位及投标建造师必须录入“常州市公共资源交易平台”主体信息并通过审核。未录入或者未通过审核的均作资审不合格处理。

3、投标单位在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台动态监管对本次招标要求的资质查询中显示不合格的，按资审不合格处理。

特别提醒：

1、所有原件需带现场核查，无原件作资审不通过处理。

2、上述原件（第二代居民身份证原件除外）必须单独装袋、密封、标志（注：袋上注明项目名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章或签字）后在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料，同时上述原件所对应的复印件需加盖投标人公章作为投标文件组成部分，随投标文件一起装订（投标文件采用胶装，一式3份，1正2副，签字盖章齐全，正副本分开密封）投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章。

3、在规定时间内未能按上述要求提供以上所有资料的作资审不合格处理。

4、投标法定代表人（或委托代理人）须携带本人第二代身份证原件、授权委托书原件于投标截止时间前到达开标现场并签到，递交书面投标资料，企业法定代表人办理招投标事宜可不提供授权委托书。投标注册建造师必须携带本人身份证准时到场参加开标。

5、开标时需一次性提交所有资料，如不符合条件的将不再接受其资料。

6、所有复印件未加盖公章的视为未提供该项材料。

特别强调：

①根据《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常政发〔2015〕51号）、《常州市新北区人民政府关于进一步完善新北区城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常新政〔2015〕37号）、《关于进一步规范工地围挡设置的通知》（常新住建〔2020〕188号）、《常州国家高新区（新北区）党政办公室关于加强常州市新北区房屋建筑拆除工程安全生产管理的通知》（常开委办〔2020〕46号）的相关要求，进行拆除现场管理。

②本项目必须采用湿法拆房，保证拆房工程符合安全文明施工及大气管控作业要求，拆除过程中应采用洒水车现场洒水（每天必须配备2辆以上洒水车在操作区域四周喷洒）、冲洗地面及渣土运输车辆轮胎、裸土及建筑垃圾及时用网覆盖等措施；

③禁止高处抛洒和焚烧垃圾；

④面向道路的围墙面积按不得少于30%的标准设立公益广告牌；

⑤气象预报风速达到五级以上时，应当停止房屋或者其他建（构）筑物爆破或者拆除作业。

⑥居民区域做好防范措施，控制施工噪声污染，并做好施工防尘措施，防尘网密度四针及以上；

⑦拆除完毕撤场时，应对现场裸土用遮阳网进行全覆盖；

⑧作业区严禁吸烟、动用明火；

⑨作业时不可上人高空作业，全机械作业；

⑩中标人需在中标公示结束后三个工作日内领取中标通知书并向招标人交纳全额残值款、履约保证金（合同全额残值款总额的10%）、安全保证金（合同全额残值款总额的90%）及签订合同。中标公示结束后五个工作日内，完成保险办理、项目交底。

附件三：

投标保证金相关事项

1、投标保证金账户名称：

户名：常州常投招标有限公司

账号：86001011012010000019716

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州武进支行

2、投标单位必须用转账支票、电汇、网上银行等方式自行将保证金从投标人公司账户汇入到保证金专用账户（本项目开标现场不接收现金方式的投标保证金）；

3、投标人在缴纳保证金时必须在转账支票、电汇单等票面的用途栏上注明所报工程项目的名称；

4、投标保证金到账截止时间为2025年9月12日(开标前一个工作日，法定节假日除外)下午15：00前，投标单位应充分考虑在途时间，确保投标保证金在2025年9月12日（开标前一个工作日，法定节假日除外）下午15:00前到达投标保证金专用账户。

5、投标保证金的退还时间：除排序前三名的中标候选人以外的其他投标单位在中标结果公示结束且无异议后的五个工作日内退还；排序前三名的中标候选人在施工合同签订后的五个工作日内退还。

6、投标保证金退还方式：通过网上银行直接退还至原缴纳账户。

7、有下列情形之一的，保证金不予退还：①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的，其保证金将不予退还；②中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不交纳所要求的履约担保的，投标保证金不予退还并取消其中标资格；③投标人涉嫌违法违规或被投诉，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按规定处理；④法律法规或招标文件规定的其他情形。

8、其它未尽事宜按常建〔2019〕231号文执行。

评标细则

一、评标方法

1.凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求，且投标报价≥项目总残值的为有效投标文件。

2.采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，由投标报价高的作为中标第一候选人。如综合得分相同且投标报价也相同的，由根据签到顺序随机抽取中标第一候选人。

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 1.评标基准价:以招标控制价（总残值）为评标基准价。 2.报价得分:投标报价等于基准价的得20分；其他有效投标人报价高于评标基准价的，每高1%加1分，本项最高得30分。(不足1%按照插入法计算得分，计算结果保留两位小数,第三位小数四舍五入)。 |
| 2 | 方案（40分） | 总体概述(10分) :包括拆房项目概况、拆除方案总体设想、方案针对性、拆除顺序及方法、工艺流程等。由评委酌情打分，总体概述详细，方案具体详实、有针对性、可行性高的得10分；方案较具体、针对性、可行性较高的得8分；方案基本符合要求，针对性、可行性一般的得6分；总体概述一般，方案针对性、可行性欠缺的得4分；不提供不得分。 |
|  |  | 拆除进度计划及相应的进度控制措施( 10分)。确保拆除进度符合甲方的要求，施工配合良好，无拖延不拆和长时间占用拆除场地现象，进度计划详细周全，各阶段的进度有相应的控制和保证措施。由评委酌情打分，进度安排逻辑缜密，各环节时间精准，风险应对周全，可行性高；进度把控严格；方案科学合理，专业，流程规范得10分；进度安排较为合理，各环节把控较为精准，进度控制完整，方案较科学合理，流程较规范得8分；有进步安排，时间节点把控一般，可行性一般，进度控制措施一般得6分；进步计划及控制措施考虑欠缺得4分；不提供不得分。 |
|  |  | 安全文明措施(10分)。拆除现场临时用水电、机械设备和施工机具等符合文明要求:拆除后垃圾清运迅速，不堆积，达到临街临路清洁无碎屑，有科学合理的防尘管控措施;拆除现场围护及施工人员安全保证措施、施工注意事项，措施完整、合理并有科学合理的抢险紧急预案。由评委酌情打分，安全文明措施具体详实、有针对性、可行性高的得10分；安全文明措施较具体、针对性、可行性较高的得8分；安全文明措施基本符合招标要求，针对性、可行性一般的得6分；安全文明措施考虑欠缺的得4分；没有不得分。 |
|  |  | 扬尘管控(10分):详细的施工扬尘管制措施，对施工过程中产生的扬尘采取有效的降尘措施:采取洒水抑尘、冲洗地面及渣土运输车(全封闭式)等措施,拆除过程中洒水车现场洒水(每个破拆工作点挖机与洒水车必须同步作业，每天至少2台洒水车在现场喷洒);渣士运输车辆不带泥上路、裸土及超过两天不清运的建筑垃圾全面覆盖。由评委酌情打分，扬尘管控措施具体详实、有针对性、可行性高的得10分；扬尘管控措施较具体、针对性、可行性较高的得8分；扬尘管控措施基本符合招标要求，针对性、可行性一般的得6分；安扬尘管控措施考虑欠缺的得4分；没有不得分。 |
| 3 | 业绩（20分） | 投标单位自2022年1月1日以来承接过类似企业拆除业绩（该业绩的招标单位必须为政府或政府下属单位、住宅拆除项目除外）证明材料，项目有一项得4分最高得20分。（提供合同复印件、竣工验收证明复印件，以上资料需提供原件核查，无原件不得分，时间以竣工验收证明载明的竣工时间为准。） |
| 4 | 综合实力（10分） | 投标人配备挖掘机得2分、推铲机得2分、粉碎钳得2分、降尘喷雾机得2分，洒水车得2分，满分为10分。（1、如机械为自有，则提供机械购买发票原件，发票抬头必须与投标人一致；2、如机械为租赁，则提供机械租赁合同原件以及出租方机械购买的发票原件，合同租赁人必须与投标人一致，发票抬头必须与租赁合同出租方一致；否则不得分）。 |

注：由评委打分，所有评委评分取平均值（若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两位）作为最终得分。

二、注意事项

1、一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2、本项目招标公告中的评标办法与招标文件中的评标办法不一致时，以招标公告中的评标办法为准。

3、如验证业绩和发票存在虚假，将取消其资格。

4、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件并加盖鲜章，否则不得分。

附件：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：

职务：

系         （投标人名称）的法定代表人。为          （项目名称）  ，签署上述拆除项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：   年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的     (姓名)为我公司代理人，参加         (招标人)的               （项目名称）的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年   月   日

第二章 投标须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除项目名称 | 安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目 |
|  | 标段划分 | 本项目共分1个标段 |
| 2 | 拆除地点 | 安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目，本次涉及两个地块项目，安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司位于常州市新北区河海路100号，范围为泰山路以东，岷江路以南，嵩山路以西， 河海中路以北范围内的一家企业；常柴铸造厂部分房屋位于飞龙二实小南侧，范围为长江中路以东，飞龙中路以南，华山南路以西，北童子河以北。 |
| 3 | 拆除规模 | 总建筑面积约17829.19㎡ |
| 4 | 拆除范围 | 安费诺-泰姆斯地块及常柴铸造厂部分房屋拆除项目，本次涉及两个地块项目，安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司位于常州市新北区河海路100号，范围为泰山路以东，岷江路以南，嵩山路以西， 河海中路以北范围内的一家企业，房屋拆除建筑面积约13466.71㎡；常柴铸造厂部分房屋位于飞龙二实小南侧，范围为长江中路以东，飞龙中路以南，华山南路以西，北童子河以北，房屋拆除建筑面积约4362.48㎡。需拆除以上范围内的构、建筑物及其附属设施等，房屋拆除总建筑面积约17829.19㎡。 总残值为1093720元（房屋残值+其他附属），拆房区域围挡由拆房公司自行负责。 |
| 5 | 拆除质量要求 | 信访率不高于3%，必须达到安全无事故。 |
| 6 | 拆除实施工期 | 45日历日 |
| 7 | 投标人资质 等级要求 | 详见招标公告 |
| 8 | 投标有效期 | 为 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 投标担保金额 | / |
| 10 | 勘踏现场 | 详见招标公告 |
| 11 | 投标文件份数 | 壹份正本，贰份副本。 |
| 12 | 投标文件递交地点及截止时间 | 接收人：常州市新北区三井街道办事处 地点：常州市新北区通江中路8号三井街道办事处221室 投标截止时间：2025年 9 月 15 日14时00分 |
| 13 | 开标 | 时间：2025年9 月 15 日14时00分 地点：常州市新北区通江中路8号三井街道办事处221室 |
| 14 | 评标方法 | 见评标细则 |
| 15 | 保证金相关事项 | 2万元/投标单位。支付方式详见附件三 |
| 16 | 残值费 | 1093720元（房屋残值+其他附属）。 |
| 17 | 其他注意事项 | 中标人需在中标公示结束后三个工作日内领取中标通知书并向招标人交纳全额残值款、履约保证金（合同全额残值款总额的10%）、安全保证金（合同全额残值款总额的90%）及签订合同。中标公示结束后五个工作日内，完成保险办理、项目交底。 |

一、总   则

1、拆除工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、拆除工程招标范围及工期

2.1本拆除工程招标的范围详见本须知前附表第4项。

2.2本拆除工程的工期要求详见本须知前附表第6项。

3、拆除资金来源

3.1本拆除工程资金已落实。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第7项。

4.2本工程不接受联合体投标。

5、踏勘现场

5.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3天前，以电子邮件形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1本工程招标文件的澄清采用下列方式：

8.1.1投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年9月2日上午11点前以邮件形式（加盖公章）发送至邮箱changzhouchangtou@126.com或书面送达。

8.2所有问题的解答，同网站发布，投标人自行下载，因投标人原因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以电子邮件形式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以电子邮件形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电子邮件文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标文件

10、投标文件组成

1、投标承诺函（详见附件）；

2、企业法定代表人资格证明书、企业法定代表人授权委托书、被委托人第二代身份证、投标建造师第二代身份证原件；

3、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证；

4、建设行政主管部门颁发的投标建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B证）；

5、投标单位为投标注册建造师、委托代理人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册），缴纳时间为2025年5月至2025年7月；

6、安全员安全生产考核合格证（C类）；

7、拆除项目投标报名表（附件一）；

8、投标保证金缴纳凭证

9、项目经理无在建工程承诺书（详见附件）；

10、开 标 一 览 表（详见附件）；

11、承诺函（详见附件）；

12、投标人承诺书（详见附件）；

13、其他评审相关资料。

11、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向代理机构索取，否则责任自负。以上所有资料需将原件带至现场核查，原件装袋、密封，无原件作不合格处理。

12、在投标文件提交截止时间之前的密封完好的投标文件可以接受，以上材料在投标文件中提供复印件并加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。

四、投标报价

13、投标报价方式

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。

投标人填报价一览表时，每一单项均应计算并填写总价，该表由法定代表人或代理人签署。投标人未填合价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款合价内。一项内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

13.2报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

13.3投标报价低于标底价的作为无效投标处理。

13.4投标报价必须打印，不可手写，手写作为废标处理。

14、项目总价计算方式

残值费=（房屋残值+其他附属）

五、投标文件密封和提交

15、投标文件的密封与标志

1、投标单位应将投标材料按招标公告规定进行密封。

2、所有封袋上都应写明招标人、投标单位名称、招标项目名称，年月日。

3、投标人必须按招标公告要求的份数密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人的印章。

4、投标单位违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

16、投标文件提交，截止时间和地点

投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件、投标所需原件资料一次性递交至招标公告中注明的地点，凡逾期送达的资料将不予接收。

投标单位在提交投标文件时须提供法定代表人或者委托代理人及项目建造师本人身份证原件，未提供的不接受其投标文件，不予参加开标和评审。

17、投标文件的修改和撤回

在投标文件提交截止时间之前，投标单位可以对所提交的投标文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。投标文件提交截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件，不因任何情况退还投标文件书面材料。

六、开标、评审、评定成交

18、投标文件时间

投标文件提交截止的时间即为开标会议时间。

19、评审、评定成交方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。

20、开标评审会议

（1）开标评审会议按招标文件中规定的时间、地点举行。招标人、所有投标单位和有关监督部门的代表参加会议。

（2）参加开标的法定代表人或授权委托人及报名时的投标注册建造师必须在招标文件规定的投标截止时间前准时到达开标现场，出示委托代理人第二代居民身份证、授权委托书原件（另外提供）、建造师第二代居民身份证、拆除项目投标报名表并签到，并须携带以下资料供评标委员会查验（如未带全资料将拒绝投标单位报名）：

20.1投标单位法定代表人证明书；

20.2授权委托书；

21、由投标单位代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后开始唱标，唱标结束后由评委小组开始组织评审。

22、代理机构在投标文件提交截止时间前收到的所有合格投标文件，开标评审时都予以拆封，代理机构对开标评审过程予以记录。

23、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

23.1、投标文件未按规定密封、盖章的；

23.2、投标文件未加盖投标单位公章的；

23.3、授权委托书无投标单位公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

23.4、投标单位未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

23.5、投标单位不符合投标文件中规定资格要求的，或者资格审查要求证明材料提供不齐全的，提供的资料如有虚假的；

23.6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

23.7、投标单位在一份投标文件中，对价格不响应的；

23.8、投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

23.9、投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.10、逾期送达的投标文件；

23.11、招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标小组认定无效的情况；

23.12、投标文件组成材料的资料未在国家规定的有效期内的；

23.13、投标人及建造师中任何一个成员被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

23.14、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

23.15、项目公告开始至合同签字前，如发现投标单位在其他项目中存在安全事故的，由甲方直接取消其中标资格；

23.16、投标报价必须打印，不可手写，手写作为废标处理 。

24、评审、评定成交

评审由评标小组负责。由评标小组出具书面评审报告并推荐成交投标单位。

25、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面方式要求投标单位对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标单位拒不按照评标小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

26、评审中作为终止招标活动的情况

26.1、因情况变化，不再符合规定的招标方式适用情形的

26.2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

26.3、因重大变故，招标任务取消的。

27、授予合同，合同条款

27.1、中标人需在中标公示结束后三个工作日内领取中标通知书并向招标人交纳全额残值款、履约保证金（合同全额残值款总额的10%）、安全保证金（合同全额残值款总额的90%）及签订合同。中标公示结束后五个工作日内，完成保险办理、项目交底。

27.2、成交投标单位应按招标人要求的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、成交投标单位的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3、若第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交残值费、履约保证金、安全保证金、签订合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

27.4、招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的服务在合法范围内进行调整。

27.5、成交投标单位因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及成交投标单位互不承担任何责任及损失。如成交投标单位无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

28、代理机构服务费

28.1服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书前将中标服务费付至招标代理机构。

28.2代理服务收费标准：100万元（含，下同）以下1.5%，100-500（含）万元0.8%；500-1000（含）万元0.45%

28.2.1中标服务收费按差额定率累进法计算。

28.2.2中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

- 第三章    合同主要条款

甲方：常州市新北区三井街道办事处

乙方：

为做好                              ，确保拆房现场安全、规范、文明、有序，依照《中华人民共和国民法典》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施拆除开挖安全管理办法》及新北区有关规定，甲乙双方就房屋拆除工程事项协商一致，订立如下协议：

一、项目概况：位于                         ，拆除建筑面积约        平方米。

二、拆除内容：项目范围内所有构筑物（包括门头）、建筑物、附属设施、设备拆除，地坪破拆及绿植清除。不得拆除四周围墙及门卫。

三、拆除工期及竣工验收标准：自合同签订之日起    天内完成拆除工作及场地清理工作，完成竣工验收并撤场（现场拆除顺序须听从甲方安排，由于部分未腾空搬迁户所造成的工期延误甲方不再另行支付费用，请各投标单位自行考虑）。完成垃圾清运、场地平整、绿植清除、全面覆盖，地块围墙围挡牢固、公益广告宣传牌符合常开委办〔2020〕87号《关于开展新北区工地围挡专项整治的通知》文件要求。

四、房屋残值费：       元（含税）

五、履约保证金与安全保证金：

履约保证金    元整（大写：  ）及安全保证金   元（大写：  ），房屋拆除项目验收合格并办理交接手续后，履约保证金及安全保证金退还给乙方（不计利息），如乙方有违约行为将扣除全额的履约保证金，并追究违约责任；若乙方未按安全生产要求实施拆除或在实施中造成不良后果的，将扣除安全保证金，并追究一切责任。

六、拆除要求

根据《中华人民共和国安全生产法》、《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常政发〔2015〕51号）、《常州市新北区人民政府关于进一步完善新北区城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常新政〔2015〕37号）及《关于转发<2018年江苏省建筑工地施工扬尘治理实施方案>的通知》（常建〔2018〕52号）、《常州国家高新区（新北区）党政办公室关于加强常州市新北区房屋建筑拆除工程安全生产管理的通知》（常开委办〔2020〕46号）等相关要求，进行拆除现场管理。

1.乙方应根据相关要求，切实做好安全生产保障工作，明确从业人员的安全生产权利义务，加强安全生产工作管理，防止发生生产安全事故。

2.必须采用湿法作业，保证拆除项目符合安全文明施工及大气管控要求：拆除过程中要有洒水车现场洒水（每个破拆工作点挖机与洒水车必须同步作业，每天至少2台洒水车保证在现场喷洒作业）、冲洗地面、渣土运输车辆不带泥上路、裸土以及外运渣土应覆盖。

3．地块围挡及公益广告牌：围挡材料需为全新草绿色彩钢瓦，公益广告牌内容为核心价值观、八礼四仪、公筷公勺、文明健康等，在进场后5天内完成。

4．施工区域四周需设置施工警示标志（招标人提供模板），规格：60CM×90CM（竖版）：①施工告示牌；②警示标志；③房屋拆除项目告示牌；④安全生产责任分解牌；⑤拆除现场安全生产管理制度；⑥拆除现场文明施工方案。加强公示牌使用、维护和管理工作，并将其列入日常检查内容，如发现变形、破损等现象应及时修整或更换。

5. 拆除现场需按消防管理要求，配备足额合规消防器材。

6．拆除过程中，需保护好拆除范围外的各项设施，如发生损坏，所造成的一切损失，由乙方照价赔偿。

7. 乙方在拆除前，应与各职能部门联系，查明拆除范围内地下排水与污水管线及市政管网相关情况，在拆除过程中应采取相关安全保护措施，发现不明电缆、管道及市政管网应停止施工，保护现场，向甲方报告，经相关职能部门同意并采取相应补救措施确认安全后，方可恢复施工。因上述原因导致暂时停止施工或终止合同的，产生的所有费用由乙方自行承担。

8. 施工过程中，裸土及超过两天不清运的建筑垃圾应全面覆盖，易燃易爆材料和保温材料当天清运出场。房屋拆除项目竣工前垃圾清运出场地，地块用防尘网（防尘网规格：至少4针/平方厘米）全部覆盖。

9. 气象预报风速达到五级以上时，应当停止房屋或者其他建（构）筑物爆破或者拆除作业。

10. 不允许碎石机械、泡沫烘烤机进场施工。

11. 乙方在投标文件中明确的其他事项。

七、甲乙双方权利义务：

1.甲方与乙方签订本合同后，乙方应当在一个工作日内报新北区征补办办理备案。

2.乙方应负责办理本房屋拆除项目的各项手续，并承担房屋拆除项目实施中发生的各项费用。

3．乙方应承担房屋拆除项目的一切机械、人身及其它设施的管理责任和安全责任，制订出相应的安全保障措施，并贯彻到房屋拆除项目的全过程。

4. 乙方需做好安全文明管理，合理安排作业时间，控制施工噪声污染；禁止高处抛洒和焚烧垃圾；严禁非施工人员进出现场；拆除后的全部垃圾由乙方负责清运干净。因乙方的野蛮施工而发生纠纷、曝光甚至上访等影响甲方声誉的恶劣后果，甲方有权解除合同，并扣除履约保证金与安全保证金，由此产生的一切后果由乙方负责。

5. 本房屋拆除项目不得转包，如乙方擅自转包，一经发现，甲方将立即取消乙方的项目实施资格，并追究其由此造成的一切后果。

6. 乙方应服从甲方管理，不得以任何理由拒绝或推诿甲方安排的拆除任务，否则，甲方有权解除合同，并扣除履约保证金与安全保证金，由此产生的一切后果由乙方负责。

7. 乙方在施工中必须确保周围道路畅通、水电不断、排水不堵、周围环境设施完好，不得影响周边任何企业和居民的正常生活和工作，建筑垃圾运输过程中必须采取有效措施，防止抛、洒、滴、漏、污染道路及城市环境，必须对房屋拆除项目的环境、市容卫生负责。

8 .按照上级关于疫情防控的精神和要求做好拆房现场疫情管控，如现场发生疫情情况，乙方承担一切责任。

9. 甲、乙双方必须自觉接受城管、市容、安监、区征补办等有关部门的管理及检查，及时沟通切实搞好房屋拆除的管理工作。

八、人身保险：

乙方应为参与项目全部的施工人员办理人身意外保险，保险金由乙方自理。乙方在整个拆房过程中，如发生员工伤亡或造成他人人身、财产损害的，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

九、安全生产：

本房屋拆除项目的项目经理：      ，联系电话：      ；安全员：    ，联系电话:    。项目经理和安全员全面负责，需在场管理，乙方不得更换项目负责人及安全员，项目经理及安全员押证至项目验收结束。

现场安全文明管理由乙方全面负责，应承担房屋拆除项目的一切机械、人身及其它设施的安全责任，制订出相应的安全保障措施，并贯彻到房屋拆除项目的全过程。

必须按投标文件落实和制定安全作业规程制度，采取有效的防范措施，确保施工安全。严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定等，加强安全保护措施，做好施工紧急事故预案及安保措施方案，确保工地现场的安全。避免作业不规范产生安全事故，否则由此产生的施工安全责任由乙方承担，甲方有权视其责任赔偿情况扣除相应安全保证金，乙方应及时补足安全保证金。

十、违约责任：

1.为加强安全文明管理及大气管控等执行力度，兑现乙方投标文件的相关承诺，甲方有权随时对乙方施工现场进行监督检查。若发现乙方未按要求作业的，按以下约定扣除相应安全文明施工费：

（1）未采用洒水降尘、每个破拆工作点挖机与洒水车没有同步作业的，扣500元/次；每天至少配备2辆洒水车现场洒水作业，未按要求配备的扣1000元/辆/天。

（2）未按规定设立公益广告牌的，责令限期整改并扣除文明措施费中的公益广告的费用；未维护好广告牌造成缺失的，责令限期整改，整改不到位的，扣500元/次。

（3）未及时实施裸土、建筑垃圾扬尘网覆盖的，扣500元/次。

（4）未按安全文明管理要求作业，施工人员未戴安全帽、未配备安全指示牌、施工警示标志；未按消防规定配备足额合规消防器材的，扣500元/次。

（5）因乙方原因，在城市长效管理考评中被扣分的，扣3万元/次。

（6）未按规定设置公益广告牌的，扣500元/次，并扣除甲方补贴的文明施工费中公益广告的费用。彩钢瓦围挡、公益广告出现变形、破损，未在整改期内修整或更换的，扣500元/次。

（7）投标文件所载明的项目负责人、项目经理、安全员未到场管理的，扣1000元/人/天；私自更换项目经理及安全员的，扣2万元/人/次，并上报职能部门处理。

（8）乙方针对本项目投标提供的拆除进度计划及相应的进度控制措施、安全文明措施、扬尘管控措施的方案。如中标后未按其提供的措施方案执行实施，则扣除2000元/次。

2. 乙方未完全履行合同，应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担。

3. 因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

4. 乙方未按照市、区及街道疫情防控要求对拆房现场人员等进行管理，由此造成的后果由乙方承担。

十一、误期赔偿：如遇大气管控等不可抗力原因造成的停工，经乙方申请、甲方同意，停工时间可不计入约定的施工周期，但因此产生的费用由乙方承担。若乙方未能在约定工期内完工，造成工期延误按1万元/天扣除违约金，如延误工期累计超过15天，甲方有权解除合同，扣除乙方支付的残值费、履约保证金及安全保证金，同时甲方有权另行委托第三方完成乙方未完成的工作，由此产生的一切后果和费用由乙方负责。

本协议一式四份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执两份。其他未尽事宜，由甲乙双方共同协商。

甲方（盖章）:                              乙方（盖章）:

代表人:                                    代表人:

年   月   日                                  年   月   日

以上合同供参考，以最终和招标人签订的为准。

廉政合约

为进一步加强拆除项目的廉政建设，甲方       （招标单位）、乙方         （中标单位）特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级机关举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1.甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予以赔偿。

2.本协议一式五份，由甲、乙双方各执两份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位(盖章):                        乙方单位(盖章):

法定代表人:                           法定代表人:

日期:                                 日  期:

房屋拆除施工安全生产协议书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的规定，并为了加强房屋拆除施工管理工作、规范拆除施工行为，搞好安全防范和市容、环境、卫生，确保拆除现场安全、规范、有序的进行，在平等、自愿的基础上经双方协商签订本拆迁安全协议。

一、甲方责任

甲方提供乙方房屋拆除的地址以及具体的拆除范围，确保乙方在施工范围内安全拆除。

二、乙方责任

1.乙方应根据《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》(常政发〔2015〕51号)、《常州市新北区人民政府关于进一步完善所北区城市长效综合管理考核工作的实施意见》(常新政〔2015〕37号)及《关于转发<2018年江苏省建筑工地施工扬尘治理实施方案>的通知》(常建〔2018〕52号)的相关要求，进行拆除现场管理。

2.乙方在拆除过程中应采用湿法拆房，保证拆房工程符合大气管控作业要求，拆除过程中应采用喷洒水降尘、冲洗地面及渣土运输车等措施；禁止高处抛洒和焚烧垃圾；气象预报风速达到五级以上时，应当停止房屋或者其他建（构）筑物爆破或者拆除作业。控制施工噪声污染，并做好施工防尘措施。拆除完毕撤场时，应对现场建筑物及裸土用遮阳网进行全覆盖。

3.乙方进场后必须向甲方提供该项目的房屋拆除施工方案（技术、安全、文明），并采取有效的安全、文明防范措施，必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。

4.乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关教育和培训，并经考核合格；同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度，配备专职项目负责人和安全施工员，层层落实安全生产责任，确保施工作业人员认真执行；特种行业人员须持证上岗。

5.进行人工拆除施工时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上作业，被拆除的构件应有安全的放置场所。在拆除过程中，严禁从上至下抛扔物件。

6.人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。

7.拆除建（构）筑物，应自上而下对称进行，先拆除非承重部分后再拆除承重的部分，不得数层同时拆除。当拆除一部分时，另与之相关联的其他部分采取临时加固稳定措施，防止发生坍塌。

8.拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。

9.乙方在施工过程中必须确保周围的道路、水电不断，排水不堵，做到安全文明施工。作业区严禁吸烟、动用明火，严禁无关人员进入施工现场。

10.机械设备由乙方自行看管、保养，如发生机械设备丢失、损坏，与甲方无关。

11.在甲方监管和检查施工的过程中，发现存在安全隐患问题通知乙方后，乙方须予以改正，否则甲方有权责令乙方停工施工。

12.如果在拆除施工过程中，乙方应严格执行施工方案，按规定配备安全防护用品，履行拆除施工合同或协议，若出现一切安全事故及责任，均由乙方自行负责。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。

三、此协议书双方签字（盖章）后生效，作为合同正本的附件。

四、此安全协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲  方：                         乙  方：

代表人：                         代表人：

日  期：                         日  期：

第四章 格式及附件

(封   面)

项目

投 标 文 件

（正/副本）

招 标  人：

投  标  人（章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　     年  　 月   　日

投 标 承 诺 函

致：常州市新北区三井街道办事处 ：

我单位对招标文件所有内容无任何异议；同时为支持该项目拆除项目的顺利推进，我单位也将积极响应常州市新北区三井街道办事处的要求。

1、根据已收到                 项目的招标文件，我方愿意以人民币残值费       元（投标报价必须打印，不可手写，手写作为废标处理）（大写：       支付给招标人，派出             （姓名       ）作为本工程的项目建造师，并按合同条款、技术规范等要求进行房屋及其附属物的拆除。

2、为此，我单位承诺：如果我单位有幸中标，我方将在房屋全部腾空后     日历日内完成全部拆除工作。如由于我方原因在拆房及垃圾清运、场地平整工作中延期，我方愿按合同中规定的罚金在保证金中扣除，直至扣光为止。

3、我单位也愿对拆除施工安全生产事故和违规违章情况负责，施工中发生任何伤亡事故均由我单位承担相应责任｡

4、除此之外，如果我单位中标，我方将完全响应常州市新北区三井街道办事处的各项要求及实施主体对我方的考核办法。

特此承诺！

投标人：（章）

法人代表人（签字或盖章）

日期：    年    月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：

职务：

系         （投标人名称）的法定代表人。为            （项目名称），签署上述拆除项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：   年   月   日

法定代表人身份证复印件加盖投标人公章

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的       （项目名称）的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年   月   日

被授权委托人居民身份证复印件加盖公章

项目经理无在建工程承诺书

致：                     （招标人）

我     （姓名）系          （公司名称）的法定代表人，现承诺本工程拟派的项目建造师      （姓名），证号：           ，身份证号：       ，目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。

投标人：          （盖 章）

日期：      年     月    日

开 标 一 览 表

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 |  |
| 备注 |  |

注：（投标报价必须打印，不可手写，手写作为废标处理）

投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

承 诺 函

（招标人） ：

本公司愿意参加贵公司组织实施的                    （项目名称）的招投标活动。本公司承诺：

1.本公司此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实有效的，此次投标文件提供的资料如有虚假，本公司愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

2.本公司具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业，投标资格被取消的状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大房屋拆除项目质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内。

3.本公司及拟派本项目负责人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（查询渠道：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）网站的相关主体信用记录）

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日  期：   年  月  日

投标人承诺书

（招标人）：

我公司郑重承诺：

- 若我公司中标，我公司自愿为现场所有工作人员按项目办理人身意外保险，保险金由我单位自理。

- 若我公司中标，整个拆房过程中，如发生员工伤亡或造成他人人身、财产损害的，均由我单位自行负责，招标人不承担任何责任。

投标人（公  章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日  期：

第五章  评标细则

详见招标公告