技术服务合同书

项目名称：常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工程全流程技术咨询服务

项目编号：

委托方（甲方）：常州黑牡丹建设投资有限公司

承包方（乙方）：

签订地点：常州市新北区

签订日期：2026年6月    日

合同协议书

委托方（甲方）：常州黑牡丹建设投资有限公司

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方友好协商，就常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工程全流程技术咨询服务项目事项协商达成一致，订立本合同。

一、项目概况

1、工程名称：常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工程全流程技术咨询服务

2、工程地点：常州市新北区龙虎塘街道

3、工程描述：常隆（华达、常宇）公司原厂址地块（简称：“常隆地块”）位于江苏省常州市新北区龙虎塘街道，该地块包括江苏常隆化工有限公司常州农药厂、常州市华达化工厂、常州市常宇化工有限公司原厂址以及部分村庄，场地总面积约为26.2公顷。

常隆地块污染防控工程实施期间，根据《常隆（华达、常宇）公司原厂址地块环境污染场地防控工程方案》（以下简称“防控工程方案”），每年需对场地多介质监测系统进行评价，定期对监测数据开展评估工作，开展上年度的覆土阻隔效果及维护等情况分析，因此需委托第三方单位编写覆土人造潜水含水层污染年度调查报告、地块多介质监测系统评价与预警报告、覆土阻隔性能年度评估报告、地下水抽提工程年度评估报告、防控工程实施年度评估报告，并提供本年度管控实施期间的全过程咨询。

4、发包人履行合同的代表为        ，在本合同中称为项目负责人。

承包人履行合同的代表为        ，在本合同中称为承包项目负责人。

二、项目内容、标准及要求

1、主要工作内容

1.1 2025年度评估报告编制

（1）覆土人造潜水含水层污染年度调查报告：识别场地覆土后潜水含水层的分布特征，开展覆土区潜水含水层地下水监测工作，评估潜水含水层污染水平，编制覆土人造潜水含水层污染年度调查报告。

（2）地块多介质监测系统年度评价与预警报告：系统分析场地地下水、地表水、土壤气和环境空气等多介质监测数据，编制多介质监测系统年度评价与预警报告，优化健康风险评估结论，对现状监测体系进行优化。

（3）覆土阻隔性能年度评估报告：根据场地覆土的压实度、土壤温度、土壤水分等调查结果，编制覆土阻隔性能年度评估报告，提出覆土维护措施。

（4）地下水抽提工程年度评估报告：根据地下水检测结果，结合地下水抽提台账，分析地下水污染物现状分布特征，确定地下水污染源削减程度，编制地下水抽提工程年度评估报告，提出合理化建议。

（5）防控工程实施年度评估报告：综合覆土人造潜水含水层污染调查、地块多介质监测、覆土阻隔性能、地下水抽提工程等的实施，编制防控工程实施年度评估报告。

1.2 2026年度全过程咨询

（1）根据原污染防控工程内容，开展2026年度全过程咨询，每月至少对现场工作巡检4次，对于甲方遇到的场地污染防控环境领域问题进行解答，必要时，组织开展专家咨询会。

（2）对于地块开展的监测工作定期收集数据，并进行阶段性分析，定期汇总分析结果，包括监测数据和地下水流场分析：①对监测结果进行对比分析，若出现异常及时预警反馈，必要时提出复测的建议；②对于地下水水位开展验证测量和定期分析。

2、技术规范要求

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》；

（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》；

（4）《地块土壤和地下水挥发性有机物采样技术导则》；

（5）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》；

（6）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》；

（7）《地下水质量标准》。

三、服务期及成果

1、服务期要求

本项目服务期为合同签订之日起一年，满足甲方考核标准可续签下一年度合同，续签次数不超过两次。

2、成果提交

（1）合同签订后2个月内编制完成2025年度评估报告，并通过专家评审；

（2）服务期满后提交年度咨询工作总结报告。

四、验收标准

合格，年度评估报告通过专家评审。

五、合同报酬及其支付方式

1、本项目合同费用总额为：大写： ；小写：   元，税率6%。其中，不含税价款为：   元（大写：   ），税率为：6%，税金为： 元（大写：   ）。

本项目咨询费用总价包干，包括人工费、专家费、评审费等各项工作经费和服务费用，以及食宿、差旅、税金等其他一切可能发生的费用。

乙方中标价按工作量给出，并分别将各项具体工作的分项费用进行测算并在明细报价表中体现。

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 价格/万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度覆土人造潜水含水层污染调查报告 |  |
| 2 | 2025年度地块多介质监测系统评价与预警报告 |  |
| 3 | 2025年度覆土阻隔性能评估报告 |  |
| 4 | 2025年度地下水抽提工程效果评估报告 |  |
| 5 | 2025年度防控工程方案实施评估报告 |  |
| 6 | 2026年度全过程咨询 |  |
| 7 | 合计 |  |

2、支付方式：常州黑牡丹建设投资有限公司负责签订本项目咨询服务合同并支付合同款。出具2025年度评估报告后经发包人确认后隔月支付至合同价的50%，服务期满后提交所有纸质成果报告并经审计后隔月将剩余款项一次性支付给乙方。

乙方应在工程结算送审前办理完成所有与工程有关的资料归集，结算审核过程中一律不得补办；乙方编制的工程结算应实事求是，并承诺工程结算核减率不超过 5%(含5%)。工程结算核减率如超过5%，超过部分的审计费用由乙方承担。

备注：以上各阶段付款，乙方同意甲方按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，甲方无需承担贴息费用。乙方需提供合规的增值税专用发票。审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票，若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

六、履约担保

1、履约保证金：/ 元，投标保证金转为履约保证金（若投标保证金金额未能达到履约保证金金额，则需在收到中标通知书后2个工作日内增补缴纳）。

2、履约保证金的退还（如有）：履约保证金在服务完成并经验收合格后凭收据及甲方签署意见后无息退还。

七、技术情报和资料的保密

1、乙方保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

2、乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。

3、在合同履行过程中，甲方、乙方应注意保密。在该项目中取得的有关信息、资料，乙方人员未经甲方同意，不得向不参与该应急处置工程的任何第三方透露及泄露。

八、其它不可抗力

由于不可抗力造成本合同不能履行的，合同双方均不承担责任，造成任一方损失的，由损失方自理。

九、合同纠纷处理

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商调解不成的，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

十、本合同经双方法定代表人签章、双方加盖公章后生效。本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)                            (签字或盖章)

纳税人识别号：                          纳税人识别号：

开户银行：                              开户银行：

账　　号：                              账    号：

签约日期：2026年    月    日            签约日期：2026年    月    日

常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工程

全流程技术咨询服务项目考核办法（试行）

第一条 为规范我公司对承包方关于常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工程年度全流程技术咨询服务项目的管理，提高年度咨询服务质量，加强项目管理，特制定本考核办法（试行）。

第二条 本规定所称环保咨询服务机构，是指具有法人资格且具备环保技术咨询服务业务能力的单位，以下简称承包方。

第三条 承包方应履行以下职责：

（一）按照签订的技术服务合同开展咨询服务工作，在规定时间内按合同要求完成所有工作，并提供符合要求的工作成果。

（二）配合好甲方做好常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控环境领域问题的解答等咨询服务工作。

第四条 承包方应配合我公司开展考核工作，主要有以下考核方式方法，内容如下：

（一）结合甲方需求，对常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工作提供技术咨询服务，对技术咨询服务效果进行考核；

（二）对负责的各项报告成果质量及时效性进行考核；

（三）对项目开展过程中其他服务的质量进行考核。

第五条 以100分制进行考核，考核加分、扣分情形如下：

（一）承包方对常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工作向甲方提供的技术咨询服务，承包方服务不积极的，甲方每发现1次扣0.5分，服务满意的则每次相应加0.5分，本项最高加分或扣分不超过5分。

（二）承包方提交的各项报告成果，因承包方原因被区级及以上生态环境部门点名批评的，每发现一次，扣1分；报告获得区级及以上生态环境部门表扬的，每发现一次，相应加1分，本项最高加分或扣分不超过10分。

（三）承包方提交的各项报告成果，按照合同规定时间要求每延迟5天提交报告成果的，扣1分；按照合同规定时间要求，若每提前2天提交报告成果的，相应加1分，本项最高加分或扣分不超过5分。

（四）委托方开展例会汇报制度，无故缺席的，缺席1次扣0.5分，本项扣分最高分数不超过具体召开例会实际次数。

（五）服务过程中受到书面表扬或嘉奖的一次加1分。

（六）积极采纳委托方对项目提出的合理化建议的，一次加1分。

（七）其他情形由委托方与承包方会商确定。

第六条 我公司进行年度考核，根据考核情况每年对承包方进行评价，由项目经理召集委托方工程部等相关部门对承包方一年来项目情况进行反馈，由项目经理汇总反馈情况，填写承包方能力评审表，最终确定承包方全年得分。

第七条 具体考核标准为：总分达90分及以上为考核合格，根据合同相关约定，可继续履行下一年合同。

第八条 本规定自合同签订之日起施行。

常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工程全流程技术咨询服务项目考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 评价标准 | 得分上下限（正负） | 加分 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包方服务积极性评价 | 承包方服务不积极的，甲方每发现1次扣0.5分，服务满意的则每次相应加0.5分，本项最高加分或扣分不超过5分。 | 5分 |  |  |  |
| 2 | 报告成果水平评价 | 因承包方原因被区级及以上生态环境部门点名批评的，每发现一次，扣1分；报告获得区级及以上生态环境部门表扬的，每发现一次，相应加1分。 | 10分 |  |  |  |
| 3 | 成果完成时间评价 | 按照合同规定时间要求每延迟5天提交报告成果的，扣1分；按照合同规定时间要求，若每提前2天提交报告成果的，相应加1分。 | 5分 |  |  |  |
| 4 | 例会汇报参会情况 | 无故缺席的，缺席1次扣0.5分，本项扣分最高分数不超过具体召开例会实际次数。 |  |  |  |  |
| 5 | 嘉奖情况评价 | 服务过程中受到书面表扬或嘉奖的一次加1分。 | / |  |  |  |
| 6 | 接收意见响应情况 | 积极采纳委托方对项目提出的合理化建议的，一次加1分。 | / |  |  |  |
| 7 | 其他情形 | 其他情形由委托方与承包方会商确定 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 基础分（100分） |  |  |  |  | 100 |
| 10 | 最终得分 |  |  |  |  |  |

廉政责任书

项目名称:常隆（华达、常宇）公司原厂址地块污染防控工程全流程技术咨询服务

项目地址:常州市新北区龙虎塘街道

甲方:  常州黑牡丹建设投资有限公司

乙方:

为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方责任

㈠严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。

㈡业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

㈢加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违纪违法行为。

㈣双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。

㈤发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、甲方责任

㈠甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

㈡甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

㈢甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

㈣甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。

㈤甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

㈥甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

㈦自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

三、乙方责任

㈠不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

㈡不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。

㈢不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。

㈣不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

㈤自觉接受甲方监督。

四、违约责任

㈠甲方及其人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。

㈡乙方及其人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

五、本责任书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

六、本责任书一式四份，由甲乙双方、监督单位（甲方上级行政主管部门）各执一份，区“廉洁示范工程”创建活动领导小组办公室鉴证备案一份。

甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

2026年    月    日                             2026年    月    日

廉洁守信承诺书

为加强工程廉政建设，规范工程建设行为，有效预防违纪违法问题的发生，在此我向组织承诺：

1、严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。

2、加强对各参建单位履约监管，建立完善信用信息互认共享、守信激励和失信惩戒等机制，促进工程建设领域诚信体系建设，引导企业诚实守信，不断增强经营主体的诚信意识。

3、不接受或索要各参建单位的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

4、不到各参建单位报销应由个人支付的费用。

5、不参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

6、不要求或接受各参建单位为本人住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。

7、不向施工单位介绍家属或亲友从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

8、不以任何理由向施工单位强行推荐分包单位，或强行要求施工单位购买合同规定以外的材料和设备。

9、不以任何形式和理由对各参建单位及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

10、自觉接受各方监督，如有不廉洁行为，自愿接受处理。

承诺人：

2026年    月    日