附件：

新北区2010年镇村道路改造计划

| 单位 名称 | 序号 | 道路名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （㎡） | 路面 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （㎡） | 路面 结构 | 预算造价 （万元） | 备 注 |
| 春 江 镇 | 1 | 杨园村道 | 魏安路—薛冶路 | 1400 | 3 | 泥石 | 1400 | 4 | 5600 | 砼 | 67.2 | 1400 | 4 | 5600 | 砼 | 56 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 2 | 高墅桥道路 |  | 650 | 3 | 泥石 | 650 | 4 | 2600 | 砼 | 31.2 | 650 | 4 | 2600 | 砼 | 26 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 3 | 马巷村主干道 |  | 1000 | 3 | 泥石 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 48 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 40 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 4 | 长沟路 | 史家—柴灵路 | 1200 | 3 | 泥石 | 1200 | 4 | 4800 | 砼 | 57.6 | 1200 | 4 | 4800 | 砼 | 48 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 5 | 青年路 | S338—下滩青年路 | 1600 | 2.5 | 泥石 | 1700 | 4 | 6800 | 砼 | 81.6 | 1700 | 4 | 6800 | 砼 | 68 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 6 | 韩墅路 | 尤家桥—塘东张家塘 | 1800 | 2 | 泥石 | 1800 | 4 | 7200 | 砼 | 86.4 | 1800 | 4 | 7200 | 砼 | 72 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 7 | 吴家路 | 三村头—吴家 | 1600 | 2 | 泥石 | 1600 | 3.5 | 5600 | 砼 | 67.2 | 1600 | 3.5 | 5600 | 砼 | 56 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 8 | 陈巷路 | 绿南卫生站—剩西站 | 2000 | 2 | 泥石 | 2000 | 3.5 | 7000 | 砼 | 84 | 2000 | 3.5 | 7000 | 砼 | 70 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 9 | 季家塘路 | 安西公路—季家塘 | 1200 | 2 | 泥石 | 1200 | 2.5 | 3000 | 砼 | 36 | 1200 | 2.5 | 3000 | 砼 | 30 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 10 | 低塘里路 | 剩西干渠—低塘里 | 900 | 2 | 泥石 | 900 | 3.5 | 3150 | 砼 | 37.8 | 900 | 3.5 | 3150 | 砼 | 31.5 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 11 | 夹坝上路 | 曹家塘路—夹坝上 | 1600 | 2 | 泥石 | 1600 | 3 | 4800 | 砼 | 57.6 | 1600 | 3 | 4800 | 砼 | 48 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 12 | 龙舌地路 | 龙舌地—安百路 | 1500 | 2 | 泥石 | 1500 | 3 | 4500 | 砼 | 54 | 1500 | 3 | 4500 | 砼 | 45 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 13 | 马家头路 | 通江大道—马家头 | 600 | 2 | 泥石 | 600 | 2.5 | 1500 | 砼 | 18 | 600 | 2.5 | 1500 | 砼 | 15 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 14 | 东宝路 | 通江大道—龙圩路 | 600 | 2 | 泥石 | 600 | 2.5 | 1500 | 砼 | 18 | 600 | 2.5 | 1500 | 砼 | 15 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 15 | 双坝路 | 大刘桥—新桥马鞍桥 | 900 | 2 | 泥石 | 900 | 3 | 2700 | 砼 | 32.4 | 900 | 3 | 2700 | 砼 | 27 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 16 | 大刘桥路 |  | 800 | 2.5 | 泥石 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 38.4 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 32 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 17 | 卞墅村道 |  | 3500 | 2 | 泥石 | 3500 | 3.5 | 12250 | 砼 | 147 | 3500 | 3.5 | 12250 | 砼 | 122.5 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 18 | 陈北大道 | 光明路—创业路 | 1000 | 3 | 泥石 | 1000 | 3 | 3000 | 砼 | 36 | 1000 | 3 | 3000 | 砼 | 30 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 19 | 李家村道 | 陈北大道—陈双路 | 600 | 3 | 泥石 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 25.2 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 21 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 24550 |  | 85300 |  | 1023.6 | 24550 |  | 85300 |  | 853.0 | 324.14 |
| 孟 河 镇 | 1 | 新孟大道改造 | 石桥转盘—齐梁大道 | 2265 | 12 | 沥青 | 2265 | 30 | 67950 | 沥青 | 300 | 0 | 0 | 0 | // | 0 | 建议老路利用，对道路两侧实施环境整治 |
|  | 2 | 孟西路 | 河北巷—122省道 |  |  |  | 1600 | 7 | 11200 | 砼 | 420 | 1600 | 7 | 11200 | 砼 | 336 | 新建道路，08年村村通道路向南延伸接通S122 18cm砼+20cm二灰碎石+20cm10%灰土+20cm6%灰土 |
|  | 3 | 黄山路 | 黄山村—龙亭村 | 600 | 4 | 破碎砼 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 29.4 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 16.8 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 4 | 新闸路 | 孟河水闸—孟河菜场 | 450 | 15 | 破碎砼 | 450 | 15 | 6750 | 砼 | 135 | 450 | 15 | 6750 | 砼 | 81 | 18cm砼+20cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 5 | 塔山路 | 黄木桥—塔山村 | 450 | 4 | 泥石 | 450 | 4 | 1600 | 砼 | 23.6 | 450 | 4 | 1600 | 砼 | 11.2 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 6 | 汤巷路 | 孟水线—汤巷村 | 600 | 4 | 沥青表处 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 36 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 16.8 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 7 | 先锋路 | 先锋村委-S238 | 400 | 4 | 泥石 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 25 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 14.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 6365 |  | 94300 |  | 969 | 4100 |  | 26350 |  | 475.8 | 204.594 |
| 新 桥 镇 | 1 | 茶安村级道路 | 新安路—吴家坝 | 480 | 3 | 泥石 | 480 | 3 | 1440 | 砼 | 14.5 | 480 | 3 | 1440 | 砼 | 10.1 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 2 |  | 新安路—白土街 | 480 | 3 | 泥石 | 480 | 3 | 1440 | 砼 | 15 | 480 | 3 | 1440 | 砼 | 10.1 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 3 |  | 新安路—中村 | 350 | 3 | 泥石 | 350 | 3 | 1050 | 砼 | 10.5 | 350 | 3 | 1050 | 砼 | 7.4 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 4 | 戴墅村级道路 | 长江路—万二房 | 1500 | 3 | 泥石 | 1500 | 3.5 | 5250 | 沥青 | 52.5 | 1000 | 3.5 | 3500 | 沥青 | 24.5 | 5cm沥青贯入+15cm二灰碎石+15cm6%灰土处理 |
|  | 5 |  | 长江路—姜邰家圹 | 1500 | 3 | 泥石 | 1500 | 3.5 | 5250 | 沥青 | 52.5 | 1000 | 3.5 | 3500 | 沥青 | 24.5 | 5cm沥青贯入+15cm二灰碎石+15cm6%灰土处理 |
|  | 6 |  | 新马大道—河湾村 | 500 | 3 | 泥石 | 500 | 3.5 | 1750 | 沥青 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 沥青 | 0 | 建议列入2011年计划 |
|  | 7 |  | 新马大道—老二房 | 300 | 4 | 泥石 | 300 | 4 | 1200 | 沥青 | 12 | 0 | 0 | 0 | 沥青 | 0 | 建议列入2011年计划 |
|  | 8 | 仲家村级道路 | 长江路—壹百大道 | 2000 | 3 | 泥石 | 2000 | 3.5 | 7000 | 沥青 | 20 | 2000 | 3.5 | 7000 | 沥青 | 49 | 5cm沥青贯入+15cm二灰碎石+15cm6%灰土处理 |
|  | 9 |  | 新四路—新科路 | 2000 | 3 | 泥石 | 2000 | 3.5 | 7000 | 沥青 | 20 | 0 | 0 | 0 | 沥青 | 0 | 建议列入2011年计划 |
|  | 10 | 郭塘村级道路 | 跃进桥—何家塘 | 3000 | 3 | 泥石 | 3000 | 3.5 | 10500 | 沥青 | 105 | 1500 | 3.5 | 5250 | 沥青 | 36.75 | 5cm沥青贯入+15cm二灰碎石+15cm6%灰土处理 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 12110 |  | 41880 |  | 319.5 | 6810 |  | 23180 |  | 162.26 | 54.087 |
| 薛 家 镇 | 1 | 船坊村道 |  | 1355 | 3.6 | 碎石 | 1355 | 4.5 | 6097.5 | 砼 | 44.8 | 1355 | 4.5 | 6097.5 | 砼 | 42.7 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 2 | 薛家村道 |  | 750 | 4 | 碎石 | 750 | 4.5 | 3375 | 砼 | 25.3 | 750 | 4.5 | 3375 | 砼 | 23.6 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 3 | 吕墅村道 |  | 4655 | 2.5 | 碎石 | 4655 | 3 | 13965 | 砼 | 102.59 | 3000 | 3 | 9000 | 砼 | 63.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 4 | 丁家村道 |  | 4395 | 2.5 | 碎石 | 4395 | 3 | 13185 | 砼 | 84.39 | 3000 | 3 | 9000 | 砼 | 63.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 11155 |  | 36623 |  | 257.1 | 8105 |  | 27473 |  | 192.31 | 64.103 |
| 罗 溪 镇 | 1 | 谢庄村道 | 东沙河—子孙塘 | 1500 | 4 | 泥石 | 1500 | 4 | 6000 | 砼 | 35 | 1500 | 4 | 6000 | 砼 | 42.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 2 | 王下村路 | 王下村—南庄 | 1200 | 7.5 | 泥石 | 1200 | 5 | 6000 | 砼 | 42 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 3 | 四霍庄村道 | 龙珠山庙—王下村 | 2500 | 6 | 泥石 | 2500 | 6 | 15000 | 砼 | 90 | 1600 | 6 | 9600 | 砼 | 67.2 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 4 | 包家路 | 工业园—板家塘 | 1900 | 3 | 泥石 | 1900 | 3.5 | 6650 | 沥青 | 40 | 1500 | 3.5 | 5250 | 砼 | 36.8 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 5 | 龙珠山村道 | 芦家桥—束家塘 | 2650 | 5.5 | 泥石 | 2650 | 5.5 | 14575 | 砼 | 94.5 | 2000 | 5.5 | 11000 | 砼 | 77.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 6 | 汤庄村道 | 街东队—村委 | 1000 | 4 | 泥石 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 27 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 7 | 高巷村道 | 沟西—横塘桥 | 5000 | 5 | 泥石 | 5000 | 5 | 25000 | 砼 | 162.5 | 4000 | 5 | 20000 | 砼 | 140.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 8 | 窑井村道 | 村委—沈家塘 | 600 | 3.5 | 泥石 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 13.5 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 14.7 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 9 | 健康村道 | 前一队—后一 | 1000 | 4 | 泥石 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 27 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 10 | 彭家村道 | 光明路—西上 | 1700 | 6 | 泥石 | 1700 | 6 | 10200 | 砼 | 102 | 1700 | 6 | 10200 | 砼 | 71.4 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 11 | 邱庄村道 | 双家塘—大朝南 | 2000 | 5 | 泥石 | 2000 | 5 | 10000 | 砼 | 65 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 12 | 温寺村道 | 光明路—温寺 | 1100 | 5 | 泥石 | 1100 | 5 | 5500 | 砼 | 36.5 | 1000 | 5 | 5000 | 砼 | 35.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 13 | 溪东村道 | 张家村—沟西 | 1500 | 5 | 泥石 | 1500 | 5 | 7500 | 砼 | 52 | 1500 | 5 | 7500 | 砼 | 52.5 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 14 | 河湾村道 | 新镇一路—西河湾 | 1000 | 5 | 泥石 | 1000 | 5 | 5000 | 砼 | 33 | 1000 | 5 | 5000 | 砼 | 35.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 15 | 幸福村道 | 大园里—珠市 | 1400 | 5 | 泥石 | 1400 | 5 | 7000 | 砼 | 48 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 16 | 鸦鹊村道 | 9队—12队 | 600 | 4 | 泥石 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 17 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 16.8 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 17 | 王家塘路 | 新镇一路—王家塘 | 1200 | 6 | 泥石 | 1200 | 6 | 7200 | 砼 | 45 | 1200 | 6 | 7200 | 砼 | 50.4 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 27850 |  | 138125 |  | 930 | 23200 |  | 111250 |  | 778.75 | 295.925 |
| 西 夏 墅 镇 | 1 | 东南道路 | 午桥—韩村 | 900 | 2.5 | 泥石 | 900 | 3.5 | 3150 | 砼 | 34.65 | 900 | 3.5 | 3150 | 砼 | 31.5 | 18cm砼+10cm二灰碎石+20cm6%灰土处理 |
|  | 2 |  | 邹家村—城巷 | 350 | 2.5 | 泥石 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 13.475 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 8.6 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 3 | 丁村道路 | 东邱—底田里 | 500 | 2 | 泥石 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 19.25 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 12.3 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 4 |  | 巷里东—刘家 | 250 | 2.5 | 泥石 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 9.625 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 6.1 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 5 |  | 蒋家—纪念堂 | 300 | 2 | 泥石 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 13.2 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 8.4 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 6 | 梅林道路 | 朝南村—罗溪 | 350 | 3.5 | 泥石 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 15.4 | 350 | 4 | 1400 | 砼 | 9.8 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 7 |  | 河头上村—戴家村 | 350 | 3 | 泥石 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 13.475 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 8.6 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 8 |  | 东林寺—孔家村 | 300 | 3 | 泥石 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 11.55 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 7.4 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 9 | 戎家村道 | 河北村道 | 1200 | 2.5 | 泥石 | 1200 | 3.5 | 4200 | 砼 | 46.2 | 1200 | 3 | 3600 | 砼 | 25.2 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 10 |  | 大塘绛村道 | 400 | 2.5 | 泥石 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 15.4 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 9.8 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 11 |  | 管家村道 | 1390 | 2.5 | 泥石 | 1390 | 4 | 5560 | 砼 | 61.16 | 0 | 0 | 0 | // | 0 | 建议列入2011年计划 |
|  | 12 | 水塔口主干道 | 338—戎家 | 3000 | 4 | 泥石 | 3000 | 4.5 | 13500 | 砼 | 148.5 | 3000 | 4.5 | 13500 | 砼 | 94.5 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 13 | 西观庄道路 | 观庄东—渔家 | 200 | 3 | 泥石 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 8.8 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 5.6 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 14 | 牛郎道路 | 蒋家庄—琪庄 | 450 | 3 | 泥石 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 17.325 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 12.6 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 15 |  | 河北大道—琪庄 | 500 | 2.5 | 泥石 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 19.25 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 14.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 16 | 浦河道路 | 仲庄南大道道路 | 150 | 3 | 泥石 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 11 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 7.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 17 |  | 仲庄中大道道路 | 1000 | 3 | 泥石 | 1300 | 4 | 5200 | 砼 | 57.2 | 1300 | 4 | 5200 | 砼 | 36.4 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 18 |  | 仲庄北大道道路 | 200 | 3 | 泥石 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 8.8 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 5.6 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 19 | 浦西道路 | S122—浦窦公路 | 700 | 3 | 泥石 | 700 | 5 | 3500 | 砼 | 38.5 | 1200 | 5 | 6000 | 砼 | 42.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 20 |  | 浦窦公路—运河 | 1000 | 4 | 沥青 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 44 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 21 | 浦前道路 | 西浦公路—杜庄村 | 500 | 4 | 泥石 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 19.25 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 14.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 22 |  | 东珠墅村—西珠墅村 | 1000 | 4 | 泥石 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 38.5 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 23 | 西夏墅村道 | 刘家—西村 | 1000 | 2.5 | 泥石 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 44 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 28.0 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 24 |  | 渔家—西观庄 | 300 | 2.5 | 泥石 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 11.55 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 7.4 | 18cm砼+5cm二灰碎石找平 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 16690 |  | 66685 |  | 720.06 | 15800 |  | 63025 |  | 450.63 | 193.76875 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4219.2 | 82565 |  | 336578 |  | 2912.7 | 1136.6 |

注：1．预算造价按市场价预测，决算验收根据招标结果及实际验收审核为准。

2．计划长度根据电子地图与现场实际相结合确定。道路宽度按需确定。

3．全区确认改造镇村道路82.565公里，计33.6578万㎡，改造总投资2912.7万元。