附件： 新北区2010年环境保护目标任务分解表

| 序号 | 措施任务 | 具 体 内 容 |  | 完成时间 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水环境 质量目标 | 1．饮用水源地水质达标率：与市有关部门共同做好魏村水厂、小河水厂饮用水源地保护工作，水质达标率达到100%。 |  | 2010.12 | 环保局 | 农业局、城建局、孟河镇、春江镇 |
|  |  | 2．年内完成魏村水源地一、二级保护区杂船清理，及长江村常州市骏成电讯配件厂等7家企业（见附表2）和通江船舶修造厂搬迁，取缔保护区内的排污口。 |  |  | 春江镇 | 环保局 |
|  |  | 3．小康及科考断面：确保3个小康断面和12个科考考核断面水质达到相应考核指标要求。 |  | 2010.12 | 环保局 | 农业局、城建局、各镇、街道 |
|  |  | 4．水环境质量提升工程 | 完成毛龙河、柴支浜和三井河水环境质量提升，保持河道不黑不臭天数达350天以上； | 2010.12 | 农业局、城建局、环保局 | 薛家镇、三井街道、河道街道 |
|  |  |  | 年内实现五奎桥河、北童子河、老藻港河西支、凤凰河等4条河道“不黑不臭，管理到位”； | 2010.12 | 农业局、城建局、环保局 | 薛家镇、新桥镇、三井街道 |
|  |  |  | 加强藻港河、新孟河、德胜河3条来水通道沿河污染源监管，防止发生突发性水质污染事件，避免来水水体出现异味。 | 2010.12 | 环保局、农业局、城建局 | 各镇、街道 |
| 二 | 减排目标 | 完成年度化学需氧量削减任务71吨；全区电力和非电用煤量不突破2009年用量，控制水泥等高耗能行业的快速发展，完成年度二氧化硫削减任务398吨。 |  | 2010.12 | 环保局、经发局 | 各镇、街道、 常高新集团、 新北工业园 |
| 三 | 重点污染源 达标率目标 | 确保国控、省控、市控重点污染源达标率达到85%以上。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 四 | 环境信访目标 | 环境信访达到“三下降二提高”目标。即信访总量、越级信访、重复信访量分别比2009年下降5%；结案率、满意率分别达到95%、83%以上。 |  | 2010.12 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 五 | 绿色创建 | 深化全国环境优美镇建设，6月底前春江、孟河2个镇通过考核； |  | 2010.12 | 春江镇、孟河镇 | 环保局、城建局 |
|  |  | 新增省级生态村2个，市级生态村8个；新增市级绿色社区1个（见附表3）；新增国家级绿色学校1所，省级绿色学校2所，市级绿色学校6所。上半年打造25个生态市建设工作亮点，在生态市考核线路及高速公路出入口、市区主干道布设大型环保广告宣传牌5个，营造生态市建设氛围。 |  |  | 环保局 | 各镇、街道、 社会事业局、 城建局 |
| 六 | 开展农村环境质量提升 | 对已完成的“三清一绿”、“五化三有”的村，建立村庄环境长效管理机制，提升村庄环境整体水平。加强村庄绿化管护，提升村庄绿化管护水平。 |  | 2010.12 | 各镇、街道 | 农业局 |
| 七 | 加强重要生态功能保护区建设 | 根据生态功能区保护规划，会同市相关部门切实加强长江魏村饮用水源保护区等3个重要生态功能保护区（见附表1）的生态保护与建设，所有重要生态功能区均设立标志、健全机构、完善管理制度、建立管理台帐。 |  | 2010.12 | 环保局 | 农业局、城建局、春江镇、孟河镇 |
| 八 | 加快生态 工业园建设 | 常州高新区创建国家级生态工业园区获得国家创建办的批复 |  | 2010.12 | 环保局、科技局、商务局 |  |
| 九 | 产业结构调整 | 1.淘汰落后产能 年内淘汰30台（套）落后高耗能设备。 |  | 2010.12 | 经发局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2.污染企业关停并转迁 3月底前配合相关部门完成常隆化工（龙虎塘片区）搬迁，加快推进华日新材、华润聚酯搬迁。 |  | 2010.12 | 经发局、环保局、国土分局 | 春江镇、龙虎塘街道、三井街道 |
|  |  | 3.实施清洁生产、发展循环经济 年内完成常州耀春格瑞纺织品有限公司等6家企业清洁生产审核，江苏华达化工集团有限公司（江边基地）等23家企业强制性清洁生产审核（具体名单见附表4）；常州市新港热电有限公司和江苏盈天化学有限公司建成循环经济试点单位。 |  | 2010.12 | 经发局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4．开展第二轮化工专项整治 根据《省政府办公厅关于印发全省深入开展化工生产企业专项整治工作方案的通知》（苏政办发[2010]9号），提高化工行业准入门槛，按时推进整治，并关闭一批污染严重、治理无望或存在重大安全隐患的化工企业。 |  |  | 经发局 | 环保局、安监局、各镇、街道 |
| 十 | 基础设施建设 | 1.污水管网建设 年内新增管网80公里,启动3座泵站建设并完成2个；结合高铁站场建设和机场扩建工程，积极推进新桥、罗溪新镇区建设，新镇区污水接入相应污水处理厂处理。 |  | 2010.12 | 城建局 | 各镇、街道、 常高新集团 |
|  |  | 2．农村生活污水治理设施建设 编制实施农村生活污水处理规划，年内建设6个行政村生活污水处理设施（包括接入污水处理厂等）。（见附表5） |  |  |  |  |
|  |  | 3．生活垃圾收集处理工程建设 进一步完善镇村生活垃圾收运体系，所有行政村、95%以上的自然村建立垃圾保洁、收运制度，建立健全长效管理机制；年内完成5座垃圾转运站建设。 |  |  |  |  |
|  |  | 4．加强医疗废物管理 加强对各镇、街道医疗机构医疗废物管理，确保规范处置。 |  |  | 社会事业局 | 各镇、街道 |
|  |  | 5．工业园区环境基础设施建设 完善S338省道以北开发区、工业集中区污水收集管网，污水接入相应污水处理厂处理；会同市建设局完善S338省道以南开发区、工业集中区污水收集管网，污水接入相应污水处理厂处理。年内常州国家高新技术产业开发区等7个开发区、工业集中区（见附表6）内工业企业污水接管率达100%。 |  |  | 城建局、新北工业园、园区办、出口加工区 | 各镇、街道、 常高新集团 |
| 十一 | 工业污染治理 | 1．打造放心行业 继续开展打造环境管理放心行业专项整治，对常州常旺染织有限公司等64家印染企业、常州孟达精细化工有限公司等90家化工企业和新区化工污水处理厂等3家污水厂实施整治（见附表7）。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道、 常高新集团 |
|  |  | 2．开展污染源调查监测 开展重金属排放企业调查和监管，配合市相关部门做好重点防控区域的定期监测和公告制度，继续推进涉铅企业专项整治；实施重金属污染治理与修复示范工程，妥善解决历史遗留重金属污染问题。配合市相关部门建立涉酚行业数据库。全面开展氨氮、总氮、总磷污染源监测，制定氨氮、总磷排放总量削减计划。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3．排污口规范化整治及监控中心建设 6月底前污染源监控中心建成并通过验收，加强对自动监控装置的维护管理，确保监控设施联网率、运行率达到100%，完好率达到90%以上；推行污染源自动监控系统第三方运行。 |  | 2010.12 | 环保局 | 常高新集团、 各镇、街道 |
|  |  | 4．加强工业污染源监管 对辖区内主要河道沿岸所有污染源进行拉网式检查，制定污染企业限产限排计划，应急期间对污染企业实施限产限排，必要时实施停产。年内六大行业达不到排放标准的必须实施关停。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 5、污泥规范化处置 对污水处理厂以及化工、印染、电镀行业污泥实施规范化处置，年内确保无害化处置率达到100%。严厉打击随意倾倒、填埋危险废物及污泥的行为。 |  | 2010.12 | 环保局 | 常高新集团、 各镇、街道 |
| 十二 | 农业面源整治 | 1．畜禽养殖场整治 （1）年内建设畜禽养殖场沼气工程2处（西夏墅镇牛郎村张荣华养猪场、罗溪镇王下村黄洪坤养猪场）； |  | 2010.12 | 农业局 | 西夏墅镇、罗溪镇 |
|  |  | （2）规模化以上畜禽养殖场全面开展排污申报登记，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场须进行环境影响评价，办理有关审批手续。 |  | 2010.12 | 农业局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | （3）罗溪简易垃圾填埋场全部封土覆盖，渗滤液处理。 |  | 2010.06 | 罗溪镇 | 城建局 |
|  |  | 2．减少农药、化肥使用 发展高效农业，减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2007年下降15%和20%，控制在7350吨和512吨以内。测土配方施肥覆盖率达40%，推广有机肥5460吨；将排水沟改造为生态沟渠，渠壁种植黑麦草等多年生植物，渠底种植水生蔬菜等作物。 |  | 2010.12 | 农业局 | 各镇、街道 |
| 十三 | 生态清淤 | 年内对剩银河实施清淤。完成童子河等8条县、乡级河道（见附表8）清淤和 26个村庄456个河塘的疏浚整治。 |  | 2010.12 | 农业局 | 各镇、街道 |
| 十四 | 小流域综合整治 | 实施藻港河小流域综合整治，根据苏南运河规划组织实施新北区相关整治任务，年内水质主要污染指标年月均浓度较上年同期下降10%以上。 |  | 2010.12 | 环保局、农业局、城建局 | 春江镇、新桥镇、三井街道、龙虎塘街道、河海街道 |
| 十五 | 积极推进 节水减排 | 推广节水农业技术，实施渠道防渗与精确定量栽培技术相结合，建成防渗渠道12公里。推广应用工业节水新技术，完成1个工业企业节水示范工程建设。 |  | 2010.12 | 农业局 | 各镇、街道 |
| 十六 | 市河清水（具体内容详见附表9） | 1.继续推进截污 （1）6月底前完善柴支浜珠江路市政雨污管网，对换水涵管设置检查井，并实施清淤，配合市建设局对生活污水补充截污。 |  | 2010.12 | 城建局 | 河海街道、环保局 |
|  |  | （2）10月底前对老藻港河西支新桥中学、凤凰名城、腾龙苑生活污水实施接管。 |  | 2010.12 | 城建局 | 新桥镇、龙虎塘街道、环保局 |
|  |  | 2．加大控源力度 8月底前对老藻港河西支新桥屠宰场污水实施接管； |  | 2010.12 | 经发局 | 新桥镇 |
|  |  | 10月底前对凤凰河沿河后肖工业小区8家、河海工业小区3家、三井工业小区17家污水实施接管（见附表10）。 |  |  | 城建局 | 薛家镇、三井街道、河海街道 |
|  |  | 3. 实施清淤活水 （1）8月底前配合市水利局对毛龙河铁路桥以北河道实施清淤；9月底前会同天宁区政府对五奎桥河东段实施补充清淤、疏浚，研究换水方案。 |  | 2010.12 | 农业局 | 薛家镇、三井街道 |
|  |  | （2）10月底前对老藻港河西支河道实施清淤、修建驳岸；年内组织实施北童子河天山花园段拓浚河道，沟通水系。 |  | 2010.12 | 农业局 | 春江镇、新桥镇、三井街道 |
|  |  | 4.实施生态修复 8月底前配合市环保局对柴支浜南支实施生态修复。 |  | 2010.12 | 环保局 |  |
| 十七 | 净化空气 | 1．开展燃煤型污染控制 建成区新建三产项目全部使用清洁能源。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．强化扬尘污染防治 开展物料堆场综合整治，5月底前完成常州长江开发有限公司等12个港口企业、码头、堆场和露天仓库在（见附表11）的整治。建设工地适时开征扬尘排污费。 |  | 2010.6 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3．加强工业废气防治 巩固、提升已整治的重点区域工业废气防治成果，进一步减少环境信访；6月底前完成滨江化工区81家企业（见附表12）整治任务，环境信访下降10%；9月底前完成对省运会比赛有影响的常州晨光树脂有限公司等21家企业（见附表13）废气整治，省运会期间对达不到废气要求且对比赛有影响的企业一律责令停产。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4．推进秸秆综合利用 完成10万亩秸秆机械化还田，建设1个秸秆综合利用示范点。加强禁烧巡查，全面落实“片长”、“路长”责任制，同时，在省运会场馆、高速公路沿线、机场等敏感区域周边的罗溪镇等4个镇（见附表14）建立秸秆污染防治达标区。 |  | 2010.12 | 农业局 | 环保局、各镇 |
|  |  | 5．开展餐饮油烟废气整治 按照《常州市市区餐饮行业整治方案》推进餐饮油烟整治，建成区所有新建餐饮项目必须使用清洁能源。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 十八 | 总量减排 | 1. 推进减排项目实施 年内完成化学需氧量减排项目7个（见附表15）。加强电力企业脱硫设施运行监管，完善减排监测体系建设。做好减排基础台帐资料的建立及收集工作。 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．开展好污染源动态更新调查 根据环保部《关于开展污染源普查动态更新调查工作的通知》和《污染源普查动态更新调查技术规定》，开展污染源动态更新调查，并建立污染源动态更新调查质量控制责任制，按期上报调查数据。 |  |  |  |  |
|  |  | 3．编制好“十二五”减排规划 结合污染动态更新调查，合理确定 “十二五”总量减排基数。从提高污水处理厂处理负荷、提高污水处理率、调整产业结构、加快规模化畜禽养殖污染治理、火（热）电企业脱硝等方面挖掘总量减排潜力。 |  |  |  |  |
| 十九 | 其他 | 1．做好国家环保模范城市复查迎检准备工作 认真做好2009年创模台帐资料的整编工作 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．环境保护“十二五”规划编制 按时完成环境保护“十二五”规划编制 |  | 2010.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3．实施区域补偿和排污指标有偿使用 一是严格实施《常州市环境资源区域补偿实施方案（试行）》。根据设置的市级环境资源区域补偿断面，明确补偿资金分摊责任。二是继续推进排污指标有偿使用和交易试点，启动排污权交易。 |  | 2010.12 | 环保局 财政局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4．推行保证金制度 一是区政府向市财政交纳一百万元秸秆禁烧保证金，辖区内全年未发现秸秆焚烧的予以全额返回，发现一处一次扣三千元。区政府成立秸秆禁烧领导小组，并与各镇（街道）、村（社区）层层签定禁烧责任状并落实工作责任，同时加强秸秆禁烧宣传。二是按化学需氧量300元/吨、二氧化硫200元/吨向市财政交纳减排保证金，完成年度减排任务的，予以全额返回。未完成减排任务的，按未完成数量双倍扣除，并将扣除部分纳入市级污染防治资金。 |  | 2010.12 | 农业局 环保局 财政局 | 各镇、街道 |
|  |  | 5．推行环保网格化管理 根据《市政府办公室关于印发〈常州市推行乡镇街道环保网格化管理的实施意见〉的通知》（常政办发[2009]118号），对各镇、街道辖区内生活污水集中处理率、工业企业废水排放监察达标率、环境信访总量、秸秆综合利用率、生活垃圾无害化处理率、规模化畜禽养殖场粪便综合利用率等6项环保指标的进行统计，并定期上报，进一步明确各镇、街道环境保护的责任，因地制宜推进污染治理。 |  | 2010.12 | 各镇、街道 | 环保局 农业局 城建局 |
|  |  | 6．加大治污投入 一是根据《江苏省太湖水污染治理工作方案》，从新增财力中划出10%-20%专门用于太湖水污染治理，并确保列入与省政府签定的《常州市人民政府2010年度太湖水污染治理目标责任书》、《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案》、《苏南运河水环境综合整治方案》和本方案中各项污染防治工程的资金及时、足额到位。二是全面开征污水处理厂氮磷超标排污费。 |  | 2010.12 | 财政局 环保局 | 城建局 农业局 各镇、街道 |

附表1：

新北区重要生态功能保护区名单

| 个数 | 名 称 |
| --- | --- |
| 3 | 长江魏村饮用水源保护区、长江（常州市区）重要湿地、小河水厂饮用水源保护区 |

附表2：

新北区魏村水源地搬迁企业名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 7 | 常州市骏成电讯配件厂、常州市晨驰电子有限公司、常州市丰盛电子有限公司、常州市兴隆电子有限公司、常州市金特易电子有限公司、常州市恒翔电子有限公司、常州市新北区魏村电器配件厂 |

附表3：

生态村、社区创建名单

| 类别 | 个数 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 省级生态村 | 4 | 罗溪、孟河、西夏墅、春江各一个 |
| 市级生态村 | 12 | 罗溪、孟河、西夏墅、春江各三个 |
| 市级绿色社区 | 1 | 西夏墅池上社区 |

附表4：

新北区实施清洁生产审核企业名单

| 类别 | 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 自愿性 | 6 | 常州耀春格瑞纺织品有限公司、常州奔马金属制品有限公司、江苏凯特汽车部件有限公司、常州新区百丈热能站、常州新毅毛纺织有限公司、常州南港港口机械有限公司 |
| 强制性 | 23 | 江苏华达化工集团有限公司（江边基地）、新湖（常州）石化有限公司、常州新都化工有限公司、常州曙光精细化工有限公司、常州吉恩化工有限公司、常州亚邦化学有限公司、常州金隆嘉华化工有限公司、常州科润达化工科技有限公司、波林化工（常州）有限公司、常州俭朴化工有限公司、上海合全药业有限公司常州分公司、常州市新华活性材料有限公司、常州明谛树脂有限公司、常州宝隆化工有限公司、常州伊思特化工有限公司、常州临江化工有限公司、常州友邦涂料有限公司、江苏天汁化学有限公司、常茂生物化学工程股份有限公司、常州武新制药有限公司、常州柠檬树印染有限公司、常州天和印染有限公司、常州大诚和泰纺织印染有限公司 |

附表5：

生活污水处理行政村名单

| 个数 | 名 称 |
| --- | --- |
| 6 | 罗溪镇：鸦鹊村、温寺村、龙珠山村 西夏墅镇：水塔口村 春江镇：安家村 孟河镇：万绥村 |

附表6：

新北区市级以上开发区、工业集中区名单

| 个数 | 名 称 |
| --- | --- |
| 7 | 常州国家高新技术产业开发区、常州新北区滨江工业园、常州新北区空港产业园、常州高新纺织印染工业园、常州新北区电子科技产业园、中国常州出口加工区、常州新北区薛家工业园 |

附表7：

新北区打造放心行业专项整治企业名单

| 行业类别 | 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 印染 | 64 | 常州常旺染织有限公司、常州三敏纺织有限公司、常州天和印染有限公司、常州新区益盛纺织印染有限公司、常州市天卓纺织品整理有限公司、常州新宏图纺织印染有限公司、常州锦绫织染有限公司、常州银林开普纺织品有限公司、常州市新浩印染有限公司、常州明泰纺织印染有限公司、常州市燎源纺织印染有限公司、常州大诚和泰纺织印染有限公司、常州新区锦绣植绒工艺厂、常州新毅毛纺织有限公司、常州市百达植绒制品有限公司、常州市华艺植绒材料有限公司、常州市通达植绒材料有限公司、常州新区中意植绒材料有限公司、常州超云纺织印染有限公司、常州帝豪纺织染整有限公司、常州市益友染织有限公司、常州华灏针织有限公司、常州依丝特纺织服饰有限公司、常州东方诺亚印染有限公司、常州耀春格瑞纺织品有限公司、常州新区百丈植绒制品有限公司、常州新区如意植绒材料有限公司、常州植绒材料有限公司、常州强宏绒毛有限公司、常州市方达植绒有限公司、常州新区自兴植绒材料有限公司、常州新区隆盛植绒材料有限公司、常州新区联发植绒制品有限公司、常州市力天植绒制品有限公司、常州市顺发植绒材料有限公司、常州万意纺织有限公司、常州新区宏达植绒制品有限公司、常州东方银河植绒有限公司、常州市群益植绒材料有限公司、常州市吉庆纺织植绒材料有限公司、常州市科纺印染有限公司、常州永达植绒有限公司、常州新区八方植绒制品有限公司、常州长霖纺织印染有限公司、常州市常乐浆染服装有限公司、常州市嘉翔纺织印染有限公司、常州市思前染整有限公司、常州市丰仕达印染有限公司、常州市英时丰纺织印染有限公司、常州柠檬树印染有限公司、常州市海鲨合成化纤有限公司、常州市裕恒染整有限公司、常州市巨朋纺织印染有限公司、常州市百顺印染有限公司、常州西苑印染有限公司、常州市德易印染有限公司、常州佳通印染有限公司、常州伟程印染有限公司、常州中臻针织品染整有限公司、常州唯乐印染有限公司、常州京江源纺织有限公司、常州市儒晟印染有限公司、常州嘉展染丝有限公司、常州市鑫诺纺织有限公司 |
| 化工 | 90 | 常州孟达精细化工有限公司、常州红旗化工有限公司、常州市龙昌化工有限公司、常州旭明精细化工有限公司、常州江南医药化工有限公司、常州市捷达助剂厂、常州市永佳助剂厂、常州通达化工有限公司、常州龙城药业有限公司、常州市新都化工有限公司、常州沈氏化工残渣处理有限公司、江苏华达化工集团有限公司（江边基地）、常州科隆化工有限公司、新湖（常州）石化有限公司、江苏盈天化学有限公司、常州永泰丰化工有限公司、常州曙光精细化工有限公司、波林化工（常州）有限公司、江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司、常州明谛树脂有限公司、常州金隆嘉华化工有限公司、常州宝隆化工有限公司、常州吉恩化工有限公司、常州市巴龙化工有限公司、常州亚邦化学有限公司、上海合全药业有限公司常州分公司、常州市新华活性材料有限公司、常州俭朴化工有限公司、常州市科润达化工有限公司、常州友邦涂料有限公司、常茂生物化学工程股份有限公司、常州寅盛药业有限公司、常州伊思特化工有限公司、常州市临江化工有限公司、江苏天汁化学有限公司、常州虹江化工有限公司、常州市佳森化工有限公司、常州武新制药有限公司、常州佳友化工有限公司、常州蓝天瑞奇化工有限公司、常州亚邦齐晖医药化工有限公司、常州市越兴化工有限公司、常州市科威精细化工有限公司、常州华生精细化工有限公司、常州亚邦申联化工有限公司、江苏中威药业有限公司、常州瑞明药业有限公司、常州清红化工有限公司、常州达欧化工有限公司、常州惠腾化工有限公司、常州新东化工发展有限公司、常州海克莱化学有限公司、常州德科化学有限公司、常州爱匹克斯汉泰化工研究所有限公司、常州市新鸿医药化工技术有限公司、常州市科英化工有限公司、常州市凯乐生化科技有限公司、常州青龙化工有限公司、常州诚达石化工业有限公司、常州市飞腾化工有限公司、常州永新化工有限公司、常州常达化工制造有限公司、常州建滔化工有限公司、常州胜杰化工有限公司、常州欣润化学有限公司、常州富桥树脂有限公司、常州东昊化工有限公司、常州市春港化工有限公司、常州龙江江天化工有限公司、常州天马集团有限公司、常州龙宇颜料化学有限公司、常州市凯元化工有限公司、常州大湖工程塑料有限公司、上海医药（集团）常州红太阳药业有限公司、建滔（常州）化工储运有限公司、华润聚酯有限公司、江苏科茵格特种沥青有限公司、江苏常隆化工有限公司、常州力昊化学发展有限公司、常州世鑫化工有限公司、常州市新华石油化工储运有限公司、常州市常虹化工技术发展有限公司、常州市安耐得工业废弃物处置有限公司、常州市常瑞化工有限公司、江苏埃宝化工材料有限公司、常州市双志石油化工储运有限公司、常州市达润化工有限公司、瑞邦（农化）江苏有限公司、常州佳盛净水剂有限公司、常州市洋江净水剂有限公司 |
| 污水厂 | 3 | 新区化工污水处理厂、百丈污水处理厂、西源污水处理厂 |

附表8：

新北区县、乡河道疏浚表

| 条数 | 县乡河道名称 |
| --- | --- |
| 8 | 北童子河、大坝河、十里横河东段、西横沟、浦西大沟、万家河、立新沟、安定河 |

附表9：

新北区河道环境质量提升工程主要任务一览表

| 序号 | 河道名称 | 存在问题 | 工作任务 | 责任部门 | 配合部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升河道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛龙河 | 铁路桥以北淤积严重 | 对铁路桥以北河道实施清淤 | 农业局 | 三井街道 | 2010年8月 |
| 2 | 柴支浜 | 1．珠江路市政雨污管网存在串流现象 | 1．完善珠江路市政雨污管网，对生活污水补充截污 | 城建局 |  | 2010年6月 |
|  |  | 2．换水涵管淤积 | 2．换水涵管设置检查井，并实施清淤 | 城建局 |  | 2010年6月 |
|  |  |  | 3．配合市环保局对南支实施生态修复 | 环保局 |  | 2010年8月 |
| 新增河道 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 五奎桥河 | 东段淤积严重，为断头浜，无法换水 | 东段实施补充清淤、疏浚，研究换水方案 | 农业局 | 三井街道 | 2010年9月 |
| 5 | 北童子河 | 天山花园段水系不通 | 拓浚河道，沟通水系 | 农业局 | 三井街道 | 2010年12月 |
| 6 | 老藻港河西支 | 1．新桥屠宰场污水排放 | 1．对屠宰场污水实施接管 | 新桥镇 | 经发局 | 2010年8月 |
|  |  | 2．凤凰名城、腾龙苑生活污水排放 | 2．对凤凰名城、腾龙苑生活污水实施接管 | 城建局 | 常高新集团 | 2010年10月 |
|  |  | 3．淤积严重 | 3．对河道实施清淤、驳岸 | 农业局 | 新桥镇 | 2010年10月 |
| 7 | 凤凰河 | 工业企业污水排放 | 沿河后肖工业小区8家、河海工业小区3家、三井工业小区17家企业污水实施接管 | 城建局 | 环保局、薛家镇、河海街道、 三井街道 | 2010年10月 |

附表10：

新北区凤凰河沿线接管企业名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 28 | 常州市永杰蒸发器有限公司、常州市后肖建筑灯饰有限公司、江苏后肖幕墙装饰有限公司、常州市万国冷暖设备配件有限公司、常州后肖蒸发器厂、常州市晨通电信设备厂、常州市后肖宏图幕墙有限公司、常州市解放滚针轴承厂、常州天安玻璃钢活动房厂、常州腾辉电子有限公司、常州锦明电子有限公司、睿达纺织、龙城不锈钢、远方电器、伟智机械、宏成电器、锐技卷轴、博二精工、斯达芬机械、盛海仪表、康利达顶尖模具、海发超声电子、建业五金工具、恒达自动化仪表、百纳包装、安吉利汽修、三明电子、永宏灯饰 |

附表11：

新北区港口企业、码头、堆场和露天仓库整治名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 12 | 常州长江开发有限公司、建滔（常州）石化码头有限公司、常州市西夏墅交通服务站、常州市安洁海船舶有限公司、常州市胜德港口储运有限公司、中顺建设有限公司、常州中天混凝土材料有限公司、常州大正恒固建材有限公司、常州顺创建筑材料有限公司、常州新区仙龙建材有限公司、常州三井东庄建材供应站、常州创特建材经营部 |

附表12：

新北区滨江化工区废气整治企业名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 81 | 常州市新都化工有限公司、常州沈氏化工残渣处理有限公司、江苏华达化工集团有限公司（江边基地）、常州科隆化工有限公司、新湖（常州）石化有限公司、江苏盈天化学有限公司、常州永泰丰化工有限公司、常州曙光精细化工有限公司、波林化工（常州）有限公司、江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司、常州明谛树脂有限公司、常州金隆嘉华化工有限公司、常州宝隆化工有限公司、常州吉恩化工有限公司、常州市巴龙化工有限公司、常州亚邦化学有限公司、上海合全药业有限公司常州分公司、常州市新华活性材料有限公司、常州俭朴化工有限公司、常州市科润达化工有限公司、常州友邦涂料有限公司、常茂生物化学工程股份有限公司、常州寅盛药业有限公司、常州伊思特化工有限公司、常州市临江化工有限公司、江苏天汁化学有限公司、常州虹江化工有限公司、常州市佳森化工有限公司、常州武新制药有限公司、常州佳友化工有限公司、常州蓝天瑞奇化工有限公司、常州亚邦齐晖医药化工有限公司、常州市越兴化工有限公司、常州市科威精细化工有限公司、常州华生精细化工有限公司、常州亚邦申联化工有限公司、江苏中威药业有限公司、常州瑞明药业有限公司、常州清红化工有限公司、常州达欧化工有限公司、常州惠腾化工有限公司、常州新东化工发展有限公司、常州海克莱化学有限公司、常州德科化学有限公司、常州爱匹克斯汉泰化工研究所有限公司、常州市新鸿医药化工技术有限公司、常州市科英化工有限公司、常州市凯乐生化科技有限公司、常州青龙化工有限公司、常州诚达石化工业有限公司、常州市飞腾化工有限公司、常州永新化工有限公司、常州常达化工制造有限公司、常州建滔化工有限公司、常州胜杰化工有限公司、常州欣润化学有限公司、常州富桥树脂有限公司、常州东昊化工有限公司、常州市春港化工有限公司、常州龙江江天化工有限公司、常州天马集团有限公司、常州龙宇颜料化学有限公司、常州市凯元化工有限公司、常州大湖工程塑料有限公司、上海医药（集团）常州红太阳药业有限公司、建滔（常州）化工储运有限公司、华润聚酯有限公司、江苏科茵格特种沥青有限公司、江苏常隆化工有限公司、常州力昊化学发展有限公司、常州世鑫化工有限公司、常州市新华石油化工储运有限公司、常州市常虹化工技术发展有限公司、常州市安耐得工业废弃物处置有限公司、常州市常瑞化工有限公司、江苏埃宝化工材料有限公司、常州市双志石油化工储运有限公司、常州市达润化工有限公司、瑞邦（农化）江苏有限公司、常州佳盛净水剂有限公司、常州市洋江净水剂有限公司 |

附表13：

新北区废气整治企业名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 21 | 江苏常隆化工有限公司、常州晨光树脂有限公司、常州华润聚酯有限公司、常州光星精机有限公司、常州新区百丈污水处理有限公司、常州通达化工有限公司、常州康瑞化工有限公司、常州春信化工有限公司、常州铮彦化工有限公司、常州龙昌化工有限公司、常州兴慧化工有限公司、常州南江医药化工有限公司、常州孟达精细化工有限公司、常州红旗化工有限公司、常州汤庄垃圾填埋场、常州市常液液压件有限公司、常州天创复合材料有限公司、常州星宇车灯股份有限公司、常州福莱姆汽车涂料有限公司、常州华狮化工有限公司 |

附表14：

新北区建立秸秆达标区乡镇名单

| 个数 | 乡 镇 名 称 |
| --- | --- |
| 4 | 罗溪镇、西夏墅镇、薛家镇、春江镇 |

附表15：

新北区COD减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 | 投运日期 | 2010年减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水塔口村生活污水处理 | 农村生活污水处理 | 2009.12 | 8.7 |  |
| 2 | 常州明毅纺织有限公司 | 全厂关闭 | 2009.12 | 92.8 |  |
| 3 | 常州科佳化工有限公司 | 全厂关闭 | 2009.12 | 32.78 |  |
| 4 | 常州市东方助剂厂 | 全厂关闭 | 2009.12 | 36.86 |  |
| 5 | 常州荣林化工有限公司 | 全厂关闭 | 2009.12 | 32.62 |  |
| 6 | 常州市金泉助剂有限公司 | 全厂关闭 | 2009.12 | 30.46 |  |
| 7 | 常州市步进助剂厂 | 全厂关闭 | 2009.12 | 15.2 |  |
| 合计 |  |  |  | 249.42 |  |