常州市新北区人民政府办公室文件

常新政办〔2011〕14号

─────────────────────────

关于印发2011年新北区农村桥梁

重建计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委、办、局，区各公司、直属单位：

经区政府同意，现将《2011年新北区农村桥梁重建计划》印发给你们，请认真遵照执行。

农村危桥改造是一项重要的民生工程，各镇应按照《关于新北区镇村道路及危桥重建、加固的实施意见》（常新政[2003]40号）、《关于加强镇村道路改造及农桥重建、加固等项目财政补贴资金管理的通知》（常新政[2006]108号）等文件精神，严格履行工程建设各项基本程序，认真实施监理并接受质量监督和安全监督，本着提升农村公路等级、服务社会主义新农村建设的原则，在桥梁设计荷载等级上不低于公路－II级标准，确保2011年10月底前完成改造任务。区各有关部门要加强对该项工作的督查考核，对逾期未完工项目不予核拨补贴资金。

二○一一年五月五日

2011年新北区农村桥梁重建计划

| 乡镇名称 | 序 号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 改造类型 |  | 桥梁全长 （m） | 桥梁跨径 （m） | 桥梁全宽 （m） | 镇上报造价 （万元） | 计划造价 （万元） | 备注（区补贴资金） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重 建 | 加 固 |  |  |  |  |  |  |
| 春江镇 | 1 | 朝阳河3号桥 | 水家村 | 1 |  | 16 | 15 | 6 | 41.2 | 41.2 |  |
|  | 2 | 红卫桥 | 绿南村剩银河 | 1 |  | 22 | 20 | 6 | 82.4 | 82.4 |  |
|  | 小 计 |  |  | 2 |  |  |  |  | 123.60 | 123.6 | 47.0 |
|  | 1 | 汤家兴镇桥 | 汤家村 | 1 |  | 30 | 30 | 6 | 45 | 45 |  |
|  | 2 | 南荫平板桥 | 南荫村 | 1 |  | 10 | 9 | 5 | 13 | 13 |  |
|  | 3 | 九龙前进桥 | 九龙村 | 1 |  | 16 | 15 | 7 | 29.12 | 29.12 |  |
|  | 4 | 施家桥 | 先锋村 | 1 |  | 9 | 8 | 4 | 9.4 | 9.4 |  |
|  | 5 | 东村桥 | 城 北 | 1 |  | 8 | 7 | 4 | 8.4 | 8.4 |  |
|  | 6 | 中村桥 | 城 北 | 1 |  | 8 | 7 | 4 | 8.4 | 8.4 |  |
|  | 7 | 西村桥 | 城 北 | 1 |  | 8 | 7 | 4 | 8.4 | 8.4 |  |
|  | 8 | 十字路桥 | 城 北 | 1 |  | 8 | 7 | 4 | 8.4 | 8.4 |  |
|  | 9 | 五圩头桥 | 城 北 | 1 |  | 6 | 5 | 4 | 6.3 | 6.3 |  |
|  | 小 计 |  |  | 9 |  |  |  |  | 136.42 | 136.42 | 58.7 |
| 新桥镇 | 1 | 叶家桥 | 老藻江河 | 1 |  | 25 | 25 | 3 | 33 | 33 |  |
|  | 2 | 常家滩桥 | 济农河 | 1 |  | 25 | 25 | 3 | 38.5 | 38.5 |  |
|  | 3 | 史市2号桥 | 史市村 | 1 |  | 25 | 25 | 3 | 33 | 33 |  |
|  | 4 | 老郭塘桥 | 童子河 | 1 |  | 25 | 25 | 3 | 33 | 33 |  |
|  | 小 计 |  |  | 4 |  |  |  |  | 137.5 | 137.5 | 45.8 |
| 罗溪镇 | 1 | 丁巷桥 | 健康村 | 1 |  | 23 | 20 | 6 | 42 | 42 |  |
|  | 2 | 东沟北桥 | 健康村 | 1 |  | 18 | 10 | 4 | 22 | 22 |  |
|  | 3 | 王家桥 | 鸦鹊村 | 1 |  | 15 | 10 | 4 | 18 | 18 |  |
|  | 小 计 |  |  | 3 |  |  |  |  | 82 | 82 | 31.2 |
| 西夏墅 | 1 | 戴家西桥 | 梅林桥梁 | 1 |  | 8 | 8 | 4 | 13.76 | 13.76 |  |
|  | 2 | 张家南桥 |  | 1 |  | 8 | 8 | 4 | 13.76 | 13.76 |  |
|  | 3 | 塘绛上桥 | 戎家桥梁 | 1 |  | 12 | 12 | 5 | 23.65 | 23.65 |  |
|  | 4 | 邹家村桥 | 东南桥梁 | 1 |  | 6 | 6 | 5 | 12.9 | 12.9 |  |
|  | 5 | 从杨堤桥 | 浦西桥梁 | 1 |  | 16 | 16 | 6 | 41.28 | 41.28 |  |
|  | 6 | 绛头南桥 |  | 1 |  | 20 | 20 | 5 | 43 | 43 |  |
|  | 7 | 塘里西桥 | 池上桥梁 | 1 |  | 15 | 15 | 5 | 32.25 | 32.25 |  |
|  | 8 | 西南桥 | 西夏墅桥梁 | 1 |  | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 |  |
|  | 9 | 南安桥 |  | 1 |  | 15 | 15 | 12 | 90 | 90 |  |
|  | 10 | 西浦大桥 |  | 1 |  | 30 | 30 | 12 | 180 | 180 |  |
|  | 小 计 |  |  | 10 |  |  |  |  | 457.6 | 457.6 | 196.8 |
| 合 计 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 799.62 | 799.62 | 333.56 |

| 主题词： | 城乡建设 桥梁 计划 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2011年5月6日印发 |

共印75份