常州市新北区人民政府办公室文件

常新政办〔2011〕15号

─────────────────────────

关于印发2011年新北区镇村道路

改造计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委、办、局，区各公司、直属单位：

经区政府同意，现将《2011年新北区镇村道路改造计划》印发给你们，请认真遵照执行。

镇村道路改造是一项服务社会主义新农村建设的民生工程，各镇应按照《关于新北区镇村道路及危桥重建、加固的实施意见》（常新政[2003]40号）、《关于加强镇村道路改造及农桥重建、加固等项目财政补贴资金管理的通知》（常新政[2006]108号）等文件精神，严格履行工程建设各项基本程序，认真实施监理并接受质量监督和安全监督，充分利用旧路资源，着重提高路面等级，完善防护排水设施，确保2011年10月底前完成改造任务。区各有关部门要加强对该项工作的督查考核，对逾期未完工项目不予核拨补贴资金。

二○一一年五月五日

2011年新北区镇村道路改造计划

| 乡镇 名称 | 序 号 | 道路名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 路面 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 路面 结构 | 预算造价 （万元） | 备注 |
| 春 江 镇 | 1 | 百丈村道 | 百丈村委 | 1300 | 2.5 | 泥石 | 1300 | 3.5 | 4550 | 砼 | 54.6 | 1300 | 3.5 | 4550 | 砼 | 50.05 |  |
|  | 2 | 陈双路 | 光明路～创业路 | 1100 | 3 | 泥石 | 1100 | 4 | 4400 | 砼 | 52.8 | 1100 | 4 | 4400 | 砼 | 48.4 |  |
|  | 3 | 徐墅村主干道 | 村委周边 | 3000 | 3 | 泥石 | 3000 | 4 | 12000 | 砼 | 144 | 3000 | 4 | 12000 | 砼 | 132 |  |
|  | 4 | 魏村村道 | 魏村村委 | 1450 | 3.5 | 泥石 | 1450 | 4 | 5800 | 砼 | 69.6 | 1450 | 4 | 5800 | 砼 | 63.8 |  |
|  | 5 | 老常魏公路 | 丰收桥～魏安路 | 1500 | 4 | 泥石 | 1500 | 6 | 9000 | 沥青贯入 | 60 | 1500 | 6 | 9000 | 沥青贯入 | 63 |  |
|  | 6 | 周家路 | 灵桥村委 | 2000 | 3.5 | 泥石 | 2000 | 4 | 8000 | 砼 | 96 | 2000 | 4 | 8000 | 砼 | 88 |  |
|  | 7 | 闸北村道 | 闸北村委 | 2000 | 2.5 | 泥石 | 2000 | 3 | 6000 | 砼 | 72 | 2000 | 3 | 6000 | 砼 | 66 |  |
|  | 8 | 南杨路 | 南杨村～东海路 | 1200 | 3.5 | 泥石 | 1200 | 4 | 4800 | 砼 | 57.6 | 1200 | 4 | 4800 | 砼 | 52.8 |  |
|  | 9 | 长沟路 | 史家村～柴灵路 | 1200 | 3 | 泥石 | 1200 | 4 | 4800 | 砼 | 57.6 | 1200 | 4 | 4800 | 砼 | 52.8 |  |
|  | 10 | 刘家巷路 | 魏安路～刘家巷 | 1300 | 2.5 | 泥石 | 1300 | 3.5 | 4550 | 砼 | 54.6 | 1300 | 3.5 | 4550 | 砼 | 50.05 |  |
|  | 11 | 德胜河边路 | 滨江桥往北 | 1000 | 7 | 沥青 | 1000 | 7 | 7000 | 沥青贯入 | 49 | 1000 | 7 | 7000 | 沥青贯入 | 49 |  |
|  | 12 | 夏巷里路 | 绿南村委～夏巷里 | 800 | 3.5 | 泥石 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 38.4 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 35.2 |  |
|  | 13 | 袁家巷路 | 前舍村委 | 2000 | 2.5 | 泥石 | 2000 | 3 | 6000 | 砼 | 72 | 2000 | 3 | 6000 | 砼 | 66 |  |
|  | 14 | 张家村路 | 东蒋村委 | 600 | 3 | 泥石 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 28.8 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 26.4 |  |
|  | 15 | 金家路 | 金家～常泰高速 | 2000 | 2.5 | 泥石 | 2000 | 3.5 | 7000 | 砼 | 84 | 2000 | 3.5 | 7000 | 砼 | 77 |  |
|  | 16 | 南金路 | 南金～常泰高速 | 2000 | 2.5 | 泥石 | 2000 | 3.5 | 7000 | 砼 | 84 | 2000 | 3.5 | 7000 | 砼 | 77 |  |
|  | 17 | 永安东路 | 振兴路～老魏安路 | 600 | 12 | 砼 | 600 | 18 | 10800 | 沥青 | 350 | 600 | 18 | 10800 | 沥青 | 216 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 25050 |  | 107300 |  | 1425 | 25050 |  | 107300 |  | 1213.5 | 区政府计划补贴资金：461.1万元 |
| 孟 河 镇 | 1 | 树新中心大道 | 邵家村至二甲里 | 1000 | 2.5 | 砼 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 77.62 | 1000 | 4 | 4000 | 砼 | 60 |  |
|  | 2 | 滕村路北大道 | 九龙路至小刘家 | 800 | 2.5 | 沥青 | 800 | 3.5 | 2800 | 砼 | 43.47 | 800 | 3.5 | 2800 | 砼 | 33.6 |  |
|  | 3 | 龙亭中心大道 | 孟河大道至孙家村 |  |  |  | 1700 | 7 | 11900 | 砼 | 298 | / | / | / | / | / | 暂缓实施 |
|  | 4 | 东陆徐家路 | 东陆村委至小杨线 | 1000 | 3.5 | 泥石 | 1000 | 3.5 | 3500 | 砼 | 54.34 | 1000 | 3.5 | 3500 | 砼 | 42 |  |
|  | 5 | 山江南路 | 卧龙桥至新生桥 | 1600 | 4 | 泥石 | 1600 | 4 | 6400 | 砼 | 99.36 | / | / | / | / | / | 暂缓实施 |
|  | 6 | 城南路 | 拓宽北大沟至孟河大道 | 250 | 3 | 砼 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 15.55 | 250 | 5 | 1250 | 砼 | 15 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 6350 |  | 29850 |  | 588.34 | 3050 |  | 11550 |  | 150.6 | 区政府计划补贴资金：64.8万元 |
| 新 桥 镇 | 1 | 茶安村级道 | 龙江路至4个自然村 | 1500 | 3 | 泥石 | 1500 | 3 | 4500 | 沥青 | 49.5 | 1500 | 3 | 4500 | 沥青 | 22.5 |  |
|  | 2 | 史市村道 | 新三路至7个自然村 | 4800 | 2.5 | 泥石 | 4800 | 3 | 14400 | 沥青 | 158.4 | 4800 | 3 | 14400 | 沥青 | 72 |  |
|  | 3 | 孙家村道 | 新马大道至7个自然村 | 4500 | 3 | 泥石 | 4500 | 3 | 13500 | 沥青 | 148.5 | 4500 | 3 | 13500 | 沥青 | 67.5 |  |
|  | 4 | 马安村道 | 龙江路至2个自然村 | 1600 | 3 | 泥石 | 1600 | 3 | 4800 | 沥青 | 174.9 | 1600 | 3 | 4800 | 沥青 | 24 |  |
|  |  |  | 长江路至3个自然村 | 2000 | 3 | 泥石 | 2000 | 3 | 6000 | 沥青 |  | 2000 | 3 | 6000 | 沥青 | 30 |  |
|  |  |  | 新马大道至3个自然村 | 1700 | 3 | 泥石 | 1700 | 3 | 5100 | 沥青 |  | 1700 | 3 | 5100 | 沥青 | 25.5 |  |
|  | 5 | 朱家村道 | 长江路至4个自然村 | 1300 | 3 | 泥石 | 1300 | 3 | 3900 | 沥青 | 108.9 | 1300 | 3 | 3900 | 沥青 | 19.5 |  |
|  |  |  | 新马大道至6个自然村 | 2000 | 3 | 泥石 | 2000 | 3 | 6000 | 沥青 |  | 2000 | 3 | 6000 | 沥青 | 30 |  |
|  | 6 | 郭塘村道 | 新安路至5个自然村 | 6800 | 3 | 泥石 | 6800 | 3 | 20400 | 沥青 | 224.4 | 6800 | 3 | 20400 | 砼 | 224.4 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 26200 |  | 78600 |  | 864.6 | 26200 |  | 78600 |  | 515.4 | 区政府计划补贴资金：171.8万元 |
| 罗 溪 镇 | 1 | 龙珠山 村道 | 小横河～肖家塘 | 650 | 3.5 | 碎石 | 650 | 3.5 | 2275 | 砼 | 22.75 | 650 | 3.5 | 2275 | 砼 | 22.75 |  |
|  |  |  | 卢北～卢南 | 650 | 3 | 碎石 | 1450 | 3.5 | 5000 | 砼 | 50 | 1400 | 3.5 | 4900 | 砼 | 49 |  |
|  |  |  | 唐贤巷 | 700 | 5 | 碎石 | 700 | 5 | 3500 | 砼 | 35 | 700 | 5 | 3500 | 砼 | 35 |  |
|  |  |  | 勤丰路 | 680 | 8 | 沥青 | 680 | 7 | 4760 | 砼 | 47.6 | 680 | 7 | 4760 | 砼 | 47.6 |  |
|  | 2 | 汤庄社区 村道 | 南二房 | 600 | 4 | 碎石 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 24 | 600 | 4 | 2400 | 砼 | 24 |  |
|  |  |  | 延河路～高速公路 | 600 | 3.5 | 沥青 | 600 | 3.5 | 2100 | 沥青 | 21 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 21 |  |
|  | 3 | 谢庄村道 | 龙城大道～恽家塘 | 500 | 3.5 | 碎石 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 17.5 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 17.5 |  |
|  |  |  | 龙城大道～东沙河村 | 250 | 3.5 | 碎石 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 8.75 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 8.75 |  |
|  | 4 | 高巷村道 | 野田里村道 | 450 | 3 | 泥石 | 450 | 3.2 | 1440 | 砼 | 14.4 | 450 | 3.2 | 1440 | 砼 | 14.4 |  |
|  |  |  | 钱家塘村道 | 800 | 3 | 泥石 | 800 | 3.2 | 3200 | 砼 | 25.6 | 800 | 3.2 | 2560 | 砼 | 25.6 |  |
|  |  |  | 高巷里村道 | 800 | 3 | 泥石 | 800 | 3.2 | 3200 | 砼 | 25.6 | 800 | 3.2 | 2560 | 砼 | 25.6 |  |
|  |  |  | 西常村村道 | 550 | 3 | 泥石 | 550 | 3.2 | 2200 | 砼 | 17.6 | 550 | 3.2 | 1760 | 砼 | 17.6 |  |
|  |  |  | 横塘桥村道 | 500 | 3 | 泥石 | 500 | 3.2 | 2000 | 砼 | 16 | 500 | 3.2 | 1600 | 砼 | 16 |  |
|  |  |  | 牛桥头村道 | 500 | 3 | 泥石 | 500 | 3.2 | 2000 | 砼 | 16 | 500 | 3.2 | 1600 | 砼 | 16 |  |

| 乡镇 名称 | 序 号 | 道路名称 | 起止点 | 原路状况 |  |  | 镇申报计划 |  |  |  |  | 核定计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 路面 结构 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 路面 结构 | 计划投资 （万元） | 长度 （m） | 宽度 （m） | 面积 （m2） | 路面 结构 | 预算造价 （万元） | 备注 |
| 罗 溪 镇 | 5 | 健康村道 | 俞家弄～白巷 | 500 | 3 | 泥石 | 500 | 3.5 | 2000 | 砼 | 17.5 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 17.5 |  |
|  |  |  | 毛家塘村道 | 200 | 3 | 泥石 | 200 | 3.5 | 800 | 砼 | 7 | 200 | 3.5 | 700 | 砼 | 7 |  |
|  |  |  | 蔡家塘村道 | 300 | 3 | 泥石 | 300 | 3.5 | 1200 | 砼 | 10.5 | 300 | 3.5 | 1050 | 砼 | 10.5 |  |
|  |  |  | 卢家塘村道 | 450 | 3 | 泥石 | 450 | 2.5 | 1350 | 砼 | 11.25 | 450 | 2.5 | 1125 | 砼 | 11.25 |  |
|  | 6 | 四霍庄 村道 | 河西队～卢家桥 | 230 | 4 | 土路 | 230 | 4 | 920 | 砼 | 9.2 | 230 | 4 | 920 | 砼 | 9.2 |  |
|  |  |  | 唐贤巷～四霍庄道路 | 98 | 6 | 泥石 | 98 | 5 | 490 | 砼 | 4.9 | 98 | 5 | 490 | 砼 | 4.9 |  |
|  |  |  | 马家弄～西霍庄 | 360 | 4 | 泥石 | 360 | 4 | 1440 | 砼 | 14.4 | 360 | 4 | 1440 | 砼 | 14.4 |  |
|  | 7 | 王下村委村道 | 德胜河～吕汤路 | 350 | 3 | 泥石 | 350 | 3 | 1050 | 砼 | 10.5 | 350 | 3 | 1050 | 砼 | 10.5 |  |
|  | 8 | 彭家村道 | 张家～邵墓桥 | 600 | 5 | 泥石 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 18 | 450 | 4 | 1800 | 砼 | 18 |  |
|  |  |  | 曹家村 | 800 | 4 | 泥石 | 800 | 3.5 | 2800 | 砼 | 28 | 800 | 3.5 | 2800 | 砼 | 28 |  |
|  |  |  | 张家～史家 | 300 | 5 | 泥石 | 300 | 5 | 1500 | 砼 | 15 | 300 | 5 | 1500 | 砼 | 15 |  |
|  | 9 | 邱庄村道 | 邱庄村～大朝南 | 935 | 2.5 | 泥石 | 935 | 4 | 3740 | 砼 | 37.4 | 935 | 4 | 3740 | 砼 | 37.4 |  |
|  |  |  | 新庄～东村 | 635 | 4 | 泥石 | 1045 | 4 | 4180 | 砼 | 41.8 | 1045 | 4 | 4180 | 砼 | 41.8 |  |
|  | 10 | 南站村委 村道 | 南站～东莫 | 250 | 4 | 泥石 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 8.75 | 250 | 3.5 | 875 | 砼 | 8.75 |  |
|  |  |  | 庄家～罗汤路 | 500 | 5.5 | 泥石 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 20 | 400 | 5 | 2000 | 砼 | 20 |  |
|  | 11 | 溪东村道 | 黄河路～村主干道 | 1500 | 3 | 泥石 | 1500 | 2.5 | 3750 | 砼 | 37.5 | 1500 | 2.5 | 3750 | 砼 | 37.5 |  |
|  |  |  | 村主干道～南站路 | 500 | 3 | 泥石 | 350 | 3.5 | 1250 | 砼 | 12.5 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 12.25 |  |
|  |  |  | 村主干道 | 350 | 5 | 泥石 | 350 | 5 | 1750 | 砼 | 17.5 | 350 | 5 | 1750 | 砼 | 17.5 |  |
|  | 12 | 幸福村道 | 前吴～后吴 | 800 | 3 | 泥石 | 600 | 3 | 1800 | 砼 | 18 | 600 | 3 | 1800 | 砼 | 18 |  |
|  |  |  | 新建～鸦鹊 | 500 | 4.5 | 泥石 | 500 | 3.5 | 2250 | 砼 | 17.5 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 17.5 |  |
|  |  |  | 大元里～巢家村 | 700 | 5 | 泥石 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 20 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 20 |  |
|  | 13 | 鸦鹊村道 | 高架～高速道口 | 330 | 6 | 泥石 | 330 | 6 | 1980 | 砼 | 19.8 | 330 | 6 | 1980 | 砼 | 19.8 |  |
|  | 14 | 溪南村委 村道 | 村主道～牛车头 | 240 | 6 | 泥石 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 10 | 250 | 4 | 1000 | 砼 | 10 |  |
|  |  |  | 239省道～薛家路 | 290 | 5 | 泥石 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 12 | 300 | 4 | 1200 | 砼 | 12 |  |
|  | 15 | 灯塔村委 村道 | 前孙市 | 500 | 3 | 泥石 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 20 | 500 | 4 | 2000 | 砼 | 20 |  |
|  |  |  | 贡家塘 | 800 | 3.5 | 泥石 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 32 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 32 |  |
|  |  |  | 灯塔村道 | 670 | 6 | 泥石 | 670 | 6 | 4020 | 砼 | 40.2 | 670 | 6 | 4020 | 砼 | 40.2 |  |
|  | 16 | 窑丼村道 | 窑丼后野田 | 450 | 3 | 泥石 | 450 | 3 | 1350 | 砼 | 13.5 | 450 | 3 | 1350 | 砼 | 13.5 |  |
|  |  |  | 谈家塘 | 550 | 3.5 | 泥石 | 550 | 3.5 | 1925 | 砼 | 19.25 | 550 | 3.5 | 1925 | 砼 | 19.25 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 23348 |  | 92320 |  | 885.75 | 23298 |  | 88450 |  | 884.50 | 区政府计划补贴资金：336.1万元 |
| 西 夏 墅 镇 | 1 | 牛郎道路 | 蒋家庄道路 | 600 | 3 | 泥石 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 16.5 | 600 | 3.5 | 2100 | 砼 | 16.5 |  |
|  | 2 | 水塔口道路 | 东河港～孙家村 | 800 | 3 | 泥石 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 41.6 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 38.4 |  |
|  |  |  | 袁家村～韶家村 | 500 | 2.5 | 泥石 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 22.8 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 21 |  |
|  | 3 | 戎家道路 | 大戎家村道路 | 850 | 2.5 | 泥石 | 850 | 3.5 | 2975 | 砼 | 38.7 | 850 | 3.5 | 2975 | 砼 | 35.7 |  |
|  |  |  | 管家村道路 | 800 | 2.5 | 泥石 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 41.6 | 800 | 4 | 3200 | 砼 | 38.4 |  |
|  | 4 | 东南道路 | 前村～午星路 | 400 | 2.5 | 泥石 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 18.2 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 16.8 |  |
|  |  |  | 午星路～二分渠 | 1000 | 2.5 | 泥石 | 1000 | 3.5 | 3500 | 砼 | 45.5 | 1000 | 3.5 | 3500 | 砼 | 42 |  |
|  | 5 | 浦前道路 | 寨庄村～姜家村 | 500 | 3.5 | 泥石 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 22.8 | 500 | 3.5 | 1750 | 砼 | 21 |  |
|  |  |  | 西珠墅～河西村 | 800 | 3 | 泥石 | 800 | 3.5 | 2800 | 砼 | 36.4 | 800 | 3.5 | 2800 | 砼 | 33.6 |  |
|  |  |  | 东珠墅～纪念堂 | 500 | 3 | 泥石 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 35.0 | 500 | 5 | 2500 | 砼 | 30 |  |
|  | 6 | 池上道路 | 东弄口～镇南东路 | 350 | 2 | 泥石 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 15.9 | 350 | 3.5 | 1225 | 砼 | 14.7 |  |
|  |  |  | 高巷里主干道 | 400 | 3 | 泥石 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 18.2 | 400 | 3.5 | 1400 | 砼 | 16.8 |  |
|  | 7 | 西观庄道路 | 华家村道路 | 1500 | 2.5 | 泥石 | 1500 | 3.5 | 5250 | 砼 | 68.3 | 1500 | 3.5 | 5250 | 砼 | 63 |  |
|  | 8 | 新口庄道路 | 村委 | 200 | 4 | 泥石 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 10.4 | 200 | 4 | 800 | 砼 | 9.6 |  |
|  |  |  | 后宣庄～村委 | 250 | 6 | 泥石 | 250 | 6 | 1500 | 砼 | 19.5 | 250 | 6 | 1500 | 砼 | 18 |  |
|  | 9 | 西夏墅道路 | 阿里山路 | 500 | 4 | 泥石 | 500 | 12 | 6000 | 砼 | 150.0 | 500 | 12 | 6000 | 砼 | 150 |  |
|  |  |  | 微山湖路 | 300 | 4 | 泥石 | 300 | 12 | 3600 | 砼 | 90.0 | 300 | 12 | 3600 | 砼 | 90 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 10250 |  | 44950 |  | 691.3 | 10250 |  | 44950 |  | 655.50 | 区政府计划补贴资金：281.9万元 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 91198 |  | 353020 |  | 4454.9 | 87848 |  | 330850 |  | 3420 |  |

注：1．2011年全区确认改造镇村道路87.848公里，计33.085万m2，改造总投资3420万元。

2．计划长度根据电子地图与现场实际相结合确定，道路宽度按需确定。

3．预算造价按市场价预测，决算验收根据招标结果及实际验收审核为准。

| 主题词： | 城乡建设 道路 计划 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2011年5月6日印发 |

共印75份