常州市新北区人民政府办公室文件

常新政办〔2011〕36号

─────────────────────────

关于印发新北区油气回收综合治理

工作方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各有关单位：

为全面推进全区油气回收综合治理工作，经区政府同意，现将《新北区油气回收综合治理工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

二○一一年六月二十九日

新北区油气回收综合治理工作方案

为有效推进全区油气回收综合治理工作，进一步改善全区大气环境，根据《江苏省油气回收综合治理工作方案》（苏环办〔2011〕28号）和《常州市油气回收综合治理工作方案》（常政办发〔2011〕33号）文件精神，特制定本方案。

一、工作依据及目标

（一）工作依据

《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国计量法》、省政府《关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发〔2010〕87号）、《常州市“蓝天工程”三年行动计划》（常政发〔2011〕11号）、《江苏省油气回收综合治理工作方案》（苏环办〔2011〕28号）、《常州市油气回收综合治理工作方案》（常政办发〔2011〕33号）。

（二）工作目标

1．按照“有序、联合、安全推进”的原则，全面开展油气回收综合治理工作，2012年12月底前完成全区油气治理改造并验收，确保现有汽油油气排放达到《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）、《汽油运输大气污染物排放标准》（GB20951-2007）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。

2．2011年起新建或改造的加油站、储油库及新投运的油罐车须同步实施治理。

二、职责分工

油气回收综合治理是一项系统工程，涉及各镇、街道及商务、环保、安监、公安、消防、质监等部门。为形成合力推进的工作机制，各镇、街道及各有关部门职责分工如下：

区环保局牵头组织油气综合治理推进工作，具体负责对全区社会化加油站、储油库的宣传引导、治理改造、组织验收等工作。

区商务局负责与市商务局协调全区社会化加油站、储油库和油罐车治理改造时间的统筹安排，确保供油平稳。

区消防大队负责全区社会化加油站、储油库油气治理改造过程中涉及到的消防设计审批、监管、验收等工作。

区安监局负责统筹全区社会化加油站、储油库油气治理改造的安全审查、验收工作。

区质监分局负责全区社会化加油站、储油库、油罐车改造后加油设备的计量校检和油罐车罐体的检测。

区公安分局、交警大队负责督促油罐车的改造。

各镇、街道负责督促辖区内社会化加油站、储油库、油罐车的油气治理改造。

三、工作步骤

（一）做好准备工作

1．区环保局会同相关部门组织开展全区社会化加油站、储油库基本情况以及是否安装油气回收系统情况进行调查摸底，并下达限期整改任务。

2．各镇、街道督促辖区内各业主单位油气回收治理，相关情况及时上报区环保局备案。区环保局、商务局共同督促加油站、储油库和油罐车制定改造计划。区安监、消防、质监等部门制定本部门工作计划。

3．为确保油气回收治理工作成效，应根据“油站先行、库车同步”的原则安排治理工程进度。

（二）实施治理改造

1．各镇、街道根据限期治理任务，督促各业主单位在收到通知书后一个月内上报改造治理计划并组织实施。

2．各业主单位应按照一站（库/车）一案的原则，在限期治理任务下达后一个月内，逐站（库/车）上报治理改造技术方案和设计施工图，并在期限内完成改造。

3．年销售汽油量大于8000吨的加油站应预留油气排放在线监测系统接口。鼓励有条件的加油站安装油气排放在线监测系统。

4．公安、质监部门督促有关单位加强对油罐车油气回收改造。油罐车改装单位应为列入国家发展和改革委员会发布的《车辆生产企业及产品公告》内具有生产油罐车资质的厂家。油罐车改造完成后，罐体应经质监部门检测，凭检验合格证到市公安、交通部门年审。未到年审期限的油罐车完成改造后可提前进行年审。

（三）组织考核验收

1．加油站、储油库油气治理改造完成后，各业主单位应向下达限期治理任务的部门提交验收申请，区环保局组织相关部门及时组织验收。

2．加油站、储油库及油罐车污染物排放验收严格按照《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《汽油运输大气污染物排放标准》（GB20951-2007）、国家《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008）以及省有关验收要求进行。

3．加油站及储油库完成油气回收治理工程后，须经过防爆电气检验、计量检测合格方可投入使用。油罐车完成油气回收治理后须经过机动车安全性能检验合格和计量检测、罐体检测合格方可上路行驶。

四、工作要求

（一）油气排放治理要求

1．加油站、储油库的油气回收综合治理方案须按建设项目环保审批权限报区相关主管部门审批或备案后，方可组织实施。

2．鼓励场界距离民用建筑物50米以内的加油站加装油气后处理装置，处理储油罐小呼吸产生的油气排放。

（二）油气治理改造防爆要求

1．防爆电气改造单位原则上应为原防爆电气制造单位。根据工业产品生产许可证管理条例的规定，制造列入工业产品生产许可证管理范围的防爆电气企业应取得工业产品生产许可证。

2．防爆电气改造单位应按照《爆炸性环境用防爆电气设备》（GB3836）系列标准的要求将改造技术文件和改造后的样机送到经国家授权的防爆电气检验单位进行技术文件审查和样机检验，检验合格后由检验单位颁发“防爆合格证”。

3．防爆电气改造单位取得“防爆合格证”后，方可按照《爆炸性环境用防爆电气设备》（GB3836）等标准实施防爆电气的改造工作。

4．各有关部门按照各自职能对加油站、储油库和油罐车油气治理过程中的防爆、防火工作实施监督管理。

（三）其他要求

1．油气排放污染治理装置和设施须通过具备相应资质的相关认证机构的认证。油气排放污染治理设计和施工单位必须具备相应资质，并按相关规定程序组织实施。

2．加油站、储油库和油罐车的油气回收治理改造工程必须在不影响地区油品稳定供应的前提下进行，避免因改造工程安排不当对正常供油造成影响。

3．加装油气回收装置（系统）不得影响税务、计量、消防、车辆安全等，所有涉及税务、计量、消防（包括安全距离）、建设、规划、安全运输、安全生产等问题的，按有关法律法规执行。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立由区政府分管领导为组长的油气回收综合治理领导小组，区环保局、商务局、安监局、质监分局、公安分局、消防大队、各镇（街道）为领导小组成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在区环保局。

（二）落实工作责任。各有关单位要充分认识到油气污染治理任务的重要性和紧迫性，严格按照目标要求，各负其责，制定切实可行的工作方案和实施计划，确保责任到位、考核到位。

（三）强化协同推进。环保、商务、安监、消防等部门要落实专人负责，为油气回收治理审批、备案、验收等工作建立“绿色通道”，简化审批手续，提高审批效率。对逾期未完成限期治理任务的，环保部门应依法查处，商务部门不予通过成品油零售经营资质审核，安监部门不予核发危险化学品经营许可证。未经检验合格的油罐车，公安、交通部门不予通过油罐车年审。

（四）健全监督机制。油气回收治理工作应纳入区年度目标考核，区监察部门对各单位工作任务完成情况进行监督检查。

附件：新北区加油站、储油库油气回收综合治理名单

附件：

新北区加油站、储油库油气回收综合治理名单

一、加油站（26家）：

1．常州市华港石油公司

2．常州交运集团有限公司加油站

3．常州市方源加油有限公司方源加油站

4．常州市沿江加油站有限公司

5．常州市安家加油站有限公司安家加油站

6．中化道达尔油品有限公司常州第二加油站

7．常州市云港加油有限公司（云港加油站）

8．常州市汤西桥加油站

9．常州市武进中兴石油有限公司西孟加油站

10．常州市东陆加油站

11．常州市中亚加油有限公司

12．常州市浦河加油站

13．常州市新北区汤庄加油站

14．常州市小河文华加油站

15．常州市通顺加油站

16．常州市九龙加油站有限公司（九龙加油站）

17．常州市孝都加油站

18．常州新区中油三井加油站有限公司

19．常州市丹凤桥石油制品有限公司

20．常州市龙飞油品有限公司（龙飞加油站）

21．常州市超前石油制品有限公司

22．常州市小河通江加油站

23．常州市宝盛加油有限公司

24．常州市珠城加油站

25．常州市常恒新华加油站

26．加德士（常州）石油有限公司

二、储油库（2家）：

1．常州市中油石油销售有限公司

2．常州市武进中兴石油有限公司

| 主题词： | 环境保护 油气回收 方案 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2011年6月30日印发 |

共印25份