新北区2012年环境保护目标任务分解表（调整）

| 原序号 | 原措施任务 | 原 具 体 内 容 | 调整后具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 | 绿色创建 | 河海街道争取完成国家级生态街道的创建工作。 | 河海街道通过国家级生态街道考核。 |
| 七 | 加强生态 功能区保护 | 按照《关于印发江苏省重要生态功能保护区区域规划的通知》要求，会同市相关部门对辖区内长江魏村饮用水源保护区、长江（常州市区）重要湿地、小河水厂饮用水源保护区3个重要生态功能保护区，在自然保护、项目审批、环境监察、环境监测和污染事故应急处理等方面，逐步推进保护方案实施。 | 按照省环保厅《关于开展我省重要生态功能保护区区域规划优化调整工作的通知》要求，对辖区内的重要生态功能保护区进行调整，于7月底前上报调整方案，加强自然保护、项目审批、环境监察、环境监测和污染事故应急处理等工作，推进重要生态功能区的保护。 |
| 九 | 加快产业结构 优化升级 | 第3条：滨江化工园区企业关停工作。完成滨江化工园区内15家落后企业的关停并转工作。 | 新北工业园区（春江镇）累计关闭30家污染企业。 |
| 十七 | 蓝天工程 | 第6条：开展餐饮油烟废气整治。配合市相关部门制定餐饮服务业布局规划及餐饮服务业污染防治监管办法，根据《常州市市区餐饮行业整治方案》，实施餐饮业调整和油烟整治工作。 | 年内制订餐饮服务业布局规划及餐饮服务业污染防治监管办法，做好餐饮油烟整治工作。 |
| 附表七 |  | 《2012年新北区清水工程项目表》 | 《新北区黑臭河道整治项目表》（见附表1） |

新北区2012年环境保护目标任务分解表（追加）

| 序号 | 措施任务 | 具 体 内 容 |  | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水环境质量目标 | 在“基本现代化”考核断面上，根据《常州率先基本实现现代化指标体系（试行）》及其水质达标方案要求，确保考核断面三类水标准比例达到年度目标要求。 |  | 2012.12 | 环保局 | 城建局 农业局 各镇、街道 |
|  |  | 推进清水工程，对已完成整治的北童子河等19条河道加强长效管理，其中对柴支浜南支等4条河道实施提升工程，确保水质持续改善。列入今年整治计划的嫩江河等21条黑臭河道，落实“一河一策”整治方案，达到“不黑不臭、管理到位”的目标。 |  | 2012.12 | 环保局 农业局 城建局 | 相关镇、街道 |
| 二 | 环境安全 | 深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，完成重金属污染防治规划年度任务；提高危险废物监管能力，重点危险废物产生单位规范化管理抽查合格率达到90%，危险废物经营单位规范化管理抽查合格率达到95%；开展环境安全隐患排查，加大重点企业的监管，有效防范环境风险，确保环境安全。 |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 三 | 生态建设 | 全面配合生态文明示范市建设，按市统一要求制订生态文明建设工作方案，并组织实施。 |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 加快高新区国家生态工业示范园区建设，年底前上报创建工作报告。 |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 四 | 绿色创建 | 新增2个省级生态村、2家市级绿色社区、1所市级绿色学校、1个市级环境教育基地。 |  | 2012.12 | 环保局 社会事业局 | 相关镇、街道 |
| 五 | 加强农村 环境保护 | 推进村庄环境整治，按照省统一要求，开展村庄环境整治，重点对高速公路、高速铁路、交通干线沿线村庄及其出入口周边村庄实施整治。（1）加强村庄工业污染源治理，建立工业污染源稳定达标排放监督机制，严格执行环保“三同时”制度。（2）开展“十五小”企业专项清理整治，对经审批的落后、淘汰工艺，责令企业限期进行技术改造；对未经审批的“十五小”、“新五小”企业，以及未取得资质认定的工业固体废物处置加工点，坚决依法取缔、关闭。（3）加快规模化畜禽养殖业污染设施建设，对污染物实行减量化、资源化、无害化治理。限期治理或关闭不符合养殖条件、造成环境污染的养殖场。 |  | 2012.12 | 城建局 | 农业局 环保局 各 镇 |
|  |  | 推进“康居乡村”建设，年内建成13个三星级“康居乡村”。 |  | 2012.12 | 城建局 | 各镇 |
| 六 | 加强生态 功能区保护 | 再完成1家已关闭化工企业（常州西湖纺织助剂有限公司）土壤环境质量现状调查。 |  | 2012.12 | 环保局 | 龙虎塘街道 |
| 七 | 加快产业结构 优化升级 | 新增淘汰15台（套）落后用能设备（累计淘汰30台（套））。 |  | 2012.12 | 经发局 | 各镇、街道 |
|  |  | 根据《关于印发全省深入开展化工生产企业专项整治工作方案的通知》（苏政办发〔2010〕9号）要求，关闭20家违法违规设立、不能稳定达标的各类化工生产企业。 |  | 2012.12 | 经发局 | 环保局 安监局 各镇、街道 |
|  |  | 年内推进新东热电公司全面停产。 |  | 2012.12 | 环保局 | 新北工业园 |
|  |  | 加快工业园区规划环评，西夏墅镇纺织园区应开展跟踪环境影响评价工作，于7月底前报相应环保部门，年底前通过环保部门审查。逾期未报或未通过审查的，实施园区区域限批。 |  | 2012.12 | 西夏墅镇 | 环保局 |
| 八 | 基础设施建设 | 加强污水管网建设，城市污水处理率达到92%以上，建制镇污水处理率达到63%以上。 |  | 2012.12 | 城建局 | 各镇、街道 常高新集团 |
|  |  | 规范污水处理厂污泥处置，年内完成长江热能污泥焚烧工程建设。督促污泥处置单位申领运营资质证书。加强对污水处理厂污泥处置全过程监管，污水处理厂及污泥处置点均安装视频监控，所有污泥运输车辆安装GPS定位系统。 |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 常高新集团 |
|  |  | 采取接管优先和建设小型生活污水处理设施等方式，年内对17个规划布点村庄生活污水进行相对集中处理。 |  | 2012.12 | 城建局 | 农业局 财政局 环保局 相关镇 |
|  |  | 进一步完善工业园区污水收集管网，污水接入相应污水处理厂处理，年内所有工业园区企业污水接管率达到100%。 |  | 2012.12 | 城建局 | 各镇、街道 常高新集团 |
| 九 | 农业面源整治 | 积极开展生态修复，年内完成生态防护林建设1000亩。 |  | 2012.12 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 全年化学氮肥、化学农药分别比2005年削减20%和30%。提高农业标准化生产水平，全面推广测土配方施肥；完成省、市规定的面源氮磷流失生态拦截系统、环湖有机农业圈示范工程建设任务。 |  | 2012.12 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 完成省、市规定的畜禽养殖场综合整治和生态发酵床建设任务，畜禽粪便综合利用率达到市规定标准。 |  | 2012.12 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 新增开工建设750亩（累计1750亩）池塘循环水清洁养殖工程。 |  | 2012.12 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 大力推进水环境功能区断面达标工作，根据《常州率先基本实现现代化指标体系（试行）》，7月底前，按常州市水质达标方案要求，分别制订各断面达标方案，排出整治工程，并将任务分解落实到相关部门、镇（街道），确保完成年度水质考核目标。 |  | 2012.07 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 十 | 工业污染治理 | 大力 开展 环保 专项 执法 检查 | 开展重点企业水污染防治设施全流程标识化管理工作，从厂区的雨污水管道类别、走向，构筑物阀门、仪表、泵机开启运行记录的统一规范等方面标识化规范化设置。 | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  |  | 继续对滨江化工园区的气环境、水环境开展巡查巡测，加大对违法行为的查处力度；定期组织对园区自动站数据进行比对，溯源查找特征污染因子，对异常波动情况进行分析。开展园区企业污染防治设施的规范管理，提升污染防治设施管理水平。 | 2012.12 | 环保局 | 新北工业园 |
|  |  |  | 3月起对京杭运河周边排污企业开展全面调查，推进重点排污企业的雨污分流和排污口规范化整治工作，严防企业污水通过雨水排放口、市政雨水管网排放；进一步排查京杭运河及支流沿线生活源，完善污水截留、接管工程。 | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  |  | 加强环境风险防范，开展百日环境安全隐患排查，按照省厅统一部署，在10月底前组织开展环境安全百日大检查，进一步巩固排查成果，深化整改措施，配合全市建立健全环境风险源基础数据库，逐步形成动态管理体系，有效防范和遏制重特大污染事故的发生。建立区域应急物资储备库，试点建设企业环境风险防范工程，强化隐患排查和应急预案的全过程管理，开展针对性、示范性更强的应急演练，不断提高应急响应能力和水平。7月底前，会同市环保局、常州海事处完成沿江危险化学品生产储运环境隐患专项整治行动。 | 2012.10 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  |  | 提升环保执法能力建设，年内完成“环保通”移动执法平台建设。 | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 十 | 工业污染治理 | 强化 重金 属污 染防 治 | 严格项目审批，所有涉及重金属项目的核准（备案）上报市级以上投资主管部门审批；所有涉及重金属项目的建设项目环境影响评价由省级以上环保部门审批，试点重点防控的重金属污染物排放总量控制制度。 | 2012.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  | 加大涉重金属企业整治力度，加快重金属企业落后产能淘汰，年内常州新北区威驰电源厂等8家涉重金属企业停产或关闭（见附表2）。强化重金属污染源治理，年内常州圣可希的铜业有限公司、常州市罗溪镇峰峰合金材料厂2家涉砷企业完成工艺改造，实现砷污染物零排放。推行重金属企业清洁生产，年内常州胜明涂料有限公司和常州之友梦琦涂料有限公司2家涉重金属企业完成强制性清洁生产审核。开展重金属企业全面排查，消除事故隐患；彻底整治铅蓄电池生产企业，年内完成所有铅蓄电池生产企业专项整治，对停产整改、限期治理不到位的，提请政府依法关停，不留后患；加强对已整治铅蓄电池生产企业的环境监察，防止企业污染反弹。 | 2012.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  | 完善重金属企业监管能力建设，继续对重金属排放企业每两月开展一次废水、废气、污泥等特征污染物的监督性监测，每半年至少开展一次重金属排放企业周边环境监督性监测，形成长期跟踪监测机制。督促涉重金属排放企业尽快建立日监测、月报告制度和监测信息发布制度，重点企业实现在线自动监控。 | 2012.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  | 执行重金属企业信息公开制度，7月底前，公布辖区内冶炼、电镀企业名单及整治进展情况，更新铅蓄电池企业整治信息，接受社会监督。 | 2012.07 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  | 开展重金属污染防治专项检查，根据省环保厅《关于开展全省重金属污染防治专项检查工作的通知》（苏环函〔2012〕175号）要求，组织做好自查、整治、督查和总结阶段各项工作，确保整治取得实效。 | 2012.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
| 十 | 工业污染治理 | 深化 固废 规范 化管 理 | 开展危险废物动态申报工作，逐步摸清辖区内危险废物产生的种类及数量，以及危险废物贮存、转移和利用处置状况，努力畅通危险废物处置渠道,将新排查出的危险废物重点源纳入规范化管理范围，定期开展督查考核。 | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  |  | 规范晶硅切割废砂浆管理，将晶硅切割废砂浆纳入危险废物（HW09类，油/水、烃/水混合物或乳化液）环境管理，督促晶硅切割废砂浆处置利用企业6月底前要按照省相关要求完成整改，并申领危险废物经营许可证；从7月份开始，晶硅切割废砂浆生产企业必须按照规定办理危险废物转移审批手续，及时填报危险废物转移联单。 | 2012.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  | 加大危险废物环境执法力度，根据省危险废物专项执法检查部署视频会议精神，开展专项执法检查。4月份，组织对前期排查出的问题开展整治，确保各项措施落实到位，各类问题整改到位；5月份，完成情况汇总，形成总结报告。 | 2012.05 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  |  | 强化危险废物应急预案，严格督促企业按照国家规定制订危险废物管理计划、意外事故防范措施及应急预案，认真落实危险废物生产企业、处置利用企业危险废物转移联单制度。 | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 十一 | 实施河网整治 | 全力配合国家新孟河工程建设。开展县、乡河网整治，全面完成各小流域规划中的河网清淤、疏浚任务，年内完成大湾河等21条（新增12条河道）县、乡河道清淤（见附表3）。 |  | 2012.12 | 农业局 | 相关镇、街道 |
| 十二 | 小流域综合整治 | 做好小流域规划，全面组织实施《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案（修编）》、《常州市京杭运河水质提升方案》，完成年度整治规划目标任务。 |  | 2012.12 | 农业局 城建局 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 整治水质突变及水质较差河道，对水质存在明显突变、水质较差的藻港河，7月底前，制订出针对性整治方案，全力推进整治工程，促进水质改善。 |  | 2012.07 | 农业局 城建局 环保局 | 相关镇、街道 |
| 十三 | 推进节水减排 | 全面推进节水型城市、节水型社会建设，推广节水农业技术，年内建成防渗渠道52公里（新增25公里）；推广应用工业节水新技术，年内完成常州天合光伏产业园、江苏旺达纸业股份有限公司和常州明泰纺织印染有限公司工业企业节水示范工程建设。 |  | 2012.12 | 农业局 | 各镇 |
| 十四 | 市河清水 | 对已完成整治的柴支浜南支等4条河道实施补充截污及生态修复工程，确保河道水环境持续改善（见附表4）。 |  | 2012.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
| 十五 | 蓝天工程 | 在已建成“禁燃区”范围内，新建三产项目全部使用清洁能源。推进集中供热，辖区内所有工业园区企业力争全部实现集中供热或采用清洁能源。 |  | 2012.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 完善滨江化工园区的整治方案，年内完成整治并通过省厅验收；年内完成常州沈氏化工残渣处理有限公司等38家重点企业废气整治任务（见附表5）。 |  | 2012.12 | 新北工业园 | 环保局 |
|  |  | 加强施工场地扬尘控制，对区域内施工工地进行扬尘综合整治，积极创建省级文明工地、省级绿色施工工地。严格按照《常州市市区扬尘污染防治管理办法》，加强对房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、拆迁工程、堆场、运输车辆、渣土运输、道路保洁及养护、绿化养护等扬尘污染防治的监督管理。 |  | 2012.12 | 城建局 | 各镇、街道 |
|  |  | 加强物料堆场扬尘控制，对常州长江开发公司等12个港口企业、码头、堆场和露天仓库实施扬尘综合整治（见附表6），7月底前,下达限期整治任务，10月底前完成整治。 |  | 2012.10 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 加强重点行业除尘改造，对照新修订的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），下达限期治理任务，督促、指导常州市新港热电有限公司、常州市广达热电有限公司、常州市长江热电有限公司于2013年底前达到该标准中表1要求，鼓励企业按照该标准中表2要求选择提标工艺和编制设计方案，争取一次提标到位，避免因国家实施重点区域特别排放限值造成二次提标及资金浪费。 |  | 2012.12 | 环保局 | 春江镇 龙虎塘街道 |
| 十五 | 蓝天工程 | 加强环境空气监测预警和科研工作，制订不利气象条件下大气污染控制应急预案年内配合市环保局、气象局制订出台《常州市大气污染控制应急预案》，出现重污染天气时，及时启动应急机制，必要时采取实行重点排放源限产限排、建筑工地停止土方作业、机动车限行等应急措施，并向群众提出健康保护和出行建议。开展大气污染物排放清单调查，配合市环保局全面开展大气污染物排放清单调查。 |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 加大秸秆综合利用力度，根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达91.5%以上。全面落实“片长”、“路长”巡查责任，夏收秋收时期实行24小时值班制度。 |  | 2012.12 | 农业局 | 环保局 各镇 |
| 十六 | 总量减排 | 通过足额征收水资源费、排污费，禁止审批新、扩、改建项目和违法按上限处罚等措施，控制印染、造纸企业产品总产量不突破2011年产量。 |  | 2012.12 | 农业局 环保局 |  |
|  |  | 加快老小区改造和新建小区生活污水接管工作，充分利用现有污水处理厂剩余的处理能力，进一步提高生活污水收集率、处理率。完成空港二村三期、新景花苑二期、新景花苑三期、顺园八村二期西区等4个小区生活污水接管工程。 |  | 2012.12 | 城建局 | 相关镇 |
|  |  | 加快减排监测体系建设，制定2012年度实施方案；完成新增国控污染源在线监测设备的安装、验收工作。继续实施“月检查、季审查”减排管理制度，每月对列入年度计划的工程减排项目和热电企业全面检查，每季度对减排台帐进行审核。加强对城镇污水处理厂和各类工业园区污水处理厂的监督检查，严厉打击擅自停运、在线监控设施不能正常运行、超标排放等环境违法行为。 |  | 2012.07 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 十七 | 宁静工程 | 配合市环保局年内确定环境噪声达标区和不达标区，制订完成达标区改善计划和不达标区的削减计划。全面排查工业、交通、建筑施工和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，年内确定并公布名单。 |  | 2012.12 | 城建局 环保局 | 各镇、街道 |
| 十八 | 环境信访 | 3～8月份集中力量开展环境信访调处化解工作，重点妥善化解22件环境信访（见附表7），对2件重大环境信访实施挂牌督办（见附表8），确保“十八大”期间不发生因环境信访问题引发非正常进京赴省上访及大规模群体性事件。 |  | 2012.12 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 十九 | 其他 | 加强排污许可证管理，年内完成环统重点企业、新建排污单位、排放医疗污水单位等排污许可证的发放；严格征收排放氮磷工业企业和城镇污水集中处理单位氨氮、总磷排污费。 |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |