附表1：

新北区黑臭河道整治项目表

| 序号 | 河道名称 | 工作任务 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嫩江河 （新桥） | 1．沟通藻江河。 | 2012年11月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年12月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年12月 |
|  |  | 4．对国际学校周边雨污管网实施排查，并补充截污。 | 2012年10月 |
| 2 | 东风大沟 （清水湾西侧） （新桥） | 1．沟通藻江河西支。 | 2012年8月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年8月 |
|  |  | 4．对北郊中学周边雨污管网实施排查、补充截污。 | 2012年7月 |
| 3 | 辽河路北侧河道（新桥） | 1．沟通乐山路西侧河道与环园河。 | 2012年8月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年12月 |
|  |  | 4．对辽河路市政雨水管实施排查，对源头补充截污。 | 2012年12月 |
| 4 | 乐山路西侧河道 （新桥） | 1．沟通辽河路北侧河道。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年12月 |
| 5 | 北凤凰河 （薛家） | 1．沟通王下河。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年12月 |
| 6 | 环园河 （薛家） | 1．沟通王下河。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年10月 |
|  |  | 4．园区污水主干管铺设8公里。 | 2012年12月 |
|  |  | 5．新建项目按要求规范设置排污口。 | 2012年12月 |
| 7 | 王下河 （薛家） | 1．沟通环园河与北凤凰河。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年10月 |
| 8 | 西绕河 （薛家） | 1．沟通黄河西路、河海路之间工业集中园区河道。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年10月 |
|  |  | 4．对市政雨水管网检查、补充截污。 | 2012年12月 |
| 9 | 南漕河 （薛家） | 1．沟通德胜河与薛家镇工业集中区内河道。 | 2012年10月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年10月 |
|  |  | 4．对市政雨水管网检查，并补充截污。 | 2012年10月 |
| 10 | 九洲花园河 （龙虎塘） | 1．沟通藻江河与九洲花园、玲珑花园居住区内景观河道。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2012年10月 |
| 11 | 港区南河 （春江） | 河道清淤。 | 2012年10月 |
| 12 | 港区北河 （春江） | 河道清淤。 | 2012年12月 |
| 13 | 安宁河 （春江） | 清淤疏浚。 | 2012年6月 |
| 14 | 万家河 （春江） | 1．沟通建新河与桃花港（春江段）。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道拓浚。 | 2012年12月 |
|  |  | 3．沿河村庄环境综合整治。 | 2012年12月 |
| 15 | 东沙河 （薛家、罗溪） | 1．小横河至大运河（薛家段）清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 2．对空港工业园内排污企业进行排查并实施截污。 | 2012年12月 |
|  |  | 3．沿河村庄环境综合整治。 | 2012年12月 |
| 16 | 老济农河 （新桥） | 1．沟通新济农河。 | 2012年11月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年12月 |
| 17 | 花塘港 （西夏墅） | 1．沟通新孟河与东风河。 | 2012年10月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年8月 |
|  |  | 3．野田里村等环境综合整治。 | 2012年12月 |
| 18 | 西汤大沟 （西夏墅） | 1．沟通安宁河。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年12月 |
|  |  | 3．户头上村等环境综合整治。 | 2012年12月 |
| 19 | 午塘河 （孟河） | 1．沟通新孟河与浦河（孟河段）。 | 2012年10月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年10月 |
|  |  | 3．郭河村、严桥村、牛郎村环境综合整治。 | 2012年12月 |
| 20 | 永胜河（孟河） | 1．沟通浦河（孟河段）。 | 2012年12月 |
|  |  | 2．河道清淤。 | 2012年12月 |
|  |  | 3．蔡家村、河北巷、严桥村环境综合整治。 | 2012年12月 |
| 21 | 于巷大沟 （孟河） | 1．河道清淤。 | 2012年10月 |
|  |  | 2．郭河村环境综合整治。 | 2012年12月 |