附表4：

2012年新北区已整治河道提升工程项目表

| 序号 | 河道名称 | 工作任务 | 责任部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴支浜南支 | 对柴支浜南支实施生态修复 | 环保局 | 2012年12月 |
| 2 | 凤凰河 | 启动薛家镇顺园一村居民生活污水补充截污工程 | 薛家镇 | 2012年12月 |
| 3 | 五奎河 | 拆迁红塔村 | 三井街道 | 2012年12月 |
| 4 | 老藻港河西支 | 启动新桥中学拆迁 | 新桥镇 | 2012年12月 |