附件1：

新北区2012年安置房建设计划（续建）

| 序 号 | 所在镇 （街道） | 安置区名称 | 建设主体 | 安置区 总规模 （万㎡） | 安置房 面积 （万㎡） | 开工时间 | 计划完工时间 | 2012年 计划投资 （万元） | 总投资估算 （万元） | 责任人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区城建局 分管领导 | 区征补办 负责人 | 建设主体 负责人 |  |
| 1 | 春江镇 | 百馨西苑二期 （6幢多层） | 黑牡丹置业 | 2.36 | 2.36 | 2011.3 | 2012.6 | 2325 | 4256 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 2 | 孟河镇 | 富民景园二期 | 黑牡丹置业 | 21 | 13.11 | 2010.9 | 2012.7 | 15000 | 45670 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 3 | 新桥镇 | 新桥商业街 | 黑牡丹置业 | 18.45 | 5.48 | 2011.3 | 2013.6 | 24000 | 70000 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 4 |  | 新景花苑三期 | 新桥镇政府 | 6.6 | 4.7 | 2010.9 | 2012.10 | 3000 | 13602 | 黄志敏 | 莫建文 | 顾伟刚 |  |
| 5 |  | 新景花苑二期 |  | 27.4 | 21.81 | 2011.4 | 2012.10 | 16700 | 58055 | 黄志敏 | 莫建文 | 顾伟刚 |  |
| 6 | 薛家镇 | 顺园八村二期西区 | 薛家镇政府 | 12.7 | 12.2 | 2011.4 | 2013.5 | 15000 | 35000 | 黄志敏 | 莫建文 | 朱文伟 |  |
| 7 | 西夏墅镇 | 香山欣园一期 | 黑牡丹置业 | 6.43 | 5.52 | 2010.6 | 2012.4 | 2000 | 14700 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 8 |  | 香山欣园二期 |  | 14.15 | 13.81 | 2010.8 | 2012.7 | 5500 | 31530 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 合计 |  |  |  | 109.09 | 78.99 |  |  | 83525 | 272813 |  |  |  |  |