附件2：

常州市新北区2012年安置房建设计划（新建1）

| 序号 | 所在镇 （街道） | 安置区名称 | 建设主体 | 安置区 总规模 （万㎡） | 安置房 面积 （万㎡） | 开工时间 | 计划完工时间 | 2012年 计划投资（万元） | 总投资估算 （万元） | 责任人 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区城建局 分管领导 | 区征补办 负责人 | 建设主体 负责人 |  |
| 1 | 春江镇 | 百馨西苑三期 | 黑牡丹置业 | 31.5 | 29 | 2012.9 | 2014.12 | 22400 | 92000 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 2 |  | 安家苑二期二批 | 春江镇政府 | 15.18 | 12.14 | 2012.8 | 2014.6 | 20000 | 36000 | 黄志敏 | 莫建文 | 徐雪春 |  |
| 3 | 孟河镇 | 富民景园1.2期 | 黑牡丹置业 | 3 | 3 | 2012.8 | 2014.5 | 5000 | 7500 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 | 超市改 住宅部分 |
| 4 |  | 富民景园2.1期（扩建） |  | 3 | 3 | 2012.8 | 2014.5 | 5000 | 7500 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 5 |  | 富民景园三期 | 孟河镇政府 | 12 | 10 | 2012.10 | 2014.10 | 10000 | 25000 | 黄志敏 | 莫建文 | 杨 波 |  |
| 6 | 薛家镇 | 顺园八村三期 | 薛家镇政府 | 11.01 | 10.35 | 2012.6 | 2014.6 | 13000 | 26910 | 黄志敏 | 莫建文 | 朱文伟 |  |
| 7 |  | 顺园九村 |  | 35 | 30 | 2012.12 | 2014.12 | 10000 | 84000 | 黄志敏 | 莫建文 | 朱文伟 |  |
| 8 | 罗溪镇 | 空港三村一期 | 罗溪镇政府 | 6.61 | 4.97 | 2012.6 | 2013.12 | 7000 | 13900 | 黄志敏 | 莫建文 | 沈曙东 |  |
| 9 |  | 空港三村二期 |  | 17.91 | 13.1 | 2012.12 | 2014.12 | 8000 | 37500 | 黄志敏 | 莫建文 | 沈曙东 |  |
| 10 |  | 同仁苑三期 |  | 4.42 | 3.83 | 2012.12 | 2014.6 | 3000 | 8750 | 黄志敏 | 莫建文 | 沈曙东 |  |
| 11 |  | 同德苑2幢 |  | 0.76 | 0.64 | 2012.8 | 2013.12 | 1000 | 1500 | 黄志敏 | 莫建文 | 沈曙东 |  |
| 12 |  | 空港一村二期 |  | 4.5 | 3.81 | 2012.12 | 2014.6 | 1500 | 10660 | 黄志敏 | 莫建文 | 沈曙东 |  |
| 13 | 西夏墅镇 | 香山欣园三期 | 黑牡丹置业 | 11.92 | 9.48 | 2012.6 | 2013.12 | 11500 | 26540 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 14 | 三井街道 | 怡景湾 | 黑牡丹置业 | 16.5 | 12.36 | 2012.10 | 2015.10 | 20000 | 79350 | 黄志敏 | 莫建文 | 严 海 |  |
| 15 | 龙虎塘街道 | 腾龙苑一期五批 | 龙虎塘街道 | 2.5 | 2.2 | 2012.12 | 2014.6 | 2000 | 5000 | 黄志敏 | 莫建文 | 陈国兴 |  |
| 16 |  | 藏龙苑三期2号地块 |  | 1.1 | 1 | 2012.9 | 2013.12 | 1000 | 2500 | 黄志敏 | 莫建文 | 陈国兴 |  |
| 合计 |  |  |  | 176.91 | 148.88 |  |  | 140400 | 464610 |  |  |  |  |