新北区2013年环境保护目标任务分解表

一、目标要求

| 序号 | 环境目标 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 水环境质量目标 | 1、饮用水源地水质达标率：会同市有关部门共同做好魏村水厂饮用水源地保护工作，确保水质达标率达到100%。 |
|  |  | 2、小康及科考断面：确保3个小康断面和11个科考考核断面水质达到相应考核指标要求。 |
|  |  | 3、在“基本现代化”考核断面上，根据《常州率先基本实现现代化指标体系（试行）》及其水质达标方案要求，确保四个考核断面三类水标准比例达到年度目标要求。 |
|  |  | 4、推进清水工程，对已完成整治的北童子河等40条河道加强长效管理，对列入今年整治计划的新龙二路东侧河等15条黑臭河道，落实“一河一策”整治方案，达到“不黑不臭、管理到位”的目标。 |
| 二 | 环境安全目标 | 深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，完成重金属污染防治规划年度任务；提高危险废物监管能力，重点危险废物产生单位规范化管理抽查合格率达到90%，危险废物经营单位规范化管理抽查合格率达到95%；开展环境安全隐患排查，加大重点企业的监管，有效防范环境风险，确保环境安全。 |
| 三 | 减排目标 | 完成市下达的年度减排目标任务，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别在2010年的基础上累计削减10.92%、11.18%、6.75%和8.85%。 |
| 四 | 环境信访目标 | 确保环境信访“件件有落实、事事有回音”，努力实现“一控二降二提升”的工作目标，即控制信访总量，压降越级、重复信访，结案率提升至95%以上、满意率提升至81%以上。 |

二、具体工程

| 序号 | 工程名称 | 具 体 内 容 | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态建设工程 （详细任务见《2013年生态文明示范市新北区建设计划书》） | 1、完成高新区国家级生态工业园创建技术工作报告的编制，力争通过省级验收；滨江经济开发区获得同意创建省级生态工业园的批复。 | 2013.12 | 环保局、 滨江经开区 | 各镇、街道 |
|  |  | 2、加强生态功能区保护。按照省、市的要求，对辖区内的重要生态功能保护区在自然保护、项目审批、环境监察、环境监测和污染事故应急处理等方面推进保护。 | 2013.12 | 环保局 | 国土分局、规划分局、 农业局、相关镇 |
|  |  | 3、加快新龙生态林建设工程，确保新龙生态林一、二期工程开工建设，启动区建成开放。 | 2013.12 | 龙控集团 | 城建局、春江镇 |
|  |  | 4、结合小黄山重要生态功能保护区规划要求，启动小黄山生态综合旅游产业区一期项目建设。 | 2013.12 | 孟河镇 | 经发局 |
|  |  | 5、加快推进京沪高铁沿线环境整治，推进薛冶路、昆仑路等主要道路的生态环境提升。 | 2013.12 | 城建局 | 相关镇 |
|  |  | 6、罗溪镇、河海街道生态镇（街道）创建通过国家验收；新桥镇完成国家级生态镇创建工作；三井街道、龙虎塘街道完成省级生态街道的创建工作。 | 2013.11 | 相关镇、街道 | 环保局 |
|  |  | 7、新增省级生态村3个、市级生态文明示范村3个、市级生态村6个，新增省级绿色社区1个、市级绿色社区6个，新增省级绿色学校1个、市级绿色学校5个、区级绿色学校4个，新增市级环境教育基地1个。 | 2013.12 | 环保局、 社会事业局 | 相关镇、街道 |
| 二 | 农村环境 保护工程 | 1、深化实施“镇容村貌”整改，全面完成村庄环境整治任务，其中完成二星级“康居乡村”18个、环境整洁村85个。 | 2013.12 | 城建局 | 春江镇、孟河镇、 罗溪镇、西夏墅镇 |
|  |  | 2、对村庄环境、河道沟塘和农村生活污水处理设施建立长效管理制度。 | 2013.12 | 农业局 | 各镇 |
| 三 | 土壤污染 调查修复 | 开展重点区域工业污染地块土壤调查及修复，启动常隆化工地块的土壤修复工程。 | 2013.12 | 国土分局 | 环保局、规划分局、 城建局 |
| 四 | 饮用水安全 保障工程 | 1、完成通江船舶修造厂、煤砂码头的搬迁。 | 2013.06 | 春江镇 | 环保局 |
|  |  | 2、会同市区有关部门做好长江黄砂交易市场的长效管理工作。 | 2013.12 | 春江镇 | 环保局 |
| 五 | 产业结构 优化升级工程 | 1、民营工业园“退二进三”整治工程。结合我区城市建设规划，参照老城区纺织印染企业污染问题最终解决的成功经验，积极研究提出推进该区域企业“退二进三”，或转型适合产城结合的行业规划。 | 2013.12 | 经发局 | 规划分局、国土分局、 相关街道 |
|  |  | 2、淘汰落后产能。淘汰印染产能3000万米，铜冶炼0.2万吨。 | 2013.10 | 经发局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3、实施清洁生产。 （1）完成3家企业的自愿性清洁生产审核。 | 2013.11 | 经发局 | 各镇、街道 |
|  |  | （2）完成14家企业的强制性清洁生产审核。 | 2013.11 | 环保局 |  |
|  |  | 4、加快工业园区规划环评。高新分区跟踪评价通过环保部审查。 | 2013.12 | 环保局 | 新桥镇、薛家镇、 河海街道、三井街道、 龙虎塘街道 |
| 六 | 基础设施 建设工程 | 1、配套管网建设。年内新增污水管网34公里，建设3座污水提升泵站。 | 2013.12 | 城建局、 常高新集团 | 相关镇、街道、 国土分局 |
|  |  | 2、采取接管优先和建设小型生活污水处理设施等方式，对8个规划布点村的村庄生活污水进行相对集中处理。 | 2013.12 | 春江镇、孟河镇、 罗溪镇、西夏墅镇 | 城建局 |
|  |  | 3、全面实施环卫设施规划，建成龙须路500吨压缩站和飞龙、龙虎塘压缩站。 | 2013.12 | 城建局 | 薛家镇、三井街道、 龙虎塘街道 |
|  |  | 4、推进孟城、万绥等老集镇及小河镇区污水实施接管，增加市江边污水处理厂（三期）和西源污水处理厂生活污水处理量；进一步完善工业园区污水收集管网，污水接入相应污水处理厂处理，年内所有工业园区企业污水接管率达100%。 | 2013.12 | 相关镇、街道 | 城建局、环保局、 常高新集团 |
|  |  | 5、加快推进薛家镇安置小区补充截污工程。 | 2013.12 | 薛家镇 |  |
| 七 | 农业面源 整治工程 | 1、全面推广有机肥3000吨、种植绿肥5000亩。 | 2013.11 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 2、按照《常州市现代农业产业发展总体规划（2009-2015年）》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2013.12 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 3、新建300立方米地上厌氧发酵池沼气工程1处；建成1300平方米发酵床养殖技术推广工程。 | 2013.11 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 4、建设510亩池塘循环水清洁养殖工程。 | 2013.11 | 农业局 | 相关镇 |
|  |  | 5、推进节水减排，新建防渗渠道497条，总长度126.28km。 | 2013.11 | 农业局 | 相关镇 |
| 八 | 藻港河综合 整治工程 | 1、对藻港河沿线进行截污整治，对百丈、圩塘污水实施接管，加快农村生活污水收集处理工作，启动河道两侧驳岸建设，对两侧环境进行整治提升。 | 2013.12 | 相关镇、街道城建局 |  |
|  |  | 2、配合市推进藻港河的拓浚、清淤、老驳岸加固及新建护岸等工作，加快沿线畜禽养殖污染整治工作。 | 2013.12 | 农业局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 3、加强对沿线企业的监管，杜绝企业污水跑冒滴漏。 | 2013.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
| 九 | 市河清水工程 | 完成新龙二路东侧河等15条河道清水整治工程。（详见附表1） | 2013.12 | 城建局、农业局 环保局 | 相关镇、街道 |
| 十 | 蓝天工程 | 1、废气污染防治。 （1）加快淘汰落后产能。全力推进滨江化工区综合整治，加大园区“三废”整治力度，确保全年关停污染企业15家，实现三年关停45家的既定目标。 | 2013.12 | 滨江经开区 | 经发局、环保局 |
|  |  | （2）开展热电企业脱硫脱销整治。继续实施热电企业的脱硫脱硝，拆除长江热能3个旁路烟道，年内完成长江热能、广达热电脱硝工程建设。 | 2013.12 | 环保局 | 春江镇、龙虎塘街道 |
|  |  | （3）“禁燃区”建设。完成常州市恒翔车料有限公司等7家企业燃煤设施的清洁能源替代，拆除13台懒汉炉。推进集中供热，辖区内所有工业园区企业力争全部实现集中供热或采用清洁能源。 | 2013.12 | 环保局 | 新桥镇、薛家镇、 河海街道、三井街道、 龙虎塘街道 |
| 十 | 蓝天工程 | （4）工业园废气达民标。完善西源污水处理厂及西夏墅园区相关印染企业预处理设施，推进废气达民标；加快推进明谛树脂、常京化学、新日化学、清红化工等4家废气焚烧装置，提升民生环保科技（区江边污水处理厂）、力昊化学、安耐得、瑞明药业、光辉生物、龙宇颜料、新东化工、常隆化工等8家企业的废气治理设施水平，推进波林化工2台锅炉煤改气工程。 | 2013.12 | 环保局 | 滨江开发区、 西夏墅镇、 常高新集团 |
|  |  | （5）餐饮行业废气整治。按照长效管理要求，做好餐饮油烟治理的长效管理措施；三井、龙虎塘街道各建成1条餐饮油烟控制模范街。 | 2013.12 | 新桥镇、薛家镇、 河海街道、三井街道、龙虎塘街道 | 环保局 |
|  |  | 2、加强扬尘污染防治。对区域内施工工地进行扬尘综合整治，积极创建省级文明工地、省级绿色施工工地。严格按照《常州市市区扬尘污染防治管理办法》，加强对房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、拆迁工程、堆场、运输车辆、渣土运输、道路保洁及养护、绿化养护等扬尘污染防治的监督管理。 | 2013.12 | 城建局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3、秸秆污染防治。 （1）根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达94%以上，其中秸秆机械化还田占64%、多种形式利用占30%。 | 2013.12 | 农业局 | 环保局、各镇 |
|  |  | （2）强化秸秆禁烧，建立完善区、镇（街道）、村、组四级禁烧网络；全面落实“片长”、“路长”巡查责任，夏收秋收时期实行24小时值班制度；加强秸秆禁烧宣传，利用多种渠道将秸秆禁烧宣传到每村每户。 | 2013.12 | 各镇 | 环保局、农业局、 城建局 |
|  |  | 4、非法塑料粒子作坊整治。 （1）加快取缔无证无照塑料粒子加工作坊。 | 2013.12 | 各镇、街道 |  |
|  |  | （2）孟河镇探索建立规范的标准厂房。 | 2013.12 | 孟河镇 | 国土分局、规划分局 |
| 十一 | 环境安全工程 | 1、强化重金属污染防治。 （1）按照国家《重金属污染综合防治“十二五”规划实施考核办法（试行）》的年度和中期考核要求，完成重金属污染防治各项工作。督促涉重金属排放企业完善建立日监测、月报告制度和监测信息发布制度，重点企业逐步实现在线自动监控。 | 2013.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | （2）电镀行业专项整治。按《关于印发〈太湖流域电镀企业环保整治计划〉的通知》（苏环办[2012]293号）和《关于印发常州市电镀企业环保整治计划的通知》（常环防[2012]49号）要求，对全区27家电镀企业进行专项整治，确保西夏墅电镀、罗溪凯顺电镀企业关闭到位。 | 2013.06 | 环保局、经发局、 罗溪镇、西夏墅镇 | 相关镇、街道 |
|  |  | 2、推进工业固废安全处置。 （1）开展危险废物动态网上申报工作，逐步摸清辖区危险废物产生的种类及数量，以及危险废物贮存、转移和利用处置状况，努力畅通危险废物处置渠道,将新排查出的危险废物重点源纳入规范化管理范围，定期开展督查考核。 | 2013.12 | 环保局 | 各镇、街道、园区办 |
|  |  | （2）加大危险废物环境执法力度，重点企业的危险废物产生或经营单位危险废物规范化管理抽查合格率达100%。 | 2013.12 | 环保局 |  |
|  |  | （3）完善危险废物监控装置，对危废产生量1吨以上的企业及生产使用剧毒物品的企业，在危废、剧毒品堆放场所出入口均需安装视频监控装置，并与环保部门联网；对常州达欧化工有限公司、江苏常隆化工有限公司、常州世鑫化工有限公司等所有危险废物焚烧处置设施的企业，均需安装在线监控装置，并与环保部门联网。 | 2013.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3、加快滨江化工园区环境整治 （1）尽快完成滨江经济开发区环境影响跟踪环评，并通过环保部门审查。 | 2013.12 | 滨江经开区 | 环保局 |
|  |  | （2）加快园区综合监控平台建设，完善出入卡口视频监控，形成“人防+技防”的监管网络，实现园区环境监管的“全天候”覆盖。 | 2013.12 | 滨江经开区 | 环保局 |
| 十一 | 环境安全工程 | （3）加大园区雨污管网改造力度，杜绝企业污水跑冒滴漏或利用渗井、暗管排放等问题的发生；推动常州龙宇颜料化学有限公司尾水接入排江总管。 | 2013.12 | 滨江经开区 | 环保局 |
|  |  | （4）加大港区南河、北河水质的预警监测，对南北河底泥污染现状进行调查、分析，建立有效的换水机制。 | 2013.12 | 滨江经开区 | 环保局 |
|  |  | 4、配合区应急办建立区域应急物资储备库，试点建设企业环境风险防范工程，强化隐患排查和应急预案的全过程管理，开展针对性、示范性更强的应急演练，不断提高应急响应能力和水平。 | 2013.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 5、加强排污许可证管理。完成环统重点企业、新建排污单位、排放医疗污水单位等排污许可证的发放；严格征收排污费。 | 2013.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 6、加强对自动监控装置的维护管理，确保监控装置的联网率、运行率达100%，完好率达90%以上。 | 2013.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 十二 | 总量减排工程 （因2012年认定情况未确定，初步安排如下减排工程，待国家2012年减排认定后再另行调整补充完善。） | 1、制定2013年减排计划 结合2012年国家认定情况和2013年市下达削减目标，制定2013年减排计划。 | 2013.03 | 环保局、经发局、 城建局、农业局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2、大力推进2013年减排工作 （1）化学需氧量、氨氮减排（项目详见附表2） 一是加快产业结构调整。切实做好列入年度减排计划的12家企业的关停工作。 | 2013.06 | 区化治办、 经发局、环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 二是加强基础设施建设。按照市下达的要求完成管网建设工程，完成18套生活污水处理装置建设并安装流量计，确保运行正常。 | 2013.06 | 相关镇 | 环保局、城建局 |
|  |  | 三是加快推进标准化畜禽养殖场建设。采取干湿分离、雨污分离、干粪及沼渣生产有机肥、污水和尿液生产沼气、沼液农田综合利用等全过程治理方式，治理养殖污染。做到养殖场不设无污水排放口，所生产的所有废弃物（粪便、沼渣、沼液及经处理后的污水等）完全农田综合利用，确保有相应的消纳土地，年内完成8家规模化畜禽养殖场整治。 | 2013.12 | 农业局 | 各镇 |
| 十二 | 总量减排工程 | 四是加强污水处理厂的现场监管，确保稳定达标排放。 | 2013.12 | 环保局 | 常高新集团 |
|  |  | （2）二氧化硫、氮氧化物减排（项目详见附表3） | 2013.12 | 环保局、经发局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 一是严格控制全社会用煤量。深入推进节能工作，不断改善能源结构，全社会用煤量不突破2012年水平。 | 2013.12 | 经发局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 二是加快推进脱硫脱硝工程建设。新港热电在3月底前完成SCR脱硝工程；长江热能在6月底前完成脱硫旁路烟道拆除，9月底前完成脱硝工程；广达热电在6月底前完成脱硝工程。 | 2013.09 | 环保局 | 春江镇、龙虎塘街道 |
|  |  | 三是加强火电企业的运行管理。强化火电企业现场监管，脱硫、脱硝设施综合投运率达到90%以上。 | 2013.12 | 环保局 | 春江镇、龙虎塘街道 |
|  |  | 3、建立健全减排长效管理机制。进一步明确各部门在减排工作中的职责。环保部门负责减排工作的统计、核算和督促落实工业减排项目，城建部门负责督促落实城镇、村庄污水处理设施配套管网的建设工作，农业部门负责督促落实畜禽养殖场整治，经发部门负责提供辖区社会经济数据及落实落后产能淘汰工作，特别是热电企业的整合工作。 | 2013.12 | 环保局、经发局、 城建局、农业局 | 各镇、街道 |
| 十三 | 宁静工程 | 配合市环保局确定环境噪声达标区和不达标区，制订完成达标区改善计划和不达标区的削减计划。全面排查工业、交通、建筑施工和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，年内确定并公布名单。 | 2013.12 | 城建局、环保局 | 各镇、街道 |
| 十四 | 环境信访工程 | 对重点园区、重点行业、重点企业以及群众重复投诉的环境问题，进行一次全面的排查梳理，排出一批突出环境信访问题，进行妥善化解。以镇、街道为网格化单元，落实环境信访属地管理责任。 | 2013.12 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 十五 | 环境政策工程 | 1、完善环境政策。一是根据《常州市推进环境污染责任保险试点工作实施方案》，在环境问题相对集中的园区、行业和污染损害较易鉴定和评估的企业开展污染责任保险试点，帮助企业有效控制环境风险。二是根据《常州市排污权交易管理办法和细则》，推进排污指标有偿使用和交易试点。 | 2013.12 | 财政局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2、完善环境行政执法与司法审判联动机制，严厉打击环境违法行为。 | 2013.12 | 环保局、公安分局、 检察院、法院 |  |
|  |  | 3、积极推进环保管理体制改革创新，配合区组织、人事部门积极探索重点镇（街道）环保机构建设。 | 2013.12 | 环保局 | 人社局 |
|  |  | 4、加大治污投入。一是根据《江苏省太湖水污染治理工作方案》，从新增财力中划出10%～20%，专门用于太湖水污染治理。二是积极争取国债和省污染防治基金等上级部门的资金支持。三是通过BOT或BT等方式，鼓励和引导社会资本的投入，推进污染治理社会化、企业化、产业化进程。 | 2013.12 | 财政局、环保局、 审计局 | 城建局、农业局、 各镇、街道 |

附表1

新北区清水河道整治项目表

| 序号 | 河道名称 | 存在问题 | 工作任务 | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新龙二路东侧河（龙须路-辽河路） | 雨水、河道冲刷使水土流失 | 岸坡绿化 | 2013年12月 | 城建局 | 新桥镇 |
| 2 | 青年河 | 淤塞严重、排水不畅影响农灌用水 | 清淤开挖，清淤河长3170米，清淤土方约2.2万方 | 2013年12月 | 春江镇 |  |
| 3 | 祁连河 | 淤塞严重、排水不畅影响农灌用水 | 查清水质恶化原因，截污、清淤 | 2013年4月 | 春江镇 |  |
| 4 | 骨干河 | 淤塞严重、水质差 | 清淤河长1400米，土方0.5万方 | 2013年6月 | 春江镇 |  |
| 5 | 天胜河 | 淤塞严重、水质差 | 清淤河长1500米，土方0.6万方 | 2013年12月 | 春江镇 |  |
| 6 | 北大沟 | 需落实堆泥场 | 清淤河长2.6公里，清淤土方0.6万方 | 2013年6月 | 孟河镇 |  |
| 7 | 南安河 | 需落实堆泥场 | 清淤河长3.3公里，清淤土方6.8万方,更新改造建筑物6座 | 2013年6月 | 西夏墅镇 |  |
| 8 | 十里横河 | 需落实堆泥场 | 清淤河长3公里，清淤土方9万方,更新改造建筑物3座 | 2013年6月 | 罗溪镇 |  |
| 9 | 老孟河 | 需落实堆泥场 | 延伸拓浚1.8，土方量27万方 | 2013年9月 | 罗溪镇 |  |
| 10 | 松林河（内塘河） | 水草、污泥影响水质；薛家中学、戴尧村未完全截污 | 截污，清淤 | 2013年12月 | 薛家镇 |  |
| 11 | 柴支浜南支 | 河道水质不稳定；水系不畅 | 截污，活水 | 2013年12月 | 河海街道 |  |
| 12 | 太湖河 | 河水滞流。枯水季节新藻江河水位低，无法补充太湖河新鲜水，河水水质不稳定 | 查清公共市政雨污水管网串管原因，并实施封堵措施 | 2013年12月 | 城建局 | 三井街道 |
|  |  |  | 查清企业私自接入市政雨水管网及企业雨水排放口污水入河问题，督促企业整改 |  | 环保局 |  |
|  |  |  | 水系活水 |  | 农业局 |  |
|  |  |  | 河道保洁，并落实长效管理 |  | 农业局 |  |
| 13 | 长沟河 | 河水滞流。枯水季节新藻江河水位低，无法补充长沟河新鲜水，河水长期不流动致使变质 | 查清公共市政雨污水管网串管原因，并实施封堵措施 | 2013年12月 | 城建局 | 三井街道 |
|  |  |  | 查清企业私自接入市政雨水管网及企业雨水排放口污水入河问题，督促企业整改 |  | 环保局 |  |
|  |  |  | 水系活水 |  | 农业局 |  |
|  |  |  | 河道保洁，并落实长效管理 |  | 农业局 |  |
| 14 | 民营河 | 市政管网污水入河 | 查清公共市政雨污水管网串管原因，并实施封堵措施 | 2013年12月 | 城建局 | 三井街道 |
|  |  | 沿岸企业排放污水 | 查清企业私自接入市政雨水管网及企业雨水排放口污水入河问题，督促企业整改 |  | 环保局 |  |
|  |  | 河道淤积、水系不畅 | 对部分河段进行清淤、疏通 |  | 农业局 |  |
|  |  | 长效管理制度未健全 | 整治完成后实施河道长效管理 |  | 农业局 |  |
| 15 | 大坝河 | 市政管网污水入河 | 查清公共市政雨污水管网串管原因，并实施封堵措施 | 2013年12月 | 城建局 | 新桥镇 薛家镇 |
|  |  | 沿岸企业排放污水 | 查清企业私自接入市政雨水管网及企业雨水排放口污水入河问题，督促企业整改 |  | 环保局 |  |
|  |  | 河道淤积、水系不畅 | 对部分河段进行清淤、疏通 |  | 农业局 |  |
|  |  | 长效管理制度未健全 | 整治完成后实施河道长效管理 |  | 农业局 |  |

- 附表2

- 新北区化学需氧量、氨氮减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州东来染织有限公司 | 整体关闭 | 新桥镇 |
| 2 | 常州兴慧化工有限公司 | 整体关闭 | 新桥镇 |
| 3 | 常州市龙城药物原料有限公司 | 整体关闭 | 西夏墅镇 |
| 4 | 常州市龙城药业有限公司 | 整体关闭 | 西夏墅镇 |
| 5 | 常州市永庆纺织印染有限公司 | 整体关闭 | 西夏墅镇 |
| 6 | 常州长霖纺织印染有限公司 | 整体关闭 | 滨江经开区 |
| 7 | 常州巴龙化工有限公司 | 整体关闭 | 滨江经开区 |
| 8 | 常州瑞邦农化有限公司 | 整体关闭 | 滨江经开区 |
| 9 | 常州中威药业有限公司 | 整体关闭 | 滨江经开区 |
| 10 | 常州虹江化工有限公司 | 整体关闭 | 滨江经开区 |
| 11 | 常州伊思特化工有限公司 | 整体关闭 | 滨江经开区 |
| 12 | 常州科威精细化工有限公司 | 整体关闭 | 滨江经开区 |
| 13 | 幸福村等18个三星级村 | 农村生活污水处理装置建设 | 环保局、城建局 |
| 14 | 8家规模化畜禽养殖场 | 按要求完成整治 | 农业局 |

- 附表3

- 新北区二氧化硫、氮氧化物减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州新港热电有限公司 | SCR脱硝工程 | 环保局 |
| 2 | 常州长江热能有限公司 | 脱硫技改工程并拆除旁路 | 环保局 |
| 3 | 常州长江热能有限公司 | 脱硝工程 | 环保局 |
| 4 | 常州广达热电有限公司 | 脱硝工程 | 环保局 |
| 5 | 常州波林化工有限公司 | 煤改气 | 环保局 |
| 6 | 常州市龙城药物原料有限公司 | 整体关闭 | 西夏墅镇 |
| 7 | 常州东来染织有限公司 | 整体关闭 | 新桥镇 |