新北区2013年环境保护目标任务分解表（追加）

| 序号 | 工程名称 | 具 体 内 容 | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态建设 工程 | 建立生态文明建设网站、编制生态文明简报、在主要干道设置公益宣传广告等形式对内对外实施生态文明宣传。 | 2013年12月 | 党政办 环保局 | 宣统部 |
|  |  | 四大新兴产业园区建设：江苏龙凤堂中药基地项目，紫龙药业制剂生产基地项目，千红生化新药研究项目、方圆制药硫酸依替米星制剂项目、佳讯光电年产3GW并网逆变器项目，韦米克电子通讯传输设备、交换设备项目，骠马汽车涂装装备项目、特瑞斯燃气设备项目。 | 2013年12月 | 经发局 | 创意产业基地管委会、光伏产业园区管理办、生物医药产业园区管理办、新能源车辆园区管理办 |
|  |  | 服务业提升：华美达国际大酒店、恐龙园迪诺水镇一期、保纳动漫谷一期项目建成并投入运营。 | 2013年12月 |  | 龙控集团 |
|  |  | 工业提升：朗盛三元乙丙橡胶项目，富德能源甲醇制烯烃项目，瑞悦车业车身冲压及焊装件项目，天得力特高压输变电设备项目，宝菱重工环保设备等新型产业产品制造，东风新晨发动机项目，常州星宇车灯LED灯项目，阿克苏诺贝尔高性能涂料项目的建设。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | 建筑材料业节能改造：开发健康、环保、节能、轻质、安全、耐久型房建材料和装饰装修新材料14亿标砖。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | 城市照明节能改造试点：大渡河路路灯改造，安装LED路灯，童子河路LED路灯安装，共计73盏；空港LED路灯安装，共计364盏；对庭院灯进行改造，使用45wLED节能灯替换80w高压汞灯，共计3000套。 | 2013年12月 | 城建局 | 各镇、街道 |
|  |  | 车辆“油改气”：根据市要求，逐步更新或改造环卫车辆。 | 2013年12月 |  |  |
|  |  | 完成全区所有垃圾中转站渗滤液集中收集处置。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | 根据住宅建设情况推进高速公路、高架路、铁路等沿线噪声敏感点的隔声设施建设。 | 2013年12月 |  | 环保局 |
| 一 | 生态建设 工程 | 绿色会计试点工程：根据市统一安排，在工业园区内工业企业中推进。 | 2013年12月 | 环保局 | 财政局 |
|  |  | 对辖区内重要生态功能区建立健全组织机构，划定保护区范围，落实经费保障。开展生态环境监察试点。 | 2013年12月 |  | 农业局、国土分局 |
|  |  | 新增1个国家级生态村，1个省级生态村（共4个）和2个生态文明示范村（共5个）。创建绿色政府1个。创建1个生态工业亮点工程，2个生态农业亮点工程，1个生态文明宾馆。 | 2013年12月 |  | 相关镇、街道 |
|  |  | 积极配合在报纸、电视、网络、电台等媒体上广泛开展生态文明宣传，全年分别向市生态办提供生态宣传文章12篇、专题典型案例5个，并开展生态文明宣讲1次。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | 建成万亩级蔬菜生产基地1个；万亩级优质稻米生产基地1个，千亩级基地3个；高标准农田比重达到60%。形成骨干农业企业17家，其中省级龙头企业1家，市级龙头企业3家，区级龙头企业12家，从业人员3000人，带动农户25000户，实现销售收入8亿元。 | 2013年12月 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | 市河整治提升：全面落实市区河道建立轮浚机制和定期换水机制。 | 2013年12月 |  |  |
|  |  | “三品”农业建设：全年推进三品认证基地建设，力争建成率达84%。 | 2013年12月 |  |  |
|  |  | 农村医疗基础建设：新增省级示范乡镇卫生院累计2家。 | 2013年12月 | 社会事业局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 污水处理厂尾水再生利用：新区江边污水处理厂中水回用工程启动建设。 | 2013年12月 | 常高新集团 | 城建局 |
|  |  | 高铁北站水公园建成，完成5000亩控制用地的绿化、启动高新区中央公园绿地建设。 | 2013年12月 | 龙控集团 城建局 |  |
|  |  | 配合市完成魏村水厂10万吨/日备用装机工程。 | 2013年12月 | 春江镇 | 城建局 |
|  |  | 生态文明公共设施建设：基本实现每个小区都有休闲公园、小广场或体育文化活动场所。 | 2013年12月 | 各镇、街道 | 农业局 |
| 二 | 农村环境 保护工程 | （1）加强村庄工业污染源治理，建立工业污染源稳定达标排放监督机制，严格执行环保“三同时”制度。（2）开展“十五小”企业专项清理整治，对不符合产业政策、工业落后的企业进行技术改造。对未经审批的“十五小”、“新五小”企业，以及未取得资质认定的工业固体废物处置加工点，坚决依法取缔、关闭。（3）加快规模化畜禽养殖业污染治理设施建设，对不符合养殖条件、造成环境污染的养殖场进行治理，治理无望的实施关闭。 | 2013年12月 | 经发局 环保局 农业局 | 各镇 |
| 三 | 土壤污染调查修复工程 | 确保所有挂牌上市土地没有土壤污染风险。年内完成7家关闭污染企业遗留场地的环境调查和风险评估工作，其中非涉重企业5家、涉重企业2家。 | 2013年12月 | 国土分局 春江镇 西夏墅镇 |  |
|  |  | 开展土壤污染预警试点工作。 | 2013年12月 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 四 | 基础设施建设工程 | 完成新桥商业街、顺园八村三期、空港三村一期、同德苑2幢、空港一村二期、香山欣园三期等6个居民小区生活污水接管。 | 2013年12月 | 新桥镇、薛家镇 罗溪镇、西夏墅镇 | 城建局 |
|  |  | 开展800吨/日垃圾焚烧发电项目的前期工作。开展农村生活垃圾资源化利用及城镇居民生活垃圾分类收集试点，推进镇村生活垃圾收运体系升级。 | 2013年12月 | 城建局 | 各镇 |
| 五 | 农业面源 整治工程 | 化学氮肥、化学农药下降的比例、面源氮磷流失生态拦截系统建设面积达到省、市下达的目标任务；实施环湖有机农业圈示范工程1个。 | 2013年12月 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | 建设一批畜禽养殖场综合整治工程，达到省、市下达的目标任务；建成生态发酵床0.2万平方米。 | 2013年12月 |  | 各镇 |
|  |  | 开工建设新增210亩（共720亩）池塘循环水清洁养殖工程。 | 2013年12月 |  | 相关镇 |
|  |  | 全力配合国家新孟河工程建设；年内配合市水利局完成藻港河南枢纽工程；配合市水利局实施藻港河综合整治工程。开展县、乡河网整治，全面完成各小流域规划中的河网清淤、疏浚任务，年内完成7条县、乡河道和482个河塘清淤。 | 2013年12月 |  | 各镇 |
|  |  | 全面推进节水型城市、节水型社会建设，完成常州亚邦齐晖医药化工和常州新日化学有限公司2个工业企业节水示范工程建设。 | 2013年12月 |  | 春江镇 |
|  |  | 完成录安洲生态修复工程。建设生态防护林带3000亩。 | 2013年12月 | 龙控集团 | 城建局、春江镇 |
| 六 | 市河清水 工程 | 对已完成整治的柴支浜实施补充截污、补充绿化美化；对凤凰河实施补充截污，确保河道水环境持续改善。 | 2013年12月 | 城建局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 积极开展基本现代化水质考核断面达标整治工作，4月底之前制订断面达标整治方案，全力推进整治工程，促进水质改善，确保实现年度目标。 | 2013年12月 | 环保局 | 城建局、农业局 相关镇、街道 |
|  |  | 加大对水质较差、存在明显突变河段的整治力度，会同城乡建设局按照《关于新北区污水设施移交和建设问题的会议纪要》要求，明确分工，加强藻港河沿线区域生活污水截流，6月底前完成沿线截污方案，按照“能接则接”的原则启动百丈、圩塘区域污水接管工作；加强百丈植绒园区雨污管网排查，防止出现污水通过管网外排河道的情况。同时，要严格执行水质异常调查处置程序，对出现水质异常的断面、河道及时开展排查，明确水质改善期限，加快实施针对性整治措施。 | 2013年12月 | 城建局 环保局 农业局 | 各镇、街道 |
|  |  | 通过沿河污染源整治、污水截流、清淤活水等措施，有效改善建新河等17条黑臭河道水质（详见附表1）。 | 2013年12月 | 详见附表1 |  |
| 七 | 蓝天工程 | 完成常州新港热电有限公司、常州长江热能有限公司和常州广达热电有限公司3家火（热）电厂提标改造。辖区内所有铁合金、轧钢企业完成提标改造方案制订。 | 2013年12月 | 环保局 | 春江镇、西夏墅镇、 龙虎塘街道 |
|  |  | 滨江经济开发区(春江镇)要对照省政府办公厅《关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》要求，加快综合整治，年内通过省环保厅阶段性考核验收。 | 2013年12月 | 滨江经开区 | 环保局 |
|  |  | 加强渣土等施工运输车辆管理，完善渣土运输车辆GPS遗撒监控系统；严格按照《常州市人民政府关于禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》，执行预拌砂浆相关制度。强化道路扬尘控制。严格执行道路冲洗保洁制度，强化道路冲洗保洁考核，推进道路清扫与冲洗一体化运营，提高道路机扫率，城区主干道机扫率达100%。 | 2013年12月 | 城建局 | 各镇、街道 |
| 七 | 蓝天工程 | 推进物料堆场整治提升。全面开展港口、码头和企事业单位物料堆场扬尘污染情况调查，按《防治城市扬尘技术规范》对辖区内12家物料堆场开展整治提升（详见附表2）。 | 2013年12月 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 完善大气污染源排放清单，制定大气污染应急预案。 | 2013年12月 |  |  |
|  |  | 推进农作物秸秆综合利用，完成秸秆综合利用示范项目5个。 | 2013年12月 | 农业局 | 相关镇 |
| 八 | 环境安全 工程 | 1、强化重金属污染防治。（1）加大涉重金属企业整治力度。推行重金属企业清洁生产，常州市宝隆化工有限公司完成强制性清洁生产审核。完成2家关闭涉重污染企业遗留场地的环境调查和风险评估。 | 2013年12月 | 环保局 | 春江镇 西夏墅镇 |
|  |  | （2）深化重金属污染物总量减排。对照《江苏省重金属污染综合防治“十二五”规划实施考核办法》中的重点重金属目标削减率要求，确保本地区完成重金属减排任务；并完善各类重金属减排台账。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | （3）严格涉重金属企业监管。辖区内所有涉重企业均需纳入区重点环境监察企业名单；严肃查处各类涉重环境违法行为，并加强对停产及关闭企业的后督察，防止死灰复燃（详见附表3）。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | 2、深化固废规范化管理。（1）深入推进危险废物规范化整治。动态调整国家、省、市三级危险废物监管重点源名单，对照《危险废物规范化管理指标体系》要求，加强执法检查，国家级监管重点源抽查比例不得低于50%，省级监管重点源抽查比例不得低于30%，市级监管重点源抽查比例不得低于20%。加大对固体废物违法案件的查处力度，特别是非法转移、倾倒危险废物以及非法从事危险废物经营等活动。同时，督促企业对存在的问题逐一整改，建立危险废物规范化档案，切实提高危险废物规范化管理水平。滨江经济开发区要实现危险废物封闭式管理，所有危险废物运输车辆进出园区均需经环保执法人员登车核查，年内开工建设污泥处置项目。 | 2013年12月 | 环保局 滨江经开区 | 各镇、街道 |
| 八 | 环境安全 工程 | （2）严格危险废物经营单位管理。做好危险废物集中焚烧处置企业信息公开工作，常州市安耐得工业废弃物处置有限公司年底前在厂区明显位置设置显示屏，将炉温、烟气停留时间、烟气出口温度、一氧化碳等数据实时向社会公布，接受社会监督。 | 2013年12月 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | （3）积极畅通处置渠道。督促常州市安耐得工业废弃物处置有限公司医疗废物高温蒸煮项目6月底前投入运行。 | 2013年12月 |  | 春江镇 |
|  |  | （4）积极做好化学品管理相关工作。推进重点行业二恶英污染防治，继续完善二恶英动态申报机制，对常州沈氏化工残渣处理有限公司和常州市安耐得工业废弃物处置有限公司2家重点排放源企业开展监督性监测；对常州市安耐得工业废弃物处置有限公司下达限期治理任务，督促整改，确保6月底前废气二恶英达标排放。开展生产化学品环境情况调查，督促企业4月底前报送调查数据，6月底前完成调查数据审核并上报工作报告。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | （5）加强固废管理能力建设。推进固废管理机构标准化建设，根据《江苏省固体废物监督管理中心建设标准》中机构设置和职责、人员配置、监管能力及设施设备的建设要求，建立健全固体废物监管机构，全面提升固废监管能力。 | 2013年12月 | 人社局 环保局 |  |
|  |  | （6）积极开展业务培训，制订专门培训计划，每季组织重点企业开展业务培训。 | 2013年12月 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3、大力开展环保专项执法检查。（1）开展污染防治设施全流程标识化管理专项行动。继续推进化工、印染、电镀、集中式污水处理厂等重点污染源设施标识化管理工作，确定全流程标识化管理实施名单，年内完成任务。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | （2）开展滨江经济开发区(春江镇)专项检查。继续对园区的气环境、水环境开展巡查巡测，加大对违法行为的查处力度；定期对园区大气自动站数据进行比对，溯源查找特征污染因子，对异常波动情况进行分析。开展园区企业污染防治设施的规范管理，提升污染防治设施管理水平。 | 2013年12月 |  | 滨江经开区 |
| 九 | 总量减排 | 通过足额征收水资源费、排污费，禁止审批新、扩、改建项目和违法按上限处罚等措施，控制印染、造纸企业产品总产量不突破2012年产量。 | 2013年12月 | 经发局 | 环保局 |
|  |  | 常州新港热电有限公司、常州长江热能有限公司和常州广达热电有限公司3家火（热）电厂全面完成脱硫、脱硝、除尘及旁路拆除等提标改造工程，达到《火电厂大气污染物排放标准》要求。 | 2013年12月 | 环保局 | 春江镇 龙虎塘街道 |
|  |  | 制定2013年度减排监测体系实施方案。按时完成国控重点污染源和列入年度减排计划的工程项目的监督监测、比对监测和有效性审核工作。6月底前完成新增国控污染源的在线监测设备的安装、验收工作。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
|  |  | 加强对在线监测设备的运行管理，确保重点污染源自动监控数据传输有效率大于75%、自行监测结果公布率大于80%、监督性监测结果公布率大于95%。 | 2013年12月 |  | 各镇、街道 |
| 十 | 环境信访 工程 | 按照“三降二提升”的目标，做好信访工作；按要求对市监察局、市环保局挂牌督办的南安河水质污染问题等2件重大环境问题和跟踪督办的滨江工业园区南、北河水质污染问题（详见附表4、5）进行调查处理。 | 2013年12月 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 十一 | 环境政策 工程 | 推进大气污染自动监控系统统一第三方运维，提高自动监控运行水平。 | 2013年12月 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 建立农村污水处理设施逐步推行由各级财力托底的污水处理运行管护机制。 | 2013年12月 | 农业局 | 各镇 |

附表1

新北区黑臭河道整治项目表

| 序号 | 河道名称 | 工 作 任 务 | 完成期限 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建新河 | 1．沿河排查，防止工业企业污水通过企业雨水排放口或市政雨水系统排放污水；督促企业污水全面截污。 | 2013年12月 | 春江镇 |  |
|  |  | 2．对部分河段进行清淤、疏通。 | 2013年11月 |  |  |
|  |  | 3．整治完成后实施河道长效管理。 | 2013年10月 |  |  |
| 2 | 骨干河 | 1．入河污水进行截污。 | 2013年10月 | 春江镇 |  |
|  |  | 2．清淤河长1400米，土方0.5万方。 | 2013年12月 |  |  |
|  |  | 3．岸坡绿化、河道保洁长效管理。 | 2013年12月 |  |  |
| 3 | 青年河 | 1．清淤开挖，清淤河长3170米，清淤土方约2.2万方。 | 2013年10月 | 春江镇 |  |
|  |  | 2．水土流失严重地块绿化，河道保洁，长效管理。 | 2013年12月 |  |  |
|  |  | 3．加强监管、防止乱倾倒垃圾。 | 2013年11月 |  |  |
| 4 | 新龙二路东侧河 | 1．清淤疏浚。 | 2013年12月 | 新桥镇 |  |
|  |  | 2．绿化、驳岸。 | 2013年10月 |  |  |
| 5 | 十里横河 | 1．企业、村庄生活污水截污。 | 2013年12月 | 罗溪镇 |  |
|  |  | 2．清淤疏浚。 | 2013年10月 |  |  |
|  |  | 3．岸坡绿化。 | 2013年12月 |  |  |
| 6 | 北大沟 | 1．关闭窑厂，结合农村村庄环境整治，由所在村委负责收集处理生活污水、垃圾。 | 2013年11月 | 孟河镇 |  |
|  |  | 2．岸坡绿化。 | 2013年8月 |  |  |
|  |  | 3．清淤河长3.1公里，清淤土方约6万方。 | 2013年12月 |  |  |
| 7 | 南安河 | 1．启动对入河污水进行排查，督促相关企业污水截污，对村庄生活污水进行同步截污工作。 | 2013年12月 | 西夏墅镇 |  |
|  |  | 2．清淤河床，清淤土方约6.8万方；新建泵站一座，沟通浦河水系。 | 2013年11月 |  |  |
|  |  | 3．护岸，岸坡绿化。 | 2013年12月 |  |  |
| 8 | 田里巷西沟 | 1．养猪场的截污。 | 2013年10月 | 薛家镇 |  |
|  |  | 2．对水草及周边的生活垃圾清理。 | 2013年12月 |  |  |
|  |  | 3．对河道内的淤泥进行清淤。 | 2013年12月 |  |  |
| 9 | 大坝河 | 企业内部雨污分流，污水截污接管。 | 2013年12月 | 环保局 | 新桥镇、薛家镇 |
| 10 | 祁连河 | 查清水质恶化原因，截污、清淤。 | 2013年4月 | 春江镇 |  |
| 11 | 天胜河 | 清淤河长1500米，土方0.6万方。 | 2013年12月 | 春江镇 |  |
| 12 | 老孟河 | 延伸拓浚1.8，土方量27万方。 | 2013年9月 | 罗溪镇 |  |
| 13 | 松林河（内塘河） | 截污，清淤。 | 2013年12月 | 薛家镇 |  |
| 14 | 柴支浜南支 | 截污，活水。 | 2013年12月 | 河海街道 |  |
| 15 | 太湖河 | 牵头制订以沟通水系为主的活水及整治方案。 | 2013年06月 | 农业局 | 三井街道 |
|  |  | 查清公共市政雨污水管网串管原因，并实施封堵措施。 | 2013年12月 | 城建局 |  |
| 15 | 太湖河 | 查清企业私自接入市政雨水管网及企业雨水排放口污水入河问题，督促企业整改。 | 2013年12月 | 环保局 | 三井街道 |
|  |  | 河道保洁，并落实长效管理。 |  | 农业局 |  |
| 16 | 长沟河 | 牵头制订以沟通水系为主的活水及整治方案。 | 2013年06月 | 农业局 | 三井街道 |
|  |  | 查清公共市政雨污水管网串管原因，并实施封堵措施。 | 2013年12月 | 城建局 |  |
|  |  | 查清企业私自接入市政雨水管网及企业雨水排放口污水入河问题，督促企业整改。 |  | 环保局 |  |
|  |  | 河道保洁，并落实长效管理。 |  | 农业局 |  |
| 17 | 民营河 | 牵头制订以沟通水系为主的活水及整治方案。 | 2013年06月 | 农业局 | 三井街道 |
|  |  | 查清公共市政雨污水管网串管原因，并实施封堵措施。 | 2013年12月 | 城建局 |  |
|  |  | 查清企业私自接入市政雨水管网及企业雨水排放口污水入河问题，督促企业整改。 |  | 环保局 |  |
|  |  | 对部分河段进行清淤、疏通。 |  | 农业局 |  |
|  |  | 整治完成后实施河道长效管理。 |  |  |  |

附表2

新北区物料堆场整治名单

| 个数 | 名 称 |
| --- | --- |
| 12 | 常州市中天混凝土材料有限公司、常州新东化工发展有限公司、常州市新北区西夏墅桥东建筑材料商店、常州市新港热电有限公司、常州鑫友建材有限公司、常州永泰水泥制品有限公司、常州新长江码头有限公司、录安洲长江码头有限公司、江苏武进港务有限公司德胜分公司、常州胜德港口储运有限公司、中顺建设有限公司、常州大正恒固建材有限公司。 |

附表3

新北区重金属企业关停名单

| 个数 | 名 称 |
| --- | --- |
| 8 | 常州新北区威驰电源厂、常州金特易电子配件厂、常州弘都电子有限公司、常州市丰盛电子配件厂、常州市盛威电讯器材有限公司、常州市昌隆电子配件厂、常州市晨弛电子元件厂、常州市宝华电子有限公司。 |

附表4

新北区挂牌督办部分突出环境问题（2件）

| 督办事项 | 整改要求 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 南安河水质污染问题 | 1．对沿线工业企业及居民集中区实施污水截污。 | 2013年12月底前 |
|  | 2．对河道进行清淤、疏浚。 |  |
|  | 3．建设配套水利工程，实施生态活水。 |  |
|  | 4．建立河道水质长效联动管理机制。 |  |
| 藻港河百丈段水质污染问题 | 1．排查原因，着力整改，防范区域内企业污水对河道水质的影响。 | 2013年12月底前 |
|  | 2．完善春江镇百丈植绒园区雨污管网建设。 |  |
|  | 3．建立河道水质长效联动管理机制。 |  |

附表5

新北区跟踪督办环境问题（1件）

| 督办事项 | 整改要求 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 滨江工业园区南、北河水质污染问题 | 建立水质长效管理机制，定期更换河水，实现稳定达标。 | 2013年6月底前 |