附件4

重点培育规模骨干工业企业重大项目表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 已完成投资 | 到2015年计划完成 投 资 | 项 目 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国电常州发电有限公司 | 燃气发电机组项目 | 500000 | 0 | 500000 | 用地面积200亩，建设4台9F级大型燃气发电机组。 |
| 2 | 华润包装材料有限公司 | PTA项目 | 430000 | 0 | 430000 | 用地面积450亩，新建厂房等建筑面积6.6万平方米，形成年产150万吨PTA生产规模。 |
| 3 | 朗盛(常州)有限公司 | 三元乙丙橡胶及仓储研发中心项目 | 224287 | 38000 | 224287 | 1．三元乙丙橡胶：用地面积183亩，新建厂房等建筑面积7万平方米，形成年产16万吨三元乙丙橡胶生产能力。2．仓储和研发中心：用地面积93亩，建筑面积1.77万平方米，建设氢气站等公用辅助设施，建设研发中心、成品库等。 |
| 4 | 富德(常州)能源化工发展有限公司 | 甲醇制烯烃一期项目 | 190000 | 26000 | 190000 | 用地面积400亩，新建厂房、配套等建筑面积约2.37万平方米，形成年产16.7万吨乙烯、16.7万吨丙烯生产能力。 |
| 5 | 常州龙源港机重工集团有限公司 | 海工平台项目 | 143000 | 0 | 143000 | 用地面积439亩，新建厂房等建筑面积15万平方米，形成年产海工平台及港口机械主要配件20万吨生产规模。 |
| 6 | 国网电力科学研究院 | 电气设备检测中心项目 | 143000 | 60000 | 83000 | 用地面积200亩，新建厂房等建筑面积7万平方米，建设具备检测特高压开关能力大功率电气设备检测中心，包括大功率试验室、机械环境试验大厅、交直流设备试验大厅三大部分。 |
| 7 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 研究院和制剂项目 | 114200 | 8000 | 106200 | 用地面积378亩，新建公司总部、制剂生产车间、新药研究院等建筑面积10.4万平方米，形成年产11000万支肝素钠注射剂、800万支胰激肽原酶冻干粉针、12亿片胰激肽原酶片剂、1亿粒复方消化酶胶囊等生产能力。 |
| 8 | 常州市瑞悦车业有限公司 | 汽车车身项目 | 112500 | 64250 | 48250 | 用地面积300亩，建设厂房等建筑10万平方米，形成整车冲压、焊装10万套生产能力。 |
| 9 | 常州宝菱重工机械有限公司 | 机械环保设备、化工能源设备和塑料机械项目 | 108000 | 35000 | 73000 | 用地面积292亩，新建厂房等建筑面积4万平方米，形成年产环保设备（固体垃圾破碎机、城市垃圾焚烧炉等）、化工能源设备（压力容器等）和塑料机械（注塑机等）等新型产业产品57200吨的生产能力。 |
| 10 | 常州东风新晨动力机械有限公司 | 发动机项目 | 100000 | 32000 | 68000 | 新增用地面积186亩，新建厂房等建筑面积6.6万平方米，形成年产20万套微型车发动机及其零部件生产能力。 |
| 11 | 江苏天得电力装备有限公司 | 特高压输变电设备项目 | 100000 | 20000 | 80000 | 用地面积290亩，新建厂房等建筑面积约10万平方米，形成年产15万吨特高压输变电设备生产规模。 |
| 12 | 中盐常州化工股份有限公司 | 常化对（邻）氯甲苯项目 | 89200 | 16000 | 73200 | 原厂区扩建甲苯脱水厂房、氯化厂房等建筑面积1.2万平方米，年产8万吨离子膜烧碱、5万吨(邻)氯甲苯、6万吨氯化苄生产能力。 |
| 13 | 日本兴和制药 | 药品制剂项目 | 82000 | 0 | 82000 | 用地面积145亩，新建厂房、研发中心等建筑面积6万平方米，建设处方药和非处方药生产基地、研发中心、物流基地、地区总部等。 |
| 14 | 江苏力昊化学发展有限公司 | a-脂肪酸乙酯磺酸盐项目 | 66000 | 0 | 66000 | 用地面积180亩，新建厂房、仓库、办公楼等建筑面积3.28万平方米，形成年产20万吨a-脂肪酸乙酯磺酸盐的生产能力。 |
| 15 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 50万套LED灯具及配套项目 | 65000 | 2000 | 63000 | 用地面积104亩，新建厂房等建筑面积5万平方米，形成50万套LED车灯模具及配件生产能力。 |
| 16 | 阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司 | 高性能涂料项目 | 65000 | 12000 | 65000 | 用地面积250亩，新建厂房等建筑面积5万平方米，形成年产高性能涂料、树脂及其相关产品2.5万吨生产规模。 |
| 17 | 诺贝丽斯(中国)铝制品有限公司 | 汽车用铝板材一期项目 | 63000 | 16000 | 63000 | 一期用地面积60亩，新建厂房、综合楼、动力站等建筑面积2万平方米，形成年产12万吨汽车专用铝板材生产能力。 |
| 18 | 常州新日新材料有限公司 | 1,4-丁二醇项目 | 62300 | 0 | 62300 | 用地面积120亩，新建厂房、办公楼等建筑面积3万平方米，形成年产5.5万吨/年1,4-丁二醇生产能力。 |
| 19 | 常州新日新材料有限公司 | 正丁烷法顺酐项目 | 61800 | 0 | 61800 | 用地面积45亩，新建生产主装置、固废焚烧装置、综合楼等建筑面积2.9万平方米，形成年产3万吨正丁烷法顺酐生产能力。 |
| 20 | 常州中威模具公司 | 模具制造项目 | 60000 | 0 | 60000 | 用地面积170亩，新建厂房等建筑面积8万平米，建设精密模具生产基地，形成年产非金属制品模具1500套、汽车摩托车模具800套、精冲模500套、精密型腔模500套的生产能力。 |
| 21 | 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 轧辊项目 | 60000 | 4000 | 56000 | 用地面积70亩，新建厂房、办公楼等建筑面积2万平方米，形成年产10万吨轧辊生产能力。 |
| 22 | 常州普利司通自行车有限公司 | 自行车制造项目 | 60000 | 0 | 60000 | 用地面积220亩，新建厂房等建筑面积14.6万平方米，建设高档自行车、助力车生产基地。 |
| 23 | 常州光辉化工有限公司 | 油漆涂料项目 | 50000 | 20000 | 30000 | 用地面积93亩，新建厂房、办公楼等建筑面积3万平方米，形成年产1.5万吨树脂、5万吨油漆涂料生产能力。 |
| 24 | 江苏晨光盛得液压设备有限公司 | 液压启闭机项目 | 50000 | 0 | 50000 | 用地面积100亩，新建厂房等建筑面积4.5万平方米，形成年产1000套液压启闭机、10000套液压油缸生产能力。 |
| 25 | 大京机械(常州)有限公司 | 驾驶座项目 | 46800 | 17000 | 46800 | 用地面积75亩，新建厂房等建筑面积2万平方米，形成年产工程机械、农业机械、林业机械驾驶室总成及零部件1.2万台套生产能力。 |
| 26 | 常州飞腾化工有限公司 | 不饱和聚酯项目 | 45000 | 7000 | 38000 | 用地面积37亩，新建厂房等建筑面积1.2万平方米，形成年产12万吨不饱和聚酯树脂、1万吨乙烯基树脂、5万吨不饱和聚酯胶衣树脂、300吨树脂促进剂生产能力。 |
| 27 | 常州方圆制药有限公司 | 硫酸依替米星制剂项目 | 45000 | 20000 | 25000 | 用地面积96亩，新建水针剂车间、冻干粉针剂车间、固体制剂车间等建筑面积4.8万平方米，形成年产2500万支硫酸依替米星水针剂、1500万瓶硫酸依替米星冻干粉针剂、2亿片地氯雷他定片剂、1500万支复方骨肽水针剂等生产能力。 |
| 28 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 智能燃气无线调压装置项目 | 40000 | 16000 | 24000 | 用地面积86亩，新建厂房等建筑面积4万平方米，形成年产500套智能燃气无线调压装置、10000台燃气专用流量计和调压器、400套汽车固定及移动加气设备生产能力 |
| 29 | 常州佳讯光电系统工程有限公司 | MW级光伏并网逆变器项目 | 35000 | 20000 | 15000 | 用地面积100亩，新建厂房等建筑面积3万平方米，形成年产1200台逆变器生产规模。 |
| 30 | 常州杭钢卓信机械装备有限公司 | 机械零部件加工项目 | 35000 | 0 | 35000 | 用地面积110亩，新建厂房等建设面积5万平方米，形成年产5.5万吨履带板加工、0.6万吨链轨、3.26万吨耐磨合金钢加工的生产能力。 |
| 31 | 蒂森克虏伯发动机系统(常州)有限公司 | 发动机零部件一期项目 | 32000 | 2000 | 32000 | 一期用地面积57亩，新建厂房、办公等建筑面积2.7万平方米，建设发动机凸轮轴规模化生产基地。 |
| 32 | 美伊电钢(常州)机械有限公司 | 矿山耐磨件项目 | 30000 | 3000 | 30000 | 用地面积100亩，新建厂房、办公楼等建筑面积5万平方米，形成年产3万吨矿山机械生产能力。 |
| 33 | 常州苏晶电子材料有限公司 | 溅射镀膜材料项目 | 30000 | 6000 | 24000 | 用地面积89亩（其中光伏园厂区69亩，机电园厂区20亩），新建厂房等建筑面积5万平方米，形成年产500吨真空溅射镀膜材料生产规模。 |
| 34 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 医疗器械项目 | 27200 | 0 | 27200 | 用地面积91亩，新建车间、办公楼等建筑面积2.6万平方米，形成年产4.5万块接骨板、6500套脊柱内固定器、15万根接骨钉生产规模。 |
| 35 | 江苏盈天化学有限公司 | 聚酯多元醇项目 | 26300 | 0 | 26300 | 用地面积40亩，新建厂房等建筑面积2万平方米，形成年产10万吨聚酯多元醇生产能力。 |
| 36 | 常州捷佳创精密机械有限公司 | 精密机械生产其项目 | 26000 | 10000 | 16000 | 用地69亩，生产100台/年槽式制绒设备、180台/年湿法刻蚀设备、槽式选择性发射极设备、170台/年硅片清洗设备、自动上下料设备 |
| 37 | 林德气体（常州）有限公司 | 气体液体空分装置项目 | 25000 | 9000 | 16000 | 原厂区扩大产能，新建600吨/天液体空分装置，形成年产20万吨工业气体的生产能力。 |
| 38 | 常州市宝隆化工有限公司 | N-甲基苯胺项目 | 25000 | 5000 | 20000 | 原厂区扩建厂房建筑面积1.5万平方米，新增年产35万吨N-甲基苯胺生产能力。 |
| 39 | 常州市永联管桩有限公司 | 管桩生产项目 | 23500 | 0 | 23500 | 产能260万米/年预应力管桩、8万立方米/年混凝土方桩 |
| 40 | 江苏考普乐新材料股份有限公司 | 环保涂料项目 | 23000 | 5000 | 18000 | 用地面积91亩新建厂房等建筑面积1.5万平方米，形成年产1.8万吨环保型功能性涂料生产能力。 |
| 41 | 德国鲁尔泵有限公司 | 离心泵项目 | 23000 | 0 | 23000 | 用地面积52亩，新建厂房、办公楼等建筑面积2万平方米，形成年产600台离心泵、50套石油运输设备、50台翻新离心泵生产能力。 |
| 42 | 常州大利节能新材料有限公司 | 玻璃微纤维高效深冷绝热材料项目 | 22000 | 8000 | 14000 | 用地28亩，新建厂房2万平方，生产5000吨/年玻璃微纤维高效深冷绝热材料 |
| 43 | 安莉芳（常州）服装有限公司 | 高档服饰扩能项目 | 22000 | 15000 | 7000 | 用地面积55亩，新建厂房等建筑面积8万平方米，形成年产90万标打高档服饰生产能力。 |
| 44 | 常州市武滚轴承有限公司 | 精密轴承项目 | 20000 | 6000 | 14000 | 用地面积60亩，新建厂房等建筑面积1.5万平方米，形成年产1900万套滚针轴承、120万套滚子轴承生产能力。 |
| 45 | 常州君合达克罗涂覆工程技术有限公司 | 高性能涂料及清洁剂项目 | 20000 | 0 | 20000 | 新建厂房等建筑面积1.2万平方米，形成年产5万吨高性能涂料及清洁剂等生产能力。 |
| 46 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 煤矿安全监控设备项目 | 19300 | 0 | 19300 | 产能180套/年煤矿安全监控系统、180套/年煤矿人员定位管理系统、80套/年煤矿通讯系统、30套/年煤矿生产管理系统、30套/年煤矿压力及微震系统、20万件/年监控设备及零部件 |
| 47 | 常州市康迪医用吻合器有限公司 | 医疗器械科技基地项目 | 18500 | 1000 | 17500 | 用地面积60亩，新建车间、办公楼等建筑面积5万平方米，形成年产19万套医用吻合器、3万片医用补片、1万套异种骨植入物生产能力。 |
| 48 | 常州市金牛研磨有限公司 | 布基砂带、纸基砂带项目 | 16500 | 0 | 16500 | 用地面积53亩，新建厂房等建筑面积2.6万平方米，形成年产布基砂带、纸基砂带8600万张生产能力。 |
| 49 | 江苏尔悦电力设备有限公司 | 智能电网设备项目 | 15000 | 0 | 15000 | 用地面积18亩，新建厂房等建筑面积4万平方米，形成年产1万套智能电网设备生产能力。 |
| 50 | 常州有则科技有限公司 | 多线切割机设备配件技改项目 | 15000 | 0 | 15000 | 产能120台套/年多线切割机设备配件、20台套/年多线开方机设备配件 |
| 51 | 常州市曙光车业有限公司 | 搪塑仪表台项目 | 15000 | 0 | 15000 | 用地面积38亩，新建厂房等建筑面积4.8万平方米，形成年产10万套汽车仪表台生产能力。 |
| 52 | 江苏贝德莱特太阳能科技有限公司 | 太阳能集中供热、供水系统项目 | 12000 | 7000 | 5000 | 用地38亩，新增建筑面积1.9万平方米，生产12万台套/年太阳能集中供热、供水系统 |
| 53 | 常州茂逸车灯设计有限公司 | 汽车透镜总成项目 | 12000 | 0 | 12000 | 用地面积30亩，新建厂房等建筑面积3万平方米，形成年产200万套汽车车灯透镜总成生产能力。 |
| 54 | 中煤科工集团常州自动化研究院 | 矿山监控预警设备与仪器仪表安全准入分析验证项目 | 10000 | 0 | 10000 | 1280个（次）/年矿山监控预警设备与仪器仪表安全准入分析验证 |
| 55 | 常州市永光车业有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 10000 | 0 | 10000 | 产能600000套/年汽车、摩托车灯具、600000套/年汽车、摩托车塑料件 |
| 56 | 常州市永成车配厂 | 汽车零部件生产项目 | 10000 | 0 | 10000 | 产能500000套/年汽车外饰件、500000套/年汽车内饰件、300000套/年汽车电子 |
| 57 | 常州市云豪车辆部件有限公司 | 汽车内饰件生产项目 | 10000 | 0 | 10000 | 产能200万套/年汽车内饰件，200万套/年汽车外饰件 |
| 58 | 常州市永丰包装材料有限公司 | EPE管道生产项目 | 10000 | 0 | 10000 | 产能8000万平方米/年EVA、13000万平方米/年EPE、2500万米/年纸管 |
| 合 计 |  |  | 3794387 | 510250 | 3398137 |  |